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Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.
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MATRIZ DE RIESGOS

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quien se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento 
	Monitoreo y Revisión 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo 
	Categoría
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
	DEBIDO PROCESO
	1
	2
	3
	BAJO
	CONTRATISTA 100%
	CORRECTA PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y OPERATIVA
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	Cuando se supera el hecho
	A TRAVÉS DEL SUPERVISOR  EN COMITES SEMANALES
	MENSUAL

	3
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	CAMBIO DE PERSONAL APROBADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
	INTERRUPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA
	3
	3
	1
	MEDIO
	CONTRATISTA 
100%
	APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES PARA EL CAMBIO DE PERSONAL.
	2
	1
	3
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	Cuando se supera el hecho
	EL SUPERVISOR VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA CONFORME AL ANEXO COMPLEMENTARIOS
	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO

	4
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	INCREMENTOS INESPERADOS EN LOS PRECIOS DE COMBUSTIBLE, TRANSPORTE, INSUMOS Y DEMÁS COMPONENTES DE OFERTA LA ECONÓMICA
	SOBRECOSTOS
	2
	4
	6
	ALTO
	CONTRATISTA 100%
	PROGRAMACIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS IMPLEMENTAR UN ADECUADO CONTROL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO TENIENDO EN CUENTA EL DESARROLLO DEL CRONOGRAMA O PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA
	Cuando se supera el hecho
	 EN LOS COMITES DE OBRA SEMANALES.

REVISANDO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA
	SEMANAL

	5
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	DEFICIENTE INTERVENTORÍA, EN LO DE SU COMPETENCIA, EN LOS CASOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y/O JUDICIALES CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, TANTO EN LA ETAPA CONTRACTUAL COMO EN LA POSTCONTRACTUAL, YA SEA POR PROCESOS DE MULTAS, SANCIONES, REPARACIÓN DIRECTA, ETC, O SINIESTROS POR ESTABILIDAD DE OBRA EJECUTADA AL CONTRATISTA DE OBRA Y/O SINIESTROS POR CALIDAD DEL SERVICIO DE INTERVENTORÍA
	DIFICULTAD EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, POR MEDIDAS SANCIONATORIAS.  IMPACTOS ECONÓMICOS NEGATIVOS A LOS AFECTADOS
	3
	2
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA 100%
	CONTROL Y VIGILANCIA POR PARTE DEL INTERVENTOR A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EXIGIENDO EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, RECURRIENDO DE SER NECESARIO A LAS MEDIDAS SANCIONATORIAS.  ATENCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN LO DE SU COMPETENCIA, EN LOS EVENTOS PREVISTOS DE MULTAS, SANCIONES, REPARACIONES DIRECTAS, ETC., SINIESTROS POR ESTABILIDAD DE OBRA Y POR CALIDAD DEL SERVICIO DE INTERVENTORÍA
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	Cuando se supera el hecho
	CONTROL PERMANENTE POR PARTE DEL INTERVENTOR DE LA  EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES  QUE SEAN REQUERIDOS YA SEA EN LA ETAPA CONTRACTUAL O POSTCONTRACTUAL, EN LO DE SU COMPETENCIA
	PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y CUANDO SE REQUIERA EN LA ETAPA POSTCONTRACTUAL.

	6
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	SOCIAL O POLÍTICO
	CAMBIOS O MODIFICACIONES EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO CELEBRADO
	AJUSTES A LAS TAREAS A DESARROLLAR EN EL CONTRATO
	1
	1
	2
	BAJO
	CONTRATISTA 50% Y SDM 50%
	VERIFICACIÓN DE AJUSTES NORMATIVOS A APLICAR.
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	Cuando se supera el hecho
	DURANTE EL SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA.
	PERMANENTEMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

	7
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	REGULATORIO
	RETRASO EN LA LOCALIZACIÓN DE LA OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO
	DEBIDO PROCESO
	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA 100%
	CONOCIMIENTO PREVIO DEL MERCADO DE INMUEBLES DISPONIBLES EN LA ZONA
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	Cuando se supera el hecho
	A TRAVÉS DEL SUPERVISOR  EN COMITES SEMANALES
	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO.

	8
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	ERRORES DEL CONTRATISTA EN LA GESTIÓN O DESARROLLO DE ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES  OBJETO DEL CONTRATO
	MALA CALIDAD EN EL PRODUCTO Y SANCIONES
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA 100%
	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADECUADO Y AJUSTE DE PROCEDIMIENTOS
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	Cuando se supera el hecho
	EN LOS COMITES DE OBRA SEMANALES.

REVISANDO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA
	SEMANAL

	9
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	IMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS SIN LA COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES DISTRITALES
	SOBRECOSTRO, RETARDO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO, NO RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS
	1
	1
	2
	BAJO
	CONTRATISTA 100%
	COMUNICACIÓN CONTINUA CON OTRAS ENTIDADES
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	Cuando se supera el hecho
	EN LOS COMITES DE OBRA SEMANALES.

REVISANDO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA
	SEMANAL

	10
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	FALLAS EN EL CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN
	RECHAZO DE LA OBRA O NO RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE LAS ACTIVIDADES
	1
	2
	3
	BAJO
	CONTRATISTA 100%
	COMUNICACIÓN CONTINUA CON LA ENTIDAD, CON EL CONTRATISTA A EJERCER LA INTERVENTORÍA Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ADECUADO
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	Cuando se supera el hecho
	DURANTE EL SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA
	PERMANENTEMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

	11
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	RIESGO POR ACCIDENTALIDAD Y/O MUERTE DE PERSONAL DEL CONTRATISTA DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, POR CAUSAS EXTERNAS AL PROYECTO O POR AUSENCIA O FALTA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL O DE LA SEÑALIZACIÓN TEMPORAL APROBADA DENTRO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)
	INDEMNIZACIONES
	1
	2
	3
	BAJO
	CONTRATISTA 100%
	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DEL PMT
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA
	Cuando se supera el hecho
	DURANTE EL SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA.
	PERMANENTEMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

	12
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	AUTORIZACIÓN DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA, OBRAS NO AUTORIZADAS, OBRAS NO EJECUTADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN, AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, DEFICIENTE O INADECUADO SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA. 
	RECHAZO DE LA OBRA O NO RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE LAS ACTIVIDADES
	1
	2
	3
	BAJO
	CONTRATISTA 100%
	BALANCE DIARIO DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA
	Cuando se supera el hecho
	 EN LOS COMITES DE OBRA SEMANALES.

REVISANDO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA
	SEMANAL

	14
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	DIFICULTADES EN TRABAJOS NOCTURNOS
	RETARDO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
	1
	2
	3
	BAJO
	CONTRATISTA 100%
	EVIDENCIAR E INFORMAR A LA ENTIDAD OPORTUNAMENTE
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	Cuando se supera el hecho
	DURANTE EL SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA.
	PERMANENTEMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

	15
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	DE LA NATURALEZA
	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  POR CONDICIONES CLIMÁTICAS.
	RETARDO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
	3
	3
	6
	ALTO
	CONTRATISTA 100%
	PRESENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA DE ACUERDO AL NIVEL DE EMERGENCIA (EVALUAR LAS DIFERENTES ALTERNATVAS)  
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	Cuando se supera el hecho
	ACOMPAÑAMIENTO EN EL MOMENTO DEL EVENTO.   LA INTERVENTORÍA DEBERÁ REALIZAR LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL NUEVO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
	SEMANAL

	16
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	NO ADJUDICACIÓN DEL PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA
	IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO DE INTERVENTORIA
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA 50% Y SDM 50%
	POSIBILIDAD DE DECLARAR DESIERTO EL PROCESO O SUSPENDERLO, DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCAS PROPIAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOE STABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	SDM
	Cuando se supera el hecho
	REVISIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE LA SELECCIÓN. ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO  A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA OBRA Y CONCURSO DE MÉRITOS PARA INTERVENTORÍA.
	DURANTE LA ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROYECTO

	17
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	AMBIENTAL
	AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN A LA MOVILIDAD O PRESTACIÓN DE SERVICIOS, POR EMERGENCIA SANITARIA O PANDEMIA
	LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROFIERE ACTOS ADMINISTRATIVOS CON NUEVAS REGLAS O EXTENSIÓN DE LAS ACTUALES, HASTA LA FECHA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HACE PARTE DE LAS EXCEPCIONES, PERO SE DEBE OBSERVAR Y CUBRIR LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL. PARÁLISIS O DISMINUCIÓN DEL RITMO ESPERADO DE TRABAJO
	1
	3
	4
	BAJO
	CONTRATISTA 100%
	EL CONTRATISTA DEBE PREVER UN PDT, ADECUADO AL CONTEXTO DE LAS MEDIDAS, Y SOLICITAR REPROGRAMACIONES, SI FUERE NECESARIO. EN CASO DE REQUERIRSE, LA SDM EVALUARÁ LA PERTINENCIA DE PACTAR EVENTUALES MODIFICACIONES AL CONTRATO
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA / SDM
	Cuando se supera el hecho
	En los informes mensuales.

Revisando al detalle protocolos de bioseguridad y su cumplimiento
	En la ocurrencia del evento

	18
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	SOCIAL O POLÍTICO
	OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, PAROS O HUELGAS, O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS E   IMPEDIMENTO EN EL  DESPLAZAMIENTO  AL SITIO  DE  OBRA,  AMENAZAS  DE  GRUPOS  AL MARGEN   DE LA LEY Y/O  LA  COMUNIDAD
	RETARDO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
	1
	2
	3
	BAJO
	CONTRATISTA 50% Y SDM 50%
	PRESENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA (EVALUAR LAS DIFERENTES ALTERNATVAS)  
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA/SDM
	Cuando se supera el hecho
	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA
	SEMANAL

	19
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	INCREMENTO EN LAS ACTIVIDADES A SUPERVISAR POR INCREMENTO DE CANTIDADES DE MANO DE OBRA Y/O MATERIALES POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA
	AFECTACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA
	3
	4
	7
	ALTO
	CONTRATISTA 100%
	EL INTERVENTOR REALIZARÁ SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA CONTARÁ CON PERSONAL DE OBRA CALIFICADO Y ATENDERÁ LOS PLANES DE CONTINGENCIA PROPUESTOS.

EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LOS COSTOS GENERADOS.
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	Cuando se supera el hecho
	 EN LOS COMITES DE OBRA SEMANALES.

REVISANDO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA
	SEMANAL

	20
	GENERAL
	EXTERNO
	POSCONTRACTUAL
	OPERACIONAL
	RETRASOS EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO POR NO EXISTIR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES.
	LIQUIDACIÓN UNILATERAL O SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL.

PERDIDA DE COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EN SEDE ADMINISTRATIVA.
	1
	4
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA 50% Y SDM 50%
	EL SUPERVISOR DEBERA AGOTAR POR ESCRITO LA LIQUIDACIÓN BILATERAL, EN CASO DE NO PODER LLEGAR A UN ACUERDO CON EL CONTRATISTA, REALIZAR LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA - SDM
	Cuando se supera el hecho
	REALIZAR SEGUIMIENTO Y PROYECCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR.
	 TERMINADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y RECIBIDO A SATISFACION DE LA INTERVENTORIA EN ACTA DE RECIBO FINAL

	21
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A ENFERMEDADES O VIRUS DE TIPO INFECCIOSOS, CON CAPACIDAD DE GENERAR UNA PANDEMIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
	SUSPENSIÓN PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES PARA EVITAR Y PREVENIR CONTAGIOS, DADAS LAS DISPOSISCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL.

PARÁLISIS O DISMINUCIÓN DEL RITMO ESPERADO DE TRABAJO
	3
	4
	7
	ALTO
	CONTRATISTA 50% Y SDM 50%
	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR, CONTROLAR Y REALIZAR UN MANEJO ADECUADO DE LA ENFERMEDAD O VIRUS. E IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS COLABORADORES QUE ESTÉN PRESENTES EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
	2
	4
	6
	ALTO
	SI
	CONTRATISTA - SDM
	Cuando se supera el hecho
	REALIZAR TODOS LOS CONTROLES Y OBSERVAR ESTRICTO SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y CONTROL DE ACCESOS DE PERSONAL INTERNO Y AJENO A LA OBRA.
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	22
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	SALARIOS, APORTES PARAFISCALES Y HONORARIOS. POSIBILIDAD DE QUE EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA NO RECONOZCA O DEMORE LOS PAGOS (SALARIOS, HONORARIOS, SALUD, PENSIÓN, ARL, CAJA DE COMPENSACIÓN Y DEMÁS OBLIGACIONES A SUS COLABORADORES QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL CONTRATO 
	QUEJAS Y POSIBLES DENUNCIAS LABORALES Y RENUNCIAS O ABANDONO DE LOS PUESTOS O SITIOS DE TRABAJO.
	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA 100%
	EL INTERVENTOR, DEBERÁ ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y CONTRACTUALES DE SUS COLABORADORES AL SERVICIO DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA SDM.   
	1
	2
	3
	MEDIO
	SI
	CONTRATISTA
	Al terminar la ejecución del contrato
	A TRAVES DE SUPERVISOR DEL CONTRATO REVISANDO LOS PARAFISCALES Y DEMÁS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	23
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	EJECUCIÓN PARCIAL Y/O NO EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS OBJETO DE INTERVENTORÍA. RIESGO PRESENTADO POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA OBRA O EJECUCION PARCIAL DE LA MISMA, O LA NO EJECUCIÓN TOTAL DE UNA O MÁS OBRAS.
	MODIFICACIÓN EN EL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA 100%
	EL INTERVENTOR DEBERÁ ESTABLECER ACCIONES PREVENTIVAS A LA MANIFESTACIÓN DEL RIESGO A FIN DE MANTENER INFORMADA A LA SDM.  EL CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTÁ LIGADO CONTRACTUALMENTE AL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS POR EL ENTE PÚBLICO CONTRATANTE. EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SERÁ LIQUIDADO CONFORME A LOS RECURSOS REALMENTE EJECUTADOS EN SU DESARROLLO Y NO DARÁ LUGAR A INDEMNIZACIÓN ALGUNA.
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA - INTERVENTOR
	A la terminación de la ocurrencia del evento
	A TRAVÉS DEL SUPERVISOR  EN COMITES SEMANALES
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	24
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	OMISIÓN DE CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL O EN LA OPERACIÓN DE ESTA, QUE IMPIDAN IMPLEMENTAR EL DISEÑO Y LO PROCEDENTE SEA ACTUALIZARLO 
	RECHAZO DE LA OBRA O NO RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE LAS ACTIVIDADES
	2
	4
	6
	Riesgo alto 
	INTERVENTORIA 100%
	INSPECCIÓN DEL SITIO PREVIA  IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO ENTREGADO POR LA SMD. 
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	SI
	Supervisor de contrato
	Ejecución del Contrato
	Ejecución del Contrato
	En cada una de las visitas de inspección








