CONTENIDO DEL INFORME

1.	CONDICIONES DEL CONTRATO									1

2.	OBJETO DEL CONTRATO										1

3.	ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.											1

4.	OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.								3

5.	OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.					4

6.	PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.			5

# CONDICIONES DEL CONTRATO

| Número de Contrato: | 20001226-H2 de 2020 |
| --- | --- |
| Nombre del Contratista: | RADIOCOM S.A.S. |
| Periodo informe: | 01 de febrero a 28 de febrero de 2021 |
| Nombre de Supervisor: | Mario Enrique Ardila Hernández / Yonatan Alexander Montoya Peña |
| Nombre del Interventor: |  |
| Área perteneciente: | DITEL – Grupo Sistemas para la Meteorología Aeronáutica |

# OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR, INSTALAR, INTEGRAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE CIZALLADURA DE VIENTO PARA EL AEROPUERTO DE BOGOTÁ

# ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

  - ACTIVIDADES EJECUTADAS:

| PERÍODO: 01 de enero al 31 de marzo de 2021 |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBLIGACIONES | DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO | UBICACIÓN DE SOPORTES |
| 1.Documentos administrativos y contrato | - Envían la copia de compra de los equipos requeridos para el proyecto, dinero destinado para la compañía Española DTN Services and Systems Spain SL. - Se utilizaron la totalidad de los $2,800,000,000 pesos colombianos del anticipo para realizar la orden de compra/anticipo de los equipos. | Anexo copia de compra |
| 2.Cronograma | - Envían cronograma para la revisión y aprobación el 25 de febrero | Anexo cronograma |

- OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- Fiducia

- Compra de equipos

  - PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

# OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

# OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

  - ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

| 1 | ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? | SI |
| --- | --- | --- |
| 2 | Tipo de riesgo | BIOLOGICO |
| 3 | ¿Cómo se materializó el riesgo? | PANDEMIA COVID - 19 |
| 4 | ¿Cómo se mitigó el riesgo? | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD |
| 5 | ¿Fue oportuna la mitigación? | SI |
| OBSERVACIONES: EL CONTRATO TIENE RESTRICCIONES POR LA PANDEMIA COVID - 19 |  |  |

  - VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

| ¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE? |  |
| --- | --- |
| SI | NO |
| ¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST? |  |
| SI | NO |

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

| FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN | FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN |
| --- | --- |

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| ¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? |  |
| --- | --- |
| SI | NO |
| X |  |
| FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN |  |

  - PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

| NÚMERO DE INFORME | PUBLICACIÓN EN SECOP II |  |
| --- | --- | --- |
|  | SI | NO |
| 1 | x |  |
| 2 | x |  |
| 3 | x |  |
| 4 |  | x |

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe.

# PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

  - AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

No se ha realizado pago, se entregó el anticipo establecido de la vigencia 2020 y fue para amortizar el pago de equipos y software. El valor del anticipo fue de: DOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 2.800.000.000)

  - AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El porcentaje de avance físico es del 5%

El porcentaje de avance financiero es del 20%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo con lo descrito. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

YONATAN ALEXANDER MONTOYA PEÑA

CC. 80850230 DE BTÁ

SUPERVISOR DE CONTRATO 20001226-H2-2020

MARIO ENRIQUE ARDILA HERNÁNDEZ

CC. 79649435 DE BTÁ

SUPERVISOR DE CONTRATO 20001226-H2-2020