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Bucaramanga, 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

De conformidad con los lineamientos previstos en la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 73 de la ley 1682 de 2013, Ley 1150 de 2007 y Ley 489 de 1998, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el análisis de conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente contratación.

A su vez el Decreto 1082 de 2015 señala dentro de la SECCIÓN 2 ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUBSECCIÓN 1 PLANEACIÓN, en su artículo 2.2.1.1.2.1.1  que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato.
AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR. 

La competencia para adelantar el proceso de selección y contratación se fundamenta en las siguientes disposiciones:  
1. Ordenanza Departamental No. 001 del 13 de enero de 2020, por medio de la cual se autoriza al Gobernador del Departamento de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio.
2. El Decreto Departamental No. 0612 del 01 de septiembre de 2020, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, suspender, liquidar, aclarar, adicionar el valor y el plazo de los contratos, generar las órdenes de pago y en general expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual que se adelante en cumplimiento de la misión y funciones propias de la Secretaría.  
3. La Ordenanza No. 013 del 01 de junio de 2020, por la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023. “SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO”. 
4. El inciso primero del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, a cuyo tenor literal se lee:
“Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.”
CONVOCATORIA DE VEEDORES 

El DEPARTAMENTO DE SANTANDER CONVOCA a los VEEDORES CIUDADANOS para que realicen el control social en las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual del presente proceso de contratación.
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

El Departamento en función del servicio de los intereses generales y en desarrollo de los principios de igualdad, moralidad, planeación, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones coordina sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

La Ley autoriza a las entidades públicas su asociación entre sí con el propósito de cooperar en cumplimiento de la norma constitucional que impone como un deber la coordinación de las actuaciones de las autoridades administrativas para el cumplimiento de los fines del Estado y en desarrollo de las atribuciones conferidas por el inciso 2 del Artículo 305 de la Constitución Política de Colombia, se hace necesaria la gestión y promoción integral del territorio Departamental, también establece los derechos y deberes del Estado y de los particulares frente a los recursos culturales y naturales de la Nación. 

En el Plan de Desarrollo Departamental, 2020 – 2023 “SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO”, identifica la prioridad del proyecto denominado “CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA LOMITA, FASE I DEL MUNICIPIO DE MOGOTES”, que tiene como línea estratégica “COMPETITIVIDAD EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO”, meta e indicador que impacta el desarrollo del proyecto Sector: SIEMPRE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD, con el programa “SIEMPRE EQUIPAMIENTOS”.
Dentro del Plan de Desarrollo del DEPARTAMENTO 2020 – 2023, se le concede especial importancia a los Municipios, como célula ejecutora de su progreso y en este sentido el Gobierno Departamental debe participar en la ejecución de programas que entrañan progreso económico y social; y para cumplir con los fines del Estado y con el Plan de Desarrollo Departamental “SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO”, el Municipio de MOGOTES, solicitó la inscripción del Proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA LOMITA, FASE I DEL MUNICIPIO DE MOGOTES”; Inscrito y viabilizado en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública SEPPI 20200680000184 BPIN 2020004680188, con Certificado del Banco de Proyectos No 165 del 11 de Mayo del 2021 expedido por el Secretaria de Planeación Departamental. Igualmente Inscrito y viabilizado en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública SEPPI 20200680000184 BPIN 2020004680188, con Certificado del Banco de Proyectos No 248 del 16 de Junio del 2021 expedido por el Secretaria de Planeación Departamental
En prevalencia del principio de coordinación,  Artículo 6 de la Ley 489 de 1998 y en virtud del principio de colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, por lo tanto nos encontramos ante un proyecto de iniciativa del Departamento, el Municipio y el Municipio de MOGOTES, para suscribir un Convenio Interadministrativo, con miras a que el Departamento financie el objeto que se describe a continuación: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE MOGOTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA LOMITA, FASE I DEL MUNICIPIO DE MOGOTES”
Por ser las partes de este convenio entidades públicas,  se rige por el artículo 95 de la Ley 489 de 1998. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.  

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 
El Municipio de Mogotes presenta indicadores de trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas superior a 40 por cada 100.000 habitantes en promedio en los últimos 4 años, además de indicadores de violencia intrafamiliar en la población joven de 146.20 por cada 100.000 habitantes. 
Esta situación se agrava con las limitaciones en posibilidad de aprovechar los momentos de ocio con el desarrollo de prácticas recreo deportivas por la ausencia de escenarios. 
Según el documento de diagnóstico del plan de desarrollo MOGOTANOS, DE LA MANO POR EL CAMBIO cerca del 50% de la población residente en el municipio, tiene edad y condición para efectuar algún tipo de práctica deportiva y recreativa con algún grado de exigencia física; es así, como se hace necesaria la promoción de programas de aprovechamiento del tiempo libre y el mejoramiento del espacio público, parques, plazas y zonas verdes municipales, así como la construcción de nuevos escenarios deportivos y recreativos, que permitan la masificación de la actividad deportiva y el cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el Plan de desarrollo Municipal.
Este acontecimiento también está ligado a los elevados índices de desocupación y desaprovechamiento del tiempo libre de la población objetiva, que generan altos niveles de delincuencia y zonas como estas son la que se este tipo de personas usan para cometer ilícitos.
Es necesario articular con las escuelas de formación deportiva y el Municipio el desarrollo de actividades que generen bienestar disminuyendo los índices de morbilidad.
Causas que generan el problema
· Infraestructura inadecuada para la práctica recreo-deportiva

· Bajo aprovechamiento urbanístico de espacios para adecuar infraestructura recreo deportiva

Efectos generados por el problema

· Inadecuado uso del tiempo libre por parte de los habitantes del sector.

· Aumento de la delincuencia en los jóvenes y adolescentes.
JUSTIFICACION
El proyecto se presenta para que los habitantes del Municipio de Mogotes cuenten con una zona donde puedan compartir tiempo con sus familiares y amigos, sirviendo a toda la población desde los niños, así como también a los adultos y personas mayores. Esté proyecto contribuirá con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas vecinas del proyecto, educiendo los índices de delincuencia, evitando que los jóvenes desaprovechen este espacio público y además contribuye con el mejoramiento del medio ambiente en general.
El proyecto en su etapa de formulación y futura ejecución contará con escenarios recreo deportivos, generando un aumento en el número de usuarios que practican deporte
Por las razones antes expuestas, se hace necesario identificar una alternativa de solución con espacios de calidad donde se dé lugar a la práctica de actividades deportivas y recreativas para los 4.281 habitantes directamente afectados.
ALTERNATIVA DE SOLUCION AL PROBLEMA

La alternativa propuesta busca ampliar los servicios recreativos del complejo deportivo del Sector la Lomita, así como mejorar físicamente su infraestructura en áreas para la recreación y el deporte de la siguiente manera: 
El proyecto, en su etapa de formulación y futura ejecución contará con las siguientes actividades:

CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL 5.; 2. ÁREA INFANTIL; 3. ÁREA DE CALISTENIA Y/O CROSFIT; 4. ÁREA MESAS DE PIN-PON.; 5. KIOSKO (AUTO SOSTENIMIENTO Y CUIDADO ÁREAS INTERVENIDAS); 6. CICLO RUTA PERIMETRAL; 7. ILUMINACIÓN GENERAL LUZ LED.; 8. MOBILIARIO URBANO: CESTAS DE BASURA, BANCAS LARGAS, BANCAS CORTAS, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL BICICLETEROS.; 9. CERRAMIENTO FACHADA PRINCIPAL EN TUBERÍA REDONDA.;10. CERRAMIENTO PERIMETRAL OTROS COSTADOS EN LIMÓN SWINGLEA Y HORCONES EN CONCRETO. 11. SENDEROS PEATONALES INTERNOS Y FACHADA PRINCIPAL.; 12. LETRERO ILUSTRATIVO YO MOGOTES 13. SISTEMA HIDRÁULICO Y SANITARIO PARA MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y PUNTOS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS ESTRUCTURAS PROYECTADAS.; 14. JARDÍN NATURAL Y JARDÍN SECO.

Se hace claridad en que la FASE I, corresponde a la construcción de las obras descritas anteriormente, y que se respetarán las áreas respectivas y establecidas en el proyecto general para su posterior intervención por la administración municipal, logrando de esta forma a futuro la construcción del patinódromo municipal y demás obras. Es probable que, en el normal desarrollo de las actividades contempladas en la etapa de construcción y desarrollo físico del proyecto, se planteen modificaciones a los diseños planteados, para lo cual el municipio y entidad contratante deberán verificar a través de la respectiva interventoría y/o supervisión técnica, la no afectación de los espacios a desarrollar a futuro, de tal forma que el concepto general del proyecto se pueda desarrollar sin impedimento alguno, en todo caso, al final de las actividades contempladas en la FASE I, se deberá entregar el respectivo plano récord, en donde se refleje las áreas finalmente intervenidas y las áreas proyectadas para las estructuras que componen el proyecto general.

El Departamento considera necesario, la realización de este convenio toda vez que es una necesidad la  “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA LOMITA, FASE I DEL MUNICIPIO DE MOGOTES” en razón a que siendo este programa de actividad de física y de recreación es el Estado quien debe permitir su acceso, por tal razón y teniendo en cuenta que dentro de los fines del Estado está la participación de los ciudadanos en los procesos de reconocimientos participativos así como de implementar en la comunidad la integración social y comunitaria, se procede a realizar las siguientes especificaciones:
El proyecto consiste en realizar la “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA LOMITA, FASE I DEL MUNICIPIO DE MOGOTES”, mediante actividades de construcción de infraestructura para la práctica recreo deportiva aprovechando adecuadamente los espacios urbanísticos en el desarrollo de prácticas de cultura, recreación y deporte.
El Municipio de MOGOTES, quien solicita el apoyo al Departamento para la realización de las obras de “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA LOMITA, FASE I DEL MUNICIPIO DE MOGOTES”; cuenta con la Inscripción y viabilidad de este proyecto en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública SEPPI 20200680000184 BPIN 2020004680188, con Certificado del Banco de Proyectos No 165 del 11 de Mayo del 2021 expedido por el Secretaria de Planeación Departamental. Igualmente Inscrito y viabilizado en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública SEPPI 20200680000184 BPIN 2020004680188, con Certificado del Banco de Proyectos No 248 del 16 de Junio del 2021 expedido por el Secretaria de Planeación Departamental

El proyecto que cuenta con: Acta de concertación con la Comunidad, Certificado de disponibilidad de servicios públicos de fecha 12 de enero de 2021, Certificación de NO requerimiento de Licencia de Construcción ni Licencia Ambiental firmada por Diana Patricia Pinto, secretaria de Planeación y Obras Publicas de Mogotes del 7 de enero de 2021. 
Títulos de propiedad: Certificado de libertad y Tradición: matrícula inmobiliaria No. 319-9321 y Escritura Publica No. 49 del 18 de marzo de 1940 de la Notaria Única del círculo de Mogotes, entre otros documentos.
Para las adquisiciones planeadas del año fiscal 2020, por la Secretaria de Infraestructura Departamental y con el fin de cumplir con los fines de la Administración Departamental, se realizó una proyección cuantificada, de conformidad con el “PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES”, el bien o servicio y el proceso de contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para la Obra Pública de septiembre 23 de 2020.
Por todo lo anterior, el Departamento de Santander, en cabeza de la Secretaría de Infraestructura, considera necesario la celebración y propone la suscripción de un Convenio Interadministrativo, en razón a que participan la siguiente entidad pública:  MUNICIPIO DE MOGOTES.
El Municipio de MOGOTES, acepta la suscripción del mismo, evidenciando la necesidad de unificar esfuerzos con el fin de optimizar la gestión de las partes para realizar el objeto del presente Convenio Interadministrativo que es: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE MOGOTES PARA LA  CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA LOMITA, FASE I DEL MUNICIPIO DE MOGOTES”.

Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente Convenio Interadministrativo es por la suma de DOS MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($2.117.327.627), del cual  el DEPARTAMENTO aporta la suma de DOS MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($2.056.211.288,00) y el Municipio de MOGOTES aporta la suma de SESENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($61.116.339.00).
La suma de dinero que aportará el DEPARTAMENTO Y EL MUNCIPIO DE MOGOTES se encuentran soportadas con las disponibilidades, en el análisis financiero y en el cronograma de ejecución de proyectos, y está contenida en los siguientes certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos por el DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE MOGOTES como sigue: 

DEPARTAMENTO: 

1.) Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 21001837, expedido el día 14 de Mayo del año 2021, por el Director Técnico de Presupuesto del Departamento, por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($456.134.304,00), para la obra; suma de dinero que se encuentra soportada así: Con cargo al Rubro Presupuestal 2.3.2.01.01.001.03.18.43.01, Detalle del Rubro: Fomento a la Recreacion, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz; cuya Fuente de financiación es: PRO- DESARROLLO INVERSION 25% INF. DEPORTIVA.

2.)   Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 21001838, expedido el día 14 de Mayo del año 2021, por el Director Técnico de Presupuesto del Departamento, por la suma de MIL TRECIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y UN CANTAVOS ($1.319.548.135,41), para la obra; suma de dinero que se encuentra soportada así: Con cargo al Rubro Presupuestal 2.3.2.01.01.001.03.18.43.01, Detalle del Rubro: Fomento a la Recreacion, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz; cuya Fuente de financiación es: PRO- DESARROLLO INVERSION 25% INF. DEPORTIVA  REC. BCE. 

3.)   Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 21001839, expedido el día 14 de Mayo del año 2021, por el Director Técnico de Presupuesto del Departamento, por la suma de CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($103.246.582,93), para la obra; suma de dinero que se encuentra soportada así: Con cargo al Rubro Presupuestal 2.3.2.01.01.001.03.18.43.01, Detalle del Rubro: Fomento a la Recreacion, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz; cuya Fuente de financiación es: RENDIMIENTOS PRO-DESARROLLO 25% INF. DEPORTIVA REC BCE. 

4.)   Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 21001840, expedido el día 14 de Mayo del año 2021, por el Director Técnico de Presupuesto del Departamento, por la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($78.000.000.00), para la obra; suma de dinero que se encuentra soportada así: Con cargo al Rubro Presupuestal 2.3.2.01.01.001.03.18.43.01, Detalle del Rubro: Fomento a la Recreacion, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz; cuya Fuente de financiación es: RENDIMIENTOS PRO-DESARROLLO INVERSION 25% INF. DEPORTIVA .

5.)   Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 21001842, expedido el día 14 de Mayo del año 2021, por el Director Técnico de Presupuesto del Departamento, por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($49.282.266,31), para la obra; suma de dinero que se encuentra soportada así: Con cargo al Rubro Presupuestal 2.3.2.01.01.001.03.19.40.02, Detalle del Rubro: Ordenamiento Territorial y desarrollo urbano; cuya Fuente de financiación es: ICLD.

6.)   Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 21002200, expedido el día 16 de Junio del año 2021, por el Director Técnico de Presupuesto del Departamento, por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000.00), para la obra; suma de dinero que se encuentra soportada así: Con cargo al Rubro Presupuestal 2.3.2.01.01.001.03.18.43.01, Detalle del Rubro: Fomento a la Recreacion, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz; cuya Fuente de financiación es: ICLD REC.BCE. 

MUNCIPIO DE MOGOTES:

1.)   Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 2100230, expedido el día 24 de Mayo del año 2021, por la Secretaria de Hacienda Municipal de Mogotes, por la suma de SESENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($61.116.339.00), suma de dinero que se encuentra soportada así: Con cargo al Rubro Presupuestal 2.3.2.02.02.005.43.01.01, Detalle del Rubro: Infraestructura Deportiva mantenida y adecuada; cuya Fuente de financiación es: SGPD SGP DEPORTE ($14.408.392.00). Y Con cargo al Rubro Presupuestal 2.3.2.02.02.005.43.01.01, Detalle del Rubro: Infraestructura Deportiva mantenida y adecuada; cuya Fuente de financiación es: RBSD RB SGP DEPORTE ($46.707.947).
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

2.1. OBJETO.

El objeto del presente Convenio Interadministrativo es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE MOGOTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA LOMITA, FASE I DEL MUNICIPIO DE MOGOTES”

Para el desarrollo del presente convenio, el Municipio de MOGOTES, deberá ceñirse estrictamente al Proyecto inscrito y viabilizado en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, SEPPI 20200680000184 BPIN 2020004680188, con Certificado del Banco de Proyectos No 165 del 11 de Mayo del 2021 expedido por el Secretaria de Planeación Departamental. Igualmente Inscrito y viabilizado en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública SEPPI 20200680000184 BPIN 2020004680188, con Certificado del Banco de Proyectos No 248 del 16 de Junio del 2021 expedido por el Secretaria de Planeación Departamental, así como al siguiente presupuesto:
	CAP.
	DESCRIPCION
	UND.
	CANT
	V/UNITARIO
	V/TOTAL

	1
	OBRAS GENERALES
	 
	 
	 
	 $   23.648.982,00 

	1.1
	Demolición de muro e=10 cm
	M2
	527,88
	 $        14.553,00 
	 $     7.682.238,00 

	1.2
	Demolición de piso
	M2
	365,80
	 $        14.205,00 
	 $     5.196.189,00 

	1.3
	Desmonte de cubierta
	M2
	365,80
	 $          9.958,00 
	 $     3.642.636,00 

	1.4
	Retiro de escombros
	M3
	183,85
	 $        38.770,00 
	 $     7.127.919,00 

	2
	CANCHA SINTÉTICA
	 
	 
	 
	 $ 292.093.618,00 

	2.1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $     3.292.390,00 

	2.1.1
	Localización y replanteo
	M2
	681,10
	 $          2.664,00 
	 $     1.814.450,00 

	2.1.2
	Descapote 
	M2
	204,33
	 $          2.193,00 
	 $        448.096,00 

	2.1.3
	Retiro de escombros producto de descapote
	M3
	26,56
	 $        38.770,00 
	 $     1.029.844,00 

	2.2
	EXCAVACIONES Y RELLENOS
	 
	 
	 
	 $   47.935.403,00 

	2.2.1
	Excavación manual de material común sin clasificar 
	M3
	98,72
	 $        37.561,00 
	 $     3.707.932,00 

	2.2.2
	Excavaciones varias en roca
	M3
	24,68
	 $      143.007,00 
	 $     3.529.327,00 

	2.2.3
	Conformación de subrasante
	M2
	681,10
	 $          2.556,00 
	 $     1.740.892,00 

	2.2.4
	Relleno con material de subbase 
	M3
	249,94
	 $        86.203,00 
	 $   21.545.147,00 

	2.2.5
	Relleno con material de base
	M3
	136,22
	 $        92.703,00 
	 $   12.628.003,00 

	2.2.6
	Retiro de material sobrante 
	M3
	123,40
	 $        38.770,00 
	 $     4.784.102,00 

	2.3
	CIMENTACION
	 
	 
	 
	 $   34.324.404,00 

	2.3.1
	Solado en concreto 2000 PSI, e= 5 cm
	M2
	31,24
	 $        29.362,00 
	 $        917.122,00 

	2.3.2
	Concreto 3000 psi, zapatas, pedestales y vigas de cimentación
	M3
	10,11
	 $      743.759,00 
	 $     7.518.288,00 

	2.3.3
	Acero de refuerzo 
	KG
	3476,43
	 $          7.447,00 
	 $   25.888.994,00 

	2.4
	AREA DE JUEGO
	 
	 
	 
	 $ 185.255.072,00 

	2.4.1
	Losa en concreto e=12 cm 3000 psi. (Incluye malla electrosoldada  6 mm)
	M2
	472,77
	 $      102.658,00 
	 $   48.533.623,00 

	2.4.2
	Pasante en 5/8" L=30 cm
	KG
	261,03
	 $          5.993,00 
	 $     1.564.364,00 

	2.4.3
	Limpieza de losa en concreto con acido nítrico
	M2
	373,50
	 $          4.002,00 
	 $     1.494.747,00 

	2.4.4
	Suministro e instalación de grama sintética monofilamento, altura 50 mm
	M2
	373,50
	 $      165.676,00 
	 $   61.879.986,00 

	2.4.5
	Suministro e instalación de porterías de microfútbol, (incluye malla de nylon)
	UND
	2,00
	 $   2.190.760,00 
	 $     4.381.520,00 

	2.4.6
	Ladrillo a la vista dos caras
	M2
	85,14
	 $        68.028,00 
	 $     5.791.836,00 

	2.4.7
	Concreto columnetas 0,12x0,25
	ML
	38,40
	 $        33.080,00 
	 $     1.270.272,00 

	2.4.8
	Concreto vigas sobre muro 0,12x0,25
	ML
	81,16
	 $        24.042,00 
	 $     1.951.249,00 

	2.4.9
	Acero de refuerzo
	KG
	1372,75
	 $          7.447,00 
	 $   10.222.851,00 

	2.4.10
	Cerramiento en malla eslabonada
	M2
	222,52
	 $      201.047,00 
	 $   44.736.174,00 

	2.4.11
	Suministro e instalación de red de nylon
	M2
	161,32
	 $        21.253,00 
	 $     3.428.450,00 

	2.5
	AREAS COMUNES Y ZONAS VERDES
	 
	 
	 
	 $   21.286.349,00 

	2.5.1
	Losa en concreto e=12 cm 3000 psi. (Incluye malla electrosoldada  6 mm)
	M2
	132,65
	 $      102.658,00 
	 $   13.617.964,00 

	2.5.2
	Bordillo en concreto e=15cm h=30 cm, incluye acero de refuerzo
	ML
	111,20
	 $        50.128,00 
	 $     5.574.234,00 

	2.5.3
	Suministro e instalación de árbol azuceno y/o ixora-duranta
	UND
	6,00
	 $        34.357,00 
	 $        206.142,00 

	2.5.4
	Aseo y limpieza general
	M2
	681,10
	 $          2.772,00 
	 $     1.888.009,00 

	3
	CICLORUTA PERIMETRAL
	 
	 
	 
	 $ 160.722.871,00 

	3.1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $     3.815.940,00 

	3.1.1
	Localización y replanteo
	M2
	1126,54
	 $          2.664,00 
	 $     3.001.103,00 

	3.1.2
	Descapote 
	M2
	112,65
	 $          2.193,00 
	 $        247.050,00 

	3.1.3
	Retiro de escombros producto de descapote
	M3
	14,65
	 $        38.770,00 
	 $        567.787,00 

	3.2
	EXCAVACIONES Y RELLENOS
	 
	 
	 
	 $   24.829.864,00 

	3.2.1
	Excavación manual de material común sin clasificar 
	M3
	39,70
	 $        37.561,00 
	 $     1.491.280,00 

	3.2.2
	Excavación mecánica de material común sin clasificar
	M3
	113,44
	 $        16.026,00 
	 $     1.817.938,00 

	3.2.3
	Excavaciones varias en roca
	M3
	9,93
	 $      143.007,00 
	 $     1.419.447,00 

	3.2.4
	Conformación de subrasante
	M2
	706,54
	 $          2.556,00 
	 $     1.805.909,00 

	3.2.5
	Relleno con material de base
	M3
	108,70
	 $        92.703,00 
	 $   10.076.631,00 

	3.2.6
	Retiro de material sobrante 
	M3
	211,99
	 $        38.770,00 
	 $     8.218.659,00 

	3.3
	AREA DE BICISENDA
	 
	 
	 
	 $ 132.077.067,00 

	3.3.1
	Solado en concreto 2000 PSI, e= 5 cm
	M2
	106,35
	 $        29.868,00 
	 $     3.176.372,00 

	3.3.2
	Bordillo en concreto e=15cm h=30 cm, incluye acero de refuerzo
	ML
	708,98
	 $        50.128,00 
	 $   35.539.749,00 

	3.3.3
	Losa en concreto  e=12 cm 3000 psi. (Incluye malla electrosoldada  6mm) 
	M2
	543,49
	 $      102.658,00 
	 $   55.793.596,00 

	3.3.4
	Dilatación losa en concreto
	ML
	323,00
	 $          4.711,00 
	 $     1.521.653,00 

	3.3.5
	Sellado de juntas con arena se sílice y material aglomerante
	ML
	323,00
	 $          6.332,00 
	 $     2.045.236,00 

	3.3.6
	Limpieza de losa en concreto con acido nítrico
	M2
	543,49
	 $          4.002,00 
	 $     2.175.047,00 

	3.3.7
	Pintura azul acrílica  a base de agua para cicloruta
	M2
	543,49
	 $        37.395,00 
	 $   20.323.809,00 

	3.3.8
	Demarcación lineal carril en línea continua 10 cm 
	ML
	354,49
	 $        16.625,00 
	 $     5.893.396,00 

	3.3.9
	Demarcación lineal carril en línea discontinua 10 cm 
	ML
	354,49
	 $        14.664,00 
	 $     5.198.241,00 

	3.3.10
	Demarcación línea de PARE
	ML
	15,60
	 $        16.625,00 
	 $        259.350,00 

	3.3.11
	Demarcación paso peatonal-cebra 
	ML
	4,00
	 $        19.961,00 
	 $          79.844,00 

	3.3.12
	Pictograma bicicleta (0.8x1.2 m) en cicloruta
	UND
	2,00
	 $        35.387,00 
	 $          70.774,00 

	4
	ANDÉN PERIMETRAL
	 
	 
	 
	 $ 228.509.005,00 

	4.1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $     5.943.655,00 

	4.1.1
	Localización y replanteo
	M2
	1229,57
	 $          2.664,00 
	 $     3.275.574,00 

	4.1.2
	Descapote 
	M2
	368,87
	 $          2.193,00 
	 $        808.934,00 

	4.1.3
	Retiro de escombros producto de descapote
	M3
	47,95
	 $        38.770,00 
	 $     1.859.147,00 

	4.2
	EXCAVACIONES Y RELLENOS
	 
	 
	 
	 $   57.056.882,00 

	4.2.1
	Excavación manual de material común sin clasificar 
	M3
	36,54
	 $        37.561,00 
	 $     1.372.395,00 

	4.2.2
	Excavación mecánica de material común sin clasificar
	M3
	393,46
	 $        16.026,00 
	 $     6.305.628,00 

	4.2.3
	Excavaciones varias en roca
	M3
	9,13
	 $      143.007,00 
	 $     1.306.289,00 

	4.2.4
	Conformación de subrasante
	M2
	1229,57
	 $          2.556,00 
	 $     3.142.781,00 

	4.2.5
	Relleno con material de base
	M3
	245,91
	 $        92.703,00 
	 $   22.796.966,00 

	4.2.6
	Retiro de material sobrante 
	M3
	570,87
	 $        38.770,00 
	 $   22.132.823,00 

	4.3.
	AREA DE ANDÉN
	 
	 
	 
	 $ 151.659.907,00 

	4.3.1
	Solado en concreto 2000 PSI, e= 5 cm
	M2
	97,87
	 $        29.868,00 
	 $     2.923.151,00 

	4.3.2
	Bordillo en concreto e=15cm h=30 cm, incluye acero de refuerzo
	ML
	510,08
	 $        50.128,00 
	 $   25.569.290,00 

	4.3.3
	Losa en concreto  e=12 cm 3000 psi. (Incluye malla electrosoldada  6mm) 
	M2
	1092,86
	 $      102.658,00 
	 $ 112.190.822,00 

	4.3.4
	Sardinel prefabricado 15x45
	ML
	142,38
	 $        77.094,00 
	 $   10.976.644,00 

	4.4
	AREAS COMUNES Y ZONAS VERDES
	 
	 
	 
	 $   13.848.561,00 

	4.4.1
	Suministro e instalación de grama natural 
	M2
	631,92
	 $        15.434,00 
	 $     9.753.053,00 

	4.4.2
	Suministro e instalación de árbol azuceno y/o ixora-duranta
	UND
	20,00
	 $        34.357,00 
	 $        687.140,00 

	4.4.3
	Aseo y limpieza general
	M2
	1229,57
	 $          2.772,00 
	 $     3.408.368,00 

	5
	MODULO MESAS DE PING PONG
	 
	 
	 
	 $   58.969.018,00 

	5.1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $        785.369,00 

	5.1.1
	Localización y replanteo
	M2
	162,47
	 $          2.664,00 
	 $        432.820,00 

	5.1.2
	Descapote 
	M2
	48,74
	 $          2.193,00 
	 $        106.889,00 

	5.1.3
	Retiro de escombros producto de descapote
	M3
	6,34
	 $        38.770,00 
	 $        245.660,00 

	5.2
	EXCAVACIONES Y RELLENOS
	 
	 
	 
	 $     8.589.153,00 

	5.2.1
	Excavación manual de material común sin clasificar 
	M3
	14,11
	 $        37.561,00 
	 $        530.118,00 

	5.2.2
	Excavación mecánica de material común sin clasificar
	M3
	48,74
	 $        16.026,00 
	 $        781.123,00 

	5.2.3
	Excavaciones varias en roca
	M3
	3,53
	 $      143.007,00 
	 $        504.583,00 

	5.2.4
	Conformación de subrasante
	M2
	162,47
	 $          2.556,00 
	 $        415.273,00 

	5.2.5
	Relleno con material de base
	M3
	32,49
	 $        92.703,00 
	 $     3.012.291,00 

	5.2.6
	Retiro de material sobrante 
	M3
	86,30
	 $        38.770,00 
	 $     3.345.765,00 

	5.3
	AREA DE JUEGO
	 
	 
	 
	 $   45.022.951,00 

	5.3.1
	Concreto ciclópeo
	M3
	13,50
	 $      497.905,00 
	 $     6.721.718,00 

	5.3.2
	Losa en concreto e=12 cm 3000 psi. (Incluye malla electrosoldada 6 mm)
	M2
	67,50
	 $      102.658,00 
	 $     6.929.415,00 

	5.3.3
	Pasante en 1/2" L=60 cm
	KG
	9,00
	 $          5.993,00 
	 $          53.937,00 

	5.3.4
	Dilatación losa en concreto
	ML
	33,12
	 $          4.711,00 
	 $        156.028,00 

	5.3.5
	Sellado de juntas
	ML
	33,12
	 $          6.332,00 
	 $        209.716,00 

	5.3.6
	Limpieza de losa en concreto con acido nítrico
	M2
	135,00
	 $          4.002,00 
	 $        540.270,00 

	5.3.7
	Pintura acrílica  a base de agua (COLORES VARIOS)
	M2
	67,50
	 $        37.395,00 
	 $     2.524.163,00 

	5.3.8
	Construcción juego de mesa ping-pong en concreto, revestido en granito pulido incluye: herrajes  metálicos
	UND
	3,00
	 $   9.112.902,00 
	 $   27.338.706,00 

	5.3.9
	Construcción señalización espacio de juegos
	UND
	1,00
	 $      548.998,00 
	 $        548.998,00 

	5.4
	AREAS COMUNES 
	 
	 
	 
	 $     4.571.545,00 

	5.4.1
	Suministro e instalación de triturado seleccionado de  3/4"
	M2
	89,26
	 $          9.971,00 
	 $        890.011,00 

	5.4.2
	Solado en concreto 2000 PSI, e= 5 cm
	M2
	8,88
	 $        29.868,00 
	 $        265.093,00 

	5.4.3
	Bordillo en concreto e=15cm h=30 cm, incluye acero de refuerzo
	ML
	59,17
	 $        50.128,00 
	 $     2.966.074,00 

	5.4.4
	Aseo y limpieza general
	M2
	162,47
	 $          2.772,00 
	 $        450.367,00 

	6
	MODULO JUEGOS INFANTILES
	 
	 
	 
	 $   84.829.999,00 

	6.1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $        479.526,00 

	6.1.1
	Localización y replanteo
	M2
	99,20
	 $          2.664,00 
	 $        264.269,00 

	6.1.2
	Descapote 
	M2
	29,76
	 $          2.193,00 
	 $          65.264,00 

	6.1.3
	Retiro de escombros producto de descapote
	M3
	3,87
	 $        38.770,00 
	 $        149.993,00 

	6.2
	EXCAVACIONES Y RELLENOS
	 
	 
	 
	 $     4.439.116,00 

	6.2.1
	Excavación manual de material común sin clasificar 
	M3
	2,71
	 $        37.561,00 
	 $        101.805,00 

	6.2.2
	Excavación mecánica de material común sin clasificar
	M3
	29,76
	 $        16.026,00 
	 $        476.934,00 

	6.2.3
	Excavaciones varias en roca
	M3
	0,68
	 $      143.007,00 
	 $          96.902,00 

	6.2.4
	Conformación de subrasante
	M2
	99,20
	 $          2.556,00 
	 $        253.555,00 

	6.2.5
	Relleno con material de base
	M3
	19,84
	 $        92.703,00 
	 $     1.839.228,00 

	6.2.6
	Retiro de material sobrante 
	M3
	43,09
	 $        38.770,00 
	 $     1.670.692,00 

	6.3
	AREA DE JUEGO
	 
	 
	 
	 $   79.636.375,00 

	6.3.1
	Bordillo en concreto e=15cm h=30 cm, incluye acero de refuerzo
	ML
	48,40
	 $        50.128,00 
	 $     2.426.195,00 

	6.3.2
	Losa en concreto e=12 cm 3000 psi. (Incluye malla electrosoldada 6 mm)
	M2
	94,40
	 $      102.658,00 
	 $     9.690.915,00 

	6.3.3
	Pasante en 1/2" L=60 cm
	KG
	21,00
	 $          5.993,00 
	 $        125.853,00 

	6.3.4
	Limpieza de losa en concreto con acido nítrico
	M2
	94,40
	 $          4.002,00 
	 $        377.789,00 

	6.3.5
	Suministro e instalación de grama sintética monofilamento, altura 22 mm
	M2
	94,40
	 $      127.572,00 
	 $   12.042.797,00 

	6.3.6
	Suministro e instalación de domo-espacio juego resbaladores
	UND
	1,00
	 $ 26.367.680,00 
	 $   26.367.680,00 

	6.3.7
	Suministro e instalación de modulo de concreto-sentadero
	UND
	16,00
	 $      116.856,00 
	 $     1.869.696,00 

	6.3.8
	Suministro e instalación de juego sube-baja de 4 puesto
	UND
	4,00
	 $   3.407.623,00 
	 $   13.630.492,00 

	6.3.9
	Suministro e instalación de mesas de ajedrez
	UND
	4,00
	 $   3.138.990,00 
	 $   12.555.960,00 

	6.3.10
	Construcción señalización espacio de juegos
	UND
	1,00
	 $      548.998,00 
	 $        548.998,00 

	6.4
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 $        274.982,00 

	6.4.1
	Aseo y limpieza general
	M2
	99,20
	 $          2.772,00 
	 $        274.982,00 

	7
	MODULO DE CALISTENIA
	 
	 
	 
	 $   64.031.888,00 

	7.1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $        647.650,00 

	7.1.1
	Localización y replanteo
	M2
	133,98
	 $          2.664,00 
	 $        356.923,00 

	7.1.2
	Descapote 
	M2
	40,19
	 $          2.193,00 
	 $          88.145,00 

	7.1.3
	Retiro de escombros producto de descapote
	M3
	5,23
	 $        38.770,00 
	 $        202.582,00 

	7.2
	EXCAVACIONES Y RELLENOS
	 
	 
	 
	 $     5.972.063,00 

	7.2.1
	Excavación manual de material común sin clasificar 
	M3
	3,49
	 $        37.561,00 
	 $        131.043,00 

	7.2.2
	Excavación mecánica de material común sin clasificar
	M3
	40,19
	 $        16.026,00 
	 $        644.149,00 

	7.2.3
	Excavaciones varias en roca
	M3
	0,87
	 $      143.007,00 
	 $        124.731,00 

	7.2.4
	Conformación de subrasante
	M2
	133,98
	 $          2.556,00 
	 $        342.453,00 

	7.2.5
	Relleno con material de base
	M3
	26,80
	 $        92.703,00 
	 $     2.484.070,00 

	7.2.6
	Retiro de material sobrante 
	M3
	57,92
	 $        38.770,00 
	 $     2.245.617,00 

	7.3
	AREA DE JUEGO
	 
	 
	 
	 $   57.040.782,00 

	7.3.1
	Bordillo en concreto e=15cm h=30 cm, incluye acero de refuerzo
	ML
	62,30
	 $        50.128,00 
	 $     3.122.974,00 

	7.3.2
	Losa en concreto e=12 cm 3000 psi. (Incluye malla electrosoldada 6 mm)
	M2
	127,79
	 $      102.658,00 
	 $   13.118.666,00 

	7.3.3
	Pasante en 1/2" L=60 cm
	KG
	25,20
	 $          5.993,00 
	 $        151.024,00 

	7.3.4
	Limpieza de losa en concreto con acido nítrico
	M2
	127,79
	 $          4.002,00 
	 $        511.416,00 

	7.3.5
	Suministro e instalación de grama sintética monofilamento, altura 22 mm
	M2
	127,79
	 $      127.572,00 
	 $   16.302.426,00 

	7.3.6
	Suministro e instalación de juego de barras 
	UND
	1,00
	 $ 23.285.278,00 
	 $   23.285.278,00 

	7.3.7
	Construcción señalización espacio de juegos
	UND
	1,00
	 $      548.998,00 
	 $        548.998,00 

	7.4
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 $        371.393,00 

	7.4.1
	Aseo y limpieza general
	M2
	133,98
	 $          2.772,00 
	 $        371.393,00 

	
	
	
	
	
	

	8
	MODULO DE CASETA DE SERVICIOS
	 
	 
	 
	 $   47.622.579,00 

	8.1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $          96.679,00 

	8.1.1
	Localización y replanteo
	M2
	20,00
	 $          2.664,00 
	 $          53.280,00 

	8.1.2
	Descapote 
	M2
	6,00
	 $          2.193,00 
	 $          13.158,00 

	8.1.3
	Retiro de escombros producto de descapote
	M3
	0,78
	 $        38.770,00 
	 $          30.241,00 

	8.2
	EXCAVACIONES Y RELLENOS
	 
	 
	 
	 $     2.405.826,00 

	8.2.1
	Excavación manual de material común sin clasificar 
	M3
	11,63
	 $        37.561,00 
	 $        436.834,00 

	8.2.2
	Excavación mecánica de material común sin clasificar
	M3
	6,00
	 $        16.026,00 
	 $          96.156,00 

	8.2.3
	Excavaciones varias en roca
	M3
	2,91
	 $      143.007,00 
	 $        415.793,00 

	8.2.4
	Conformación de subrasante
	M2
	20,00
	 $          2.556,00 
	 $          51.120,00 

	8.2.5
	Relleno con material de base
	M3
	4,00
	 $        92.703,00 
	 $        370.812,00 

	8.2.6
	Retiro de material sobrante 
	M3
	26,70
	 $        38.770,00 
	 $     1.035.111,00 

	8.3
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
	 
	 
	 
	 $   22.905.078,00 

	8.3.1
	Solado en concreto 2000 PSI, e= 5 cm
	M2
	6,00
	 $        29.868,00 
	 $        179.208,00 

	8.3.2
	Concreto ciclópeo
	M3
	2,40
	 $      497.905,00 
	 $     1.194.972,00 

	8.3.3
	Concreto 3000 psi viga de cimentación, zapatas y pedestales
	M3
	3,42
	 $      743.759,00 
	 $     2.543.284,00 

	8.3.4
	Concreto 3000 psi columnas
	M3
	1,64
	 $      762.979,00 
	 $     1.253.193,00 

	8.3.5
	Concreto 3000 psi viga aereas
	M3
	2,94
	 $      763.194,00 
	 $     2.240.356,00 

	8.3.6
	Acero de refuerzo
	KG
	1185,63
	 $          7.447,00 
	 $     8.829.387,00 

	8.3.7
	Placa en concreto en steel deck
	M2
	30,35
	 $      219.594,00 
	 $     6.664.678,00 

	8.4
	MAMPOSTERÍA
	 
	 
	 
	 $     5.929.626,00 

	8.4.1
	Muro a la vista 1 cara e=12 vitrificado
	M2
	54,00
	 $        79.564,00 
	 $     4.296.456,00 

	8.4.2
	Friso liso sobre muro e= 0,03m, incluye filos y dilataciones
	M2
	20,00
	 $        21.716,00 
	 $        434.320,00 

	8.4.3
	Muro en calado
	M2
	7,50
	 $        64.952,00 
	 $        487.140,00 

	8.4.4
	Concreto para barra, incluye acero de refuerzo
	ML
	5,60
	 $      127.091,00 
	 $        711.710,00 

	8.5
	PISOS Y ACABADOS
	 
	 
	 
	 $     4.045.683,00 

	8.5.1
	Bordillo en concreto e=10 cm h=30 cm, incluye acero de refuerzo
	ML
	16,40
	 $        41.559,00 
	 $        681.568,00 

	8.5.2
	Losa en concreto e=10 cm 3000 psi. (Incluye malla electrosoldada 6 mm)
	M2
	11,63
	 $        90.661,00 
	 $     1.053.934,00 

	8.5.3
	Cama de arena
	M2
	8,00
	 $          6.718,00 
	 $          53.744,00 

	8.5.4
	Suministro e instalación de adoquín en concreto
	M2
	8,00
	 $        98.169,00 
	 $        785.352,00 

	8.5.5
	Piedra blanca
	M3
	0,30
	 $        65.310,00 
	 $          19.593,00 

	8.5.6
	Suministro e intalacion de enchape pared
	M2
	16,12
	 $        54.234,00 
	 $        874.252,00 

	8.5.7
	Muro en superboard dos caras, incluye estructura de soporte
	M2
	4,00
	 $      144.310,00 
	 $        577.240,00 

	8.6
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 
	 
	 
	 $     3.184.298,00 

	8.6.1
	Tanque plástico 250 lts incluye: accesorios de instalación  
	UND
	1,00
	 $      597.606,00 
	 $        597.606,00 

	8.6.2
	Mesón acero inoxidable lavaplatos
	UND
	1,00
	 $      429.162,00 
	 $        429.162,00 

	8.6.3
	Tubería hidráulica 1/2"   RDE  13.5
	ML
	5,08
	 $        12.290,00 
	 $          62.433,00 

	8.6.4
	Tubería hidráulica 3/4"   RDE  21
	ML
	2,61
	 $        14.520,00 
	 $          37.897,00 

	8.6.5
	Suministro e instalación de llave registro 3/4"
	UND
	1,00
	 $        74.817,00 
	 $          74.817,00 

	8.6.6
	Suministro e instalación de punto hidráulico 1/2"
	UND
	5,00
	 $        88.823,00 
	 $        444.115,00 

	8.6.7
	Sanitario cisterna, institucional blanco (incluye sistema de descarga de agua)
	UND
	1,00
	 $      392.446,00 
	 $        392.446,00 

	8.6.8
	Lavamanos de incrustar, en porcelana antibacterial (incluye grifería y accesorios)
	UND
	1,00
	 $      356.562,00 
	 $        356.562,00 

	8.6.9
	Tuberia san. 2"
	ML
	3,56
	 $        38.528,00 
	 $        137.160,00 

	8.6.10
	Tuberia san. 4"
	ML
	2,00
	 $        62.140,00 
	 $        124.280,00 

	8.6.11
	Suministro e instalación de punto san. 4"
	UND
	1,00
	 $      142.210,00 
	 $        142.210,00 

	8.6.12
	Suministro e instalación de sifón san. 2"
	UND
	5,00
	 $        77.122,00 
	 $        385.610,00 

	8.7
	CARPINTERÍA METÁLICA
	 
	 
	 
	 $     2.338.237,00 

	8.7.1
	Puerta metálica 0,7 incluye marco, pintura y cerradura (marco y lamina cal 20)
	UND
	1,00
	 $      486.306,00 
	 $        486.306,00 

	8.7.2
	Puerta metálica 1,2 incluye marco, pintura y cerradura (marco y lamina cal 20)
	UND
	1,00
	 $      642.275,00 
	 $        642.275,00 

	8.7.3
	Cortina metálica enrollable cal  23
	M2
	2,80
	 $      432.020,00 
	 $     1.209.656,00 

	8.8
	DOTACIÓN Y MOBILIARIO
	 
	 
	 
	 $     6.717.152,00 

	8.8.1
	Pérgola
	M2
	32,00
	 $      209.911,00 
	 $     6.717.152,00 

	9
	ESCALERA PRINCIPAL
	 
	 
	 
	 $   39.157.897,00 

	9.1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $        486.390,00 

	9.1.1
	Localización y replanteo
	M2
	100,62
	 $          2.664,00 
	 $        268.052,00 

	9.1.2
	Descapote 
	M2
	30,19
	 $          2.193,00 
	 $          66.198,00 

	9.1.3
	Retiro de escombros producto de descapote
	M3
	3,92
	 $        38.770,00 
	 $        152.140,00 

	9.2
	EXCAVACIONES Y RELLENOS
	 
	 
	 
	 $     7.742.450,00 

	9.2.1
	Excavación manual de material común sin clasificar 
	M3
	3,02
	 $        37.561,00 
	 $        113.584,00 

	9.2.2
	Excavación mecánica de material común sin clasificar
	M3
	50,31
	 $        16.026,00 
	 $        806.268,00 

	9.2.3
	Excavaciones varias en roca
	M3
	0,76
	 $      143.007,00 
	 $        108.113,00 

	9.2.4
	Conformación de subrasante
	M2
	100,62
	 $          2.556,00 
	 $        257.185,00 

	9.2.5
	Relleno con material de base
	M3
	40,25
	 $        92.703,00 
	 $     3.731.110,00 

	9.2.6
	Retiro de material sobrante 
	M3
	70,32
	 $        38.770,00 
	 $     2.726.190,00 

	9.3
	ZONA DE ESCALERA
	 
	 
	 
	 $   30.650.138,00 

	9.3.1
	Solado en concreto 2000 PSI, e= 5 cm
	M2
	7,20
	 $        29.868,00 
	 $        215.050,00 

	9.3.2
	Bordillo en concreto e=10 cm h=30 cm, incluye acero de refuerzo
	ML
	72,00
	 $        41.559,00 
	 $     2.992.248,00 

	9.3.3
	Cama de arena 
	M2
	93,42
	 $          6.718,00 
	 $        627.596,00 

	9.3.4
	Suministro e instalación de adoquín de colores en concreto
	M2
	93,42
	 $      122.648,00 
	 $   11.457.776,00 

	9.3.5
	Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable
	ML
	42,00
	 $      365.654,00 
	 $   15.357.468,00 

	9.4
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 $        278.919,00 

	9.4.1
	Aseo y limpieza general
	M2
	100,62
	 $          2.772,00 
	 $        278.919,00 

	10
	ESCALERA AUXILIAR
	 
	 
	 
	 $   13.014.103,00 

	10.1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 $        193.357,00 

	10.1.1
	Localización y replanteo
	M2
	40,00
	 $          2.664,00 
	 $        106.560,00 

	10.1.2
	Descapote 
	M2
	12,00
	 $          2.193,00 
	 $          26.316,00 

	10.1.3
	Retiro de escombros producto de descapote
	M3
	1,56
	 $        38.770,00 
	 $          60.481,00 

	10.2
	EXCAVACIONES Y RELLENOS
	 
	 
	 
	 $     3.050.331,00 

	10.2.1
	Excavación manual de material común sin clasificar 
	M3
	1,13
	 $        37.561,00 
	 $          42.594,00 

	10.2.2
	Excavación mecánica de material común sin clasificar
	M3
	20,00
	 $        16.026,00 
	 $        320.520,00 

	10.2.3
	Excavaciones varias en roca
	M3
	0,19
	 $      143.007,00 
	 $          27.028,00 

	10.2.4
	Conformación de subrasante
	M2
	40,00
	 $          2.556,00 
	 $        102.240,00 

	10.2.5
	Relleno con material de base
	M3
	16,00
	 $        92.703,00 
	 $     1.483.248,00 

	10.2.6
	Retiro de material sobrante 
	M3
	27,72
	 $        38.770,00 
	 $     1.074.701,00 

	10.3
	ZONA DE ESCALERA
	 
	 
	 
	 $     9.659.535,00 

	10.3.1
	Solado en concreto 2000 PSI, e= 5 cm
	M2
	2,70
	 $        29.868,00 
	 $          80.644,00 

	10.3.2
	Bordillo en concreto e=10 cm h=30 cm, incluye acero de refuerzo
	ML
	27,00
	 $        41.559,00 
	 $     1.122.093,00 

	10.3.3
	Cama de arena 
	M2
	25,80
	 $          6.718,00 
	 $        173.324,00 

	10.3.4
	Suministro e instalación de adoquín de colores en concreto
	M2
	25,80
	 $      122.648,00 
	 $     3.164.318,00 

	10.3.5
	Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable
	ML
	14,00
	 $      365.654,00 
	 $     5.119.156,00 

	10.4
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 
	 
	 $        110.880,00 

	10.4.1
	Aseo y limpieza general
	M2
	40,00
	 $          2.772,00 
	 $        110.880,00 

	11
	OBRAS DE DRENAJE- AGUAS LLUVIA
	 
	 
	 
	 $   94.948.288,00 

	11.1
	EXCAVACIONES Y RELLENOS 
	 
	 
	 
	 $     3.071.652,00 

	11.1.1
	Excavación manual de material común sin clasificar 
	M3
	79,26
	 $        37.561,00 
	 $     2.977.172,00 

	11.1.2
	Relleno con material propio de excavación
	M3
	5,59
	 $        16.905,00 
	 $          94.480,00 

	11.2
	OBRAS DE DRENAJE
	 
	 
	 
	 $   91.876.636,00 

	11.2.1
	Tubería alcantarillado 6"
	ML
	22,34
	 $        55.048,00 
	 $     1.229.772,00 

	11.2.2
	Tubería alcantarillado 8"
	ML
	85,80
	 $        70.056,00 
	 $     6.010.805,00 

	11.2.3
	Tubería alcantarillado 10"
	ML
	253,78
	 $        99.856,00 
	 $   25.341.456,00 

	11.2.4
	Cuneta en concreto, sección triangular
	ML
	141,50
	 $        99.494,00 
	 $   14.078.401,00 

	11.2.5
	Cárcamo en concreto tipo 1
	ML
	126,84
	 $      264.932,00 
	 $   33.603.975,00 

	11.2.6
	Cárcamo en concreto tipo 2
	ML
	17,98
	 $      188.908,00 
	 $     3.396.566,00 

	11.2.7
	Suministro e instalación de caja AN tipo 1, 11 y 17
	UND
	3,00
	 $      395.590,00 
	 $     1.186.770,00 

	11.2.8
	Suministro e instalación de caja AN tipo 2 y 19
	UND
	2,00
	 $      408.931,00 
	 $        817.862,00 

	11.2.9
	Suministro e instalación de caja AN tipo 3
	UND
	1,00
	 $      438.318,00 
	 $        438.318,00 

	11.2.10
	Suministro e instalación de caja AN tipo 4, 12, 14 y 20
	UND
	4,00
	 $      402.636,00 
	 $     1.610.544,00 

	11.2.11
	Suministro e instalación de caja AN tipo 5
	UND
	1,00
	 $      446.557,00 
	 $        446.557,00 

	11.2.12
	Suministro e instalación de caja AN tipo 6
	UND
	1,00
	 $      454.057,00 
	 $        454.057,00 

	11.2.13
	Suministro e instalación de caja AN tipo 7 y 16
	UND
	2,00
	 $      421.966,00 
	 $        843.932,00 

	11.2.14
	Suministro e instalación de caja AN tipo 8
	UND
	1,00
	 $      390.362,00 
	 $        390.362,00 

	11.2.15
	Suministro e instalación de caja AN tipo 9
	UND
	1,00
	 $      355.873,00 
	 $        355.873,00 

	11.2.16
	Suministro e instalación de caja AN tipo 10
	UND
	1,00
	 $      423.318,00 
	 $        423.318,00 

	11.2.17
	Suministro e instalación de caja AN tipo 13 y 18
	UND
	2,00
	 $      412.375,00 
	 $        824.750,00 

	11.2.18
	Suministro e instalación de caja AN tipo 15
	UND
	1,00
	 $      423.318,00 
	 $        423.318,00 

	12
	INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 
	 
	 $     4.373.162,00 

	12.1
	EXCAVACIONES Y RELLENOS 
	 
	 
	 
	 $        521.020,00 

	12.1.1
	Excavación manual de material común sin clasificar 
	M3
	13,71
	 $        37.561,00 
	 $        514.924,00 

	12.1.2
	Relleno con material propio de excavación
	M3
	0,36
	 $        16.905,00 
	 $            6.096,00 

	12.2
	OBRAS SANITARIAS
	 
	 
	 
	 $     3.852.142,00 

	12.2.1
	Tubería san. 6"
	ML
	18,49
	 $        75.623,00 
	 $     1.398.269,00 

	12.2.2
	Suministro e instalación de caja inspección 60x60
	UND
	1,00
	 $      534.285,00 
	 $        534.285,00 

	12.2.3
	Pozo de inspección h<2.0m
	UND
	1,00
	 $   1.919.588,00 
	 $     1.919.588,00 

	13
	INSTALCIONES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 $     1.970.347,00 

	13.1
	OBRAS HIDRAULICAS
	 
	 
	 
	 $     1.970.347,00 

	13.1.1
	Tubería hidráulica 1"   RDE 21
	ML
	88,84
	 $        16.221,00 
	 $     1.441.074,00 

	13.1.2
	Suministro e instalación de llave de mano
	UND
	2,00
	 $        34.518,00 
	 $          69.036,00 

	13.1.3
	Suministro e instalación de macro medidor 1/2"
	UND
	1,00
	 $      460.237,00 
	 $        460.237,00 

	14
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 $ 375.682.662,00 

	14.1
	TABLERO BIFÁSICO DE 6 CIRCUITOS PARA CONTROL DE CIRCUITOS UBICADOS ENLA CASETA DE SERVICIOS
	 
	 
	 
	 $     1.035.580,00 

	14.1.1
	montaje e instalación de tablero bifásico de 6 circuitos de tipo enchufable, INCLUYE MEDIDOR
	UND
	1,00
	 $   1.035.580,00 
	 $     1.035.580,00 

	14.2
	MONTAJE E INSTALACIÓN PUNTOS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN LA CASETA DE SERVICIOS Y TOMACORRIENTE
	 
	 
	 
	 $     3.457.213,00 

	14.2.1
	montaje e instalación puntos de iluminación de emergencia 
	UND
	2,00
	 $      273.563,00 
	 $        547.126,00 

	14.2.2
	montaje e instalación de punto de iluminación 
	UND
	7,00
	 $      306.569,00 
	 $     2.145.983,00 

	14.2.3
	montaje e instalación de  puntos de tomacorrientes
	UND
	4,00
	 $      191.026,00 
	 $        764.104,00 

	14.3
	PUNTO ESPECIAL BIFÁSICO 
	 
	 
	 
	 $        161.327,00 

	14.3.1
	montaje e instalación de punto especial bifásico de tomacorriente naranja
	UND
	1,00
	 $      161.327,00 
	 $        161.327,00 

	14.4
	REDES DE MEDIA TENSIÓN
	 
	 
	 
	 $   59.873.565,00 

	14.4.1
	vestido, montaje e instalación de estructuras de paso en media tensión 
	UND
	2,00
	 $   1.321.665,00 
	 $     2.643.330,00 

	14.4.2
	vestido, montaje e instalación de  estructura de retención en media tensión 
	UND
	1,00
	 $   1.145.510,00 
	 $     1.145.510,00 

	14.4.3
	vestido, montaje e instalación de estructura de arranque en media tensión 
	UND
	1,00
	 $   2.564.798,00 
	 $     2.564.798,00 

	14.4.4
	vestido, montaje e instalación de estructura de llegada en media tensión
	UND
	1,00
	 $   1.807.333,00 
	 $     1.807.333,00 

	14.4.5
	montaje, instalación, fundido, aplomado y pisonado de poste de 12 mts 1500 kgf
	UND
	1,00
	 $   6.501.589,00 
	 $     6.501.589,00 

	14.4.6
	montaje, instalación, fundido, aplomado y pisonado de poste de 12 mts 1050 kgf
	UND
	1,00
	 $   6.191.589,00 
	 $     6.191.589,00 

	14.4.7
	montaje, instalación, fundido, aplomado y pisonado de poste de 12 mts 750 kgf
	UND
	2,00
	 $   5.784.452,00 
	 $   11.568.904,00 

	14.4.8
	tendido tensado y tensionado de  red de media tensión
	ML
	750,00
	 $        15.416,00 
	 $   11.562.000,00 

	14.4.9
	montaje e instalación de cortacircuitos para estructura terminal en media tensión
	UND
	2,00
	 $   1.320.915,00 
	 $     2.641.830,00 

	14.4.10
	montaje, instalación y conexión de subestación monofásica en media tensión tipo poste 
	UND
	1,00
	 $ 10.828.495,00 
	 $   10.828.495,00 

	14.4.11
	montaje, instalación y conexión de sistema de puesta a tierra en media tensión kit estavol para transformadores tipo poste 
	UND
	1,00
	 $      299.005,00 
	 $        299.005,00 

	14.4.12
	montaje e instalación de tuberia imc de 4"
	ML
	6,00
	 $      130.009,00 
	 $        780.054,00 

	14.4.13
	sondeo, instalación y conexión de acometida en baja tensión en cable # 4/0
	ML
	24,00
	 $        55.797,00 
	 $     1.339.128,00 

	14.5
	ALUMBRADO PÚBLICO
	 
	 
	 
	 $   19.175.366,00 

	14.5.1
	montaje, instalación y conexión de medidor de energía directa bifásico en baja tensión 
	UND
	1,00
	 $      898.210,00 
	 $        898.210,00 

	14.5.2
	sondeo, instalación y conexión de  acometida en baja tensión en cable # 4/0
	ML
	106,00
	 $      172.426,00 
	 $   18.277.156,00 

	14.6
	INSTALACION DE TUBERIA
	 
	 
	 
	 $   33.187.544,00 

	14.6.1
	tuberia pvc pesada de 1 1/2"
	ML
	1185,00
	 $        25.136,00 
	 $   29.786.160,00 

	14.6.2
	tuberia pvc pesada de 4"
	ML
	98,00
	 $        34.708,00 
	 $     3.401.384,00 

	14.7
	MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE POSTES METALICOS
	 
	 
	 
	 $   71.616.154,00 

	14.7.1
	montaje, instalación y conexión de poste metálico de 5 [m] de 2" de diámetro  con soporte para cruceta
	UND
	2,00
	 $   1.812.677,00 
	 $     3.625.354,00 

	14.7.2
	montaje, instalación y conexión de poste metálico brazo sencillo de 5 [m] de 2" de diámetro
	UND
	12,00
	 $   1.637.677,00 
	 $   19.652.124,00 

	14.7.3
	montaje, instalación y conexión de poste metálico brazo doble de 5 [m] de 2" de diámetro
	UND
	29,00
	 $      858.177,00 
	 $   24.887.133,00 

	14.7.4
	montaje, instalación y conexión poste metálico brazo sencillo de 6 [m] de 2" de diámetro
	UND
	6,00
	 $   1.817.677,00 
	 $   10.906.062,00 

	14.7.5
	montaje, instalación y conexión poste metálico brazo doble de 6 [m] de 2" de diámetro
	UND
	1,00
	 $   2.137.677,00 
	 $     2.137.677,00 

	14.7.6
	mástil de 8 metros con soporte para instalación de reflectores
	UND
	4,00
	 $   2.601.951,00 
	 $   10.407.804,00 

	14.8
	MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS LED
	 
	 
	 
	 $   72.374.290,00 

	14.8.1
	luminaria tipo street light de 40 [w]
	UND
	66,00
	 $      592.635,00 
	 $   39.113.910,00 

	14.8.2
	luminaria tipo street light de 50 [w]
	UND
	9,00
	 $      640.635,00 
	 $     5.765.715,00 

	14.8.3
	reflector led 70 [w] 
	UND
	1,00
	 $      252.635,00 
	 $        252.635,00 

	14.8.4
	reflector led 120 [w] 
	UND
	10,00
	 $      606.635,00 
	 $     6.066.350,00 

	14.8.5
	fotocelda de 1000 w, 220 v
	UND
	82,00
	 $      258.240,00 
	 $   21.175.680,00 

	14.9
	MONTAJE E INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO
	 
	 
	 
	 $   59.570.706,00 

	14.9.1
	montaje e instalación de cajas de paso de inspección 30x30x60 cm, incluye conexión 
	UND
	53,00
	 $      525.348,00 
	 $   27.843.444,00 

	14.9.2
	montaje e instalación de cajas de paso de inspección 120x100x0.7, incluye conexión
	UND
	3,00
	 $   1.048.094,00 
	 $     3.144.282,00 

	14.9.3
	instalación y conexión de sistema de puesta a tierra 
	UND
	29,00
	 $      985.620,00 
	 $   28.582.980,00 

	14.10
	REDES DE BAJA TENSION
	 
	 
	 
	 $   37.055.304,00 

	14.10.1
	sondeo, instalación y conexión de acometida en baja tensión
	ML
	1287,00
	 $        28.792,00 
	 $   37.055.304,00 

	14.11
	INSTALACION DE GABINETE PRINCIPAL
	 
	 
	 
	 $   18.175.613,00 

	14.11.1
	armado, suministro, conexionado e instalado de gabinete principal de control y potencia.
	UND
	1,00
	 $ 18.175.613,00 
	 $   18.175.613,00 

	15
	INSTALACION DE MOBILIARIO
	 
	 
	 
	 $   19.470.980,00 

	15.1
	Suministro e instalación de banca tipo 1
	UND
	10,00
	 $      610.170,00 
	 $     6.101.700,00 

	15.2
	Suministro e instalación de banca tipo 2
	UND
	10,00
	 $      351.460,00 
	 $     3.514.600,00 

	15.3
	Suministro e instalación de cestas de basura
	UND
	10,00
	 $      443.400,00 
	 $     4.434.000,00 

	15.4
	Suministro e instalación letrero informativo-señalización áreas
	UND
	10,00
	 $      542.068,00 
	 $     5.420.680,00 

	
	
	 COSTO DIRECTO TOTAL 
	 $   1.509.045.399 

	
	
	 ADMINISTRACION 29% 
	 $      437.623.166 

	
	
	 IMPREVISTOS 1% 
	 $        15.090.454 

	
	
	 UTILIDAD 5% 
	 $        75.452.270 

	
	
	 TOTAL OBRA 
	 $   2.037.211.289 

	
	
	 INTERVENTORIA 3% 
	 $        61.116.339 

	
	
	 PMA <1% 
	 $        19.000.000 

	
	
	 TOTAL PROYECTO 
	 $   2.117.327.627 


En caso de requerirse ajustes al presupuesto anteriormente establecido, el mismo deberá ser aprobado por el DEPARTAMENTO previa solicitud del Municipio de MOGOTES.
2.2. ALCANCE DEL OBJETO

El proyecto específico consiste en realizar la “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA LOMITA, FASE I DEL MUNICIPIO DE MOGOTES”; Dicho proyecto en su etapa de formulación y futura ejecución contara con escenarios recreo deportivos, generando un aumento en el número de usuarios que practican deporte, se calcula que 4.281 usuarios requieren de escenarios recreo-deportivos, en un área de 3.927.55 m2, desarrollando las siguientes actividades:
- Cancha Sintética de Fútbol 

- Área Infantil 

- Área de Calistenia y/o CrossFit 

- Área Mesas de Ping-Pong

- Kiosco (Auto Sostenimiento y Cuidado de Áreas Intervenidas)

- Ciclo Ruta Perimetral 

- Iluminación General Luz Led

- Mobiliario Urbano (cestas de basura, bancas largas y cortas, señalización horizontal y vertical, bicicleteros)

- Cerramiento facha principal en tubería redonda 

- Cerramiento perimetral otros costados en limón Swinglea y horcones en concreto 

- Senderos peatonales internos y fachada principal 

- Letreros ilustrativos de yo mogotes 

- Sistema hidráulico y sanitario para el manejo de aguas superficiales, puntos hidráulicos y sanitarios estructuras proyectadas 

- Jardín natural y jardín seco 
- Interventoría.

- Plan de Manejo Ambiental 
3.. OBLIGACIONES DEL LAS PARTES DEL CONVENIO 
A.) El Municipio de MOGOTES.

1. Adelantar los trámites a que haya lugar, de conformidad con la Constitución Política de Colombia, los Principios, Reglas, normas y procedimientos del Estatuto General de la Contratación Estatal y las normas complementarias que la adicionen, modifiquen o deroguen, con el fin de ejecutar las actividades determinadas técnicamente por el Departamento en el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA LOMITA, FASE I DEL MUNICIPIO DE MOGOTES”;  proyecto que se encuentra inscrito y viabilizado en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, SEPPI 20200680000184 BPIN 2020004680188, con Certificado del Banco de Proyectos No 165 del 11 de Mayo del 2021 expedido por el Secretaria de Planeación Departamental. Igualmente Inscrito y viabilizado en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública SEPPI 20200680000184 BPIN 2020004680188, con Certificado del Banco de Proyectos No 248 del 16 de Junio del 2021 expedido por el Secretaria de Planeación Departamental.  
2.   expedido por el Secretaria de Planeación Departamental; en el que se detallan las actividades a realizar y los productos a que está obligado el Municipio de MOGOTES.
3. Destinar rigurosamente los dineros aportados por el DEPARTAMENTO para los fines previstos en el objeto del convenio. 

4. Prestar toda la colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del convenio. 

5. Rendir informes mensuales al DEPARTAMENTO, relacionados con el desarrollo del convenio y la ejecución de los aportes. 

6. Cumplir cabalmente con las demás obligaciones y trámites que surgen de las distintas cláusulas de este convenio. 

7. Aceptar la supervisión por parte del DEPARTAMENTO. 

8. Abrir una cuenta especial a nombre del objeto del convenio, en una entidad financiera reconocida por la Superintendencia Financiera, para el manejo exclusivo de los recursos que el DEPARTAMENTO aporta, enviando antes del desembolso la certificación de apertura de la cuenta, con las especificaciones coincidentes con la de la partida presupuestal. 

9. Enviar durante los primeros quince (15) días de cada mes, copia de los extractos bancarios de la cuenta del proyecto, del libro de bancos y de los comprobantes de pago generados durante el respectivo periodo.
10. Llevar una contabilidad separada de todos los recursos entregados para la ejecución del presente proyecto, manteniendo sus libros a entera disposición de los funcionarios investigadores y del Departamento, cuando lo requieran.

11. En caso de no cumplimiento del objeto del convenio, el MUNICIPIO DE MOGOTES, se obliga a restituir los fondos aportados por el Departamento.
12. Diseñar y poner en marcha las diferentes etapas en la ejecución del proyecto enunciado en la cláusula denominada objeto.
13. Cumplir con las normas de seguridad y señalización preventivas, si a ello hubiere lugar. 
14. Darle los respectivos créditos al DEPARTAMENTO.
15. Hacer un archivo del proyecto, mantenerlo actualizado y a disposición del DEPARTAMENTO.
16. Acreditar el pago de aportes a seguridad social, cajas de compensación, ICBF, SENA y Parafiscales de las personas que participen en la ejecución del convenio.

B.) DEL DEPARTAMENTO: 

1. Aportar el dinero estipulado en el presente convenio. 
2. Verificar a través de la Oficina Gestora, el cumplimiento del presente convenio. 
3. Utilizar instrumentos financieros que aseguren el manejo transparente de los recursos, especialmente los entregados en calidad de aporte y su destinación exclusiva al convenio.

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION.

Se trata de un convenio Interadministrativo, de acuerdo con las las partes que en el intervienen y el objeto a contratar, y teniendo en cuenta que el Municipio de MOGOTES, es una entidad pública con la cual se va a suscribir el convenio, con fundamento en lo establecido en el inciso primero del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, que dispone: 
“Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro”.
Según el Artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

LA LEY 80 DE 1993, EXPRESA SOBRE LA MODALIDAD CONTRACTUAL:

“ART. 25. —DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. En virtud de este principio:

“(…)
2.  Las normas de los procedimientos contractuales se interpretarán de tal manera que no den ocasión a seguir trámites distintos y adicionales a los expresamente previstos o que permitan valerse de los defectos de forma o de la inobservancia de requisitos para no decidir o proferir providencias inhibitorias.”
LEY 1150 DE 2207.
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa solamente procederá en los siguientes casos:

a) Urgencia manifiesta;

b) Contratación de empréstitos;

c) <Inciso 1o. modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO. 

5.1. VALOR. 

Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente Convenio Interadministrativo es por la suma de DOS MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($2.117.327.627), de la cual  el DEPARTAMENTO aporta la suma de DOS MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($2.056.211.288,00) y el Municipio de MOGOTES aporta la suma de SESENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($61.116.339.00).
Las partes contratantes declaran que en caso de que el valor del presente convenio no cubra la ejecución total del proyecto, el Municipio de MOGOTES, beneficiario del mismo, gestionara los recursos para la culminación del mismo.
5.2. VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR.

Teniendo en cuenta que se trata de un aporte que el Departamento realiza al Municipio de MOGOTES, para la ejecución del siguiente proyecto: El valor del mismo corresponde al aporte que se ha definido por parte de la Secretaria de Infraestructura, conforme a los documentos presupuestales que lo soportan.

5.3. FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS.
El Departamento de Santander dispone que para hacer el desembolso de los recursos que conforman el aporte que realiza, lo hará de la siguiente forma: 
A.) FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: El DEPARTAMENTO desembolsará al Municipio de MOGOTES, el 100% de los recursos aportados por el Departamento, una vez suscrita el acta de inicio.  

B.) El desembolso del aporte del Departamento se realizará, una vez presentada por el Municipio de MOGOTES, la certificación de apertura de la cuenta especial a nombre del objeto del convenio, con las especificaciones coincidentes con la de la partida presupuestal, en una entidad financiera reconocida por la Superintendencia Bancaria, para el manejo exclusivo de los recursos que el DEPARTAMENTO aportara, previa autorización escrita del Supervisor del DEPARTAMENTO designado, de acuerdo al informe que presente y una vez perfeccionado, legalizado y suscrita el acta de inicio del presente convenio Interadministrativo. 

C. El MUNICIPIO DE MOGOTES deberá acreditar el pago del sistema de seguridad social integral y parafiscales del periodo ejecutado, de conformidad con el Art. 23 Parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.
5.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Para todos los efectos legales y fiscales el valor  total del presente Convenio Interadministrativo es por la suma de DOS MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($2.117.327.627), de la cual  el DEPARTAMENTO aporta la suma de DOS MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($2.056.211.288,00) y el Municipio de MOGOTES aporta la suma de SESENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($61.116.339.00) de acuerdo con los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:
DEPARTAMENTO:

1.) Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 21001837, expedido el día 14 de Mayo del año 2021, por el Director Técnico de Presupuesto del Departamento, por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($456.134.304,00), para la obra; suma de dinero que se encuentra soportada así: Con cargo al Rubro Presupuestal 2.3.2.01.01.001.03.18.43.01, Detalle del Rubro: Fomento a la Recreacion, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz; cuya Fuente de financiación es: PRO- DESARROLLO INVERSION 25% INF. DEPORTIVA.

2.)   Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 21001838, expedido el día 14 de Mayo del año 2021, por el Director Técnico de Presupuesto del Departamento, por la suma de MIL TRECIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y UN CANTAVOS ($1.319.548.135,41), para la obra; suma de dinero que se encuentra soportada así: Con cargo al Rubro Presupuestal 2.3.2.01.01.001.03.18.43.01, Detalle del Rubro: Fomento a la Recreacion, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz; cuya Fuente de financiación es: PRO- DESARROLLO INVERSION 25% INF. DEPORTIVA  REC. BCE. 

3.)   Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 21001839, expedido el día 14 de Mayo del año 2021, por el Director Técnico de Presupuesto del Departamento, por la suma de CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($103.246.582,93), para la obra; suma de dinero que se encuentra soportada así: Con cargo al Rubro Presupuestal 2.3.2.01.01.001.03.18.43.01, Detalle del Rubro: Fomento a la Recreacion, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz; cuya Fuente de financiación es: RENDIMIENTOS PRO-DESARROLLO 25% INF. DEPORTIVA REC BCE. 

4.)   Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 21001840, expedido el día 14 de Mayo del año 2021, por el Director Técnico de Presupuesto del Departamento, por la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($78.000.000.00), para la obra; suma de dinero que se encuentra soportada así: Con cargo al Rubro Presupuestal 2.3.2.01.01.001.03.18.43.01, Detalle del Rubro: Fomento a la Recreacion, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz; cuya Fuente de financiación es: RENDIMIENTOS PRO-DESARROLLO INVERSION 25% INF. DEPORTIVA .

5.)   Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 21001842, expedido el día 14 de Mayo del año 2021, por el Director Técnico de Presupuesto del Departamento, por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($49.282.266,31), para la obra; suma de dinero que se encuentra soportada así: Con cargo al Rubro Presupuestal 2.3.2.01.01.001.03.19.40.02, Detalle del Rubro: Ordenamiento Territorial y desarrollo urbano; cuya Fuente de financiación es: ICLD.

6.)   Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 21002200, expedido el día 16 de Junio del año 2021, por el Director Técnico de Presupuesto del Departamento, por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000.00), para la obra; suma de dinero que se encuentra soportada así: Con cargo al Rubro Presupuestal 2.3.2.01.01.001.03.18.43.01, Detalle del Rubro: Fomento a la Recreacion, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz; cuya Fuente de financiación es: ICLD REC.BCE. 

MUNICIPIO DE MOGOTES:

1.)   Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 2100230, expedido el día 24 de Mayo del año 2021, por la Secretaria de Hacienda Municipal de Mogotes, por la suma de SESENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($61.116.339.00), suma de dinero que se encuentra soportada así: Con cargo al Rubro Presupuestal 2.3.2.02.02.005.43.01.01, Detalle del Rubro: Infraestructura Deportiva mantenida y adecuada; cuya Fuente de financiación es: SGPD SGP DEPORTE ($14.408.392.00). Y Con cargo al Rubro Presupuestal 2.3.2.02.02.005.43.01.01, Detalle del Rubro: Infraestructura Deportiva mantenida y adecuada; cuya Fuente de financiación es: RBSD RB SGP DEPORTE ($46.707.947).
5.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO.
El Convenio tendrá un plazo de ejecución de TRECE MESES (13) MESES, de los cuales NUEVE (9) MESES corresponden al plazo de ejecución del proyecto y los CUATRO (4) MESES restantes corresponden al plazo para el trámite que debe adelantar el Municipio de MOGOTES  para la incorporación de los respectivos recursos y el debido proceso contractual, el plazo de ejecución será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se realizará previo agotamiento de los requisitos de que trata el inciso 2do, artículo 41 de la Ley 80 de 1993, esta ejecución se da, conforme al cronograma desarrollado en el proyecto.

LUGAR DE EJECUCIÓN.

El objeto del convenio se ejecutará en el Municipio de Mogotes, en el lugar La Lomita del del Municipio de Mogotes.
5.6 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES. 

El DEPARTAMENTO verificará que el Municipio de MOGOTES, realice el pago de los aportes al Sistema de seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA, cajas de compensación familiar del personal que suministre para la ejecución del presente convenio.

Para tal efecto, el Municipio de MOGOTES, deberá presentar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal, donde se acredite el pago al día de los aportes de sus empleados a los sistemas de seguridad social general en salud y pensión y aportes parafiscales, así como riesgos profesionales. (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 9 Ley 828 de 2003, Art. 23 ley 1150 de 2007).
6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.
Se trata de un convenio Interadministrativo, de acuerdo con las las partes que en el intervienen y el objeto a contratar, y teniendo en cuenta que el Municipio de MOGOTES, es una entidad pública con la cual se va a suscribir el convenio, con fundamento en lo establecido en el inciso primero del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, que dispone: 

“Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro”.
7. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.
TIPO DE CONTRATO: 
En lo que respecta al concepto de convenio interadministrativo, se tiene que el marco jurídico de estos, se encuentra en primera medida en la Carta Política Colombiana la cual dispone en su artículo 113 que, el Estado en sus diferentes órdenes y organismos deberán colaborar armónicamente en el cumplimiento de los fines para los cuales han sido instituidos en un Estado Social de Derecho, como el colombiano, por lo cual se encuentra que resulta válido constitucional y legalmente la celebración de acuerdos en los cuales se busque la cooperación y/o colaboración para el cumplimiento de los fines asignados a cada entidad estatal.
En concordancia con lo anterior, la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, estableció puntualmente como norma de conducta a seguir por parte de las entidades del Estado, el deber de coordinar y colaborar en sus actuaciones con las entidades y organismos a fin de lograr los cometidos estatales, puntualizando en el artículo 95 de la misma disposición normativa, la posibilidad de celebrar convenios interadministrativos. 
Sobre el particular y en concordancia con la línea argumentativa antes esgrimida, ha señalado el Consejo de Estado lo siguiente: “(…) Los Convenios Institucionales, se podría definir como todos aquellos acuerdos de voluntades celebrados por la entidad con personas de derecho público, que tienen por objeto el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias de la entidad, para el logro de objetivos comunes.
Por su parte, el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia consagra los principios de la función administrativa así: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (…)”. Así mismo, en su inciso 2 dispone: 
“(…) Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (...)”.
De otra parte, el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, en concordancia con los principios establecidos en la Constitución Política de Colombia, dispone que, en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, y en consecuencia prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones.

El artículo 95 de la Ley 489 ibídem, al referirse al tema de la asociación entre entidades públicas consagró: “Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos (...)”.

En este orden de ideas, los convenios interadministrativos son acuerdo de voluntades que se suscriben directamente entre entidades que ostentan la calidad de estatales con miras de un interés común. 
Finalmente, es pertinente agregar que, en Sentencia del Consejo de Estado del 7 de octubre de 2009, definiendo la naturaleza y objeto de los Convenios interadministrativos, citando para el efecto el concepto dado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado: 

“(…) Se está ante una manifestación conjunta de voluntades de la cual se desprende el cumplimiento de obligaciones concretas para quienes suscribieron el Convenio. Para la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación se está ante una modalidad contractual, cuya particularidad es su celebración en virtud del principio de cooperación entre entidades públicas, de tal modo que su finalidad no es otra distinta a “la de cumplir en forma conjunta con las funciones a cargo de ambas entidades, o prestar servicios públicos que le han sido encomendados”. Los Convenios constituyen formas concretas de colaboración interadministrativa en el cumplimiento de fines y cometidos estatales; esta colaboración puede revestir dos maneras distintas: la asunción conjunta de funciones administrativas a través de la creación de un nuevo ente u organismo administrativo generalmente dotado de personalidad jurídica o en otros casos puede realizarse mediante la celebración de contratos, evento en el cual la actividad aunque concurrente sigue permaneciendo en la esfera competencial de cada una de las administraciones comprometidas. Del inciso primero del artículo 95 de la ley 489 de 1998 se desprenden los elementos que conforman la institución de los Convenios administrativos: en primer lugar, los sujetos llamados a celebrarlos deben tener la condición de entidades públicas, y; en segundo lugar, su objeto es el desarrollo conjunto de cualquier tipo de actividad que pueda interesar a dos o más administraciones, no obstante, es necesario precisar que si se trata del ejercicio de potestades estas deben ser de carácter discrecional, es decir, el ordenamiento jurídico debe posibilitar la elección entre varias alternativas. En consecuencia, los Convenios interadministrativos son formas de gestión conjunta de competencias administrativas que asumen el ropaje del negocio jurídico y, al hacerlo, regulan intereses que, aunque coincidentes son perfectamente delimitables, por tanto, se trata de relaciones en la que mínimo participan dos partes. Adicionalmente, mediante este instrumento se crean vínculos jurídicos que antes de su utilización no existían y que se traducen en obligaciones concretas. Finalmente, dichas obligaciones son emanaciones de los efectos jurídicos que puedan llegar a desprenderse, son un reflejo directo de las voluntades involucradas”.
8. CERTIFICACIÓN DE EL REGISTRO DEL PROYECTO OBJETO DEL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL.

El proyecto denominado por parte del Departamento: “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA LOMITA, FASE I DEL MUNICIPIO DE MOGOTES”, está inscrito en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública SEPPI 20200680000184 BPIN 2020004680188, con Certificado del Banco de Proyectos No 165 del 11 de Mayo del 2021 expedido por el Secretaria de Planeación Departamental. Igualmente Inscrito y viabilizado en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública SEPPI 20200680000184 BPIN 2020004680188, con Certificado del Banco de Proyectos No 248 del 16 de Junio del 2021 expedido por el Secretaria de Planeación Departamental
9. GARANTIAS
ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, “No obligatoriedad de garantías”, la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos. 
9.1. GARANTIA ÚNICA: 
El MUNICIPIO DE MOGOTES, deberá constituir a favor del Departamento de Santander – NIT 890.201.235-6, una póliza de CUMPLIMIENTO y de BUEN MANEJO DEL PAGO ANTICIPADO, así: 

a) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total aportado por el Departamento ($2.056.211.288,00), y su vigencia será por el TÉRMINO DE EJECUCION DEL CONVENIO Y HASTA SU LIQUIDACION. Este amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones surgidas del Convenio imputable al Municipio de MOGOTES. 

b) GARANTÍA DE PAGO ANTICIPADO. La garantía de pago anticipado debe estar vigente hasta la liquidación del Convenio o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que determine la Entidad Estatal. El valor de esta garantía debe ser el ciento por ciento (100%) del monto aportado por el Departamento de forma anticipada. 

GARANTIAS QUE DEBE EXIGIR EL MUNICIPIO DE MOGOTES AL CONTRATISTA DE OBRA. 

A)..CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, y su vigencia será por el TÉRMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y HASTA SU LIQUIDACION. Este amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Además de estos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de multas y de la cláusula penal pecuniaria pactadas en el contrato. 

B.) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, su vigencia será POR EL TÉRMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) AÑOS MÁS. Este amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato. 

C.) Según corresponda DE BUEN MANEJO, CORRECTA INVERSION Y REINTEGRO DEL ANTICIPO: para proteger a la empresa de la apropiación o la destinación indebida de los dineros entregados al contratista como anticipo del contrato. Su cuantía deberá corresponder al 100% de Ia suma pagada a título de anticipo y su vigencia será igual a la requerida para su total amortización. Su aprobaci6n será requisito previo para el desembolso del anticipo al contratista. 

D.) DE ESTABILIDAD DE LA OBRA: para prevenir que durante el periodo acordado la obra contratada, en condiciones normales de uso, no sufrirá deterioros imputables al contratista. Su cuantía no será inferior al 30% del contrato y su vigencia será de, siquiera, CINCO (05) AÑOS a partir del acta de recibo final de la obra. 

E.) DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razón) de la ejecución del contrato. Su cuantía no será inferior al 30% del contrato y su vigencia será de, siquiera, el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

F.) Según corresponda DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: para precaver las eventualidades en que uno o varios bienes de los contratados no reúnan las especificaciones o calidades exigidas para Ia contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fueron adquiridos, así como para prevenir también los vicios de fabricación y la calidad de los materiales o componentes. Su cuantía no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a la del contrato y seis (6) mes más contados a partir del recibo o aceptacion final.  
GARANTIAS QUE DEBE EXIGIR EL MUNICIPIO DE MOGOTES  AL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:
A. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, y su vigencia será por el TÉRMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Además de estos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de multas y de la cláusula penal pecuniaria pactadas en el contrato. 
B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia será POR EL TÉRMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) AÑOS MÁS. Este amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato. 
C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio. Esta garantía debe estar vigente por un término de cinco (05) años, contados a partir del acta de recibo final y por un monto equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, la entidad estatal debe determinar el valor y el plazo de esta garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. 
D.) Según corresponda DE BUEN MANEJO, CORRECTA INVERSION Y REINTEGRO DEL ANTICIPO: para proteger a la empresa de la apropiación o la destinación indebida de los dineros entregados al contratista como anticipo del contrato. Su cuantía deberá corresponder al 100% de Ia suma pagada a título de anticipo y su vigencia será igual a la requerida para su total amortización. Su aprobaci6n será requisito previo para el desembolso del anticipo al contratista. 
E.) DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato. Su cuantía no será inferior al 30% del contrato y su vigencia será de, siquiera, el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 
PARAGRAFO: El Municipio de MOGOTES deberá exigir a los contratistas que adelanten la obra y la interventoría que otorguen las pólizas anteriormente descritas, incluyendo como beneficiario de las mismas al Departamento de Santander, NIT 890.201.235-6.

10. DEMAS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA COMPLEJIDAD. 

INDEMNIDAD: el MUNICIPIO DE MOGOTES, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO contra todo reclamo, demanda, acción legal y contra reclamaciones laborales de cualquier índole. En caso de que se entable demanda, reclamo o acción legal por este concepto, el MUNICIPIO DE MOGOTES será notificado por este concepto lo más pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL DEPARTAMENTO sea condenado por tal concepto, es el Municipio de MOGOTES, quien debe responder por la satisfacción de la condena y el pago pecuniario de la misma. 
A. LIQUIDACION: El presente convenio deberá ser liquidado de común acuerdo por las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del plazo de ejecución, en la forma que lo establece el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. 
B. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. EL presente convenio se perfecciona con la firma de las partes intervinientes. Efectuar el pago de los derechos de publicación en el órgano de difusión informativo del Departamento de Santander, si a ello hubiere lugar y el pago de los impuestos y gravámenes a que legal y ordenanzalmente se encuentre obligado.
Por lo expuesto,                             
SE CONCLUYE QUE:

Se considera viable la celebración del convenio Interadministrativo cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE MOGOTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA LOMITA, FASE I DEL MUNICIPIO DE MOGOTES”, de conformidad con las políticas trazadas por el Gobernador de Santander en el Plan de Desarrollo 2020 – 2023. Para la celebración y ejecución del convenio, se deberá atender lo aquí señalado, sin embargo, la prioridad y condiciones del mismo serán establecidas según como lo considere conveniente el Gobernador de Santander. 

JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO
Secretario de Infraestructura Departamental 
Proyectó: ABG. YENY VEGA PROFESIONAL JURIDICO – SEC- INFRAESTRUCTURA. 

ING. CESAR G, JAIMES ABRIL – PROFESIONAL TECNICO – SEC- INFRAESTRUCTURA.

Reviso:     ABG. ADMETH PARDO OLAYA - PROFESIONAL JURIDICO – SEC- INFRAESTRUCTURA


