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	NOMBRE DEL PROYECTO:
	Mantenimiento y preservación del equipamiento y los espacios públicos del municipio de El Carmen de Viboral.

	RADICADO PROYECTO:

	2021051480007

	FUENTE DE FINANCIACIÓN:
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 388 del 23 de Febrero de 2021 y 1029 del 01 de junio de 2021 junio de 2021. 
Código Presupuestal: 
11.2.3.2.02.02.009.21.01: Interventoría Mejoramiento infraestructura Municipal.


	OBJETO:
	Interventoría técnica, administrativa, jurídica, ambiental y financiera para el proyecto Construcción, adecuación y obras complementarias de la nueva Sede para la secretaria de movilidad tránsito y transporte en las instalaciones del centro de acopio municipal de El Carmen de Viboral.


1. ANÁLISIS DE MERCADO
ASPECTO GENERAL 
	Desde la Administración Municipal de El Carmen de Viboral, se generan acciones que contribuyen al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 velando por el funcionamiento adecuado de las diferentes oficinas de la administración municipal y por ende, brindar los espacios, herramientas, insumos necesarios para el buen desarrollo de las actividades y labores que realizan los funcionarios, con el objetivo de garantizar la prestación de servicios a la ciudadanía, así como el incremento del bienestar y aporte al desarrollo de la población carmelitana.
Mediante el presente proceso de Concurso de méritos EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL seleccionará la interventoría cuyo objeto consiste en la Interventoría técnica, administrativa, jurídica, ambiental y financiera para el proyecto “Construcción, adecuación y obras complementarias de la nueva Sede para la secretaria de movilidad tránsito y transporte en las instalaciones del centro de acopio municipal de El Carmen de Viboral.” 
La intervención a realizar merece la contratación de profesionales en Ingeniería Civil, donde su especialidad sea la construcción de edificaciones de uso institucional, y que ese grupo multidisciplinario realice la Interventoría técnica, administrativa, jurídica, ambiental y financiera de las obras a ejecutar, asegurando a través de una correcta programación, el continuo seguimiento de la obra y dé cumplimiento a lo establecido en el contrato de obra pública, tal que permita integrar que la ejecución de la obra, sea segura, limpia, eficiente y técnicamente confiable.
En virtud de lo expuesto se hace necesario la realización un concurso de méritos con el fin de escoger la  persona Jurídica, con mejores capacidades técnicas y humanas para la ejecución de la Interventoría requerida, de aquí la importancia de la ejecución del proyecto denominado: Interventoría técnica, administrativa, jurídica, ambiental y financiera para el proyecto “Construcción, adecuación y obras complementarias de la nueva Sede para la Secretaria de movilidad tránsito y transporte en las instalaciones del centro de acopio municipal de El Carmen de Viboral.” 
1. A NIVEL NACIONAL

El Gobierno Nacional en aras de realizar mejor control a las obras que se ejecutan en cada ciudad y/o municipio, establece que toda obra, debe contar con su respectiva interventoría o supervisión, ya que de esta manera se permite el buen seguimiento de los recursos físicos y económicos, y en gran medida que la aplicación de los conceptos y/o especificaciones técnicas, se hagan de acuerdo a la normativa vigente y cuente con la estandarización de los procedimientos a seguir.

El gobierno nacional reconoce que la compra y contratación pública es un asunto estratégico por lo cual decidió crear Colombia Compra Eficiente por medio del Decreto 4170 de noviembre 3 de 2011. El Decreto 4170 reconoce la necesidad de: (a) crear políticas unificadas que sirvan de guía a los administradores de compras y que permitan monitorear y evaluar el desempeño del sistema y generar mayor trasparencia en las compras; y (b) tener una entidad rectora que provea un soporte adecuado para ejecutar el Plan de Desarrollo.

El Decreto 4170 otorga las siguientes funciones a Colombia Compra Eficiente, sin perjuicio de otras que correspondan a la naturaleza de la entidad:

1. La formulación de políticas, planes y programas buscando optimizar la oferta y demanda en el mercado.

2. La racionalización normativa para una mayor eficiencia de las operaciones.

3. El desarrollo y difusión de las políticas, normas e instrumentos para facilitar las comprar y promover la eficiencia.

4. La coordinación con otras entidades públicas para el cumplimiento de sus objetivos.

5. La elaboración de estudios, diagnósticos y estadísticas para mejorar la efectividad del sistema.

6. La absolución de consultas sobre la aplicación de las normas y expedir circulares sobre la materia.

7. El apoyo al Gobierno en las negociaciones internacionales sobre el tema.

8. El diseño, la organización y la celebración de Acuerdo Macro de Precios

9. El desarrollo del sistema de compras electrónicas.

10. El apoyo a los oferentes para facilitar y mejorar su participación.

11. La difusión de mejores prácticas y la coordinación de los programas de capacitación con otras entidades.

12. El apoyo a las entidades territoriales en la gestión de compras.

Colombia Compra Eficiente es miembro de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG)

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/colombia-compra-eficiente

DECRETO 1822 DE 2019 del 07 de Octubre de2019

Por el cual se modifica parcialmente la estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

Que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente es el ente rector del mercado de compras públicas, al tener la capacidad de crear, diseñar o modificar actividades económicas que promuevan la libre competencia y la dinámica del mercado de compra pública y contratación estatal, el cual tiene fallas e imperfecciones que justifican la intervención estatal.

Que, en virtud de lo expuesto, se hace necesario modificar la estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, con el fin de crear la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico, la cual generará lineamientos e insumos estratégicos para cada una de las áreas misionales de la entidad, con base en metodologías de abastecimiento estratégico, monitoreo de mercados, proyectos de innovación y programas de analítica de datos, que le permitan a la Agencia multiplicar el impacto de las políticas públicas adoptadas en el mercado de compra pública y contratación estatal.

Que el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente -, en sesión extraordinaria No 22 realizada el 21 de junio de 2019, aprobó por unanimidad someter a consideración del Gobierno Nacional la modificación propuesta a la estructura y la planta de la entidad, con el 'fin de crear la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico.

Que la modificación de la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - cumple con el numeral 1.1. de la Directiva Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018, que dispone: “Las plantas de personal y las estructuras administrativas de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, solamente se podrán modificar cuando dicha reforma sea a costo cero o se generen ahorros en los gastos de funcionamiento de la entidad "Directrices de Austeridad".

Que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública, la justificación técnica de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 228 del Decreto Ley 019 de 2012, y los artículos 2.2.12.1., 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015, para efectos de modificar su estructura, encontrándola ajustada técnicamente, emitiendo, en consecuencia, concepto previo favorable.
El objeto a contratar la Interventoría se encuentra dentro del sector construcción, el cual representa una de las actividades con mayor participación en la actividad económica Nacional y se refiere a las diferentes formas y combinaciones de cómo hacer y/o crear diferentes tipos de estructura. Por consiguiente, la construcción produce una amplia variedad de productos. En el sector de la construcción se desarrollan diferentes formas y combinaciones de la realización de estructuras, la actividad del sector se clasifica en el subsector de obras de ingeniería civil: cuyas actividades económicas son la construcción de carreteras, vías de ferrocarril, proyectos de servicio público y otras obras de ingeniería civil.

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son instrumentos claves en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades públicas y del público en general.
Por lo tanto, se efectuaron consultan en las siguientes páginas: Portal Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co), Departamento administrativo nacional de estadística DANE (www.dane.gov.co) y SIREM de la superintendencia de sociedades (www.supersociedades.gov.co), para determinar los posibles profesionales como personas naturales o empresas que participan activamente en procesos de contratación, con similar objeto, modalidad de selección, presupuesto asignado, plazo y lugar de ejecución.


ASPECTO ECONÓMICO 
	CONTEXTO MUNDIAL
Economía mundial en 2021: quiénes serán los ganadores y los perdedores.
El coronavirus ha paralizado la economía mundial.
El Producto Interno Bruto (PIB) mundial sufrió en 2020 su caída más pronunciada desde el final de la Segunda Guerra Mundial, millones quedaron desempleados o sus puestos suspendidos, y los gobiernos inyectaron billones de dólares en sus economías para evitar daños mayores.

Sin embargo, la recuperación de 2021 es muy incierta. La economía de China está creciendo con fuerza nuevamente, pero es posible que muchas de las naciones más ricas del mundo no se recuperen por completo hasta 2022, considerando una estimación temprana.

La desigualdad también es rampante. Mientras que los 651 multimillonarios estadounidenses han aumentado su patrimonio neto en un 30% a US$4 billones, 250 millones de personas en los países en desarrollo podrían enfrentar la pobreza absoluta y hasta la mitad de la fuerza laboral mundial puede haber perdido sus medios para subsistir.

En la carrera entre las nuevas cepas del virus y las vacunas, una victoria temprana no está asegurada de ninguna manera.

Incluso los países ricos que han comprado la mayoría de las vacunas disponibles, pueden fallar en la inoculación de suficientes personas para crear inmunidad colectiva hacia finales de 2021.

En los países en desarrollo, donde las vacunas generalmente escasean, se espera que el virus se propague más.

Es probable que los grandes ganadores sean países como China y Corea del Sur que lograron suprimir la covid-19 temprano. Se proyecta que la economía de China crecerá en 2021 un 8%, más del doble que la de los países occidentales más exitosos incluso antes de la pandemia

China ahora podría superar a Estados Unidos como la economía más grande del mundo en cinco años, dos veces más rápido de lo que se predijo previamente.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-55564149
CONTEXTO NACIONAL
El Gobierno Nacional en aras de realizar mejor control a las obras que se ejecutan en cada ciudad y/o municipio, establece que toda obra, debe contar con su respectiva interventoría o supervisión, ya que de esta manera se permite el buen seguimiento de los recursos físicos y económicos, y en gran medida que la aplicación de los conceptos y/o especificaciones técnicas, se hagan de acuerdo a la normativa vigente y cuente con la estandarización de los procedimientos a seguir.

El gobierno nacional reconoce que la compra y contratación pública es un asunto estratégico por lo cual decidió crear Colombia Compra Eficiente por medio del Decreto 4170 de noviembre 3 de 2011. El Decreto 4170 reconoce la necesidad de: (a) crear políticas unificadas que sirvan de guía a los administradores de compras y que permitan monitorear y evaluar el desempeño del sistema y generar mayor trasparencia en las compras; y (b) tener una entidad rectora que provea un soporte adecuado para ejecutar el Plan de Desarrollo.

Como parte de su labor misional, y con el fin de contar con información relevante sobre el sector empresarial del país, la Superintendencia de Sociedades presenta los resultados del Informe de 1.000 empresas más grandes del país, que se realizó teniendo en cuenta la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2020, reportada por 21.841 sociedades.

Los resultados que arroja el informe fueron positivos para el sector empresarial durante 2019. Los ingresos operacionales de las 1.000 empresas más grandes del país suman 754 billones de pesos. De este gran total, un 42% son aportados por las 50 empresas más grandes del país.

Sobre el PIB Los activos de las 1.000 empresas más grandes totalizaron $1.111 billones, $49 billones más que el PIB de 2019 que se ubicó en $1.062 billones.  En total se reportaron $754 billones en ingresos operacionales, lo que equivale a 71% del PIB, mientras que las ganancias alcanzaron $69 billones (6% del PIB). Otros datos de interés Regiones 535 empresas de las 1.000 tienen su domicilio en Bogotá y Cundinamarca, aportando 63,4% ($477,8 billones) del total de ingresos operacionales. 181 empresas tienen domicilio en Antioquia, y aportan 15,1% ($113,5 billones) de ingresos operacionales. Los activos de las empresas de Bogotá y Antioquia suman $911 billones y su patrimonio $356 billones. Sectores los macrosectores servicios y comercio aportan la mayoría de los ingresos operacionales $221 y $209 billones, respectivamente.  La mayor rentabilidad por patrimonio y activos se presenta en el sector de minería e hidrocarburos 15,8% y 8,1%, respectivamente.  El sector servicios es el más grande por activos con $475 billones y presenta el margen más alto, por cada $100 de ingresos obtiene $15,6 en ganancia.

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Documents/2020/BOLETIN-INFORME-MIL-EMPRESAS.pdf
El boletín de Indicadores Económicos alrededor de la Construcción (IEAC), presenta información de 13 investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de construcción se publican considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales.
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En el tercer trimestre de 2020 (julio-septiembre), el PIB a precios constantes disminuyó 9,0% con relación al mismo trimestre de 2019. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento de 26,2% del valor agregado del sector construcción. Este resultado se explica principalmente por la variación anual negativa presentada en el valor agregado de las edificaciones (-27,2%), el valor agregado de las actividades especializadas (-26,4%) y el valor agregado de las obras civiles (-24,7%).
[image: image2.png]
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2020 (julio-septiembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que cada uno de estos países presentó un decrecimiento significativo, la mayor disminución es presentada por Perú (-9,4%) y Chile (-9,1%). En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa un decrecimiento en los cuatro países de análisis, los decrecimientos más significativos se encuentran en Chile (-29,2%) y Colombia (-26,2%).
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Grafico 1. Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccién
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En el trimestre móvil agosto - octubre 2020, el número de ocupados en el total nacional fue 20.401 miles de personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,0% de los ocupados. Respecto al trimestre móvil agosto – octubre 2019, la población ocupada en el total nacional disminuyó 8,9%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción disminuyeron 7,2%.
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grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento de 26,2% del valor agregado del
sector construccién. Este resultado se explica principalmente por la variacién anual negativa
presentada en el valor agregado de las edificaciones (-27,2%), el valor agregado de las
actividades especializadas (-26,4%) y el valor agregado de las obras civiles (-24,7%).

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores (a precios constantes)
2016 - 2020 (I trimestre)
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Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece a sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

* El valor agregado de edificaciones incluye construccion de edificaciones residenciales y no residenciales.

**Incluye construccién de carreteras y vias de ferrocarri, de proyectos de servicio pblico y de otras obras de ingeneria civil
#+* A parti del primer trimestre del aio 2018 se realiza cambio el afio base a 2015 y se incorpora actividades especializadas
para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civl (Alquiler de maquinaria y equipo de construccién con
‘operadores).

*Para amplar informacion sobre PIB consulte: hito:/ww. dane qov cofindex pholestadisticas-por temalcuentas nacionalesicuentas-
nacionales-tnimesiraes.





Para el trimestre móvil agosto - octubre 2020, 1.420 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 86,9% estaban ubicados en las cabeceras (1.234 miles de personas) y el 13,1% (186 miles de personas) en centros poblados y rural disperso.

En el tercer trimestre de 2020 (julio-septiembre), los pagos efectuados para la construcción de obras civiles registraron un decrecimiento de 25,1%, con relación al tercer trimestre del año anterior. Las obligaciones adquiridas en obras civiles en el tercer trimestre de 2020 registraron una variación de -29,7% frente al mismo trimestre del año 2019. El decrecimiento en los pagos efectuados obedece principalmente al grupo de Construcciones para la minería y tuberías para el transporte que disminuyeron en un 43,6% sus pagos y restaron 15,7 puntos porcentuales a la variación anual.

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
Los últimos datos revelados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre el empleo ratifican que el sector constructor continúa siendo estratégico para la generación de empleo y la reactivación económica. En el trimestre móvil con corte a octubre de 2020 el nivel de ocupación en el sector de la construcción llegó a 1’419.714 personas, representando alrededor de 36.700 nuevos puestos de trabajo respecto al mes anterior.

 

De acuerdo con las cifras la tasa de desempleo del país se ubicó en 14,7% en el mes de octubre. Este dato representa una mejora importante, dado que es la primera vez en siete meses que el desempleo se ubica por debajo de 15%.

 

La presidente de Camacol, Sandra Forero Ramírez señala que "Las cifras de empleo muestran una recuperación gradual del mercado laboral después de la crisis provocada por la pandemia. Además, la continua creación de puestos de trabajo en construcción evidencia que este es un sector estratégico para dinamizar la economía nacional"

https://camacol.co/comunicados/%E2%80%9Csector-constructor-contin%C3%BAa-recuperando-empleos%E2%80%9D-camacol
CONTEXTO DEPARTAMENTAL

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presentó un análisis de la economía del departamento y sus expectativas para el cierre de este año, revelando que debido a los efectos causados por la COVID-19, la economía del departamento puede reducirse al finalizar 2020 entre 6 % y 7 %.

Los análisis de la Cámara señalan que mientras en diciembre de 2019 el Producto Interno Bruto (PIB) de Antioquia ascendió a $ 153 billones, en 2020 este valor podría caer hasta los $ 145 billones.

Encuentra el informe completo aquí.
Eso debido principalmente a que: la demanda a nivel nacional y la inversión en activos fijos se redujeron 4,7 % y 20,2 % respectivamente en el primer semestre de 2020; las importaciones del departamento cayeron 21,1 % entre enero y agosto frente a igual periodo de 2019; sin oro las exportaciones de enero a agosto cayeron 12,4 %; hay decrecimientos en sectores como turismo, construcción, industria, comercio y sector agropecuario y la tasa de desempleo se ubicó en 22,6 % en junio-agosto; 10 puntos porcentuales más que en 2019.

Dinámica empresarial
En el acumulado enero-septiembre de 2020, el total de nuevas empresas en Antioquia se redujo 20,2 % frente a igual período del año anterior; no obstante, en el tercer trimestre se observa un incremento significativo de las nuevas empresas, en relación con el segundo trimestre de este año. El mayor número de empresas se crearon en: desarrollo de sistemas informáticos, correo y servicios de mensajería, comercio al por mayor (excepto vehículos) y actividades de administración y consultoría.

Entre enero y septiembre de este año, el total de empresas liquidadas se redujo 25,9 % frente a igual período del año anterior. Para la Cámara, la cancelación de empresas parece estar suspendida a la espera de mayores certezas sobre el futuro próximo.

Y entre enero y septiembre de 2020 la inversión neta de sociedades fue de $ 876 mil millones, lo que significó un aumento de 11 % frente a igual período de 2019, explicado por nuevas sociedades en los sectores de minería y construcción. Esta cifra representa uno de los aspectos positivos de nuestra economía.

Desempeño y expectativas de los empresarios

En septiembre pasado la Cámara realizó una encuesta a 400 pymes de Medellín y Aburrá Norte para conocer las medidas adoptadas para enfrentar la crisis y las percepciones de los empresarios frente a la economía. Algunos de los resultados indican que:

· Durante la cuarentena, 82,1 % de las empresas reportó dificultades financieras, siendo las más significativas el recaudo de cartera, el pago de impuestos y el pago a proveedores. Los problemas de liquidez fueron más frecuentes entre las empresas medianas y aquellas del sector servicios.

· Durante la cuarentena, 29,7 % de las empresas reportó despido de empleados, 46,7 implementó el trabajo en casa –principalmente empresas medianas y del sector servicios– y 56,6 % dio vacaciones anticipadas.

· 10 % de empresas migraron hacia un nuevo negocio o actividad como medida implementada frente a las condiciones del mercado.

· Como otra medida implementada se encuentra que tres cuartas partes de las pymes utilizan las plataformas digitales para realizar pagos. Las plataformas digitales como canal de venta se convirtieron en la mejor alternativa para generar ingresos durante la pandemia: más de 80 % de las empresas que reportaron ventas por canales digitales, recaudaron por este medio hasta un 50 % de sus ingresos.

· En las empresas formales, solo 10,8 % desconoce las ayudas gubernamentales, mientras que un 62,5 % de los empresarios las conocen y las han solicitado; para 87,4 % de los empresarios que las solicitaron fueron aprobadas, especialmente subsidios a la nómina y exención de aportes a seguridad social.

· En el caso de las microempresas informales, 53,8 % desconocen las ayudas, y 11,7 % las conoce y las solicitó (especialmente el acceso a crédito y garantías, y los subsidios a servicios públicos). De este último grupo fueron rechazadas 48,8 % de las solicitudes (con datos de la encuesta del Centro de Estudios de la Empresa Micro).

· Tras la reapertura, 57,3 % de las empresas operan normalmente, mientras que otro 36,1 % opera parcialmente y para 51 % de las empresas con operación parcial, tomará más de tres meses retornar a la normalidad (con datos de la encuesta del Centro de Estudios de la Empresa Micro).

· Para 69,3 % de los empresarios encuestados, en los siguientes tres meses el personal empleado permanecerá igual, y 9,1 % estima que habrá despidos. En cuanto a las ventas hay mayor optimismo: 41,6 % considera que aumentarán y 39,1 % cree que permanecerán iguales (con datos de la encuesta del Centro de Estudios de la Empresa Micro).

· Para los próximos doce meses, 44,2 % de las empresas cree que la economía mejorará, pero para un 35,7 % la situación será peor. A diferencia de la percepción sobre el futuro de la economía del país, los empresarios se muestran más optimistas respecto al futuro económico de sus empresas: para el 66,7 % la situación mejorará, y solo para 10 % será peor.

· Para 55 % de las empresas, 2021 será el año para la recuperación económica, mientras que un 22,5 % considera que esto sucederá en el primer semestre de 2022.

· Para 47,4 % de las empresas con trabajo en casa, la mayor cantidad de empleados retornará en 2021; mientras que para 9,5 % el trabajo en casa llegó para quedarse.

· Ante la posibilidad de nuevas restricciones de movilidad, 26,2 % considera que la empresa solo sería viable el resto de este año, sobre todo entre las pequeñas empresas. En contraste, 21,6 % cree que se adaptaría, lo que es más frecuente entre las medianas empresas. Otras empresas se muestran más vulnerables, así 15,4 % aseguran que solo serían viables por un mes; y un 10,5 % afirma que una nueva cuarentena los obligaría a cerrar.

· El principal riesgo percibido por 72 % de las pymes encuestadas es la liquidez a corto plazo; especialmente entre las empresas medianas. Le siguen en orden de importancia el no poder mantener los empleos con 51 %, y la preocupación por las ventas con un 41,8 %.

https://www.camaramedellin.com.co/articulos-y-noticias/noticias/economia-de-antioquia-podria-reducirse-al-finalizar-el-ano-2020



ASPECTO TÉCNICO
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Revisión y acompañamiento a la ejecución de la obra

El interventor o grupo multidisciplinario de interventoría, deberá estar revisando completamente todos los procesos de estudios y distribución del espacio, para lo cual levantará actas de lo decidido.

Las modificaciones de la distribución del espacio requerirán la aprobación previa de la Interventoría y será de responsabilidad de la interventoría el oportuno suministro al contratista de dicha aprobación a los nuevos diseños, así como dar solución a los diferentes problemas que se presenten en la obra, tales como fuentes de los materiales, predios, entre otros. Antes de efectuar cualquier modificación en el proyecto deberá hacerse un balance económico del contrato, Calibración de presupuesto y si las variaciones superan el valor contractual se requerirá la aprobación del ordenador del gasto de la Administración Municipal previo concepto técnico del Supervisor del contrato, con el fin de minimizar costos; el Interventor podrá efectuar las modificaciones en la distribución que estime convenientes.

Semanalmente, la interventoría presentará un informe que se debe entregar la semana siguiente a la Administración Municipal, en el cual se consigne el estado del contrato: estudios, modificaciones en la distribución, afectaciones y construcción física de la obra, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos y contractuales.

Mensualmente, y anexo al acta de costos, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al mes de ejecución del contrato, la Interventoría deberá presentar a la Administración Municipal un informe en el cual se consigne el consolidado de la ejecución de la obra, además de los aspectos técnicos, administrativos, ambientales, sociales y legales. Con el informe y aprobación del supervisor, se hará efectivo el pago a la interventoría.

En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de obra, por incumplimiento en la ejecución de la misma dentro del plazo por causas imputables a la interventoría, ésta permanecerá al frente de los trabajos hasta su terminación, sin que, de la Administración Municipal, deba efectuar erogación alguna por este concepto.

El Interventor realizará los ensayos de verificación de campo y de laboratorio, y de control de materiales en las actividades de construcción de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción vigentes e informará al Municipio su resultado de manera oportuna. Controlar la ejecución de las obras, exigiendo al Contratista las memorias técnicas de las respectivas actividades, especificaciones, maquinaria requerida y tiempos de ejecución.

Llevar un libro diario (bitácora) de interventoría para registrar en forma oportuna todos los aspectos sobresalientes durante la etapa de construcción de la obra. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista y cuando sea pertinente dar traslado de ellas al Municipio incluyendo sus respectivos conceptos, fijando y sustentando la posición de la interventoría en relación con el tema tratado. 
Requerir al Contratista por escrito cuando los trabajos contratados no se realicen de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones, los avances de las metas sean inferiores a lo programado o las entregas acordadas no se cumplan en su oportunidad.

Exigirá al Contratista las correspondientes memorias técnicas, los planos respectivos e informes definitivos de cada uno de las obras ejecutadas. Elaborar su propio programa de trabajo y someterlo a la aprobación del Municipio, en el cual se deberá prever visitas de campo a las zonas del proyecto para verificar su estado, accesos, permisos, entre otros y para supervisar, comprobar y controlar el avance de las labores del Contratista; revisiones técnicas y de informes. El programa de trabajo del Interventor debe estar coordinado y ser complementario al programa de trabajo del Contratista.

Revisar el cumplimiento y evaluar periódicamente el avance de los Trabajos del Contratista de acuerdo con el programa aprobado, exigir la aplicación de correctivos en el caso de existir incumplimientos y desviaciones significativas del programa aprobado, recomendar las sanciones que ellos correspondan y, en general, velar porque las obras se desarrollen de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos en los términos de referencia y en la propuesta del Contratista.

Verificar y exigir la participación en las obras del personal profesional y con la dedicación ofrecidos por el Contratista en su propuesta aprobada y exigir el reemplazo por profesionales de igual o superior calificación exigida en los pliegos del contrato de obra cuando el Contratista solicite cambios justificados de los profesionales.
Atender todas las consultas del Contratista sobre la interpretación y alcance de los términos de referencia, resolviéndolas en cuanto sea de competencia de la Interventoría o trasladándolas al Municipio adjuntando el concepto respectivo. Sugerir al Municipio los cambios y correcciones en los aspectos técnicos de los términos de referencia que estime conveniente y las medidas que considere apropiadas para mejorar los resultados del trabajo del Contratista.

Someter a consideración del Municipio las modificaciones relativas al contrato de obra, tales como prórrogas, adiciones, entre otros documentos legales, acompañando la solicitud con la correspondiente justificación técnica y económica. Impartir órdenes escritas al Contratista sobre los trabajos de campo y/o oficina que, a criterio de la Interventoría, deben ser ejecutados o modificados para la correcta y eficiente revisión y complementación de las obras y rechazar los trabajos que el Contratista haya adelantado en forma incorrecta ordenando que se elaboren nuevamente.

Adelantar los ensayos de campo y laboratorio complementarios, que comprueben los resultados técnicos de las obras, si en concepto de la interventoría existen dudas que justifiquen estas comprobaciones. Realizar un seguimiento permanente de los equipos utilizados por el Contratista llevando un registro de su utilización y del rendimiento de los mismos.

Cuantificar los trabajos realizados y previstos en el contrato de obra, para efectos de pago. Estudiar y conceptuar acerca de los subcontratos por suscribir por el Contratista, ciñéndose a lo especificado en la propuesta técnica y económica u ordenar su cancelación, en el caso de resultar inconvenientes.

Revisar y aprobar todos los trabajos del Contratista, presentados en forma de informes, especificaciones, memorias de cálculo y planos, y dar aprobación final a los trabajos de ejecución de las obras del proyecto, previo informe al Comité de Seguimiento.
Revisar y aprobar la justificación técnica, cronograma y demás documentos que presente el Contratista para la ejecución de nuevas actividades no previstas en el alcance original del contrato pero necesarias para cumplir con el objeto del mismo, previa autorización del Municipio y, evaluar, revisar y aprobar los resultados de estas nuevas actividades. 

Comunicar al Municipio en forma inmediata todas las determinaciones importantes tomadas en desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas al Contratista. Ejecutar las demás actividades que se detallen en el contrato de interventoría como funciones de carácter técnico y administrativo. El Interventor procederá a liquidar el contrato por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo.

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

Estudio del contrato de obra, pliego de condiciones y demás documentos

Además de estudiar el proyecto, el Interventor analizará el contrato, el pliego de condiciones, los anexos, así como conocer la propuesta del Contratista y las normas y reglamentaciones aplicables a la ejecución del contrato y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto.

El estudio de la minuta del contrato y demás condiciones contractuales, marcará las pautas para la administración general del proyecto, calibración del mismo y, por consiguiente, las condiciones a exigir dentro del desarrollo de estudios, diseños, afectación predial y construcción física de la obra y aspectos legales del mismo.
Control del programa de obra e inversiones

El Contratista está obligado a realizar la totalidad del proyecto de acuerdo con el programa de obra e inversiones aprobado previamente, y el Interventor como representante del municipio de El Carmen de Viboral, vigilará su cumplimiento. El Interventor y el contratista evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por el Contratista y/o su Residente el Residente de la interventoría y el supervisor del contrato, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en un plan de contingencia que no implique la modificación del programa de obra mensual ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. El Interventor no permitirá que el contratista inicie el desarrollo del proyecto sin los respectivos permisos, actas de vecindad, autorizaciones y aprovechamiento de los recursos naturales.

Cuando se presenten circunstancias especiales, incremento de la apropiación presupuestal y/o modificación de las cantidades de obra, el Contratista deberá someter a revisión y aprobación de la Interventoría, para que ésta, a su vez, obtenga la respectiva aprobación por parte de la Administración Municipal, además la interventoría deberá colaborar con el Municipio en la solución de las reclamaciones surgidas por perjuicios causados a terceros con ocasión de la ejecución del respectivo contrato.

Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al Contratista que pueda causar perjuicio al Municipio en razón de la ejecución del contrato y colaborar en la solución de los mismos. Exigir al Contratista la prórroga de las pólizas otorgadas, por el término de suspensión, antes de suscribir el acta pertinente de reiniciación. Llevar el control de inversiones con el objeto de no sobrepasar el valor del contrato.

Elaborar y suscribir con el Contratista las actas para el recibo final de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el contrato principal de obra y en las disposiciones legales vigentes.

Control del equipo suministrado para el proyecto.

Acordar con el Municipio la organización y dedicación de los recursos técnicos y administrativos necesarios, para lograr que la ejecución del contrato se realice de acuerdo a las condiciones particulares del mismo. Informarse sobre la organización, normas y procedimientos internos del Municipio relacionados con el manejo del respectivo contrato, así como, sobre las normas de seguridad que sean pertinentes. El Interventor deberá llevar un registro completo del equipo del Contratista, corroborando si corresponde o no al inicialmente propuesto, y anotando cualquier cambio en la lista inicial del equipo, cuál se encuentra operando, cuál en reparación o cuál inactivo Además de lo anterior, en el informe mensual debe incluirse el cronograma de utilización del equipo propuesto, así como el nombre del propietario actual de dicho equipo.

Revisión y aprobación de las Actas de obra

El Interventor y el Contratista y/o sus residentes deberán elaborar el acta mensual con sus respectivas memorias de cálculo y el supervisor del contrato será quien tramita la entrega ante la Secretaria de Hacienda, para el seguimiento del contrato. El Interventor medirá, revisará y aprobará las cantidades de obra bajo su responsabilidad, plasmadas en las actas de obra del proyecto, verificando que la información financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales, las modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el valor de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la información adicional esté correcta, para lo cual anexará un balance general de la obra ejecutada.

Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido previamente socializadas y autorizadas por la Administración Municipal y debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, aprobación de precios no previstos, o contrato adicional, según sea el caso. 
Lista de los empleados y trabajadores del Contratista

El Interventor deberá tener al día una relación de los empleados y trabajadores asignados por el Contratista a la obra. La Interventoría ejercerá el control y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista en relación con el personal reincorporado del contratista, y presentara informes mensuales.

Elaboración del informe final de interventoría

El Interventor deberá preparar un informe final, en el cual incluirá toda la información reportada en los informes mensuales, haciendo una descripción de los trabajos ejecutados indicando su localización y diagramas de construcción, resumen de actas de obra mes a mes, informe financiero, pre-actas, actas de comité de obra, clase de ensayos ejecutados y resumen de los resultados obtenidos, hará una relación de los problemas hidráulicos y de suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la construcción de las obras, y su ubicación y toda la información técnica solicitada más adelante, al igual que la que considere conveniente deba conocer el municipio. La interventoría debe hacer entrega a la Administración Municipal la bitácora de la obra. El informe deberá contener las necesidades de conservación del proyecto y las recomendaciones especiales que el Interventor crea convenientes para la adecuada conservación de la obra.

Funciones Financieras
Velará porque el Contratista adelante desde el Inicio del Contrato todas las acciones tendientes a destinar los recursos necesarios para el buen desarrollo de la obra. A lo largo de todo el contrato, analizará y llevará un control efectivo de los ingresos operacionales, analizará los cambios originados en los recursos económicos, determinando las fuentes o provisiones de fondos; llevará un control de desembolso y pagos.

Dedicará esfuerzos para analizar el riesgo operativo inherente al desarrollo del proyecto orientado a eventos que puedan suceder y que impidan su normal construcción en el tiempo establecido.

Funciones Ambientales
Tiene como objetivo fundamental, la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental, sean implementadas para lograr el objetivo de minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, buscando un equilibrio entre el desarrollo del sector y la preservación de los recursos naturales.

Verificar y hacer el seguimiento que corresponda para que el Contratista aporte en forma oportuna todos los documentos que se requieran para el trámite y la información que este debe presentar a las Autoridades Ambientales en la jurisdicción del Proyecto y obtención de la licencia ambiental, además del trámite y obtención de permisos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que pretenda utilizar y no estén contenidos en la licencia ambiental, permisos que deberán obtenerse previo la realización de las actividades que los requieran.

Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de las normas ambientales, condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en el Plan de Manejo Ambiental y Licencia Ambiental, y de la obtención de los respectivos permisos para uso y aprovechamiento de recursos naturales. Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realización de la obra se enmarque dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados, y diseñar y recomendar los correctivos necesarios. Verificar la puesta en marcha y operación del plan de manejo ambiental, así como la del plan de contingencias en caso necesario. Revisar y aprobar los planes de disposición de desechos y, en general, supervisar y hacer cumplir la reglamentación ambiental vigente. Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones ambientales legales vigentes.
Revisar y dar dictamen sobre los estudios ambientales que debe elaborar el Contratista con el fin de asegurarse que los mismos corresponden a la realidad actual de la zona de influencia, la especificidad de sus especificaciones técnicas, la legislación ambiental, social y de cultura, así como para verificar que contiene la ingeniería de detalle (diseños) de cada una de las medidas ambientales propuestas en el plan de manejo ambiental.

Verificar que el sistema de calidad ambiental y el programa de Higiene, Seguridad Industrial y Salud en el trabajo elaborado por el Contratista, cumpla con las disposiciones legales en materia de seguridad industrial y determinado para todas y cada una de las actividades de obra y Vigilar el cumplimiento. Realizar los requerimientos y comunicaciones al Contratista cuando este incumpla sus obligaciones en materia ambiental.

Otras Funciones
Con el fin de buscar el adecuado y oportuno desarrollo del proyecto y, a su vez, una mayor eficiencia en la administración de las mismas, la interventoría comprende, además de la gestión técnica, el control financiero, ambiental, económico y jurídico del contrato suscrito, En tal sentido, se establecen las siguientes funciones: 

· Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato.

· Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras que se susciten durante la ejecución del mismo.

· Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.
· Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que la Administración Municipal solicite.

· Determinar y actualizar el flujo de fondos del proyecto (Plan Anual de Caja - PAC).

· Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.

· Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato.

· Suscribir con el Contratista y los vecinos de la obra, un acta de vecindad, haciendo constar el estado en que se encuentra el sitio aledaño a éste. 

· Propender para que el contratista de estricto cumplimiento a las especificaciones de construcción.

· Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato.

· Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista.

· Prestar apoyo a la Administración Municipal, para resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra.

· En general, asesorar a la Administración Municipal en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo del proyecto objeto de la interventoría.

· Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación contractual.
· Si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato de obra que vigila, éste no ha sido liquidado, el interventor deberá verificar que el contratista haya ampliado la vigencia de la garantía única para los amparos de Anticipo y Cumplimiento, así como la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, según lo requerido para ello. 

· Presentar los informes de interventoría.

· El contratista deberá adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los trabajadores utilizados en la ejecución de la obra, de los aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto. 

· Durante la ejecución del contrato, EL INTERVENTOR verificará el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, como requisito previo para la aprobación de cada acta de pago parcial. El COORDINADOR que sin justa causa no verifique el pago de los aportes antes señalados incurrirá en causal de mala conducta que será sancionada de conformidad con el régimen disciplinario vigente, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la Ley. 

· Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obra con el Contratista o su representante, según el plazo y la clase de contrato. En dichas reuniones participará, por derecho propio, la Administración Municipal o su delegado. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la interventoría.

· Propender para que el contratista de estricto cumplimiento a las especificaciones de construcción.

· Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones tributarias departamentales y/o municipales y el pago de los aportes parafiscales.

Registro Fotográfico de la Obra
La interventoría deberá llevar un registro fotográfico de cada una de las actividades desarrolladas en el desarrollo del proyecto, este registro deberá aportarse en cada uno de los informes presentados ante el Municipio. El registro fotográfico deberá realizarse: antes, durante y después.
El registro fotográfico debe ser claro y debe mostrar al detalle la ejecución de cada una de las actividades, tomando puntos de referencia y procesos constructivos.

Personal de la Interventoría
El Interventor se obliga a mantener durante toda la ejecución de los trabajos materia del contrato y hasta la entrega final y recibo del contrato suscrito para la obra, el personal  profesional y técnico ofrecido en su propuesta y aprobado por la Administración Municipal, necesario para el desarrollo de los trabajos. El interventor se obliga a permanecer personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos a un ingeniero residente, suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato. La Administración Municipal se reserva el derecho de exigir, por escrito, al interventor el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al interventor para elevar ningún reclamo contra el municipio.

La Administración Municipal podrá solicitar al interventor, en cualquier momento, el suministro de información sobre la nómina del personal. El interventor atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que el municipio haya fijado. El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del contrato.

Supervisión de los trabajos por parte de la administración municipal 
La Administración Municipal ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un Supervisor del contrato de interventoría, con dedicación exclusiva, permanente y continua quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del interventor.

El Supervisor del contrato ejercerá un control sobre el proyecto por medio de la interventoría, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al interventor la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas y económicas existentes al momento de la celebración del contrato. Además de las actividades generales antes mencionadas, el Supervisor podrá emitir conceptos en todos los asuntos de orden técnico y económico que se susciten durante la ejecución del contrato y jurídico con el respectivo acompañamiento con la oficina de contratación y/o Asesores Jurídicos del Municipio.
El Interventor deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el Supervisor; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al Supervisor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el Supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para el Estado.

Información Técnica Final
Tiene por objeto la presentación de los documentos que permitan obtener la información suficiente sobre las características de la obra ejecutada, con el fin de que las dependencias correspondientes de la Administración Municipal puedan proceder a su conservación y planear futuros mejoramientos. En general, deberá presentarse la siguiente información:

Cuadro de relación de obras

Informes técnicos

Informe descriptivo de la obra construida

Características generales del proyecto:

Características técnicas:

Estudios realizados y ejecución de las obras:

Financiación y costos:

Materiales y suelos

Planos

Otros documentos


Aspecto Legal
	El sector de la ingeniería y arquitectura son dos segmentos altamente importantes en el ejercicio de la construcción civil, ya que es por estas profesiones que se generan los determinantes a implementar en la ejecución de proyectos, estas profesiones se rigen y regulan por las siguientes entidades: (COPNIA) consejo profesional nacional de ingeniería y afines y el (CPNAA) consejo profesional nacional de arquitectura y afines, igualmente las siguientes leyes y Decretos que regulan el ejercicio y actuaciones de la arquitectura e ingeniería en Colombia:

· Ley 64 de 1978 "Por la cual se reglamenta el ejercicio de la ingeniería, la arquitectura y profesiones auxiliares".
· Ley 2090 de 1989 “Por medio de la cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura”.

· Decreto 2326 de 1995 “Por el cual se reglamenta la Ley 8 de 1993 en cuanto a los concursos para la selección de consultorías de diseño, planos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos, se hace una adición al Decreto 1584 de 1994 y se dictan otras disposiciones”.

· Ley 400 de 1997 “Por medio de la cual se adoptan normas sobre construcciones sismoresistentes”.

· Ley 435 de 1998 “Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de la arquitectura en Colombia”.

· Ley 842 de 2003 “Por medio de la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus afines y de sus profesionales auxiliares, se adopta el Código de Ética profesional y se dictan otras disposiciones”.
· Decreto 1464 de 2010 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007 en relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su acreditación para el Registro Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de Comercio y se dictan otras disposiciones”.
· Decreto 926 de 2010 "Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10".
· Decreto 2525 de 2010 "Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 y se dictan otras disposiciones".
· Decreto 092 de 2011 “Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010”.
· Decreto 0340 de 2012 "Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10"
Otras Normas Nacionales e Internacionales:

· NTC 4595: Ingeniería civil y arquitectura planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares.

· NTC 6199: planteamientos y diseño de ambientes para la educación inicial en el marco de la atención integral. 
· Título A: Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente NSR – 10.
· Título H: Estudios Geotécnicos NSR – 10.

· ASTM D420: Guía para la investigación y muestreo de suelos y rocas.

· ASCE / SEI 7-10: Cargas Mínimas de Diseño para Edificios u otras Estructuras.

· ICONTEC: Normas para fabricación de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros eléctricos. 

· CEDENAR: Reglamento de servicios y normas de construcción.

· CODENSA: Normas de diseño y construcción
· Decreto 1420 de 1998: por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la ley 9 de 1989, articulo 27 del decreto-ley 2150 de 1995, artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la ley 388 de 1997 y el articulo 11 del decreto-ley 151 de 1995, que hace referencia al tema de avalúos.

· Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios por la cual se modifica la ley 80 de 2003

· Ley 1333 de julio de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.

· Ley 146 de 1963, por la cual se ordena a la Nación, Departamentos y ferrocarriles Nacionales, la construcción de unas obras y se reglamenta la futura construcción de carreteras y líneas férreas.

· Ley 658 de 2001, por el cual se expide el código de minas y se dictan otras disposiciones.

· Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del condigo sustantivo de trabajo.

· Ley 80 de 1993: Estatuto de contratación y sus decretos reglamentarios, las normas comerciales y civiles vigentes que rijan las materias que aquella o estos regulen particularmente.

· Ley 816 de 2003, por medio de la cual se apoya la industria nacional a través de la contratación pública.

· Ley 828 de 2003, por la cual se expide normas para el control de la evasión del sistema de seguridad social.

· Ley 99 de 1993 (Ley ambiental) y sus derechos reglamentarios.

· Manual de señalización de dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, adoptado por la resolución No. 001050 del 5 de mayo de 2004, proferida por el ministerio de transporte.

· Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008

· Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000

· Manual de uso, conservación y mantenimiento de infraestructura educativa.

· Manual de dotación.

· Resolución No. 003555 del 22 de noviembre de 2005, emanada del Ministerio de Transporte, por la cual a partir de su vigencia, deberán instalarse con carácter obligatorio las vallas informativas de acuerdo con la cantidad y la información requerida en la resolución.

· Las demás normas que sean concordantes.

· Ley 400 de 1997, por medio de la cual se adoptan normas sobre construcciones sismorresistentes.

· Ley 842, por medio de la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, sus afines y de sus profesionales auxiliares, se adopta el código de ética profesional y se dictan otras disposiciones.

· Decreto 926 de 2010, por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10.

· Decreto 2525 de 2010, por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 y se dictan otras disposiciones.

· Decreto 092 de 2011, por el cual se modifica el decreto 929 de 2010.

· Decreto 0340 de 2012, Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10.

· ASTM D420, guía para la investigación y muestreo de suelos y rocas.

· Ley 23 de 1973, Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo.

· Decreto 2150 de 1995 y sus normas reglamentarias, donde reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. Define los casos en que se debe presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Plan de Manejo Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental.

· Decreto 1715 de 1978, reglamenta la protección del paisaje en carreteras. Prohíbe la alteración de elementos del paisaje.

· Decreto 2811 de 1974, código de recursos naturales y del medio ambiente. Artículo 33, 192, 193 Control de ruido en obras de infraestructura.

· Acuerdo municipal 060 de 2011 comparendo ambiental, por el cual se implementa el comparendo ambiental en el municipio de El Carmen de Viboral.

Y demás normas aplicables a los estudios necesarios para realizar los estudios, ejecución y aplicación a los profesionales de la ingeniería. 

Es necesario contar con los profesionales idóneos para los fines estipulados anteriormente, los cuales deben acreditar su experiencia del ejercicio profesional mediante tarjeta profesional y deben estar debidamente registrados en el COPNIA y CPNAA; igualmente la normatividad aplicable al objeto del contrato citada en el presente.

Así mismo, en el país existen normas que disciplinan la práctica de la ingeniería y la arquitectura, las cuales son reguladas por diferentes entidades que vigilan el cumplimiento de las mismas, en Colombia está el (COPNIA) Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y afines y el CPNAA Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y afines.

Las diferentes firmas constructoras, las Entidades Estatales y demás afines o complementarias, hacen implementación de la normativa existente sobre la práctica de la Ingeniería y la arquitectura con el fin de desarrollar sus proyectos con personal idóneo, cumpliendo con las exigencias enmarcadas dentro del marco legal.


2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
	Para el análisis de la demanda se tomó la información registrada en el portal de Colombia Compra Eficiente, en el cual se encuentra consignada la información de toda la contratación estatal de Colombia, para este análisis se toman muestras de procesos llevados a cabo en el Municipio de El Carmen de Viboral con objetos similares y muestras de otras entidades, esto para determinar cómo se ha contratado históricamente.

Adquisiciones previas de la entidad

Ítems

Descripción del elemento

N° Contrato

Contratista

Valor del contrato

Forma de pago

Plazo de ejecución

1

Interventoría técnica, administrativa, financiera, socio-ambiental y jurídica para el proyecto construcción de un centro vida para el adulto mayor en el municipio de el Carmen de Viboral, Antioquia.

N° 110 CINT- 002 2018
CONSORCIO CENTRO VIDA

$106,727,618

Mensuales

10 meses

2

Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Financiera y Socio-Ambiental para el proyecto “Construcción Sede Rural Campo Alegre de la Institución Educativa el Progreso de el Carmen de Viboral.”
N° 110 CINT- 001 del 15 de Enero de 2019
JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO

$203,721,490

Mensuales

15 meses

3

Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y socio-ambiental para el proyecto “construcción del centro de desarrollo infantil “alfareros de sueños” en el municipio de el Carmen de Viboral.

190 – CINT - 002 - 2019

NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE S.A.S

$183,177,570

Mensuales

7 Meses




3. ANALISIS DE LA OFERTA

	¿Quién vende? 

Para nuestro interés en el Departamento de Antioquia hay una gran variedad de empresas que se dedican a la Interventoría de Obras de construcción ya sean Nacionales, Departamentales o Municipales, en áreas tanto urbanas como rurales; algunas de ellas prestan además del servicio de construcción, la distribución de los materiales necesarios para desarrollar las actividades indispensables para la consecución del objeto.

Para identificar los posibles proveedores de los materiales para la construcción y el mantenimiento de infraestructuras públicas, se realiza un análisis del sector inmediato y se estudian los posibles oferentes:

Empresas que venden el producto:
Las personas naturales regularmente realizan Interventoría de mantenimiento preventivo a sus instalaciones físicas, acercándose a constructores particulares, debidamente acreditados profesionalmente y con una trayectoria constructiva reconocida por sus diversas obras a través del tiempo y que demuestran su idoneidad en el campo del mantenimiento de infraestructuras públicas,  Los pagos de los servicios se realizan a través de adelantos de pago y por intermedio de pagos de informes de interventoría, la realización de las verificaciones de los avances de las obras realizadas en el sitio de la obra y de acuerdo a la certificación con ensayos de calidad y correcta ejecución de las obras que en ocasiones de acuerdo a los montos de las inversiones se realizan a través de la revisión por medio de interventorías externas que garantizan la calidad de las mismas.

EMPRESAS QUE OFRECEN EL SERVICIO

A nivel nacional existe una cantidad de empresas dedicadas a las interventoría de obras civiles y de cualquier otra índole; las interventorías actúan de acuerdo al sector de incidencia, sin son vías urbanas, si son vías rurales, vías nacionales, edificaciones, de materiales, de suministro y demás. Para el presente caso, la interventoría que se solicita es para que realice el control de la obra, tanto desde la parte técnica como el soporte en la parte ambiental, jurídica, social y demás componentes de la obra, que inciden en la ejecución del proyecto; muchas de estas empresas, prestan los servicios de estudios, diseños, construcción y están registradas en los portales virtuales como el SIREM, CAMACOL entre otras.

Para identificar los posibles profesionales de los servicios para la interventoría de la construcción de edificios públicos, se realiza un análisis del sector y se estudian los posibles oferentes:

N°

RAZÓN SOCIAL

MUNICIPIO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

CATEGORÍA

1

C.M.Z. Arquitectura &

Ingeniería S.A.S
Rionegro
Calle 42 No. 56 - 39
5320441
Construcción de obras de

Ingeniería civil y consultoría.
2

HMV Ingenieros Ltda.
Medellín
Calle 8 No. 43 C -101 (Barrio

Astorga)

3706666
Servicios de consultoría y asesoría, ingeniera civil, ingeniería eléctrica.

3

ION TECHNOLOGIES S.A

Envigado
Cl. 34 Sur No. 45 - 40
2714966

Servicios de construcción, construcciones, constructores, servicios de consultoría.

4

SODICON LTDA
Medellín
CA 79 23 27
5809975
Servicios de consultoría y asesoría, ingenieros contratistas.

5

CINC S.A
La Estrella
Cl. 78 Sur No. 50 - 15
252 6244
Servicios De Consultoría,

Interventoría

6

CONSTRUCOL
Medellín
Cra. 43 A No. 6 Sur - 15 Of. 453
311 7738

Servicios De Construcción,

Construcciones, Servicios De

Consultoría, Interventoría
7

CONSTRUCTORA

ECCO S.A.

Medellín
Cl. 5 A No. 35 - 87
520 3020

Servicios De Construcción,

Constructores, Servicios De

Consultoría, Ingenieros Contratistas

8

COVIN S.A.

Medellín

Cra. 46 No. 7 -

103

311 5676

Servicios De Construcción,

Constructores, Servicios De

Consultoría, Arquitectos

Constructores

9

MÉNSULA S.A.

Medellín

Cl. 10 Sur No. 50 FF- 28 Of. 407 Ed. Primer Plano - Guayabal

361 3536

Servicios De Construcción,

Constructores, Servicios De

Consultoría, Ingenieros

Constructores

10

AIM LTDA

Medellín

Cra. 81 A No. 49 - 75

440 0040

Laboratorios, Laboratorios De

Suelos, Pisos Y Pavimentos,

Pavimentos, interventoría de obras civiles

11

ALFA Y OMEGA

INGENIEROS LTDA

Rionegro

Cra. 60 A No. 41 C - 18

565 0310

Servicios De Consultoría,

Ingenieros Civiles, Ingenieros

Constructores, Ingenieros

Consultores

12

AREA INGENIEROS

CONSULTORES S.A.S

Medellín 

Cl. 10 Sur No. 50 FF - 28 Of. 203

366 8784

Servicios De Consultoría,

Ingenieros Calculistas, Ingenieros

Civiles, Interventoría

13

COMPAÑÍA

COLOMBIANA DE

CONSULTORES S.A.

C.C.C

Medellín

Transv. 37 No. 71 - 22

412 2222

Servicios De Consultoría,

Ingenieros Consultores,

Interventoría

14

CONCITRAN LTDA.

Medellín

Cl. 45 D No. 77 A- 01

412 7671

Servicios De Construcción,

Construcciones, Servicios De

Consultoría, Ingenieros civiles

15

EAG INGENIEROS S.A.,

EAGISA

Medellín

Cl. 32 C No. 69-35 Of. 102

235 4542

Servicios De Construcción,

Constructores, Servicios De

Consultoría, Interventoría

16

HMV INGENIEROS

LTDA

Medellín

Cl. 8 No. 43 C - 101 Barrio Astorga

3706666

Servicios De Consultoría,

Consultoría Y Asesorías, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica

17

INGENIEROS

CONSULTORES SEDIC

S.A.

Medellín

Cr. 46 No. 53 – 15 P - 3

251 1400

Servicios De Consultoría,

Ingenieros Consultores,

Interventoría

18

JUCECHE INGENIERÍA

& CONSULTORÍA S.A.S

Rionegro

Centro Empresarial y

Comercial Savanna  Plaza Local 607

531 1636

Servicios De Consultoría,

Consultoría Y Asesorías,

Interventoría

19

PROCIVIL

Medellín

Cr. 52 A No. 66 - 89

376 5099

Servicios De Consultoría,

Interventoría

20

PZ INGENIEROS LTDA.

Envigado

Cra. 45 A No. 34 Sur - 57 Portal del Cerro L-124

270 6131

Servicios De Consultoría,

Ingenieros Consultores, Ingenieros De Suelos, Interventoría

21
NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE S A S
Carmen de Viboral

Cr 31 N 12 - 126

312 834 35 12
Servicios De Consultoría,

Interventoría

22

COGINTER S.A.S
Medellín
Cr 79 A 39 50 Of 201
314 8111235
Servicios De Consultoría,

Interventoría
DURACIÓN

La duración del contrato está fijada para TRES (3) MESES a partir de la fecha de acta de inicio y será objeto de análisis, las adiciones en tiempo, derivadas de la ejecución. Además, se debe tener en consideración un factor importante al momento de ejecutar la obra y es el factor clima, ya que como bien se sabe, el clima determina en muchas de las ocasiones, la programación de entrega de una obra sea por no permitir la construcción de obras preliminares o los acabados de la misma.



4. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL SECTOR

	En el análisis que se efectúa desde la parte que se ofrece en el mercado y quien lo compra, En la situación actual de la Interventoría del mantenimiento y construcción de edificios públicos, es claro que existen cantidad de escenarios los cuales presentan deficiencias estructurales y estéticas debido al mal uso por parte de los usuarios o al cumplimiento de la utilidad de los elementos que los componen.

Con el estudio del sector se busca identificar los proveedores y posibles Oferentes del bien o servicio a adquirir por parte de la Entidad Estatal, que presenten buenas ofertas en cuanto a precios, sin dejar de lado la relación calidad/precio. Con el estudio realizado para poder llevar a cabo la apreciación del presupuesto necesario para la ejecución del proyecto de Interventoría técnica, administrativa, jurídica, ambiental y financiera para el proyecto Construcción, adecuación y obras complementarias de la nueva Sede para la secretaria de movilidad tránsito y transporte en las instalaciones del centro de acopio municipal de El Carmen de Viboral.
Se puede observar que el mercado de Medellín y zonas aledañas, cuenta con muchas empresas que manejan buenos precios y variedad de materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto en mención, y varias de ellas se acreditan con certificaciones de calidad de los bienes y servicios que prestan.
Es necesario que el contratista tipifique las condiciones en las cuales quiere asumir el proyecto y tenga en consideración efectos que no están en el alcance de ser tenido en cuenta para la ejecución del proyecto; por eso y atendiendo a las experiencias que se han tenido de proyectos pasados, se considera pertinente que realicen una evaluación en campo en el lugar a intervenir y que todas las observaciones obtenidas, sean consignadas mucho antes de iniciar la construcción de las obras en lo concerniente a la interventoría.

VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS M/L ($25.206.115) en este valor ya está incluido el IVA.
Duración: Tres (3) Meses.
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2020 (julio-
septiembre) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina,
se observa que cada uno de estos paises presenté un decrecimiento significativo, la mayor
disminucién es presentada por Perd (-9,4%) y Chile (-9,1%). En lo referente al valor agregado
de la construccién, se observa un decrecimiento en los cuatro paises de analisis, los
decrecimientos més significativos se encuentran en Chile (-29,2%) y Colombia (-26,2%).

Gréfico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccién para algunos paises de Latinoamérica?
Variacion anual
2018 (I trimestre) - 2020° (I trimestre)

Fuente: DANE (Colombia), INEGI (Mexico), INEI (Per), Banco central de Chile (Chile).

Pr: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece a sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.
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el 7,0% de los ocupados. Respecto al trimestre movil agosto — octubre 2019, la poblacion
ocupada en el total nacional disminuy6 89%, mientras que los ocupados en la rama de
Construccién disminuyeron 7,2%.

Para el trimestre mvil agosto - octubre 2020, 1.420 miles de personas estaban ocupadas en
la rama de la Construccién; de estos el 86,9% estaban ubicados en las cabeceras (1.234 miles
de personas) y el 13,1% (186 miles de personas) en centros poblados y rural disperso.

Gréfico 4. Variacién y participacién anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad construccién
2017 - 2020” (ago - oct)
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Fuente: DANE, GEIH
Pr: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

*Para amplar informacién sobre empleo consulte: it dane gov. colndex pholestadisticas-por temalmercado aborallempleo-y
esempleo




