MATRIZ DE RIESGOS MC 22-2021

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BOLÍVAR, la compra e instalación de blackout en las sedes administrativas y judiciales de San Andrés Islas, adscritas a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena
y servicios

	



N
	
Clase
	
Fuente
	
Etapa
	
Tipo
	
Descripción
	



Consecuencia de la ocurrencia del evento
	
Probabilidad
	
Impacto
	
Valoración
	
Categoría
	
¿A quién se le asigna?
	



Tratamiento/Control a ser implementado
	
Impacto después del tratamiento
	

¿Afecta la ejecución del contrato?
	

Responsable por implementar el tratamiento
	

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	


Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	
Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Probabilidad
	
Impacto
	
Valoración
	
Categoría
	
	
	
	
	


¿Cómo se realiza el monitoreo?
	

Periodicidad

	1
	
General
	
Interno
	
Planeacion
	
Operacional
	


Servicios inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad concreta de la entidad
	



1.Estudios previos incompletos,
2.Elementos o servicios de baja calidad,
3.Contratitas inexpertos
	
2
	
4
	
3
	
Bajo
	
Entidad
	




Seguimiento por parte del Comitè de licitaciones, compras y servicios
	
1
	
1
	
2
	
Bajo
	

No
	

Comitè de licitaciones, compras y servicios
	





En la etapa de planeación del proceso
	





Una vez culmine el plazo de ejecución del contrato
	



1. Fichas técnicas de los servicios, 2. Investigación del mercado sobre su disponibilidad,  3. Desagregación del  servicio y descripción detallada de materiales
	





Permanente

	2
	
General
	
Interno
	
Planeacion
	
Operaciconal
	


Estudios previos sin la normatividad vigente
	

1. Pliegos de condiciones erróneo, 2. Adquisición de
servicios sin las características y condiciones requeridas por la entidad
	
1
	
3
	
4
	
Bajo
	
Entidad
	


Cumplimiento y monitoreo del manual de contratacion
	
1
	
1
	
2
	
Bajo
	

Si
	

Comitè de licitaciones, compras y servicios
	



En la etapa de planeación del proceso
	



Una vez culmine el plazo de ejecución del contrato
	


1. Utilización de los mecanismos de apoyo del secop, 2. Conceptos jurídicos,
3. Manual de Contratación
	



Permanente

	3
	
General
	
Interno
	
Planeacion
	
Operacional
	

Solicitud             de requisitos habilitantes que no correspondan   con la   modalidad   de contratación
	

1. Poca pluralidad de oferentes,
2.Declaratoria desierta del proceso, 3. Retraso en la ejecución del presupuesto
	
2
	
4
	
3
	
Bajo
	
Entidad
	
La Entidad y el contratista estan en la obligación de cumplir con las
disposiciones legales que surjan durante la ejecución del
contrato
	
1
	
1
	
2
	
Bajo
	

No
	

Comitè de licitaciones, compras
	



En la etapa de planeación del proceso
	



Una vez culmine el plazo de ejecución del contrato
	
1. Aplicación de la normatividad de acuerdo a las modalidades de contratación,
2. Revisión jurídica del proceso de acuerdo a la norma aplicable, 3. Utilización de los manuales publicados
en la página del secop
	



Según evento


[bookmark: _GoBack]
	4servicios

	
General
	
Interno
	
Selección
	
Economico
	




Selección de contratistas que no cumplan con las condiciones del contrato o con inhabilidades o incompatibilidades
	





1. Detrimento de los bienes públicos, 2. Incumplimiento del contrato
	
2
	
4
	
3
	
Bajo
	
Entidad
	


Solicitar garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más, Seguimiento por parte del supervisor
	
1
	
1
	
2
	
Bajo
	

SI
	

Comitè de licitaciones, compras y servicios
	






Una vez se entreguen las ofertas
	






Adjudicación del Contrato
	





1. Consulta en las páginas de
Procuraduría y Contraloría,
	





Durante la ejecución del contrato

	5
	
General
	
Externo
	
Selección
	
Economico
	


Precios artificialmente bajos
	

1. Desequilibrio económico del contratista, 2. Elementos o servicios deficientes, 3. Retardo en la atención de necesidades
	
2
	
4
	
3
	
Bajo
	
Contratista
	
*Solicitar polizas de garantias  que aseguren el riesgo previstas en el procesos de contratacion. Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos
	
1
	
1
	
2
	
Bajo
	

No
	

Contratista
	



Inicio del proceso de selección
	



Liquidación del contrato
	
1. Estudios de mercado con pluralidad de participantes, 2. Certificación de cumplimiento,
3. Garantías sobre los elementos o servicios, 4. Históricos de precios, 5. Verificación de elementos antes de iniciar producción final
	


Durante la ejecución del contrato

	6
	
General
	
Externo
	
Contratación
	
Operacional
	

La firma adjudicataria del proceso no suscriba el contrato o no presente las pólizas de garantías requeridas en el proceso
	



1. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato, 2. Multas o sanciones establecidas al contratista, 3. Inicio del proceso nuevamente
	
2
	
4
	
3
	
Bajo
	
Contratista
	

Establecer en los documentos de selección un plazo maximo para suscribir el contrato por parte del proponente seleccionado so pena de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta
	
1
	
1
	
2
	
Bajo
	

No
	

Comitè de licitaciones, compras y servicios
	





Inicio del contrato
	





Liquidación del contrato
	



1. Aplicación de multas o sanciones al contratista, 2. Comité evaluador y asesor, 3. Adjudicación al segundo proponente
	




Durante la ejecución del contrato

	7
	
General
	
Externo
	
Contratación
	
Operacional
	

Reclamos de terceros sobre la selección del oferente retrasando el perfeccionamiento del contrato
	


1. Declaratoria de nulidad del proceso, 2. Comités extraordinarios para evaluar la situación,  3. Inicio del proceso de selección
	
2
	
4
	
3
	
Bajo
	
Entidad
	
Evaluar rigurosamente cada oferta y resolver de fondo todas las observaciones formuladas al informe de evaluación y en la audiencia de adjudicación
	
1
	
1
	
2
	
Bajo
	

No
	

Comitè de licitaciones, compras y
	



Publicación de las evaluaciones
	




Adjudicación del Contrato
	


1. Evaluación concienzuda de las ofertas y requisitos habilitantes, 2.Pliegos de condiciones claros y detallados,
	



Etapa precontractual



	8
	
General
	
Externo
	
Ejecuciòn
	
Operacional
	


Entrega de servicios que no cumplen con lo exigido por la entidad
	

1. Retardo en la atención de la
necesidad de la entidad,
2. Obliga a la entidad a devolver o rectificar los elementos o servicios,
	
2
	
4
	
3
	
Bajo
	
Contratista
	
Solicitar pólizas de garantías  que aseguren el riesgo previstas en el procesos de contratación. Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos
	
1
	
1
	
2
	
Bajo
	

No
	

Supervisor del contrato
	



Inicio del contrato
	



Liquidación del contrato
	
1. Obligaciones para el contratista estipuladas en los pliegos de condiciones, 2. Obligatoriedad de garantías de cumplimiento para todos los procesos, 3. Solicitud de cambio o modificación de elementos o servicios por parte del supervisor
	


Durante la ejecución del contrato

	9
	
General
	
Externo
	
Ejecuciòn
	
Operacional
	

No pago oportuno por parte del contratista a los trabajadores y personal utilizado para ejercer la actividad comercial en relación con salarios, prestaciones y demás beneficios
	




Incumplimiento del contrato
	
2
	
4
	
3
	
Bajo
	
Contratista
	

Solicitar pólizas de garantías que aseguren el riesgo previstas en el procesos de contratación. Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos
	
1
	
1
	
2
	
Bajo
	

No
	

Supervisor del contrato
	





Inicio del contrato
	





Liquidación del contrato
	




El supervisor para cada pago vigilará el cumplimiento de este requisito
	




Durante la ejecución del contrato



