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	                                                    DESAJ BOGOTÁ- CUNDINAMARCA-AMAZONAS
INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO 

	No. DE ACTA ____3____ DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 37-2021  


	I. DATOS DEL INFORME

	TIPO DE INFORME 


	PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO 
	FINAL DE SUPERVISION
	EXTRAORDINARIO 

	
	
	
	x

	

	II.  DATOS DELCONTRATISTA 

	Fecha de Presentación
	Periodo del Informe
	Nombre del Contratista
	Nombre del Supervisor

	31 DE MAYO
	2021
	RH-ARQUITECTURA & C.S.A.S.
	KAROL VIVIANA PEÑA PIRACÓN

	

	III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

	Contrato Nº.:
	037-2021 
	Tipo contractual: OBRA  
	Convenio Nº.:
	
	Tipo.:  
	Parte del Convenio

	Objeto: Contratar mantenimiento y reparación de las fachadas del edificio Calle 85, sede propia de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca y Amazonas. 


	Rubro 
	Vigencia
	CDP 
	COMPROMISO 
	Valor

	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 
	2021
	5721
	12121
	$ 22.045.742,47

	
	
	17321
	49821
	$22.000.000

	
	

	Valor Inicial del Contrato 
	Valor total
	Fecha de suscripción
	Plazo
	Fecha de Iniciación
	Fecha de Terminación

	$44.045.742,00
	$44.045.742,00
	13-04-2021
	45 DÍAS HABILES 
	13-04-2021
	18-06-2021

	

	IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

	Póliza Nº
	Fecha de Aprobación
	Nº de Registro Presupuestal
	Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

	12-40-1010052118
	13-04-2021
	12121 y 17321
	2021-03-24

	12-44-101205849
	13-04-2021
	12121 y 17321
	2021-03-24

	

	V. MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Tipo
	Número
	Fecha
	Tiempo
	Valor
	Tema de aclaración o de alcance

	Adición
	
	
	
	
	

	Prórroga
	OTROSI No.1
	18-06-2021
	20 días calendario
	
	

	Otras modificaciones
	
	
	
	
	

	VI. INFORMACIÓN FINANCIERA  


	No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:
	PAGO No. 1 por valor de $22.000.000,00 Factura No. RH 2003 y por un valor de $2.633.412,20 Factura No. RH 2004

	Valor Total de Contrato y/o Convenio
	% Anticipo:

	$44.045.742,00
	

	Pagos anteriores a este pago:
	Amortización

	Fecha
	Valor 
	% Pagado
	Factura o Cuenta de Cobro
	%
	Valor
	Valor Neto
	Soporte

	1. 22-06-2021
	$24.633.412,20
	            50%
	No. RH 2003  y No. RH 2004
	
	
	
	

	2. 
	$
	
	
	
	
	
	

	3. 
	$
	
	
	
	
	
	

	4. 
	$
	
	
	
	
	
	

	5. 
	$
	
	
	
	
	
	

	

	VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA
	$24.633.412,20
	50%
	

	
	$
-
	$
-
	

	

	Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

	

	VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

	Obligaciones Contractuales
	Actividades Realizadas o bienes entregados 
	Soportes Adjuntos 

	· Realizar los mantenimientos requeridos cumpliendo estrictamente las especificaciones técnicas descritas y de acuerdo a las indicaciones del supervisor designado.

· Garantizar la calidad del servicio durante el tiempo solicitado por la entidad.

· Realizar informes mensuales del, mantenimiento prestado a los diferentes equipos

· Suministrar al supervisor designado por la Dirección Ejecutiva Seccional, la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae y presentar en el primero y último mes, un inventario del total de los equipos existentes con toda la información técnica del equipo.
· Cumplir con los mantenimientos de forma oportuna de acuerdo al cronograma que fije el supervisor del contrato.

· Suministrar la información necesaria al supervisor del contrato para elaborar el proyecto de acta de liquidación del mismo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

· Garantizar la calidad del servicio ofertado y responder por ello de conformidad con lo estipulado por el Artículo 5°, numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

· Presentar a la Dirección Ejecutiva Seccional una vez finalizado el contrato, constancia del cumplimiento de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

· El contratista se compromete con la Dirección Ejecutiva Seccional a una vez adjudicado el presente proceso a incrementar cantidades según los requerimientos de la entidad hasta agotar el presupuesto oficial estimado.

· Permitir al supervisor y a los demás funcionarios autorizados, la revisión de los trabajos y acatar las órdenes e instrucciones que le impartan; corregir a su costa el trabajo que no cumpla con las especificaciones respectivas

· Llevar hojas de vida de todos los equipos existentes y entregarlos al supervisor del contrato mes a mes

· Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la ejecución del presente contrato.

· Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del objeto del contrato.

· Tener las manos limpias y realizar lavado en seco (gel antibacterial), conservar el distanciamiento social indicado por los protocolos de Bioseguridad seguridad nacional, así como el uso de mascarilla y tapabocas, este elemento no se debe tocar, y cuando se valla a retirar se debe manipular con las manos limpias (lavado de manos en seco), así como para la firma de la orden de servicio.


	Reparación y Mantenimiento Fachadas Edificio Calle 85 
	Informe de Obra Corte 29 de junio de 2021.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN: 
Las facturas No. RH 2003  y No. RH 2004 se encuentran pagadas de la siguiente forma:
	UNIDAD
	COMPROMISO
	FACTURA
	 VALOR 

	08
	49821
	RH 2003  
	$22.000.000,00

	02
	12121
	RH 2004  
	$2.633.412,20

	TOTAL
	24.633.412,20
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NOMBRE DEL SUPERVISOR: KAROL VIVIANA PEÑA PIRACÓN
FIRMA SUPERVISOR: _________________________________

CARGO DEL SUPERVISOR: Asistente Administrativo






Anexos: Informe de Obra Corte 29 de junio de 2021.
