| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | EL VALOR DEL CONTRATO NO CORRESPONDAN A LOS PRECIOS DEL MERCADO | DETRIMENTO PATRIMONIAL, IMPOSIBILIDAS DE CUMPLIMEINTO DEL OBKETO DEL CONTRATO | 1 | 3 | 4 | MAYOR | ENTIDAD CONTRATANTE | AJUSTES AL PRESUPUESTO OFICIAL | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL | INMEDIATA | ETAPA DE ESTUDIOS PREVIOS | REVISION DE DOCUMENTOS Y HACIENDO LA DEBIDA COTIZACION EN EL MERCADO | CADA VEZ QUE SEA DETECTADO |
| 2 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | SELECCIONAR A UN OFERENTE QUE SE ENCUENTRE INHABILITADO PARA CONTRATAR | INCUMPLIENTO DE LOS REGLAMENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA POR LO CUAL CONLLEVARIA A UNA SANCION A LA ENTIDAD | 1 | 3 | 4 | MAYOR | ENTIDAD CONTRATANTE | REVISION POR PARTE DEL COMITÉ DE EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS HABILITANTES DE LOS OFERENTES | 1 | 2 | 3 | RIEGO BAJO | SI | COMITÉ EVALUADOR | PERIODO DE EVALUACION | HASTA TERMINAR EL PERIODO DE EVALUACION ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA | BASARSE EN TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS PLIEGO DE CONDICIONES | PLAZO DE EVALUACION DE DOCUMENTOS HABILITANTES |
| 3 | GENERAL | Externo | CONTRATACION | ADMINISTRATIVO | El contratista puede negarse a firmar el contrato | APLICACIÓN DE LAS POLIZAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA | 1 | 4 | 5 | CATASTROFICO | ENTIDAD CONTRATANTE | APLICACIÓN DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. RIESGO QUE ASUME EN CONTRATISTA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | OFICINA ASESORA EN CONTRATACION | TRES DIAS DESPUES DE LA ADJUDICACION | TRES DIAS DESPUES DEL PLAZO PARA LA FIRMA | REVISION DEL LEGAJO CONTRACTUAL | UNA SOLA VEZ |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | RIESGO POR CAMBIO DEL REGIMEN DEL DE CONTRATACION QUE AFECTE LA EJECUCION DEL CONTRATO | INICIACION NUEVAMENTE DEL CONTRATO | 1 | 1 | 2 | MENOR | ENTIDAD CONTRATANTE | PROYECTAR LAS MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS AL CONTRATO. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | INMEDIATO | UNA SEMANA | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR | DIARIAMENTE |
| 5 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | REGULATORIOS | RIESGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO | DEMORA EN LA EJECUICION DEL CONTRATO | 3 | 1 | 4 | MAYOR | SECRETARIA SUPERVISORA DEL CONTRATO | MULTAS AL CONTRATISTA | 4 | 5 | 9 | RIEGO EXTREMO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE EL INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO | HASTA EL MOMENTO DE TERMINACION DEL CONTRATO | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR | DIARIAMENTE |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | QUE EL PROPONENTE O CONTRATISTA SE QUEDE SIN LIQUIDEZ PARA EJECUTAR EL CONTRATO , PAGAR SALARIOS Y DEMAS GASTOS ORDINARIOS DE LA EJECUICION | GRAVE AFECTACION A LA EJECUCION QIE PUEDE INCLUSO CONDUCIR A LA PARALIZACION | 2 | 4 | 6 | ALTO | SECRETARIA SUPERVISORA DEL CONTRATO | EN EL PROCESO DE SELECCIÓN SE ESTABLECERAN UNOS ESTRICTOS INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL QUE GARANTICE QUE EL RIESGO SEA IMPROBABLE EN SU MAXIMA EXPRESION | 1 | 1 | 2 | RIEGO BAJO | SI | RESPONSABLE DEL SECTOR | FECHA DE INICIO DEL PROCESO | HASTA LA ADJUDICACION | DESDE EL MOMENTO EN QUE SE ELABORAN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS | DURANTE TODO EL PROCESO DE SELECCIÓN E INCLUSO EN LA PROPIA EJECUCION DEL CONTRATO |
| 7 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | QUE EL VALOR ASIGNADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRAT NO ALCANCE PARA SU EJECUCION TOTAL Y EXITOSAS | INSATISFACION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO O LO QUE ES PEOR PARALIZACION DEL MISMO | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | SECRETARIA SUPERVISORA DEL CONTRATO | VERIFICAR LA ESTRUCTURA ECONOMICA, LOS ESTUDIOS DE MERCADO DE OFERTA Y DE DEMANDA, CORREGIR LA INCONGRUENCIAS O DEFECTOS EN LA VALORACION DE LAS ACTIVIDADES | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | A TRAVES DEL SUPERVISOR, VERIFICANCO QUE LE EJECUCION DEL CONTRATO VAYA ACORDE A LA PLANIFICACION TANTO EN TIEMPO COMO EN EJECUCION TECNICA Y EN VALOR | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO | MENSUAL | CADA VEZ QUE OCURRA |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Aumento de contagio ocasionados por el COVID-19 | No desarrollo de las actividades | 1 | 4 | 5 | CATASTROFICO | ENTIDAD CONTRATANTE | APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE ASUME EN CONTRATISTA | 1 | 1 | 5 | RIESGO ALTO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | DURACIÓN DEL CONTRATO | REVISION DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD | DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| 8 |  | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Falta de acuerdo con el contratista para celebrar la liquidación del contrato | RETARDO EN LOS PAGOS FINALES | 1 | 1 | 2 | MENOR | SECRETARIA SUPERVISORA DEL CONTRATO | Procederá a la liquidación unilateral del contrato y a la cancelación de las sumas que resulten de ella. Esto sin perjuicio de las acciones legales que pueda llevar a cabo el contratista | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | EN EL MOMENTO DE TERMINACION DEL CONTRATO |  |  |  |

Firma Responsable del Sector:

(ORIGINAL FIRMADO)

JAIRO ALFONSO AGUILAR DELUQUE

SECRETARIO DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA