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Anexo . Matriz de riesgos General – Procesos de Mínima cuantía
La matriz contempla la identificación, descripción de los riesgos, evaluación (impacto y su probabilidad de ocurrencia) y  los mecanismos de control que existen.
	NÚMERO
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN
	CONSECUENCIA
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACIÓN
	OPERACIONAL
	Ocurre cuando la necesidad de contratación y el objeto establecido en el estudio previo no se ajustan a la modalidad de selección aplicable.
	Retrasos en la etapa precontractual como consecuencia de la revisión y ajuste del estudio previo 
	1
	2
	1
	RIESGO BAJO

	2
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACIÓN
	OPERACIONAL
	Ocurre cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.
	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos, y de la necesidad de la contratación.
	2
	2
	2
	RIESGO MEDIO

	3
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	REGULATORIO
	Se da por la expedición de normas que  impongan nuevos tributos , impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato
	Genera una carga económica adicional a las previstas que puede afectar la ejecución del contrato.
	2
	2
	2
	RIESGO BAJO

	4
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Se presenta por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales
	Incumplimiento contractual
	2
	2
	3
	RIESGO MEDIO

	5
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Deficiencias en la calidad de los servicios prestados por el contratista
	Retrasos en el cumplimiento con las condiciones pactadas
	2
	2
	3
	RIESGO MEDIO

	6
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	REGULATORIO
	Variación en el mercado de los precios de los productos adquiridos 
	Aumentos de precios que afecten la ejecución contractual 
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	2
	2
	RIESGO BAJO






Mecanismos de Control 
	No.
	¿A QUIÉN SE ASIGNA?
	TRATAMIENTO
	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	MONITOREO Y REVISIÓN

	
	
	
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA
	
	
	
	
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	PERIODICIDAD. CUANDO?

	1
	BENEFICENCIA
	Apoyo jurídico por parte de la oficina de contratación
	2
	1
	1
	RIESGO BAJO
	NO
	Abogado responsable
	Desde el momento en que se radica el proceso en la Oficina de contratación
	Cuando se aprueba el proceso de selección y se publica en el SECOP II
	Asesoría 
	Cada vez que se presente una solicitud de contratación

	2
	BENEFICENCIA 
	Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento e inicio de la ejecución del contrato
	1
	1
	1
	RIESGO BAJO
	NO
	Abogado responsable 
	Desde el momento en que se radica el proceso en la oficina de contratación 
	Cuando el contratista suscribe el contrato y aporta la garantía
	Seguimiento por parte del supervisor del contrato a los plazos dados para el cumplimiento de estos requisitos
	Cada vez que se elabore un contrato

	3
	BENEFICENCIA
	Aplicación inmediata de las nuevas disposiciones legales y ajustes de los procesos internos de la beneficencia 
	1
	1
	1
	RIESGO BAJO
	NO
	Beneficencia y contratista
	Desde que inicia la ejecución de contrato
	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato
	Permanente consulta y actualización normativa
	Constante

	4
	CONTRATISTA
	Vigilancia permanente por parte del supervisor del contrato. Imposición de multas o declaratoria de incumplimiento al contratista
	1
	1
	1

	RIESGO BAJO
	SI
	Supervisor del contrato
	Desde que inicia la ejecución de contrato
	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato
	Realizar los requerimientos al contratista; adelantar las audiencias de imposición de multas o declaratoria de incumplimiento
	Constante

	5
	CONTRATISTA
	Vigilancia permanente por parte del supervisor del contrato. Imposición de multas o declaratoria de incumplimiento al contratista
	1
	1

	1

	RIESGO BAJO
	SI
	Supervisor del contrato
	Desde que inicia la ejecución de contrato
	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato
	Realizar los requerimientos al contratista; adelantar las audiencias de imposición de multas o declaratoria de incumplimiento
	Constante

	6
	CONTRATISTA
	El contratista se obliga a mantener los precios ofertados durante la etapa precontractual 
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	NO
	Supervisor del contrato
	Desde que inicia la ejecución de contrato
	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato
	Requerimientos al contratista para que mantenga los precios ofertados. Verificación de costos en las facturas que aporta el contratista
	Permanente



Fuente: Colombia Compra Eficiente – Manuales / Matriz General 
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