Matriz de Riesgos

| N | Clase | Fuente |  | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externas |  | Ejecucion | Operacional | El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el Municipio de Envigado | Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación | 3 | 2 | 5 | medio | Contratista | Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades | 1 | 1 | 2 | baja | No | Supervisor | Etapa de ejecución | Plazo de ejecución | Supervisión | Mensual |
| 2 | General | Externas |  | Ejecucion | Operacional | Los servicios no son prestados en los tiempos previstos y afectan el funcionamiento | Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación | 3 | 2 | 5 | medio | Contratista | Establecer priorización de tareas y productos en el tiempo requerido por la entidad para la entrega de productos | 1 | 1 | 2 | baja | Si | Supervisor | Etapa de ejecución | Plazo de ejecución | Informe de supervisión para verificar que el contrato se esté cumpliendo | Mensual |
| 3 | General | Externas |  | Ejecucion | Operacional | Calidad en el servicio prestado y productos entregados | Impacto negativo en el desarrollo del objeto del contrato | 3 | 3 | 6 | medio | Contratista | Hacer seguimiento al servicio a prestar | 1 | 1 | 2 | baja | No | Contratista / Oficina de Contrattacion | Etapa de ejecución | Plazo de ejecución | Supervisio | Mensual |

Para diligenciar los campos de la Matriz de Riesgos es necesario verificar el Manual para la identificación y cobertura de riesgos en los procesos de contratación M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente, link https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_cobertura_riesgo_r.pdf