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CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)
Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S. sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente al periodo: comprendido entre el 26 de octubre de 2019 al 20 de mayo de 2021.
Contrato:



 No. 160 de 2019  
Tipo de Contrato: 


 INTERVENTORIA
Contratista:                                         INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
NIT:




 No.  900-107-376-1        

Objeto:                                              “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO”
Fecha de inicio: 
23 de octubre de 2019. 

Fecha de terminación inicial: 
22 de abril de 2020 

Fecha de Suspensión No. 1:  
06 de diciembre de 2019

Plazo de suspensión:
Cuatro (4) meses

Fecha de inicio suspensión: 
06 de diciembre de 2019
Fecha de terminación suspensión: 
05 de abril de 2020 

Ampliación 1 de Suspensión No. 1:  
Treinta (30) días

Fecha de inicio Suspensión: 
06 de abril de 2020

Fecha de terminación suspensión: 
05 de mayo de 2020

Ampliación 2 de Suspensión No. 1:  
Veinticinco (25) días

Fecha de inicio Suspensión: 
06 de mayo de 2020

Fecha de terminación suspensión: 
01 de junio de 2020

Ampliación 3 de Suspensión No. 1:  
Treinta (30) días

Fecha de inicio Suspensión: 
02 de junio de 2020

Fecha de terminación suspensión: 
01 de julio de 2020

Ampliación 4 de Suspensión No. 1:  
Treinta (30) días

Fecha de inicio Suspensión: 
02 de julio de 2020

Fecha de terminación suspensión: 
01 de agosto de 2020

Ampliación 5 de Suspensión No. 1:  
Treinta (30) días

Fecha de inicio Suspensión: 
02 de agosto de 2020

Fecha de terminación suspensión: 
01 de septiembre de 2020

Ampliación 6 de Suspensión No. 1:  
Veintinueve (29) días

Fecha de inicio Suspensión: 
02 de septiembre de 2020

Fecha de terminación suspensión: 
30 de septiembre de 2020

Reinicio:
01 de octubre de 2020

Fecha de Suspensión No. 2:  
10 de octubre de 2020

Plazo de suspensión:
Un (1) mes

Fecha de inicio suspensión: 
10 de octubre de 2020
Fecha de terminación suspensión: 
09 de noviembre de 2020

Ampliación 1 de Suspensión No. 2:  
Un (1) mes

Fecha de inicio Suspensión: 
10 de noviembre de 2020
Fecha de terminación suspensión: 
09 de diciembre de 2020

Ampliación 2 de Suspensión No. 2:  
Un (1) mes y Quince (15) días

Fecha de inicio Suspensión: 
10 de diciembre de 2020
Fecha de terminación suspensión: 
24 de enero de 2021

Ampliación 3 de Suspensión No. 2:  
Quince (15) días

Fecha de inicio Suspensión: 
25 de enero de 2021

Fecha de terminación suspensión: 
10 de febrero de 2021
Reinicio:                                                     11 de febrero de 2021
Fecha de Suspensión No. 3:  
04 de marzo de 2021
Plazo de suspensión:
Cuarenta (40) días

Fecha de inicio suspensión: 
05 de marzo de 2021
Fecha de terminación suspensión: 
13 de abril de 2021
Ampliación 1 de Suspensión No. 3:  
Diez (10) días

Fecha de inicio Suspensión: 
14 de abril de 2021
Fecha de terminación suspensión: 
22 de abril de 2021
Reinicio:
23 de abril de 2021

Fecha de Suspensión No. 4:  
20 de mayo de 2021
Plazo de suspensión:
Un (1) mes
Fecha de inicio suspensión: 
20 de mayo de 2021
Fecha de terminación suspensión: 
07 de junio de 2021
Reinicio Anticipado:
08 de junio de 2021
Valor Inicial Pactado:


$ 329.154.000.00                             

Valor a Pagar:  


$   98.750.000.00
El Apoyo a la Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fé certifica que la empresa INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral. 
En constancia se firma a los 12 días del mes de septiembre de dos mil veintiunos (2021).
Interventor o Supervisor,
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