

	CONTRATO No.
	CDAV-091-2021

	CONTRATISTA
	ASESORARTE	COLOMBIA	SAS “AZESORARTE SAS”

	

OBJETO
	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, instrumentos y líneas de inspección del
Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.

	
VALOR
	DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE
($18.314.842)

	FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO
	27 de mayo de 2021

	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
	20210263 del 28 de mayo de 2021

	AFILIACION A ARL
	(NO APLICA.)

	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
	04/06/2021

	FECHA DE TERMINACION
	20/12/2021

	SUPERVISOR/ INTERVENTOR
	JHONSON ARLEY PEDROZA SALAZAR
Líder Revisión vehículos

	PRÓRROGA
	SI:		NO:	x 	

	ADICIONES
	SI:		NO:	x 	

	PERIODO OBJETO DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA
	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios No. CDAV-091-2021, me permito a continuación presentar informe parcial de supervisión a la ejecución contractual durante el periodo comprendido entre el primero (01) de septiembre de 2021 al treinta (30) de septiembre de 2021.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

1.1. Cumplimiento de obligaciones contractuales
El contratista en cumplimiento del contrato, durante el periodo que es objeto de cobro desarrolló las actividades de conformidad con lo pactado contractualmente, cumpliendo con lo siguiente:

	OBLIGACION
	SOPORTE

	1. Cumplir con las condiciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta, que ha sido debidamente aceptada por el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.
	Durante el periodo que es objeto de supervisión no se ha llevado a cabo la prestación del servicio por parte del contratista.
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	2. Suministrar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (programado y no programado) a los equipos, instrumentos y líneas de inspección del CDAV.
	Durante el periodo que es objeto de supervisión no se ha llevado a cabo la prestación del servicio por parte del contratista.

	3. Realizar acompañamiento en las actividades de metrología (línea de motos y línea mixta) que programe el área de Revisión Vehículos del CDAV Ltda.
	Durante el periodo que es objeto de supervisión no se ha llevado a cabo la prestación del servicio por parte del contratista.

	4. Realizar el mantenimiento preventivo de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes, la legislación vigente, y las recomendaciones de autoridades en la materia.
	Durante el periodo que es objeto de supervisión no se ha llevado a cabo la prestación del servicio por parte del contratista.

	5. Comunicar al supervisor para su debida autorización los mantenimientos correctivos no programados que se presenten en el transcurso del contrato y que impliquen el suministro o cambio de repuestos.
	A la fecha no se han presentado mantenimientos de tipo correctivo sobre los equipos, instrumentos y líneas de inspección del CDAV.

	6. Atender las solicitudes que haga el supervisor del contrato ante una eventualidad que ocurra por fuera de las visitas programadas, en menos de una (1) hora para determinar la posible solución.
	A la fecha no se han presentado eventualidades sobre los equipos instrumentos y líneas de inspección del CDAV., por lo cual el contratista no ha tenido que atender este tipo de solicitudes.

	7. Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos después de realizada alguna intervención, asegurando aspectos tales como funcionabilidad, ajuste de mediciones (de acuerdo con procedimientos del CDAV y en general las condiciones que garanticen la capacidad efectiva de revisión y continuidad del servicio.
	Durante el periodo que es objeto de supervisión no se ha llevado a cabo la prestación del servicio por parte del contratista.

	8. Elaborar un informe detallado sobre la situación en que se encuentran los equipos y líneas de inspección antes del mantenimiento; y en qué estado se encuentran después de su mantenimiento.
	Durante el periodo que es objeto de supervisión no se ha llevado a cabo la prestación del servicio por parte del contratista.

	9. Realizar una limpieza general de cubiertas
exteriores e interiores de los equipos y líneas de inspección.
	Durante el periodo que es objeto de supervisión no se ha llevado a cabo
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	la prestación del servicio por parte del contratista.

	10. Brindar soporte técnico oportuno, en caso de presentarse fallas, averías o interrupciones en los equipos, instrumentos o líneas de inspección del CDAV.
	A la fecha no se han presentado fallas, averías o interrupciones sobre los equipos instrumentos y líneas de inspección del CDAV., por lo cual el contratista no ha tenido que prestar el servicio de soporte técnico por fallas o averías.

	11. Garantizar el funcionamiento de los equipos que han sido objeto de mantenimiento preventivo y correctivo (programado y no programado).
	Durante el periodo que es objeto de supervisión no se ha llevado a cabo la prestación del servicio por parte del contratista.

	12. Las demás relacionadas con la esencia y naturaleza del contrato o que resulten necesarias para el cumplimiento de su objeto contractual, de acuerdo con las instrucciones del supervisor del contrato.
	Durante el periodo que es objeto de supervisión no se ha llevado a cabo la prestación del servicio por parte del contratista.

	13. Controlar el presupuesto correspondiente a mantenimiento correctivo a efectos de tomar las medidas que correspondan, e informar al supervisor del contrato el agotamiento del mismo cuando se requiera continuar con el servicio.
	Durante el periodo que es objeto de supervisión no se ha llevado a cabo la prestación del servicio por parte del contratista.

	14. Pagar y acreditar, el pago de los aportes para el sistema de seguridad social integral en los términos previstos en la ley.
	El contratista CUMPLE Remitirse al punto 1.3 del presente informe.

	15. Pagar los impuestos, tasas y contribuciones y demás emolumentos que se requieran para los contratos de prestación de servicios.
	Área contable es la encargada de realizar el descuento. Sin embargo, no hay facturación ya que a la fecha no se ha llevado a cabo la prestación del servicio por parte del contratista.

	16. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
	A la fecha no se ha llevado a cabo la prestación del servicio por parte del contratista, por ende, el contratista no ha visitado las instalaciones del CDAV.





	17. Cumplir con los protocolos de bioseguridad y los
	Remitirse al expediente para ver

	lineamientos normativos para la prevención del
	Anexo compromiso COVID-19 donde

	COVID-19, aplicables en sus instalaciones y en
	el contratista se compromete con el

	las instalaciones del CDAV Ltda.
	cumplimiento	de	protocolos	de

	
	bioseguridad.




1.2. Garantías y seguros

Como obligación del contratista se encontraba la de realizar aporte de una póliza de cumplimiento con las siguientes características:

	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.

	Póliza de cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 21-45-101332647

	Amparo
	Monto
	Desde
	Hasta
	


Aprobada 04/06/2021

	Cumplimiento del contrato.
	$3.662.968,40
	01/06/2021
	20/04/2022
	

	Calidad y correcto funcionamiento
	$3.662.968,40
	01/06/2021
	20/04/2022
	

	Calidad del servicio
	$3.662.968,40
	01/06/2021
	20/04/2022
	

	Salarios y prestaciones sociales
	$2.747.226,30
	01/06/2021
	20/12/2024
	



La póliza anterior fue aprobada por la Dirección Jurídica y actualmente se encuentran vigente.


1.3. Aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales

[bookmark: _GoBack]En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 789 de 2002 y en el Decreto 1273 de 2018, se ha verificado que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales del personal que dispuso para la ejecución del contrato de lo cual da cuenta el certificado de aportes como consta en la planilla correspondiente No.7811696414 con fecha de pago del 27 de septiembre del 2021 por valor de $3.940.800 y certificación firmada por el representante legal con fecha del 27 de septiembre del 2021  lo cual hace parte integral del expediente contractual.


1.4. Seguimiento a la matriz de riesgos
Según lo dispuesto en la matriz de riesgos asociada al contrato, durante la etapa de ejecución contractual del periodo objeto de cobro, se realizó seguimiento a los riesgos y al cumplimiento de sus tratamientos, de la siguiente manera:



	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Tratamiento/ Control a ser implementado
	Responsable por implementar el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
	Soporte / Observación

	




Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIA OBSERVA y PAGINA	WEB
en	la	etapa precontractual.
	





Hallazgos de los órganos de control por Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIA OBSERVA y PÁGINA WEB.
	
Realizar	las publicaciones en tiempo real y/o en el momento requerido por la plataforma SIAOBSERVA, SECOP y PÁGINA WEB,
través de las personas responsables conforme	lo dispuesto en el formato FO-GJ- 09.
	



Equipo estructurador o
persona que tenga
a su cargo dicha actividad	y técnica administrativa.
	


Con las aprobaciones que se den por las personas que hacen parte de los
flujos de aprobación de los procesos.
	





Con el cierre de cada etapa hasta	la
suscripción del contrato.
	EL	equipo estructurador realizo		la
publicación de los documentos precontractuales, en tiempo real en la	plataforma SECOP    II,    de
acuerdo a lo establecido en el formato   FO-GJ-
09. Consultar la información publicada	del
proceso	en SIAOBSERVA Y SECOP II.

	




Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIAOBSERVA y PAGINA	WEB
en la etapa de contratación.
	





Hallazgos de los órganos de control por Incumplimiento de la publicación en el SECOP, SIA OBSERVA y PÁGINA WEB.
	
Realizar	las publicaciones en tiempo real y/o en el momento requerido por la plataforma SIAOBSERVA, SECOP y PÁGINA WEB,
través de las personas responsables conforme	lo dispuesto en el formato FO-GJ- 09.
	



Equipo estructurador o
persona que tenga
a su cargo dicha actividad	y técnica administrativa.
	


Con las aprobaciones que
se den por las
personas que hacen parte de los
flujos de aprobación de los procesos.
	


Mensualmente a través de un chequeo que realizará	la técnica administrativa del área de contratación mediante	el formato
FO-GJ-09.
	EL	equipo estructurador realizo		la
publicación de los documentos precontractuales, en tiempo real en la	plataforma SECOP    II,    de
acuerdo a lo establecido en el formato   FO-GJ-
09. Consultar la información publicada	del
proceso	en SIAOBSERVA Y SECOP II.

	





Incumplimiento del objeto del contrato.
	




Pérdida de clientes e imagen corporativa como producto de una respuesta inoportuna a los requerimientos de los clientes. Además de generar sobrecostos por reprocesos.
	



Constituir	una póliza que ampare el riesgo por un 20%del valor		del
contrato con una vigencia igual a la del contrato y 4 meses más.
	






Contratista.
	





A través del supervisor del contrato.
	




Mensual, hasta la terminación del contrato.
	Consultar en la plataforma SECOP	II	las pólizas		de cumplimientos.
Remitirse	al numeral 1.2 del presente informe. Durante	el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 30 de septiembre no se ha llevado a cabo	la
prestación	del servicio.





	


Mala calidad del servicio.
	

Daño de los componentes de los vehículos o el diseño de los mismos por inadecuada operación en la prestación de los servicios.
	Constituir	una póliza que ampare el riesgo por un 20% del valor		del
contrato con una vigencia igual a la del contrato y 4 meses más.
	



Contratista
	

A través del supervisor del
contrato
	

Mensual, hasta la terminación del contrato
	Consultar en la plataforma SECOP	II	las pólizas		de cumplimientos.
Remitirse al numeral 1.2 del presente informe.

	

Mala calidad de los	bienes	o insumos proveídos por el Contratista
	


Que el servicio no se cumpla en los términos de tiempo y condiciones establecidos.
	Constituir	una póliza que ampare el riesgo por un 20% del valor		del
contrato con una vigencia igual a la del contrato y 4 meses más.
	



Contratista
	


A través del supervisor del contrato
	

Mensual, hasta la terminación del contrato
	Consultar en la plataforma SECOP	II	las pólizas		de cumplimientos.
Remitirse al numeral 1.2 del presente informe.

	Ausencia	de
pago	de
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
	

Reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones.
	Constituir	una póliza que ampare el riesgo por un 15% del valor		del
contrato con una vigencia igual a
la del contrato y 3 años más.
	


Contratista
	

A través del supervisor del
contrato
	
Mensual, hasta la terminación del contrato
	Consultar en la plataforma SECOP	II	las pólizas		de cumplimientos.
Remitirse al numeral 1.2 del presente informe.

	












Contagio por algún tipo de virus, incluido el COVID-19
	Afectación de la ejecución del contrato por contagio del virus. Lo anterior puede presentarse por: a) Falta de aplicación de los protocolos de bioseguridad adoptados por el SM, y /o empresa contratista. b) Inexistencia de medidas de control que permitan mitigar el riesgo de contagio al que puede estar expuesto el contratista y/o el personal a su cargo. Entre estas medidas se encuentra: teletrabajo; jornadas flexibles o turnos de entrada y salida; distanciamiento físico; control de síntomas al ingreso de las instalaciones en donde se prestarán los servicios (termómetro digital, encuesta de síntomas), protocolo de limpieza (uso de gel antibacterial, estación de desinfección de zapatos, lavado de manos), entre otros. c) Falta de entrega o uso inadecuado de Elementos de Protección Personal (EPP) o elementos de bioseguridad (tapabocas, gel antibacterial, caretas de protección, guantes, bata antifluido, etc.) d) Falta de seguimiento del cumplimiento de las   medidas   adoptadas   para
prevenir la exposición al COVID- 19, por parte del contratista y/o
	









Suscribir anexo de compromiso de cumplir con los protocolos de bioseguridad	y los lineamientos normativos para la prevención del	COVID-19,
aplicables en las instalaciones del CDAV LTDA.
	














Contratista
	













A través del supervisor del contrato
	














Único evento
	








Consultar en la plataforma SECOP	II	el
compromiso de cumplir con los protocolos       de
bioseguridad y los lineamientos normativos para la prevención del COVID-19,
aplicables en las instalaciones del CDAV Ltda.





	
	del supervisor del contrato designado por el gerente del CDAV Ltda.
	
	
	
	
	



2. SEGUIMIENTO TÉCNICO

A la fecha, en el seguimiento de la ejecución del contrato que se lleva a cabo en el presente informe, el contratista no ejecuto las actividades y obligaciones establecidas en el contrato, por lo cual, durante el periodo que es objeto de supervisión, el contratista no presenta facturación del servicio.

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

El valor estimado del contrato equivale a la suma de DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE
($18.314.842) incluido IVA. El presupuesto se discrimina de la siguiente manera: la suma de   DIECISÉIS MILLONES   CUATROCIENTOS   CINCUENTA   MIL PESOS   M/CTE
($16.424.380) incluido IVA, para atender el mantenimiento correctivo y preventivo programado, al igual que los acompañamientos en las actividades metrológicas., mientras que la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.890.462) incluido IVA, corresponde a la bolsa presupuestal para mantenimiento correctivo, la cual se utilizará en caso de presentarse una falla o avería NO PROGRAMADA en alguno de los equipos, instrumentos o líneas de inspección, correspondiendo al contratista una realizar cotización respecto a dicho servicio con sus respetivos repuestos. la cual deberá someterse a la aprobación por parte del Supervisor del Contrato para su ejecución.

Durante el periodo objeto de supervisión, el contratista no presentó facturas, dado que no se ha realizado la prestación del servicio, debido a lo anterior el saldo disponible de este contrato para el centro de costos correspondiente equivale al valor de ONCE MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($11.008.242.00)

	SEGUIMIENTO FINANCIERO

	Descripción
	
	Presupuesto Disponible

	PRESUPUESTO
	$18.314.842,00
	$18.314.842,00

	VALOR FACTURA JULIO
	$7.306.600,00
	$11.008.242,00

	TOTAL DISPONIBLE
	$11.008.242.00



4. SEGUIMIENTO JURÍDICO
La ejecución del contrato se ha realizado dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, ejecutándose las mismas de acuerdo con lo pactado y requerido por el supervisor del contrato.




En constancia de lo anterior se firma a los siete (07) días del mes de octubre del 2021. Atentamente,


EL SUPERVISOR




Jhonson Arley Pedroza Salazar
[image: ]Líder Revisión vehículos
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