MODIFICACIÓN No. 01 PARA ADICIONAR EL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. 240-2018 SUSCRITO ENTRE EL CLUB MILITAR Y CIVIDEPORTES S.A.S

- Que el 07 de septiembre de 2018, se suscribió el contrato de MINIMA CUANTIA No. 240-2018 con la empresa CIVIDEPORTES S.A.S. el cual tiene por objeto: “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CANCHA DE TENIS N° 3 DE GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES”

- Que el contrato inicialmente se suscribió por valor de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($20.674.349.00), y con plazo de ejecución hasta el 30 de octubre de 2018.

- Que mediante comunicación de fecha 01 de octubre de 2018 el Contratista solicita se adicione el presente contrato por el valor de TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($ 3.198.829.00), dado que las medidas que inicialmente se establecieron en el proceso no correspondían a la totalidad de la cancha de tenis así:

- Que mediante MEMORANDO con fecha de recibido del 05 de octubre de 2018, el señor, supervisor del contrato solicita, la Adición del Contrato No. 240-2018, previas las siguientes consideraciones:

- Que en aras de satisfacer las necesidades del CLUB MILITAR, y finalizar con la correcta ejecución, se adicionará el Contrato de Mínima Cuantía No. 240-2018 CLUB MILITAR, por un valor de TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($ 3.198.829.00) suscrito con la empresa CIVIDEPORTES S.A.S.

- Que se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 61818 de fecha 23 de julio de 2018.

- Que con fundamento en lo anterior y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del Contrato de Mínima Cuantía No. 240-2018 CLUB MILITAR se encuentra vigente, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ADICIONAR el contrato No. 240-2018 CLUB MILITAR, por un valor TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($ 3.198.829.00).

PARRAGRAFO: El valor total del presente contrato incluyendo la presente adición será por un valor total de VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SIENTO SETENTA Y OCHO PESOS ($ 23.873.178,00). Incluido IVA e impuesto que haya lugar.

SEGUNDO: VIGENCIA DE  LAS ESTIPULACIONES.- Todas las demás estipulaciones del contrato de Mínima Cuantía No. 240-2018 CLUB MILITAR, no modificadas por el presente documento conservan su mismo tenor.

TERCERO: PERFECCIONAMIENTO.- La presente modificación se entiende perfeccionada con la firma de las partes en la PLATAFORMA DEL SECOP II.

CUARTO: EJECUCIÒN.- Se requiere para su ejecución la aprobación de la garantía única que el CONTRATISTA deberá registrar en el SECOP II en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles aprobada la presente MODIFICACIÓN.