ANEXO N° 01

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CÉSPED DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, PARQUES INFANTILES, BIOPARQUES DE PROPIEDAD O EN COMODATO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA PARA LA VIGENCIA 2021”.

|  |  |  |  | DURACION (meses) |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. POR PERIODO | PERIDIOCIDAD |  | TOTAL PERIODOS | TOTAL CANTIDADES |
| 1 | COMPLEJO DEPORTIVO LA PORTADA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Corte con maquina corta césped | M2 | 9187,5 | 1 Cada mes |  | 3 | 27562,50 |
| 1.6 | Corte de césped con guadaña para zonas laterales | UN | 1 | 1 Cada mes |  | 3 | 3,00 |
| 1.7 | Demarcación de la Cancha de Futbol | M2 | 1 | 1 Cada mes |  | 3 | 3,00 |
| 2 | CAMPO DE FUTBOL LA SIBERIA |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Corte con maquina corta césped | M2 | 8745 | 1 Cada mes |  | 3 | 26235,00 |
| 2.2 | Demarcación de la Cancha de Futbol | UN | 1 | 1 cada mes |  | 3 | 3,00 |
| 2.3 | Corte de Césped con Guadaña para zonas laterales | UN | 1 | 1 Cada mes |  | 3 | 3,00 |
| 3 | CAMPO DE FUTBOL QUISQUIZA |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Corte con maquina corta césped | M2 | 26000 | 1 Cada mes |  | 3 | 78000,00 |
| 3.2 | Demarcación de la Cancha de Futbol | UN | 1 | 1 cada mes |  | 3 | 16,00 |
| 3.3 | Corte de Césped con Guadaña para zonas laterales | UN | 1 | 1 Cada mes |  | 3 | 3,00 |
| 4 | PARQUES BIOSALUDABLES E INFANTILES EN EL CASCO URBANO |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Corte de césped con guadaña para zonas laterales | UN | 1 | 1 Cada mes |  | 3 | 3,00 |

Una vez analizado el cuadro con la periodicidad se obtuvieron las cantidades totales mostradas en el siguiente cuadro:

| ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMPLEJO DEPORTIVO LA PORTADA |  |  |
| 1.1 | Corte con maquina corta césped | M2 | 27562,5 |
| 1.2 | Corte de césped con guadaña para zonas laterales | UN | 3,00 |
| 1.3 | Demarcación de la Cancha de Futbol | UN | 3,00 |
| 2 | CAMPO DE FUTBOL LA SIBERIA |  |  |
| 2.1 | Corte con maquina corta césped | M2 | 34980 |
| 2.2 | Demarcación de la Cancha de Futbol | UN | 3,00 |
| 2.3 | Corte de Césped con Guadaña para zonas laterales | UN | 3,00 |
| 3 | CAMPO DE FUTBOL QUISQUIZA |  |  |
| 3.1 | Corte con maquina corta césped | M2 | 26000 |
| 3.2 | Demarcación de la Cancha de Futbol | UN | 3,00 |
| 3.4 | Corte de Césped con Guadaña para zonas laterales | UN | 3,00 |
| 4 | PARQUES BIOSALUDABLES E INFANTILES EN EL CASCO URBANO |  |  |
| 4.1 | Corte de césped con guadaña para zonas laterales | UN | 3,00 |

El contratista está en la obligación  de seguir y cumplir a cabalidad con todos los estándares en cuanto a seguridad y salud en el trabajo que aplique según sea el caso de la Resolución No. 1111 de 27 de Marzo de 2017, por la cual se definen los Estándares Mínimos del sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo Para Empleadores y Contratantes o cualquiera que la modifique, complemente o derogue en donde la supervisión contará con total autonomía de suspender las obras ejecutadas si se evidencia incumplimiento de las normas o directrices indicadas por el mismo.

Por otra parte el contratista debe contar o presentar 	las herramientas idóneas que permitan la óptima ejecución de las actividades contratadas, las cuales podrán ser revisadas y avaladas por la supervisión en el momento que se desee.

Entre el equipo requerido para la ejecución de las actividades se encuentra:

-Mínimo una (1) guadañadora de una cilindrada mínima de 38.9 cm3 y potencia de 1.9 kW, con su respectiva dotación de protección.

-Un (1) tractor cortacésped con  una potencia mínima de 22hp, cilindrada de 420CC, velocidad de avance mínimo 9 km/h, velocidad de retroceso mínima de 5km/h, levante de plataforma de corte manual de entre 2.5 a 10.2cm, ancho de corte mínimo 100cm.

Se debe presentar documentos que acrediten propiedad o arrendamiento (factura de compra o arrendamiento) del equipo utilizado para el desarrollo de las actividades.

Además, el contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad que apliquen y sean necesarios para la ejecución de las actividades, dada la situación que se presenta en el momento en el país y el mundo, y en la cual aún continúa la incertidumbre frente al tiempo que estará presente el virus COVID-19 en el ambiente.