PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2

| Contrato: | FDLSF-CIN-046-2019. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de contrato: | CONTRATO DE INTERVENTORIA |  |
| Objeto del contrato: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORÍA QUE TIENE COMO OBJETO: ACTUALIZACION, COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITES PARA LA INTERVENCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES, ASÍ COMO TAMBIÉN EL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN |  |
| Fecha de suscripción: Plazo de ejecución: Valor total del contrato: | 08 de marzo de 2019 Diez (10) meses $ 250.000.000 |  |
| Fecha de Inicio: | 20 de marzo de 2019 |  |
| Fecha de terminación inicial: | 19 de enero de 2020 |  |
| Suspensión No. 1 Plazo de la suspensión: Fecha inicial: Fecha final: Prorroga 1 a la suspensión: Plazo de la suspensión: Fecha inicial: Fecha final Prorroga No. 2 a la suspensión: Plazo de la suspensión: Fecha inicial: Fecha final: Fecha de reinicio: Fecha final de ejecución: | 07 de enero de 2020 Tres (3) meses 07 de enero de 2020 6 de abril de 2020 3 de abril de 2020 Tres (3) meses 7 de abril de 2020 6 de julio de 2020 6 de julio de 2020 Un (1) mes y once (11) días. 7 de julio de 2020 17 de agosto de 2020 21 de agosto de 2020 2 de septiembre de 2020 |  |
| Prórroga No. 1 Fecha inicial: Fecha final: | Dos (2) meses 3 de septiembre de 2020 2 de noviembre de 2020 |  |
| Suspensión No. 2 Plazo de la suspensión: Fecha inicial: Fecha final: Fecha de Reinicio: | 1 de noviembre de 2020 Dos (2) meses 1 de noviembre de 2020 31 de diciembre 2020 1 de enero de 2021 |  |
| Prorroga No. 1 a la suspensión No. 2 Plazo de la suspensión: Fecha inicial: Fecha final: Fecha reinicio: Prórroga No. 1 a la suspensión No. 2: Plazo de la prorroga: Fecha de inicio: Fecha final: Fecha de reinicio: Fecha final de ejecución: |  | 26 de diciembre de 2021 Dos (2) meses 01 de enero de 2021 28 de febrero de 2021 1 de marzo de 2021 1 de marzo de 2021 Seis (6) meses 1 de marzo de 2021 31 de agosto de 2021 1 de septiembre de 2021 1 de septiembre de 2021 |
| Contratista: | DE LA ESPRIELLA CONSULTING & CONSTRUCTOR ENTERPRISE S.A.S |  |

DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTAÑO en su calidad de Alcalde Local del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE y LYDA DE LA ESPRIELLA ARELLANO, en nombre y representación de DE LA ESPRIELLA CONSULTING & CONSTRUCTOR ENTERPRISE S.A.S., acuerdan mediante la plataforma SECOP II continuar con la suspensión de la ejecución del contrato N.º 46-2019, relacionado anteriormente, conforme a la justificación contenida en el documento denominado “SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL”, así como los documentos soportes, los cuales hacen parte integral de este documento y de la presente modificación electrónica.

Nota: El contratista se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantías y seguros, en el evento que se adicione el valor del contrato o se prorrogue o suspenda o se produzca cualquier novedad contractual en su vigencia, esto, de conformidad con las normas legales vigentes y teniendo en cuenta la fecha de publicación de la presente acta.