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FECHA DEL INFORME:  11 de octubre de 21
	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

	CONTRATO No
	Nº 077-GINRED3-2021

	CONTRATISTA
	RAFAEL PEREIRA MEJIA

	NIT/C.C
	3815307

	FECHA FIRMA DEL CONTRATO
	14/01/2021

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	31/12/2021

	SUPERVISOR
	S2 DIEGO LUIS PARRA BALANTA

	DEPENDENCIA
	SEMAB

	VALOR DEL CONTRATO
$ $ 24.752.551
	VALOR PAGADO
$ 18.332.661,00
	SALDO POR PAGAR
$ 6.419.890


1. Informe de actividades ejecutadas durante el periodo septiembre de 2021
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL



	OBLIGACIONES

(Las estipuladas como especificas  en la minuta del contrato)


	ACTIVIDADES

(Desarrolladas en el mes referente a la obligación)
	PRODUCTOS

(Con respecto a  la actividad desarrollada)

	Realizar trabajos tales como construcción y fabricación de boyas y estructuras en hierro, aluminio o acero inoxidable para faros.
	Se realiza trabajos de cambio de linterna de la boya # 18, cambio de tornillería
	-Informe de mantenimiento M13-00-FOR-035
-Salida marítima fluvial M13-00-FOR-038

	Ejecutar en el modo, tiempo y procedimientos las actividades coordinadas con el supervisor del contrato para el cumplimiento del objeto contractual.
	Se llevan a cabo todas las actividades teniendo en cuenta el plan anual de mantenimientos e imprevistos que se presentan en las ayudas a la navegación.
	Plan anual de mantenimiento M10-02-FOR-031

	Soldar laminas que han sido punteadas por otros soldadores.
	se realizan labores de reparación, mantenimiento y aseo a las instalaciones de los talleres de Semab.
	Plan de trabajos semanal

	Aplicar soldadura en todas las elaboraciones y reparaciones de nuevas unidades que se adelanten en los talleres y a las ayudas a la navegación instaladas, así como reparaciones que se presenten en el buque ARC “Ciénaga de Mallorquín”.
	Mantenimiento imprevisto consistente en la limpieza a las boyas del canal de acceso al puerto de Barranquilla ubicadas en el Rio Magdalena a bordo del ARC Cienaga de Mallorquin.
	-Informe de mantenimiento M13-00-FOR-035
-Salida marítima fluvial M13-00-FOR-038

	Hacer mantenimiento preventivo, correctivo o periódico a las máquinas y ayudas a la navegación, responder por el buen uso del material asignado y maquinas en uso.
	Revistas y mantenimientos preventivos a equipos y herramientas como guadañadora, hidrolavadora, motosierra.
	Formato revista guadañadora M13-00-FOR-022-M13-00-FOR-023

	Ejercer actividades de electricista para la Señalización del Rio Magdalena cuando se requiera en coordinación con el supervisor.
	Mantenimiento lumínico programado acuerdo a plan anual a los faros de orillas de Semab, cambio de linterna boya #18
	Informe de mantenimiento M13-00-FOR-035
-Salida marítima fluvial M13-00-FOR-038

	Demás actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato en coordinación con el supervisor.
	Se llevan a cabo todas las actividades teniendo en cuenta el plan anual de mantenimientos e imprevistos que se presentan en las ayudas a la navegación.
	Plan anual de mantenimiento M10-02-FOR-031


2. Cumplimiento del pago de aportes parafiscales.

Se anexa copia de la planilla número 1040298532 de fecha 08/10/2021, en la que consta que se ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos profesionales, para el periodo agosto de 2021. Así:
	VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO
	$ 2.140.000

	SERVICIO
	ENTIDAD ASEGURADORA
	MES PAGADO
	No. PLANILLA
	FECHA PAGO
	VALOR MINIMO A PAGAR
	VALOR PAGADO

	SALUD
	EPS SURA
	Septiembre
	1040298532
	07/10/2021
	$113.600
	$113.600

	PENSION
	COLFONDOS
	Septiembre
	1040298532
	07/10/2021
	$145.400
	$145.400

	ARL
	POSITIVA
	Septiembre 
	
	
	
	

	TOTAL
	
	$259.000


El monto de cada uno de los aportes en la planilla, por lo menos se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor mensual del contrato que equivale al 40% (Nota para contratos de prestación de servicios, para otros tipos de contratos especificar el pago de aportes parafiscales correspondiente)
El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes, dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.
Atentamente,
	Rafael Pereira Mejía
C.C 3815307
Semab
3107182389
Rafamejia1971@hotmail.com
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