.MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EJÉRCITO NACIONAL

DIRECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE –CENAC- ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

NIT: 830.087.443-4

## MODIFICATORIO No 01  DEL CONTRATO No.272 -CENAC-INGENIEROS-2018

Entre los suscritos a saber, de una parte, el señor MAYOR ANDRES MAURICIO ROMERO VELEZ identificado con la cédula de ciudadanía N° 14.297.013 expedida en Ibagué, quien obra en nombre y representación del MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS con Nit No. 830.087.443-4, en su calidad de CONTRATANTE, de conformidad con la Resolución de Delegación No.4519 del 27 de Mayo de 2016  del Ministerio de Defensa Nacional, quien en el curso de este documento se denominará EL CONTRATANTE, y por la otra parte, Y “CENAC INGENIEROS”  ORION CONIC SAS  IDENTIFICADO CON NIT: 900201461-1, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente MODIFICATORIO No. 1 DEL CONTRATO  DE OBRA No.272-CENAC-INGENIEROS-2018, previas las siguientes:

- Que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA “CENAC INGENIEROS” Y  ORION CONIC SAS  IDENTIFICADO CON NIT: 900201461-1,  suscribieron el CONTRATO DE OBRA No. 272-CENAC INGENIEROS-2018, el día trece (13) de Marzo de 2018.

- Que el objeto del  CONTRATO DE OBRA No.272 -CENAC-INGENIEROS-2018, es realizar: GRUPO I: MANTENIMIENTO DEL COMEDOR DE TROPA PARA EL BATALLÓN DE INGENIEROS No. 2 GR. FRANCISCO JAVIER VERGARA Y VELASCO.

- Que  el valor del  CONTRATO DE OBRA No.272-CENAC-INGENIEROS-2018,  es por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS (245.106.568,09) MCTE AIU Y IVA INCLUIDO, respaldado mediante según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 37418 de fecha 1 Febrero 2018 bajo el rubro presupuestal C-1502-0100-11 por concepto de MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES - UNIDADES DEL EJERCITO, recurso 11  expedido por el Jefe de Presupuesto de CENAC INGENIEROS.

- Que el día veintisiete (27) de Agosto de 2018 por medio de oficio el señor representante legal  del ORION CONIC SAS, entrega a la interventoría SAMUEL RAMÍREZ DE LA HOZ la documentación pertinente para la inclusión de 32 ítems no previstos para el contrato de obra, los cuales son los siguientes:

| 23 |  | ITEMS NO PREVISTOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.1 | P-1.5 | EXCAVACION MANUAL DE MATERIALES HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero | m3 |
| 23.2 | P-1.156 | DESMONTE TUBERIA HIDRAULICA Y/O SANITARIA (Incluye regata y desmonte de accesorios.) | ml |
| 23.3 | P. 1.21 | DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros). | m |
| 23.4 | P-1.147 | DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA EN MORTERO O CONCRETO con alturas entre 8 y 15 cm . (Incluye, cargue y retiro de escombros). | m |
| 23.5 | P-1.149 | DEMOLICIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO con alturas entre 8 y 15 cm . (Incluye, cargue y retiro de escombros). | m |
| 23.6 | S-3.29 | TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. | m |
| 23.7 | S-3.28 | TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. | m |
| 23.8 | S-3.27 | TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. | m |
| 23.9 | S-3.280 | SUMINISTRO SIFON SANITARIO EN PVC-S 3". | und |
| 23.10 | H-7.24 | TUBERIA PVC-P RDE 21 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios). | m |
| 23.11 | H-7.25 | TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios). | m |
| 23.12 | H-7B.15 | APLICACIÓN PINTURA RED DE INCENDIO 1" A 2" | m |
| 23.13 | S-3.74 | CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI A=0.20 m. H=0.25 m con rejilla en angulo de 2"x2*3/16" y platinas 2"x3/16" C/60mm y contramarco en angulo 2x 3/16" (Incluye excavación y base granular B-200 ) | m |
| 23.14 | ME-17.60 | PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL con MARCO MONTANTE EN VIDRIO 4 mm. ( Incluye anticorrosivo + pintura ESMALTE + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | m2 |
| 23.15 | CE-18.7 | CERRADURA CERROJO DOBLE LLAVE - Ref. B362PX Tipo Schalage o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación) | und |
| 23.16 | S-3.79 | REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Anticucarachas - Ref. HA-4"x3" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación). | und |
| 23.17 | S-3.282 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° SANITARIO EN PVC-S 4". | und |
| 23.18 | PB-4.23 | RECEBO COMUN, Base granular para obras menores (Extendido y compactado ) | m3 |
| 23.19 | EC-5.5 | MALLA ELECTROSOLDADA M-106 Q-3Φ 4.5 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo). | kg |
| 23.20 | EC-5.16 | PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m ( Sin refuerzo ) | m3 |
| 23.21 | S-3.6 | MARCO Y TAPA DE INSPECCION DE 1,00 X 1,00 m (marco angulo de 2 1/2 x 2 1/2" 3/16 tapa reforzada en platina de 3" 3/16 con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm) | und |
| 23.22 | PA-12.86A | GUARDAESCOBAS - PIEZAS COMPLEMENTARIAS LOSETA INDUSTRIAL ZOCALO SANITARIO 24,5x9x9cm. INCLUYE ESQUINEROS INTERNOS Y EXTERNOS, COLOR SAHARA, REF. RF-70 TIPO ALFA O SIMILAR (INCLUYE JUNTA EPOXICA 100 Y PEGANTE) | ml |
| 23.23 | PR-9.1 | PAÑETE LISO MURO 1:3 INTERIOR (incluye filos y dilataciones) | m2 |
| 23.24 | PI-19.12 | GRANIPLAS (esgrafiado) Fachadas - Colores Institucionales-(Colores Pastel) ( Incluye filos y dilataciones) | m2 |
| 23.25 | CR-11.44 | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | m2 |
| 23.26 | CR-11.47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO EN PVC 0,6X0,6 (REFUERZO EN PERFILERIA METALICA CAL. 24 O .26 MARCO EN ANGULO | m2 |
| 23.27 | CR-11.48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. | m2 |
| 23.28 | IE-8-318 | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m | und |
| 23.29 | IE-8.1080 | SALIDA BIFASICA EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", CABLE No 10 AWG THHN-THWN 90°C. APROX 10 m | und |
| 23.30 | MOA-27,36 | MESA DE PREPARACION DE 3,90 ml, en acero inoxidable, con salpicadero h=12 cm en puntos de contacto con la pared, TAPA EN ACERO INOX CAL. 16 reforzada transversal y longitudinalmente, frente doblada hacia abajo en forma de baston de 7.5 cm, entrepaño en acero inox cal.18, reforzado inferiormente con travesañoslongitudinales y transversales y tubo en acero inox de diametro1 1/4" provistas de bases de ajuste de nivel. Segun detalle. | Und |
| 23.31 | MOA-27,67 | SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE DE TRABAJO CON 2 POCETAS: Estructura e tubo en acero inoxidable de TAPA Y REFUERZOS EN ACERO INOXIDABLE, y entrepaño en acero inoxidable , dimensiones 3,05 X 60cm x 90cm, Salpicadero en acero inoxidable cal.16 h=12cm , tapa en acero inoxidable cal.16 reforzada transversal y longitudinalmente, frente doble hacia abajo en forma de baston 7,5 cm , poceta de 0,50 x 0,50 x 0,25 mts. profundidad provista cada una de un mezclador tipo vertical y sifón tipo industrial en PVC de 2" de diametro, tapón de limpieza refuerzo en acero ioxidable cal. 20 reforzado interiormente con travesaños longitudinales y transversales, tubo en acero inoxidable de 1 1/4" de diametro bases ajustables a nivel.(Según detalle) | und |
| 23.32 | ONP 1 | PISO ANTIDESLIZANTE LOSETA SAHARA CUADRADA O SIMILAR Dimensiones 30,5 cm X 30,5cm X 1,2 cm. (Incluye boquilla y pegante) | m2 |

- Que el día tres (03) de Septiembre de 2018 por medio de oficio el señor representante SAMUEL RAMIRES DE LA HOZ, entrega a la CENAC Ingenieros la documentación aportada por el contratista para desarrollar los tramites pertinentes ante el COING para la aprobación de los treinta y dos (32) ítems no previstos del contrato.

- Que el día diez (10) de septiembre de 2018, mediante comunicado No. 20184415115883 - el Centro de Costos del Comando de Ingenieros, realiza ocho (08) observaciones a los APUS presentados con el fin de subsanarlos y proceder con la inclusión de los ítems anteriormente expuestos. Como se puede evidenciar a continuación:

- Que el día doce (13) de Septiembre de 2018 el señor representante legal de la interventoría SAMUEL RAMÍREZ DE LA HOZ y CENAC Ingenieros recomienda la inclusión de 32 ítems no previstos de acuerdo a las recomendaciones emitidas por el Centro De Costos Del Comando De Ingenieros y solicita  la modificatorio al contrato de obra 272 del 2018.

- Se hace necesario realizar modificaciones en los ítems  no previstos del CONTRATO DE OBRA No.272-CENAC-INGENIEROS-2018, cuyo objeto es  realizar: GRUPO I: MANTENIMIENTO DEL COMEDOR DE TROPA PARA EL BATALLÓN DE INGENIEROS No. 2 GR. FRANCISCO JAVIER VERGARA Y VELASCO.

- Que la anterior solicitud realizada al Señor MAYOR ANDRES MAURICIO ROMERO VELEZ, quien actúa en su carácter de Oficial de Contratación  y  Ordenador del Gasto Central Administrativa y Contable  CENAC  Ingenieros, encuentra viable la realización del modificatorio No 01 del  CONTRATO No.272 -CENAC-INGENIEROS-2018.

- Que la presente modificación se efectúa con fundamento en el Artículo 1602 del Código Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es Ley para las partes. Al igual el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece la posibilidad de celebrar contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad tendiente al cumplimiento de los fines del Estado, así mismo, en atención a que el saldo del valor del contrato aún no se ha efectuado, la duración del contrato aún se encuentra vigente, por lo tanto dentro del plazo de duración se podrá modificar, adicionar, liquidar, otorgar plazos, etc.

- Que quienes suscriben la presente MODIFICACION No.01/2018, se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte del presente modificatorio.

- Que cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes acuerdan celebrar la presente MODIFICACION No.01/2018 CONTRATO No.272 -CENAC-INGENIEROS-2018, el cual se modifica en los siguientes términos:

- CLÁUSULA PRIMERA.-: ADICIÓNESE    los ítem no previstos del contrato 332-2018, cuyo objeto es  realizar: GRUPO I: MANTENIMIENTO DEL COMEDOR DE TROPA PARA EL BATALLÓN DE INGENIEROS No. 2 GR. FRANCISCO JAVIER VERGARA Y VELASCO, quedando de la siguiente manera:

| ITEM | COD. | ACTIVIDADES | UND. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-1 | PRELIMINARES |  |
|  |  | DEMOLICIONES |  |
| 1.1 | P-1.50 | DEMOLICIÓN AREA LIBRE PISO DURO (Incluye cargue y retiro de escombros). | m2 |
| 1.2 | P-1.20 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros) | m2 |
|  |  | DESMONTES |  |
| 1.3 | P-1.29 | DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | m2 |
| 1.4 | P-1.31 | DESMONTE DE VENTANERIA (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | m2 |
| 1.5 | P-1.36 | DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye retiro de escombros). | und |
| 1.6 | P-1.56 | DESMONTE ALERO EN TEJA DE ASBESTO CEMENTO Y ESTRUCTURA EN TUBULARES METÁLICOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | m2 |
| 1.7 | P-1.72 | DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- Todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | m2 |
| 1.8 | P-1.202 | DESMONTE MARMITAS (INCLUYE RETIRO E INSTALACION CON CHAZOS AL PISO TRANSPORTE, ASI COMO TODOS LOS MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) | und |
|  |  | MANTENIMIENTO |  |
| 1.9 | P-1.58 | DESMONTE, MATENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijadada, pintura esmalte y reinstalación). | m2 |
| 1.10 | P-1.67A | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (Incluye: Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica) | m2 |
| 1.11 | P-1.70 | MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). | und |
| 1.12 | P-1.71 | MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). | m |
| 1.13 | P-1.92 | MANTENIMIENTO DE CANAL EN CONCRETO. Incluye remoción de concreto deteriorado y media caña en mortero. | m |
| 1.14 | P-1.93 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación). | m2 |
|  |  | TOTAL PRELIMINARES |  |
| 8 | IE-8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |
|  |  | CONTROL DE ILUMINACIÓN |  |
| 8.1 | IE-8.1159 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m | und |
| 8.2 | IE-8.1165 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m | und |
|  |  | ILUMINACION INTERIOR - HERMÉTICAS LED |  |
| 8.3 | IE-8.1581 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 40 W, Voltaje 100/277 VAC, FP >0.9, Temperatura de Color 6500K, Flujo Luminoso 3.400 lm, Eficiencia 85 lm/W, Angula 120°, Horas de Vida Útil 40.000 Horas, Garatía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. | und |
|  |  | ILUMINACION INTERIOR - PANELES REDONDOS LED |  |
| 8.4 | IE-8.394 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR Potencia 14 W, Temperatura de Color 6000K (±10%), LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 1500Lm (±10%), Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | und |
| 8.5 | IE-8.395 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR Potencia 21 W, Temperatura de Color 6000K (±10%), LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 2200Lm (±10%), Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | und |
|  |  | ILUMINACION EXTERIOR - APLIQUE LED |  |
| 8.6 | IE-8.577 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUE RAP REDONDO/ OVAL HIGH LIGTHS IP 65 EQUIVALENTE O DE CARACTERISTICAS TECNICAS SUPERIORES DE INCRUSTAR EN PARED, CUERPO EN POLICARBONATO Y VIDRIO OPALIZADO, USO INTERIOR O EXTERIOR, INCLUYE BOMBILLA LED DE 8,5 W A 120 V O SOCKET E27, DIMENSIONES: 28 X 18 X 11 cm, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. | und |
|  |  | SALIDAS CONTROL DE VELOCIDADES |  |
| 8.7 | IE-8.1157 | SALIDA CONTROL VELOCIDADES VENTILADOR DE TECHO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 10 AWG. Prom 5 m | und |
|  |  | SALIDAS ILUMINACION |  |
| 8.8 | IE-8.1140 | SALIDA ILUMINACION DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 10 AWG prom 6 m | und |
|  |  | SALIDAS VENTILADOR EN TECHO |  |
| 8.9 | IE-8.1151 | SALIDA VENTILADOR EN TECHO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 10 AWG prom 6 m | und |
|  |  | VENTILADORES |  |
| 8.10 | IE-8.372 | VENTILADOR DE TECHO 3 a 5 ASPAS, KDK | und |
|  |  | TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS |  |
| 10 | CB-10 | CUBIERTAS |  |
|  |  | PERFILERIA Y ESTRUCTURA METALICA |  |
| 10.1 | CB-10.10 | LIMAHOYA LISA Teja Termoacustica / o equivalente. Color. Según diseño. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) | m |
|  |  | TEJAS Y ACCESORIOS |  |
| 10.2 | CB-10.36 | TEJA FIBROCEMENTO. Tipo Eternit No6.o equivalente.(Incluye gancho de fijación) | m2 |
| 10.3 | CB-10.64 | CABALLETE TEJA FIBROCEMENTO ARTICULADO. Tipo Eternit o equivalente.(Incluye tornillos fijadores) | m |
|  |  | IMPERMEABILIZACIONES |  |
| 10.4 | CB-10.122 | IMPERMEABILIZACION Tipo Manto 600 XT 3mm. Para terrazas transmisible. Incluye media cañas, remates y emulsion asfaltica) | m2 |
|  |  | TOTAL CUBIERTAS |  |
| 11 | CR-11 | CIELO RASOS |  |
| 11.1 | CR-11.7 | CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura. | m2 |
| 11.2 | CR-11.20 | TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL 0,60 X 0,60 mt. (Refuerzos en perfilería metálica, Cal .24-26, marco en ángulo perimetral . Incluye tres (3) manos de pintura. | und |
| 11.3 | CR-11.27 | ALERO PARA CUBIERTA FIBROCEMENTO 6 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfileria Cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura | m |
|  |  | TOTAL CIELO RASO |  |
| 12 | PA-12 | PISOS - ACABADOS |  |
|  |  | ALISTADOS |  |
| 12.1 | PA-12.1 | ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.03 m | m2 |
|  |  | CERAMICAS |  |
| 12.2 | PA-12.9 | CERAMICA PISO Tipo Stone 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o equivalente. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla y pegante) | m2 |
| 12.3 | PA-12.41 | GUARDAESCOBA Ceramica Tipo Stone h = 10 cm. Tipo Alfa o equivalente. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla y mortero de pega.) | m |
|  |  | BALDOSAS DE GRANO DE MARMOL -GRANITO FUNDIDIO Y GRAVILLAS |  |
|  |  | PISOS EN MADERA Y OTROS |  |
| 12.4 | PA-12.212 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (MORTERO DE TRES COMPONENTES, DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA, RICO EN RESINA,DE COLOR MATE,FACIL DE APLICAR CON LLANA, CON BASE EN POLIURETANO DISPERSO EN AGUA, CEMENTO Y AGREGADOS. EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASION, AL IMPACTO, AL ATAQUE QUIMICO Y OTRAS AGRESIONES FISICAS. SUPERFICIE CON TEXTURA SEMILISA QUE DA UNA MODERADA RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE. PUEDE TENER UN RIEGO DE ARENA EN LA SUPERFICIE HUMEDA PARA AUMENTAR LA TEXTURA DE LA SUPERFICIE. SE APLICA EN UN ESPESOR ENTRE 6 Y 9 MM (1/4 A 3/8 DE PULGADA). | m2 |
|  |  | TOTAL PISO Y ACABADOS |  |
| 13 | E-13 | ENCHAPES Y ACCESORIOS |  |
|  |  | ENCHAPES DE PARED |  |
| 13.1 | E-13.4 | CERAMICA PARED Stone 20.3 x 30.5 cm. Tipo Alfa o equivalente. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla color y win.) | m2 |
|  |  | PIRLANES, POCETAS LAVATRAPEROS, LAVADEROS |  |
| 13.2 | E-13.44 | LAVADERO CORRIDO en concreto 2.500 psi A=0.50 m. (Incluye acero de refuerzo, enchape en ecoceramica crema 20 x 20 cm, rejilla 3" x 2", llave terminal jardin). | m |
| 13.3 | E-13.80 | POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO 2.500 psi, 1.05 x 0.50 x 0.50 m. (Incluye acero de refuerzo, rejilla 3" x 2", ECOCERAMICA BLANCO 20 *20 cm. Tipo Alfa ref.225000028 o equivalente, llave terminal jardin) | und |
|  |  | TOTAL ENCHAPES Y ACCESORIOS |  |
| 17 | ME-17 | CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO |  |
|  |  | BARANDAS Y PROTECCIONES |  |
| 17.1 | ME-17.198 | BARANDA REGULADORA DE TRAFICO.Fabricada en tubo de acero inoxidable de f 2" con travesaños en tubo de Ǿ 1 1/2" y flanches para anclar al piso. Dimensiones. 5.00 x 2.90 m | m |
|  |  | PUERTAS METALICAS |  |
| 17.2 | ME-17.59 | PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL CON MARCO MONTANTE EN VIDRIO 5 mm. (Incluye anticorrosivo + pintura ELECTROSTATICA + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | m2 |
| 17.3 | ME-17.205 | REJA DE PROTECCION 3.10x0.75m. Incluye tubería cuadrada tipo mueble 3/4x3/4x1.2mm, tubo estructural cuadrado 40x40x2mm, dilatador metálico, anclaje epóxico, soldadura y anticorrosivo y pintura. Según detalle. | und |
|  |  | CARPINTERIA EN ALUMINIO |  |
|  |  | VENTANERIA |  |
| 17.4 | ME-17.109 | VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 6mm. (Incluye marco en perfileria PB 5020 o equivalente, contramarco en angeo mosquitero, rejilla y vidrio cristal 6mm). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). | m2 |
|  |  | PUERTAS |  |
| 17.5 | ME-17.318 | CONTRAMARCO EN ALUMINIO CON MALLA ANGEO MOSQUITERO EN FIBRA DE VIDRIO, PERFILERÍA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO (Incluye marco en perfilería tipo PB3831 o equivalente). Incluye suministro e instalación de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.(Suministro e Instalación). | m2 |
|  |  | TOTAL CARPINTERIA METALICA |  |
| 19 | PI-19 | PINTURA |  |
| 19.1 | PI-19.5 | PINTURA VINILO 3 MANOS Sobre Muro (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | m2 |
| 19.2 | PI-19.11 | PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). | m2 |
| 19.3 | PI-19.15 | PINTURA Tipo KORAZA o equivalente 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura koraza Tipo Pintuco o equivalente, filos y dilataciones). | m2 |
| 19.4 | PI-19.44 | MANTENIMIENTO DE MURO, I(Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | m2 |
|  |  | TOTAL PINTURA |  |
| 22 | AG-22 | ASEO GENERAL |  |
| 22.1 | AG-22.1 | ASEO GENERAL | m2 |
|  |  | TOTAL ASEO GENERAL |  |
| 23 |  | ITEMS NO PREVISTOS |  |
| 23.1 | P-1.5 | EXCAVACION MANUAL DE MATERIALES HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero | m3 |
| 23.2 | P-1.156 | DESMONTE TUBERIA HIDRAULICA Y/O SANITARIA (Incluye regata y desmonte de accesorios.) | ml |
| 23.3 | P. 1.21 | DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros). | m |
| 23.4 | P-1.147 | DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA EN MORTERO O CONCRETO con alturas entre 8 y 15 cm . (Incluye, cargue y retiro de escombros). | m |
| 23.5 | P-1.149 | DEMOLICIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO con alturas entre 8 y 15 cm . (Incluye, cargue y retiro de escombros). | m |
| 23.6 | S-3.29 | TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. | m |
| 23.7 | S-3.28 | TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. | m |
| 23.8 | S-3.27 | TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. | m |
| 23.9 | S-3.280 | SUMINISTRO SIFON SANITARIO EN PVC-S 3". | und |
| 23.10 | H-7.24 | TUBERIA PVC-P RDE 21 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios). | m |
| 23.11 | H-7.25 | TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios). | m |
| 23.12 | H-7B.15 | APLICACIÓN PINTURA RED DE INCENDIO 1" A 2" | m |
| 23.13 | S-3.74 | CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI A=0.20 m. H=0.25 m con rejilla en angulo de 2"x2*3/16" y platinas 2"x3/16" C/60mm y contramarco en angulo 2x 3/16" (Incluye excavación y base granular B-200 ) | m |
| 23.14 | ME-17.60 | PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL con MARCO MONTANTE EN VIDRIO 4 mm. ( Incluye anticorrosivo + pintura ESMALTE + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | m2 |
| 23.15 | CE-18.7 | CERRADURA CERROJO DOBLE LLAVE - Ref. B362PX Tipo Schalage o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación) | und |
| 23.16 | S-3.79 | REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Anticucarachas - Ref. HA-4"x3" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación). | und |
| 23.17 | S-3.282 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° SANITARIO EN PVC-S 4". | und |
| 23.18 | PB-4.23 | RECEBO COMUN, Base granular para obras menores (Extendido y compactado ) | m3 |
| 23.19 | EC-5.5 | MALLA ELECTROSOLDADA M-106 Q-3Φ 4.5 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo). | kg |
| 23.20 | EC-5.16 | PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m ( Sin refuerzo ) | m3 |
| 23.21 | S-3.6 | MARCO Y TAPA DE INSPECCION DE 1,00 X 1,00 m (marco angulo de 2 1/2 x 2 1/2" 3/16 tapa reforzada en platina de 3" 3/16 con parrilla en varilla 3/8" cada 10 cm) | und |
| 23.22 | PA-12.86A | GUARDAESCOBAS - PIEZAS COMPLEMENTARIAS LOSETA INDUSTRIAL ZOCALO SANITARIO 24,5x9x9cm. INCLUYE ESQUINEROS INTERNOS Y EXTERNOS, COLOR SAHARA, REF. RF-70 TIPO ALFA O SIMILAR (INCLUYE JUNTA EPOXICA 100 Y PEGANTE) | ml |
| 23.23 | PR-9.1 | PAÑETE LISO MURO 1:3 INTERIOR (incluye filos y dilataciones) | m2 |
| 23.24 | PI-19.12 | GRANIPLAS (esgrafiado) Fachadas - Colores Institucionales-(Colores Pastel) ( Incluye filos y dilataciones) | m2 |
| 23.25 | CR-11.44 | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | m2 |
| 23.26 | CR-11.47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO EN PVC 0,6X0,6 (REFUERZO EN PERFILERIA METALICA CAL. 24 O .26 MARCO EN ANGULO | m2 |
| 23.27 | CR-11.48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. | m2 |
| 23.28 | IE-8-318 | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m | und |
| 23.29 | IE-8.1080 | SALIDA BIFASICA EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", CABLE No 10 AWG THHN-THWN 90°C. APROX 10 m | und |
| 23.30 | MOA-27,36 | MESA DE PREPARACION DE 3,90 ml, en acero inoxidable, con salpicadero h=12 cm en puntos de contacto con la pared, TAPA EN ACERO INOX CAL. 16 reforzada transversal y longitudinalmente, frente doblada hacia abajo en forma de baston de 7.5 cm, entrepaño en acero inox cal.18, reforzado inferiormente con travesañoslongitudinales y transversales y tubo en acero inox de diametro1 1/4" provistas de bases de ajuste de nivel. Segun detalle. | Und |
| 23.31 | MOA-27,67 | SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE DE TRABAJO CON 2 POCETAS: Estructura e tubo en acero inoxidable de TAPA Y REFUERZOS EN ACERO INOXIDABLE, y entrepaño en acero inoxidable , dimensiones 3,05 X 60cm x 90cm, Salpicadero en acero inoxidable cal.16 h=12cm , tapa en acero inoxidable cal.16 reforzada transversal y longitudinalmente, frente doble hacia abajo en forma de baston 7,5 cm , poceta de 0,50 x 0,50 x 0,25 mts. profundidad provista cada una de un mezclador tipo vertical y sifón tipo industrial en PVC de 2" de diametro, tapón de limpieza refuerzo en acero ioxidable cal. 20 reforzado interiormente con travesaños longitudinales y transversales, tubo en acero inoxidable de 1 1/4" de diametro bases ajustables a nivel.(Según detalle) | und |
| 23.32 | ONP 1 | PISO ANTIDESLIZANTE LOSETA SAHARA CUADRADA O SIMILAR Dimensiones 30,5 cm X 30,5cm X 1,2 cm. (Incluye boquilla y pegante) | m2 |

CLÁUSULA SEGUNDA.-: Las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones del  contrato 272-2018, cuyo objeto es  realizar: GRUPO I: MANTENIMIENTO DEL COMEDOR DE TROPA PARA EL BATALLÓN DE INGENIEROS No. 2 GR. FRANCISCO JAVIER VERGARA Y VELASCO, de fecha Catorce (14) de Septiembre de 2018, que no hayan sido modificados con el presente modificatorio, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.