ANEXO 3 - RIESGOS

ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

A continuación en el siguiente cuadro se establecerá la tipificación y estimación del riesgo para el presente proceso:

| N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCION | OPERACIONAL | Prácticas restrictivas de la competencia por parte de los oferentes | INADECUADA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA POR COLUSION, AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION | PROBABLE | MONETARIA | MODERADO | MEDIO | OFERENTES | Implementación de medidas que contrarresten prácticas restrictivas. Denuncia a los órganos de control correspondientes | IMPROBABLE | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | FDLS | Inicio del proceso de selección | Adjudicación | Se realizan las denuncias | Cada vez que se presente la necesidad |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o distritales posteriores al cierre del presente proceso luego de celebrado el contrato | ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO | POSIBLE | MONETARIA | MENOR | MEDIO | FDLS | Aplicación del pliego de condiciones - Cálculo amplio de imprevistos | IMPROBABLE | MONETARIA | MENOR | BAJO | SI | FDLS | Firma del contrato | Terminación | Se revisan los imprevistos y su inversión | Cada vez que se presente la necesidad |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | El proponente seleccionado no suscribe el contrato | RETRASO EN LA EJECUCION O DECLARATORIO DE DESIERTO DEL PROCESO | RARO | MONETARIA | MENOR | BAJO | FDLS | Solicitud de póliza de seriedad de la oferta | RARO | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | FDLS | Adjudicación | Adjudicación | Se hace efectiva la póliza de ser necesario | Cada vez que se presente la necesidad |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El contratista no toma las garantías requeridas o las presenta tardíamente | SINIESTRO DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA - DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO - RETRASO EN LA EJECUCION | RARO | MONETARIA | MENOR | BAJO | FDLS | Solicitud de póliza de seriedad de la oferta | RARO | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | FDLS | Firma del contrato | Acta de inicio | Se hace efectiva la póliza de ser necesario | Cada vez que se presente la necesidad |
| 5 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | FINANCIERO | Consiste actos de terrorismo, Actividad proselitista o huelgas, protestas, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afectan o benefician, o influyen en la operación del proyecto | RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA | RARO | MONETARIA | MODERADO | MEDIO | CONTRATISTA | Solicitud de apoyo a la fuerza pública. Adecuada socialización e integración de la comunidad a la ejecución de la obra | RARO | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | INTERVENTORIA | Inicio del proceso de selección | Terminación del contrato | Se verifica la socialización | Mensualmente |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Consiste en fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, ante actos delincuencia común. | RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA | POSIBLE | MONETARIA | MODERADO | MEDIO | CONTRATISTA | Exigencia de esquemas de seguridad adecuados | IMPROBABLE | CUALITATIVA | MODERADO | BAJO | NO | INTERVENTORIA | Firma del contrato | Terminación | Se exige la implementación y permanencia de los esquemas de seguridad | Mensualmente |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Efecto favorable o desfavorable derivado del esquema fijado en cronograma y programación para la ejecución de la obra: localización de puntos CREA, compra e ingreso de materiales, ingreso y suministro de equipos y mano de obra | RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA | POSIBLE | MONETARIA | MODERADO | MEDIO | CONTRATISTA | Concertación previa y revisión permanente del cronograma de la obra por parte de la Interventoría | IMPROBABLE | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | INTERVENTORIA | Firma del contrato | Terminación | Se revisa el cronograma y su efectiva aplicación | Semanalmente |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Efectos económicos derivados de la demora en los trámites para legalización, perfeccionamiento e iniciación de los trabajos. | RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA | RARO | MONETARIA | INSIGNIFICANTE | BAJO | FDLS | Exigencia de póliza de seriedad de la oferta - Respeto de los manuales y tiempos administrativos dispuestos para trámites | RARO | CUALITATIVA | INSIGNIFICANTE | BAJO | NO | FDLS | Firma del contrato | Terminación | Se hace efectiva la póliza de ser necesario | Cada vez que se presente la necesidad |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, Hidrológicos, Biológicos / patológicos, todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona de operación o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en este estudio. Se enfatiza que no se incluyen fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la cual tendrá un tratamiento especial mediante la contratación de seguros. | RETRASO EN LA EJEUCION - MAYORES COSTOS - DESEQUILIBRIO ECONOMICO | RARO | MONETARIA | MODERADO | BAJO | FDLS | Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual | RARO | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | FDLS | Firma del contrato | Terminación | Se revisa la ejecución financiera | Mensualmente |
| 10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | TERCEROS | Accidentes laborales / Enfermedad profesional, Muerte, Ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos | MAYORES COSTOS | IMPROBABLE | MONETARIA | MODERADO | BAJO | CONTRATISTA | Control de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social. Exigencia de póliza de seguro | RARO | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | INTERVENTORIA | Firma del contrato | Terminación | Se revisa el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social | Mensualmente |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Fallas mecánica de la maquinaria, por falta de diligencia, mantenimiento y fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista | MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION | POSIBLE | MONETARIA | MODERADO | MEDIO | CONTRATISTA | Exigencia de equipo y maquinaria suficiente y en óptimo funcionamiento. Solicitud de póliza de cumplimiento | RARO | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | FDLS | Firma del contrato | Terminación | Se exige la permanencia y adecuada operación del equipo y maquinaria | Semanalmente |
| 12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | TERCEROS | Actuaciones u omisiones que cometan terceros intereses del proyecto y que no correspondan a los factores anteriores, que ocurran al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista | RETRASO EN LA EJECUCION - SUSPENSION | IMPROBABLE | MONETARIA | MENOR | BAJO | CONTRATISTA | Exigencia e implementación de un esquema de seguridad, vigilancia y control | RARO | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | INTERVENTORIA | Firma del contrato | Terminación | Se exige la implementación y permanencia de un adecuado esquema de seguridad, vigilancia y control | Mensualmente |