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DESCRIPCION 

ELEMENTO

SEGMENTO  DESDE  HASTA  Priorización

1 13000994 606599 CALZADA KR 59 CALLE 22B CALLE 22B

Presupuestos 

Participativos

2 13000075 181859 CALZADA KR 57 CALLE 59 CALLE 60

Solicitud 

Comunidad

3 13000086 182367 CALZADA CALLE 59 KRA 56A KRA 57

Solicitud 

Comunidad

4 13000139 181806 CALZADA KR 54 CALLE 59 CALLE 61

Solicitud 

Comunidad

5 13000071 182383 CALZADA CALLE 61 KR 56 KR 55

Solicitud 

Comunidad

8 13003034 91012314 CALZADA CLL 44 KR 45 S. E

Solicitud 

Comunidad

11 13000240 181804 CALZADA KR 54 CALLE 57B CALLE 58

Solicitud 

Comunidad

12 13002082 180335 CALZADA  KR 17 CALLE 38 CALLE 39

Solicitud 

Comunidad

13 13000703 512144 ANDEN KR 17 CL 58 CL 58A

Presupuestos 

Participativos

14 13000770 512147 ANDEN KR 17 AC 57 CL 58

Presupuestos 

Participativos

15 13000826 507256 ANDEN AC 57 CLL 57 KR 14A

Presupuestos 

Participativos

16 13000776 66577 ANDEN TV 25 DG 53D DG 54

Solicitud 

Comunidad

17

13001112

67674          

67673

ANDEN CALLE 51 CRA 27 CRA 27A

Solicitud 

Comunidad

18

13001121 67672 ANDEN CALLE 51 CRA 27 CRA 26

Solicitud 

Comunidad

19 13001111 66724

ANDEN KRA 27 CLL 51 CLL 51A

Solicitud 

Comunidad

FDLT-CMA-002-2021 (63017)
ANEXO 1

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PUBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El proyecto consiste en la realización de las obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial, local e intermedia de la malla vial de la Localidad de Teusaquillo, Zona Urbana de la Ciudad de Bogotá.
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2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
Los segmentos y espacio público priorizados corresponden a zonas y pavimentos deteriorados, que presentan afectación en la capa de rodadura con presencia de piel de cocodrilo, huecos, ahuellamiento, hundimientos, y/o que requieren realizar el reemplazo de la carpeta, o mantenimiento o reparcheo dependiendo sea el caso de cada CIV, el cuál será identificado en la etapa de diagnóstico y diseños.
a.  Localización:
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Figura 1.1. Mapa Localidad de Teusaquillo
3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

La interventoría tendrá la función de ejecutar para el FDLT todos los aspectos de supervisión, logística, elaboración de informes, presentaciones, liquidación total del  contrato de obra; controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de los trabajos, servicios, obras y actividades contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la ley de contratación estatal, los decretos reglamentarios, las cláusulas del contrato, los Pliegos de Condiciones   y demás documentos que originaron la relación contractual entre el FDLT y la Interventoría y el FDLT y los contratistas de Obra.

La Interventoría será responsable de velar por el cumplimiento de los Programas de Ejecución de Obra, y el de ejercer un control sobre los costos de los proyectos de forma tal que los pagos por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley, por parte de los Contratistas, sean oportunos y transparentes.

Así mismo, deberá presentar informes mensuales y semanales, de conformidad con lo estipulado en el Manual de Interventoría Vigente.

Debe velar por la permanencia durante el proceso constructivo de un nivel adecuado de seguridad y salud en el trabajo, impacto ambiental y señalización de acuerdo con los manuales de mínimas implicaciones ambientales, y por el mantenimiento del flujo peatonal y vehicular seguro por las zonas de influencia de las obras durante la ejecución de los trabajos.
3.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA INTERVENTORÍA

“El ánimo que debe prevalecer en toda relación contractual es de cooperación y armonía entre las partes, para así derivar en una consecución exitosa de los resultados deseados. Obviamente, las situaciones de conflicto surgen en todo proceso de cooperación, y la Interventoría solo busca adelantarse a tales eventos, reportándolos oportunamente a cada una de las partes. Como mecanismos de la concertación de diferencias se ha previsto que a partir de las reuniones con la interventoría se busquen y acuerden los mejores mecanismos de solución para ser puestos en práctica antes que venzan los plazos inicialmente pactados…”

De la anterior definición se deducen lógicamente los propósitos generales de la función de la interventoría, siempre como parte integrante del control y supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo FDLT.

CONTROLAR

Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección, consistente en un seguimiento planeado en tal forma que se ejecute de manera permanente todas y cada una de las etapas en las cuales se desarrolla el cumplimiento de la respectiva relación contractual, con el fin de establecer si dicha ejecución se ajusta a lo acordado. 

SOLICITAR

Esta facultad se materializa cuando el interventor, pide al contratista oportunamente que subsane de manera inmediata, algún vicio de forma o de fondo, que no afecta la validez del contrato o la ejecución del mismo. Esta facultad la ejerce cuando solicita la imposición o la improcedencia de una sanción por las razones que considere pertinentes, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual.

EXIGIR

En la medida en que la función de la Interventoría encuentre que en el desarrollo de la relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas pactadas, adquiere la obligación, no la facultad, de exigir a la parte morosa la exacta satisfacción de lo prometido, utilizando el contenido del acuerdo de voluntades y las garantías ofrecidas para respaldar el cumplimiento.

COLABORAR

Hay que entender que es necesario erradicar el criterio consistente en que la relación contractual entre la administración y los particulares automáticamente genera intereses opuestos y, por ende, una especie de enemistad. Si bien el propósito específico del particular es diferente al de la administración, el objetivo común no puede ser desestimado, pues, en esencia, el contrato de obra pública siempre versará sobre la ejecución de obras o la prestación de servicios que benefician a toda la comunidad, incluyendo a los contratistas e interventores. Por esta razón, la INTERVENTORÍA debe hacer entender a los contratistas que su propósito es el de prestar toda la colaboración que sea necesaria para el éxito de la entidad, colaboración que no puede ser confundida con permisividad. Colaborar es trabajar con los demás para lograr el fin común.

ABSOLVER

Muchas relaciones contractuales se desvían de los objetivos propuestos por la falta de comunicación entre las partes. El contratista, con un equivocado concepto de independencia, o la administración desentendida del desarrollo del servicio, generan con estas actitudes perjuicios incalculables que difícilmente pueden ser remediados. Una INTERVENTORÍA que aplique el principio de la inmediación, obligatoriamente se convierte en un factor de consulta y en un elemento que absuelva las dudas y dificultades que plantea la ejecución de todo contrato.

PREVENIR

En forma equivocada se ha entendido que el control está destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, desconociendo que es más fácil evitar que éstas ocurran. La interventoría no tiene una función pasiva limitada a observar la ejecución de un contrato y a informar los errores cometidos por la “contraparte”. Si se acepta el concepto consistente en que el fin es común el beneficio de la sociedad, se entenderá que el mayor aporte de esta función es la corrección de conceptos erróneos, impidiendo así que su aplicación se traduzca en desviaciones del objeto del contrato o en el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. La interventoría debe extender su función de prevención hacia ambas partes porque de lo contrario, estaría atentando contra los principios rectores de la función pública y de la ley de contratación estatal.

VERIFICAR

Los objetivos que hemos enunciado quedarían convertidos en simples teorías si la interventoría no verifica su realización. El control depende de la verificación, del examen de la ejecución del contrato para establecer su realidad. El conocimiento de esta verdad implica la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solución de los problemas y la absolución de las dudas, todo esto en un criterio de colaboración que a la postre habrá de traducirse en el éxito de la entidad en la cual se han comprometido la administración y los particulares.
Cada una de las definiciones anteriores deberá ser aplicada a los diferentes componentes de naturaleza técnica y económica, de naturaleza legal, de naturaleza administrativa y de naturaleza socio – ambiental del contrato de interventoría.

3.2 ALCANCE

El alcance de la Interventoría será el necesario para dar cumplimiento al objeto contractual “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PUBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”, que se deriven de del siguiente proceso licitatorio así:

No. FDLTLP-05-2021 (61822) cuyo objeto es: 

“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PUBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”.

El contrato de obra que serán objeto de la interventoría que se contraten con el presente proceso de selección, son los que se deriven del proceso licitatorio  No. FDLTLP-05-2021 (61822).

Durante el desarrollo del contrato de obra e interventoría, el interventor deberá:

· Velar por el adecuado cumplimiento de los contratos de obras, exigiendo el estricto cumplimiento de los mismos, de las especificaciones técnicas y demás apéndices.

· Realizar los ensayos de laboratorio necesarios para garantizar la calidad de los materiales utilizados.

· Tener conocimiento completo y detallado de los proyectos, pliego de condiciones, contrato, propuestas técnicas y económicas del contratista respectivo, cronograma de ejecución de los mismos y cualquier otro documento que haga parte del contrato de obra.

· Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con el contratista el programa de trabajo para la ejecución de las obras.

· Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto para la ejecución del contrato, de acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento para el normal desarrollo del contrato. Para ello se deben revisar las hojas de vida correspondientes.

· Someter a consideración del supervisor del FDLT, previamente, las modificaciones relativas a los pliegos o especificaciones del contrato como cambios o ajustes en el personal de los mismos, prórrogas, adiciones, etc. Toda solicitud de modificación deberá estar acompañada de la correspondiente justificación.

· Controlar el avance de los trabajos de acuerdo con los programas y efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes. Establecer los incumplimientos y recomendar las sanciones y correctivos que a ellos correspondan.

· Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo (topografía, toma de muestras, ensayos de laboratorio, etc.) y de oficina (análisis y complementación de información, sistematización, simulación y demás observaciones que al respecto juzgue pertinentes.

· Rechazar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su correspondiente corrección.

· Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar el avance de los trabajos realizados y compararlos con los previstos en los cronogramas contractuales como justificación para la autorización de los pagos establecidos.

· Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en defensa de los intereses de las entidades representadas.

· Presentar mensualmente o de acuerdo con lo convenido, los informes escritos sobre el desarrollo de los trabajos, problemas presentados, soluciones y determinaciones, avances, actividades de la Interventoría, etc. en forma tal que permita una visión clara y completa del estado de los trabajos.

· Comunicar a la supervisión del contrato del FDLT, en forma inmediata, todas las determinaciones sobre cambios, tomados en el desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas a los contratistas. La supervisión del contrato podrá impugnar o modificar las determinaciones que crea conveniente.

· Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.

· Decidir sobre los cambios no sustanciales en las especificaciones de los estudios entregados y suministros, informando oportunamente a la dependencia que ejerza la supervisión de contrato.

· Resolver toda consulta sobre la interpretación de planos, especificaciones, pruebas y ensayos y pliegos de condiciones.

· Controlar permanentemente la calidad de las obras, autorizar el número y tipo de prueba y estudios especiales, aprobar y convalidar los ensayos de laboratorio de suelos, barrenos manuales, y perforaciones con equipo depercusión que fuere necesario realizar.

· Controlar el cumplimiento de los programas de trabajo, efectuar modificaciones a los mismos dentro de los plazos aprobados y controlar los programas por el sistema de ruta crítica con la supervisión del contrato. Estudiar los incumplimientos y recomendar sobre las aplicaciones de las sanciones.

· Cumplir con las obligaciones descritas en la minuta del contrato de interventoría y el Manual de Interventoría vigente de la SECRETARIA DE GOBIERNO.
3.3 PROCESOS A CONTROLAR Y PRODUCTOS ESPERADOS

3.3.1 PROCESO INCIAL

El Interventor deberá desarrollar los procesos que se indican el presente capitulo, como un mecanismo de control y seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, considerando que los procedimientos aquí descritos son el mínimo de las actividades que debe realizar el Interventor para el cumplimiento de sus funciones. 

La aplicación de los procedimientos aquí descritos, con todos aquellos que a juicio del Interventor resulten pertinentes para el cumplimiento de sus funciones, deberán estar orientados al cumplimiento por parte del contratista de los resultados previstos en el contrato de obra y en sus apéndices. 

3.3.1.1 INSUMOS

El FDLT entregará al Interventor:

· Copia del Contrato de Obra suscrito con el Contratista, con sus apéndices.

· Anexo técnico del proceso de obra

Los respectivos Contratistas entregarán al Interventor:

· Entrega de todas las hojas de vida del personal exigido en el anexo técnico del Proceso de Obra.

· Cronograma general del proyecto, el cual deberá contemplar todas las actividades a desarrollar durante todo el contrato.

· El Plan de Manejo de Tránsito, Señalización de acuerdo con lo establecido en el Apéndice correspondiente del contrato de obra para los segmentos a intervenir, donde aplique.

· Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas detallado para la ejecución de las Obras de acuerdo con lo establecido en el Contrato de obra y sus Apéndices.

· Permisos Ambientales de las canteras, receberas, concreteras, plantas de asfalto y escombreras que utilizará.

· Plano detallado con las rutas destinadas al transporte de suministro de materiales y escombros.

· Plano a escala 1:500 de la localización del campamento detallando la señalización del mismo.

· Plan de gestión Social

· Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA).

· Todo lo demás requerido en el Contrato de Obra, pliego de Condiciones con sus Apéndices y Anexos y Manual de Interventoría de la Secretaria de Gobierno vigente para esta Etapa.

Será responsabilidad del Interventor la consecución de la información adicional o faltante que estime necesaria para profundizar este proceso.

3.3.2 ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

· Estudio de los documentos entregados, que incluya una completa revisión y aprobación de los productos entregados por el contratista.

· Entrega de un documento donde se muestre la condición exacta del Proyecto (registro fotográfico, datos iniciales, área a intervenir, programa para la realización de las actas de vecindad, inventario de redes de las empresas de servicios públicos, etc.)

· Aprobación por parte de la SDM a los planes de manejo de transito, señalización y desvíos presentado por el contratista

· Aprobación del PIPMA

· Aprobación del plan de gestión social

· Todo lo demás requerido, para esta etapa, en el Contrato de interventoría, Pliego de Condiciones con sus apéndices y anexos y Manual de interventoría de la Secretaria de Gobierno, vigente. 

3.4 PROCESO CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS.

3.4.1 OBJETIVO.

El proceso tendrá como objetivo comprobar que los recursos de materiales que va a utilizar en las obras el Contratista, corresponden a las normas mínimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los objetivos previstos en el contrato de obra, sus apéndices y sus anexos.

3.4.2 CONTROL DE MATERIALES.

El interventor realizará las verificaciones que sean necesarios de acuerdo con lo establecido en este numeral, además de todos aquellos que, sin estar expresamente consignados en éste, sean técnicamente necesarios e idóneos para corroborar con certeza que las obras ejecutadas por los Contratistas cumplen con los requerimientos contenidos en el Contrato de Obra.

Así mismo, deberá verificar la calidad de los materiales y elementos empleados en obras (agregados, concreto, mezclas asfálticas, acero de refuerzo, adoquines, elementos prefabricados, etc.), sirviendo de comprobación a los controles de calidad que realice el Contratista. Por tal razón, deberá presentar el programa especifico, determinando el tipo de ensayo, su frecuencia y los procedimientos posteriores a los resultados, de acuerdo con lo establecido en los Apéndices del Contrato de Obra. En caso de presentarse discrepancias en los resultados de los ensayos y/o pruebas que adelante el Contratista e Interventoría, primaran para efectos de la comprobación de las Metas Físicas y las actas de pago, los ejecutados y obtenidos por esta última.

Adicionalmente, deberá controlar los procesos de fabricación y transporte de los productos elaborados fuera del área del proyecto, para su utilización en la ejecución de las diferentes actividades del contrato. Haciendo referencia a materiales pétreos, concretos, asfaltos, marcos para cámaras, tapas, sumideros, bancos de productos, elementos prefabricados y demás implementos. En caso de no ser posible la verificación directa de los procesos de fabricación de los productos elaborados fuera del área del proyecto por parte del interventor, este deberá solicitar a los contratistas los protocolos de ensayos de tales materiales, en los cuales deberá constarlas pruebas efectuadas a tales materiales y los resultados obtenidos en cada una de ellas, los cuales deben reflejar que tales materiales cuentan con las calidades exigidas en el Contrato de Obra y sus Apéndices, o que tales calidades resultan ser superiores a las que allí se especifican.

3.4.3 INSUMOS

Para adelantar dicha labor el Interventor deberá contar, entre otros y como mínimo, con los siguientes insumos:

· Muestras, catálogos y certificaciones de la calidad de los materiales.

· Realización de los ensayos sobre los materiales, para verificar el cumplimiento de las normas técnicas exigidas en el Contrato de Obra, en los Apéndices y de acuerdo con lo establecido como mínimo en el presente numeral.

· Visitas de inspección a los sitios en los cuales se fabriquen o elaboren los productos elaborados fuera del área del proyecto.

En caso de no ser posibles las visitas mencionadas anteriormente, los protocolos de ensayos de los materiales fabricados fuera del área de la obra deben reflejar que tales materiales cuentan con las calidades exigidas en el Contrato de Obra y sus Apéndices, o que tales calidades resultan ser superiores a las que allí se especifican.

· Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, y la Programación de Obra entregados por el Contratista.

3.4.4 PRODUCTOS

Los productos resultantes de este proceso, corresponderán a:

· Informes de control de calidad de materiales, el cual debe ser un capítulo del informe mensual exigido en el Contrato de Interventoría.

· Presentación y análisis de resultados de laboratorio aplicados a los materiales.

· Requerimientos al Contratista para corregir los defectos de calidad.

· Informe de inspección a las instalaciones de fabricación.

· Notificar al Contratista y al FDLT respecto de las no conformidades o desviaciones encontradas en los ensayos realizados.

· Exigir al Contratista la implementación de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera que se cumpla sus Apéndices y Anexos.

· Iniciar, cuando sea procedente, el procedimiento para la imposición de multas al Contratista, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra.

3.5 PROCESO CONSTRUCTIVOS Y OPERATIVOS DE LA OBRA.

3.5.1 OBJETIVO

Verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y cronograma de los mismos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitirán a éste cumplir con los resultados esperados y la Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas entregados por el Contratista.

3.5.2 INSUMOS
· Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos.

· Reuniones semanales

· Informes de Inspectoría, los cuales deberán ser elaborados diariamente por los inspectores de obra de la Interventoría.

· Llevar el libro de bitácora o libro diario de control de obra.

· Mediciones de las cantidades de obra. Para el caso de redes de servicios públicos y adelantar el control de las obras.

· Registro fotográfico o fílmico de la obra, registrando la secuencia de todo el proceso de construcción del proyecto (el antes debe hacer parte del Informe Mensual de Interventoría según Contrato de Interventoría).

3.5.3 PRODUCTOS

Informe mensual que analice y reporte como mínimo los resultados de:

· Verificación del cumplimiento del objeto contractual, específicamente lo establecido en el Contrato de Obra, los Apéndices y anexos de los mismos. 

· Control de los procesos de conservación de las obras durante las intervenciones, supervisando que durante el desarrollo de la obra los contratistas no realicen actividades que puedan causar daño a los elementos ya intervenidos. 

· Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos constructivos que puedan mejorar el Proyecto, de manera que se puedan lograr los resultados esperados en el Contrato de Obra y en sus apéndices y anexos.
· Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos constructivos que puedan mejorar el cumplimiento a la Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas entregados por los Contratistas. 

· Seguimiento a las medidas correctivas que se han ordenado. 

· Orden de reparación y/o reconstrucción de obras defectuosas. 

· Actas Mensuales de Recibo Parcial de Obra.

En virtud de lo anterior, el Informe Mensual deberá contener en detalle, el control de todas las actividades desarrolladas por los Contratistas durante el periodo evaluado, de acuerdo con lo indicado en el Contrato de Obra, sus Apéndices y Anexos y siguiendo las especificaciones que se describen, sin perjuicio de todos aquellos informes que deban estar contenidos en el mismo, de conformidad con el Contrato de Interventoría y sus demás Apéndices.

3.6 PROCESO CONTROL RELACIONES CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

3.6.1 OBJETIVO

Coordinar las relaciones con las empresas de servicios públicos para solución de interferencias de las obras del proyecto con las redes de servicios públicos localizadas en la zona del Proyecto.

3.6.2 INSUMOS

· El libro de bitácora o libro diario de control de obra. 

· Evaluaciones en conjunto con los Contratistas de las interferencias que se puedan presentar con redes de servicios públicos para la ejecución del objeto contractual. 

· Comités de Coordinación con los Delegados de las Empresas de Servicios Públicos – ESP’s -. 
3.6.3 PRODUCTOS

· Programación previa que debe cumplir el Contratista para el trámite relacionado con la solución a la interferencia con redes de servicio públicos presentada y como se verificará el control de su cumplimiento. 

· Verificar que los Contratistas realicen los trámites ante las Empresas de servicios públicos para la solución de las interferencias presentadas y que atiendan las visitas de los funcionarios de las empresas de servicios públicos encargados de la aprobación de las redes, las conexiones y los cortes temporales de los servicios si se requiere. 

· Verificar que los Contratistas cumplan con la obligación establecida en el Contrato de Obra, en cuanto al recibo y paz y salvo a satisfacción de las obras ejecutadas en las redes y accesorios de servicios públicos si se intervienen. 

· Poner en conocimiento al FDLT, las interferencias presentadas y las medidas tomadas por parte delos Contratistas para dar solución a las mismas, con el fin de que la Alcaldia Local colabore en la obtención de respuestas y acciones por parte de las empresas. 

· Llevar el control y seguimiento de los elementos reutilizables que sean de carácter devolutivo, tales como: señales de tránsito, paraderos, módulos de venta, mobiliario urbano, elementos constitutivos de espacio público, barandas, entre otros, de las diferentes Empresas de Servicios Públicos y Entidades Distritales, para su entrega a las mismas, de tal forma que se haga entrega formal de los mismos por parte del Contratista a la Empresa o Entidad correspondiente. 

3.7 PROCESO CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA.

3.7.1 OBJETIVO

Vigilar que el Contratista, y el FDLT cumplan con todas sus obligaciones derivadas del Contrato de Obra, en los campos laboral, jurídico, técnico, financiero y administrativo. 

3.7.2 INSUMOS

· Contrato de Obra, Pliegos de Condiciones, apéndices y anexos.

· Consultas de los Contratista 

· Informes de reclamaciones y demoras por parte del Contratista o el FDLT

· Instrucciones que el FDLT le imparta al Interventor, con ocasión del desarrollo de las obras. 

· Actas Mensuales de Recibo Parcial de Obra 

· Ordenes expedidas a los Contratista por el Interventor 

· Programación de obra 

· Garantías

3.7.3 PRODUCTOS

· Informes Mensuales de la Interventoría que incluya la gestión de los Contratistas.

· Solución a las consultas que formule los Contratistas.

· Concepto técnico sobre la formulación por parte de los Contratistas, de soluciones alternas, en caso de éstas sean presentadas por los Contratista. 

· Solicitud de iniciación de procesos de aplicación de multas al Contratista. 

· Comunicaciones por parte del Interventor alos Contratistas sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de multas, descritos en el Contrato de Obra. 

· Conceptos técnicos especializados sobre consultas elevadas por el FDLT, las cuales deben responder dentro de los términos que exija el representante del FDLT. 

3.8 PROCESO - CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.

3.8.1 OBJETIVO

Controlar la ejecución presupuestal del proyecto.

3.8.2 INSUMOS

· Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas. 

· Precios unitarios del Contrato 

· Acta de Iniciación del Contrato 

· Plan Anual de Caja –PAC- programado por el Contratista, indicando monto y fecha estimada de radicación de las facturas de cobro por Acta Mensual de Recibo Parcial de Obra 

· Mediciones de las cantidades de obra ejecutadas.

· Flujo de caja establecido en el Contrato de Obra 

3.8.3 PRODUCTOS

· Actas Mensuales de Recibo Parcial de Obra debidamente aprobadas, de acuerdo con lo establecido en las obligaciones del Contrato de Obra e Interventoría y recolección y diligenciamiento de todos los documentos necesarios para el trámite de la Orden de Pago por parte del FDLT. 

· Informe Mensual, con la evaluación estadística de ejecución detallada del presupuesto. 

· Análisis de rendimientos de las actividades desarrolladas en el Contrato. 

· Balance del presupuesto, indicando, como mínimo, los recursos que han sido utilizados por los Contratistas, y el remanente de cada uno de los conceptos para Acta Mensual de Obra, frente a los valores establecidos en el Contrato de Obra. 

· Revisión y aprobación de ítems y precios unitarios no previstos.
3.9 PROCESO CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y CRONOGRAMA DE METAS FISICAS. 

3.9.1 OBJETIVOS

Controlar la ejecución física del Contrato en el tiempo, tomando como medida de comparación el Cronograma de Metas Físicas y la verificación del cumplimiento de las Metas Físicas establecidas por los Contratistas para cada uno de los tramos.

3.9.2 INSUMOS

· Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas presentado por los Contratistas. 

· Controles mensuales y semanales de avance de obra físicamente ejecutada. 

· Registro diario de condiciones climáticas, lo cual deberá ser registrado en la bitácora o libro diario de obra, especificando por días y horas la ocurrencia de lluvias o condiciones climáticas adversas, que pudieran haber afectado el desarrollo de las obras ejecutadas. 

· Libro de bitácora de Obra. 

· Informes de inspectores. 

3.9.3 PRODUCTOS

· Informes mensuales del avance de la obra, valorado en semanas en los aspectos físicos y de inversión, con indicadores y con seguimiento de medidas correctivas. 

· Análisis del avance de ejecución de la obra física y presupuestal. 

· Solicitud a los Contratista de acelerar el ritmo de las obras y requerimiento de presentación de un Plan de Contingencias, cuando se detecten atrasos respecto al Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas que puedan generar incumplimiento de las Metas Físicas establecidas por el Contratista. 

· Revisión y aprobación de las reprogramaciones del Cronograma de Metas Físicas. 

· Apremios a los Contratista por presunto incumplimiento del Cronograma de Metas Físicas. 

3.10 PROCESO RECIBO DE OBRAS

3.10.1 OBJETIVO

Recibir por parte de los Contratistas, las obras correspondientes a Obras de rehabilitación y mantenimiento, Obras de Redes y Obras de Adecuación de Desvíos, en los términos señalados en el Contrato de Obra y en los Apéndices y anexos de los mismos. 

3.10.2 INSUMOS

· Libro Bitácora 

· Visitas de obra 

· Actas Mensuales de Recibo Parcial de Obra y anexos respectivos. 

· Informes Mensuales Interventoría 

· Memoria Técnica. 

· Planos Récord (Registro) del proyecto.

3.10.3 PRODUCTOS

· Acta de Recibo Final de Obra 

· Informe para el seguimiento al Contrato con Garantía de estabilidad y/o Calidad, de acuerdo con lo exigido en el Manual de Interventoría vigente de la Secretaria de Gobierno al momento de la elaboración del informe.

· Informe final de Interventoría, de acuerdo con lo exigido en el Manual de Interventoría vigente al momento de la elaboración del informe. Adicional a lo establecido en el Contrato de Interventoría y en los demás Apéndices del Contrato de Interventoría. Debera contener un informe, el cual mostrará la condición final del proyecto (registro fotográfico y revisión de la memoria técnica), incluyendo planos record debidamente firmados. 

4 CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

4.1 SEMANALMENTE

El Interventor entregará al FDLT un Informe Semanal de acuerdo con los formatos acordado con la supervision, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Manual de Interventoría de la Secretaria de Gobierno, vigente a la fecha de firma del Contrato de Interventoría. 

4.2 MENSUALMENTE

Durante la FASE DE EJECUCIÓN, el Interventor entregará al FDLT el Informe Mensual de actividades, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Manual de Interventoría de la Secretaria de Gobierno vigente. 

4.3 AL FINALIZAR LA OBRA

· Informe para el Seguimiento a Contrato con Garantía de Estabilidad y/o Calidad de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Manual de Interventoría de la Secretaria de Gobierno vigente.

· Informe Final de la Interventoría de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Manual de Interventoría de la Secretaria de Gobierno vigente.

· Elaboración y suscripción Acta de Liquidación del Contrato de Obra

· Elaboración y suscripción Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría. No obstante, lo anterior, el Interventor deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Contrato de Interventoría y en el Manual de Interventoría y tener en cuenta las especificaciones dadas a los contratistas en el Anexo Técnico de Obra.

5. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DE OBRA

5.1 LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES.

La Interventoría deberá revisar y aprobar los laboratorios de ensayo de materiales, asegurándose que los laboratorios cumplen con todas las disposiciones legales establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, para lo cual deberá elaborar un informe escrito donde quede constancia de la visita, las irregularidades presentadas y los controles realizados, efectuando finalmente una revisión de los equipos y procedimientos empleados para los ensayos.

5.2 APROBACIÓN DE PRECIOS NUEVOS DEL CONTRATO.

En caso de que antes del inicio de las intervenciones y a juicio de la Interventoría y visto bueno del FDLT, sea necesario ejecutar otros ítems no previstos, el Contratista y la Interventoría pactarán nuevos precios para estos ítems dentro de los términos estipulados en la Ley 80 de 1993. Así el Contratista estará obligado a ejecutar las labores correspondientes a estos ítems no previstos, previo trámite legal respectiva mediante la suscripción de un acta de fijación de precios no previstos. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral. 

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoría, previo visto bueno del FDLT, teniendo en cuenta los precios vigentes en el mercado en la fecha en la cual se estudian los precios, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la propuesta. 

Para tal efecto el Contratista presentará al Interventor un documento donde se presenten la justificación técnica correspondiente y el Análisis de los Nuevos Precios Unitarios, el cual será sometido a su revisión y aprobación (deben adjuntarse, como mínimo tres cotizaciones, cuando estos ítems no se encuentren dentro de la base de datos de precios del IDU). La interventoría podrá solicitar al contratista la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará constar en el Acta de Fijación de Precios no Previstos suscrita entre el Interventor y el Contratista. En todo caso estos precios no deben superar los precios de referencia del IDU.

En caso que entre el Contratista y la Interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, se deberá remitir la información al FDLT quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el Contratista y la Interventoría del proyecto, por tal razón las actividades para pactar precios unitarios nuevos no serán excusa válida para la solicitud de prórrogas al contrato por retrasos en el cronograma. 

Si por la ejecución de estas obras resultare un mayor valor del contrato, se procederá de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993. 

5.3 CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

El control de las obras, en lo concerniente al área de materiales, se realizará de acuerdo con lo estipulado en el ANEXO TECNICO DE OBRA - para lo cual la Interventoría debe verificar su aplicabilidad y verificaciones necesarias para garantizar su cumplimiento por parte de los Contratistas. 

Durante esta etapa el Interventor deberá mantener el personal requerido para garantizar la supervisión, control y verificación adecuada y oportuna de las obras.

5.4 CONTROLES DE EJECUCIÓN DE OBRA

Los aspectos que se describen a continuación son controles que se deben llevar en obra, adicionales al control de propiedades mecánicas de todos los materiales utilizados en la ejecución de los trabajos en los cuales la Interventoría ordena y verifica presencialmente resultados de los ensayos de laboratorio según las exigencias de las normas correspondientes para cada caso (elementos prefabricados de concreto, de concretos premezclados o mezclados en obra, mampostería, y de elementos metálicos, losetas, etc.). 

5.5 CARÁCTER TÉCNICO

1. Velar por el adecuado cumplimiento del contrato de construcción, exigiendo el estricto cumplimiento del mismo y de las especificaciones técnicas para los materiales.

2. Bajo ningún aspecto le es posible aceptar al Interventor despachos de materiales que no hayan sido previamente aprobados de acuerdo con la programación presentada lal FDLT, la cual debe ir con el visto bueno de la Interventoría que deberá verificar y aprobar previamente el diseño de la mezcla. 
3. Realizar los ensayos de laboratorio necesarios para garantizar la calidad de los materiales suministrados.

4. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, pliego de condiciones, estudios, diseños y contrato de construcción, propuesta técnica y económica de los Contratistas, cronograma de ejecución de construcción y cualquier otro documento que haga parte del contrato. Para el efecto, la Interventoría deberá revisar y verificar previamente a la iniciación de las obras, el diagnostico, los planos y documentos del proyecto a construir.

5. Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con los Contratistas el programa de trabajo para la ejecución de las obras. 

6. Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto para la ejecución del contrato, de acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento para el normal desarrollo del contrato. Para ello se deben revisar las hojas de vida correspondientes. 

En caso de no cumplimiento de las exigencias de capacidad, verificar que la ejecución de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con el alcance y conforme a los pliegos de condiciones y a las propuestas técnica y económica, metodología y especificaciones pactadas en el contrato. 

7. Someter a consideración del supervisor del contrato, previamente las modificaciones relativas a los términos o especificaciones del contrato como cambios o ajustes en el personal de los mismos, prórrogas, adiciones, etc. Toda solicitud de modificación deberá estar acompañada de la correspondiente justificación técnica. 

8. Controlar el avance de los trabajos de acuerdo con el programa y efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes; Establecer los incumplimientos y recomendar las sanciones y correctivos que a ellos correspondan. 

9. Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y oficina y demás observaciones que al respecto juzgue pertinentes. 

10. Rechazar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su correspondiente corrección. 

11. Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar el avance de los trabajos realizados y compararlos con los previstos en el cronograma contractual como justificación para la autorización de los pagos establecidos. 

12. Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en defensa de los intereses de la Alcaldia Local.

13. Presentar semanalmente o de acuerdo con lo convenido con la supervisión del contrato, los informes escritos sobre el desarrollo de los trabajos, problemas presentados, soluciones y determinaciones, avances, actividades de la Interventoría, etc. en forma tal que permita una visión clara y completa del estado de los trabajos. 

14. Comunicar a la supervisión del contrato en forma inmediata todas las determinaciones sobre cambios, tomadas en el desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas a los Contratistas. La supervisión del contrato podrá impugnar o modificar las determinaciones que crea conveniente. 

15. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los Contratistas, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto. 

16. Ejecutar las demás actividades que detallen en el contrato como funciones de carácter técnico. 

17. Decidir sobre los cambios no sustanciales en los planos y especificaciones de los diagnosticos, estudios, diseños, obras y suministros, informando oportunamente a la supervisión del contrato.

18. Evaluar y presentar con su correspondiente justificación ante la supervisión del contrato cualquier cambio sustancial en el desarrollo de las obras, en los alcances de los pliegos de condiciones, en los insumos que los Contratistas presentaron en las propuestas técnicas y en todas las actividades que afecten el desarrollo de las obras. Resolver toda consulta sobre la interpretación de planos, especificaciones, pruebas y ensayos y pliegos de condiciones.

19. Controlar permanentemente la calidad de las obras.

20. Controlar el cumplimiento de los programas de trabajo, efectuar modificaciones a los mismos dentro de los plazos aprobados y controlar los programas por el sistema de ruta crítica con la supervisión del contrato. Estudiar los incumplimientos y recomendar sobre la aplicación de las sanciones.

21. Realizar las funciones específicas determinadas en el contrato de construcción así: 

a. Vigilar el cabal cumplimiento de las actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo de los trabajos. 

b. Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con los Contratistas los informes y las cuentas que estos presenten al FDLT. 

c. Hacer las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo de los trabajos.

d. Inspeccionarlas labores de los Contratistas y dar su aprobación a las mismas y hacer los reparos a ellas.

e. Servir de conducto regular para las relaciones entre el FDLT y los CONTRATISTAS y coordinar las relaciones de la Interventoría entre sí y aquellas con las diversas dependencias del FDLT y de terceras personas o entidades. 

f. Ordenar a los CONTRATISTAS la intensificación de las labores que no estén desarrollando de conformidad con lo previsto en el contrato o la suspensión de actividades no contempladas en el mismo o inconducentes para el cumplimiento del objeto. 

g. Hacer las observaciones a los informes finales de Construcción por escrito por lo menos diez (10) días antes de la fecha de entrega de los mismos, verificar y velar porque los informes finales se entreguen con las fechas indicadas. 

h. Consolidar toda la información correspondiente a los planos récord de construcción aprobados de las obras entregadas por los Contratistas en CD- ROM, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Será también deber de la Interventoría gestionar junto con los Contratistas, el trámite oportuno de recibo y aprobación de las obras ejecutadas, ante las Empresas de Servicios Públicos del Distrito Capital cuando haya lugar. El incumplimiento de esta obligación generará las sanciones a las que haya lugar, viéndose afectado el proceso de liquidación del contrato. 

5.6 CARÁCTER ADMINISTRATIVO

a. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demás servicios necesarios para el normal desarrollo de la Interventoría. 

b. Vigilar el cumplimiento por parte de los Contratistas de las disposiciones legales de carácter laboral vigentes y exigir que se apliquen las normas de seguridad y salud en el trabajo que sean de cumplimiento obligatorio. 

c. Elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los que se refiere para el contrato de obra e Interventoría. 

- Acta de inicio

- Acta de Recibo Final

- Acta de reuniones

- Acta de Suspensión

- Acta de Reinicio

- Acta de Fijación de Precios no Previstos 

- Formato de Solicitud de Adición y/o Prórroga 

- Cuadro de Control Financiero

- Cuadro de Distribución de Costos 

- Actas de Recibo Parcial de Obra (cuando aplique)

- Acta de Pago Mensual de Interventoría

- Acta de aprobación de los trabajos y Recibo Definitivo de los proyectos. 

- Acta de Liquidación 

- Acta de Recibo, Entrega y Liquidación del contrato de la Interventoría.

- Todos los demás que se requieran durante el desarrollo del contrato de obra e interventoría

d. Tener especial cuidado en que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo esté amparado por las garantías contractuales establecidas. Así mismo exigir con la debida anticipación su renovación o modificación si fuere el caso. 

e. Propender por la adecuada disponibilidad presupuestal para la ejecución de los trabajos, a través de la respectiva programación del PAC mensual ante el FDLT.
f. Verificar y aprobar los informes y pagos que se presenten en desarrollo del contrato. 

g. Servir de conducto regular para las relaciones entre el FDLT y los Contratistas y coordinar las relaciones de la Interventoría entre sí y aquellas con las diversas dependencias del FDLT y de terceras personas o entidades. 

h. Ejecutar las demás actividades que se detallen de carácter administrativo. 

5.7 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

El Interventor deberá garantizar que la ejecución de las Obras de Mantenimiento Rutinario y Periódico, cumplan plenamente con lo previsto en las Especificaciones particulares de Construcción, las Especificaciones Generales de Construcción, y los demás Apéndices que hacen parte del Contrato de Obra, dentro de los plazos previstos.

Las actividades iniciarán una vez se suscriba el acta de inicio y la interventoría verifique el diagnostico realizado por los contratistas y el cumplimiento de requisitos mínimos previos al inicio de actividades del segmento y/o parque a intervenir. 

El Interventor deberá mantener el personal requerido para garantizar la supervisión, control y verificación adecuada y oportuna de las obras. 

5.8 ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN

Para la ejecución de las Obras de rehabilitación el Interventor verificará el contenido de los estudios y diseños elaborados por los contratistas y junto con el deberá revisar y apropiar esta información y confrontarla con las condiciones imperantes en la zona a intervenir al momento de ejecutar la respectiva intervención.

El control de las obras, en lo concerniente al área de pavimentos, se realizará de acuerdo con lo estipulado en el ANEXO TÉCNICO DE OBRA para lo cual la Interventoría debe verificar su aplicabilidad y comprobaciones necesarias para garantizar su cumplimiento por parte de los Contratistas.

El Interventor deberá mantener el personal requerido para garantizar la supervisión, control y verificación adecuada y oportuna de las obras. 

5.9 ACTIVIDADES PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

El Interventor deberá verificar que los Contratistas cumplan con lo establecido en el Contratode Obra, y el ANEXO TÉNICO DE OBRA. 

El Interventor deberá garantizar que el Contratista ejecute la intervención en las redes (en caso de requrirse), tomando las máximas precauciones para evitar daños en las redes existentes. Durante la ejecución del Contrato, el Interventor aprobará los procedimientos y verificará que los Contratista cumpla con los procedimientos y las especificaciones a que se refiere el Apéndice correspondiente, de acuerdo con las revisiones, actualizaciones y/o modificaciones realizadas por cada una de las Empresas de Servicios Públicos. 

Al finalizar el contrato, el interventor será el responsable de entregar las obras correspondientes a cada empresa. 

5.10  ACTIVIDADES PARA GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La interventoría dará cumplimiento a lo contenido en el ANEXO TÉNICO DE OBRA, el Apéndice SEGURIDAD, SALUDEN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DE LA INTERVENTORÍA y verificará que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST&A) de acuerdo con lo establecido en el Apéndice GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGA Y SGSST) del Contrato de Obra. 

En ningún caso deberán iniciarse obras sin el PIPMA aprobado por la Interventoría y enviado al FDLT por ésta. 

Es obligación del Interventor conocer, divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y salud en el trabajo establecida por el FDLT al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El Interventor deberá tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con toda la normatividad ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicables. El Interventor no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la atmósfera, el suelo o los cuerpos de agua. La violación de estas normas, se considerará incumplimiento grave del contrato, y el FDLT podrá aplicar la cláusula penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional. 

El interventor deberá considerar al momento de autorizar los pagos al contratista, que los elementos y materiales que componen las actividades señaladas en los ítems SST&A deberán mantenerse en perfecto estado durante todo el tiempo de la intervención, teniendo en cuenta que, en caso de pérdida, hurto o desgaste de estos elementos, el Contratista deberá reemplazarlos de manera inmediata, asumiendo los costos que se deriven del cumplimiento de estos eventos.

5.11 ACTIVIDADES PARA GESTIÓN SOCIAL

La interventoría dará cumplimiento a lo contenido en el Apéndice OBLIGACIONES DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA INTERVENTORÍA y verificará que los Contratistas realicen la Gestión Social de acuerdo con lo establecido en el ANEXO TÉNICO DE OBRA y Apéndice OBLIGACIONES DE GESTIÓN SOCIAL del Contrato de Obra. 

El interventor deberá considerar al momento de autorizar los pagos al contratista, que los elementos y materiales que componen las actividades señaladas en los ítems para la GESTIÓN SOCIAL deberán mantenerse en perfecto estado durante todo el tiempo de la intervención, teniendo en cuenta que, en caso de pérdida, hurto o desgaste de estos elementos, el Contratista deberá reemplazarlos de manera inmediata, asumiendo los costos que se deriven del cumplimiento de estos eventos.

5.12 ACTIVIDADES PARA MANEJO DE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS

El Interventor, previo al inventario de redes e intervención de cada uno de los segmentos viales, debe aprobar, el Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos efectuado por los Contratistas. Una vez aprobado, la Interventoría radicará el PMT para la correspondiente aprobación de la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM, con las especificaciones contenidas en ANEXO TÉCNICO DE OBRA y el Apéndice ESPECIFICACIONES DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS del Contrato de Obra. 

La interventoría deberá considerar dentro de sus costos que las actividades se ejecutarán en el horario que la Secretaría Distrital de Movilidad -SDM- considere pertinente (autoridad en la materia); razón por la cual los trabajos se podrán realizar en horario nocturno. 

El Interventor deberá verificar que el contratista deje en igual o mejor estado las vías alternas que utilice para los desvíos del tránsito. Durante la ejecución del Contrato y una vez definidas y aprobadas en el Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos, las vías a ser utilizadas como desvíos, el interventor deberá verificar que los corredores a utilizar tengan una adecuada movilidad, y por lo tanto deberá exigir la Contratista la realización de actividades que mantengan o mejoren las condiciones del pavimento, para permitir una adecuada transitabilidad. 

El Contratista y la Interventoría deberán garantizar que las intervenciones e inversión de recursos para la adecuación de desvíos o mejoramiento de calzadas para uso del tráfico, previo a la intervención definitiva, obedezcan a determinaciones razonables; de ninguna manera se deben sobredimensionar las reales necesidades de adecuación, considerando siempre la condición de intervención provisional para uso temporal de la vía y garantizando que el alcance de este tipo de actividades no desborde el alcance previsto en el presente pliego de condiciones, así como el requerido para las mismas, manteniendo la proporcionalidad que debe existir entre costos y beneficios para el proyecto; es decir, se deberá efectuar la debida evaluación conducente a realizar la mínima inversión que provea las condiciones que debe mantener la vía durante el tiempo que se ha previsto utilizar como desvío. 

De otra parte, el interventor deberá considerar al momento de autorizar los pagos al contratista, por concepto de Plan de Manejo de Tránsito y Señalización que los elementos y materiales que componen las actividades señaladas en los ítem correspondientes a PMT, deberán mantenerse en perfecto estado durante todo el tiempo de la intervención, teniendo en cuenta que, en caso de pérdida, hurto o desgaste de estos elementos, el Contratista deberá reemplazarlos de manera inmediata, asumiendo los costos que se deriven del cumplimiento de estos eventos. 

5.13 REGISTRO FOTOGRAFICO CRONOLÓGICO

El Interventor debe llevar un registro fotográfico cronológico, tomado desde un mismo punto. Este registro debe llevarse en cada uno de los segmentos intervenidos. 

Las fotos impresas de este registro deben tener las siguientes características: 

· 13 cm por 18 cm. 
· Papel mate. 

· Al respaldo: Dirección exacta y lugar donde se tomó, especificando el costado y sentido. 
El Interventor debe adjuntar este registro en medio magnético. TODA LA INFORMACION ENTREGADA POR LA INTERVENTORIA DEBERA HACERSE EN MEDIO IMPRESO Y EN MEDIO MAGNETICO. Debe tenerse en cuenta el uso de scanner para documentos que no estén digitalizados. 

5.14 REUNIONES DE SEGUIMIENTO

El Contratista, la supervisión del contrato y el Interventor, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes áreas del FDLT, establecerán reuniones periódicas, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto y de llevar un adecuado control al desarrollo, ejecución y cumplimiento del contrato. Se evaluarán previamente los informes y las actividades que se vayan realizando y los demás aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones la interventoría levantará un acta firmada por los participantes, la cual será mantenida en custodia por el Interventor. El FDLT se reserva el derecho de limitar la participación del personal del Contratista y la Interventoría, en las reuniones de seguimiento y diferentes actividades del proyecto, exclusivamente al personal aceptado por el mismo.

6. RECIBO FINAL DE LOS TRABAJOS

6.1 PLANOS AS-BUILT

La Interventoría como requisito previo al recibo final de las obras deberá solicitar, revisar, corregir y aprobar los planos cuando apliquen, “tal como construido” revisando como mínimo los siguientes aspectos: Grado de definición (completos o incompletos), de ser necesario debe exigirse los detalles adicionales a los planos inicialmente entregados por el Contratista. 

· Concordancia de dimensiones, cotas y niveles con base en el levantamiento topográfico realizado a los trabajos ejecutados. 
· Consistencia entre las dimensiones, cotas y niveles, incluyendo redes y espacio público e iluminación. 

· Consistencia entre las diferentes plantas, alzados, cortes, detalles y esquemas.

· Adición de tablas resumen de ensayos de campo y laboratorio que se hayan realizado durante la ejecución de los trabajos y la adecuada definición de las cualidades de los materiales. 

· Cargas de diseño, combinaciones de carga y normas utilizadas debidamente estipuladas. 

6.2 CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN

La Interventoría deberá expedir una constancia adicional al acta de recibo final de obra en la cual se manifieste inequívocamente que los trabajos en las diferentes intervenciones, se realizaron conforme a los diagnósticos, diseños cuando aplique, códigos y normativas exigidas al Contratista y que las medidas correctivas tomadas durante la ejecución de las obras, si las hubiere, llevaron las estructuras al nivel de calidad exigido por la normativa vigente y el FDLT. 

6.3 REPORTES DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO

6.3.1 EN LA ETAPA DE RECIBO FINAL

El Interventor deberá presentar al FDLT, la relación final actualizada de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el Contratista de Obra y los realizados por la Interventoría como medio de comprobación o verificación, teniendo en cuenta lo estipulado en las Especificaciones técnicas vigentes generales y particulares del proyecto, incluyendo en todo caso los ensayos reportados como Reporte Obligatorio (RO) de las especificaciones técnicas IDU-ET-2011. Los resultados, deben reportarse en la base en el aplicativo vigente. 

Esta información debe ser validada por el FDLT, y será requisito para la suscripción del acta de recibo final de Obra. 

6.3.2 EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN:

El Interventor deberá presentar al FDLT, la relación final actualizada de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el Contratista de Obra y los realizados por la Interventoría como medio de comprobación o verificación, teniendo en cuenta lo estipulado en las Especificaciones técnicas vigentes generales y particulares del proyecto, incluyendo en todo caso los ensayos reportados como Reporte Obligatorio (RO) de las especificaciones técnicas señalados en el ANEXO TÉNICO DE OBRA. Los resultados, deben reportarse o en el aplicativo vigente. 

Esta información será validada por el FDLT, y deberá indicar las modificaciones a que haya lugar entre el acta de recibo final y la de liquidación y será requisito para la suscripción del acta de liquidación. 

6.3.3 CONDICIONES TÉCNICO AMBIENTALES ESPECIALES

De conformidad con las especificaciones y condiciones técnico ambientales especiales requeridas al contratista y establecidas en el ANEXO TÉCNICO DE OBRA, es función del Interventor velar por el cumplimiento y atención de lineamientos ambientales durante la ejecución de los proyectos, en cada una de las diferentes etapas de los mismos, a saber: 

1. Aprovechamiento, reutilización y reciclaje de los residuos de construcción y demolición RCD. 

2. Implementación del grano de caucho reciclado GCR.

6.3.4 PERSONAL MINIMO Y EQUIPO MINIMO DEL PROYECTO

Los profesionales y sus respectivos perfiles exigidos como personal mínimo para el proyecto, posteriormente se estipulan las cantidades solicitadas sobre las cuales los proponentes deben estructurar sus propuestas, según lo estipulado en los pliegos del respectivo proceso selectivo.

El Interventor es libre de establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que le dé a los mismos, pero debe garantizar la realización de éstos, presentando como mínimo la siguiente plantilla de personal, la cual deberá cumplir como con los requisitos de calidad y experiencia exigidos. 

El interventor deberá exigir a el contratista de obra que disponga con equipos disponibles, para a ejecución del contrato, los cuales deben garantizar el cumplimiento del objeto a contratar de acuerdo con el programa de actividades aprobado por la interventoría.

El contratista deberá presentar los certificados de calibración de los equipos vigente con el fin de que se acepte su utilización y se reciban a satisfacción las labores realizadas con estos equipos y aparatos.

6.4 REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL MINIMO Y EQUIPO MINIMO DEL PROYECTO

El Interventor, deberá presentar y obtener la aprobación del FDLT de las hojas de vida del recurso humano diferente al personal clave evaluable requerido contractualmente dentro los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, con el fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones.

Para la elaboración de la oferta el proponente tiene la carga y el riesgo de presupuestar su personal y los aspectos exigidos en los documentos del proceso, e incluir como mínimo los indicados en los documentos del proceso, incluyendo su dedicación.

El consultor a partir del mínimo establecido por el FDLT, es libre de establecer el numero de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que le de a los mismos, pero debe garantizar la realización de estos. Todos los costos que se relacionan con el personal necesario deberán ser considerados por el interventor dentro de su estructura de costos. El Interventor debe:

· Disponer del personal mínimo exigido en el proceso

· Disponer del personal mínimo que garantice los rendimientos en las programaciones presentadas, garantizando que la ejecución se efectúe dentro el plazo pactado contractualmente a su riesgo.

· Cancelar a todo el personal, sus respectivos salarios, honorarios o según corresponda de conformidad con lo que indique el Manual de Interventoría vigente en el marco de las obligaciones laborales suscritas.

· Tener en cuenta en la estructura de costos del proyecto, todos los costos asociados a relaciones laborales.

· Los honorarios o salarios corresponden a los establecidos por el Instituto de Desarrollo Urbano actualizados al 22 de enero de 2019.

6.4.1 DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROFESIONALES PROPUESTOS

Para cada uno de los profesionales deberá anexarse a la hoja de vida:

· Fotocopia de la tarjeta o matricula profesional.

· Diploma o certificados que acrediten la obtención de titulo(s) de estudios(s) de Postgrado(s)

· Certificado de vigencia de tarjeta o matricula profesional expedido por el Concejo Profesional competente, si le aplica a la profesión.

· Copia del diploma de grado o acta de grado (pregado)

· Carta de intención en original firmada por el profesional especificando numero de telefónico de contacto

· Certificados laborales que sustenten la experiencia especifica en donde se evidencien datos para verificación del certificado.

· Anexos de hoja de vida, debidamente diligenciado y con los respectivos soportes.

· En el caso de personal SST copia de la licencia en Salud Ocupacional, Certificado de aprobación del curso de capacitación virtual obligatorio de cincuentas (50) horas sobre SG SST, (Art 2.2.4.6.35 Decreto 1072/15)

· Adicionalmente, las hojas de vida deberán anexar manifestación escrita y bajo la gravedad de juramento por parte del representante legal, sobre la idoneidad del personal profesional presentado, la veracidad de la documentación aportada, tanto referida a certificaciones académicas como la experiencia laboral, al igual que sobre el cumplimiento de la dedicación mínima (según el presente Anexo)

· Certificados de Antecedentes Disciplinarios y Fiscales, expedidos por la Procuraduría General de la Nación, Personería de Bogotá y Contraloría General de la Republica, así como el Certificado Judicial expedido por la Policía Nacional, todos ellos vigentes.

· Los demás exigidos en los documentos del proceso y que complementen lo indicado en el presente documento.

· El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá CONVALIDAR estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual, deberá iniciar con suficiente anticipación los tramites requeridos.

En caso de no aportarse cualquiera de los documentos antes mencionados, la hoja de vida del profesional en cuestión no será aprobada.  El FDLT podrá solicitar los soportes que considere necesarios para verificar la autenticidad de los documentos dentro los plazos establecidos.

Durante el desarrollo del Contrato el personal mínimo propuesto no podrá́ ser cambiado, a menos que exista una justa causa, la cual deberá́ ser sustentada ante el FDLT, para su evaluación y posterior autorización. El personal podrá́ ser remplazado por otro, siempre que el nuevo miembro propuesto cumpla con calidades iguales o superiores a las requeridas para el perfil definido en este documento y el ofrecimiento de formación y experiencia adicional a la mínima requerida, si el cambio hace parte de alguno de los profesionales que conforman el personal esencial evaluable y se otorgó el puntaje correspondiente por este concepto.

Una vez sean aprobadas las hojas de vida de los profesionales, la Interventoría deberá́ hacer llegar a la dependencia que ejerza la supervisión del contrato, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles de su notificación, copia del contrato y afiliaciones a ARL, EPS y AFP de todo el personal profesional y técnico; anexo a lo anterior, deberá́ remitir cuadro resumen de la información enviada relacionando en el mismo cargo, fecha de afiliación al SGSS y demás información que se considere pertinente.

El FDLT podrá solicitar los soportes que consideren necesarios para verificar la autenticidad de los documentos presentados

El FDLT, se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la Administración Local, en dicho caso, el Interventor deberá presentar la nueva hoja de vida, dentro las 24 horas siguientes, posteriores al recibo de la solicitud del FDLT.

El consultor se obliga a que los profesionales estén disponibles físicamente cada vez que el FDLT lo requiera, so pena de hacerse acreedor a las sanciones contractuales consagradas en la Ley 80 de 1993. 

PROFESIONALES CON TÍTULO EXTRANJERO DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR.

El proponente deberá tener en cuenta que acorde con la definición dada por el Ministerio de Educación Nacional, la convalidación es el reconocimiento que el Gobierno colombiano efectúa sobre un título de educación superior otorgado por una institución de educación superior extranjera y que de acuerdo el Decreto 5012 de 2009, "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional, y se determinan las funciones de sus dependencias", señala en el artículo 2, numeral 2.17, que es función del Ministerio de Educación Nacional "Formular la política y adelantar los procesos de convalidación de títulos otorgados por Instituciones de Educación Superior extranjeras", en virtud de lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional el día 15 de Mayo de 2015 expide la Resolución 6950 “Por medio de la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país, para expedir títulos de educación superior y se deroga la Resolución 21707 de 2014” en la cual se establece que “la convalidación de títulos, como lo ha mencionado el Honorable Consejo de Estado, es un procedimiento en virtud del cual, se busca asegurar la idoneidad académica de quienes obtuvieron títulos académicos cursados en el exterior, que implica la realización de un examen de legalidad y un examen académico de los estudios realizados.”

Por lo anterior y con el ánimo de verificar la idoneidad de los títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos de educación superior y que sean presentados por el proponente, se requiere que estén debidamente convalidados ante el Ministerio de Educación Nacional para ser aceptados por el IDU.

Lo anterior se aplica tanto al personal profesional del contratista como al contratista persona natural que se encuentre en las condiciones enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas, constituye ejercicio ilegal de la profesión, sujeto a las sanciones correspondientes.

La aplicación de todo lo anteriormente señalado, será sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por otras normas legales, tales como visas, etc.

El Interventor y el supervisor del contrato constatarán el cumplimiento de las normas respectivas, antes de autorizar el ejercicio por parte del respectivo profesional.

NOTA: Para efectos de la acreditación de la experiencia especifica requerida y de los títulos académicos exigidos, para los profesionales que hacen parte del equipo mínimo para la ejecución del proyecto, el FDLT no aceptará equivalencias, por tanto, se deberá acreditar tanto la formación exigida como la experiencia profesional específica requerida.  

NOTA: En el evento en que algún profesional o personal deba ser cambiado antes o durante la ejecución del contrato, el profesional o personal que lo reemplace deberá cumplir con iguales o mejores calidades al solicitado en el pliego de condiciones.

7. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la sección 1.1. Del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato, y que corresponde a Cuatro (04) meses, el cual contempla 3 meses de obra y un mes más para liquidación e informes finales.

8. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se pagará así:

Teniendo en cuenta que se exige una nómina con pagos mensuales y otros gastos inherentes a la ejecución y que no se consideraron gastos financieros en el presupuesto oficial, se considera apropiado establecer la siguiente forma de pago (independientemente para cada una de las dos interventorías que compone el contrato):

	N°
	% DEL VALOR TOTAL
	NUMERO DE PAGOS
	REQUISITOS

	1.
	45 %
	Pagos mensuales 

(x meses)  

mes vencido
	· Cumplimiento programación de actividades

· Aprobación informe mensual

	2.
	50 %
	Pagos mensuales 

(x meses)  

mes vencido
	· Contra avance registrado en la obra

	3.
	5 %
	Pago Único
	· Recibo a satisfacción de las obras

· Entrega de informe final

· Entrega de planos record, firmados.

· Suscripción acta de liquidación contrato de obra

· Suscripción acta de liquidación del contrato de interventoría

· Entrega de Paz y Salvos requeridos 


Requisitos Para Cada Pago:

EL FONDO pagará, en mensualidades vencidas previa presentación Para cada uno de los pagos de los siguientes requisitos:

a. Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo en original

b. Acta de obra, suscrita por el contratista y el interventor para los pagos relacionados en el numeral 
c. Informe mensual de actividades firmado por el contratista y supervisor

d. Informe de gestión social y ambiental, SISOMA

e. Certificado de cumplimiento y acta de recibo a satisfacción expedido por el interventor supervisor del contrato.

f. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas jurídicas.

NOTA 1: EL FONDO podrá abstenerse de tramitar y realizar el desembolso de pagos, cuando se presenten irregularidades o inconformidades en el cumplimiento del contrato.

NOTA 2: Bajo ningún motivo o circunstancia autorizará y efectuará pagos a terceros el FONDO.

NOTA 3: Los se harán a través de la consignación en la cuenta de ahorros o corriente que indique el CONTRATISTA, previo los descuentos de Ley.

NOTA 4: Los pagos estarán sujetos al cumplimiento de todos requisitos exigidos para el pago

NOTA 5: El valor del contrato es a precio global, por lo tanto, se pagará al contratista el valor total del mismo sin importar si se aumente el plazo del contrato a supervisar. Sin embargo, de conformidad con lo señalado por el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, el Contrato de Interventoría podrá prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de supervisión. En tal caso, a juicio de la entidad contratante, el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría. En este caso, no será aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 en cuanto a límite de adición de contratos.

NOTA 6: El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos en que incurra le contratita, así como las tasas, impuestos, retenciones, contribuciones del orden nacional, distrital, departamental que incluya la presente contratación.

NOTA 7: El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución del contrato y terminación a satisfacción del Fondo de

Desarrollo Local de Teusaquillo, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y operario que se requieran.

NOTA 8: El Proponente deberá tener en cuenta que todos los impuestos y contribuciones del orden distrital y nacional deberán ser contemplados dentro de los valores de la propuesta.

NOTA 9: En caso de omisión el FONDO lo entenderá incluido en el valor de la propuesta. Los precios de la propuesta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de la oferta.

NOTA 10: El oferente debe indicar en su oferta que acepta la forma de pago propuesta por el Fondo de Desarrollo Local. Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y elaboración de su propuesta.

9. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

La entidad definió los perfiles profesionales del equipo de trabajo del Interventor de acuerdo con la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal”, para establecer las condiciones de experiencia y formación académica del equipo de trabajo. 
Durante el desarrollo del proceso de selección, NO se evaluarán los soportes de los perfiles requeridos, por tal motivo, no serán requeridos como parte de los documentos que conformen la propuesta por parte de los oferentes. En tal sentido, para habilitarse en el proceso de selección, el proponente deberá cumplir las siguientes reglas:

I. El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el pliego de condiciones y sus documentos anexos. 

II. El Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica.

Para los fines de este numeral, se entiende por personal clave evaluable los siguientes perfiles: Opción 1: Director de interventoría, Residente de interventoría y Especialista Principal del proyecto conforme a la Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal y Anexo 1 – Anexo Técnico].
Las condiciones de formación y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo denominado personal clave se encuentran en el Anexo 1 – Anexo Técnico del presente proceso de selección, las cuales serán verificadas previo a la suscripción del acta de inicio, de acuerdo con las reglas establecidas en el pliego de condiciones, particularmente en el numeral 10.2. 

Nota: El proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta documentos soporte, hojas de vida ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerará para el futuro contrato, ya que serán verificados previo a la suscripción del acta de inicio.
La entidad asignará diez (10) puntos al proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 - Experiencia adicional del personal clave evaluable” a acreditar que [cada uno de los integrantes que conforman el personal clave evaluable: i) el director de interventoría, ii) el residente de interventoría y iii) el especialista principal del proyecto] tienen  un año (1) de experiencia específica adicional a la definida en la “Matriz 4 – Lineamientos del personal clave evaluable”.  [Es decir, si el requisito mínimo de experiencia específica es de 2 años, se otorgará puntaje por una experiencia adicional de 1 año, para un total de 3 años]. 

Para otorgar el puntaje basta con presentar el “Formato 9 - Experiencia adicional del personal clave evaluable” y, por tanto, no se revisarán los soportes de experiencia del personal clave evaluable durante la evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos relacionados con el personal clave evaluable se realizará de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 “Información para el control de la ejecución de la obra”.

El personal clave ofrecido inicialmente será quien debe ejecutar el contrato. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación y consideración de la entidad, en un plazo no mayor a 3 días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. En todo caso, la entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio que, en caso de rechazo, deba motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.
i) Se entiende por “Experiencia específica adicional” la experiencia directamente relacionada con el cargo a desempeñar.

ii) La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté completo se realizará la conversión de meses o días a años. 

iii) Las reglas de equivalencias descritas en la Matriz 4 no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la experiencia mínima requerida por la entidad. 

a. Requisitos del personal 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 
	PERSONAL CLAVE

	Perfil No.

Cargo

Título Profesional

Título de Posgrado

1

Director de Interventoría

Dedicación del 40%  

Nota: En caso que la entidad decida, podrá indicar el % de dedicación del Profesional. 
Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: Ingeniero civil o de vías y transportes

Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: Administración de obras civiles, gerencia de construcciones, gerencia de empresas constructoras o cualquier otro que tenga relación con la administración o gerencia de empresas constructoras u obras civiles.

Nota 1: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado. 

2

Residente de Interventoría

Dedicación del 80% mensual. 

Nota: En caso que la entidad decida, podrá indicar el % de dedicación del Profesional. 
Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: Ingeniero civil o de vías y transportes

Posgrado: N.A

3

Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos

Dedicación del 20% mensual. 

Nota: En caso que la entidad decida, podrá indicar el % de dedicación del Profesional. 
Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: Ingeniero civil o de vías y transportes

Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: Geotecnia, Pavimentos 

Nota 2: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado. 

Nota: Equivalencias y demás documentos son los contemplados en la Matriz 4 – Lineamientos del personal.

Adicionalmente, para verificación del Personal CLAVE, previo al acta de inicio se deberá aportar:

a) Copia de la cédula de ciudadanía.

b) Fotocopia simple de la Certificación de vigencia de la Matrícula Profesional emitida por el Consejo Profesional de Ingeniería “COPNIA”, o por el organismo de control de la profesión correspondiente y fotocopia simple de la tarjeta profesional.

c) Fotocopia simple del diploma profesional o del acta de grado.

d) Fotocopia simple del diploma o certificados de obtención del título de estudios de postgrado, en los casos en que se les exige postgrado

EQUIPO DE APOYO TÉCNICO

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo, que no corresponda el personal clave evaluable, que se denomina EQUIPO DE ESPECIALISTAS Y DE APOYO TÉCNICO, serán verificadas dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  

Los documentos del equipo de trabajo correspondientes al EQUIPO DE ESPECIALISTAS Y DE APOYO TÉCNICO (LOS PROPONENTES DEBERAN TENER EN CUENTA TODO EL PERSONAL REGISTRADO Y ESTABLECIDO EN EL PLAN DE CARGAS DEL FDLT – FORMATO OFERTA ECONÓMICA), los documentos del personal del equipo de especialistas y apoyo técnico serán presentados dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del acta de inicio.

Será obligación del proponente adjudicatario presentar y obtener la aprobación de estos integrantes del equipo de trabajo dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del acta de inicio so pena de la imposición de multas a que haya lugar. 
Igualmente el proponente adjudicatario deberá diligenciar las condiciones de formación de experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo que se denomina EQUIPO DE ESPECIALISTAS Y DE APOYO TÉCNICO del presente pliego de condiciones, para lo cual, el ANEXO 7A,7B,7C….., etc., (una letra para cada profesional), y los documentos que demuestran el cumplimiento de los requisitos mínimos obligatorios, serán presentados por el adjudicatario al Apoyo a la Supervisión designado por el FDLT de manera posterior a la firma del acta de inicio. 

Será obligación del proponente adjudicatario presentar y obtener la aprobación de estos integrantes del equipo de trabajo dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del acta de inicio so pena de la imposición de multas a que haya lugar. Los profesionales que deberá presentar entre otros son:

PERSONAL DE APOYO

REQUISITOS MINIMOS – EQUIPO DE ESPECIALISTAS Y DE APOYO TÉCNICO

PROFESIONAL SG-SST

(1) UNO 

Dedicación 15%
Profesión: Ingeniero Civil o Ambiental o Administrador ambiental.

Postgrado: en seguridad industrial y/o higiene y/o salud ocupacional, o profesional en salud ocupacional. 

Experiencia profesional: Mínimo tres (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional

Experiencia Específica: Mínimo un (1) año en manejo de programas de Seguridad y Salud Ocupacional en Interventoría de obras civiles de infraestructura vial Urbana
PROFESIONAL SOCIAL

(1) UNO

Dedicación: 15%

Profesión: Psicólogo, comunicador social y/o trabajador social, sociólogo. 

Experiencia profesional: mínimo CINCO (5) años contados a partir del título profesional según acta de grado.

 Experiencia específica: Deberá acreditar dos (2) contratos públicos y/o privados como residente social en obras  viales urbanas.
PROFESIONAL AMBIENTAL

(1)  UNO

Dedicación: 15%

Profesión: profesional en ingeniería ambiental ó profesional en ingeniería civil con postgrado en el área ambiental.

Experiencia profesional: mínimo CINCO (5) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

 Experiencia específica: Deberá acreditar dos (2) contratos públicos y/o privados como residente ambiental en obras viales urbanas.
TOPOGRAFO INSPECTOR

(1) UNO

Dedicación: 20%

Profesión: Topógrafo, 

Experiencia Profesional: mínimo CINCO (5) AÑOS contados a partir de la expedición de la matricula profesional por parte del COPNIA.

Experiencia Específica: Deberá acreditar experiencia como Topógrafo en mínimo tres (3) contratos de proyectos viales urbanos.



10. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
El proponente deberá tener en cuenta para la ejecución del contrato los apéndices  que hacen parte del proceso
· Apéndice de Gestión Ambiental de Seguridad y Salud En El Trabajo (SGA Y SGSST)
· Apéndice Gestión Social
· Apéndice Bioseguridad
En constancia, se firma en Bogotá. D.C, a los 16 días del mes de noviembre de 2021.

______________________________________________
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