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Objetivo	Definir de forma detallada, clara y precisa la necesidad del proyecto, su justificación, análisis de costos y demás aspectos técnicos para la selección del contratista.


Responsable                           	Dirección Administrativa
Frecuencia	Las áreas ejecutoras deberán diligenciar el formato según las necesidades y requerimientos.
Puntos Importantes	Este formato debe radicarse totalmente diligenciado por el área encargada del proyecto presentando el conjunto de anexos requeridos.  
La información complementaria, debe incluirse al final.
La presentación y los recuadros que aparecen al final de cada una de las hojas de este instructivo no pueden ser modificadas, sin autorización previa, por tratarse de un documento objeto de control de calidad NTC GP 1000:2004 y la NTC ISO 9001:2000.






MODALIDAD DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS 
OBJETO: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE LOS AEROPUERTOS EL EDEN DE ARMENIA, ANTONIO NARIÑO DE PASTO, CONTADOR DE PITALITO Y RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA”

INFORMACIÓN TECNICA - ESTUDIOS PREVIOS  

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se requiere de la elaboración de los documentos y estudios previos, que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones o del contrato.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Conforme a lo previsto en la Ley 105 de 1993 y el Decreto 260 de 2004, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - Aerocivil, garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de relaciones internacionales. Adicionalmente, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 5º del Decreto señalado, le compete ejecutar las actividades necesarias para conformar, mantener, administrar, operar y vigilar la infraestructura aeronáutica y aeroportuaria que sea de su competencia. 

En este sentido las inversiones deben ser de mantenimiento de la infraestructura, de ampliación y construcción de infraestructura acompañada de nuevos servicios, enmarcada en los Planes Maestros Aeroportuarios y facilitación para las aeronaves y los prestadores de servicio relacionados que operan en el aeropuerto, el lado aire, que corresponde a la pista o pistas, plataformas, calles de rodaje, zonas de seguridad y ayudas visuales e infraestructura complementaria. Estos servicios, deberán cumplir los requisitos internacionales y Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC. 

La Aerocivil debe velar porque la infraestructura aeroportuaria del país cumpla con los estándares internacionales exigidos que contribuyan a la seguridad aérea y aeroportuaria y por ende al continúo mejoramiento en la prestación del servicio a los usuarios del transporte aéreo. La demanda de servicios en los aeropuertos del país se ha incrementado debido al aumento de las operaciones aéreas, a la modernización de la flota de aeronaves y al aumento de pasajeros y de carga, por lo cual se requiere que la infraestructura aeroportuaria se amplié y se mantenga para atender a esta demanda. Debido a esto, se hace necesario la constante modernización e intervención de la infraestructura aeroportuaria con construcciones de áreas con especificaciones técnicas acordes con el crecimiento del desarrollo del país, las cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas y estructurales que garanticen la operación bajo los estándares internacionales de seguridad operacional; garantizando que la infraestructura aeroportuaria permita la operación en forma segura, eficiente y funcional de forma integrada a otros medios y a la comunidad que sirve.

Ahora bien, la Aerocivil en aras de optimizar los principios que rigen la contratación estatal, como lo es la celeridad, economía, responsabilidad y transparencia; y teniendo en cuenta los postulados que rigen la función pública, ha considerado, en virtud del objeto y los requisitos exigidos; tales como la experiencia y los requisitos financieros y jurídicos, dividir este proceso por lotes de la siguiente manera:

LOTE 1: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE PISTA Y ZONA RESA EN LA CABECERA 02 DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA (VIGENCIA FUTURA)”.

LOTE 2: INTERVENTORÍA INT EST Y DISEÑOS DE ING Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAEST COMPLEMENTARIA, CERRAMIENTOS, PLATAFORMA Y GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA REHABILITACIÓN DE LA PISTA APTO PASTO (VIGENCIA FUTURA)”

LOTE 3: “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA EN EL APTO DE PITALITO (VIGENCIA FUTURA)”

LOTE 4: “CONTRATAR LA INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA. (VIGENCIA FUTURA)”

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD LOTE 1

LOTE 1: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE PISTA Y ZONA RESA EN LA CABECERA 02 DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA (VIGENCIA FUTURA)”.

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil está adelantando el proceso No.18001451 H4, bajo la modalidad de licitación pública, con la finalidad de contratar ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE PISTA Y ZONA RESA EN LA CABECERA 02 - AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA. (VIGENCIA FUTURA), para lo cual requiere contar con el seguimiento y control especializado de las obligaciones administrativas, técnicas, ambientales y financieras de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en las condiciones del contrato de obra.

Así mismo el inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señala lo siguiente:

“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.”

De acuerdo al imperativo legal, técnico y administrativo, de realizar el seguimiento, monitoreo, vigilancia y control al contrato de obra, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar el proceso de selección para contratar la INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA  LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE PISTA Y ZONA  RESA EN LA CABECERA 02 DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA (VIGENCIA FUTURA).

Con la vigilancia permanente a la ejecución del contrato de estudios diseños y obra, a través del interventor, se da cumplimiento a las disposiciones legales sobre el particular (leyes 80 de 1993, 1474 de 2011 entre otras).



Las principales actividades contempladas en las obras, a las cuales se ejercerá vigilancia y control a través de la interventoría son las siguientes: 

· Estudios y diseños para la construcción del muro en tierra armada para conformar la zona resa y franjas de seguridad.

· Construcción de franjas de seguridad.

· Construcción de zona de protección chorro de turbina

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD LOTE 2


LOTE 2: INTERVENTORÍA INT EST Y DISEÑOS DE ING Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAEST COMPLEMENTARIA, CERRAMIENTOS, PLATAFORMA Y GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA REHABILITACIÓN DE LA PISTA APTO PASTO (VIGENCIA FUTURA)”

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil está adelantando el proceso 18001451 – H4 DE 2018, bajo la modalidad de licitación pública, con la finalidad de contratar los ESTUDIOS, DISEÑO DE INGENERIA Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, CERRAMIENTOS, PLATAFORMA Y GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL ,AMBIENTAL Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA AEROP PASTO (VIGENCIA FUTURA), para lo cual requiere contar con el seguimiento y control especializado de las obligaciones administrativas, técnicas, ambientales y financieras de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en las condiciones del contrato de obra.

Así mismo el inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señala lo siguiente:

“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.”

De acuerdo al imperativo legal, técnico y administrativo, de realizar el seguimiento, monitoreo, vigilancia y control al contrato de obra, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar el proceso de selección para contratar la “INTERVENTORÍA INT EST Y DISEÑOS DE ING Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAEST COMPLEMENTARIA, CERRAMIENTOS, PLATAFORMA Y GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA REHABILITACIÓN DE LA PISTA APTO PASTO (VIGENCIA FUTURA)”

Con la vigilancia permanente a la ejecución del contrato de estudios diseños y obra, a través del interventor, se da cumplimiento a las disposiciones legales sobre el particular (leyes 80 de 1993, 1474 de 2011 entre otras).

Las principales actividades contempladas en las obras, a las cuales se ejercerá vigilancia y control a través de la interventoría son las siguientes: 

Estudios y diseños:
· Estudios y diseños de: ampliación plataforma, cerramiento e infraestructura complementaria: parqueadero, vías, sistemas de drenaje, urbanismo y paisajismo del aeropuerto de pasto, Nariño.
· Estudios y diseños sistemas de drenaje pista aeropuerto de pasto, Nariño.
· Revisión y actualización estudios y diseños rehabilitación pista aeropuerto de pasto, Nariño.
· Instrumentación terraplén y pista aeropuerto de pasto, Nariño

Obras:
· [bookmark: _Hlk522177893]Ampliación plataforma 
· Demoliciones
· Desmontes
· Parqueadero
· Vía de acceso principal
· Vía alterna
· Iluminación externa
· Sistema de drenaje
· Obras de urbanismo y paisajismo
· Cerramiento

Otros:
· Trámites y permisos ambientales

LOTE 3: “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA EN EL APTO DE PITALITO (VIGENCIA FUTURA)”

1.3 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD LOTE 3

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil está adelantando el proceso No.18001451 H4, bajo la modalidad de licitación pública, con la finalidad de CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA EN EL AEROPUERTO CONTADOR DE PITALITO HUILA, para lo cual requiere contar con el seguimiento y control especializado de las obligaciones administrativas, técnicas, ambientales y financieras de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en las condiciones del contrato de obra.

Así mismo el inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señala lo siguiente:

“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.”

De acuerdo al imperativo legal, técnico y administrativo, de realizar el seguimiento, monitoreo, vigilancia y control al contrato de obra, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar el proceso de selección para contratar la INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA EN EL APTO DE PITALITO (VIGENCIA FUTURA).

Con la vigilancia permanente a la ejecución del contrato de estudios diseños y obra, a través del interventor, se da cumplimiento a las disposiciones legales sobre el particular (leyes 80 de 1993, 1474 de 2011 entre otras).

Las principales actividades contempladas en las obras, a las cuales se ejercerá vigilancia y control a través de la interventoría son las siguientes: 

-	Estudios y diseños para la construcción de la plataforma.

-	Construcción de la plataforma.

-	Construcción de los sistemas de drenaje de la plataforma.

-	Señalización de la plataforma.

LOTE 4: “CONTRATAR LA INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA. (VIGENCIA FUTURA)”

1.4 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD LOTE 4

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil está adelantando el proceso No.18001451 H4, bajo la modalidad de licitación pública, con la finalidad de CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA. (VIGENCIA FUTURA), para lo cual requiere contar con el seguimiento y control especializado de las obligaciones administrativas, técnicas, ambientales y financieras de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en las condiciones del contrato de obra.

Así mismo el inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señala lo siguiente:

“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.”

De acuerdo con el imperativo legal, técnico y administrativo, de realizar el seguimiento, monitoreo, vigilancia y control al contrato de obra, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar el proceso de selección para CONTRATAR LA INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA. (VIGENCIA FUTURA).

Con la vigilancia permanente a la ejecución del contrato de estudios diseños y construcción de la plataforma de viraje, a través del interventor, se da cumplimiento a las disposiciones legales sobre el particular (leyes 80 de 1993, 1474 de 2011 entre otras).

Las principales actividades contempladas en las obras, a las cuales se ejercerá vigilancia y control a través de la interventoría son las siguientes: 

· Estudios y diseños para la construcción de la plataforma de viraje cabecera 19.

· Construcción de la plataforma de viraje cabecera 19.

· Señalización de la plataforma de viraje.

2. DESCRIPCIÓN OBJETO

2.1 OBJETO A CONTRATAR LOTE 1

[bookmark: _Hlk528400771]“INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE PISTA Y ZONA  RESA EN LA CABECERA 02 DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA (VIGENCIA FUTURA)”.
[bookmark: _Toc509854368]2.2.1 Objetivo General

Realizar el seguimiento, monitoreo y control integral de las actividades, recursos y obras de mantenimiento a desarrollar en el Aeropuerto El Edén de Aremenia, por medio del contrato denominado: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE PISTA Y ZONA  RESA EN LA CABECERA 02 DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA (VIGENCIA FUTURA)"

2.2.2 Objetivos Específicos


1. Asegurar el cumplimiento del cronograma, programa de trabajo y las obligaciones contractuales del contratista de las obras de construcción, logrando que se cumplan las condiciones técnicas y calidad de las obras a ejecutar.

2. Vigilar los amparos de la garantía de cumplimiento, con el fin de velar por el buen manejo y correcta inversión del anticipo, cumplimiento de responsabilidad extracontractual, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, además por la estabilidad y calidad de las obras de construcción.

3. Controlar el cumplimiento por parte del contratista de las obras de construcción de la normatividad, especificaciones y resoluciones vigentes expedidas por las autoridades ambientales.

4. Exigir al contratista de las obras de construcción el respeto al medio ambiente, mediante la aplicación de acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación socio ambiental si a ello hubiese lugar.

5. Mantener un expediente documental del contrato de las obras de construcción, que este completo, actualizado y que cumpla normas en materia de archivo.

6. Cumplir con las demás responsabilidades de seguimiento y control, establecidas en la Ley 1474 de 2011. Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Resolución No. 00589 del 12 de febrero de 2007. Manual de Interventoría y Supervisión de la Aeronáutica Civil, sin excepción de las otras establecidas por la Ley Colombiana. 

7. Conocer y hacer cumplir en detalle los pliegos de condiciones y documentos complementarios del contrato de obra pública, objeto de esta interventoría.

8. Verificar y hacer cumplir el cronograma y la programación de la obra, de forma integral durante el desarrollo de esta interventoría.

9. Verificar en forma permanente que el contratista de obra cuente con el personal, equipos y materiales adecuados para la ejecución de obra, y velar por el cumplimiento con los procesos constructivos acorde con el Anexo 2.

10. Realizar las actividades necesarias que permitan el control de las cantidades de obra ejecutada, en su medición, recibo, aprobación y control de calidad técnica de los procesos constructivos. 

11. Proponer las acciones necesarias para garantizar el cumplimento de la programación del contrato de obra.

12. Realizar el control de calidad de las obras de manera permanente.


2.1.3 ALCANCE DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA

El alcance del proyecto objeto del presente concurso es adelantar la Interventoría a las obras derivadas del proceso de contratación No. 18001458 H4, adelantado por la entidad, siendo el representante de la Aeronáutica Civil en el sitio de las obras, desarrollando el seguimiento y control especializado a las actividades contractuales realizadas por el Contratista de obra en el Aeropuerto El Edén de Armenia.

Las actividades a ejecutar en el contrato de INTERVENTORIA están establecidas en la Resolución No.00589 del 12 de febrero de 2018 por el cual se reglamentan las funciones y el trámite interno del procedimiento que debe atenderse por parte de quienes sean designados o contratados para la supervisión y/o Interventoría de los contratos celebrados por la Aerocivil, o el que lo modifique o sustituya, el pliego de condiciones, especificaciones técnicas y demás documentos que hagan parte del presente proceso.

[bookmark: _Hlk528173242]Para cumplir con el objeto contractual el Interventor deberá realizar el control y vigilancia técnico, ambiental, administrativo, ambiental, legal y financiero de la ejecución de las obras de construcción del muro en tierra armada para la conformación de zona resa y franjas de seguridad, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos de seguridad Aeroportuaria concebidos en la normatividad establecida en el RAC 14 y demás a la construcción de infraestructura lado aire.

En ese orden de ideas, el interventor realizará el control y vigilancia de las intervenciones realizadas a través del contrato de obra para la CONSTRUCCIÓN DEL MURO EN TIERRA ARMADA PARA LA CONFORMACIÓN DE ZONA RESA Y FRANJAS DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA.

1. Codificación del bien o servicio de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de naciones unidas.
Codificación en el sistema UNSPSC

	Segmento
	Familia
	Clase
	Clasificación 
UNSPSC

	
81: Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología

	10: Servicios profesionales de ingeniería y Arquitectura
	15: Ingeniería Civil y Arquitectura
	81101500


[bookmark: _Hlk530575557]Ó
	Segmento
	Familia
	Clase
	Clasificación 
UNSPSC

	80: Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa y servicios administrativos
	10: Servicios de asesoría de gestión 
	16: Gerencia de proyectos
	80101600



2.1.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO.

	[bookmark: _Hlk527452120]El valor estimado del contrato es de: OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO MIL PESOS M/CTE.  ($840.224.371), incluido IVA. Los recursos para atender el objeto de la presente contratación provienen del presupuesto de La Aeronáutica Civil, correspondiente a la presente vigencia fiscal de 2018 y las vigencias futuras del año 2019.

	


2.1.4.1 Estudio De Mercado.

De acuerdo el análisis del sector, incluido en el Anexo 4. El presupuesto se estimó en un valor de OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO MIL PESOS M/CTE  ($ 840.224.371), incluido IVA.

2.1.4.2 Presupuesto Estimado

	Valor estimado del proyecto: $ 840.224.371

	Incluye IVA SI: X	 NO: __	IVA sobre utilidad SI: __  NO __

Vigencias futuras:  _X_SI   __NO 

 Presupuesto vigencia actual 2018:	 $ 126.033.656

 Vigencia 2019 				 $ 714.190.715


Notas: 

1º Es importante tener en cuenta si los bienes o servicios están exentos o excluidos del IVA, de conformidad con el Régimen Tributario. Ejemplo: Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los contratos de transporte.

2º En los proyectos de obra pública y demás contratos que incluyan obras civiles, aplica la contribución o Impuesto de Guerra.

2.2 OBJETO A CONTRATAR LOTE 2

“INTERVENTORÍA INT EST Y DISEÑOS DE ING Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAEST COMPLEMENTARIA, CERRAMIENTOS, PLATAFORMA Y GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA REHABILITACIÓN DE LA PISTA APTO PASTO (VIGENCIA FUTURA)”

2.2.1 Objetivo General

[bookmark: _Hlk527567075]Realizar el seguimiento, monitoreo y control integral de las actividades, recursos y obras de mantenimiento a desarrollar en el el Aeropuerto Antonio Nariño del municipio de Chachagüí que brinda sus servicios a la ciudad de Pasto, por medio del contrato denominado: “INTERVENTORÍA INT EST Y DISEÑOS DE ING Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAEST COMPLEMENTARIA, CERRAMIENTOS, PLATAFORMA Y GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA REHABILITACIÓN DE LA PISTA APTO PASTO (VIGENCIA FUTURA)”

2.2.2 [bookmark: _Toc509854369]Objetivos Específicos

13. Asegurar el cumplimiento del cronograma, programa de trabajo y las obligaciones contractuales del contratista de las obras de construcción, logrando que se cumplan las condiciones técnicas y calidad de las obras a ejecutar.

14. Vigilar los amparos de la garantía de cumplimiento, con el fin de velar por el buen manejo y correcta inversión del anticipo, cumplimiento de responsabilidad extracontractual, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, además por la estabilidad y calidad de las obras de construcción.

15. Controlar el cumplimiento por parte del contratista de las obras de construcción de la normatividad, especificaciones y resoluciones vigentes expedidas por las autoridades ambientales.

16. Exigir al contratista de las obras de construcción el respeto al medio ambiente, mediante la aplicación de acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación socio ambiental si a ello hubiese lugar.

17. Mantener un expediente documental del contrato de las obras de construcción, que este completo, actualizado y que cumpla normas en materia de archivo.

18. Cumplir con las demás responsabilidades de seguimiento y control, establecidas en la Ley 1474 de 2011. Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Resolución No. 00589 del 12 de febrero de 2007. Manual de Interventoría y Supervisión de la Aeronáutica Civil, sin excepción de las otras establecidas por la Ley Colombiana. 

19. Conocer y hacer cumplir en detalle los pliegos de condiciones y documentos complementarios del contrato de obra pública, objeto de esta interventoría.

20. Verificar y hacer cumplir el cronograma y la programación de la obra, de forma integral durante el desarrollo de esta interventoría.

21. Verificar en forma permanente que el contratista de obra cuente con el personal, equipos y materiales adecuados para la ejecución de obra, y velar por el cumplimiento con los procesos constructivos acorde con el Anexo 2.

22. Realizar las actividades necesarias que permitan el control de las cantidades de obra ejecutada, en su medición, recibo, aprobación y control de calidad técnica de los procesos constructivos. 

23. Proponer las acciones necesarias para garantizar el cumplimento de la programación del contrato de obra.

24. Realizar el control de calidad de las obras de manera permanente.

2.2.3 ALCANCE DEL CONTRACTO DE INTERVENTORIA.

El alcance del proyecto objeto del presente concurso es adelantar la Interventoría a las obras derivadas del proceso de contratación No. 18001451 – H4 DE 2018 LOTE 3, siendo el representante de la Aeronáutica Civil en el sitio de las obras, desarrollando el seguimiento y control especializado a las actividades contractuales realizadas por el Contratista de obra en el Aeropuerto Antonio Nariño del municipio de Chachagüí que brinda sus servicios a la ciudad de Pasto.

Las actividades a ejecutar en el contrato de INTERVENTORIA están establecidas en la Resolución No.00589 del 12 de febrero de 2018 por el cual se reglamentan las funciones y el trámite interno del procedimiento que debe atenderse por parte de quienes sean designados o contratados para la supervisión y/o Interventoría de los contratos celebrados por la Aerocivil, o el que lo modifique o sustituya, el pliego de condiciones, especificaciones técnicas y demás documentos que hagan parte del presente proceso.

Para cumplir con el objeto contractual el Interventor deberá realizar el control y vigilancia técnico, ambiental, administrativo, ambiental, contable, legal y financiero de la ejecución de los estudios y diseños: ampliación plataforma, cerramiento e infraestructura complementaria: parqueadero, vías, sistemas de drenaje, urbanismo y paisajismo; sistemas de drenaje pista; revisión y actualización estudios y diseños rehabilitación pista instrumentación terraplén y pista aeropuerto de pasto, Nariño. Obras, Ampliación de plataforma, demoliciones, desmontes, parqueadero, vía de acceso principal, vía alterna, iluminación externa, sistema de drenaje, obras de urbanismo y paisajismo, cerramiento y los trámites y permisos ambientales.

En este orden de ideas, el interventor realizará el control y vigilancia de las intervenciones realizadas a través del contrato de obra para los ESTUDIOS, DISEÑO DE INGENERIA Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, CERRAMIENTOS, PLATAFORMA Y GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA AEROP PASTO (VIGENCIA FUTURA)

2.2.4 Codificación del bien o servicio de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de naciones unidas.

El bien o servicio debe identificarse en el tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, como se indica a continuación: 

Codificación en el sistema UNSPSC

	[bookmark: _Hlk530575466]Segmento
	Familia
	Clase
	Clasificación 
UNSPSC

	
81: Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología

	10: Servicios profesionales de ingeniería y Arquitectura
	15: Ingeniería Civil y Arquitectura
	81101500


[bookmark: _Toc388610750][bookmark: _Toc509854378]Ó
	Segmento
	Familia
	Clase
	Clasificación 
UNSPSC

	80: Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa y servicios administrativos
	10: Servicios de asesoría de gestión 
	16: Gerencia de proyectos
	80101600




2.2.5 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO.

	
La Aeronáutica Civil, ha estimado como el máximo presupuesto oficial del presente proceso, la suma de: 
QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE.  ($581.957.731), incluido IVA. Los recursos para atender el objeto de la presente contratación provienen del presupuesto de La Aeronáutica Civil, correspondiente a la presente vigencia fiscal de 2018 y 2019.

	


[bookmark: _Toc509854379]2.2.6 Estudio De Mercado.

[bookmark: _Toc509854380]De acuerdo el análisis del sector, incluido en el Anexo 4. El presupuesto se estimó en un valor de QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE.  ($581.957.731), incluido IVA.

2.2.7 Presupuesto Estimado

	Valor estimado del proyecto
	$581.957.731
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Incluye IVA:
	SI
	X
	NO
	
	
	IVA sobre utilidad:
	SI
	
	NO
	X

	
	
	
	
	
	

	Vigencias Futuras:
	SI
	X
	NO
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Presupuesto vigencia actual 2018:
	$5.000.000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vigencia 2019:
	$ 576.957.731
	
	
	
	
	
	




Notas: 

1º Es importante tener en cuenta si los bienes o servicios están exentos o excluidos del IVA, de conformidad con el Régimen Tributario. Ejemplo: Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los contratos de transporte.

2º En los proyectos de obra pública y demás contratos que incluyan obras civiles, aplica la contribución o Impuesto de Guerra.

2.3 OBJETO A CONTRATAR LOTE 3

“INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA EN EL APTO DE PITALITO (VIGENCIA FUTURA)"
2.3.1 Objetivos General

Realizar el seguimiento, monitoreo y control integral de las actividades, recursos y obras de mantenimiento a desarrollar en el Aeropuerto Contador de Pitalito, por medio del contrato denominado: “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA EN EL APTO DE PITALITO (VIGENCIA FUTURA)"

2.3.2 Objetivos Específicos

1. Asegurar el cumplimiento del cronograma, programa de trabajo y las obligaciones contractuales del contratista de las obras de construcción, logrando que se cumplan las condiciones técnicas y calidad de las obras a ejecutar.

2. Vigilar los amparos de la garantía de cumplimiento, con el fin de velar por el buen manejo y correcta inversión del anticipo, cumplimiento de responsabilidad extracontractual, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, además por la estabilidad y calidad de las obras de construcción.

3. Controlar el cumplimiento por parte del contratista de las obras de construcción de la normatividad, especificaciones y resoluciones vigentes expedidas por las autoridades ambientales.

4. Exigir al contratista de las obras de construcción el respeto al medio ambiente, mediante la aplicación de acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación socio ambiental si a ello hubiese lugar.

5. Mantener un expediente documental del contrato de las obras de construcción, que este completo, actualizado y que cumpla normas en materia de archivo.

6. Cumplir con las demás responsabilidades de seguimiento y control, establecidas en la Ley 1474 de 2011. Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Resolución No. 00589 del 12 de febrero de 2007. Manual de Interventoría y Supervisión de la Aeronáutica Civil, sin excepción de las otras establecidas por la Ley Colombiana. 

7. Conocer y hacer cumplir en detalle los pliegos de condiciones y documentos complementarios del contrato de obra pública, objeto de esta interventoría.

8. Verificar y hacer cumplir el cronograma y la programación de la obra, de forma integral durante el desarrollo de esta interventoría.

9. Verificar en forma permanente que el contratista de obra cuente con el personal, equipos y materiales adecuados para la ejecución de obra, y velar por el cumplimiento con los procesos constructivos acorde con el Anexo 2.

10. Realizar las actividades necesarias que permitan el control de las cantidades de obra ejecutada, en su medición, recibo, aprobación y control de calidad técnica de los procesos constructivos. 
11. Proponer las acciones necesarias para garantizar el cumplimento de la programación del contrato de obra.

12. Realizar el control de calidad de las obras de manera permanente.

2.3.3 ALCANCE DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA

El alcance del proyecto objeto del presente concurso es adelantar la Interventoría a las obras derivadas del proceso de contratación No. 18001451 H4, adelantado por la entidad; siendo el representante de la Aeronáutica Civil en el sitio de las obras, desarrollando el seguimiento y control especializado a las actividades contractuales realizadas por el Contratista de obra en el Aeropuerto Contador de Pitalito.

Las actividades a ejecutar en el contrato de INTERVENTORIA están establecidas en la Resolución No.00589 del 12 de febrero de 2007,por el cual se reglamentan las funciones y el trámite interno del procedimiento que debe atenderse por parte de quienes sean designados o contratados para la supervisión y/o Interventoría de los contratos celebrados por la Aerocivil, o el que lo modifique o sustituya, el pliego de condiciones, especificaciones técnicas y demás documentos que hagan parte del presente proceso.

Para cumplir con el objeto contractual el Interventor deberá realizar el control y vigilancia técnica, ambiental, administrativa, contable, legal y financiero de la ejecución de las obras de construcción de la plataforma en el Aeropuerto Contador de Pitalito, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos de seguridad Aeroportuaria concebidos en la normatividad establecida en el RAC 14, y demás normativa aplicable a la construcción de infraestructura aeroportuaria lado aire.

En este orden de ideas, el interventor realizará el control y vigilancia de las intervenciones realizadas a través del contrato de obra para CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA EN EL AEROPUERTO CONTADOR DE PITALITO HUILA.

2.3.4 CODIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS.

	Segmento
	Familia
	Clase
	Clasificación 
UNSPSC

	81: Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología
	10: Servicios profesionales de ingeniería y Arquitectura
	15: Ingeniería Civil y Arquitectura
	81101500


Ó
	Segmento
	Familia
	Clase
	Clasificación 
UNSPSC

	80: Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa y servicios administrativos
	10: Servicios de asesoría de gestión 
	16: Gerencia de proyectos
	80101600


2.3.5 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO.

	El valor estimado del contrato es de: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.  ($834.785.000,00), incluido IVA. Los recursos para atender el objeto de la presente contratación provienen del presupuesto de La Aeronáutica Civil, correspondiente a la presente vigencia fiscal de 2018 y las vigencias futuras del año 2019.

	


2.3.5.1 Estudio De Mercado.

De acuerdo al análisis del sector y de mercado descrito en el Anexo No.4, el presupuesto se estimó en un valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.  ($834.785.000,00), incluido IVA.

2.3.5.2 Presupuesto Estimado

	Valor estimado del proyecto: $834.785.000

	Incluye IVA SI: X	 NO: __	IVA sobre utilidad SI: __ NO _X_

Vigencias futuras:  _X_SI   __NO 

Presupuesto vigencia actual 2018:  $71.173.984,00

Vigencia 2019: $763.611.016,00

Notas: 

1º Es importante tener en cuenta si los bienes o servicios están exentos o excluidos del IVA, de conformidad con el Régimen Tributario. Ejemplo: Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los contratos de transporte.

2º En los proyectos de obra pública y demás contratos que incluyan obras civiles, aplica la contribución o Impuesto de Guerra.

2.4 OBJETO A CONTRATAR LOTE 4

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA. (VIGENCIA FUTURA)”  
[bookmark: _Toc526777920]2.4.1 Objetivo General
Realizar el seguimiento, monitoreo y control integral de las actividades, recursos para los Estudios, Diseños y Construcción de la Plataforma de Viraje a desarrollar en el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, por medio del contrato denominado: “CONTRATAR LA INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA. (VIGENCIA FUTURA)".
2.4.2 Objetivos Específicos

1. Asegurar el cumplimiento del cronograma, programa de trabajo y las obligaciones contractuales del contratista de las obras de construcción, logrando que se cumplan las condiciones técnicas y calidad de las obras a ejecutar.

2. Vigilar los amparos de la garantía de cumplimiento, con el fin de velar por el buen manejo y correcta inversión del anticipo, cumplimiento de responsabilidad extracontractual, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, además por la estabilidad y calidad de las obras de construcción.

3. Controlar el cumplimiento por parte del contratista de las obras de construcción de la normatividad, especificaciones y resoluciones vigentes expedidas por las autoridades ambientales.

4. Exigir al contratista de las obras de construcción el respeto al medio ambiente, mediante la aplicación de acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación socio ambiental si a ello hubiese lugar.

5. Mantener un expediente documental del contrato de las obras de construcción, que este completo, actualizado y que cumpla normas en materia de archivo.

6. Cumplir con las demás responsabilidades de seguimiento y control, establecidas en la Ley 1474 de 2011. Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Resolución No. 00589 del 12 de febrero de 2007. Manual de Interventoría y Supervisión de la Aeronáutica Civil, sin excepción de las otras establecidas por la Ley Colombiana. 

7. Conocer y hacer cumplir en detalle los pliegos de condiciones y documentos complementarios del contrato de obra pública, objeto de esta interventoría.

8. Verificar y hacer cumplir el cronograma y la programación de la obra, de forma integral durante el desarrollo de esta interventoría.

9. Verificar en forma permanente que el contratista de obra cuente con el personal, equipos y materiales adecuados para la ejecución de obra, y velar por el cumplimiento con los procesos constructivos acorde con el Anexo 2.

10. Realizar las actividades necesarias que permitan el control de las cantidades de obra ejecutada, en su medición, recibo, aprobación y control de calidad técnica de los procesos constructivos. 

11. Proponer las acciones necesarias para garantizar el cumplimento de la programación del contrato de obra.

12. Realizar el control de calidad de las obras de manera permanente.

2.4.3 ALCANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

El alcance del proyecto objeto del presente concurso es adelantar la Interventoría a las obras derivadas del proceso de contratación No. 18001451 H4, siendo el representante de la Aeronáutica Civil en el sitio de las obras, desarrollando el seguimiento y control especializado a las actividades contractuales realizadas por el Contratista de obra en el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena – Bolívar.

Las actividades a ejecutar en el contrato de INTERVENTORIA están establecidas en la Resolución No.00589 del 12 de febrero de 2007,por el cual se reglamentan las funciones y el trámite interno del procedimiento que debe atenderse por parte de quienes sean designados o contratados para la supervisión y/o Interventoría de los contratos celebrados por la Aerocivil, o el que lo modifique o sustituya, el pliego de condiciones, especificaciones técnicas y demás documentos que hagan parte del presente proceso.

Para cumplir con el objeto contractual el Interventor deberá realizar el control y vigilancia técnico, ambiental, administrativo, ambiental, contable, legal y financiero de la ejecución de los estudios, diseños y construcción de la plataforma de viraje cabecera 19 del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos de seguridad Aeroportuaria concebidos en la normatividad establecida en el RAC 14 y demás normativa aplicable a la construcción de infraestructura aeroportuaria lado aire.

[bookmark: _Hlk527524312][bookmark: _Toc526777930]En este orden de ideas, el interventor realizará el control y vigilancia de las intervenciones realizadas a través del contrato de obra para CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE EN EL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA.

2.4.4.   CODIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS.

	Segmento
	Familia
	Clase
	Clasificación 
UNSPSC

	81: Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología
	10: Servicios profesionales de ingeniería y Arquitectura
	15: Ingeniería Civil y Arquitectura
	81101500


Ó
	Segmento
	Familia
	Clase
	Clasificación 
UNSPSC

	80: Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa y servicios administrativos
	10: Servicios de asesoría de gestión 
	16: Gerencia de proyectos
	80101600



2.4.5.  VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO.

	El valor estimado del contrato es de: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEITICUATRO MIL PESES M/CTE. ($ 280.824.000), incluido IVA. Los recursos para atender el objeto de la presente contratación provienen del presupuesto de La Aeronáutica Civil, correspondiente a la presente vigencia fiscal de 2018 y las vigencias futuras del año 2019.

	


[bookmark: _Toc526777931]2.4.5.1	Estudio de Mercado.

De acuerdo al análisis del sector y de marcado descrito en el Anexo 4. El presupuesto se estimó en un valor de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEITICUATRO MIL PESES M/CTE. ($ 280.824.000), incluido IVA 

[bookmark: _Toc526777932]2.4.5.2	Presupuesto Estimado

[bookmark: _Hlk507070270]	Valor estimado del proyecto: 	$ 280.824.000
	Incluye IVA SI: X	 NO: __	IVA sobre utilidad SI: __ NO _X_

Vigencias futuras:   _X_SI   __NO 

Presupuesto vigencia actual 2018: 	$   45.000.000

Vigencia 2019 				$ 235.824.000

Notas: 

1º Es importante tener en cuenta si los bienes o servicios están exentos o excluidos del IVA, de conformidad con el Régimen Tributario. Ejemplo: Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los contratos de transporte.

2º En los proyectos de obra pública y demás contratos que incluyan obras civiles, aplica la contribución o Impuesto de Guerra.


3 [bookmark: _Toc509854381]CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE Y SU JUSTIFICACIÓN:

[bookmark: _Toc509854382]De conformidad con los artículos 5 de la Ley 1150 de 2007 y 2.2.1.2.1.3.2.del Decreto 1082 de 2015, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, seleccionará la oferta más favorable, teniendo en cuenta los factores de experiencia del proponente, equipo de trabajo y la formación académica del equipo de trabajo.

3.1 REQUISITOS HABILITANTES [TÉCNICOS]: 		CUMPLE/NO CUMPLE

	Requisitos

	Experiencia general del proponente

	Experiencia general del equipo de trabajo


[bookmark: _Toc509854383]
3.2 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (CUMPLE / NO CUMPLE)

Para el presente proceso de selección la experiencia a acreditar deberá encontrarse relacionada en el FORMATO No.12 DE EXPERIENCIA, y debe corresponder HASTA CUATRO (4) contratos de INTERVENTORIA terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección y cuyo objeto esté relacionado a: INTERVENTORIA A OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE: VIAS PRIMARIAS O PISTAS DE AERODROMO O CALLES DE RODAJE DE AERÓDROMO O PLATAFORMAS DE AERÓDROMO. Y que la sumatoria de los contratos expresada en SMMLV sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia general del proponente deben encontrarse clasificados en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas” en la siguiente clasificación, así:

	Segmento
	Familia
	Clase
	Clasificación 
UNSPSC

	81: Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología
	10: Servicios profesionales de ingeniería y Arquitectura
	15: Ingeniería Civil y Arquitectura
	81101500


Ó
	Segmento
	Familia
	Clase
	Clasificación 
UNSPSC

	80: Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa y servicios administrativos
	10: Servicios de asesoría de gestión 
	16: Gerencia de proyectos
	80101600




NOTA: En el evento que el Proponente allegue con su oferta más de CUATRO (4) contratos, el comité evaluador sólo tendrá en cuenta los primeros CUATRO (4) contratos, de acuerdo con el orden en que se hayan relacionado en el FORMATO 12- EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE.

3.2.1 Consideraciones para la acreditación de la experiencia general y la experiencia adicional ponderable del proponente.

Para efectos de acreditación de los contratos aportados para la experiencia general y la experiencia adicional ponderable del proponente, se establecen las siguientes consideraciones:

1) Para el presente proceso se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado única y exclusivamente a interventoría de obras de:

· Alamedas, ciclo rutas. 
· Mantenimientos Rutinarios.
· Pistas de aeródromos o calles de rodaje de aeródromos o plataformas de aeródromos en: Afirmado.
· Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras.
· Puentes vehiculares
· Puentes férreos 
· Puentes Peatonales.
· Pontones y/o Bateas y/o Box Coulvert.
· Vías Urbanas
· Vías Secundarias
· Vías Terciarias 
· Vías Férreas.
· Obras de Señalización.
· Obras en Franjas y/o Zonas de Seguridad del Aeropuertos.

2) Para efectos de acreditación de la experiencia NO SE ACEPTARÁN SUBCONTRATOS EN INTERVENTORIA.

3) Para efectos de acreditación de la experiencia NO SE ACEPTARÁN CONTRATOS DE ADMINISTRACION.
	
4) Solo serán tenidos en cuenta contratos de Interventoría, no serán válidos contratos de asesoría o auditoria de obra.

5) Los contratos aportados para efectos de acreditación de la EXPERIENCIA deben encontrarse terminados y registrados en el RUP.

6) Las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, deberán indicar en el FORMATO 12- EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE y FORMATO 12A-EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE, el correspondiente número de inscripción en el Registro Único de Proponentes – RUP de cada uno de los contratos aportados como experiencia.

7) Las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, deberán acreditar con Registro Único de Proponentes – RUP que cada uno de los contratos aportados como experiencia se encuentren inscritos y clasificados en el el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas” indicado en el numeral 5.1.1. 

8) Para las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, el valor ejecutado de los contratos aportados será el reportado en el Registro Único de Proponentes – RUP.

9) Las personas naturales y/o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, el valor ejecutado de los contratos se calculará teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 5.1.1.2 Actualización monto de los contratos.

10) Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el resultado de multiplicar el valor ejecutado por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes (cuando dos o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso).

11) Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, el porcentaje de participación a considerar el reportado en el Registro Único de Proponentes – RUP.

12) Para el presente proceso se entiende por carreteras primarias aquellas que se encuentran listadas en el Decreto 1735 de 2001 por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación Instituto Nacional de Vías y se adopta el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se adoptan otras disposiciones. (aplica en el caso de que la experiencia requerida sea solicitada en carreteras primarias)

13) Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del Territorio Nacional, se consideran CARRETERAS PRIMARIAS aquellas que sean certificadas por la entidad contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el presente pliego de condiciones para la acreditación de la experiencia, donde se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. (aplica en el caso de que la experiencia requerida sea solicitada en carreteras primarias).

14) Para efectos de acreditación de la experiencia de los contratos aportados, el proponente deberá presentar una certificación expedida por la entidad contratante o acta de recibo final o acta de terminación o acta de liquidación, en donde se pueda verificar claramente el objeto del contrato de interventoría, porcentaje de participación (para contratos ejecutados por estructuras plurales), valor ejecutado, fecha de inicio y fecha de terminación.

15) En caso de existir discrepancias entre la información registrada en el formulario de experiencia y los documentos soportes de la misma, prevalecerá lo consignado en los documentos soporte. Así mismo, aplica para las discrepancias que se presenten entre la información registrada en el RUP y los documentos que sobre la misma experiencia aporte el proponente en su oferta, toda vez que en este caso prevalecerá la consignada en el RUP.

3.2.3 Actualización monto de los contratos 

La siguiente tabla se utilizará para la actualización del monto de los contratos ejecutados en el extranjero, con el fin de evaluarlos en igualdad de condiciones mediante SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente).


EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL

	PERÍODO
	MONTO MENSUAL

	…
	…

	Enero 1 de 1980 a Dic. 31 de 1980
	4.500,00

	Enero 1 de 1981 a Dic. 31 de 1981
	5.700,00

	Enero 1 de 1982 a Dic. 31 de 1982
	7.410,00

	Enero 1 de 1983 a Dic. 31 de 1983
	9.261,00

	Enero 1 de 1984 a Dic. 31 de 1984
	11.298,00

	Enero 1 de 1985 a Dic. 31 de 1985
	13.558,00

	Enero 1 de 1986 a Dic. 31 de 1986
	16.811,00

	Enero 1 de 1987 a Dic. 31 de 1987
	20.510,00

	Enero 1 de 1988 a Dic. 31 de 1988
	25.637,00

	Enero 1 de 1989 a Dic. 31 de 1989
	32.560,00

	Enero 1 de 1990 a Dic. 31 de 1990
	41.025,00

	Enero 1 de 1991 a Dic. 31 de 1991
	51.716,00

	Enero 1 de 1992a Dic. 31 de 1992
	65.190,00

	Enero 1 de 1993 a Dic. 31 de 1993
	81.510,00

	Enero 1 de 1994 a Dic. 31 de 1994
	98.700,00

	Enero 1 de 1995 a Dic. 31 de 1995
	118.934,00

	Enero 1 de 1996 a Dic. 31 de 1996
	142.125,00

	Enero 1 de 1997 a Dic. 31 de 1997
	172.005,00

	Enero 1 de 1998 a Dic. 31 de 1998
	203.826,00

	Enero 1 de 1999 a Dic. 31 de 1999
	236.460,00

	Enero 1 de 2000 a Dic. 31 de 2000
	260.100,00

	Enero 1 de 2001 a Dic. 31 de 2001
	286.000,00

	Enero 1 de 2002 a Dic. 31 de 2002
	309.000,00

	Enero 1 de 2003 a Dic. 31 de 2003
	332.000,00

	Enero 1 de 2004 a Dic. 31 de 2004
	358.000,00

	Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005
	381.500,00

	Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006
	408.000,00

	Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007
	433.700,00

	Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008
	461.500,00

	Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009
	496.900,00

	Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010
	515.000,00

	Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011
	535.600,00

	Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012
	566.700,00

	Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013
	589.500,00

	Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014
	616.000,00

	Enero 1 de 2015 a Dic.31 de 2015
	644.350,00

	Enero 1 de 2016 a Dic.31 de 2016
	689.455,00

	Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 
	737.717,00

	Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018
	781.242,00



Para admitir la experiencia de los contratos ejecutados, éstos se actualizarán a la fecha de apertura de la presente contratación de la siguiente manera:

VCa = (MSMa / MSMo) * VC
En donde:

VCa	= 	Valor actualizado del contrato ejecutado.
MSMa 	= 	Monto SMMLV a la fecha de presentación de la oferta.
MSMo 	= 	Monto SMMLV correspondiente al año de finalización del contrato ejecutado (Fecha de recepción).
VC 	= 	Valor certificado del contrato.

Si los valores de los contratos son presentados en dólares, se tomará para la conversión a pesos colombianos la Tasa Representativa del Mercado del último día del mes en que finalizó el contrato y se actualizará acorde con la fórmula del VCa.

3.3 [bookmark: _Toc509854384]EXPERIENCIA GENERAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (CUMPLE / NO CUMPLE)

Para efectos de la acreditación de la experiencia general del equipo de trabajo, el proponente deberá presentar con la propuesta una carta de compromiso (según modelo anexo) firmada por el representante legal, en la cual bajo gravedad de juramento se compromete en caso de serle adjudicado el presente contrato, contar con la disponibilidad inmediata de los siguientes profesionales: Director de Interventoría y Residente de Interventoría. 

Los profesionales ofrecidos deben contar con un minino de formación académica y experiencia como se describe a continuación.

	ITEM
	REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

	
	

	Cargo o rol:
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	
Pregrado:
	INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE VIAS Y TRANSPORTE con matrícula profesional vigente.

	Posgrado:
	Con alguno de los siguientes posgrados:
Especialización/Maestría en Gerencia de Construcciones.
Especialización/Maestría en Gerencia de Obras y/o Dirección de obras.
Especialización/Maestría en Gerencia de Proyectos.
Especialización en Interventorías de Proyectos y/u Obras.

	Experiencia General:
	Experiencia profesional de mínimo DOCE (12) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

	Experiencia Específica:
	Experiencia como de mínimo CINCO (5) años, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos:

1)   Ejercicio profesional en la empresa privada como:
Director y/o Coordinador y/o Gerente, de proyectos de obra o interventoría de: construcción y/o ampliación y/o mejoramiento y/o Construcción y/o rehabilitación de: vías primarias o pistas de aeródromo o calles de rodaje de aeródromo o plataformas de aeródromo.

2) Ejercicio profesional en entidades es oficiales y/u organismos multilaterales, como funcionario del nivel asesor y/o directivo y/o profesional o contratista de prestación de servicios profesionales, siempre y cuando se haya desempeñado en la dirección y/o supervisión de proyectos de: obra o interventoría de: construcción y/o ampliación y/o mejoramiento y/o Construcción y/o rehabilitación de: vías primarias o pistas de aeródromo o calles de rodaje de aeródromo o plataformas de aeródromo 

	Número de cargos:
	Un (1) profesional.



	ITEM
	REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

	
	

	Cargo o rol:
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	
Pregrado:
	INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE VÍAS Y TRANSPORTE con matrícula profesional vigente. 

	Posgrado:
	No se requiere.


	Experiencia General:
	Experiencia profesional de mínimo OCHO (8) años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

	Experiencia Específica:
	Experiencia como de mínimo TRES (3) años, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos:

1) Ejercicio profesional en la empresa privada como:
Director y/o Coordinador y/o Gerente y/o Residente, de proyectos de obra o interventoría de: construcción y/o ampliación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o rehabilitación de: vías primarias o pistas de aeródromo o calles de rodaje de aeródromo o plataformas de aeródromo.
2) Ejercicio profesional en entidades oficiales y/u organismos multilaterales, como funcionario del nivel asesor y/o directivo y/o profesional o contratista de prestación de servicios profesionales, siempre y cuando se haya desempeñado en la dirección y/o supervisión de proyectos de: obra o interventoría de: construcción y/o ampliación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o rehabilitación de: vías primarias o pistas de aeródromo o calles de rodaje de aeródromo o plataformas de aeródromo

	Número de cargos:
	Un (1) profesional.



El proponente obtendrá calificación de CUMPLE siempre y cuando presente la carta de compromiso en los términos establecidos en el pliego de condiciones. 
3.3.1 Soportes documentales para acreditar la experiencia del equipo de trabajo para la suscripción del acta de inicio.

Para acreditar la formación académica y experiencia general de los profesionales propuestos, el contratista previo a la suscripción del acta de inicio deberá anexar por cada uno de los profesionales, los documentos que se describen en el siguiente cuadro, cumpliendo con lo requerido por el pliego de condiciones en el numeral de experiencia del equipo de trabajo.

	
Hoja de vida
	Los profesionales propuestos deben diligenciar el Formato 15 - Hoja de Vida 


	
Título profesional

	Copia del Diploma o Acta de Grado o Título Profesional, expedido por la respectiva Universidad; acreditado según la legislación de cada estado.


	Matrícula profesional o equivalente
	Copia de la matricula o tarjeta profesional o equivalente para profesionales colombianos.


	
Certificado vigencia de la matrícula profesional o equivalente
	Certificado de la vigencia de la matricula profesional o equivalente, vigente a la fecha de cierre de presentación de la oferta del presente proceso, para profesionales colombianos.



	


Título posgrado

	Copia del Diploma o Acta de Grado, expedido por la respectiva Universidad o Institución de Educación, debidamente acreditada conforme a la legislación de cada Estado. 
Para el caso de títulos de postulantes extranjeros, estos deben encontrase validados por la autoridad Competente Colombiana.



	Permiso temporal para ejercer sin matrícula a personas tituladas y domiciliadas en el exterior
	Los profesionales extranjeros deberán presentar con la propuesta el correspondiente permiso temporal para ejercer sin matrícula profesional. 

	

Certificados de experiencia especifica.
	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL CONTRATANTE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO donde se indique claramente el nombre del profesional, cargo desempeñado, objeto del contrato ejecutado, fecha de iniciación, fecha de terminación, lugar de ejecución.




NOTA 1: En caso de que el profesional haya ejercido su profesión en el mismo periodo de tiempo en distintas empresas o entidades, el tiempo de experiencia se contará por una sola vez.

NOTA 2: Un profesional no podrá ser ofrecido por un oferente para dos [2] o más cargos dentro del presente proceso de selección, so pena de rechazo de las ofertas.

3.4 [bookmark: _Toc509854386]FACTORES DE PONDERACIÓN

La Unidad ha determinado como factores de ponderación la experiencia adicional del proponente, del equipo de trabajo y el apoyo a la industria nacional, con los siguientes puntajes:

	Criterio de ponderación
	Puntaje

	Experiencia ponderable del proponente
	89

	Proponentes con trabajadores con discapacidad
	1

	Apoyo a la industria nacional
	10

	Total, puntos
	100



NOTA 1: Para obtener puntaje por alguno de estos criterios antes mencionados, el proponente deberá haber obtenido calificación de HABIL en los requisitos jurídico, financieros y técnicos.

3.4.1 Experiencia Adicional Ponderable del Proponente (89 puntos máximo)

Para el presente proceso de selección la experiencia adicional  deberá encontrarse relacionada en el FORMATO 12A- EXPERIENCIA ADICIONAL PONDERABLE DEL PROPONENTE, y debe corresponder UN (1) contrato de INTERVENTORIA terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección y que hayan contenido la ejecución de: INTERVENTORIA A OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE: VIAS PRIMARIAS O PISTAS DE AERODROMO O CALLES DE RODAJE DE AERÓDROMO O PLATAFORMAS DE AERÓDROMO.

Se le asignará el puntaje de acuerdo con a los siguientes criterios:

	CRITERIO
	PUNTOS

	El proponente que aporte el CONTRATO de acuerdo a lo requerido en el numeral 5.2.1 y cuyo valor ejecutado expresado en SMMLV sea igual o superior al 50% del presupuesto oficial expresado en SMMLV.
	
89

	El proponente que aporte el CONTRATO de acuerdo lo requerido en el numeral 5.2.1 y cuyo valor ejecutado expresado en SMMLV sea igual o superior al 25% del presupuesto oficial expresado en SMMLV.
	
49



NOTA 1: El contrato que el Proponente presente para la acreditación del presente numeral deberá ser diferente a los contratos con los que pretende acreditar la experiencia requerida en el numeral 5.1.1 Experiencia General del proponente.

NOTA 2: A esta evaluación se le asigna un máximo de 89 puntos. El proponente que no presente los documentos requeridos para acreditar la experiencia adicional o los presentados no cumplan las condiciones exigidas serán evaluados con cero (0) puntos.

NOTA 3: Para efectos de acreditación de los contratos aportados como experiencia ponderable del proponente se debe tener en cuenta lo establecido en el numeral 5.1.1.1 Consideraciones para la acreditación de la experiencia general y la experiencia adicional ponderable del proponente.

NOTA 4: los documentos soportes para la acreditación de la experiencia ponderable, deberán ser anexados por el proponente en su oferta y no serán susceptibles de modificación con posterioridad a la fecha y hora del cierre del presente proceso de selección por ser factor de ponderación de las ofertas.

NOTA 5: En el evento en el cual el Proponente allegue con su oferta más de UN (1) contrato para acreditar la experiencia ponderable, el comité evaluador sólo tendrá en cuenta el primer contrato, de acuerdo con el orden en que se hayan relacionado en el FORMATO 12A- EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE.

3.4.2 Proponentes con trabajadores con discapacidad. (1 Punto)

Conforme a lo dispuesto en el Decreto 392 de 2018, se otorgará un punto a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 
1. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará un punto a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:

	Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente
	Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido 

	Entre 1 y 30
	1

	Entre 31 y 100
	2

	Entre 101 y 150
	3

	Entre 151 y 200
	4

	Más de 200
	5




Nota. Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia general y/o ponderable requerida para la respectiva contratación.

3.4.3 [bookmark: _Toc509854389]Factor apoyo a la Industria Nacional
	
Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación se asignará hasta DIEZ (10) PUNTOS, así: 

3.4.3.1 [bookmark: _Toc509854390]Puntaje para estimular la industria colombiana cuando los proponentes oferten servicios nacionales (10 puntos)

Se otorgarán diez (10) puntos a los ofrecimientos que se encuentren enmarcados en las siguientes premisas:

	Premisas
	Puntaje[10]

	1.A los proponentes que ofrezcan servicios de Origen nacional.
	

	2. A los proponentes que ofrezcan servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales.
	

	3. A los proponentes que ofrezcan servicios originarios de países en los cuales aplica el principio de reciprocidad.
	

	4.A los proponentes que ofrezcan servicios de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), exceptuando las contrataciones por régimen especial para seguridad aérea
	


3.4.3.2 [bookmark: _Toc509854391]Puntaje para incentivar la incorporación de componente colombiano de servicios profesionales, técnicos y operativos	en servicios extranjeros (5 puntos)

Se otorgarán cinco (5) puntos al ofrecimiento que se encuentre enmarcado en la siguiente premisa:

	Premisas
	Puntaje [5]

	1. A los proponentes que incorporen servicios colombianos en servicios extranjeros. *
	



Para los oferentes plurales, bastará con que al menos uno de sus integrantes cumpla con las condiciones para que se le otorgue el puntaje establecido en las tablas anteriores según corresponda.

La Unidad a través del evaluador técnico, verificará la procedencia de los bienes y/o Servicios y otorgará el puntaje correspondiente de acuerdo con las premisas antes enunciadas para los bienes o servicios de origen nacional o extranjero.
4 [bookmark: _Toc509854392]ASPECTOS O CONDICIONES TÉCNICAS QUE VERIFICAR, DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Anexo No. 1	Estudios y Documentos Previos
Anexo No. 2	Especificaciones Técnicas
Anexo No. 3	Matriz de riesgos
Anexo No. 4	Análisis Sectorial

FORMATOS OBLIGATORIOS

Formato 1		Carta presentación propuesta
Formato 2		Conformación Unión Temporal / Conformación Consorcio
Formato 3		Certificación de aportes parafiscales.
Formato 4		Compromiso anticorrupción.
Formato 5		Declaración de Origen de los recursos, no terrorismo, no ilegales.
Formato 6		Apoyo a la Industria Nacional
Formato 7		Propuesta Económica o Ítems a cotizar
Formato 8		Factor Multiplicador

COMPLEMENTARIOS 

Formato 12		Experiencia General del Proponente
Formato 12A	Experiencia Ponderable del proponente
Formato 13             Carta de compromiso para presentar los profesionales

Nota: Con el fin de facilitar la ejecución del proceso contractual se requiere que el estudio previo sea remitido respetando el formato y el programa en el que se encuentra elaborado dicho formato (Word).
5 [bookmark: _Toc509854393]ACUERDOS COMERCIALES

La Aeronáutica tiene notas distintas en los Acuerdos Comerciales, las cuales se enumeran a continuación de mayor a menor grado de exclusión:

1. Estados AELC, Canadá, Chile, Estados Unidos, Corea

· Excluye toda la contratación

1. Unión Europea, Israel, Panamá

· Aplica únicamente trato nacional y no discriminación a todos sus Procesos de Contratación; excepto los Procesos de Contratación relacionados con la infraestructura para el sistema aeroportuario o para el sistema nacional del espacio aéreo a los cuales no les aplica ninguna disciplina del Acuerdo.

1. Alianza Pacífico

· Excluye únicamente los Procesos de Contratación relacionados con la infraestructura para el sistema aeroportuario o para el sistema nacional del espacio aéreo.

El proceso de contratación está sujeto a los siguientes acuerdos comerciales. En consecuencia, las ofertas de bienes y servicios con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes que cubren el presente proceso, serán tratadas como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional.
6 [bookmark: _Toc509854394]ANÁLISIS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA LA ASIGNACIÓN DEL PUNTAJE CORRESPONDIENTE AL INCENTIVO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

De conformidad con el Manual   para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de contratación publicado por Colombia Compra Eficiente, se realizó la siguiente verificación para establecer si las presentes contrataciones se encuentran cobijada por los mismos, a fin de asignar el puntaje establecido para estimular la industria nacional.

	Acuerdo Comercial
	Entidad Estatal incluida
[Si/no]
	Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial
[Si/No]
	Excepción aplicable al Proceso de Contratación
[Si/No]
*
	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
[Si/No]

	
	Chile
	SI
	SI
	SI
	SI

	Alianza Pacifico
	Perú
	SI
	NO
	NO
	NO

	
	México
	SI
	SI
	SI
	SI

	Costa Rica
	SI
	SI
	SI (45)
	SI

	Canadá
	SI
	SI
	SI (45)
	SI

	Chile
	SI
	SI
	SI (45)
	SI

	Estados AELC
	SI
	NO
	SI (45)
	NO

	Corea
	SI
	SI
	SI (45)
	SI

	Estados Unidos
	SI
	SI
	SI (45)
	SI

	Triángulo
Norte
	Guatemala
	SI
	NO
	NO
	NO

	
	Salvador
	SI
	NO
	NO
	NO

	
	Honduras
	SI
	NO
	NO
	NO

	México
	SI
	SI
	SI
	SI


	Unión Europea
	Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría
Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia
	SI
	NO
	NO
	NO


7 [bookmark: _Toc509854395]ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

El contratista deberá constituir a favor de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL una garantía expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, que tendrá como base el valor del contrato y amparará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del mismo así:


Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento

		Amparos o pólizas a solicitar
	Marcar con una X

	Buen manejo y correcta inversión del anticipo.
En una cuantía equivalente al Veinte por ciento (20%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución del contrato; su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.
	
X

	Cumplimiento
En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato. Su vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro [4] meses, plazo contractual previsto para la liquidación del contrato.
	

X

	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato. Con   vigencia igual al término de ejecución del contrato y tres [3] años más, contados a partir de acta del recibo final.
	

X

	Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados
El valor de esta garantía se determinará en cada caso de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato.
Porcentaje: _____ por ciento [_%]. La vigencia de este amparo iniciará a partir de la suscripción del acta de recibo final.  
	

	Calidad del servicio, o de la consultoría o de la interventoría
En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato. Con   vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y   5 años, más, contados a partir del acta de recibo definitivo.
NOTA: En los contratos de INTERVENTORIA esta garantía se solicitará con una vigencia igual a la garantía de Estabilidad y calidad de la obra, objeto de la INTERVENTORIA. 
	


X

	Póliza de Responsabilidad Extracontractual: 
En una cuantía equivalente a _Cuatrocientos_ [ 200   ] SMLMV, con una vigencia igual al periodo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
El valor asegurado en las pólizas que amparan la responsabilidad extracontractual no debe ser inferior a:
	

X


	200 SMLMV para contratos cuyo valor sea igual o inferior a $ 1.500 SMMLV.
	X

	300 SMLMV para contratos cuyo valor sea superior a $ 1.500 SMMLV e inferior o igual a $ 2.500 SMMLV.
	
               

	400 SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a $ 2.500 SMMLV e inferior o igual a $ 5.000 SMMLV.
	
               

	500 SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a $ 5.000 SMMLV e inferior o igual a $ 10.000 SMMLV.
	

	El 5% del valor del contrato cuando éste sea superior a 10.000 SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo 75.000 SMMLV.
	

	Estabilidad y calidad de la obra
En una cuantía equivalente al Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato o del ítem o ítems de obras civiles, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del Acta de recibo final.
	

	Póliza contractual de Protección de bienes
	

	Cuando se refiera a bienes entregados por la entidad al contratista, por un monto igual ciento por ciento del valor de los bienes entregados conforme al inventario de los mismos. La vigencia será igual al término de ejecución del contrato.
	

	Cuando se trate de posibles bienes a afectar con la ejecución del contrato, se deberá verificar el valor de los bienes a afectar y si esto no fuera posible, el valor asegurado deberá ser igual por lo menos al valor del contrato. La vigencia será igual al término de ejecución del contrato
	

	
	
	


6. AREA EJECUTORA RESPONSABLE:

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
JUAN JOSE OYUELA SOLER______________________
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA




 Firma: ______________________________

	Proyecto revisado por: _________________
Funcionario responsable recepción de documentos - Dirección Administrativa / Dirección Regional.
	
Fecha Radicación:



Nota: Los documentos deben constar en la carpeta correspondiente al área solicitante, en Términos de Referencia BOG 7.
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