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CLAUSULADO CONTRATO  DE  OBRA  PÚBLICA  PROCESO LP-SI-016-2021

Cláusula 1 – Objeto  del  Contrato.  El  objeto del Contrato es CONSTRUCCIÓN ZONAS DURAS Y VERDES DE CIRCULACIÓN PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER, que incluye las obras descritas en la cláusula 3.2 La obra pública a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las contenidas en el Anexo Técnico. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.  Cláusula 2 – Definiciones. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
	DEFINICIONES

	Acta de Inicio
	Documento que registra la fecha las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra pública objeto del presente contrato.

	Acta de Recibo Final
	Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra

	Acta de Obra
	Es el documento en el contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades , el porcentaje o  en general , el desarrollo  de obra ejecutado 

	Anexo Técnico
	Es el documento anexo al presente contrato en el que se describen las especificaciones técnicas de construcción y/o  mantenimiento, presupuesto , alcance del proyecto , localización y área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante

	Anticipo
	Entrega de dinero por parte del contratante al contratista para que inicie la ejecución del contrato. No constituye utilidad  o ganancia ara el contratista y debe administrarse de acuerdo a la ley

	Contratante
	MUNICIPIO DE LOS PATIOS

	Contratista
	JAVIER ROJAS ORTEGA 

	Contrato 
	Es el presente acuerdo de voluntades

	Cronograma estimado
	Es el cronograma presentado por el contratista para ejecutar el contrato 


Cláusula 3 – Alcance del objeto del Contrato. El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el Anexo Técnico, así como con lo siguiente: 3.1 Objetivos específicos:  a.- Cumplir con los requisitos pactados en los pliegos de condiciones. b.- Que el  Contratista  entrega a satisfacción la ejecución de cada una de las Actividades contratadas, teniendo  en cuenta las especificaciones técnicas y diseños,  cumpliendo   con  la  calidad  en  cuanto  a  materiales  y  procesos   Constructivos. 3.2  Actividades de la Obra: 

	ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	OBJETIVO ESPECIFICO: CONSTRUIR LAS ÁREAS PERIMETRALES DE ACCESO A LA EDIFICACION EN CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS.
	$ 6.200.871

	1,1
	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Localización y replanteo
	m2
	972,06
	$ 4.529,00
	$ 4.402.460

	1.1.2
	Poda de arboles de porte medio, incluye retiro de sobrantes 
	und
	3,00
	$ 71.909,00
	$ 215.727

	1.1.3
	Señalización con delineadores y cinta de seguridad
	ml
	143,45
	$ 11.033,00
	$ 1.582.684

	1,2
	REALIZAR MOVIMIENTO DE TIERRAS 
	$ 97.370.766

	1.2.1
	 Excavación manual de material común ó conglomerado 
	m3
	752,83
	$ 72.762,00
	$ 54.777.416

	1.2.2
	Demolición de Sardinel en concreto
	ml
	135,09
	$ 12.636,00
	$ 1.706.997

	1.2.3
	Demolicion de losa en cocreto e=0,15 mts
	m2
	13,20
	$ 18.747,00
	$ 247.460

	1.2.4
	Retiro  de material sobrante de excavación y demoliciones
	m3
	871,35
	$ 46.639,00
	$ 40.638.893

	1,3
	CONSTRUIR ZONAS DURAS DE CIRCULACIÓN PERIMETRAL (ANDENES) .
	$ 228.750.841

	1.3.1
	Adecuación de Subrasante mejorada, escarificada y compactada con vibrocompactador manual e=0.10 mts
	m2
	972,06
	$ 6.938,00
	$ 6.744.152

	1.3.2
	Suministro e instalación de relleno con Su-base Granular e: 15 cm vibrocompactada manualmente
	m2
	882,42
	$ 17.415,00
	$ 15.367.344

	1.3.3
	Suministro e instalación de base granular  e= 10 cm vibrocompactada manualmente 
	m2
	937,05
	$ 15.095,00
	$ 14.144.770

	1.3.4
	 Antepiso en concreto 21 Mpa e=0.07 mts, incluye malla electrosoldada cal 5,5 mm 
	m2
	808,33
	$ 77.820,00
	$ 62.904.241

	1.3.5
	Suministro e instalacion piso en loseta Piazza Prepulida Gris oscuro  30X30X2.6 espesor
	m2
	252,29
	$ 121.913,00
	$ 30.757.431

	1.3.6
	Suministro e Instalacion piso en loseta Piazza Prepulida Gris Plata 30X30X2.6 espesor
	 m2 
	366,37
	$ 121.913,00
	$ 44.665.266

	1.3.7
	Suministro e Instalacion piso en loseta volcánica Gris 30X30X2.6 espesor
	 m2 
	7,65
	$ 116.453,00
	$ 890.865

	1.3.8
	Suministro e Instalacion piso en loseta olas Crema ó Gris 40X40X3 espesor
	 m2 
	66,70
	$ 119.865,00
	$ 7.994.996

	1.3.9
	Suministro e Instalacion piso en loseta Cirquel prepulido Amarillo con Gris 30X30X2.6 espesor
	 m2 
	9,19
	$ 123.278,00
	$ 1.132.925

	1.3.10
	Suministro e Instalacion piso en loseta toperol tipo Táctil Amarilla 40X40X3 espesor
	m2
	106,13
	$ 112.567,00
	$ 11.946.736

	1.3.11
	Piso en concreto ratoneado 38.5 Mpa a flexión e:15 cm
	m2
	36,00
	$ 131.984,00
	$ 4.751.424

	1.3.12
	Piso en concreto ratoneado 21 Mpa Peatonal e: 10 cm, incluye malla electrosoldada cal 5,5 mm
	 m2 
	56,72
	$ 112.479,00
	$ 6.379.809

	1.3.13
	Corte de dilación de losa de concreto 
	 ml 
	17,10
	$ 8.056,00
	$ 137.758

	1.3.14
	Fondo de espuma y aditivo sellador de poliuretano para juntas de concreto, ancho 5 mm
	 ml 
	17,10
	$ 23.461,00
	$ 401.183

	1.3.15
	Sardinel en concreto 21 Mpa reforzado 0.20X0.45
	 ml 
	200,12
	$ 89.232,00
	$ 17.857.108

	1.3.16
	Pintura epoxica para pisos en concreto
	 m2 
	20,40
	$ 25.480,00
	$ 519.792

	1.3.17
	Acero de refuerzo corrugado de 3/8" a 1/2" fy=420 Mpa
	 kg 
	129,39
	$ 11.305,00
	$ 1.462.754

	1.3.18
	Canastilla para apoyo de dovelas de pavimento en hierro de 1/4" Fy= 280 Mpa
	 ml 
	9,60
	$ 30.566,00
	$ 293.434

	1.3.19
	Acero de pasajuntas liso de 1"
	 kg 
	39,00
	$ 10.227,00
	$ 398.853

	1,4
	CONSTRUIR ÁREAS VERDES (JARDINERAS) E INSTALAR MOBILIARIO URBANO.
	$ 29.200.768

	1.4.1
	Bordillo en concreto reforzado 21 Mpa, 0.10x0.35
	 ml 
	69,40
	$ 61.193,00
	$ 4.246.794

	1.4.2
	Suministro y colocación de tierra negra 
	 m3 
	6,21
	$ 66.064,00
	$ 410.257

	1.4.3
	Suministro e instalación de árbol ornamental 
	 und 
	9,00
	$ 48.913,00
	$ 440.217

	1.4.4
	Bancas en concreto reforzado 21 Mpa Dim 1,60 X 0,40 X 0,40 mts, ver planos arquitectonicos
	 und 
	10,00
	$ 1.729.778,00
	$ 17.297.780

	1.4.5
	Suministro de Bote de basura metálico circular REF:894, incluye anclaje 
	 und 
	6,00
	$ 1.025.849,00
	$ 6.155.094

	1.4.6
	Cimento de bancas en concreto ciclópeo 21 Mpa
	 m3 
	0,90
	$ 722.918,00
	$ 650.626

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 SUTOTAL (inliye AIU)
	 
	$ 361.523.246

	 
	 
	 
	COSTO DIRECTO
	$ 278.094.805

	 
	 
	 

Administración
	24,0%
	$ 86.765.579

	 
	 
	AIU (30%)
	Imprevistos
	1,0%
	$ 3.615.232

	 
	 
	 
	Utilidad
	5,0%
	$ 18.076.162

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD (sobre el costo directo)
	 
	 
	1,0%
	$ 2.780.948

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	TOTAL OBRA 
	$ 364.304.194


Cláusula 4 – Valor del Contrato y Forma de pago. El  valor  del  Contrato  es de  TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.  ($ 364.304.194), el cual se pagará  teniendo en cuenta  que el precio se pactó mediante precio  global.   El  pago se realizara mediante la presentación de Actas Parciales y/o Final de la Obra. Cláusula 5 – Declaraciones del contratista. El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.  5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en los Pliego de Condiciones. 5.5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato.  5.8 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. Cláusula 6 – Plazo del Contrato y Cronograma estimado de Obra. El plazo del Contrato es de  TRES (03) MESES.     El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y del Contratante y forma parte del presente Contrato. La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. Cláusula 7 – Obligaciones Generales del Contratista 7.1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 7.2 Entregar el Cronograma estimado de obra. 7.3 Colaborar con ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS, en cualquier requerimiento que ella haga. 7.4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS.  7.5 Dar a conocer a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS, cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7.6 Comunicarle a ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 7.7 Elaborar, suscribir y presentar a ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS, las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda.  Cláusula 8 – Derechos del Contratista 8.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del presente Contrato. Cláusula 9 - Obligaciones del Contratante 9.1 Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera Directa o indirecta. 9.2 Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato con la debida presentación de Actas parciales y/o Acta final de obra. Cláusula 10 – Derechos del Contratante 10.1 Supervisar, revisar, corregir o modificar las Actas de Obra presentadas por el contratista cuando esta la requieran, revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. 10.3 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. Cláusula 11 – Responsabilidad. El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato. EL CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a EL MUNICIPIO en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. Cláusula 12 – Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, puede terminar, modificar  y/o  interpretar  unilateralmente  el  Contrato,  de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. Cláusula 13 – Multas.   En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: multas diarias equivalentes al uno por mil  (1*1000) del valor del contrato  por cada día  de mora o de incumplimiento, hasta  completar 10 días.  Cláusula 14 – Cláusula Penal. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar al MUNICIPIO, a título de indemnización, una suma equivalente al Diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el MUNICIPIO adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. Cláusula 15 – Caducidad La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por EL MUNICIPIO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1 Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a Cinco años por causas imputables al Contratista. 15.2 Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a Cinco años Cláusula 16 – Garantías. El Contratista debe presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantía de cumplimiento a favor de EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, con los siguientes amparos, coberturas y vigencias. Los amparos que debe cubrir la respectiva garantía son los establecidos en los Pliegos de Condiciones: 1 - Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al diez (10%) del valor total del Contrato (incluidas las adiciones y ajustes),  y con una vigencia igual al contrato y cuatro (4) meses más.   2- Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: por el equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato (incluidas las adiciones y ajustes), con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más. 3- Estabilidad de las Obras: En una cuantía equivalente al veinte (20%) del valor final de las obras,  y  vigencia igual a su plazo y  Cinco (05) años más, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo final de las obras.  4- Responsabilidad Civil Extracontractual: Por una cuantía equivalente a DOSCIENTOS  (200) SMMLV del valor total del contrato con una vigencia del contrato y cuatro (4) meses más.  Cláusula 17 – Independencia del Contratista. El Contratista es una entidad independiente de EL MUNICIPIO, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del MUNICIPIO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del MUNICIPIO. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control del MUNICIPIO  está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al MUNICIPIO de la misma y solicitar su consentimiento.  Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EL MUNICIPIO exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la Operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. Cláusula 18 – Subcontratación.  JAVIER ROJAS ORTEGA,   puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la cláusula 20.  Cláusula 19 – Indemnidad. El Contratista se obliga a indemnizar al MUNICIPIO DE LOS PATIOS con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. Cláusula 20 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.  Cláusula 21 – Solución de Controversias .Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para Contrato de Obra Pública  para la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN ZONAS DURAS Y VERDES DE CIRCULACIÓN PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER, celebrado entre la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PATIOS  y   JAVIER ROJAS ORTEGA.  Buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias  que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado una o varias de las siguientes opciones: Amigable composición: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante La Cámara de Comercio de Cúcuta, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa [o no pueda existir una amigable composición] debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Cámara de Comercio de Cúcuta, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga el centro de conciliación de la cámara de comercio de Cúcuta las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus  diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa o un Tribunal de Arbitramento. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o amigable composición es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta[n] mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.: 
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