Matriz de Riesgos

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos que cambien el alcance del contrato | El producto final no cumpla con las modificaciones realizadas en la normatividad vigente | 2 | 5 | 7 | Extremo | Contratista | Incluir como obligación del contrato, la actualización normativa en la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Alto | Sí | Entidad Estatal | Desde la elaboración de los estudios previos | Con la finalización del plazo establecido | Con la inclusión de las obligaciones establecidas desde los estudios previos y la minuta contractual | Dos veces, en los estudios previos y en la revision de la minuta del contrato |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones y el alcance contenidas en el contrato | Entrega parcial deficiente de los productos esperados | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar dentro de los estudios previos y la minuta del contrato garantía que ampare el cumplimiento de la obligaciones derivadas del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | Con la elaboración de los estudios previos y el contrato | Con la aprobación de las pólizas | Con el acta de aprobación de las pólizas | Mensual |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Baja calidad en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones y el alcance contenidas en el contrato | No se cumpla con la calidad esperada de los productos esperados | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar dentro de los estudios previos y la minuta del contrato garantía que ampare la calidad de la obligaciones derivadas del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | Con la elaboración de los estudios previos y el contrato | Con la aprobación de las pólizas | Con el acta de aprobación de las pólizas | Mensual |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Social o político | Contagios masivos del personal de apoyo para la revisión y ajuste del EOT por covid-19 | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato estatal. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar dentro de las obligaciones del contrato la implementación de los protocolos de bioseguridad de acuerdo a la normatividad vigente | 2 | 2 | 4 | Medio | Sí | Entidad Estatal | Con la elaboración de los estudios previos y la minuta del contrato | Con la finalización del plazo establecido | Con los informes de cada pago, deberá constar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad | Con cada pago |