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	Ejecución
	Regulatorio
	Cambios normativos que cambien el alcance del contrato
	El producto final no cumpla con las modificaciones realizadas en la normatividad vigente
	2
	5
	7
	Extremo
	Contratista
	Incluir como obligación del contrato, la actualización normativa en la ejecución del contrato
	1
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	Alto
	Sí
	Entidad Estatal
	Desde la elaboración de los estudios previos 
	Con la finalización del plazo establecido
	Con la inclusión de las obligaciones establecidas desde los estudios previos y la minuta contractual
	Dos veces, en los estudios previos y en la revision de la minuta del contrato
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	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento de las obligaciones y el alcance contenidas en el contrato
	 Entrega parcial deficiente de los productos esperados
	3
	4
	7
	Alto 
	Contratista
	Solicitar dentro de los estudios previos y la minuta del contrato garantía que ampare el cumplimiento de la obligaciones derivadas del contrato
	1
	2
	3
	Bajo
	Sí
	Entidad Estatal
	Con la elaboración de los estudios previos y el contrato
	Con la aprobación de las pólizas
	Con el acta de aprobación de las pólizas
	Mensual 





	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Baja calidad en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones y el alcance contenidas en el contrato
	 No se cumpla con la calidad esperada de los productos esperados
	3
	4
	7
	Alto 
	Contratista
	Solicitar dentro de los estudios previos y la minuta del contrato garantía que ampare la calidad de la obligaciones derivadas del contrato
	1
	2
	3
	Bajo
	Sí
	Entidad Estatal
	Con la elaboración de los estudios previos y el contrato
	Con la aprobación de las pólizas
	Con el acta de aprobación de las pólizas
	Mensual 
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	Específico
	Externo
	Ejecución
	Social o político
	Contagios masivos del personal de apoyo para la revisión y ajuste del EOT por covid-19 
	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato estatal.
	3
	4
	7
	Alto
	Contratista
	Solicitar dentro de las obligaciones del contrato la implementación de los protocolos de bioseguridad de acuerdo a la normatividad vigente
	2
	2
	4
	Medio
	Sí
	Entidad Estatal
	Con la elaboración de los estudios previos y la minuta del contrato
	Con la finalización del plazo establecido
	Con los informes de cada pago, deberá constar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad
	Con cada pago
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