ANEXO No. 8

MATRIZ DE RIESGO

	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	General
	Externo
	Ejecución
	Social o político
	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles. Se trata de cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.


	Que la necesidad del contrato desaparezca. 

Que sea necesario modificar acciones, del contrato.

Que se requiera ampliar el plazo del contrato
	1
	1
	2
	Bajo
	Contratista-Contratante
	Ajustes para dar cumplimiento a los cambios de políticas gubernamentales.
	1
	1
	2
	Baj0
	No
	Entidad Estatal y Contratista
	Durante la ejecución del contrato a partir del inicio del cambio normativo.
	Durante la ejecución del contrato a partir del inicio del cambio normativo.
	Reuniones de seguimiento y control
	Mensual

	2
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgos regulatorios
	Nueva normatividad de obligatorio cumplimiento para el contratista, durante el tiempo de ejecución del contrato (tributaria, seguridad social, etc.).


	Se trata cambios en la legislación que pudieran afectar por una parte los recursos girados por el contratante y por la otra las obligaciones económicas que debe asumir el contratista para el cabal cumplimiento del objeto contratado.
	1
	1
	2
	Bajo
	Contratista-
	El contratista deberá asumir los cambios en materia tributaria y de seguridad social.
	1
	1
	2
	Baj0
	No
	Entidad Estatal y Contratista
	Durante la ejecución del contrato a partir del inicio del cambio normativo.
	
	Reuniones de seguimiento y control
	Mensual

	3
	General
	Interno
	Ejecución
	Riesgos Operacionales
	Que no se cumpla con el cronograma de los compromisos entregables. 
	No se cumple con el objeto del Contrato y con los parámetros establecidos en las obligaciones del contratista.
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista
	El Contratista debe asumir el riesgo por el posible incumplimiento del Convenio.
	1
	1
	2
	Bajo
	Si
	Supervisor del Contrato
	Durante la ejecución del contrato a partir del conocimiento del hecho.
	Durante la ejecución del contrato a partir del conocimiento del hecho
	Seguimiento al cronograma de los productos entregables.
	Mensual


