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GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL
4



1 GESTIÓN SOCIO - AMBIENTAL DEL PROYECTO
2 El interventor se obliga al cumplimiento de lo establecido en este pliego de condiciones, en lo que respecta a la
3 gestión ambiental y social del proyecto.

4 De acuerdo con la legislación ambiental aplicable, el Decreto 1076 de 2015, especialmente lo estipulado en los
5 artículos 2.2.2.5.1.1 y 2.2.5.4.3 (o aquellos que los sustituyan o modifiquen) y sus reglamentarios, así como la
6 Ley 1682 de 2013 “por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de
7 transporte y se conceden facultades extraordinarias”, Decreto 769 de 2014, “Por la cual se listan las actividades
8 de mejoramiento en proyectos de infraestructura de transporte”, acogido por el Decreto 1076 de 2015 y Decreto
9 770 de 2014 “Por la cual se establece un listado de cambios menores o ajustes normales en proyectos del sector
10 de infraestructura de transporte que cuente con licencia o su equivalente”, acogido por el Decreto 1076 de 2015
11 de 2014, y la Ley 1882 del 2018, “por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a
12 fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras Disposiciones el
13 interventor deberá revisar y analizar el alcance de las obras contratadas, con el objeto de tener claridad si el
14 proyecto se ejecuta bajo los lineamientos generales de las Guías de Manejo Ambiental de Proyectos de
15 Infraestructura (elaboración del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA). y/o requiere licenciamiento
16 ambiental.

17 En todo caso, si durante la ejecución del contrato, se requiere el trámite de Licenciamiento Ambiental, la
18 interventoría deberá realizar la revisión y seguimiento a la elaboración de los estudios ambientales necesarios
19 (Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA, Estudio de Impacto Ambiental EIA, PMA y Otros) y el proyecto ya
20 no se ejecutará siguiendo los lineamientos de las Guías de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura,
21 sino que deberá tramitarse la respectiva Licencia Ambiental y regirse por lo que esta disponga, para lo cual la
22 interventoría deberá realizar el seguimiento y control respectivo a la gestión necesaria para la obtención de la
23 respectiva Licencia Ambiental y exigir el cumplimiento de la misma. Lo anterior, conforme al alcance y contenido
24 señalados en los reglamentos sobre licencias expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
25 y/o la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales: Ley 99 de 1993, Decreto No. 1076 de 2015 y los términos
26 de referencia que establezca la autoridad ambiental, hasta el recibo a satisfacción por parte de la autoridad
27 ambiental, previa aprobación de la interventoría.

28 Así mismo, en el evento que el corredor cuente con Licencia Ambiental para ejecutar las obras del proyecto a
29 desarrollar, la interventoría deberá acompañar y revisar el trámite de la cesión de los derechos y obligaciones
30 de la(s) Licencia(s) Ambiental(es) correspondiente y/o si se requieren modificaciones, cambios y/o ajustes que
31 impliquen el mejoramiento de sus especificaciones técnicas iniciales y se generen nuevos impactos ambientales,
32 el interventor deberá verificar que el contratista realice los trámites correspondientes, los cuales en todo caso
33 deberán ser informados al INVIAS. La interventoría deberá enviar copia de los documentos que soportan la
34 gestión ambiental y social del proyecto una vez sean generados. Dicho documento incluye: diagnóstico
35 ambiental de alternativas (DAA), estudio de impacto ambiental (EIA), plan de manejo ambiental (PMA), estudios
36 de vegetación, estudios para sustracción de reserva forestal y levantamiento de veda, entre otros, así como
37 copia de las comunicaciones de trámite ante la autoridad ambiental competente.



1 El Interventor es responsable de acatar y dar a conocer entre sus subalternos el contenido de la Ley 1333 de
2 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, la cual
3 faculta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y demás autoridades ambientales del orden regional y
4 nacional, para ejercer las actividades preventivas y sancionatorias que considere, en caso de establecerse, por
5 parte del contratista, conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio
6 ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el Código de Recursos Naturales
7 Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones
8 que las sustituyan o modifiquen, y el contenido de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
9 competente.

10 Durante la ejecución del contrato, la Interventoría está obligada a verificar que el contratista organice los trabajos
11 de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios
12 para adelantar en forma sostenible la OBRA y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de
13 1993, Decreto Único 1076 de 2015, y demás normas reglamentarias, así como las normas especiales para la
14 obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones específicos requeridos para el uso y
15 aprovechamiento de los recursos naturales, durante la ejecución de las obras contenidas en el Capítulo Jurídico
16 de las Guías Ambientales, que hacen parte de la presente contratación. La interventoría debe hacer seguimiento
17 y exigir el cumplimiento a lo establecido en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA y/o Licencia
18 Ambiental con su Plan de Manejo Ambiental -PMA, según aplique y presentación de los informes y soportes que
19 permitan evaluar el cumplimiento y calificación del desempeño del contratista, tomando las acciones necesarias
20 y de competencia para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el componente ambiental
21 y social.

22 El interventor revisará y aprobará el Plan de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental -PAGA, los informes
23 de avance de cumplimiento del PAGA, dentro del plazo previsto o lo exigido en el pliego de condiciones de obra,
24 así como en el manual de interventoría vigente del Instituto.

25 El PAGA y/o Licencia Ambiental (Incluye EIA – PMA) debe corresponder al objeto y alcance de la obra y se
26 convierte en el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte de la Interventoría y de
27 INVÍAS. Las medidas de prevención, mitigación o compensación establecidas en el PAGA, o PMA, según
28 aplique, deben corresponder a los impactos identificados y al tipo de obra a ejecutar.

29 Así mismo la interventoría revisará y aprobará el cumplimiento de la Licencia Ambiental, incluye el EIA,PMA, los
30 informes de cumplimiento ambiental –ICA y demás documentos que soporten la gestión ambiental, dentro del
31 plazo previsto en el pliego de condiciones de obra y de acuerdo con la metodología exigida por la Autoridad
32 Ambiental competente y los plazos establecidos por dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande
33 la ejecución del proyecto.

34 En general el interventor revisará y aprobará los informes de avance de cumplimiento dentro del plazo previsto
35 o lo exigido en el Apéndice D Ambiental y Apéndice E Social, así como en el manual de interventoría vigente
36 del Instituto.



1 En caso de que la interventoría encuentre observaciones o inconsistencias, el contratista deberá ajustarlas y
2 subsanarlas dentro del término previsto para su entrega. El Instituto podrá requerir a través de la unidad
3 ejecutora o la Subdirección de Sostenibilidad –SS los ajustes técnicos y jurídicos (documentación, gestión, entre
4 otros) que se requieran. La información velará por el cabal cumplimiento de dichos ajustes en el plazo
5 establecido.

6 El interventor se obliga a dar cumplimiento de manera integral, a la metodología con los instructivos y formatos
7 que integran la nueva versión del Manual de Interventoría, adoptado por el Director General del INVIAS mediante
8 Resolución 09337 del 30 de Diciembre de 2016, donde se relacionan las actividades de seguimiento, control y
9 coordinación por parte de la interventoría a la gestión ambiental, social y predial desarrollada por el contratista,
10 así como al seguimiento por parte del Instituto al cumplimiento de los requerimientos establecidos por las
11 autoridades ambientales competentes.

12 La Interventoría debe verificar el estado de los permisos y/o autorizaciones ambientales que el contratista
13 requiera tramitar en desarrollo de la obra. En ningún caso se pueden adelantar actividades constructivas sin
14 contar con los respectivos permisos y/o autorizaciones ambientales, por lo tanto, la interventoría debe verificar
15 el estado de los mismos previo al inicio de la obra y de ser necesario ordenar la suspensión inmediata y adelantar
16 las acciones pertinentes.

17 Interventoría debe tener claro que el contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales
18 y sociales, según definición del Manual de Interventoría; en caso de identificarse pasivos por la no ejecución de
19 algunos de los programas y/o medidas establecidas, el Interventor debe ordenar su ejecución como requisito
20 para el recibo a satisfacción de la obra. Para la liquidación del contrato de obra, se debe presentar certificación
21 expedida por la Autoridad ambiental competente, en la que se indique que no existen procesos en curso, ni
22 pendientes a cargo de dicho contrato, así como el cumplimiento de permisos, autorizaciones y/o concesiones
23 otorgadas derivadas del objeto contractual.

24 Igualmente, el interventor debe tener claridad que el Contratista de Obra es el responsable del pago de multas,
25 sanciones y otras medidas impuestas y ejecutoriadas por las autoridades ambientales, de acuerdo con lo
26 preceptuado por la Ley 1333 de 2009. Estos pagos se harán bajo responsabilidad del contratista y se realizará
27 a su costa, en ningún concepto se aceptará que se reconozcan por el contrato, incluyendo medidas adicionales
28 cuando éstas resultaren del no acatamiento de la normatividad ambiental o del no acatamiento de los actos
29 administrativos emitidos por la autoridad competente conforme a lo conceptuado por la Autoridad Ambiental
30 competente en el acto administrativo que las imponga.

31 Será obligación de la Interventoría informar a la Subdirección de Sostenibilidad la notificación de los actos
32 administrativos o cualquier requerimiento ambiental y social adelantado por el contratista de obra. El contratista
33 deberá presentar oportunamente el respectivo recurso de reposición a que haya lugar en caso de que las
34 obligaciones impuestas por la autoridad ambiental no sean proporcionales, no correspondan a criterios técnicos,
35 su cumplimiento supere los tiempos contractuales o sean lesivas para el contratista e INVIAS en materia
36 financiera y jurídica. De lo anterior será obligación de la interventoría informar, asesorar y emitir concepto
37 técnico- jurídico a la Subdirección de Sostenibilidad.



1 OBLIGACIONES SOCIO - AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA

2 Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad
3 ambiental vigente, así como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes
4 por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia.
5
6 El Interventor debe garantizar que el personal cumpla con la dedicación mínima establecida en el presente
7 proceso de selección durante todo el tiempo de ejecución del proyecto. De esta forma debe verificar la
8 disponibilidad en relación con la dedicación de los profesionales Ambientales del contratista, teniendo en cuenta
9 que las dedicaciones no deben superar el 100 % de dedicación en la sumatoria general con otros proyectos.

10 La interventoría deberá presentar ante la unidad ejecutora con copia a la SS, el listado de los profesionales,
11 tanto del contratista como de interventoría que harán parte del grupo de gestión socio ambiental del proyecto;
12 indicando si hubo cambio de profesionales frente a los profesionales evaluados en el proceso de selección, se
13 deberá precisar la profesión, cargo, y dedicación. Esta información deberá ser remitida en un tiempo no superior
14 a quince (15) días después de la orden de inicio del contrato de interventoría.

15 Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato de obra por parte del contratista, y exigir
16 al mismo el cumplimiento de la normatividad ambiental.

17 Para el caso de los proyectos licenciados, los informes de cumplimiento ambiental (ICA), realizados por el
18 Contratista de Obra como titular de la licencia ambiental, deberán ser revisados y se emitirá el concepto
19 respectivo de Interventoría en un término no mayor a siete (7) días calendario, informando a la SS en forma
20 previa a la entrega a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) mediante lista de chequeo de
21 cumplimiento de lineamientos, entrega a conformidad de la geodatabase conforme a la guía técnica para el
22 diligenciamiento de metadatos de la Autoridad o la que la modifique o la derogue.

23 Participar acorde a su rol de interventoría, en las visitas de seguimiento y monitoreo ambiental programadas por
24 la Autoridad Ambiental correspondiente (ANLA - Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, MADS -
25 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional de la jurisdicción del
26 proyecto, INGEOMINAS, oficinas de planeación), Agencia Nacional Minera- ANM,	Barranquilla Verde-
27 Establecimiento Público Ambiental, oficinas de planeación), y /o el Instituto Nacional de Vías y demás entidades
28 de carácter nacional o regional que requieran el acompañamiento.

29 Acompañar al Contratista de Obra, en la gestión realizada para la obtención de permisos y autorizaciones
30 ambientales y sociales requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto, lo cual debe ser informado
31 al Instituto. Así como al cumplimiento de las obligaciones adquiridas durante el plazo del contrato.

32 Exigir al contratista e informar al Instituto acerca de la obtención de los permisos ambientales para uso y
33 aprovechamiento de los recursos naturales, previo a la ejecución de las obras, en donde se requieran y velar
34 por el cumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad ambiental.



1 Requerir y verificar al contratista de obra el cumplimiento de las certificaciones, pronunciamientos y obligaciones
2 generadas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia- ICANH, Ministerio del Interior y demás
3 entidades de carácter nacional y/o regional.

4 Garantizar que las medidas impuestas por la autoridad ambiental producto de la obtención de los permisos
5 ambientales, como los Establecimientos Forestales y los mantenimientos requeridos, se ejecutarán durante el
6 tiempo de ejecución del proyecto de obra vial.

7 Gestionar prioritariamente la intervención de predios de propiedad del municipio u otros entes estatales que
8 sean de importancia ambiental y ecológica, y que estén debidamente autorizados por la autoridad ambiental
9 que impuso la obligación de reforestar.

10 Si el proyecto requiere de los permisos de aprovechamiento forestal u ocupación de cauces y la autoridad
11 ambiental por otorgarlo impone como medida compensatoria desarrollar proyectos forestales, como primera
12 medida y una vez se notifique del acto administrativo deberá verificar el contenido con el fin de hacer uso del
13 recurso de reposición en dado caso que el tiempo de mantenimiento de la reforestación supere el plazo
14 contractual y solicitar dicho ajuste.

15 El interventor en ningún caso permitirá que se adelanten las actividades constructivas sin contar con los
16 permisos ambientales y sociales que lo requieran, por lo tanto, deberá verificar el estado de los permisos
17 ambientales previo al inicio de la obra y de ser necesario ordenará la suspensión inmediata y adelantará las
18 acciones pertinentes en caso contrario.

19 Garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en el Apéndice D Ambiental y Apéndice E Social (pliego
20 de condiciones) con respecto a la formulación y presentación de la Licencia Ambiental y/o PAGA, PMA e ICA’s
21 por parte del Contratista de obra y obtención de permisos ambientales, o en su defecto adelantar las acciones
22 pertinentes frente a dicha condición.

23 Hacer cumplir los requerimientos ambientales y sociales establecidos para el proyecto y exigir la ejecución en
24 su totalidad de las medidas de manejo contenidas en la Licencia Ambiental (incluye EIA), PMA y/o el PAGA,
25 según corresponda, con el propósito de impedir la configuración de pasivos ambientales y sociales, en caso de
26 identificarse pasivos por la no ejecución de algunos de los programas y/o medidas ambientales y/o permisos
27 ambientales, el Interventor ordenará su ejecución como requisito para el recibo a satisfacción de la obra. Para
28 la liquidación del contrato la interventoría deberá exigir la presentación de paz y salvo por el cierre o archivo de
29 expedientes y cumplimiento de licencias, permisos y concesiones otorgados al proyecto, por parte de las
30 autoridades ambientales competentes.

31 Informar oportunamente al Instituto Nacional de Vías, en caso de posible incumplimiento del constructor, según
32 el procedimiento establecido, en relación con los plazos establecidos para la presentación del PAGA y/o Licencia
33 Ambiental (incluye EIA), PMA y demás obligaciones de carácter ambiental, de no hacerlo, la Interventoría estaría
34 incursa en una causal de incumplimiento según la Resolución 3662 de 2007 por la cual se establece el
35 procedimiento para adelantar sanciones y se dictan otras determinaciones.



1 Entregar a más tardar a los diez (10) días calendario de proferida la orden de iniciación del contrato de
2 interventoría, mediante oficio dirigido a la Subdirección de Sostenibilidad, con copia a la Unidad Ejecutora, la
3 Dirección Territorial correspondiente el “Plan de trabajo del Contratista”, con el cronograma de planeación para
4 la verificación de las obligaciones ambientales del contratista de obra y las acciones concernientes a la
5 identificación, seguimiento y monitoreo de aspectos, impactos y medidas de manejo ambiental del proyecto,
6 como el cumplimiento de los plazos contractuales en relación con la entrega del documento PAGA y/o Licencia
7 Ambiental (incluye EIA), PMA según aplique ajustado y remisión de informes ambientales del Contratista a la
8 Interventoría, tiempos de aprobación y remisión a la Subdirección de Sostenibilidad, entrega de informes
9 trimestrales de interventoría a la Subdirección de Sostenibilidad, además de la información necesaria para elevar
10 solicitudes a la ANLA, tiempo para la revisión y aprobación de documentación por parte de la firma Interventora,
11 alertas relacionadas con la gestión ambiental del proyecto y demás aspectos referidos a la gestión ambiental;
12 teniendo en cuenta el plazo, estipulación contractual y alcance de las actividades del proyecto.

13 De acuerdo al plan de trabajo entregado por el contratista, la interventoría dentro de sus funciones estará
14 obligada a realizar la correspondiente evaluación, seguimiento y control a las actividades allí planteadas. De
15 igual manera, de la remisión de este plan de trabajo deberá desarrollar un cronograma de seguimiento en donde
16 se incluyan las actividades, gestiones, personal a complementar que el considere necesario para el correcto
17 desarrollo del proyecto. El plan de trabajo y el cronograma deberán ser remitidos a la Subdirección de
18 Sostenibilidad – SS del INVIAS. Los documentos anteriormente indicados, deberán ser remitidos cada vez que
19 se actualice el plan de trabajo del contratista. La interventoría deberá evaluar si el plan de trabajo elaborado por
20 el contratista es acorde a la estructuración, desarrollo y a las obligaciones ambientales del proyecto.

21 Verificar en forma previa a la aprobación, y dentro del plazo establecido para remisión a la Subdirección de
22 Sostenibilidad, que el documento PMA y/o PAGA, según corresponda, contenga los permisos ambientales y
23 sociales necesarios para el inicio de las actividades del proyecto, la línea base completa con la caracterización
24 de las áreas directa e indirecta, el desarrollo de la matriz de valoración de impactos u otro método utilizado, así
25 como la adecuada formulación de los proyectos y programas requeridos de conformidad con el alcance de las
26 actividades del proyecto, y demás aspectos necesarios para la idoneidad del documento, como requisitos
27 indispensables para su aprobación.

28 Presentar a la Subdirección de Sostenibilidad el documento PAGA y/o copia de Licencia Ambiental incluye EIA
29 - PMA, según corresponda, con concepto y aprobación mediante oficio firmado por el “Representante Legal” o
30 el “Director” de Interventoría, sin los cuales no es válido para ejecutar la obra; el cual deberá ser presentado en
31 medio físico impreso a doble cara, con copia en medio magnético, en el término establecido en el Apéndice D
32 Ambiental y Apéndice E Social del contrato de obra o consultoría (pliego de condiciones) del contrato de obra o
33 consultoría.	Considerando que la SS debe realizar la revisión del documento PAGA aprobado por la
34 interventoría por parte de los gestores ambientales y sociales y en aras de agilizar el proceso de revisión, dicha
35 interventoría deberá radicar el original y dos copias digitales de dicho documento bajo el siguiente esquema:

36 	Una radicación para el área ambiental de la Subdirección, remitiendo el oficio de aprobación del documento
37 PAGA, anexando original impreso (impreso a doble cara) con una copia digital.



1 	Una radicación para el área social de la Subdirección remitiendo el oficio de aprobación del documento,
2 anexando copia digital del documento PAGA.
3 Verificar la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social establecidas en la Licencia Ambiental, EIA,
4 PMA y/o PAGA, según corresponda, la normatividad ambiental vigente y las medidas de manejo requeridas por
5 la Autoridad Ambiental competente.
6 Efectuar el seguimiento permanente en los frentes de obras, para verificar la aplicación de las técnicas y
7 procedimientos aprobados en la Licencia Ambiental, EIA, PMA y/o PAGA, según corresponda.
8 Efectuar acciones de control por parte de personal especializado para garantizar que los impactos ambientales
9 negativos que puedan presentarse sean minimizados, aplicando las medidas establecidas en el documento la
10 Licencia Ambiental, EIA, PMA y/o PAGA, según corresponda.
11 Realizar control ambiental de las obras, y verificar el cumplimiento de todas las normas, condicionantes, diseños,
12 actividades y procesos recomendados en la Licencia Ambiental, EIA, PMA y/o PAGA, según corresponda. Este
13 control debe ser soportado en los informes trimestrales de seguimiento de la gestión socio ambiental.
14 Verificar la puesta en marcha y según corresponda, así como el “Plan de Contingencias”, Plan de seguimiento
15 y monitoreo, “Plan de Inversión forzosa de no menos del 1%”, “Plan de desmantelamiento y abandono” ,
16 Valoración Económica y demás que esta establezca la autoridad ambiental, en caso de ser necesario. Revisar
17 y aprobar los planes de disposición de desechos y, en general, supervisar y hacer cumplir la reglamentación
18 ambiental vigente.
19 Efectuar la toma de muestras y análisis de laboratorio de calidad de aire, agua y ruido necesarios, para la
20 evaluación y seguimiento a las actividades de la Licencia Ambiental, EIA, PMA y/o PAGA, según corresponda,
21 ejecutados por el contratista, previo concepto de la SS y aprobación de la unidad ejecutora.
22 En el evento de presentarse impactos ambientales adicionales a los inicialmente previstos en la Licencia
23 Ambiental, EIA, PMA y/o PAGA, según corresponda, la interventoría debe conceptuar sobre el diseño de las
24 medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar, elaborado por el Contratista de Obra, y a su vez, debe
25 verificar la ejecución por parte de éste.
26 Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problemáticas específicas en el campo
27 ambiental, de requerirse, previo concepto de la SS y aprobación de la unidad ejecutora.
28 Garantizar y velar por que los recursos económicos asignados por administración de las Actividades
29 Ambientales y sociales del presupuesto oficial del proyecto, sean invertidos de conformidad con las necesidades
30 de la gestión del proyecto.
31 Verificar, analizar y conceptuar frente a los proyectos en donde se encuentren comunidades étnicas y que no
32 se requiera consulta previa, para lo cual se deberá incluir en el plan de gestión social a éstas.
33 Velar por que los recursos asignados para el cumplimiento de la Licencia Ambiental, los programas del PMA o
34 PAGA, según corresponda, para la gestión Ambiental del proyecto, sean invertidos de conformidad con las
35 necesidades reales de la gestión del proyecto.



1 Presentar informes trimestrales según los formatos MSOAMB-MN-IN-1-FR-10 “Informe Trimestral Estado
2 Ambiental del Proyecto” y “MSOAMB-MN-IN-1-FR-11: Informe Trimestral Estado Social del Proyecto”
3 incluyendo los anexos concernientes al periodo (según lo establecido en el Instructivo Seguimiento a la Gestión
4 Ambiental y Social), en medio físico impreso a doble cara y magnético (formato en Excel), sobre el avance y
5 cumplimiento de la Licencia Ambiental, EIA, PMA y/o PAGA, según corresponda, y/o permisos ambientales,
6 dentro de los siete (7) días calendario de vencimiento del trimestre, los cuales se deberán radicar de forma
7 independiente por área a la Subdirección de Sostenibilidad.
8 Emitir concepto técnico, aprobar y radicar en medio magnético a la Subdirección de Sostenibilidad, los informes
9 ambientales y sociales del contratista de obra (según frecuencia establecida en los pliegos del contrato de obra),
10 el plan operativo de Establecimiento y mantenimiento en caso de requerirse compensaciones por
11 aprovechamiento forestal y/o ocupación de cauce y el Plan de revegetalización (empradización, siembra directa
12 de semillas, hidrosiembra, siembra de vetiver entre otros), dentro de los diez (10) primeros días calendario
13 posteriores a la finalización del periodo correspondiente.
14 Informar oportunamente a la SS y adelantar las acciones pertinentes tendientes a la puntual entrega de los
15 informes ambientales del Contratista de Obra. Los cuales se deberán radicar de forma independiente por área
16 a la Subdirección Sostenibilidad.
17 Remitir a la SS el Balance Ambiental a la terminación del contrato de obra (MSOAMB-MN-IN-2-FR-1) y Balance
18 Social a la terminación del contrato de obra (MSOAMB-MN-IN-2-FR-4) en medio físico y magnético (según lo
19 establecido en el Instructivo Balance Ambiental y Social), a los 15 días calendario de haberse cumplido la fecha
20 de terminación del contrato de obra, con los soportes necesarios para el Cierre Ambiental del proyecto (Informe
21 final ambiental y social del contratista e interventoría).
22 De acuerdo con lo establecido en el Instructivo Balance Ambiental y Social el contratista debe anexar los
23 siguientes documentos:
24 a) Formato Balance Ambiental del Contrato de Obra, debidamente diligenciado y firmado para revisión,
25 complemento y aprobación de la firma interventora, con los respectivos soportes:

26 	Anexo 1. Formato Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos.
27 	Anexo 2. Formato Matriz de Cumplimiento Ambiental del PMA o PAGA.
28 	Anexo 3. Formato Seguimiento Final a la Inversión Ambiental (Final consolidado del contrato).
29 	Anexo 4. Certificación de la autoridad ambiental competente, de la inexistencia de procesos en curso
30 por concepto del desarrollo de las actividades del proyecto.
31 	Anexo 5. Paz y Salvo de Proveedores.
32 	Anexo 6. Certificados de cierre minero y ambiental de los permisos otorgados para el proyecto.
33 	Anexo 7. Certificación de la interventoría, acerca de la NO generación de pasivos ambientales por
34 concepto de las actividades de obra y cumplimiento de la gestión ambiental del proyecto.



1 	Anexo 8. Constancias de pago por regalías, tasas por uso y aprovechamiento de los recursos naturales
2 debidamente suscritas por las entidades competentes, de los permisos otorgados para el proyecto.
3 	Anexo 9. Cronograma de actividades forestales (actividades ejecutadas y actividades por ejecutar).
4 	Anexo 10. Documentación Ambiental del Contrato de Obra e Interventoría - Disco duro externo (Incluir
5 Listado de Contenido Específico).
6 	Otros: Paz y salvos de propietarios y/o oficina de planeación municipal, concerniente a los sitios de
7 disposición de escombros y materiales de excavación.

8 b) Formato Balance Social del Contrato de Obra, debidamente diligenciado y firmado para revisión,
9 complemento y aprobación de la firma interventora, con los respectivos soportes:
10 	Anexo 1. Matriz de Cumplimiento Social de Actos Administrativos.

11 	Anexo 2. Matriz de Cumplimiento Social del PMA o PAGA.

12 	Anexo 3. Matriz de Cumplimiento de Consulta Previa.

13 	Anexo 4. Seguimiento Final a la Inversión Social.

14 	Anexo 5. Certificado Personerías (Que certifique que, a cargo del contrato de Obra, no existen quejas
15 pendientes).

16 	Anexo 6. Oficio aprobación intervención arqueológica– ICANH.

17 	Anexo 7. Actas de Protocolización de Consulta Previa - Expedidas por MININTERIOR.

18 	Anexo 8. Actas de Cierre de Consulta Previa - Expedidas por MININTERIOR.

19 	Anexo 9. Actas de Cierre de Proyectos Productivos.

20 	Anexo 10. Acta de Cierre del Comité de Participación Comunitaria.

21 	Anexo 11. Certificación de la interventoría, acerca de la NO generación de pasivos Sociales por
22 concepto de las actividades del proyecto.

23 	Anexo 12. Original de actas de vecindad de inicio, avance y cierre.
24
25 Cabe resaltar que en el evento que no se entreguen los soportes requeridos deberán incluirse dichos pendientes
26 y/o pasivos dentro del acta de cierre con la justificación técnica y jurídica por parte de la interventoría.



1 Las demás establecidas en el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya y las que la
2 Subdirección de Sostenibilidad comunique por oficios, siempre y cuando estén relacionados con la gestión
3 ambiental y social.
4 La Interventoría en caso de posible incumplimiento de los compromisos contractualmente establecidos debe
5 solicitar la aplicación multas, según el Artículo 2, numeral 10 de la Resolución 3662 de 2007, que indica: “Por
6 no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la Interventoría
7 o por el Instituto Nacional de Vías para la debida ejecución, será el 0.10% del valor del contrato por cada día de
8 retraso”. El PMA o PAGA, según corresponda, debe corresponder al objeto y alcance de la obra y se convierte
9 en el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte de la Interventoría y de INVÍAS. Las
10 medidas de prevención, mitigación o compensación establecidas en el PMA o PAGA, según corresponda, deben
11 corresponder a los impactos identificados y al tipo de obra a ejecutar.
12 Adicionalmente, la interventoría en el caso de que se identifique que el proyecto se hará con los lineamientos
13 del PAGA, deberá entregar la información cartográfica del proyecto en el modelo de datos compatible con el
14 Sistema de Información Geográfica – SIG del INVIAS, modelo suministrado por el grupo ambiental al iniciar el
15 contrato.
16 PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL
17 El Interventor deberá realizar el acompañamiento y seguimiento al contratista en lo relacionado con el
18 establecimiento del plan de inversión ambiental, el cual debe partir de la verificación y análisis, de cuáles
19 responsabilidades hacen parte del AIU del proyecto y cuáles están contenidas en las Especificaciones
20 Generales de Construcción que establecen el cumplimiento de la legislación ambiental, social, de seguridad y
21 salud en el trabajo, de obligatorio cumplimiento por los contratistas lo cual se reconoce a cargo de la
22 Administración del proyecto, y por lo tanto debe estar incluida en la propuesta económica presentada.
23 De acuerdo al numeral 5.3 del Manual de Interventoría de Obra Pública, se establece que las actividades
24 ambientales y sociales que se relacionan a continuación, deben estar contenidas por el contratista en su
25 porcentaje (%) de administración del costo directo de las obras presentado en su propuesta, con el fin de dar
26 cumplimiento a la normatividad vigente y cumplir con el objeto contractual: i) Personal ambiental vinculado al
27 proyecto; ii) Gestión para la obtención de permisos y autorizaciones para el uso de recursos naturales; iii) Pagos
28 de seguimiento y evaluación de permisos y autorizaciones por parte de la autoridad ambiental competente; iv)
29 Los monitoreos ambientales, exceptuando los establecidos por la autoridad ambiental competente por permisos
30 de ocupación de cauce; v) Todas las actividades relacionadas con el manejo de residuos líquidos y sólidos; vi)
31 Todas las actividades requeridas para el funcionamiento y manejo de campamentos e infraestructura temporal;
32 vii) Las relacionadas con el cumplimiento de Salud ocupacional (seguridad y salud en el trabajo); viii) Transporte
33 del personal ambiental y social en obra; ix) Reuniones de inicio, avance y cierre de socialización; x) Piezas
34 divulgativas básicas generadas directamente por el contratista. Lo anterior debe ser verificado, analizado y
35 aprobado por la interventoría.
36 Las compensaciones derivadas y la gestión necesaria para los permisos de emisiones atmosféricas,
37 concesiones de aguas, permisos de vertimientos, licencias ambientales de autorizaciones mineras (actividades
38 industriales), así como los monitores isocinéticos, monitoreo en fuentes hídricas requeridos en los permisos de



1 vertimientos, concesión de aguas, y demás obligaciones con autoridades ambientales que se requieran para el
2 funcionamiento de las instalaciones temporales, y para el suministro de los productos contratados como ítem de
3 obra, que acorde a las especificaciones generales de construcción determinan no solo las características
4 técnicas para los materiales sino que también incluyen insumos y las actividades del proceso de transformación
5 de material, deben estar inmersos dentro de dichos ítem de obra y/o la administración del proyecto según
6 corresponda. Por ello, es obligación de la interventoría verificar que así quede contemplado en el Plan de
7 Inversión Ambiental.

8 De acuerdo con las especificaciones técnicas, la tala de árboles es considerada parte de una actividad técnica
9 de obra, por tanto, el costo no se contempla en la provisión estimada como Actividades Ambientales
10 (denominada como “Gestión Ambiental”) en el presupuesto oficial establecido.

11 Al respecto se precisa que la actividad Tala genera altos impactos en el Ambiente y que en todos los casos debe
12 minimizarse su implementación. En el caso de ejecutarse la actividad, una vez autorizada por la autoridad
13 ambiental competente, deberán tomarse todas las medidas del caso para minimizar el impacto generado en el
14 entorno inmediato, implementando medidas que eviten daños adicionales, evitando prácticas tales como caída
15 libre del árbol que, deteriorando cobertura vegetal o infraestructura aledaña, y en todos los casos realizando las
16 actividades de manejo de especies menores y fauna a que haya lugar.
17 Las compensaciones ambientales derivadas de los permisos de aprovechamiento forestal y ocupación de cauce
18 serán analizadas por la interventoría para su reconocimiento en la provisión estimada como Actividades
19 Ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”), en el presupuesto oficial, siguiendo los procedimientos
20 establecidos por el Instituto.

21 Por otra parte, serán objeto de análisis específico aquellas actividades NO incluidas en las Especificaciones
22 Generales, ítem de obra o en el AIU del proyecto; Para su reconocimiento, se utilizará la provisión establecida
23 como Actividades Ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”), contemplada en el presupuesto oficial.
24 Para el reconocimiento por este rubro, la interventoría realizará el análisis de las actividades de obligatorio
25 cumplimiento requeridas por Autoridades Ambientales, para lo cual se aplicarán los procedimientos establecidos
26 por el instituto en el Manual de Interventoría, presentando para aprobación de la interventoría todos los formatos
27 y soportes técnicos (cotizaciones, especificaciones particulares, entre otros), contractuales y jurídicos que
28 evidencien la decisión de reconocimiento propuesto.

29 De acuerdo a lo anterior, contratista e interventoría deben efectuar un control al presupuesto ambiental, desde
30 el inicio del contrato de obra, durante la ejecución y finalización del mismo, para lo cual, el contratista deberá
31 diligenciar los siguientes formatos (o aquellos que modifiquen o sustituyan) y presentarlos a la interventoría para
32 su revisión, análisis y aprobación: MSOAMB-MN-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental, MSOAMB-MN-IN-1-
33 FR-3 Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental, MSOAMB-MN-IN-1-FR-4 Seguimiento Trimestral a la Inversión
34 Ambiental, MSOAMB-MN-IN-1-FR-5 Seguimiento Final a la Inversión Ambiental o aquellos que los sustituyan
35 acorde a la versión aplicable y vigente.



1 En conclusión, en ningún caso se aceptará reconocer pagos por manejo ambiental que estén incluidos en las
2 especificaciones generales de construcción o en el AIU del contrato. El costo de las medidas de manejo
3 ambiental correspondiente a reconocimiento económico será por la figura de ítem no previsto y en algunos casos
4 excepcionales por reembolso de gastos, esta última figura de reconocimiento económico no tendrá un
5 reconocimiento adicional por administración, y deberá seguir los procedimientos establecidos por el instituto,
6 siendo debidamente soportados y previamente revisados, analizados y aprobados por la interventoría. Su costo
7 total no debe superar la provisión estimada como Actividades Ambientales (denominada como “Gestión
8 Ambiental”) en el presupuesto oficial establecido, toda vez que esta provisión debe ser destinada exclusivamente
9 para cubrir el pago de los requerimientos ambientales exigidos por autoridades ambientales como son: Medidas
10 de compensación ambiental por intervenciones en el corredor vial (por permisos de aprovechamiento forestal,
11 ocupación de cauce), o sustracción de reserva y levantamiento de veda, en el desarrollo de proyectos, o medidas
12 que correspondan a manejo o compensaciones sociales por efecto de los impactos atribuidos al proyecto como
13 ya se ha descrito.

14 En todo caso el reconocimiento de las actividades ambientales al igual que las demás actividades del contrato,
15 están sujetas a las disposiciones establecidas en el Manual de interventoría vigente del INVIAS o aquel que lo
16 sustituya y demás documentos contractuales.

17 El reconocimiento por las actividades ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”), corresponderá al
18 valor pactado y aprobado por la interventoría en el año en el cual se realiza el análisis de precios unitarios, por
19 lo tanto, el pago por las actividades ambientales no será sujeto de ajuste.

20 PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL

21 El Interventor deberá realizar el acompañamiento y seguimiento al contratista en lo relacionado con el
22 establecimiento del plan de inversión social, el cual debe partir de la verificación y análisis, de cuáles
23 responsabilidades hacen parte del AIU del proyecto y cuáles están contenidas en las Especificaciones
24 Generales de Construcción que establecen el cumplimiento de la legislación ambiental, social, de seguridad y
25 salud en el trabajo, de obligatorio cumplimiento por los contratistas lo cual se reconoce a cargo de la
26 Administración del proyecto, y por lo tanto debe estar incluida en la propuesta económica presentada.

27 De acuerdo con el numeral 5.3 del Manual de Interventoría, se establece que las actividades ambientales y
28 sociales que se relacionan a continuación deben estar calculadas por el Contratista en su porcentaje (%) de
29 administración del costo directo de las obras presentado en su propuesta, con el fin de dar cumplimiento a la
30 normatividad vigente y cumplir con el objeto contractual:

31 	Personal ambiental y social.
32 	Gestión para la obtención de permisos y autorizaciones para el uso de recursos naturales.
33 	Pagos de seguimiento y evaluación de permisos y autorizaciones por parte de la autoridad ambiental
34 competente.



1 	Monitoreos ambientales, exceptuando los establecidos por la Autoridad Ambiental competente por
2 ocupación de cause.
3 	Todas las actividades relacionadas con el manejo de residuos líquidos y sólidos.
4 	Todas las actividades requeridas para el funcionamiento y manejo de campamentos e infraestructura
5 temporal
6 	Las relacionadas con el cumplimiento de Salud Ocupacional.
7 	Transporte del personal ambiental y social en obra.
8 	Instalación y operación del SAU.
9 	Reuniones de inicio, avance y cierre de socialización.
10 	Piezas divulgativas básicas generadas directamente por el Contratista.
11 	Levantamiento de actas de vecindad de inicio y cierre.
12 	Gestión ante el ICANH para la obtención del Plan de Manejo de Arqueología Preventiva.
13 	Conformación y operación del Comité de Participación Comunitaria.
14 	Implementación del Proyecto de Contratación de Mano de Obra.
15 	Las demás actividades que señale el respectivo apéndice ambiental y social.
16 Adicionalmente a las citadas en el Manual de Interventoría, están contenidas en el porcentaje de administración
17 las siguientes actividades:

18 	Instalación y operación de buzones satélites.
19 	Elaboración de Actas de vecindad de inicio, seguimiento y cierre, incluido el debido levantamiento de
20 la información por parte del profesional técnico correspondiente (ingeniero civil y/o arquitecto).
21 	Elaboración de Fichas socioeconómicas y diagnostico social.
22 	La elaboración de Informes Trimestrales Estado Social de Proyectos, Informes de Cumplimiento
23 Ambiental (Ocas), la respuesta a los Autos de Seguimiento y los documentos técnicos de Cesión o Giro
24 Ordinario de la Licencia Ambiental.
25 	Gestiones y trámites ante el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras y demás autoridades
26 del nivel central y territorial, sean estas de la rama legislativa, ejecutiva y/o judicial.



1 	Cumplimiento de acuerdos de Consulta Previa de naturaleza administrativa, relacionados con
2 gestiones intergubernamentales, con empresas privadas u organismos no gubernamentales.
3 	Todo tipo de piezas divulgativas relacionadas con los Planes de Manejo de Tráfico y Programas de
4 Señalización o Tránsito de Embarcaciones y de transporte terrestre que hubiere de corresponder en
5 desarrollo de cualquiera de las actividades de obra.
6 	Todas las gestiones, trámites y actividades relacionadas con la ejecución del plan de gestión socio
7 predial requeridas por la adquisición predial del proyecto establecidas en el PAGA y/o PMA, según
8 corresponda, así como la realización del inventario socio predial, levantamiento de fichas
9 socioeconómicas, diligenciamiento del diagnóstico socioeconómico, inspecciones a las unidades
10 sociales beneficiarias, visitas de seguimiento en campo, desplazamiento y acompañamiento a los
11 posibles beneficiarios a las oficinas públicas y privadas en las que se requiera realizar cualquier tipo de
12 trámites y gestiones relacionados con la gestión predial y socio predial, elaboración y legalización de
13 las actas de compromiso, y la identificación y determinación de los factores de compensación social de
14 acuerdo a la normatividad vigente. En caso de requerir.
15 La interventoría realizará el análisis de las actividades de obligatorio cumplimiento requeridas para el proyecto,
16 para lo cual se aplicarán los procedimientos establecidos por el instituto en el Manual de Interventoría,
17 presentando para aprobación de la firma interventora todos los formatos y soportes técnicos (cotizaciones,
18 especificaciones particulares, entre otros), contractuales y jurídicos que evidencien la decisión de
19 reconocimiento propuesto.

20 La interventoría efectuara control al presupuesto y actividades sociales, desde el inicio del contrato de obra,
21 durante la ejecución y finalización del mismo, para lo cual, el contratista deberá diligenciar los siguientes
22 formatos (o aquellos que modifiquen o sustituyan) y presentarlos a la interventoría para su revisión y aprobación:
23 MSOAMB-MN-IN-1-FR-6 Plan de Inversión Social, MSOAMB-MN-IN-1-FR-7 Pre-acta Mensual de Inversión
24 Social, MSOAMB-MN-IN-1-FR- Seguimiento Trimestral a la Inversión Social, MSOAMB-MN-IN-1-FR-8
25 Seguimiento Final a la Inversión Social o aquellos que los sustituyan acorde a la versión aplicable y vigente.

26 Por lo anterior, se aclara que el Plan de Inversión Social inicial (versión 1) corresponde a las proyecciones de
27 las actividades sociales sujetas a reconocimiento por las figuras de análisis de precios unitarios o reembolso de
28 gastos; tales actividades se deben registrar en el Formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-6 Plan de Inversión Social,
29 la interventoría lo radicara a la Subdirección de Sostenibilidad a partir de la orden de inicio y previo al inicio de
30 las actividades constructivas.

31 A partir de la segunda versión, la información contemplada en estos formatos (actividades, cantidades y precios)
32 deberá en todo caso estar aprobada por la Interventoría y contar con concepto favorable de la Subdirección de
33 Sostenibilidad. En ningún caso podrán ejecutarse y reconocerse pagos de dichas actividades sin la aprobación
34 de la interventoría.

35 En conclusión, en ningún caso se aceptará reconocer pagos por actividades sociales que estén incluidas en las
36 especificaciones generales de construcción o en el AIU del contrato.



1 PROGRAMA CIVICO GUARDAVIAS

2 De conformidad con lo establecido en las Leyes 134 de 1194 y 850 de 2003, es responsabilidad del Estado,
3 o quien por delegación haga sus veces, la promoción y divulgación de la ejecución de planes, proyectos o
4 contratos, de manera voluntaria o mediante solicitud, para así informar adecuadamente a los ciudadanos y a
5 las organizaciones civiles en el respectivo nivel territorial, para que ejerzan la vigilancia correspondiente.

6 En este sentido, es evidente que el fomento e incentivo al involucramiento y participación de las comunidades
7 locales con los proyectos a cargo de INVIAS, es uno de los principales objetivos a los cuales debe estar
8 direccionada la gestión social en los proyectos de infraestructura de la entidad.

9 La Interventoría, como representante del Instituto en cada uno de los proyectos, es la llamada entonces a
10 garantizar el acceso libre, informado y efectivo de las comunidades tanto a la participación comunitaria como
11 a la conformación de veedurías ciudadanas mediante la implementación el programa Guardavías, el cual
12 consiste en la puesta en marcha de un programa de capacitaciones que permita a las personas y
13 comunidades interesadas en realizar seguimiento a los proyectos instruirse y desarrollar las capacidades
14 necesarias para llevar a cabo su misión de acuerdo con la Ley.

15 Objetivos:

16 	Instruir a la ciudadanía en el qué hacer del INVÍAS, enseñar conceptos esenciales para que puedan hacer
17 un efectivo control social a la gestión pública, tanto para la buena construcción de las obras civiles como
18 para su mantenimiento preventivo y periódico.
19 	Garantizar el acceso libre e informado de las comunidades del área de influencia directa al efectivo
20 seguimiento social de los proyectos que desarrolle la Entidad.
21 	Socializar los diferentes tipos de mecanismos de participación comunitaria consignados en la Constitución
22 Política de Colombia, así como las normas y demás disposiciones legales que los reglamenten.
23 	Promover la conformación de espacios comunitarios de participación ciudadana en cada uno de los
24 municipios del área de influencia directa del proyecto.
25 Acciones a ejecutar:

26 En la reunión de inicio del proyecto, el profesional social de la Interventoría o quien haga sus veces deberá
27 socializar el programa Guardavías a la comunidad del área de influencia directa (AID) del proyecto y dar así
28 inicio al proceso de conformación de veedurías ciudadanas.

29 El proyecto de capacitaciones a la comunidad deberá ser presentado por el profesional social de la
30 Interventoría a la Subdirección de Sostenibilidad para su revisión y aprobación correspondiente. Como mínimo,
31 este documento deberá contar con objetivos, metodología, cronograma, insumos y herramientas a utilizar e
32 indicadores de medición y evaluación, y será articulado con el programa de participación comunitaria del



1 contratista de obra.

2 Una vez el plan de capacitaciones sea aprobado, este deberá ser implementado en su totalidad dentro del
3 periodo del contrato, luego del visto bueno por parte del área social de la SS.

4 Deberá implementarse, tanto el programa de capacitación como una (1) veeduría u otro espacio de
5 participación comunitaria, en cada uno de los municipios del Área de Influencia Directa del proyecto, y
6 adicionalmente en aquellos centros poblados priorizados por el INVÍAS.

7 El profesional social de la interventoría, a través de los informes trimestrales, comunicará a la Subdirección de
8 Sostenibilidad del INVIAS de todas las actividades del programa que se hayan realizado durante el periodo
9 informado.

10 Durante la reunión de cierre del contrato, el profesional social de la interventoría socializará a la comunidad los
11 resultados del programa Guardavías, tanto en términos de capacitaciones realizadas como en conformación
12 de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación y seguimiento social a los proyectos de
13 infraestructura. El programa estará a cargo de todos los miembros de la Interventoría.

14 En el informe de cierre de la interventoría, el profesional social deberá hacer entrega de un resumen ejecutivo
15 del programa, tanto en forma tabulada como gráfica, evidenciando el cumplimiento cuantitativo y cualitativo del
16 programa guardavías.

17 Este programa deberá integrarse de manera interinstitucional con la participación de la Contraloría General de
18 la República, el Ministerio del Interior, las Personerías Municipales y el Departamento Administrativo para la
19 Prosperidad Social con el fin de asegurar la cooperación interinstitucional, calidad y oportunidad de la
20 capacitación realizada, así como con las demás Entidades que señale el INVÍAS.

21 La logística utilizada en el marco de diseño y ejecución de este programa se reconocerá a través de reembolso
22 de gastos previa presentación de soportes válidos de pago.

23 La interventoría, actuando de acuerdo con la Ley, informará a las personas interesadas en la participación y
24 conformación de las veedurías ciudadanas que estas actividades no son remuneradas bajo ninguna
25 circunstancia.

26 A aquellas personas que cumplan los requisitos señalados por el Interventor, éste en compañía con el INVÍAS
27 les otorgará una Certificación de participación.

28 Indicadores de medición y evaluación:

29 	Estrategias o protocolos de capacitación realizados.
30 	Número de participantes.



1		Veedurías comunitarias conformadas.
2	
3 ENTREGA DOCUMENTAL

4 La documentación a ser entregada al Instituto nacional de Vías debe cumplir con los requisitos establecidos en materia
5 de gestión documental por el Archivo General de la Nación, Acuerdo No. 002 de 2014 “Por medio del cual se establecen
6 los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se
7 dictan otras disposiciones”

8 1.	En este orden de ideas los expedientes documentales deben archivarse en carpetas que se ajusten a las
9 siguientes características generales:

10 -	La carpeta debe estar conformada por un Juego de dos tapas en Yute de 320 gramos

11 -	Impresa por cada cara a una tinta

12 -	Perforación circular

13 -	Grafada y perforada

14 -	Refuerzo donde va el gancho

15 -	Aleta vertical

16 2.	Los documentos deben ordenarse respetando el orden original de los documentos e incorporándolos según se
17 produzcan hasta que concluya lo que se proceda a radicar por el contratista.

18 3.	Los documentos dentro de la carpeta deben ser perforados a tamaño oficio y ubicados en orden ascendente, es
19 decir, la disposición de los documentos dentro de la carpeta debe estar de tal manera que al abrir la carpeta el primer
20 documento sea el de la fecha más antigua y el ultimo el producido más recientemente.

21 4.	Cada carpeta debe contener 200 folios aproximadamente, si se requiere abrir más de una carpeta se continuará
22 en el folio 201 en la segunda carpeta, folio 401 en la tercera carpeta y así sucesivamente.

23 5.	Se debe utilizar ganchos de legajar plásticos que se encuentren en buen estado. Se introduce el gancho legajador
24 en la tapa izquierda de la carpeta hacia adentro. Los documentos se colocan con la cara recta del folio contra la tapa de
25 forma que el gancho legajador se cierre sobre el adverso del último folio que se ha ingresado a la carpeta.
26
27 NORMATIVIDAD AMBIENTAL

28 Las obligaciones para el cumplimiento ambiental se enmarcan en la normatividad vigente en la materia, citada
29 a continuación, no obstante, el hecho de no encontrarse citada alguna norma promulgada antes del cierre del
30 concurso de méritos, no exime al interventor de su conocimiento y aplicabilidad, bajo su entera responsabilidad:



1 	La Constitución Política de Colombia.
2 	Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables
3 y de Protección al Medio Ambiente.
4 	Decreto 1449 de 1977. Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56
5 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974.
6 	Decreto 1608 de 1978. Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales
7 Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.
8 	Decreto 1541 de 1978. Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974:
9 "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.
10 	Decreto 1715 de 1978. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley
11 23 de 1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje.
12 	Ley 09 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.
13 	Decreto 2858 de 1981. Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 56 del Decreto-Ley 2811 de
14 1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978.
15 	Decreto 02 de 1982. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto
16 Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas.
17 	Ley 21 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y
18 tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la OIT,
19 Ginebra.
20 	Ley 52 de 1993. Por medio de cual se aprueba el convenio 167 y la recomendación No. 175 sobre
21 seguridad y salud en la construcción; adoptados por la 75ª reunión de la conferencia general de la OIT,
22 Ginebra de 1988.
23 	Ley 55 de 1993. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número
24 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la
25 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990.
26 	Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
27 encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
28 organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.
29 	Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.
30 	Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.



1 	Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan
2 otras disposiciones.
3 	Resolución 1083 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por el cual se regula la utilización de fibra
4 natural en obras y actividades.
5 	Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por medio del cual se regula el cargue,
6 descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos,
7 concretos y agregados sueltos de construcción de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de
8 excavación.
9 	Resolución 898 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se regula los criterios
10 ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso
11 comercial e industrial y en motores de combustión interna de automotores.
12 	Decreto 948 de 1995. Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73,
13	74, 75 y 76 del Decreto-ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9ª de 1979;
14 y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la
15 protección de la calidad del aire.
16 	Decreto 2107 de 1995. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene
17 el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.
18 	Decreto 605 de 1996. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la prestación del
19 servicio público domiciliario de aseo. Vigente solo el capítulo sancionatorio.
20 	Ley 299 de 1996. Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botánicos y se
21 dictan otras disposiciones.
22 	Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.
23 	Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
24 disposiciones.
25 	Decreto 1697 de 1997. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que
26 contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.
27 	Resolución 273 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se establecen las tarifas mínimas
28 de las tasas retributivas por vertimientos líquidos para los parámetros, demandas bioquímicas de
29 oxígeno (DBO) y sólidos suspendidos totales (SST).
30 	Resolución 372 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se actualizan las tarifas mínimas
31 de las tasas retributivas por vertimientos líquidos y se dictan disposiciones.



1 	Resolución 415 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se prohíbe la quema de llantas,
2 baterías, plásticos y otros materiales que puedan generar emisiones tóxicas al aire.
3 	Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en
4 relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
5 	Decreto 321 de 1999. Relacionado con el Plan Nacional de Contingencias contra derrames accidentales
6 de hidrocarburos o cualquier otra sustancia nociva para la salud, en el sentido de que en cada actividad
7 a realizar se debe realizar una evaluación de las posibles contingencias que puedan presentarse y tomar
8 las acciones correctivas o preventivas según sea del caso.
9 	Decreto 1552 de 2000. Mediante el cual se modifica el art. 38 del Decreto 948 de 1995, modificado por
10 el artículo 3 del Decreto 2107 de 1995, relacionado con las emisiones de vehículos Diesel.
11 	Ley 685 de 2001. Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones.
12 	Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras
13 disposiciones.
14 	Decreto 1530 de 2002. Por el cual se modifica el artículo 40 del Decreto 948 de 1995, modificado por el
15 artículo 2º del Decreto 1697 de 1997 y por el Decreto 2622 de 2000, respecto del contenido de plomo
16 en los combustibles.
17 	Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689
18 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la
19 Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
20 	Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
21 	Decreto 155 de 2004. Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por
22 utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones.
23 	Decreto 3440 de 2004. Modifica parcialmente el Decreto 3100 de 2003.
24 	Resolución 1197 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la
25 cual se establece las zonas compatibles de minería en la Sabana de Bogotá.
26 	Resolución 1565 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
27 modifica parcialmente la resolución 898 de 1995, que regulan los criterios ambientales de calidad de los
28 combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en
29 motores de combustión interna de vehículos automotores.
30 	Decreto 838 de 2005. Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos
31 sólidos y se dictan otras disposiciones.



1 	Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos
2 o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
3 	Decreto 4742 de 2005. Por el cual se modifica el artículo 12 del decreto 155 de 2004 y se reglamenta
4 el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de agua.
5 	Resolución 1023 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
6 adoptan las guías ambientales como instrumento de autocontrol y autorregulación.
7 	Oficio 526974 de 28 de diciembre de 2005 concepto de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de
8 Minas y Energía. Obligación de gestionar y obtener licencia ambiental en los procesos de autorización
9 temporal para materiales de construcción de carreteras.
10 	Resolución 349 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
11 establece el porcentaje de gastos de administración que cobrarán las autoridades ambientales en
12 relación con los servicios de evaluación y seguimiento ambiental.
13 	Resolución 601 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
14 establece la norma de calidad de aire o nivel de inmisión para todo el territorio nacional en condiciones
15 de referencia.
16 	Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
17 establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
18 	Resolución 1402 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
19 desarrolla parcialmente el decreto 4711 del 30 de Diciembre de 2005, en materia de residuos o
20 desechos peligrosos.
21 	Resolución 2202 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
22 adoptan los Formularios Únicos Nacionales.
23 	Decreto 979 de 2006. Por el cual se modifican  los artículos 7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de
24	1995.
25 	Circular 2000-2-44593 del 19 de mayo de 2006 del Viceministerio de Ambiente. Lineamientos para la
26 aplicación de tasas ambientales.
27 	Oficio 2400-E-2-70830 del 4 de septiembre de 2006 concepto de la Dirección de Licencias, Permisos y
28 Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. Obligación de gestionar y
29 obtener licencia ambiental en los procesos de autorización temporal para materiales de construcción de
30 carreteras.
31 	Decreto 330 de 2007. Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el
32 Decreto 2762 de 2005.



1 	Decreto 1575 de 2007. Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad
2 del Agua para Consumo Humano.
3 	Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la
4 cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia
5 para la calidad del agua para consumo humano.
6 	Resolución 910 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
7 reglamenta los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes
8 móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se toman otras disposiciones.
9 	Ley 1333 de 2009. Sobre el Régimen Sancionatorio Ambiental.
10 	Decreto 3930 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como
11 el Capítulo II – Parte III – Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de agua y residuos
12 líquidos y se dictan otras disposiciones.
13 	Decreto 4728 de 2010. reforma el Decreto 3930 de 2010. Permiso para Vertimientos al Recurso Hídrico,
14 al Suelo y a los Alcantarillados.
15 	Decreto 2667 de 2012. Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta
16 del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones.
17 	Decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.
18 	Decreto 2041 de 2014. Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias
19 ambientales.
20 	Decreto 769 de 2014. Por la cual se listan las actividades de mejoramiento en proyectos de
21 infraestructura de transporte.
22 	Decreto 770 de 2014. Por la cual se establece un listado de cambios menores o ajustes normales en
23 proyectos del sector de infraestructura de transporte que cuente con licencia o su equivalente.
24 	Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente
25 y desarrollo sostenible.
26 	Resolución 324 de 2015 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Por la cual se fijan las
27 tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones,
28 autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.
29 	Decreto 2220 de 2015. Por el cual se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado
30 con las licencias y permisos ambientales para Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINE).



1 	Resolución 6725 de 2016 del Instituto Nacional de Vías. Por medio de la cual se crea el programa de
2 arborización “Escuelas Verdes”.
3 	Resolución 2182 de 2016 por la cual se modifica y consolida el Modelo de Almacenamiento
4 Geográfico contenido en la Metodología General para la presentación de Estudios Ambientales y en el
5 Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos.
6 	Decreto 870 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por la cual se establece el
7 pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación.
8 	Decreto 1007 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Mediante el cual se
9 reglamenta los componentes generales del incentivo de pago por servicios ambientales y la adquisición
10 y mantenimiento de predios en áreas y ecosistemas estratégicos que tratan el Decreto Ley 870 de 2017.
11 	Resolución 1402 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por la cual se adopta la
12 Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales.
13 	Ley 1882 de 2018. Por el cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la
14 contratación pública en Colombia, La Ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones.
15 	Decreto 050 del 2018. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1076-2015, en relación
16 a los Consejos Ambientales Regionales de Microcuencas (CARMAC), el ordenamiento del Recurso
17 Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones.
18 	Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Vial. (Versión 2011).
19 	Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Marítimo y Fluvial. (Versión
20	2011).
21 NORMATIVIDAD SOCIAL

22 Las obligaciones para el cumplimiento social se enmarcan en la normatividad vigente en la materia, citada a
23 continuación, no obstante, el hecho de no encontrarse citada alguna norma promulgada antes del cierre del
24 concurso de méritos, no exime al interventor de su conocimiento y aplicabilidad, bajo su entera responsabilidad:

25 	La Constitución Política de Colombia.
26 	Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
27 	Ley Estatutaria 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección
28 del derecho a la participación democrática
29 	Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
30 	Decreto 763 de 2009. Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997.



1 	Decreto 138 de 2019. Por el cual se modifica la Parte VI "Patrimonio Arqueológico" del Decreto 1080
2 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultural.
3 	Ley 1655 de 2013. Por medio del cual se reglamentan los artículos 63, 70 y72 de la Constitución Política
4 de Colombia en lo Patrimonio Cultural Sumergido
5 	Ley 1185 de 2008 Por la que se modifica y adiciona la Ley General de Cultura y se dictan otras
6 disposiciones.
7 	Decreto 1080 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura
8 	Ley 1882 de 2018. Por el cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la
9 contratación pública en Colombia, La Ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones.
10 	Ley 1682 de 2013. Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura
11 de transporte y se conceden facultades extraordinarias.
12 	Ley 1228 de 2008. Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión,
13 para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de
14 Carreteras y se dictan otras disposiciones.
15 	Resolución 7310 de 2015, por la cual se modifican los criterios para la elaboración e implementación
16 del plan de gestión socio predial, con miras a compensar los impactos sociales generados en la
17 adquisición de áreas requeridas para la ejecución de proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vías -
18 INVIAS".
19 	Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye
20 un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Normatividad.
21 	Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho
22 a la participación democrática".
23 	Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
24 	Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en
25 la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos
26 Públicos.
27 	Decreto 092 de 2017. Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de
28 lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política.
29 	Decreto 1080 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura.



1 	Resolución 3662 de 2007 del Ministerio de Transporte. Por la cual se establece el procedimiento para
2 la imposición de sanciones y se señalan las cuantías para hacer efectiva la cláusula de multas en los
3 contratos celebrados por el Instituto Nacional de Vías.
4 	Ley 21 de 1991 Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y
5 tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T.,
6 Ginebra 1989 el convenio 169 de la OIT establece la necesidad de consultar a las comunidades étnicas.
7 	Directiva presidencial 10 de 2013. Guía para la realización de Consulta previa.
8 	Directiva 01 de 2010 Garantía del Derecho fundamental a la Consulta previa.
9 	Ley 70 de 1993. La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras y así mismo tiene
10 como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de
11 las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y
12 social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de
13 oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.
14 	Decreto 2353 de 2019. Por el cual se modifica la estructura del Ministerio del Interior y se determinan
15 las funciones de algunas dependencias.
16 	Directiva presidencial 08 de 2020. Guía para la realización de Consulta Previa.
17 	Decreto 1320 de 1998. Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y
18 negras.
19 	Decreto 3770 de 2008. Establece requisitos de los consejos comunitarios y organización de las mismas.
20 	Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Vial. (Versión 2011).
21 	Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Marítimo y Fluvial. (Versión
22	2011).
23		Las relacionadas en los apéndices Ambiental y Predial.
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