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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA
MC SA 020 de 2017

	1.
	LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

	
1.
	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
	Que el ARTICULO 70 de la Constitución Política señala que "El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación". 

Que así mismo el ARTICULO 71 de la Constitución Política consagra que "La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades". 

Que en este sentido, el artículo 22 de la Ley 397 de 1997 establece con relación a la Infraestructura Cultural, que "El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, definirá y aplicará medidas concretas conducentes a estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos para la realización de actividades culturales y, en general propiciará la infraestructura que las expresiones culturales requieran".

Siendo así, El Ministerio de Cultura en su Plan de Acción 2017 priorizo realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura  para dar continuación a estos procesos culturales los cuales para su continuo funcionamiento requieren de espacios físicos apropiados, en buenas condiciones y que cumplan con los requisitos mínimos para que la población dé en ellos cita y participe de los diferentes programas y actividades, enfocados a brindar oportunidades a niños, jóvenes y adultos, consolidando el sentido de pertenencia, identificación y compromiso con la región. 

Con la intervención temprana de los inmuebles de la infraestructura cultural que lo requieran se realizara la conservación de su ser y su permanencia para darle una mayor durabilidad; de esta manera se contribuirá al fortalecimiento cultural de lo existente y a que más personas, especialmente los niños y jóvenes, se apropien de estos espacios  y sean protagonistas indiscutibles del renacer y salvaguardar la identidad cultural en cada una de las regiones, aportando confort y seguridad para una mayor y mejor calidad de vida.
Por tal motivo, el Grupo de Infraestructura del Ministerio de Cultura, considera oportuno y conveniente adelantar el proceso de contratación para REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN PROYECTOS DE BIBLIOTECAS, ESCUELAS DE MUSICA, CASAS DE LA CULTURA Y CENTROS CULTURALES, A NIVEL NACIONAL.

Siendo esta la mayor obligación y prioridad la de CONSERVAR Y MANTENER los inmuebles haciendo que la infraestructura se adecue a las condiciones de Seguridad, Salubridad, Habitabilidad, Accesibilidad, Confort y Funcionalidad




	
2.
	LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR,CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO, Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

	2.1
	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO
	
Contrato de Obra.


	
2.2
	OBJETO
	
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN PROYECTOS DE BIBLIOTECAS, ESCUELAS DE MUSICA, CASAS DE LA CULTURA Y CENTROS CULTURALES, A NIVEL NACIONAL.


	2.3
	CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO/ CÓDIGO UNSPSC
	Luego de analizado el documento que consagra los Códigos Estándar de Productos y Servicios de naciones Unidad –UNSPSC- y el Manual para la Codificación de Bienes y Servicios, expedido por Colombia Compra eficiente, se ha establecido que el objeto del contrato del presente proceso de selección se identifica así:

	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[10] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 
	[15] Servicios de apoyo a la construcción.

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[10] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
	[29] Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[10] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
	[33] Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura[

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[11] Servicios de construcción de edificaciones residenciales 
	[10] Servicios de construcción de unidades unifamiliares 

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[11] Servicios de construcción de edificaciones residenciales 
	[11] Servicios de construcción de unidades multifamiliares 

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[12] Servicios de construcción de edificaciones no residenciales 
	[10] Servicios de Construcción de edificios industriales y bodegas nuevas. 

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[12] Servicios de construcción de edificaciones no residenciales
	[11] Servicios de construcción de edificaciones comerciales y de oficina 

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[12] Servicios de construcción de edificaciones no residenciales
	[14] Servicios de Construcción de edificaciones públicas especializadas 

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[15] Servicio de mantenimiento y construcción de comercio especializado.
	[14] Servicio de Construcción de recubrimiento de muros

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[15] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[19] Servicio de albañilería y mampostería

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[15] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[20] Servicio de pañetado y Dry Wall

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[15] Servicio de mantenimiento y construcción de comercio especializado.
	[23] Servicio de Carpintería

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[15] Servicio de mantenimiento y construcción de comercio especializado.
	[26] Servicio de Techado de paredes externas y Laminas de Metal

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[15] Servicio de mantenimiento y construcción de comercio especializado. 
	[29] Servicios de montaje de acero estructural. 





	

	
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS
	En desarrollo del objeto contractual EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

Y en desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga a: 

[bookmark: _Toc474239588][bookmark: _Toc474245352]OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

[bookmark: _Toc474239589][bookmark: _Toc474245353]Obligaciones Generales:

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados.
2. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del contrato durante y posterior a su vigencia contractual, dicha información no deberá ser revelada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, ni total ni parcialmente, sin contar con previa autorización del MINISTERIO.
3. Brindar un buen trato y respeto a los funcionarios del MINISTERIO, así como a las personas externas.
4. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento  de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables  y causen daño o perjuicio  a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de la ley 80 de 1993.
5. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la Ley 797 de 2003, el decreto 1703 de 2002 y el Decreto reglamentario 510 de marzo 06 de 2003 y la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 y suministrar al supervisor del contrato lo pertinente.
6. Asistir a las reuniones, inducciones o entrenamientos que realice el MINISTERIO a los CONTRATISTAS, para el adecuado desarrollo del objeto contractual. 
7. En caso de ser necesario, conocer y dar aplicación al Sistema de Gestión de Calidad, MECI, Sistemas de Información y otros aspectos relevantes del MINISTERIO, para cumplir a cabalidad con las obligaciones pactadas.
8. Conocer y dar cumplimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental del MINISTERIO y desarrollar actividades que ayuden a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos sobre el ambiente y los recursos naturales, las cuales respondan a la normatividad ambiental y a conductas ambientalmente responsables. 
9. En caso de aplicar, al finalizar el contrato, entregar en medio magnético, el inventario documental generado en el desarrollo del contrato.
10. Conocer y dar plena aplicación al Manual de Políticas Generales de Seguridad de la Información (DI-OPL-003) publicado en el aplicativo del Sistema de Gestión Integrado en la entidad.
11. En caso de aplicar, Conocer y dar cumplimiento a las políticas, procedimientos, guías y/o lineamientos derivados de la anterior Política de Seguridad de la Información y conocer nuestra política de tratamiento de datos personales contenida en el MANUAL PARA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL –LEY HABEAS DATA (M-GAC-001) publicada en el aplicativo del Sistema de Gestión Integrado (ISOLUCION).
12. En caso de aplicar, en cualquier momento, ante solicitud escrita del SUPERVISOR o debido a la finalización del presente contrato, el CONTRATISTA devolverá toda o parte de la Información según lo requiera el SUPERVISOR, así como las copias que se encuentren en su poder cualquiera sea su formato. A requerimiento del SUPERVISOR el CONTRATISTA deberá destruir la Información y proporcionar prueba de su destrucción al SUPERVISOR.
13. Toda información interna y externa, verbal, física o electrónica, deberá ser procesada y entregada o transmitida integralmente, coherentemente, exclusivamente a las personas correspondientes y a través de los medios correspondientes, sin modificaciones ni alteraciones, salvo que así lo determinen las personas autorizadas o responsables de dicha información.
14. En caso que se requiera para la adecuada ejecución del contrato, la recolección por parte del MINISTERIO, de datos biométricos en control de acceso a área restringida, el CONTRATISTA titular de la Información manifiesta que conoce, acepta y autoriza de manera libre y espontánea el tratamiento de la información relativa a sus datos biométricos, los cuales son necesarios para el cumplimiento de la finalidad anteriormente descrita.
15. Constituir y entregar las pólizas de calidad y cumplimiento y demás requeridas. 

[bookmark: _Toc476586907]Obligaciones Especiales del CONTRATISTA 

Además de las contenidas en la ley, los pliegos de condiciones y el contrato, el contratista se obliga a:

1. Presentar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación, el plan de trabajo y programación inicial de ejecución de las labores por cada uno de las infraestructuras y consolidación de las mismas de forma paralela, hojas de vida del organigrama de trabajo propuesto para el desarrollo de las labores y análisis de precios unitarios, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección y en la propuesta presentada por el contratista. 
2. Entregar al supervisor dentro del plazo señalado los análisis de precios unitarios correspondientes, en concordancia con los precios ofertados en la propuesta económica, los cuales deberán contener los costos básicos como equipos, materiales e insumos y mano de obra, teniendo en cuenta además los factores de producción y las condiciones de la zona como régimen de lluvias, acceso a los sitios de trabajo, sistema de explotación y producción de los agregados pétreos y todos aquellos factores que puedan incidir en los precios unitarios de los diferentes ítems. Esta información servirá como base de análisis para la aprobación de precios no previstos. Cualquier inconveniente que se presente durante la ejecución del contrato, debido a una mala elaboración de los análisis de precios unitarios de ítems no previstos y/o a su entrega posterior a la firma del acta de iniciación, será responsabilidad exclusiva del contratista y del supervisor, quienes por tal causa incurrirán en incumplimiento grave de sus respectivas responsabilidades y se harán acreedores a las sanciones contractuales correspondientes y deberán asumir los sobrecostos y demás consecuencias que por ello se generen.
3. Tramitar ante las autoridades competentes las licencias y permisos aplicables para el desarrollo del contrato: permisos para depósito de escombros, extracción de materiales, conexiones provisiones de servicios públicos de energía, alcantarillado y acueducto, red de voz y datos para acceso a internet, (cuando esto sean necesarios y apliquen de conformidad con lo dispuesto en la Ley y normatividad vigente del municipio) etc. 
4. El Contratista revisará y ajustará el presupuesto de ejecución de obra al iniciar el contrato y ajustara cada que vez se sea necesario, al valor del contrato, incluyendo todas las actividades necesarias para la materialización del proyecto y la programación por cada proyecto de ejecución de las actividades, asignando recursos por actividades y estimando la ruta crítica e igualmente deberá elaborar el programa detallado de inversión o plan de flujo de inversión.
5. De acuerdo con los establecido en el pliego de condiciones,  para cada inmueble a intervenir el contratista deberá elaborar, junto con el supervisor del contrato, previo al inicio de cada intervención, un acta que hará parte del contrato, en la que constará nombre del inmueble a intervenir, su estado, registro fotográfico, cantidades de obra, precios, presupuesto, especificaciones técnicas y planos, si se requieren, cronograma de trabajo y demás aspectos que se considere pertinente incluir en el acta.
6. El Contratista al iniciar y finalizar las obras deberá realizar un acta de inventario en donde inscriban los bienes entregados y recibidos; asi como también por infraestructura deberá realizar un manual de mantenimiento en donde adjunte las certificaciones de calidad de los productos (si se requiere) y las garantías de los mismos (cubiertas, equipos, muebles etc.)
7. Al finalizar cada intervención, elaborar, junto con el supervisor, el acta de terminación y recibo final de cada obra y entregar los documentos requeridos para ser tenidos en cuenta en la liquidación del contrato, según lo solicitado por el supervisor (Planos Record, si aplica; balance financiero y cierre de saldos, paz y salvos de contratistas, proveedores y mano de obra, informe final de obra, actas, etc.).
8. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con la propuesta presentada.
9. Suministrar e instalar la valla informativa del proyecto de acuerdo con las especificaciones suministradas por el MINISTERIO.
10. Llevar a efecto el contrato a los precios y condiciones señalados en la propuesta presentada.
11. Presentar actas de avance o corte de obra de manera mensual y de la misma manera realizar la facturación correspondiente. 
12. Considerar la opción de contratar los insumos básicos de ejecución como: cemento, arena, agregados, acero, tubería, etc., para la ejecución del proyecto en la región donde el mismo tenga su influencia de ejecución y/o su cabecera principal de suministro; siempre y cuando cumplan con los requerimientos de calidad y norma técnica aplicable solicitada en las especificaciones técnicas. 
13. Responder de manera exclusiva por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que haya lugar.
14. Responder civil y penalmente tanto por el no cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993.
15. Presentar al supervisor informes periódicos de ejecución (1 semanal, 1 mensual y final) y cuando lo requiera, de acuerdo a los formatos entregados por el Ministerio de Cultura; con registro fotográfico secuencial, fechado y con indicación de visual de tomas.
16. Mantener durante la ejecución del contrato el personal mínimo requerido y de apoyo y solicitar autorización del supervisor cuando se requiera el remplazo de alguno.
17. Aceptar las órdenes impartidas por el supervisor, relacionadas con el cambio de procedimientos y la imposición de medidas que este considere necesarias para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de los trabajos.
18. Suministrar y realizar muestras de materiales a utilizar antes de iniciar los trabajos y en el transcurso de ejecución de los mismos, cuando se requiera.
19. Proporcionar una secuencia fotográfica de los sitios y lugares donde se desarrollarán los trabajos, antes y después de ejecutados, manteniendo las mismas visuales; así como también enviar a la supervisión un registro fotográfico diario de actividades en ejecución hasta su terminación.
20. Mantener en los sitios de los trabajos la adecuada maquinaria y equipo necesario para la realización de las actividades del objeto de la contratación.
21. Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción, instalación y protección del sitio donde se implementará el proyecto y las construcciones contiguas contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo deberá tener las debidas precauciones  a fin de conservar  en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones  y redes de servicio superficiales  y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles  estructuras o instalaciones.
22. Cumplir con todas las normas vigentes en cuanto manejo ambiental se refiere, como lo es el manejo de escombros de acuerdo a normatividad de la SDA, señalización de seguridad para el área de influencia del proyecto y planes de manejo tráfico requeridos por la secretaria de tránsito y transporte correspondiente.
23. Cumplir con las normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado, si estos se requieren. 
24. Mantener en los sitios de los trabajos la adecuada maquinaria y equipo necesario para la realización de las actividades del objeto de la contratación.
25. Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de los trabajos a ejecutar y controlar el presupuesto de tal manera que no sobrepase el presupuesto pactado. 
26. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y o documentos necesarios para el desarrollo del contrato el cual deberá estar proyectado y aprobado de manera previa por el supervisor. (Cada día 15 de cada mes).
27. En caso de requerirse ítems que no estén contemplados en el anexo económico del presente pliego de condiciones, el contratista deberá presentar tres (3) cotizaciones, soportadas con estudio de mercado, del o ítems requeridos, los cuales serán estudiados y aprobados por el supervisor, quien deberá verificar el precio del mercado. El contratista, debe ejecutar el ítem de acuerdo a los precios del mercado, so pena de iniciar proceso sancionatorio. Una vez aprobado el ítem o ítems, se entienden incorporados en el contrato y podrán ser ejecutados en lo sucesivo sin necesidad de realizar nuevo estudio de mercado.  
28. Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que por parte del supervisor o comunidad, se soliciten, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de los mismos.
29. Velar porque el MINISTERIO se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se hayan requeridas para la ejecución del contrato.
30. Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del supervisor delegado por el MINISTERIO, realicen las autoridades locales.
31. Implementar en la ejecución del contrato, los formatos suministrados por el MINISTERIO.
32. Entregar al supervisor de manera previa antes para su verificación y aprobación,  los documentos requeridos por el MINISTERIO.
33. En caso de requerirse ítems no contemplados, estos deberán estar previamente aprobados por el supervisor y el MINISTERIO. 
34. Mantener al personal identificado con uniformes, escarapelas, etc., que permitan al supervisor, comunidad o ente territorial identificar al personal correspondiente de cuerdo a los lineamientos de imagen del Ministerio de Cultura.
35. Entregar el manual de operación y mantenimiento de las actividades ejecutadas en cada una de las infraestructuras construida con fichas técnicas de los productos utilizados dentro de la ejecución y para su posterior funcionamiento; dentro del cual se debe incluir una matriz de operación con costos financieros para el desarrollo del mantenimiento preventivo y correctivo.
36. Contar con los profesionales de apoyo, durante la ejecución del contrato, en caso de ser requeridos por el supervisor y Ministerio; según lo indicado en el pliego de condiciones. 
37. Al finalizar los trabajos, elaborar, junto con el supervisor, el acta de terminación y recibo final de los mismo y entregar los documentos requeridos para ser tenidos en cuenta en la liquidación del contrato, según lo solicitado por el supervisor (Planos Record, si aplica, balance financiero y cierre de saldos, paz y salvos de subcontratistas, proveedores y mano de obra, informe final de obra, soporte de rendimientos financieros, actas, etc.), de acuerdo y según el listado entregado por el supervisor por parte del MINISTERIO. 
38. Liquidar el contrato junto con el supervisor y el MINISTERIO.
39. Las demás inherentes al contrato y que le apliquen conforme a la Ley.


	


3.
	MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA SELECCIÓN

	3.1
	MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS
	
De conformidad con lo contenido en el numeral 2 del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015 la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA corresponde a la modalidad de  selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.

A la presente Selección le son aplicables los principios de la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - Ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y demás normas legales vigentes que regulen la materia, en conjunto con las reglas previstas en este Pliego de Condiciones y las resoluciones y documentos que se expidan con ocasión de la presente selección.



	
4. 
	CONDICIONES DE EXPERIENICA DE LOS PROPONETES Y ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DEL MISMO Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN

	
4.1
	REQUISITOS DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD
	1.1 [bookmark: _Toc476580854]Acreditación 

Se analizará a partir de la información que se relaciona en el Anexo N°. 4, con sus respectivos soportes en los siguientes términos:
 
[bookmark: _Toc318298579][bookmark: _Toc380566467][bookmark: _Toc381196825][bookmark: _Toc413926344]Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.

El requisito habilitante de experiencia SE ANALIZARÁ para el proponente que presente oferta, por lo tanto, deberá acreditar que cumple con la experiencia que se señala a continuación: 

· Contratos debidamente inscritos en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
· Contratos que hayan sido INICIADOS, EJECUTADOS Y TERMINADOS a la fecha de cierre del presente proceso.
· Contar con CERTIFICACIÓN expedida por la parte contratante o copias del contrato y su correspondiente acta de liquidación. 
· Que se encuentre inscrito en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC del RUP hasta el tercer nivel de desagregación, como se establece en las clasificaciones que le indique el presente pliego de condiciones. 
· Cumplir la experiencia mínima requerida con el NÚMERO MÁXIMO de contratos establecidos para en el presente pliego de condiciones.
· Cumplir la experiencia con el VALOR MÍNIMO SOLICITADO en el presente pliego de condiciones. El valor mínimo es el presupuesto oficial previsto. 

1.2 [bookmark: _Toc489619196]Experiencia Mínima Específica Requerida. Habilitante. 

Para que el Ministerio de Cultura realice el análisis de experiencia del proponente, deberá dar cumplimiento con lo señalado en el numeral 1.1. Acreditación, del Presente Anexo. 

El proponente deberá cumplir en CONJUNTO con la siguiente experiencia específica mínima, de acuerdo con las siguientes viñetas: 

             ACREDITAR EN MAXIMO CINCO (5) CONTRATOS EXPERIENCIA MINIMA EN LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACION O ADEACUACION O REHABILITACION O REMODELACION O MANTENIMIENTO O RESTAURACION DE EDIFICACIONES CUBIERTAS, CUYAS SUMATORIAS DE LAS ÁREAS CUBIERTAS CONSTRUIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A 1.500 M2.

            	EL ÁREA CUBIERTA INTERVENIDA POR CADA CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR A 300 M2.

· EL VALOR DE LA SUMATORIA DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS para acreditar la experiencia debe ser igual o superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO.

· EL VALOR DE UN (1) SOLO CONTRATO para acreditar la experiencia debe ser igual o superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO.

· ESTAR INSCRITA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC DEL RUP HASTA EL TERCER NIVEL DE DESAGREGACIÓN. EN CUALQUIERA de las siguientes clasificaciones UNSPSC The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC - Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas:

	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[10] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 
	[15] Servicios de apoyo a la construcción.

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[10] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
	[29] Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[10] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
	[33] Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura[

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[11] Servicios de construcción de edificaciones residenciales 
	[10] Servicios de construcción de unidades unifamiliares 

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[11] Servicios de construcción de edificaciones residenciales 
	[11] Servicios de construcción de unidades multifamiliares 

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[12] Servicios de construcción de edificaciones no residenciales 
	[10] Servicios de Construcción de edificios industriales y bodegas nuevas. 

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[12] Servicios de construcción de edificaciones no residenciales
	[11] Servicios de construcción de edificaciones comerciales y de oficina 

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[12] Servicios de construcción de edificaciones no residenciales
	[14] Servicios de Construcción de edificaciones públicas especializadas 

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[15] Servicio de mantenimiento y construcción de comercio especializado.
	[14] Servicio de Construcción de recubrimiento de muros

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[15] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[19] Servicio de albañilería y mampostería

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[15] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[20] Servicio de pañetado y Dry Wall

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[15] Servicio de mantenimiento y construcción de comercio especializado.
	[23] Servicio de Carpintería

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[15] Servicio de mantenimiento y construcción de comercio especializado.
	[26] Servicio de Techado de paredes externas y Laminas de Metal

	[72] Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.
	[15] Servicio de mantenimiento y construcción de comercio especializado. 
	[29] Servicios de montaje de acero estructural. 



Nota 1: Dentro de las definiciones generales y aplicadas al presente proceso se consideran EDIFICACIONES CUBIERTAS, aquellas edificaciones con carácter o características así: Edificios escolares (Universidades o Centros Educativos o Jardines Infantiles), hospitales, clínicas, iglesias, bibliotecas, museos, bancos, teatros, edificios construidos para el funcionamiento de entidades públicas o privadas, terminales de transporte (aéreo y terrestre, sin incluir pistas, vías y construcciones tipo hangar), hoteles, edificios de oficinas, centros de reclusión, centros de convenciones, centros comerciales, bodegas de almacenaje, y edificaciones unifamiliares y multifamiliares (casas y edificios de uso residencial). 

Nota 2: Para ser válidas en la acreditación de experiencia con relación a las construcciones al aire libre tales como: escenarios deportivos (conchas y/o medias tortas para presentación de espectáculos), pistas de atletismo, canchas múltiples, piscinas y  parqueaderos; así como también urbanismo público como plazoletas, plazas centrales, jardines, vías, plazas de monumentos, parques de juego o con atracciones mecánicas etc., dichas obras deben acreditar experiencia en la viñetas uno y dos del presente numeral y el Ministerio únicamente tendrá en cuenta el valor y área de la experiencia requerida en las mismas. 

Nota 3: Para efectos de la acreditación de experiencia del proponente y de los profesionales, no se tendrá en cuenta la experiencia en Sistemas Alternativos de Construcción; entiéndase este concepto por construcciones livianas que utilizan materiales no convencionales como PVC, polímeros maderables extruidos, policarbonatos, muros en súper board o placas en fibrocemento, Ecoplak, resinas epóxicas, paneles o módulos auto-portantes metálicos, bloques PET etc.

Nota 4: En caso que el proponente presente más contratos de los establecidos anteriormente, el MINISTERIO considerará los primeros contratos que se relacionen en el ANEXO N° 4, de acuerdo con el número máximo de contratos o certificaciones permitido, el cual se indica en el  presente numeral. En el caso que el proponente no allegue el Anexo No. 4 se tendrán en cuenta únicamente los tres (3) primeros contratos o certificaciones que se encuentren como anexos subidos electrónicamente al sitio destinado para el proceso en el SECOP II.

Nota 5: Será válida la experiencia que cumpla con lo señalado en el presente pliego de condiciones, con la acreditación de un (1) solo contrato. 

Nota 6: Para efectos de la acreditación de la experiencia requerida en el presente proceso de selección, no se aceptarán SUBCONTRATOS, ni contratos ejecutados bajo la modalidad de administración delegada. 

Nota 7: En caso que una certificación incluya varios contratos, se contabilizará cada contrato certificado de manera individual.

Nota 8: Para los contratos en los cuales se ejecutaron etapas de consultoría y ejecución de obras, diseños y suministros, se deberá desagregar el valor correspondiente a la etapa de EJECUCIÓN (construcción o ampliación o adecuación o rehabilitación o remodelación o mantenimiento o restauración) DE OBRA, de tal forma que se pueda obtener la información requerida para poder analizar la experiencia, de acuerdo con lo solicitado en el presente numeral.

Nota 9: Será válido que uno solo de los integrantes del consorcio o unión temporal aporte la experiencia requerida, siempre que la misma cumpla CON TODAS Y CADA UNA DE LAS EXIGENCIAS HECHAS EN ESTOS PLIEGOS DE CONDICIONES.

Nota 10: El valor de los contratos ejecutados en consorcio o unión temporal, será tenido en cuenta en la misma proporción en la que el proponente del presente proceso de selección participó en dicho consorcio o unión temporal, excepto cuando los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato son exactamente los mismos que presentan oferta para el presente proceso, caso en el cual se tendrá en cuenta el 100% del valor de la experiencia acreditada.

Nota 11: Para el caso de consorcios o uniones temporales, el porcentaje de participación se aplicará sólo sobre el valor del costo de la intervención que haya ejecutado con anterioridad bajo alguna figura asociativa y que cumpla con las condiciones de experiencia requeridas en el presente pliego de condiciones. 

Nota 12: Para las obras realizadas bajo la modalidad de oferta mercantil la certificación es el único documento válido para acreditar la experiencia solicitada, por consiguiente el mencionado documento debe contener la totalidad de la información solicitada, en los términos previstos para la acreditación de la experiencia. Adicionalmente la certificación deberá relacionar el nombre del oferente y el nombre de la persona natural o jurídica que ejecutó la obra.

Nota 13: Las certificaciones o actas de recibo final de obra presentadas como soporte de los contratos deben permitir la verificación de los requisitos exigidos en el presente pliego.

Nota 14: Para certificar las obras terminadas que no cuenten con acta de liquidación o certificación, el proponente deberá acreditar la experiencia requerida, con el acta de recibo final de obra debidamente suscrita por las partes. 

Nota 15: En el evento que las obras objeto del contrato a certificar correspondan a una obra propia o que sea producto de un contrato del régimen privado, que no corresponda a los estudios para la ejecución de una obra o intervención de carácter público, su ejecución deberá acreditarse:

1.  Con certificación expedida bajo la gravedad de juramento por la persona (natural o jurídica) dueña del proyecto, representante Legal (Contratante).
2.  En caso de no contar con certificación expedida bajo la gravedad de juramento por la persona (natural o jurídica) dueña del proyecto, representante Legal (Contratante), deberá aportar certificación del contador público, que dé Fe Pública que en virtud de las actividades u obra que se pretende acreditar y sus valores, los mismos fueron recibidos e ingresados en el patrimonio del contratista (proponente).
3. Para todos los casos de obra o intervención de obra privada, deberá anexarse junto a los requisitos 1 o 2 de la presente nota, copia de la respectiva LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. En caso contrario la certificación no será tenida en cuenta.  

Nota 16: Adicional a la inscripción y la clasificación de la experiencia en el RUP, las certificaciones deben contener la siguiente información:

· Objeto.
· Plazo.
· Número del Contrato (en caso de que exista).
· Entidad contratante, teléfono y dirección.
· Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su porcentaje de participación).
· Fecha de iniciación.(indicar mes y año)
· Fecha de terminación. (indicar mes y año)
· Valor final del contrato. 
· Área en metros cuadrados construidos.
· Actividades realizadas en la ejecución del contrato las cuáles deben corresponder a las solicitadas en los presentes pliegos (en el evento que el objeto no contenga la información necesaria para acreditar la experiencia) 
· Firma de la persona competente.
· Nombre y firma de la persona que por parte del contratante es la facultada para expedir el documento con el que se acredita la experiencia.

Las certificaciones deberán estar firmadas por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario competente.

No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores externos a la Entidad contratante.

En el evento en que el proponente no cuente con una certificación o contrato con toda la información anteriormente descrita, podrá adjuntar entre otros, la siguiente documentación:

· Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal.
· La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de iniciación, de la orden o con el documento previsto en el contrato.(basta con indicar el año y el mes)
· La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de recibo definitivo, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. (basta con indicar el año y el mes)
· El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación (o el documento que haga sus veces) o el acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y en proceso de liquidación.
· Los servicios prestados, con el acta de recibo final a satisfacción o el documento que haga sus veces o con copia del acta de liquidación ó
· Cualquier otro documento idóneo que permita a la Entidad obtener la información para su análisis o verificación. 

El MINISTERIO se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación la información aportada por el proponente y solicitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los contratos, facturas, actas suscritas de terminación, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos o cualquier otro documento que soporte los requerimientos.

Nota 17: Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.

Nota 18: A los proponentes que cumplan con el requisito de experiencia del proponente, según lo solicitado, se les asignará la calificación de HABILITADO EN LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE,; a los demás se les asignará la calificación de NO HABILITADO EN LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EXIGIDA Y, POR ENDE, NO HABILITADO TECNICAMENTE.

Nota 19: El valor de la sumatoria de los contratos presentados para acreditar LA EXPERIENCIA debe ser igual o superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL; en caso contrario la propuesta se evaluará como NO HABILITADA.

La conversión a valor presente para toda la información presentada se debe hacer con el valor del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en la fecha de terminación del contrato respectivo y utilizando la siguiente fórmula:

[image: cid:image001.png@01D299B7.9A431C40]
Dónde:
VP               =       Valor presente del Contrato Celebrado 
Vo               =       Valor total del contrato a la fecha de terminación
SMMLVFT     =      Salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de terminación del Contrato.
SMMLVFC    =       Salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de cierre del presente Proceso.

La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras, éste deberá convertirse en Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe:

  Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América; los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas representativas del mercado, certificadas por el Banco de la República, a las fechas de inicio y de terminación del contrato.
  Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda, a las fechas de inicio y de terminación del contrato. Hecho esto se procederá en la forma que señala el inciso anterior.

A los proponentes que cumplan con este requisito, se les asignará la calificación de HABILITADO, a los demás se les asignará la calificación de NO HABILITADO.

1.3 [bookmark: _Toc396918289][bookmark: _Toc433722080][bookmark: _Toc489619197]Capacidad Residual de Contratación (KRC) (HABILITA – NO HABILITA). Anexos 6, 6A Y 6B
 
La Capacidad Residual de Contratación del presente proceso está dada por el valor del presupuesto oficial CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CLOMBIANA ($470.000.000.00 M/TE), por lo tanto la Capacidad Residual de Contratación (KRC) del proponente deberá ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial del proceso de selección, es decir, igual o superior a CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CLOMBIANA ($470.000.000.00 M/TE),

De conformidad con lo establecido en el Numeral 3 del Artículo 1 del Decreto 791 de 2014, la capacidad residual de contratación (KRC) del proponente se determinará mediante la aplicación de la siguiente metodología y fórmulas: 
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Donde:

KRC		=	Capacidad Residual de Contratación del Proponente.
CO		=	Capacidad de Organización del Proponente.
E		=	Experiencia del proponente.
CT		=	Capacidad Técnica del proponente.
CF		=	Capacidad financiera del proponente.
SCE		=	Saldo de los Contratos en ejecución.

A cada uno de los factores se les asignará el siguiente puntaje Máximo. 
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NOTA 1: La Capacidad de organización (CO), no tiene asignación de puntaje en la fórmula, pues su unidad de medida corresponde a pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de las demás variables.

NOTA 2: La capacidad residual de Contratación del oferente plural (consorcios y uniones temporales) es la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus partícipes.  

[bookmark: _Toc386621602][bookmark: _Toc389125614][bookmark: _Toc411583123][bookmark: _Toc489619198]CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

La Capacidad de Organización del proponente, corresponde al valor de los Ingresos Operacionales de Proponente, teniendo en cuanta los siguientes aspectos:

	AÑOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA
	CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

	Cinco (5) años o más.
	Mayor Ingreso Operacional obtenido en los últimos cinco (5) años.

	Entre uno (1) y cinco (5) años.*
	Mayor Ingreso Operacional obtenido en los años de constitución formal del proponente

	Menos de un (1) año. **
	**USD 125.000,00












Para este efecto el proponente deberá adjuntar el correspondiente Estado de Resultados debidamente certificado por el Representante Legal y el Contador Público responsable de dicha información y avalado por el Revisor Fiscal cuando esté obligado a contar con éste.

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán presentar, el correspondiente Estado de Resultados firmado por el representante legal y avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de conformidad con la legislación propia del país de origen,  debidamente consularizado o apostillado, acompañado de traducción simple al idioma español, con los valores expresados en moneda legal colombiana, a la tasa de cambio vigente de la fecha de cierre del citado estado financiero, avalados por un Contador Público debidamente inscrito ante la Junta Central de Contadores de Colombia, quien deberá presentar con la propuesta, el correspondiente Certificado de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios, vigente a la fecha de cierre del presente proceso.
 
En el evento que el proponente sea plural, cada uno de los integrantes deberá presentar el respectivo Estado de Resultados.

**Si los mayores Ingresos Operacionales de un proponente con uno (1) o más años de información financiera no superan el valor de USD 125.000,00 liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme, la Capacidad de Organización de tal proponente será USD 125.000,00, expresados en moneda legal colombiana.  El resultado de dicha conversión se redondeará por exceso a miles de pesos así:
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[bookmark: _Toc386621603][bookmark: _Toc389125615][bookmark: _Toc411583124][bookmark: _Toc489619199]EXPERIENCIA. 

La experiencia (E) del oferente para propósitos de determinar la Capacidad Residual de Contratación, es acreditada por medio de la relación entre: 

1) El valor de los contratos relacionados con la actividad de la Construcción inscritos por el proponente en el RUP en el Segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y 

2) El Presupuesto Oficial estimado del Proceso de Selección. 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación, objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. La siguiente fórmula describe lo anterior. 
[image: ]
Donde:

E		=	Experiencia
Y	=	Valor total de los contratos inscritos en el RUP.
PO		=	Presupuesto Oficial.
%		=	Porcentaje de participación cuando el proponente es plural.

NOTA 3: Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.

El puntaje al factor de experiencia (E) se asignará con base en la siguiente tabla:
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Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán presentar el ANEXO 6 con los valores de los contratos cuyo objeto sea: “Servicios de Edificación o Construcción de Instalaciones o Mantenimiento de Construcciones”, expresados en Salarios Mínimos Mensuales utilizando la siguiente metodología:

· Si, el o los, contratos están expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América; los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor la tasa representativa del mercado TRM, certificadas por el Banco de la República, a la fecha de inicio del contrato.

· Si están expresados originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberán convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigente entre el dólar y dicha moneda a la fecha de inicio del respectivo contrato, efectuada dicha conversión, se expresará el valor en pesos colombianos utilizando para ello la TRM certificada por el Banco de la República, a la fecha de inicio del contrato.

· Por último, procederá a convertir estos valores a SMMLV a la fecha de inicio de los contratos acreditados.

· Los proponentes, personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de los terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles bien sean públicas o privadas. 

[bookmark: _Toc386621605][bookmark: _Toc389125617][bookmark: _Toc411583125][bookmark: _Toc489619200][bookmark: _Toc386621604][bookmark: _Toc389125616]CAPACIDAD TÉCNICA

La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción. 

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente al ANEXO 6A.
 
El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

	DESDE:
	HASTA:
	PUNTAJE

	1
	5
	20

	6
	10
	30

	11
	En adelante
	40



[bookmark: _Toc411583126]En el evento que el proponente sea plural, cada uno de los integrantes deberá presentar el ANEXO 6A.

CAPACIDAD FINANCIERA
La Capacidad financiera para efectos del cálculo de la Capacidad Residual de Contratación del Proponente se determinará a partir del Índice de Liquidez acreditado a fecha 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de cierre del proceso, esta información será tomada del RUP. 
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Donde:
IL		=	Índice de Liquidez.
AC		=	Activo Corriente.
PC		=	Pasivo Corriente.

Para los proponentes no obligados a estar inscritos en el RUP, el indicador se calculará con base en la información contable contenida en la documentación de Carácter financiero aportada por el proponente.

El puntaje al factor de Capacidad Financiera, se asignará con base en la siguiente tabla:

[bookmark: _Toc386621606][bookmark: _Toc389125618][bookmark: _Toc411583127][image: ]

[bookmark: _Toc411583128]SALDOS DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN

Se entenderá como contratos en ejecución, los contratos que a la fecha de presentación de la oferta (fecha de cierre) obligan al proponente con Entidades Estatales y con Entidades Privadas para ejecutar obras civiles, incluyendo la ejecución de obras civiles en los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, incluyendo los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación.

El proponente debe diligenciar el formato del ANEXO 6B con la lista de los Contratos de obra en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, con Entidades Estatales de cualquier orden y con Entes Privados, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio y terminación de las obras objeto del contrato, (día, mes, año); y (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia. 

En caso en que alguno o algunos de los contratos en ejecución estén suspendidos el proponente deberá indicar en el anexo correspondiente, la fecha (día, mes, año) en que fue suspendido. El cálculo del Saldo por ejecutar se realizará, asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a realizarse en la fecha de cierre del presente Proceso de Selección.

Este Anexo debe ser suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por Contador Público cuando no cuente con la obligatoriedad de tener Revisor Fiscal.

En el evento que el proponente sea plural, cada uno de los integrantes deberá presentar el ANEXO 6B.

· El saldo de los contratos en ejecución se calculará así:





Dónde:
SCEn		=	Saldo contratos en ejecución.
V1,2,3..X	=	Valor Total del contrato en ejecución.
PD		=	Plazo de Ejecución del respectivo contrato en días.
D		=	Días Pendientes por ejecutar del respectivo contrato.

NOTA 4: Para efectos de éste cálculo se tomará como base meses de 30 días, años de 360 días.

NOTA 5: Cuando el plazo por ejecutar resultante, sea superior a 360 días, se tomará dicho valor (360 días) como el plazo pendiente por ejecutar.

NOTA 6: En los contratos que se estén ejecutando mediante alguna de las figuras asociativas contenidas en la ley, el valor de estos, se afectará por el porcentaje de participación que el interesado tenga en ellas. 

· Días pendientes por ejecutar.

Los días pendientes por ejecutar se calcularán así:




Donde:
D		=	Días pendientes por ejecutar.
FFC		=	Fecha Final del contrato. (DD-MM-AAAA)
FIC		=	Fecha Inicial del contrato. (DD-MM-AAAA)
FCP		=	Fecha de cierre del presente proceso. (DD-MM-AAAA)

· Días pendientes por ejecutar en contratos suspendidos.

Los días pendientes por ejecutar de los contratos que se encuentren suspendidos se calcularán así:




Donde:
D		=	Días pendientes por ejecutar.
FFC		=	Fecha Final del contrato. (DD-MM-AAAA)
FIC		=	Fecha Inicial del contrato. (DD-MM-AAAA)
FSC		=	Fecha de Suspensión del contrato. (DD-MM-AAAA)



	
4.2
	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
	El Ministerio de Cultura cuenta con un presupuesto oficial de HASTA CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($470.000.000,oo M/TE) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, el cual incluye costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones de ley y demás erogaciones  en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.  El contrato resultante del presente proceso de selección, se suscribirá por este valor.

No obstante lo anterior, para efectos de la evaluación económica de las ofertas, el presupuesto que será tenido en cuenta es SETENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($74.076.512,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.  Este valor corresponde a la sumatoria de los precios unitarios de los ítems previstos para la realización de los mantenimientos de las diferentes infraestructuras culturales, más los correspondientes costos indirectos e IVA, de acuerdo con lo establecido en el documento MC SA 020 2017 10. Anexo Económico N°8– Mantenimientos

El proyecto se respalda con el Certificado de Disponibilidad presupuestal CDP Nº 297017 DE FECHA DEL 31 DE JULIO DE 2017 expedido por la Jefe de Presupuesto del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de Cultura. Por un valor de CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($470.000.000,oo M/TE) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

El valor del presupuesto incluye todos los gastos, costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones de ley y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra del presente proceso.


	
4.4
	FORMA DE PAGO
	
El MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de la siguiente manera: 

1. Un primer pago correspondiente al  TREINTA Y CINCO por ciento (35%) del valor del contrato a la aprobación, por parte del supervisor de los siguientes documentos:

a. Plan de Calidad.
b. Cronograma de Ejecución Actividades en Programa Gantt
c. Programa de Seguridad Industrial Conforme al Cumplimiento de la  Normatividad Vigente
d. Plan detallado de Flujo de Inversión.
e. Plan de Manejo de la Gestión Ambiental 
f. Carta de compromiso para el cumplimiento de las normas vigentes de imagen corporativa del MINISTERIO DE CULTURA
g. Análisis de Precios Unitarios detallados de las actividades a desarrollar.

2. Pago del TREINTA por ciento (30%) del valor total del contrato, una vez se ejecute el SETENTA Y CINCO  por ciento (75%) del primer pago realizado previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato y presentación del  correspondiente informe y factura de cobro.

3. Pago del TREINTA por ciento (30%) de valor total del contrato, una vez se ejecute el  SETENTA Y CINCO por ciento (75%) del segundo pago realizado previa certificacion de cumplimiento por parte del supervisor del contrato y presentacion del correspondiente informe y factura de cobro.

4. Un ultimo pago correspondiente al CINCO por ciento (5%) restante del valor total del contrato, previa suscripción del acta de liquidación y recibo a satisfacción por parte del MINISTERIO.

1.3.1 [bookmark: _Toc475003799]Requisitos Generales para el Pago.

Para efectos de los pagos, el MINISTERIO cancelará la suma al CONTRATISTA, dentro de los Treinta (30) días hábiles siguientes a su causación, previa presentación en el sistema de gestión documental AZ DIGITAL, por parte del supervisor del contrato, del informe de actividades, factura o cuenta de cobro y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. 

Para efectos de los desembolsos de que trata esta cláusula, el CONTRATISTA deberá acreditar el pago a los Sistemas de Salud, Pensiones y Sistema General de Riesgos Laborales, conforme al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, el Decreto reglamentario 510 de 2003 y la Ley 1562 del 11 de julio de 2012”  

Para efectos del último pago o único pago, según el caso, el MINISTERIO cancelará la suma al CONTRATISTA, previa presentación del informe de actividades, entrega de productos, la factura correspondiente si a ello hubiere lugar, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, radicación del informe de actividades por parte del supervisor en el sistema de gestión documental AZ DIGITAL y el Acta de Liquidación debidamente suscrita. 


	4.5
	ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL   CONTRATO
	En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se elaboró un presupuesto oficial de acuerdo con los precios y condiciones del mercado y a las necesidades propias en el desarrollo de las actividades establecidas en el Plan de Acción para el 2017, de igual manera, determinó el presupuesto oficial para este proceso de selección luego de un estudio serio y el análisis detallado de todas las actividades a ejecutar, por ello garantiza que la apropiación presupuestal para este proceso de selección es acorde con las necesidades del mismo.



	5.
	ASPECTOS GENERALES APLICABLES AL CONTRATO O CONVENIO

	
5.1.
	DURACIÓN DEL CONTRATO
	El contrato que se suscriba tendrá un plazo de ejecución hasta el 15 DE DICIEMBRE DE 2017 contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, o hasta agotar el valor del contrato, lo que primero ocurra.


	5.2
	LUGAR DE EJECUCIÓN
	
Los municipios priorizados donde se realizarán los mantenimientos, son los siguientes y otros que se definirán dentro de las rutas de trabajo:

	ITEM
	 MUNICIPIO 
	 DEPARTAMENTO 
	 TIPO DE
 INFRAESTRUCTURA 
	 ACTIVIDADES IDENTIFICADAS 

	
	
	
	
	

	1
	 JERICÓ 
	 ANTIOQUIA 
	TEATRO 
	Mantenimiento fachadas 

	2
	SIMITI 
	 BOLIVAR 
	BIBLIOTECA PÚBLICA  
	Pintura sobre muros (exterior - interior)
Pintura estructura metálica cubierta 
Limpieza sistema hidrosanitario 

	3
	EL PEÑON 
	 BOLIVAR 
	CASA DE LA CULTURA 
	Tratamiento de Humedades
Limpieza sistema hidrosanitario
Pintura sobre muros (exterior - interior),
Mantenimiento carpintería metálica, incluye revisión y ajuste de cerraduras Mantenimiento de cielos rasos 

	4
	CORINTO 
	 CAUCA 
	BIBLIOTECA 
	[bookmark: _GoBack]Cambio de cubierta termo acústica. Mantenimiento carpintería metálica de cubierta.
Pintura sobre muros (exterior - interior)
Limpieza sistema hidrosanitario 

	5
	RIO IRÓ 
	 CHOCÓ 
	CASA DE LA CULTURA 
	Tratamiento de filtraciones a través de carpintería en lámina cold rolled 

	6
	CARMEN DEL DARIEN 
	CHOCÓ 
	BIBLIOTECA PÚBLICA 
	Mantenimiento motobombas 
Limpieza sistema hidrosanitario 

	7
	PROVIDENCIA 
	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 
	TEATRO 
	Mantenimiento Planta eléctrica
Mantenimiento equipos de bombeo
mantenimiento cubierta + instalación Flanche aleros.
Pintura interior.
Sello ventanería. 

	8
	CALI 
	VALLE DEL CAUCA 
	CENTRO CULTURAL ESCUELA DE MUSICA 
	Mantenimiento equipo de bombeo Mantenimiento puertas insonorizadas Pintura sobre muro (interior) 

	9
	CALI 
	VALLE DEL CAUCA 
	CENTRO CULTURAL PARQUE LINEAL- COMUNA 18 
	Reposición e instalación de enchape sobre muro 

	10
	BOGOTA 
	BOGOTA D.C.
	BIBLIOTECA NACIONAL 
	Pintura sobre fachada
 





	5.3
	SUPERVISIÓN
	La supervisión será realizada por: EL COORDINADOR DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL del MINISTERIO o quien haga sus veces o quién el ordenador del gasto designe por escrito, para que disponga e informe sobre lo inherente al contrato, ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato, quien tendrá además de las funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias, las siguientes: 

a) Conocer a cabalidad la propuesta presentada por el CONTRATISTA. 
b) Presentar un informe y certificar por escrito el cumplimiento del objeto contratado, dentro de las condiciones y características exigidas y publicarlo en el sistema AZ DIGITAL; 
c) Autorizar y refrendar con su firma las cuentas que el CONTRATISTA presente al MINISTERIO. 
d) Levantar y firmar las actas respectivas; 
e) Informar oportunamente al MINISTERIO sobre el desarrollo del contrato y sobre cualquier incumplimiento en que incurra el CONTRATISTA; 
f) Informar y solicitar oportunamente al Grupo de Contratos y Convenios la prórroga al contrato, o su adición o modificación o terminación unilateral, siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados; 
g) Impartir las órdenes y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime conveniente sobre el desarrollo del contrato; 
h) Verificar como requisito para el pago, que el CONTRATISTA esté al día en el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensión y Salud y Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales, cuando ello hubiera lugar. 
i) Todas las demás atribuciones que en el presente contrato que se contemplen y que correspondan directamente a la supervisión. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre el MINISTERIO y/o la supervisión y EL CONTRATISTA deberán realizarse por escrito.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de cambio del Supervisor, no será necesario modificar el presente contrato, y la designación se efectuará mediante comunicación escrita por parte del ordenador del gasto, copia de la cual deberá remitirse al CONTRATISTA, al Grupo de Contratos y Convenios y al Grupo de Gestión Financiera y Contable del MINISTERIO. 

	5.4
	GARANTÍAS EXIGIDAS
	Con excepción de la cobertura de riesgo relativa a la responsabilidad extracontractual, que deberá ser una póliza de seguros, atendiendo lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA podrá otorgar a favor del MINISTERIO cualquiera de las cobertura de los riesgos establecidos en el precitado decreto.

El Proponente adjudicatario se obliga a constituir a favor del MINISTERIO DE CULTURA, una garantía que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, expedida por una Compañía de Seguros establecida legalmente en Colombia; de conformidad con lo consagrado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, debiendo incluir como riesgos amparados:

A) Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, incluidas el pago de multas y la cláusula penal pecuniaria, indemnizaciones a que hubiere lugar, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y cuatro (4) meses más.

B) Pago de salarios, prestaciones sociales e indeminizaciones laborales:  Para garantizar que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones laborales derivadas del empleo de terceras personas, en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con vigencia equivalente al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.

C) Amparo de calidad sobre el correcto funcionamiento de los bienes y Equipos Suministrados: Para garantizar el correcto funcionamiento de los bienes y equipos que recibe la entidad estatal en cumplimiento del contrato y ante los eventuales perjuicios imputables al CONTRATISTA por la deficiente calidad e incorrecto funcionamiento de los bienes y garantía de los mismos, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante o las pactadas en el contrato o documento, en cuantía equivalente al veinte (20%) del valor del contrato y por un término de UN (1) AÑO, contados a partir de la fecha de aprobación del Acta de Recibo final a satisfacción. 

Así mismo deberá constituir un Anexo a la garantía única que ampare la RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para garantizar la responsabilidad civil frente a terceros, derivada de la ejecución del contrato, en cuantía equivalente al 5% del valor del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y cuatro (4) meses más, Esta póliza deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos, en virtud de lo establecido en el artículo 117 del Decreto 1082 de 2015. 

•	Amparo Básico Predios y operaciones
•	Responsabilidad Civil Patronal 
•	Contratistas y Subcontratistas
•	Responsabilidad Civil Cruzada
•	Gasto Médicos Inmediatos 
•	Daños a cables, tuberías e instalaciones subterráneas 

MODALIDAD E INTERVINIENTES: 	MODALIDAD DE OCURRENCIA

ASEGURADOS: 				MINISTERIO DE CULTURA Y CONTRATISTA.

BENEFICIARIOS: 		TANTO EL MINISTERIO DE CULTURA COMO LOS TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS.

Mecanismos de participación de la perdida por parte de la entidad asegurada: Deducible con tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada perdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.000 smlmv). Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la perdida por la entidad aseguradora no serán admisibles. 

El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la entidad, las cuales serán aprobadas por la misma, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. El contratista se obliga a ajustar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia.




Carrera 8 N° 8-55 Bogotá D.C. Colombia Conmutador: (57 1) 3424100. 
http://www.mincultura.gov.co 
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