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MODALIDAD DE SELECCIÓN
 MÍNIMA CUANTÍA
PROCESO No. 004-M.C.2022

OBJETO: CONTRATAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO A MONTO AGOTABLE DE EMPALMES VIALES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EJECUTADOS PARA LA IMPLEMETACION DEL SETP DE LA CIUDAD PASTO.
CAPITULO 1
GENERALES

1. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Responsable del Área: LUIS ALEJANDRO ZÚÑIGA ESCOBAR
Función Principal: LÍDER DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAE SETP AVANTE
Fecha de emisión del documento: 10 DE FEBRERO 2022

1.1 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NECESARIOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 y 32 - 2 de la ley 80 de 1993, y de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.1, del Decreto 1082 del 2015, se pone a disposición de los interesados el presente estudio previo para adelantar invitación pública de mínima cuantía conforme lo dispone la subsección 5 de la sección 1 del 1082 del 2015.

1.2 ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (ESTUDIOS PREVIOS)
1.3 NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACERSE CON LA CONTRATACIÓN: 

1.3.1 DIAGNOSTICO: La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASTO– UAE SETP AVANTE, es una entidad descentralizada del orden municipal, creada mediante Acuerdo Municipal No. 008 del 16 de marzo de 2010, modificado por el Acuerdo No. 001 del 20 de mayo de 2010, como entidad ejecutora para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de la ciudad de Pasto, en cumplimiento del Convenio Interadministrativo de Cooperación celebrado entre la NACIÓN y el MUNICIPIO DE PASTO, el 12 de noviembre de 2009, en el marco de los Documentos CONPES 3549 de 2008, 3833 de 2010 y 3896 de 2017.

La misión del Municipio de Pasto, a través de la UAE SETP AVANTE, de acuerdo al plan de desarrollo municipal para el período 2020 – 2023: “PASTO LA GRAN CAPITAL”, aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 005 del 10 de junio de 2020, define y prevé en su artículo 40 61 el Programa “PASTO SE MUEVE SEGURO, SOSTENIBLE, INCLUYENTE, CONECTADO Y TRANSPARENTE”. Que el programa “Pasto se mueve seguro, sostenible, incluyente, conectado y transparente” pretende aportar bases sólidas, para un acceso apropiado a los servicios de transporte colectivo, con espacios públicos e infraestructuras adecuadas, y con un sistema de movilidad equitativo, donde prime lo público sobre lo privado. De esta manera, el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP, se convierte en una solución efectiva que responde de manera concreta y efectiva a las necesidades de movilidad de los habitantes del municipio de Pasto.

LA UAE SETP AVANTE, tiene la necesidad de realizar las actividades de mejoramiento de la estructura de pavimento existente de las vías de empalme con proyectos de infraestructura vial ejecutados para la implementación del SETP de la ciudad pasto. 

1.3.2 PRONOSTICO: La UAE SETP AVANTE, de la ciudad de Pasto, requiere de una Persona Jurídica o Persona Natural que esté en la capacidad de llevar a cabo las actividades de mejoramiento a monto agotable de empalmes viales de proyectos de infraestructura vial ejecutados para la implementación del SETP de la ciudad pasto, garantizando la calidad y el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas requeridas por la entidad contratante.
1.3.4 CONVENIENCIA 

Inclusión del contrato en los Planes de la entidad

Fuente de financiación: Municipal No elegible
Rubro: Adquisición de bienes y servicios
Proyecto: Servicios de la construcción

Inclusión en Plan de Compras: 

Se encuentra contemplado en el plan de contratación de la vigencia 2022.

1.3.5 OPORTUNIDAD

Teniendo en cuenta que en el lugar de ejecución de los proyectos de infraestructura vial y de espacio público construida para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto, existen vías de empalme que presentan diferencia de niveles  y deterioro en el pavimento, por lo anterior se hace necesario la construcción de una estructura de transición entre las vías que se intersectan, con el fin de proteger el pavimento nuevo construido y brindar un mejor servicio a la población que hace uso de las mismas.

1.4 OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN

El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del presente proceso de contratación se identifican en la siguiente tabla: 

	Objeto del proyecto
	Plazo del contrato 
	Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)
	Lugar(es) de ejecución del contrato

	CONTRATAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO A MONTO AGOTABLE DE EMPALMES VIALES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EJECUTADOS PARA LA IMPLEMETACION DEL SETP DE LA CIUDAD PASTO.
	Quince (15) días calendario
	$28.000.000
	Vías urbanas del Municipio de Pasto. 



La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el Capítulo II Especificaciones Técnicas de la Obra y el estudio previo, los cuales incluyen la descripción e información técnica (Especificaciones particulares, etc.) del objeto del presente proceso de selección.
1.5 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC:

La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el nivel, como se indica en la siguiente tabla: 
	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72
	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento.

	14
	Servicios de construcción pesada.


	15
	Servicios de preparación de tierras



	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72
	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento.

	14
	Servicios de construcción pesada.


	11
	Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura



	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72
	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento.

	14
	Servicios de construcción pesada.


	10
	Servicio de construcción de autopistas y carreteras



	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	72
	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento.

	15
	Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado

	27
	Servicios de instalación y reparación de concreto



4.2 [bookmark: _Toc73442827]RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN
La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:
	Número certificado disponibilidad presupuestal
	Fecha certificado disponibilidad presupuestal
	Valor certificado de disponibilidad presupuestal

	2022097
	27 de enero del 2022
	$28.000.000,00

	
	
	



La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

[bookmark: _Toc34651979][bookmark: _Toc73442842]CAPÍTULO II 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA
2.1. [bookmark: _Toc26253735][bookmark: _Toc26260062][bookmark: _Toc26263528][bookmark: _Toc73442843] DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto contempla las actividades requeridas para realizar el mejoramiento de la infraestructura vial en los empalmes de las vías existentes con las nuevas construidas, para la implementación del SETP.
[bookmark: _Toc73442844]DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
Localización:
[image: ]
Figura 1.1. Carrera 27 entre calles 2ª y Avenida Panamericana - Municipio de Pasto.
2.2. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE
Las principales actividades u obras por ejecutar son las siguientes:
· Demolición pavimento hidráulico 
· Excavaciones varias sin clasificar  
· Suministro e instalación de Subbase granular clase A 
· Suministro e instalación de Base granular clase A
· Suministro e instalación de Mezcla MDC - 19 
· Plan de manejo ambiental
Ítems de pago:
	Nº
	DESCRIPCION
	UND.

	
	
	
	

	1
	Demolición pavimento hidráulico 
	M2
	

	2
	Excavación mecánica en material común  de la explanación, canales y prestamos
	M3
	

	3
	
Suministro e instalación de Subbase granular clase A 

	M3
	

	4
	Suministro e instalación de Base granular clase A

	M3
	

	
5

	Suministro e instalación de Mezcla MDC - 19 
	M3
	

	6
	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano
	M3
	

	7
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
	 
	

	 
	GESTIÓN SOCIAL EN OBRA
	 
	

	7.1
	Pendon informativo (2m X 1m)
	Und
	

	 
	MANEJO DE ASEO DE LA OBRA 
	 
	

	7.2
	Aseo general
	Global
	

	 
	CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO
	 
	

	7.3
	Sesión de humectación
	sesión
	

	 
	MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
	 
	

	7.4
	Polisombra para protección de sumideros 
	M2
	

	 
	SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁFICO
	 
	

	7.5
	Aislamiento Malla de Polisombra Tela verde y Malla azul para aislamiento de obras Incluye Instalación 
	ML
	

	7.6
	 Malla señalización polietileno de alta densidad color naranja protección senderos peatonales
	ML
	

	7.7
	Paletas pare - siga.
	UND
	

	7.8
	Barricada metálica Dimensiones. Tipo metálico Blanco Naranja. Retroreflectivo VI Capitulo 4 Manual de señalización
	UND
	

	7.9
	Delineador Tubular tipo ALIEN, altura 1,30M. Incluye cinta de señalización
	Und
	

	7.10
	Suministro e instalación de Señales preventivas, reglamentarias, informativas y transitorias de acuerdo con el manual de señalización vigente
(incluye desinstalación)
	Und
	

	7.11
	Controlador de Trafico 
	día
	



2.3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso, el contratista se obliga a: 
1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos. 
2. Estar en permanente comunicación con el supervisor o el interventor del contrato [En los casos que se requiera]. 
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad establecida. 
5. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 
6. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 
7. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (Art. 50 Ley 789 de 2002). 
8. Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato. 
9. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante. 
10. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que del hecho se puedan predicar.
2.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
Cumplir a cabalidad el objeto del contrato cuyas actividades se establecen en el cuadro de presupuesto, en las especificaciones técnicas y las instrucciones del supervisor y las siguientes:
1. Recolectar, analizar y verificar toda la información que exista en cuanto a estudios y diseños para el proyecto.
2. Obtener la aprobación del cronograma detallado por actividad presentado con la propuesta por parte de la Supervisión. 
3. Obtener la aprobación por parte de la interventoría y/o supervisión de la totalidad de las hojas de vida del personal mínimo requerido para el proyecto de acuerdo con la propuesta presentada y dedicación exigida en el pliego de condiciones. Así mismo deberá remitir a la interventoría y/o supervisión la totalidad de los contratos del personal mínimo requerido, para el proyecto. 
4. Obtener la aprobación por parte de AVANTE de la totalidad del personal propuesto que debe cumplir con las exigencias contempladas en el pliego de condiciones en la etapa previa y constructiva personal que debe estar radicado en el Municipio de Pasto durante el desarrollo de la obra.
5. Entregar para revisión minuciosa del Interventor y/o supervisor la totalidad de los análisis de precios unitarios ofertados por el contratista, los cuales deben estar de acuerdo con la propuesta presentada. 
6. El contratista de obra debe dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos que se mencionan en el contrato y el pliego de condiciones para esta etapa. 
7. El contratista de obra se encuentra en la obligación de presentar el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para la firma del Acta de Inicio de obra. Los perjuicios que se pueden derivar por el rechazo de dicho trámite, será asumido en su totalidad por el contratista de obra. 
8. Entrega del Programa De Implementación Del Plan De Manejo Ambiental. 
9. El Contratista deberá instalar una valla informativa, la cual contendrá a su vez datos de contacto y atención a la comunidad para la recepción de peticiones, quejas y reclamos, denominada PUNTO MIRE (Monitoreo, información y evaluación) el cual debe estar ubicado en la zona de influencia directa, con las exigencias estipuladas en el plan de manejo ambiental, cuando aplique. 
10. Cumplir con el pago de aportes a seguridad social y parafiscales. 
11. El contratista asumirá la responsabilidad y costos presentados por escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución de la obra. 
12. El contratista deberá prever en su propuesta planes de contingencia para mitigar por salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato, teniendo también un Plan de Calidad acorde con el proyecto. 
13. El contratista será responsable del no inicio de las obras y/o parálisis de las mismas, por demoras en el trámite de los permisos y/o licencias por causas imputables al CONTRATISTA. 
14. El contratista se responsabilizará por la modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas por el CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la visita a la obra las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar. Igualmente le corresponde al CONTRATISTA el mantenimiento de las vías de acceso a las fuentes de materiales y del corredor objeto de intervención. Riesgo que asume el CONTRATISTA. 
15. El contratista asumirá total responsabilidad por los paros ocasionados por los trabajadores y personal de la obra por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. 
16. El contratista se responsabiliza de la accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en la obra. Falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres y demás señalización necesaria. 
17. El contratista responderá por daños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo. 
18. El contratista responderá patrimonialmente por ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por procedimientos constructivos inadecuados imputables al CONTRATISTA. 
19. El contratista responderá penal, civil y disciplinariamente por el mal manejo de anticipo. 
20. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras.
21. Presentar el plan de inversión del anticipo.
22. Estudiar y analizar los informes, especificaciones suministrados por AVANTE SETP para la ejecución de las obras.
23. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados a las obras del proyecto teniendo en cuenta los procesos de elaboración de los materiales y exigir a los proveedores los certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad específica.
24. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los proyectos, para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos.
25. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de verificación, control y seguimiento de los programas de construcción de las obras.
26. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las obras en relación con su avance, calidad y costo.
27. Determinar, en coordinación con la supervisión, los presupuestos de las obras extras o adicionales.
28. El proponente deberá mantener mínimo dos (02) frentes de trabajo de manera simultánea, para la ejecución del contrato, el no acatamiento dará lugar a la aplicación de la póliza única por incumplimiento. Para tal efecto, deberá mantener personal calificado y competente en número suficiente para un adecuado y oportuno desempeño de las obligaciones. El personal calificado mínimo consistirá en: un (01) Director de Obra, Ingeniero Civil responsable de la ejecución de las obras cuya permanencia en obra será del 50%, cuyo currículo se presentará a la Interventoría y/o Supervisión para su aprobación antes de la iniciación de los trabajos. 
29. Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos encomendados por AVANTE SETP.
30. Asistir a reuniones periódicas con AVANTE SETP, con el objeto de analizar todos los aspectos que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de las obras, a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance de obra, control de costos, problemas de diseño, reclamaciones, entre ellas.
31. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.
32. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad y Salud en el Trabajo de todo el personal que tenga acceso a la obra en forma permanente o temporal.
33. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, hasta que queden debidamente resueltos.
34. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente responderá por los daños que se deriven del incumplimiento del contrato.
35. Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones presentado y aprobado por el supervisor y/o interventor.
36. Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras, y realizar las respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista).
37. Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, serie, capacidad, potencia, estado, utilización entre otros.
38. Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, hasta el último día de ejecución de la obra, en caso que no cumpla con esta obligación, AVANTE SETP realizará los trabajos y cargará su costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta final.
39. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el Numeral 2.5. GESTIÓN AMBIENTAL de los estudios previos que hacen parte integral del respectivo proceso de contratación. 
40. Las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de la ingeniería para la ejecución de obras, que respete el entorno natural y social del área de influencia, en el cual se desarrolla para el efecto, dará estricto cumplimiento al PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales) ó PMA establecido por el contratista y aprobado por el Interventor y/o Supervisor. El PAGA o PMA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y una vez aprobado, es el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte del Interventor y/o Supervisor. 
41. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estarán a cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de tránsito actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Cicloruta de Colombia, y en la Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista.
42. Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera periódica, en los temas relacionados a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y presentar las evidencias correspondientes.
43. El contratista debe cumplir con el MANUAL DE INDUMENTARIA DEL PERSONAL EN OBRA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP VIGENTE, expedido por AVANTE SETP.
44. La dotación que El Contratista entregue al personal que labora en la obra debe cumplir con el manual de dotación de la entidad contratante AVANTE SETP de manera que sea un distintivo ante la ciudadanía (escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección y demás elementos requeridos.
45. El Contratista deberá suministrar al Interventor y/o Supervisor, cuando este lo requiera información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su clasificación, salario, sueldo y afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales), así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo.
46. El Contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94).
47. Responder por los daños o defectos que se presenten en la ejecución de la obra, desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como las posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc.
48. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor y/o Supervisor, toda actividad que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla con las normas de calidad requeridas por la obra.
49. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar los mantenimientos, adecuaciones y actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al Interventor y/o Supervisor, cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos en cumplimiento del contrato.
50. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades con trabajos en alturas, para lo cual el contratista, equipo de trabajo y personal de obra, debe contar con el certificado de alturas vigente expedido por una entidad competente y acreditada; de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 3673 de 2008 del Ministerio de la Protección Social o la que la sustituya. 
51. El contratante deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para lo cual deberá aportar el correspondiente certificado de “Paz y Salvo Municipal”. Este deberá presentarlo para la suscripción del Acta de Inicio. En caso de que no se encuentre registrado en la base de datos de la Alcaldía deberá realizar el siguiente trámite: Para ingresar su identificación en nuestra base de datos, deberá enviar por correo electrónico  sistemas@haciendapasto.gov.co la siguiente documentación:
· Persona Natural: Documento de identificación Escaneado, Dirección de residencia, Teléfono fijo o móvil, Correo electrónico.
· Persona Jurídica: Registro Único Tributario (RUT) escaneado
52. Diseñar, presentar e implementar el protocolo de bioseguridad en aras de prevenir contagio por Covid - 19, y preservando así el bienestar físico y mental de los trabajadores, asegurando una adecuada gestión técnica y legal, bajo condiciones de emergencia sanitaria y obtener el respectivo permiso para la ejecución de las obras, dando cumplimiento al marco normativo amparado en la Emergencia Sanitaria Nacional por COVID-19, esto antes de suscribir el acta de inicio.  
53. El contratista debe cumplir con las licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales que requiera la autoridad ambiental competente y que puedan surgir durante la ejecución de la obra.
54. El contratista debe dar cumplimiento del marco normativo en materia de riesgos laborales vigente.
55. El contratista debe dar cumplimiento del marco normativo en materia ambiental vigente.
56. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto contractual.
57. Al finalizar las obras, el contratista, el interventor, el supervisor y el Líder de Infraestructura de la UAE SETP AVANTE efectuarán una visita de inspección a las mismas con el objeto de determinar su estado de entrega.
58. BITACORA DE OBRA: El Contratista deberá abrir Libros de Obra, en el cual se señalarán los hechos más importantes durante el transcurso de su ejecución, desde el instante de la expedición de la orden de iniciación de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En el citado libro sólo se podrán realizar anotaciones sobre los asuntos inherentes a las ejecuciones de las obras, en el cual quedarán escritas las actividades realizadas diariamente, personal laborando en obra, equipo utilizado, estado del tiempo, accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de materiales, relación de ensayos para control de materiales, observaciones o sugerencias que diariamente haga el Supervisor y/o Interventor, igualmente cambios realizados, avalados y autorizados por Supervisión y/o Interventor. Los libros de bitácora deberán ser firmados diariamente por Director de obra y/o Residente de obra, y fijar la fecha.
2.5. [bookmark: _Toc73442848]ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago derivado del contrato, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
2.6. [bookmark: _Toc39134595][bookmark: _Toc39135559][bookmark: _Toc39135675][bookmark: _Toc39134596][bookmark: _Toc39135560][bookmark: _Toc39135676][bookmark: _Toc73442849]PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO
El plazo previsto para ejecutar las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. de la invitación pública, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 2 – Comunicación de Aceptación de la Oferta. 
2.7. [bookmark: _Toc73442850]FORMA DE PAGO
- ANTICIPO:
El CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato, en calidad de anticipo. Dicho valor será amortizado con cada cuenta correspondiente a las actas parciales de obra, en un porcentaje igual al entregado a título de anticipo que, en ningún caso se considera pago y estará sujeto al cumplimiento de requisitos que la UAE SETP AVANTE  requiera al momento de la Suscripción del Contrato
-PAGOS PARCIALES Y FINAL
El saldo del valor total del contrato mediante actas parciales de obra, acta final de obra, incluyendo acta de liquidación, con cargo a las cuales se amortizará el anticipo en forma proporcional, previa presentación, aprobación y entrega de las mismas a la UAE SETP AVANTE, en su calidad de Supervisión, y de los informes correspondientes debidamente aprobados, descontando, en todo caso, el porcentaje del anticipo.
En todo caso, el inicio y la ejecución de las obras objeto del contrato NO ESTARÁ SUPEDITADO al pago del anticipo, ni al pago de las actas parciales respectivamente.
Para cada pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Considerando que se trata de un contrato de obra pública a precios unitarios se ha establecido en su forma de pago la entrega de un anticipo y el pago correspondiente en actas parciales de obra, de tal forma que el cronograma de pagos se sujetará a la presentación efectiva de las actas parciales de obra. A partir de la radicación de la misma con la aprobación de la interventoría y de la entidad contratante, junto con los requisitos establecidos para pago.
Parágrafo primero: Cuando finalizar el plazo de ejecución o que el mismo termine de manera anticipada y que los saldos adeudados al contratista, no permitan la amortización total del anticipo dados los porcentajes establecidos, el contratista autoriza expresa e irrevocablemente a la entidad contratante, para realizar de los pagos o saldos pendientes por cancelar, las amortizaciones, deducciones y compensaciones a que haya lugar tendiente a la completa amortización del anticipo.

Plan de inversión del anticipo: Para el desembolso del anticipo El contratista deberá presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por la entidad contratante en los dos (2) días siguientes a la firma del acta de inicio.
 
Los fondos de la cuenta del anticipo no podrán ser utilizados para ningún gasto de legalización del contrato, en razón a ello el Plan de inversión del Anticipo no puede incluir gastos de legalización. 

Los fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para gastos propios del contrato, conforme a lo previsto en el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el Interventor. Los gastos deberán contar con los soportes correspondientes. Por ningún motivo se aceptarán órdenes de compra o cotizaciones para justificar el anticipo. 

Los rendimientos del patrimonio autónomo serán generados de acuerdo al contrato de fiducia mercantil, el cual deberá observar los lineamientos que para tal efecto ha establecido o llegue a establecer Colombia Compra eficiente. 

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se entenderá que los mismos, harán parte de las utilidades del contratista. 

Previo a la suscripción del acta de inicio, para efectos de los pagos o desembolsos de la fiducia o patrimonio autónomo, el contratista deberá presentar para aprobación de la interventoría, el plan de utilización o inversión del anticipo. 

Para cada pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Considerando que se trata de un contrato de obra pública a precios unitarios se ha establecido en su forma de pago la entrega de un anticipo y el pago correspondiente en actas parciales, de tal suerte que el cronograma de pagos se sujetará a la presentación efectiva de las actas parciales de obra. 

A partir de la radicación de la misma con la aprobación de la interventoría y de la UAE SETP AVANTE, junto con los requisitos establecidos para pago, la Entidad efectuara los pagos de acuerdo a sus procedimientos internos incluso en los casos donde deban aplacarse figuras como reservas presupuestales o vigencias expiradas. 

En todo caso, el inicio y la ejecución de las obras objeto del contrato NO ESTARÁ SUPEDITADO al pago del anticipo, ni al pago de las actas parciales respectivamente. 
2.8. [bookmark: _Toc73442851]CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

1. Demolición pavimento hidráulico

Permanece vigente lo estipulado en la Especificación DEMOLICION Y REMOCION ARTÍCULO 201–13 de las ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN INVIAS vigente.

2. Excavación mecánica en material común  de la explanación, canales y prestamos

Especificación EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS  ARTÍCULO 210–13 de las ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN INVIAS vigente.

3. Suministro e instalación de Subbase granular clase A (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación) (incluye transporte).

Especificación SUB‐BASE GRANULAR ARTÍCULO 320–13 de las ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN INVIAS vigente. 
4. Suministro e instalación de Base granular clase A (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación) (incluye transporte).

Especificación BASE GRANULAR ARTÍCULO 330 – 13 de las ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN INVIAS vigente.

5. Suministro e instalación de Mezcla MDC – 19 (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación) (incluye Transporte)

Especificación DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE RIEGOS DE IMPRIMACIÓN, LIGA Y CURADO, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, SELLOS DE ARENA ASFALTO, LECHADAS ASFÁLTICAS, MEZCLAS ASFÁLTICAS EN FRÍO Y EN CALIENTE Y RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Artículo 400-07 de las ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN INVIAS vigente.

6. Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano

Descripción

A juicio del supervisor y de acuerdo con sus instrucciones al respecto, los materiales de los muros o estructuras demolidas, que sean aptos y necesarios para rellenar y emparejar la zona de demolición u otras zonas laterales del proyecto, se deberán utilizar para ese fin.  Todos los demás materiales provenientes de estructuras demolidas son de propiedad de UAE SETP y serán destinados de acuerdo con los criterios de la Autoridad Ambiental

El contratista deberá  trasladarlos  o  disponerlos  fuera  de  la  zona   intervenida,  con procedimientos adecuados y en los sitios aprobados por el Supervisor; para el traslado de estos materiales a los sitios de disposición final, se debe humedecer  adecuadamente los materiales y cubrirlos con una lona para evitar emisiones de material particulado por efecto de los factores atmosféricos, y evitar afectar a los trabajadores y poblaciones aledañas de males alérgicos, respiratorios y oculares.

Todas las labores de desalojo y disposición de materiales están sujetas a las disposiciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y/o en el PIPMA (plan de implementación del Plan de manejo ambiental) so pena de multas y sanciones en ellos contenidas.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

GESTIÓN SOCIAL EN LA OBRA

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
7.1 Pendón informativo (2m X 1m). 

Descripción

Deben estar instalada al comienzo o al final del tramo de la obra, éstas deben tener la siguiente dimensión (2m X 1m). Deben ser en lona a full color, resistentes al agua y al sol, que señalen el tramo a construir, valor de la obra, fecha de inicio, número de contrato, logo AVANTE SETP, escudo de la Nación y Ministerio de Transporte, el logo de la Alcaldía y de la empresa contratista. El contratista deberá solicitar permisos y asumirá los pagos. Las Vallas deben ser en lona con estructura para soporte, de acuerdo con el diseño de AVANTE SETP.

MANEJO DE ASEO EN LA OBRA

7.2 Aseo general

Se refiere a las labores de orden y limpieza del área general de la obra, limpieza de las vías aledañas, a las sesiones de humectación, al mantenimiento de la señalización y para realizar las diferentes actividades mencionadas en el PMA, deberá contar con los elementos necesarios para realizar la limpieza como pica, pala, carretilla tipo boggie con llanta de neumático, martillos, señalización, bolsas plásticas, escobas, elementos de aseo y demás requeridos para el cumplimiento de sus funciones, el pago se realizará aceptado a satisfacción por el supervisor.
 
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

7.3 Sesión de humectación.

Los riegos deben hacerse de tal manera que produzcan humedecimiento de las superficies, más no escorrentía. Lo cual quiere decir que la aplicación debe ser igual a la tasa de evaporación para periodos de no más de una ½ hora. 

Se considera que se requieren riegos sectorizados en los frentes de obra y zonas de trabajo. Con los datos promedios de humedad del 60% a 88% y un promedio de 211 días lluviosos al año, se realizarán como mínimo dos (2) riegos por día o los que requiera la interventoría por día sin costo adicional, en días secos y calurosos, se requerirá un volumen de 0,35 litros por m2. Si se supone, como estimación preliminar, un área para riego de una longitud diaria de hasta 520 metros lineales y un ancho de trabajo de hasta 6 metros, para un área estimada de 3120 m2 para humectación se requerirá un volumen de agua de 1,1 m3/día. Para esto, se deben calibrar las boquillas de aspersión y la velocidad de paso del vehículo dedicado al riego de la vía. 

El agua para el llenado de los carrotanques debe ser en sitios autorizados o disponer las certificaciones de los correspondientes permisos, matriculas, recibos, entre otras, donde se demuestre la legalización del servicio utilizado.

MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

7.4 Polisombra para protección de sumideros.

Descripción
En la zona de influencia directa del proyecto no se encuentran cursos de agua naturales, la afectación a fuentes hídricas se generará por escorrentía la cual será mitigada con la protección de los sumideros durante la duración del proyecto, además se deben realizar varias inspecciones para determinar el diagnóstico de la situación de los sumideros afectados por la obra.

Antes de llevar a cabo las actividades constructivas se deberá realizar un diagnóstico por parte del Contratista y del interventor del estado actual y ubicación de los sumideros presentes en el área de trabajo para señalar cuales están obstruidos y notificar mediante oficio a la Secretaría de Infraestructura del municipio o EMPOPASTO para solución al problema y solicitar la limpieza correspondiente.

SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DEL TRÁFICO

7.5	 Aislamiento malla de polisombra tela verde y malla azul para aislamiento de obras incluye instalación.

Descripción

Para este cerramiento se utilizará aislamiento en tela ensamblada verde azul (1.0 mt tela verde y 1.00 mt poli sombra azul) impresa la palabra precaución y/o no pase en la unión de las dos telas, guadua de 2.50 m de altura cada 3 m y de 0.10m de diámetro, varenga de 2 x 4 ordinaria. 

Con el fin de atenuar las incomodidades de los habitantes del sector, se deberán proveer cintas y tabiques que se construirán en guadua a cada 3 mts, y una tela de protección tipo Aislamiento en tela verde cerramiento y malla azul protección obras, a una altura de 2 metros y adicionalmente a esto se añadirá los 50 centímetros que serán utilizados como dobles a piso en una distancia no inferior a 40 cms en ángulo recto con varenga y asegurada al suelo con remaches de seguridad, en la zona de construcción, para cercar y aislar el perímetro de las obras en demolición, a fin de que se pueda aislar el material de escombro de los accesos peatonales o de obra. Se debe considerar accesos para entrada del personal, maquinaria y pasos peatonales. El costo estipulado incluye instalación y retiro.  

[image: ]
Figura 8. Detalle instalación polisombra.

7.6	Malla señalización polietileno de alta densidad color naranja protección senderos peatonales.

Descripción

Para este cerramiento con malla naranja (5*5 cm) en polietileno de alta intensidad con aditivo uv para mayor duración altura 1 mts 

7.7 Paletas pare- siga.

Descripción

Son elementos fabricados en plástico u otros materiales semirrígidos livianos que tienen la misma forma y características de la señal sr-01 pare y que contiene los mensajes PARE por una cara y de SIGA en la otra. El tamaño mínimo de la paleta corresponderá a la inscripción de un octágono dentro de un círculo mínimo de 45 cm de diámetro. 

7.8 Barricada metálica dimensiones tipo metálico blanco naranja, retroreflectivo VI capítulo 4 manual de señalización.

Descripción

De L=2.40, H=1.50 mt de Altura, 3 (tres) Franjas metálicas de 0.20 metros, espaciadas cada 20 cms. Colores y diseño de acuerdo con el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte.  Incluye señal de Desvío acorde a la normatividad anteriormente enunciada.

7.9   Delineador tubular tipo alien, altura 1,30 m., incluye cinta de instalación.

Descripción

Señalizador vial tubular tipo Alíen, h= 1.3 m, con 3 cinta reflectiva de alta intensidad, fabricado en material plástico anaranjado de alta resistencia, El señalizador tiene que cumplir con especificaciones requeridas en el manual de señalización vial resolución 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte para delineador tubular de cerramiento de obra capítulo 4.3.3. Estos elementos se han empleado en el plan de manejo de tránsito para canalizar los movimientos peatonales y los movimientos vehiculares a lo largo de la carretera, así como para realizar el cerramiento de los tramos en construcción. 

7.10 Suministro e instalación de Señales preventivas, reglamentarias, informativas y transitorias de acuerdo al manual de señalización vigente
(incluye desinstalación)

Descripción

Las señales deberán colocarse conforme al diseño y alineación de la vía, e instalarse de tal forma que el conductor tenga suficiente tiempo para captar el mensaje, reaccionar y acatarlo. Como regla general, se instalarán al lado derecho de la vía. Estas señales deben tener los colores, dimensiones, símbolos, formas, letras, calibres y demás especificaciones de acuerdo con el Manual de señalización del Ministerio de Transporte año 2015.

Las señales que requieran una mayor permanencia en el sitio de las obras, se instalarán en soportes fijos y se trasladaran dependiendo la necesidad de la obra. Se debe incluir señales con la leyenda de sendero peatonal y señales de excavación profunda entre otras. 

7.11 Controlador de trafico
Es muy importante la asignación de los controladores en cada uno de los puntos del tramo que se encuentre intervenido, para efectos de controlar el paso de los vehículos de manera alternada en los dos sentidos, así como regular la velocidad de los mismos para la seguridad de los peatones, por el tramo que está intervenido. 

Las personas designadas para la regulación del tránsito (bandereros) serán debidamente capacitadas por la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal (STTM), ya que serán responsables de la seguridad de los conductores y empleados 

Esta persona debe contar cada uno con sus elementos necesarios para sus respectivas labores que se realizaran a diario, el pago se realizara aceptado a satisfacción por el Interventor. 

Los bandereros y/o paleteros tendrán una dedicación del 100% durante el tiempo estipulado de la obra. El contratista tendrá la obligación de brindarles los EPP, los equipos y herramientas necesarias de acuerdo a la normatividad existente tanto para seco como para lluvia y los cascos serán con la norma determinada en el Código Nacional de Tránsito (ANSI 1523).

GESTIÓN AMBIENTAL- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:
El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan; para el efecto se aplicará lo establecido para los proyectos que no requieren de licencia ambiental de manera previa a su ejecución.
Con el fin de lograr obras ambientalmente sostenibles, EL CONTRATISTA se obliga a realizar un reconocimiento de la zona en la que se desarrollará el Contrato, estableciendo la información de línea base necesaria para ajustar tanto el alcance como los costos de implementación del PMA (Plan de Manejo Ambiental) a las particularidades del entorno natural y social, con las actividades, medidas, obras y programas para prevenir, mitigar, compensar o evitar los impactos negativos y potenciar los positivos.
El Contratista se obliga a dar estricto cumplimiento de las normas aplicables para la gestión, autorizaciones y permisos ambientales requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales necesarios para el desarrollo de las obras y que apliquen para el buen desarrollo del proyecto. En caso de presentarse situaciones diferentes a las establecidas en las normas, el Contratista debe comunicarlas a la UAE SETP AVANTE solicitando su intervención. 
La Supervisión será responsable de verificar que la información corresponda al proyecto a ejecutar, que el desglose de presupuesto corresponda a precios verificados con sistemas de referencia aprobados, así como de verificar la obtención de permisos, cuando se requieran, previos al inicio de las obras. Los programas y actividades correspondientes a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional corresponden a las obligaciones del Contratista propias de la normatividad laboral, así como aquellas obras que correspondan al presupuesto básico por corresponder a las especificaciones generales de la obra. 
 GESTIÓN DE BIOSEGURIDAD- PROTOCOLO DE MANEJO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19:
Las actividades de gestión de bioseguridad que le competen al CONTRATISTA en desarrollo de la construcción del proyecto, están orientadas a la elaboración y ejecución del PROTOCOLO DE MANEJO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19.
El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas de Bioseguridad vigentes junto con las medidas que implementará para prevenir el contagio por Covid – 19 para la ejecución de obras que mitiguen y den cumplimiento de las medidas de bioseguridad, por lo tanto, EL CONTRATISTA se obliga a realizar un reconocimiento de la zona en la que se desarrollará el Contrato, estableciendo antes de iniciar actividades las respectivas adecuaciones a los espacios de trabajo, además  debe instalar los puntos de higiene y desinfección, planificar el cronograma de actividades por cada frente de obra para garantizar el distanciamiento entre los trabajadores, informar a los empleados los turnos y el plan de movilidad por restricciones que se presenten.
La Supervisión es responsable de verificar que la información corresponda al proyecto a ejecutar, y será encargada de avalar los protocolos de Bioseguridad para COVID-19 de los contratos de obra pública, junto con los programas y actividades correspondientes a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que corresponden a las obligaciones del Contratista propias de la normatividad laboral, igualmente la supervisión y/o interventoría enviará los informes a diferentes Secretarías del Municipio como Salud, Tránsito u otras, quienes podrán visitar las obras de manera aleatoria para monitorear el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 2015 el contratista deberá acreditar que se encuentran en desarrollo de la fase correspondiente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución No. 0312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo, para lo cual deben presentar certificación expedida por el representante legal, si es persona jurídica, directamente por el oferente si es persona natural. En el caso de contratistas plurales todos sus integrantes, deberán acreditar los requisitos establecidos en el presente numeral.
La certificación debe ser expedida dentro del periodo de tiempo establecido por el artículo 9 de la Resolución No. 0312 de 2019, que corresponda a la fase del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que el contratista deba acreditar. 
De igual manera, la certificación debe contar con la firma o aval de una ARL o de persona que cuente con licencia en salud ocupacional aportando copia de la misma. 
Este requisito también se podrá acreditar con la presentación de copia del certificado de acreditación expedido por el Ministerio de Trabajo o la autoridad competente, de que trata la Resolución No. 312 de 2019.
a. Materiales
Los materiales, suministros y demás elementos que se utilicen en la construcción de las obras, serán los exigidos en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente a juicio de la entidad para no retrasar el avance de los trabajos. 
b. Documentos que entregará la entidad para la ejecución del contrato
El contratista debe realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato (en el caso que la ejecución de las obras obedezca a estudios y diseños previamente contratados).  En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños [Cuando aplique], si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Nota: Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deben tramitarse por el contratista para su aprobación por el supervisor o la interventoría, en los casos que se requiera, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
2.9. [bookmark: _Toc73442852]INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en la invitación para el respectivo cargo. Un profesional no podrá ser ofrecido a dos (2) o más cargos en los cuales supere el 100% de la dedicación establecida.
c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la matrícula o tarjeta profesional, se hará según las disposiciones aplicables. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido previamente la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad física y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría o Doctorado
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses



 Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa.
En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios títulos de posgrado.
Los profesionales requeridos son:

• Un Profesional en Ingeniería Civil como Director de Obra, cuya dedicación será mínimo del 50%, quien estará a cargo de dirigir todas y cada una de las actividades que se requieren para la correcta ejecución de la obra.
El personal relacionado es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del contrato derivado del presente proceso de selección; sin embargo, si el contratista observa que necesita personal adicional, este será por cuenta propia del contratista. 
a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:
	Profesional Ofrecido para el Cargo
	% Dedicación
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica
	Formación académica

	Director de Obra 
	50%
	Poseer tarjeta profesional de Ingeniero Civil y su correspondiente certificado de vigencia de la misma, cuya experiencia sea igual o mayor a tres (3) años, contados a partir de la expedición de su Tarjeta Profesional
	Acreditar mediante máximo Un (1) contrato terminado y/o liquidado como contratista de obra o con hasta Un (1) contrato terminado y/o liquidado en el que participó como director de obra o como residente de obra o como profesional de apoyo; cuyo objeto sea CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.
	Ingeniero Civil



Las entidades tendrán en cuenta las siguientes reglas para la equivalencia de cargos en relación con la experiencia:
1. Equivalencia de experiencia para el cargo de Director de Obra.
Se establecerán las siguientes reglas: 
	Cargo desempeñado como:
	Experiencia en el cargo
(años)
	Equivalencia para el cargo de Director (años)

	Supervisor o coordinador o apoyo a la supervisión de una entidad estatal (indistintamente de su modalidad de contratación)
	1,0 año(s)
	0,5 año(s)

	Residente de obra
	2,0 año(s)
	0,5 año(s)

	Administrador vial
	1,0 año(s)
	0,5 año(s)

	Gestor vial
	1,0 año(s)
	0,5 año(s)



Nota 1: La entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en la tabla anterior para cada cargo. 
Nota 2:  Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer combinaciones entre cargos. 
Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado director de obra.
2. Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Obra.
Se establecerán las siguientes equivalencias:
	Cargo desempeñado como:
	Experiencia en el cargo
(años)
	Equivalencia para el cargo de residente (años)

	Auxiliar de Ingeniería
	1,0 año(s)
	1,0 año(s)



Nota 1: La entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en la tabla anterior para cada cargo. 
Nota 2:  Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer combinaciones entre cargos. 
Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado residente de obra.
b. Maquinaria mínima del Proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
1. Retrocargador 
2. Vibrocompactador
3. Finisher
 
La maquinaria mínima requerida se verificará una vez se acepte la oferta seleccionada y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
2.10. [bookmark: _Toc73442853]POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el proponente seleccionado y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente, bajo su cuenta y riesgo, inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo supervisor o la interventoría, en los casos que se requiera, antes del inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previo a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar su utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y serán de su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de del supervisor o interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del comienzo de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo supervisor o la interventoría, en los casos que se exija, previo al inicio de las obras. 
2.11. [bookmark: _Toc26253744][bookmark: _Toc26260071][bookmark: _Toc26263537][bookmark: _Toc26253745][bookmark: _Toc26260072][bookmark: _Toc26263538][bookmark: _Toc26253746][bookmark: _Toc26260073][bookmark: _Toc26263539][bookmark: _Toc26253747][bookmark: _Toc26260074][bookmark: _Toc26263540][bookmark: _Toc36199045][bookmark: _Toc36199781][bookmark: _Toc36199909][bookmark: _Toc36200038][bookmark: _Toc36199046][bookmark: _Toc36199782][bookmark: _Toc36199910][bookmark: _Toc36200039][bookmark: _Toc36199047][bookmark: _Toc36199783][bookmark: _Toc36199911][bookmark: _Toc36200040][bookmark: _Toc36199048][bookmark: _Toc36199784][bookmark: _Toc36199912][bookmark: _Toc36200041][bookmark: _Toc36199049][bookmark: _Toc36199785][bookmark: _Toc36199913][bookmark: _Toc36200042][bookmark: _Toc36199050][bookmark: _Toc36199786][bookmark: _Toc36199914][bookmark: _Toc36200043][bookmark: _Toc36199051][bookmark: _Toc36199787][bookmark: _Toc36199915][bookmark: _Toc36200044][bookmark: _Toc36199052][bookmark: _Toc36199788][bookmark: _Toc36199916][bookmark: _Toc36200045][bookmark: _Toc36199053][bookmark: _Toc36199789][bookmark: _Toc36199917][bookmark: _Toc36200046][bookmark: _Toc36199054][bookmark: _Toc36199790][bookmark: _Toc36199918][bookmark: _Toc36200047][bookmark: _Toc36199055][bookmark: _Toc36199791][bookmark: _Toc36199919][bookmark: _Toc36200048][bookmark: _Toc36199056][bookmark: _Toc36199792][bookmark: _Toc36199920][bookmark: _Toc36200049][bookmark: _Toc36199057][bookmark: _Toc36199793][bookmark: _Toc36199921][bookmark: _Toc36200050][bookmark: _Toc36199058][bookmark: _Toc36199794][bookmark: _Toc36199922][bookmark: _Toc36200051][bookmark: _Toc36199059][bookmark: _Toc36199795][bookmark: _Toc36199923][bookmark: _Toc36200052][bookmark: _Toc36199068][bookmark: _Toc36199804][bookmark: _Toc36199932][bookmark: _Toc36200061][bookmark: _Toc36199069][bookmark: _Toc36199805][bookmark: _Toc36199933][bookmark: _Toc36200062][bookmark: _Toc34652069][bookmark: _Toc34652168][bookmark: _Toc34652268][bookmark: _Toc34652633][bookmark: _Toc34652754][bookmark: _Toc34654049][bookmark: _Toc34654154][bookmark: _Toc36199070][bookmark: _Toc36199806][bookmark: _Toc36199934][bookmark: _Toc36200063][bookmark: _Toc34652070][bookmark: _Toc34652169][bookmark: _Toc34652269][bookmark: _Toc34652634][bookmark: _Toc34652755][bookmark: _Toc34654050][bookmark: _Toc34654155][bookmark: _Toc36199071][bookmark: _Toc36199807][bookmark: _Toc36199935][bookmark: _Toc36200064][bookmark: _Toc34652071][bookmark: _Toc34652170][bookmark: _Toc34652270][bookmark: _Toc34652635][bookmark: _Toc34652756][bookmark: _Toc34654051][bookmark: _Toc34654156][bookmark: _Toc36199072][bookmark: _Toc36199808][bookmark: _Toc36199936][bookmark: _Toc36200065][bookmark: _Toc73442854]OBRAS PROVISIONALES
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del contratista, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías industriales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica, cuando se haya explotado por el contratista a través de las autorizaciones temporales; y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con las labores tendientes al cumplimiento del objeto contractual.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta y riesgo los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el evento de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el supervisor o el interventor, en los casos que se requiera. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se efectúen otros acuerdos, el contratista deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
2.12. [bookmark: _Toc73442855]SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, según los estudios previos son de cargo del contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
La entidad deberá tener en cuenta lo establecido en la Ley 769 de 2002 en su artículo 115, o la que la modifique, relacionado con la obligatoriedad de demarcación para los proyectos de infraestructura de transporte vial como parte de su labor de planeación y presupuesto. 
2.13. [bookmark: _Toc73442856]PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
La ejecución del presente proyecto NO requiere Licencia de Construcción aprobada por Curaduría.
2.14. [bookmark: _Toc73442857]NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO
Las notas técnicas específicas para el proyecto son las siguientes:
· Normas INVIAS vigentes.
· Cumplimiento del marco normativo en materia de riesgos laborales vigente.
· Cumplimiento del marco normativo en materia ambiental vigente
2.15. [bookmark: _Toc73442858]DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
Los documentos técnicos adicionales que se aplicarán al proyecto serán:
· Protocolo de Bioseguridad para la ejecución de la obra debidamente aprobado por la ENTIDAD CONTRATANTE, cuyos gastos deben contemplarse por el contratista en la administración de la obra.
· MANUAL DE INDUMENTARIA DEL PERSONAL EN OBRA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP VIGENTE, expedido por AVANTE SETP
[bookmark: _Toc424219486][bookmark: _Toc505100173][bookmark: _Toc508648265][bookmark: _Toc508984049][bookmark: _Toc509843880][bookmark: _Toc511924788][bookmark: _Toc34651981][bookmark: _Toc73442869]CAPÍTULO III
REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN

La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma de la invitación, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada.
[bookmark: _Hlk511331511]Los requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluará como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”. 
4.1 [bookmark: _Toc39134618][bookmark: _Toc39135582][bookmark: _Toc39135698][bookmark: _Toc508384708][bookmark: _Toc508385148][bookmark: _Toc508385205][bookmark: _Toc508385268][bookmark: _Toc508463028][bookmark: _Toc508384709][bookmark: _Toc508385149][bookmark: _Toc508385206][bookmark: _Toc508385269][bookmark: _Toc508463029][bookmark: _Toc508384710][bookmark: _Toc508385150][bookmark: _Toc508385207][bookmark: _Toc508385270][bookmark: _Toc508463030][bookmark: _Toc39134619][bookmark: _Toc39135583][bookmark: _Toc39135699][bookmark: _Toc508648266][bookmark: _Toc508984050][bookmark: _Toc509843881][bookmark: _Toc511924789][bookmark: _Toc73442870]GENERALIDADES
A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, según lo señalado en la presente Invitación.
B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas de la invitación.
C. Cuando la entidad exija el requisito habilitante de capacidad financiera, los proponentes deben diligenciar el Formato 4 Capacidad Financiera con los soportes que ahí se definen
4.2 [bookmark: _Toc26253784][bookmark: _Toc26260111][bookmark: _Toc26263577][bookmark: _Toc26253786][bookmark: _Toc26260113][bookmark: _Toc26263579][bookmark: _Toc508648267][bookmark: _Toc508984051][bookmark: _Toc509843882][bookmark: _Toc511924790][bookmark: _Toc73442871]CAPACIDAD JURÍDICA 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitación:
A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.
Los proponentes deben:
A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta.
B. Tener capacidad jurídica para la celebración del contrato y ejecución de la oferta.
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley.
D. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.
La entidad consultará los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia–.
4.3 [bookmark: _Toc508648269][bookmark: _Toc508984053][bookmark: _Toc509843884][bookmark: _Toc511924791][bookmark: _Toc73442872]EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas:
4.3.1 [bookmark: _Toc73442873]PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad competente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
4.3.2 [bookmark: _Toc26253790][bookmark: _Toc26260117][bookmark: _Toc26263583][bookmark: _Toc73442874]PERSONAS JURÍDICAS
Deben presentar los siguientes documentos: 
A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, en el que se verificará:
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en la invitación.
b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso de contratación. 
c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.
d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso. 
e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio.
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante el certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.
B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo establecido en la presente invitación, en los que debe constar como mínimo los siguientes aspectos:
I. Nombre o razón social completa.
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica.
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso de selección.
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso. 
V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica.
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.
Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; (ii) la información requerida en el presente literal, y (iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si existen.
C. Las entidades estatales deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:
Último acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta 30 días anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal.
4.3.3 [bookmark: _Toc73442875]PROPONENTES PLURALES 
El documento de conformación de proponentes plurales debe: 
A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes pueden introducir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los Documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo conveniente,  cuya intervención deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para presentar la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación.
C. Aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante principal y suplente de la estructura plural.
D. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%.

E. En la etapa contractual, no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la entidad. 

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del proponente plural y en el caso del miembro persona jurídica, por el representante legal de dicha persona o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.
4.4 [bookmark: _Toc73442876]CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
4.4.1 [bookmark: _Toc34652095][bookmark: _Toc34652194][bookmark: _Toc34652294][bookmark: _Toc34652659][bookmark: _Toc34652780][bookmark: _Toc34653329][bookmark: _Toc34654075][bookmark: _Toc34654180][bookmark: _Toc36199096][bookmark: _Toc36199832][bookmark: _Toc36199960][bookmark: _Toc36200089][bookmark: _Toc73442877][bookmark: _Hlk511410135]PERSONAS JURÍDICAS
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y portes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.
La entidad no exigirá las planillas de pago. Basta el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite, de acuerdo al párrafo anterior.
Cuando la persona jurídica está exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales. 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.
4.4.2 [bookmark: _Toc34652097][bookmark: _Toc34652196][bookmark: _Toc34652296][bookmark: _Toc34652661][bookmark: _Toc34652782][bookmark: _Toc34654077][bookmark: _Toc34654182][bookmark: _Toc36199098][bookmark: _Toc36199834][bookmark: _Toc36199962][bookmark: _Toc36200091][bookmark: _Toc73442878]PERSONAS NATURALES 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla. 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en la invitación.
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
4.4.3 [bookmark: _Toc34652099][bookmark: _Toc34652198][bookmark: _Toc34652298][bookmark: _Toc34652663][bookmark: _Toc34652784][bookmark: _Toc34654079][bookmark: _Toc34654184][bookmark: _Toc36199100][bookmark: _Toc36199836][bookmark: _Toc36199964][bookmark: _Toc36200093][bookmark: _Toc26253796][bookmark: _Toc26260123][bookmark: _Toc26263589][bookmark: _Toc26253797][bookmark: _Toc26260124][bookmark: _Toc26263590][bookmark: _Toc26253798][bookmark: _Toc26260125][bookmark: _Toc26263591][bookmark: _Toc73442879]PROPONENTES PLURALES 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaración de la que tratan los numerales anteriores.
4.4.4 [bookmark: _Toc73442880]SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA
El proponente seleccionado debe presentar, para la aceptación de la oferta, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar. 
En caso de que la persona natural o jurídica no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de aceptación de la oferta personal a cargo, y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento.
4.5 [bookmark: _Toc39134631][bookmark: _Toc39135595][bookmark: _Toc39135711][bookmark: _Toc39134632][bookmark: _Toc39135596][bookmark: _Toc39135712][bookmark: _Toc26253802][bookmark: _Toc26260129][bookmark: _Toc26263595][bookmark: _Toc26253803][bookmark: _Toc26260130][bookmark: _Toc26263596][bookmark: _Toc26253804][bookmark: _Toc26260131][bookmark: _Toc26263597][bookmark: _Toc26253805][bookmark: _Toc26260132][bookmark: _Toc26263598][bookmark: _Toc508648271][bookmark: _Toc508984055][bookmark: _Toc509843886][bookmark: _Toc511924793][bookmark: _Toc73442881]EXPERIENCIA 
Los proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditará mediante: i) la presentación del Formato 3 – Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos válidos para acreditar la experiencia requerida señalados en el numeral 4.5.4 y 4.5.5.
[bookmark: _Hlk511331855]Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales. 
4.5.1 [bookmark: _Toc73442882]CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 
Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características: 
A. Que hayan contenido la ejecución de:  6.3 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS
Experiencia General
CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.
A. No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes.Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 - Experiencia. Este documento debe presentarlo el proponente plural y no cada integrante.
B. [bookmark: _Hlk511332127][bookmark: _Hlk511332171]El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) certificaciones de cumplimiento de contratos ejecutados o actas de terminación o liquidación de los mismos, cuyo valor debe ser una suma igual o superior al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del presupuesto oficial del presente proceso de selección  expresado en SMMLV. Dichos contratos serán evaluados teniendo en cuenta el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia. 
C. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 
D. No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula penal, caducidad o haberse declarado algún siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la experiencia. Esta regla no se aplicará en caso de que solo se haya declarado el siniestro de la póliza de responsabilidad civil extracontractual.
E. [bookmark: _Hlk505680854][bookmark: _Hlk511332456]Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. En estos casos, la entidad no tendrá en cuenta la experiencia aportada cuando los socios se encuentren inhabilitados. La entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres años de constituida.
F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante los documentos establecidos en la invitación en el numeral 4.5.4. y 4.5.5.
4.5.2 [bookmark: _Toc73442883]CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida: 
A. Si el proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor. 
B. Para los proponentes plurales, uno de los integrantes del proponente debe aportar como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia. Sin perjuicio de lo anterior, cada uno de los integrantes debe aportar al menos el diez por ciento (10%) de la experiencia requerida.
C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el documento de conformación de la estructura plural en el respectivo proceso de contratación, el contrato o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia. 
D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el documento válido para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.
E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o en unión Temporal, el “% de dimensionamiento (según la longitud requerida en el proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.
F. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el plazo a considerar será el plazo total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de participación que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la experiencia.
G. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente proceso. 
4.5.3 [bookmark: _Toc26253809][bookmark: _Toc26260136][bookmark: _Toc26263602][bookmark: _Toc26253810][bookmark: _Toc26260137][bookmark: _Toc26263603][bookmark: _Toc26253811][bookmark: _Toc26260138][bookmark: _Toc26263604][bookmark: _Toc26253812][bookmark: _Toc26260139][bookmark: _Toc26263605][bookmark: _Toc26253813][bookmark: _Toc26260140][bookmark: _Toc26263606][bookmark: _Toc26253814][bookmark: _Toc26260141][bookmark: _Toc26263607][bookmark: _Toc26253815][bookmark: _Toc26260142][bookmark: _Toc26263608][bookmark: _Toc26253816][bookmark: _Toc26260143][bookmark: _Toc26263609][bookmark: _Toc26253817][bookmark: _Toc26260144][bookmark: _Toc26263610][bookmark: _Toc26253818][bookmark: _Toc26260145][bookmark: _Toc26263611][bookmark: _Toc26253819][bookmark: _Toc26260146][bookmark: _Toc26263612][bookmark: _Toc26253820][bookmark: _Toc26260147][bookmark: _Toc26263613][bookmark: _Toc26253846][bookmark: _Toc26260173][bookmark: _Toc26263639][bookmark: _Toc26253847][bookmark: _Toc26260174][bookmark: _Toc26263640][bookmark: _Toc26253848][bookmark: _Toc26260175][bookmark: _Toc26263641][bookmark: _Ref511411449][bookmark: _Toc73442884]ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno de los documentos señalados en la sección 4.5.4 y 4.5.5 de la invitación: 
1. Contratante.
1. Objeto del contrato.
1. Principales actividades ejecutadas.
1. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., si aplica. 
1. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 
1. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 
1. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.
1. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural.
4.5.4 [bookmark: _Ref508649619][bookmark: _Toc73442885]DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA
El proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación con el fin de acreditar la información solicitada. Los mismos deben estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos allegados por el proponente para probar experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación:
A. Acta de Liquidación.
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo.
D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión se debe aportar alguno de los documentos anteriores, donde se indique el porcentaje del contrato ejecutado por el cedente o por el cesionario, según el caso. La experiencia se valdrá afectada por el porcentaje del contrato ejecutado por el cedente o el cesionario, dependiendo de quien pretenda acreditar la experiencia.

4.5.5 [bookmark: _Toc40795134][bookmark: _Toc40805786][bookmark: _Toc40795135][bookmark: _Toc40805787][bookmark: _Toc40795136][bookmark: _Toc40805788][bookmark: _Toc40795137][bookmark: _Toc40805789][bookmark: _Toc40795138][bookmark: _Toc40805790][bookmark: _Toc73442886]PARA SUBCONTRATOS 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 
Para demostrar la experiencia de los subcontratos derivados de contratos suscritos con entidades estatales el proponente debe aportar los documentos que se describen a continuación:
1. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del cocesionario, o del EPC o consorcio constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en la presente invitación para efectos de acreditar la experiencia.

1. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. 

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente: 
I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, donde se pueda evidenciar las obras subcontratadas que pretendan acreditarse para validar la experiencia en el presente proceso de selección.
II. Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la entidad concedente donde acredite que para subcontratar no se requería autorización.
Tratándose de subcontratos, cuando el contratista principal y el subcontratista se presenten al procedimiento de selección, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el subcontratista; es decir, dichas actividades no serán tenidas en cuenta para acreditar experiencia del contratista principal. 
En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades exigidas.
Los proponentes deben advertir a la entidad cuando en otros procesos el contratista original haya certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditar la experiencia del contratista original. Para tal fin, deberán informar a la entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación.
La obligación de informar las situaciones de subcontratación recae en los proponentes y de ninguna manera dicha obligación será de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente no advierta tal situación, la entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue informada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación.
4.6 [bookmark: _Toc511029823][bookmark: _Toc511375663][bookmark: _Toc511375841][bookmark: _Toc26253852][bookmark: _Toc26260179][bookmark: _Toc26263645][bookmark: _Toc511924794][bookmark: _Toc73442887][bookmark: _Toc508648272][bookmark: _Toc508984056][bookmark: _Toc509843887]CAPACIDAD FINANCIERA 
Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores Financieros:	Comment by MARIA ALEJANDRA CASTRO MOLINA: REVISAR CON AREA FINANCIERA

	Indicador
	Fórmula

	Liquidez
	

	Nivel de Endeudamiento
	



	Razón de Cobertura de Intereses
	


	Capital de trabajo
	CTd = 10% x (PO)



Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Donde  es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio).
[bookmark: _Hlk516153707]El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 
El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
Respecto al capital de trabajo,  para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar: 
CT = AC - PC ≥ CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd): 
CT ≥ CTd
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así:
	CTd = 10% x (PO)


Donde: 
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así:

Donde  es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio).
4.6.1 [bookmark: _Toc511029826][bookmark: _Toc511375666][bookmark: _Toc511375844][bookmark: _Toc511029832][bookmark: _Toc511375672][bookmark: _Toc511375850][bookmark: _Toc511029833][bookmark: _Toc511375673][bookmark: _Toc511375851][bookmark: _Toc511029835][bookmark: _Toc511375675][bookmark: _Toc511375853][bookmark: _Toc511029837][bookmark: _Toc511375677][bookmark: _Toc511375855][bookmark: _Toc508648274][bookmark: _Toc508984058][bookmark: _Toc509843889][bookmark: _Toc511924797][bookmark: _Toc516061243][bookmark: _Toc73442888]ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA
Los proponentes entregarán los siguientes documentos:
I. El estado de situación financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de 2020. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal.
II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre de 2020. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal.
III. Certificación debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal en donde indiquen expresamente el valor los gastos de intereses si el valor es $0 indicarlo en dicha certificación.
IV. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.
V. El Formato 4 A – Capacidad financiera (Personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia), en los casos en que la entidad haya solicitado la acreditación de esta. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 A- Capacidad financiera y los documentos señalados en este numeral prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.
4.6.2 [bookmark: _Toc39134641][bookmark: _Toc39135605][bookmark: _Toc39135721][bookmark: _Toc73442889]ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA
[bookmark: _Toc508648275][bookmark: _Toc508984059][bookmark: _Toc509843890][bookmark: _Toc511924798]Los proponentes extranjeros deben presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 
1. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (si aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF. 

1. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.

1. El Formato 4 B – Capacidad Financiera (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia), en los casos en que la entidad haya solicitado acreditarla. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 B – Capacidad Financiera (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia) y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta. 
La fecha de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre de 2020, acompañado del informe de auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en esta invitación.
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 B – Capacidad Financiera (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia). El proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa.
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse en los términos definidos en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

4.7 [bookmark: _Toc73442890]CAPACIDAD RESIDUAL
El proponente será hábil si su capacidad residual (CRP) es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratación (CRPC). Así: 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptación de la oferta, cualquier proponente, interesado o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir por parte de un proponente alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta. 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual.
4.7.1 [bookmark: _Toc73442891]CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC)
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

Donde: 
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación 
POE = Presupuesto oficial estimado
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

4.7.2 [bookmark: _Toc73442892]CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera:

En donde: 
CRP 	=	Capacidad residual del proponente 
CO 	= 	Capacidad de organización 
E 	= 	Experiencia
CT 	= 	Capacidad técnica
CF	= 	Capacidad financiera
SCE 	= 	Saldos de contratos en ejecución
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del proponente en los procesos de Contratación de Obra Pública. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural.
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje:
	Factor
	Puntaje máximo

	Experiencia (E)
	120 

	Capacidad financiera (CF) 
	40 

	Capacidad técnica (CT) 
	40 

	Total 
	200 



La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
A. Capacidad de organización (CO):
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en cuenta lo siguiente:
	Años de información financiera 
	Capacidad de organización (CO) 

	Cinco (5) años o más
	Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años

	Entre uno (1) y cinco (5) años
	Mayor ingreso operacional de los años de existencia del proponente. 

	Menos de un (1) año (*)
	USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)



Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.
Para acreditar el factor (CO) el proponente debe presentar los siguientes documentos: 
I. Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del año inmediatamente anterior y en el que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal.
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 
III. Certificación de los estados financieros de la que trata el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, en la cual el representante legal y contador público, bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros, declaren que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros.
IV. Dictamen del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente cuando el proponente esté obligado a ello, del año o en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, en los términos descritos en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 
V. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, además de presentar el balance general auditado del año inmediatamente anterior presentará el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen.
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente documento; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido.
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa
B. Experiencia (E):
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: (i) el valor total en Pesos Colombianos de los contratos aportados al proceso de contratación o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación.
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así:

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en cuenta su participación en el proceso de contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla:
	Mayor a
	Menor o igual a
	Puntaje

	0
	3
	60

	3
	6
	80

	6
	10
	100

	10
	Mayores
	120



Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. De igual forma, el proponente entregará los certificados de los contratos enunciados en este formato para verificar la información diligenciada. 
Los proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Formato 3- Experiencia. 
Los proponentes, o integrantes de proponentes plurales, extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta. La información del Formato 5 – Capacidad residual debe presentarse en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debe convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13, utilizando para la conversión la fecha de publicación de la invitación. 
C. Capacidad financiera (CF): 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente con base en la siguiente fórmula:
Índice de liquidez = 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:
	Mayor a
	Menor o igual a
	Puntaje

	0
	0,5
	20

	0,5
	0,75
	25

	0,75
	1,00
	30

	1,00
	1,5
	35

	1,5
	Mayores
	40



Para verificar el índice de liquidez de los oferentes se deberá tener en cuenta la siguiente información: 
I. El estado de situación financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de 2020. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal.
II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre de 2020. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal.
III. Certificación debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal en donde indiquen expresamente el valor los gastos de intereses si el valor es $ 0 indicarlo en dicha certificación.
IV. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.
Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el numeral 4.6.2 de los requisitos de capacidad financiera de la invitación.
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF). 
D. Capacidad Técnica (CT): 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción.
Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:
	Desde
	Hasta
	Puntaje

	1
	5
	20

	6
	10
	30

	11
	Mayores
	40



E. Saldos de contratos en ejecución (SCE): 
El proponente debe presentar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución. 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses.
II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación.
III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación. 
IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del proceso de contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.
V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la respectiva estructura. 
VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por el representante legal y el contador público colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., utilizando para la conversión la fecha de publicación de la invitación.
[bookmark: _Toc508648282][bookmark: _Toc508984066][bookmark: _Toc509843897][bookmark: _Toc511924805][bookmark: _Toc34651983][bookmark: _Toc73442899]
CAPÍTULO IV
RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

6.1 [bookmark: _Toc518641684][bookmark: _Toc9850466][bookmark: _Toc73442900]ASIGNACIÓN DE RIESGOS
La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, elaborada por la entidad, hace parte de la presente invitación y los interesados podrán presentar observaciones sobre su contenido.
Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de manera que el proponente debe tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del contrato.
Si el proponente a quien se acepte la oferta ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 

[bookmark: _Toc508648276][bookmark: _Toc508984060][bookmark: _Toc509843891][bookmark: _Toc511924799][bookmark: _Toc34651982][bookmark: _Toc73442893]CAPÍTULO V 
[bookmark: _Toc73442901]GARANTÍAS
[bookmark: _Toc5006169][bookmark: _Toc73442904]7.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	Comment by MARIA ALEJANDRA CASTRO MOLINA: REVISAR AREA JURIDICA

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los 02 dias hábiles siguientes contados a partir de la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:
	Característica
	Condición

	Clase
	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.

	Asegurado/ beneficiario
	UAE SETP AVANTE, NIT Nº. 900.358.918-8

	Amparos, vigencia y valores asegurados
	
	Amparo
	Vigencia
	Valor Asegurado

	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan
	Hasta la liquidación del contrato
	Esta garantía será constituida por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato con una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses más

	Buen manejo y correcta inversión del anticipo
	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo
	Se constituirá por el CIEN POR CIENTO (100%) del valor entregado como anticipo con una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses más o hasta su liquidación.

	Devolución del pago anticipado 
	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la entidad estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que determine la entidad estatal
	El valor de esta garantía debe ser el cien por ciento (100%) del monto pagado de forma anticipada, ya sea este en dinero o en especie.

	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato
	Plazo del contrato y tres (3) años más, a partir del acta de recibo final
	Esta garantía se construirá por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato

	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción
	Con una vigencia de tres (03) años contados a partir del acta de recibo final.  

	Esta garantía se constituirá por el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato



Nota: Para el amparo de Estabilidad y Calidad de las obras, la vigencia será de 3 años, esto teniendo en cuenta que las actividades de reparación a realizar son menores, causadas por la antigüedad y uso de la estructura de pavimento existente.  

	Tomador 
	· Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera.
· No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir su razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
· Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta. 

	Información necesaria dentro de la póliza
	· Número y año del contrato 
· Objeto del contrato
· Firma del representante legal del contratista
· En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421



El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se reduzca por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. No restablecer la garantía, no adicionarla o prorrogarla, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

[bookmark: _Toc5006170][bookmark: _Toc73442905]7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA
El contratista será responsable de reparar todos los defectos que ocurran con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideran vigentes por un período de garantía de tres (03) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista reparará los defectos dentro de los términos que la entidad le señale mediante una comunicación escrita.
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad puede hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista es responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas, durante el período de garantía.
Si las reparaciones realizadas afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad puede exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.  
[bookmark: _Toc5006171][bookmark: _Toc73442906]7.2.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la entidad con las siguientes características: 
	Característica
	Condición

	Clase
	Contrato de seguro contenido en una póliza 

	Asegurados
	UAE SETP AVANTE, NIT Nº. 900.358.918-8

	Tomador
	· Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera.
· No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
· Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deben otorgarla todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deben relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

	Valor
	Doscientos (200) SMMLV., de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015

	Vigencia
	Igual al período de ejecución del contrato.

	Beneficiarios
	El Municipio de Pasto, la UAE SETP AVANTE y Terceros afectados.

	Amparos
	
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.


	Información necesaria dentro de la póliza
	· Número y año del contrato 
· Objeto del contrato
· Firma del representante legal del contratista
· En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421



En esta póliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida, sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debe constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.

El contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CAPITULO VI
INFORMACION GENERAL

6.1 INCLUSIÓN DEL CONTRATO EN LOS PLANES DE LA ENTIDAD

Inclusión en el Plan de Inversiones:

Fuente de financiación: Municipal No elegible
Rubro: Adquisición de bienes y servicios
Proyecto: Servicios de construcción

Inclusión en Plan de Compras:

Se encuentra contemplado en el plan de adquisiciones de la vigencia 20222.

6.2. ESTUDIO DE LA DEMANDA
En la revisión de la demanda, se realizó una búsqueda en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), identificando como la UAE SETP AVANTE ha realizado contrataciones similares en los últimos años, de tal forma que se considera pertinente su análisis para la presente investigación de mercado. Los resultados de esta búsqueda se presentan a continuación:

	[bookmark: _Hlk55408199]AÑO
	MODALIDAD DE SELECCIÓN
	No. DE PROCESO Y CONTRATO
	OBJETO
	VALOR

	2021
	MINIMA CUANTIA
	008-MC-2021
	REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DEL CERRAMIENTO DE LOS LOTES REMANENTES UBICADOS EN LA CALLE 27 ENTRE CARRERAS 17 Y 21 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
	$22.000.000

	2021
	MINIMA CUANTIA
	M.C.-024-2021
	CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS, SUMINISTRO Y REPARACIÓN DEL MOBILIARIO EXISTENTE EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UAE SETP AVANTE
	$19.506.426



6.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
6.3.1. Identificación de los Proveedores del Mercado
Realizando un análisis histórico de la contratación en el sector de la Construcción se observa la participación como oferentes en los diferentes procesos adelantados por la UAE SETP AVANTE de varias personas naturales, jurídicas, firmas constructoras que están en capacidad de presentarse a los procesos y poder ejecutar las Obras como la que se pretende ejecutar que por su trayectoria, experiencia e índices financieros y técnicos tienen la idoneidad para ejecutar obras similares a las del presente proceso contractual.
6.3.2. Dinámica de Producción, Distribución y Entrega de Bienes o Servicios
La dinámica de producción, distribución y entrega de una infraestructura inicia con la identificación de una necesidad que se pretende satisfacer, mediante la elaboración, diseño y estructuración de un proyecto y la consecución de recursos necesarios para su ejecución.
Su ejecución se realiza a través de un proceso contractual, que se desarrolla según las actividades establecidas en el presupuesto y de acuerdo con las Especificaciones Generales y particulares de cada Ítem contratado.
Los precios unitarios cubren los costos de materiales, transporte de los mismos, mano de obra de los trabajos, prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretadas por el gobierno nacional, departamental o municipal, herramientas, maquinaria y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración y utilidades del constructor.
Además, se pagará a los precios unitarios ofrecidos en la oferta por el CONTRATISTA, de conformidad con las cantidades ejecutadas por éste y aprobadas por la Supervisión y/o Interventoría, conforme las actas parciales de obra y su pagó lo efectuará la UAE SETP AVANTE.
6.3.3. Disponibilidad y análisis de la información
Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades Estatales diseñar e implementar escenarios y procedimientos de solicitud de información a los potenciales oferentes.
Adicionalmente, recomienda dejar constancia de las fechas de las reuniones, los asistentes y los temas tratados en las reuniones con proveedores y gremios.
En ese sentido, el comportamiento futuro y los cambios de tendencia en la actividad constructora son importantes para conocer el futuro cercano de uno de los sectores más importantes en la oferta agregada en Colombia.
6.4 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

El valor estimado del presente proceso de selección es de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000,00) MDA/CTE, incluido IVA, impuestos de ley, costos y gravámenes a que haya lugar para la suscripción, legalización y ejecución del contrato, discriminados de la siguiente manera::

	Nº
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTIDAD
	 VALOR UNITARIO DE REFERENCIA DE LA ENTIDAD 
	VALOR UNTARIO OFRECIDO SIN AIU OFRECIDO
	 VALOR UNITARIO OFRECIDO + AIU OFRECIDO 
	 VALOR TOTAL                                 

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Demolición pavimento hidráulico 
	M2
	1,00
	 $                        9.176,94 
	 $                    9.176,94 
	 $                  11.562,95 
	 $                     11.563,00 

	2
	Excavación mecánica en material común  de la explanación, canales y prestamos
	M3
	1,00
	 $                        7.214,00 
	 $                    7.214,00 
	 $                    9.089,64 
	 $                       9.090,00 

	3
	Suministro e instalación de Subbase granular clase A 
	M3
	1,00
	 $                      80.041,00 
	 $                   80.041,00 
	 $                 100.851,66 
	 $                   100.852,00 

	4
	Suministro e instalación de Base granular clase A
	M3
	1,00
	 $                      87.481,00 
	 $                   87.481,00 
	 $                 110.226,06 
	 $                   110.226,00 

	5
	Suministro e instalación de Mezcla MDC - 19 
	M3
	1,00
	 $                    688.758,00 
	 $                 688.758,00 
	 $                 867.835,08 
	 $                   867.835,00 

	6
	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano
	M3
	1,00
	 $                              23.476,00 
	 $                         23.476,00 
	 $                  29.579,76 
	 $                     29.580,00 

	 
	
	
	
	
	
	 Subtotal 
	 $                 1.129.146,00 

	7
	Plan de Manejo Ambiental
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	GESTIÓN SOCIAL EN OBRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Pendon informativo (2m X 1m)
	Und
	1
	 $                    148.885,80 
	 $                      148.885,80 
	 $                 187.596,11 
	 $                   187.596,00 

	 
	MANEJO DE ASEO DE LA OBRA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.2
	Aseo general
	Global
	1
	 $                  1.077.328,86 
	 $                  1.077.328,86 
	 $              1.357.434,37 
	 $                 1.357.434,00 

	 
	CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO
	 
	 
	 
	 $                                              -   
	 
	 

	7.3
	Sesión de humectación
	sesión
	1
	 $                      54.714,23 
	 $                         54.714,23 
	 $                  68.939,93 
	 $                     68.940,00 

	 
	MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
	 
	 
	 
	 $                                              -   
	 
	 

	7.4
	Polisombra para protección de sumideros 
	M2
	1
	 $                        1.931,04 
	 $                            1.931,04 
	 $                    2.433,11 
	 $                       2.433,00 

	 
	SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁFICO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.5
	Aislamiento Malla de Polisombra Tela verde y Malla azul para aislamiento de obras Incluye Instalación 
	ML
	1
	 $                      16.372,18 
	 $                         16.372,18 
	 $                  20.628,94 
	 $                     20.629,00 

	7.6
	 Malla señalización polietileno de alta densidad color naranja protección senderos peatonales
	ML
	1
	 $                        2.549,00 
	 $                            2.549,00 
	 $                    3.211,74 
	 $                       3.212,00 

	7.7
	Paletas pare - siga.
	UND
	1
	 $                      50.000,00 
	 $                         50.000,00 
	 $                  63.000,00 
	 $                     63.000,00 

	7.8
	Barricada metalica  Dimensiones. Tipo metálico Blanco Naranja. Retroreflectivo VI Capitulo 4 Manual de señalización
	UND
	1
	 $                    692.223,40 
	 $                      692.223,40 
	 $                 872.201,48 
	 $                   872.201,00 

	7.9
	Delineador Tubular tipo ALIEN, altura 1,30M. Incluye cinta de señalización
	Und
	1
	 $                      48.774,00 
	 $                         48.774,00 
	 $                  61.455,24 
	 $                     61.455,00 

	7.10
	Suministro e instalación de Señales preventivas, reglamentarias, informativas y transitorias de acuerdo al manual de señalización vigente
(incluye desinstalación)
	ML
	1
	 $                    227.495,87 
	 $                      227.495,87 
	 $                 286.644,80 
	 $                   286.645,00 

	7.11
	Controlador de Trafico 
	DIA
	1
	 $                      71.821,92 
	 $                         71.821,92 
	 $                  90.495,62 
	 $                     90.496,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 Subtotal 
	 $                 3.014.041,00 

	
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
	 $                 4.143.187,00 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 VALOR TOTAL 
	 $                 4.143.187,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 

	NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 
	DESCRIPCION
	 PORCENTAJE 

	NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 
	ADMINISTRACION
	 A= 
	21,00%

	NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
	IMPREVISTO
	 I= 
	1,00%

	NOTA 4:   [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]
	UTILIDAD
	 U= 
	4,00%

	NOTA 5:  [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]
	TOTAL A.I.U
	 A.I.U.= 
	26,00%

	NOTA 6:  [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]
	 




[bookmark: _Hlk56616564][bookmark: _GoBack]NOTA: Para efectos de la valoración de las propuestas presentadas, se tendrán en cuenta los valores unitarios ofertados de conformidad con las especificaciones requeridas. Empero lo anterior, el valor de la prestación del servicio, se pagará con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal del presente proceso, de conformidad con el servicio ejecutado por el contratista y la facturación del mismo.

NOTA 1: En ningún caso se podrá superar los valores unitarios determinados para el proyecto. Se entiende que las unidades expresadas en el presupuesto oficial son inmodificables.
NOTA 2: El valor estimado del proceso fue calculado y ajustado con base en las cantidades de obra del proyecto, y a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta precios de mercado, el lugar de ejecución de las obras, la disposición de personal y las fuentes de materiales, entre otros.
NOTA 3: Los precios unitarios cubren los costos de materiales, transporte de los mismos, mano de obra de los trabajos, prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretadas por el gobierno nacional, departamental o municipal, herramientas, maquinaria y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración y utilidades del constructor.
Nota 4: El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y costos directos e indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, incluidos gastos de administración, imprevistos, utilidad. 

Nota 5: La tarifa del IVA será la establecida por la normatividad vigente. 

Nota 6: Ninguna propuesta económica podrá superar la suma de dinero estipulada en el presupuesto oficial.
6.5 MODALIDAD DE SELECCIÓN

Modalidad: Mínima cuantía

Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección escogida y su especie: la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2008, artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, LA SUBSECCIÓN 5 DE LA SECCIÓN 1 del 1082 del 2015.

 6.5.1       FACTORES DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE

	Factor escogido
	Justificación de la escogencia del factor

	Menor precio
	Numeral 6 artículo 2.2.1.2.1.5.2. Del 1082 del 2015



6.5.2 SUPERVISIÓN

La UAE SETP AVANTE podrá ejercer la supervisión del contrato a través del funcionario delegado y con el apoyo de los profesionales del área de Infraestructura, caso en el cual dejara clara la división de las labores de vigilancia en el contrato de obra. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 83 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente proceso de selección. 

En todo caso el supervisor no está facultado para tomar decisiones  administrativas y por lo tanto, no puede exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni modificarlas, ni ordenar trabajo o labor  alguna  que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del mismo.

6.5.3 ANEXOS

1. Anexo 1 – Pacto de Transparencia
2. Anexo 2 – Comunicación de aceptación de oferta
3. Formato 1 – Carta de presentación de la oferta
4. Formato 2 – Conformación de Proponente plural 
5. Formato 3 – Experiencia
6. Formato 4 – Capacidad financiera 
7. Formato 5 – Capacidad residual 
8. Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales
9. Formato 7 – Factores de desempate
10. Formato 8 – Autorización para el tratamiento de datos personales
11. Matriz 1 – Experiencia
12. Matriz 2 – Indicadores financieros 
13. Matriz 3 – Riesgos 
14. Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial
15. Certificados de disponibilidad presupuestal. 

2.7 CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS 

Fecha: 10 de febrero de 2022
Medio: Cartelera Municipal de la UAE SETP (AVANTE) y SECOP.




LUIS ALEJANDRO ZUÑIGA
LIDER AREA DE INFRAEESTRUCTURA DE LA UAE SETP AVANTE
[bookmark: _Hlk47030382]
Proyección técnica: Lady Cristina Molina Patiño
Apoyo supervisión Infraestructura - UAE SETPAVANTE

Revisión Jurídica: David Munares Rodriguez
Profesional del área Jurídica de la UAE SETPAVANTE

Revisión y Aprobación Jurídica: Dr. Cástulo Cisneros Trujillo 
Coordinador del Área Jurídica de la UAE SETP AVANTE 
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