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ANEXO No. 5

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse dentro de los términos definidos en el SECCIÓN III SUBSECCIÓN I del Decreto 1082 de 2015.

GARANTÍAS DEL PROCESO ETAPA CONTRACTUAL

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Garantía única
	Riesgo jurídico
	Incumplimiento del contrato.
	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y sesenta (60) días más.
	Ampara el riesgo de incumplimiento durante el plazo de ejecución y liquidación del contrato la estimación del riesgo cubre el 20% del valor del contrato como quiera que se pretende el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad en los mismos términos de la cláusula penal pecuniaria.

	Garantía única
	Riesgo operativo
	Calidad de los servicios
	Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato
	Contratista
	Vigente por el plazo de ejecución, y sesenta (60) días más.
	Ampara el riesgo de mala calidad de los bienes durante el plazo de ejecución y el tiempo que cubre la garantía técnica. La estimación del riesgo cubre el cincuenta por ciento (50%) del valor de los bienes y equipos lo que cubriría el perjuicio administrativo por la posible pérdida de los recursos, los gastos ocasionados por el proceso y la no entrega de los bienes o la prestación del servicio requerido.



CLAUSULAS SANCIONATORIAS

	Mecanismo de cobertura
	Clase de riesgo
	Tipificación de los riesgos
	Estimación del riesgo
	Asignación del riesgo
	Vigencia
	Justificación cobertura / vigencia

	Multa
	Riesgo jurídico
	La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios la póliza de garantía única 
	Multa cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos (0.2%) del valor del contrato
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo y hasta por diez (10) días
	
Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios, a póliza de garantía única

	Multa
	Riesgo jurídico
	Incumplimiento parcial
	Multas cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario que se descontará del saldo que le adeude la entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado en el que se expresara las causas que dieron lugar a ella
	Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista

	Clausula penal pecuniaria
	Riesgo jurídico
	Incumplimiento total declaratoria de caducidad
	Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato
	Contratista
	El veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato
	Ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista , se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad




CLÁUSULA DEL CONTRATO

	CLAUSULA DEL CONTRATO
	
RIESGO JURIDICO

	Indemnidad
	Es obligación del contratista mantener al Departamento de Policía Sucre, indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa las actuaciones del CONTRATISTA.











ANEXO No. 5.1 
MATRIZ DE RIESGOS

 
	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	valoración del riesgo
	categoría
	A quien se le asigna el riesgo
	Tratamiento/controles a ser implementados
	Probabilidad
	Impacto
	valoración del riesgo
	categoría
	Afecta la ejecución del contrato
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Como se realiza el monitoreo?
	Periodicidad "Cuando"?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	especifico
	externo
	ejecución
	operacional
	que el contratista se retire, antes del plazo de ejecución del contrato
	terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del contrato
	1
	3
	3
	medio
	entidad
	reducir la probabilidad de ocurrencia informar al contratista desde la adjudicación del contrato las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones de las partes
	1
	2
	3
	bajo
	SI
	supervisor del contrato
	adjudicación del contrato
	terminación del contrato
	informe de supervisión
	informe

	2
	especifico
	externo
	selección
	operacional
	falsedad de los documentos que conforman la oferta
	declaratorio desierto del proceso de contratación
	4
	3
	4
	medio
	entidad
	evitar el riesgo verificación estricta de los documentos que conforman la oferta por del comité evaluador
	3
	3
	3
	medio
	SI
	integrante de los comités evaluadores (jurídico, económico y técnico)
	evaluación de los comités
	publicación de las evaluaciones
	verificación de los documentos que integra la oferta
	de acuerdo a la cronología del proceso

	3
	especifico
	externo
	selección
	operacional
	inhabilidad sobreviniente durante el desarrollo del contrato
	terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del contrato
	3
	4
	4
	medio
	contratista
	evitar el riesgo / declaración juramentada donde se certifique no estar incurso en inhabilidades
	1
	3
	3
	bajo
	SI
	dueño de la necesidad
	elaboración del estudio previo
	adjudicación
	evaluación jurídica
	periodo de tiempo

	4
	especifico
	interno
	planeación
	económico
	incremento injustificado de los precios ofertados
	variación del presupuesto aumentándolo injustificado
	4
	5
	5
	alto
	contratista
	reducir las consecuencias/ verificando incremento del IPC para la presente vigencia
	3
	4
	4
	medio
	NO
	supervisor del contrato
	firma contrato
	culminación contrato
	aplicando el incremento teniendo en cuenta el valor histórico del arrendamiento y el IPC
	anual

	
5
	especifico
	externo
	ejecución
	ambiental
	Que con ocasión a factores extremos no controlados por la entidad, se presente un desabastecimiento de los bienes a entregar
	Traumatismo el servicio
	3
	3
	3
	medio
	contratista
	El oferente deberá garantizar, la prioridad del servicio (objeto del contrato), la Policía Nacional- del Departamento de Sucre, sobre los particulares.
	1
	2
	3
	bajo
	NO
	supervisor del contrato
	firma contrato
	ejecución del contrato
	informe de supervisión
	informe
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