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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.


Matriz de Riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	Económico
	Externa
	Contractual
	Económico
	Estimación inadecuada de los costos
	No realizar toda la obra contratada
	3
	8
	10
	Media
	100% Contratista
	Exigencia al contratista de tener certeza de los costos
	2
	2
	4
	Baja
	Si
	Contratista
	Desde la elaboración de los estudios previos
	Al momento de iniciar la obra
	Verificación constante de la idoneidad al momento de tomar decisiones

	2
	Social
	Externa
	Contractual
	Social
	Los efectos de todos y cualesquier daño, perjuicio o perdida de los bienes de su propiedad causados por terceros
	Daño en los inmuebles de privados
	4
	6
	8
	Baja
	100% Contratista
	Se exige al contratista prever si existen posibles daños a los privados y si es así, como evitarlos
	1
	1
	2
	Baja
	Si
	Contratista
	Desde la elaboración de los estudios previos
	Al momento de iniciar la obra
	Mensualmente

	3
	Social
	Externa
	Contractual
	Social
	Falta de calidad en los productos suministrados
	Que las obras entregadas sean de mala calidad
	1
	3
	5
	Media
	100% Contratista
	Se exige al contratista que todos los productos sean de calidad, que cumplan con las especificaciones técnicas
	1
	1
	3
	Madia
	Si
	Contratista
	Desde la elaboración de los estudios previos
	Al momento de iniciar la obra
	Mensualmente

	4
	De la naturaleza
	Externo
	Contractual
	Naturaleza / Ambiental
	Eventos fuera del control de las partes, su ocurrencia otorga el derecho de solicitar la suspensión de las obligaciones del contrato. Los eventos temporales de fuerza mayor que causen demoras. Tales como lluvias extremas.
	Suspensiones de obra que generan suspensiones del contrato 
	5
	5
	10
	Extrema
	50% Entidad /  50% Contratista
	No mitigable para eventos de fuerza mayor. Solicitud al contratista de obra de levantar cubiertas adicionales avaladas por el interventor
	5
	5
	10
	Extrema
	Si
	Entidad / Contratista
	A partir de la firma del acta de inicio
	Hasta la terminación del contrato
	Mensualmente

	5
	Regulatorio
	Externo
	contractual
	Económico
	Riesgo referido al no pago de las prestaciones sociales, salarios e indemnizaciones por parte del contratista a todos o algunos de sus trabajadores. 
	Reclamos, denuncias, solicitudes o Demandas a la Entidad o al contratista para resarcir el daño causado
	5
	3
	8
	Alta
	100% Contratista
	Se solicitará al contratista una Garantía única de cumplimiento referida al pago de las prestaciones sociales, salarios e indemnizaciones con el fin de cubrir esta posible situación
	4
	2
	6
	Media
	Si
	Contratista
	Se solicitará desde el Estudio Previo
	A la firma del contrato y aprobación de las respectivas pólizas, hasta finalizar la obra y liquidarla
	Mensualmente

	6
	Biológico / Sanitario
	Externo
	contractual
	Social / Económico
	Riesgo referido a la emergencia generada por la COVID-19
	No uso de los implementos que evitan la propagación dell virus
	6
	9
	8
	Alta
	100% Contratista
	Exigir al contratista implementar los elementos de bioseguridad, los cuales se encuentran incluidos en los gastos administrativos
	3
	6
	6
	Media
	Si
	Contratista
	Se solicitará desde el Estudio Previo
	Al momento de iniciar la obra
	Semanalmente
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