MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Económico | Externa | Contractual | Económico | Estimación inadecuada de los costos | No realizar toda la obra contratada | 3 | 8 | 10 | Media | 100% Contratista | Exigencia al contratista de tener certeza de los costos | 2 | 2 | 4 | Baja | Si | Contratista | Desde la elaboración de los estudios previos | Al momento de iniciar la obra | Verificación constante de la idoneidad al momento de tomar decisiones |
| 2 | Social | Externa | Contractual | Social | Los efectos de todos y cualesquier daño, perjuicio o perdida de los bienes de su propiedad causados por terceros | Daño en los inmuebles de privados | 4 | 6 | 8 | Baja | 100% Contratista | Se exige al contratista prever si existen posibles daños a los privados y si es así, como evitarlos | 1 | 1 | 2 | Baja | Si | Contratista | Desde la elaboración de los estudios previos | Al momento de iniciar la obra | Mensualmente |
| 3 | Social | Externa | Contractual | Social | Falta de calidad en los productos suministrados | Que las obras entregadas sean de mala calidad | 1 | 3 | 5 | Media | 100% Contratista | Se exige al contratista que todos los productos sean de calidad, que cumplan con las especificaciones técnicas | 1 | 1 | 3 | Madia | Si | Contratista | Desde la elaboración de los estudios previos | Al momento de iniciar la obra | Mensualmente |
| 4 | De la naturaleza | Externo | Contractual | Naturaleza / Ambiental | Eventos fuera del control de las partes, su ocurrencia otorga el derecho de solicitar la suspensión de las obligaciones del contrato. Los eventos temporales de fuerza mayor que causen demoras. Tales como lluvias extremas. | Suspensiones de obra que generan suspensiones del contrato | 5 | 5 | 10 | Extrema | 50% Entidad / 50% Contratista | No mitigable para eventos de fuerza mayor. Solicitud al contratista de obra de levantar cubiertas adicionales avaladas por el interventor | 5 | 5 | 10 | Extrema | Si | Entidad / Contratista | A partir de la firma del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Mensualmente |
| 5 | Regulatorio | Externo | contractual | Económico | Riesgo referido al no pago de las prestaciones sociales, salarios e indemnizaciones por parte del contratista a todos o algunos de sus trabajadores. | Reclamos, denuncias, solicitudes o Demandas a la Entidad o al contratista para resarcir el daño causado | 5 | 3 | 8 | Alta | 100% Contratista | Se solicitará al contratista una Garantía única de cumplimiento referida al pago de las prestaciones sociales, salarios e indemnizaciones con el fin de cubrir esta posible situación | 4 | 2 | 6 | Media | Si | Contratista | Se solicitará desde el Estudio Previo | A la firma del contrato y aprobación de las respectivas pólizas, hasta finalizar la obra y liquidarla | Mensualmente |
| 6 | Biológico / Sanitario | Externo | contractual | Social / Económico | Riesgo referido a la emergencia generada por la COVID-19 | No uso de los implementos que evitan la propagación dell virus | 6 | 9 | 8 | Alta | 100% Contratista | Exigir al contratista implementar los elementos de bioseguridad, los cuales se encuentran incluidos en los gastos administrativos | 3 | 6 | 6 | Media | Si | Contratista | Se solicitará desde el Estudio Previo | Al momento de iniciar la obra | Semanalmente |