JUSTIFICACIÓN TRÁMITE RATIFICACIÓN VIGENCIA FUTURA DEL PROYECTO 2401-0600-101 “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TAME- COROCORO- ARAUCA. TRANSVERSAL CORREDOR FRONTERIZO DEL ORIENTE COLOMBIANO ARAUCA”, POR VALOR DE $54.077.805.056, EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DE LA VIGENCIA 2022 AL 2030.

# ANTECEDENTES

El Instituto Nacional de Vías - INVÍAS es un Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de  Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, habiéndose modificado su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013, señalando como objeto: “La ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte”.

El Pacto por el Transporte y la logística para la competitividad y la integración regional, contenido en la ley 1955 del 25 de mayo de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022-Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, resalta los importantes logros y avances en el desarrollo de la infraestructura y logística de transporte durante los últimos años, no obstante, reconoce los retos que se tienen para la consolidación de los diferentes modos de transporte, relacionados con la competitividad, uso de nuevas tecnologías, conectividad de zonas rurales y eficiencia logística requeridos para lograr reducciones en costos de transporte y tiempos de viaje, que permitan a millones de ciudadanos del país conectarse entre las regiones para acceder a servicios y mercados nacionales y extranjeros. Si bien ambos programas han priorizado red vial estratégica en las regiones, resulta necesario realizar intervenciones complementarias que permitan consolidar la red vial nacional, con el propósito de reactivar la economía del país, fortalecer la competitividad y afianzar la presencia del Estado a lo largo del territorio nacional. Lo anterior, bajo del Programa Vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0, que busca recuperar infraestructura de transporte primaria, secundaria, terciaria y férrea que permita consolidar una red estratégica de transporte en el país.

El desarrollo de estos proyectos de inversión constituye una ruta esencial para el desarrollo productivo del país y promueve el cierre de brechas regionales; la reducción de los costos de transporte; facilita la comercialización de productos; y contribuyen con el proceso de reactivación económica del país. Concretamente, los proyectos de inversión del Programa Vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0 contempla el fortalecimiento de vías terciarias en 22 departamentos a través del mantenimiento de 2.000 kilómetros (km) y el mejoramiento de 750 km que representan una mejor conectividad de las zonas productivas rurales del país.

Así también, el programa direcciona inversiones hacia la red vial secundaria a través de proyectos que buscan el mejoramiento de la conectividad vial en 18 departamentos del país. En cuanto a la red primaria, se estima el mejoramiento de 510 km en 14 departamentos y el mantenimiento y rehabilitación de red ferroviaria a cargo del Invías. La ejecución del programa requiere recursos estimados en 4,87 billones de pesos para las vigencias 2022 2030, cuya ejecución quedará a cargo del Instituto Nacional de Vías.

En relación con el modo carretero, el PND 2018-2022 tiene dentro de sus objetivos, mejorar la calidad del transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la prestación de servicios para garantizar la conectividad entre centros de producción, distribución y consumo, así como la integración de los territorios.

Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial no concesionada que se encuentre en afirmado, priorizando intervenciones sobre corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y aquellos que contribuyan a la consolidación territorial. Cabe mencionar, que el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) es una herramienta de planeación estratégica del sector transporte, que se propone organizar en forma eficiente y estratégica el crecimiento del país a través de una red de infraestructura que logre conectar ciudades, regiones, fronteras y puertos, priorizando proyectos de infraestructura de transporte que impacten la productividad y por ende la economía del país (PMTI, 2015, pg. 2).

A pesar de estos esfuerzos, y debido a la importancia estratégica, se han identificado necesidades de ampliación y mejoramiento de la red vial de carreteras para brindar mejores condiciones de competitividad en el flujo de bienes y pasajeros y facilidades de acceso a la oferta social del Estado, especialmente, en corredores viales que han sido intervenidos a través de diferentes programas de obra pública y que cuentan con intervenciones y necesidades que requieren ser atendidas y materializadas mediante la ejecución de obras civiles, en tal sentido, teniendo en cuenta los Pactos Territoriales creados en el PND-2018-2022, el Instituto Nacional de Vías, ha priorizado realizar el “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,  GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: TAME - ARAUCA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0” pertenecientes a la red vial a cargo de INVIAS – Vía Nacional, con el fin de lograr una movilidad segura y acorde con las necesidades de los territorios, y por lo tanto un mayor desarrollo económico y social del país.

Por medio de oficio 2-2021-060355 fueron autorizadas para este proyecto las vigencias futuras Ordinarias de 12 de noviembre de 2021 y de conformidad con el Artículo 2.8.3.2.2 del decreto 1068 del 2015 en diciembre de 2020, se dio inicio al proceso de contratación y por medio de la resolución 4052 de diciembre 14 de 2021 y 4100 de diciembre 15 de 2021  fueron aperturados, los procesos de contratación CMA-DTE-SEP-190-2021 y LP-DTE-053-2021 y siguen su curso con fecha de recibo de ofertas para obra el 3 de febrero y fecha de adjudicación 4 de marzo  y presentación de ofertas 14 de febrero de 2022 para interventoría.

# RECURSOS 2022

# De acuerdo con la Ley No. 2159 del 12 de noviembre de 2021 “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022” con el Decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos y con la Resolución No.1 del 03 de enero de 2022, “Por el cual se incorpora el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Nacional de Vías para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022”; al proyecto 2401-0600-101 “Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera Tame- Corocoro- Arauca. Transversal Corredor Fronterizo Del Oriente Colombiano Arauca”, cuenta con los siguientes los siguientes recursos asignados:

| FUENTE | RECURSO | DESCRIPCION | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Nación | 11 | Otros Recursos del Tesoro | $ 5.000.000.000 |
| Propios | 20-3-1-01-1-02-2-33-1 | Tasa Neta de Peajes | $ 7.000.000.000 |
| TOTAL |  |  | $ 12.000.000.000 |

- DISPOSICIONES LEGALES

Se cuenta con la apropiación presupuestal en la presente vigencia para respaldar el trámite de las ratificación de vigencias futuras, teniendo en cuenta lo preceptuado en la ley 819 de 2003.

Se cuenta con el documento CONPES 4039 “Declaración de importancia estratégica de los proyectos de inversión del programa vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0 del 26 de julio de 2021.

- REQUISITOS PRESUPUESTALES

El Proyecto del presente trámite se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional – BPIN, bajo la siguiente información:

| IMPUTACIÓN | BPIN | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 2401-0600-101 | 2018011000514 | Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera Tame- Corocoro- Arauca. Transversal Corredor Fronterizo Del Oriente Colombiano Arauca |

La ejecución presupuestal del proyecto con imputación 2401-0600-0101 y corte al 9 de febrero de 2022, es la siguiente:

| RECURSO | 11 | 20 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| APR. INICIAL | $ 5.000.000.000,00 | $ 7.000.000.000,00 | $ 12.000.000.000,00 |
| APR. ADICIONADA | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| APR. REDUCIDA | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| APR. VIGENTE | $ 5.000.000.000,00 | $ 7.000.000.000,00 | $ 12.000.000.000,00 |
| APR. BLOQUEADA | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| CDP | $ 0,00 | $ 7.000.000.000,00 | $ 7.000.000.000,00 |
| APR. DISPONIBLE | $ 5.000.000.000,00 | $ 0,00 | $ 5.000.000.000,00 |
| COMPROMISO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| OBLIGACIÓN | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| ORDEN DE PAGO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| PAGOS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

FUENTE: SIIF Nación

PLAN DE INVERSIÓN

Se hace la claridad que el plan de inversiones de los proyectos 2401-0600-101 y 2401-0600-132 se complementan con el fin de solicitar la ratificación de Vigencias Futuras, en concordancia con lo aprobado en el CONPES 4039 del 15 de julio de 2021 y en el respectivo Aval Fiscal.

A continuación, se presenta el Plan de Inversiones con los recursos a los cuales se les solicitará ratificación de Vigencias Futuras para los proyectos anteriormente mencionados:

Proyecto 2401-0600-0101 Construcción, Mejoramiento Y Mantenimiento De La Carretera Tame - Corocoro - Arauca. Transversal Corredor Fronterizo Del Oriente Colombiano. Arauca.

- TAME – COROCORO – ARAUCA

| Vigencia | Fuente | Contrato Obra | Contrato Interventoría | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | Propios | $6.170.912.601 | $829.087.399 | $ 7.000.000.000 |
| 2023 | Nación | $4.099.935.959 | $1.194.263.493 | $ 5.294.199.452 |
| 2024 | Nación | $4.555.579.929 | $897.446.463 | $ 5.453.026.392 |
| 2025 | Nación | $4.692.249.110 | $924.370.208 | $ 5.616.619.318 |
| 2026 | Nación | $4.833.013.203 | $952.100.649 | $ 5.785.113.852 |
| 2027 | Nación | $4.978.003.656 | $980.663.679 | $ 5.958.667.335 |
| 2028 | Nación | $5.127.342.906 | $1.010.083.420 | $ 6.137.426.326 |
| 2029 | Nación | $5.281.165.921 | $1.040.386.460 | $ 6.321.552.381 |
| 2030 | Nación | $5.439.601.771 | $1.071.598.229 | $ 6.511.200.000 |
| TOTAL |  | $ 45.177.805.056 | $ 8.900.000.000 | $ 54.077.805.056 |

Nota 1: Los recursos de la Vigencia 2022 corresponden a la asignación del presupuesto de la Entidad según la distribución del Plan Operativo Anual de Inversiones.

Nota 2: Recursos de la Vigencia 2023 en adelante en Pesos Corrientes.

Proyecto 2401-0600-132 “Construcción, Mejoramiento Y Mantenimiento De La Carretera Villagarzón - La Mina-San Juan De Arama-Villavicencio-Tame-Saravena-Puente Internacional Río Arauca. Troncal Villagarzón-Saravena. Putumayo, Caquetá, Meta, Casanare”

- Villagarzón -San José de Fragua

| Vigencia | Fuente | Contrato Obra | Contrato Interventoría | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | Nación | $9.467.559.055 | $532.440.945 | $10.000.000.000 |
| 2023 | Nación | $10.024.629.193 | $563.769.712 | $10.588.398.905 |
| 2024 | Nación | $30.976.109.639 | $1.742.048.716 | $32.718.158.355 |
| 2025 | Nación | $58.493.242.592 | $3.289.569.908 | $61.782.812.500 |
| 2026 | Nación | $32.862.544.220 | $1.848.138.892 | $34.710.683.112 |
| 2027 | Nación | $33.848.420.928 | $1.903.583.080 | $35.752.004.008 |
| 2028 | Nación | $46.485.156.950 | $2.614.253.659 | $49.099.410.609 |
| 2029 | Nación | $47.879.736.389 | $2.692.682.659 | $50.572.419.048 |
| 2030 | Nación | $67.809.687.571 | $3.813.512.429 | $71.623.200.000 |
| TOTAL |  | $337.847.086.537 | $19.000.000.000 | $356.847.086.537 |

- Conectividad Arauca- Casanare: Yopal- Paz de Ariporo Y La Cabuya- Saravena

| Vigencia | Fuente | Contrato Obra | Contrato Interventoría | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | Nación | $4.730.751.115 | $269.248.885 | $5.000.000.000 |
| 2023 | Nación | $5.009.107.993 | $285.091.459 | $5.294.199.452 |
| 2024 | Nación | $15.478.146.413 | $880.932.764 | $16.359.079.177 |
| 2025 | Nación | $15.942.496.863 | $907.361.092 | $16.849.857.955 |
| 2026 | Nación | $16.420.760.285 | $934.581.271 | $17.355.341.556 |
| 2027 | Nación | $22.551.177.712 | $1.283.491.627 | $23.834.669.339 |
| 2028 | Nación | $23.227.709.151 | $1.321.996.154 | $24.549.705.305 |
| 2029 | Nación | $23.924.552.782 | $1.361.656.742 | $25.286.209.524 |
| 2030 | Nación | $55.445.159.994 | $3.155.640.006 | $58.600.800.000 |
| TOTAL |  | $182.729.862.308 | $10.400.000.000 | $193.129.862.308 |

- RESUMEN TOTAL PLAN DE INVERSIONES PROYECTO 2401-0600-0132

| TOTAL PLAN DE INVERSIONES 2401-0600-0132 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigencia | Fuente | Contrato Obra | Contrato Interventoría | Valor Total |
| 2022 | Nación | $ 14.198.310.170 | $ 801.689.830 | $ 15.000.000.000 |
| 2023 | Nación | $ 15.033.737.186 | $ 848.861.171 | $ 15.882.598.357 |
| 2024 | Nación | $ 46.454.256.052 | $ 2.622.981.480 | $ 49.077.237.532 |
| 2025 | Nación | $ 74.435.739.455 | $ 4.196.931.000 | $ 78.632.670.455 |
| 2026 | Nación | $ 49.283.304.505 | $ 2.782.720.163 | $ 52.066.024.668 |
| 2027 | Nación | $ 56.399.598.640 | $ 3.187.074.707 | $ 59.586.673.347 |
| 2028 | Nación | $ 69.712.866.101 | $ 3.936.249.813 | $ 73.649.115.914 |
| 2029 | Nación | $ 71.804.289.171 | $ 4.054.339.401 | $ 75.858.628.572 |
| 2030 | Nación | $ 123.254.847.565 | $ 6.969.152.435 | $ 130.224.000.000 |
| TOTAL |  | $ 520.576.948.845 | $ 29.400.000.000 | $ 549.976.948.845 |

- RESUMEN TOTAL PLAN DE INVERSIONES PROYECTO 2401-0600-0132 Y 2401-0600-0101

| Vigencia | Fuente | Contrato Obra | Contrato Interventoría | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | Nación | $ 14.198.310.170 | $ 801.689.830 | $ 15.000.000.000 |
| 2022 | Propios | $ 5.847.956.201 | $ 1.152.043.799 | $ 7.000.000.000 |
| 2023 | Nación | $ 19.456.629.545 | $ 1.720.168.264 | $ 21.176.797.809 |
| 2024 | Nación | $ 51.009.835.981 | $ 3.520.427.943 | $ 54.530.263.924 |
| 2025 | Nación | $ 79.127.988.565 | $ 5.121.301.208 | $ 84.249.289.773 |
| 2026 | Nación | $ 54.116.317.708 | $ 3.734.820.812 | $ 57.851.138.520 |
| 2027 | Nación | $ 61.377.602.296 | $ 4.167.738.386 | $ 65.545.340.682 |
| 2028 | Nación | $ 74.840.209.007 | $ 4.946.333.233 | $ 79.786.542.240 |
| 2029 | Nación | $ 77.085.455.092 | $ 5.094.725.861 | $ 82.180.180.953 |
| 2030 | Nación | $ 128.694.449.336 | $ 8.040.750.664 | $ 136.735.200.000 |
| TOTAL |  | $ 565.754.753.901 | $ 38.300.000.000 | $ 604.054.753.901 |

Nota 3: Los recursos de la Vigencia 2022 corresponden a la asignación del presupuesto de la Entidad según la distribución del Plan Operativo Anual de Inversiones.

Nota 4: Recursos de la Vigencia 2023 en adelante en Pesos Corrientes

La apropiación de la presente vigencia fiscal esta respaldad con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal, los cuales se encuentran incluidos en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP)-Modulo de ejecución- Documentos soportes:

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |  | Objeto | Recurso | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Fecha |  |  |  |
| 43522 | 2022-01-29 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 | 20-3-1-01-1-02-2-33-1 | $ 6.170.912.601,00 |
| 27522 | 2022-01-22 | INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0” | 20-3-1-01-1-02-2-33-1 | $829.087.399,00 |
| 43522 | 2022-01-29 | “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 | 11 | $ 4.407.794.715,00 |
| 27522 | 2022-01-22 | INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE:YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0” | 11 | $592.205.285,00 |

- REQUISITOS TÉCNICOS

- LOCALIZACIÓN

Figura 1. Localización del Proyecto Tame – Arauca

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en el departamento de Arauca. Inicia en el municipio de Tame en el suroccidendente de Arauca localizado sobre el corredor vial que hace parte de la Ruta 6605, pasando por el municipio de Corocoro. También hace parte del recorrido vial la Ruta 6606 iniciando en Corocoro hasta el Municipio de Arauca. La longitud total del corredor es de 177.60 km aproximadamente.

El corredor vial Tame Arauca es una importante vía de conexión en la región de la Orinoquía en la medida en que comunica a los departamentos de Arauca con Casanare, posibilitando así también, su comunicación con Bogotá y el resto del país.

- JUSTIFICACIÓN

La infraestructura vial en cualquier departamento de Colombia es el área más importante debido a que es el medio de comunicación que puede movilizar mayores volúmenes de carga y por lo tanto contribuye al desarrollo social y económico de las regiones del país.

En este proyecto desarrollado en el departamento de Arauca, se pretende articular e integrar, a través de sistemas de infraestructura productivos, que permitan el pleno aprovechamiento de su potencial y el mejor desarrollo de la vida humana; que permiten homologar las condiciones y la calidad de vida de esta región.

Dicho lo anterior es importante profundizar en la infraestructura vial actual, donde la accesibilidad es muy deficiente, ya que en temporadas de lluvias es prácticamente intransitable, lo que imposibilita una conexión fluida con alguna otra infraestructura de alta capacidad, ocasionando el represamiento de carga en el destino y por tanto aumentos innecesarios por la espera de los vehículos (Stand by) y los tiempos de viajes.

Con el mejoramiento de este corredor se permitirá contribuir al desarrollo de este departamento, el cual será protagonistas en el desarrollo del país durante las próximas décadas, es por esto por lo que, se deben contar con una infraestructura y sistema de transporte que hagan viable la integración física de estas regiones con el resto del país.

El corredor vial Tame – Arauca tiene una longitud aproximada 177.60 Km los cuales se encuentran en su totalidad pavimentados, presentando un total de 130.04 Km en mal estado en los cuales se han realizado actividades básicas de mantenimiento, pero considerando el paso constante de vehículos de carga, ya que en la actualidad esta vía cuenta con un TPD de 2.266 vehículos de los cuales el 12% corresponden a vehículos de carga pesada, el mismo presenta un alto deterioro estructural que se ve agravado en épocas invernales donde se generan zonas de inundación, lo que eleva de manera exponencial el daño de la infraestructura vial ocasionando la perdida de la capacidad de carga de la misma.

De acuerdo con el informe de Administradores viales con corte a junio del 2021, a continuación, se muestra el estado de la red vial del sector:

| Estado Red vial Tame – Arauca |  |
| --- | --- |
| Estado | Pavimentada 177,60 Km |
| Muy bueno | 0,00% |
| Bueno | 18,00% |
| Regular | 9,00% |
| Malo | 73,00% |
| Muy Malo | 0,00% |
| Total | 100,00% |

El estado de la red dificulta el crecimiento económico de la región, dado que, genera mayores costos de operación vehicular, ralentizan las dinámicas de comercialización de productos de la región, afectando a sus habitantes con elevados tiempos de viaje en sus desplazamientos y sobrecostos en los alimentos e insumos que se consumen de forma habitual en el municipio de Arauca.

Las intervenciones programadas en el corredor Tame - Arauca  contemplan el mejoramiento de 10 Km mediante la ampliación de la sección transversal de la vía y el mantenimiento periódico de 10 km a lo largo del corredor vial.

En cuanto a la gestión ambiental, por tratarse de un proyecto de mejoramiento, no se requiere licencia ambiental para su ejecución conforme a la ley 1682 de 2013 en concordancia con lo previsto en el decreto reglamentario 1076 de 2015.  Respecto al componente de gestión social no se requiere adelantar consultas previas pues en su recorrido no se encuentra comunidades étnicas reconocidas por ley 70 de1993. De igual forma, se hace necesario el pronunciamiento respecto a la procedencia de programa de arqueología preventiva por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia  (ICANH). En cuanto a las gestiones prediales el proyecto requiere la conpra de 36 predios en el departamento de Arauca.

El pasado 6 de marzo de 2020, fue confirmado por el Ministerio de Salud de Colombia el primer caso de Coronavirus, (COVID-19) el cual ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud, como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII), en el que se han identificado casos en todos los continentes. En respuesta, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de salud de Colombia, emite la resolución 380 de 2020 adoptando la medida preventiva de aislamiento y cuarentena para la población colombiana y mediante resolución 385 del 12 de marzo de 2020, se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas de carácter preventivo, obligatorio y transitorio de inmediata ejecución. Al 10 de febrero de 2022, según el reporte del Ministerio de Salud, Colombia registra un total de 6.002.570 casos confirmados de los cuales se han recuperado 5.804.357 casos, se encuentran activos 41.068 casos y se han registrado 136.583 muertes.

Ante este escenario y considerando que el sector de la construcción representa un elemento fundamental para la repotenciación económica del país, que promueve el desarrollo de las regiones, genera empleo y dinamiza la economía toda vez que mantiene activos diversos eslabones de la cadena productiva, el Instituto Nacional de Vías ha formulado el programa de obra Pública Vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0, que generará beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de Rentabilidad Social, que se convertirá también en elemento fundamental para la recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19.

Cabe indicar que, mediante los artículos 19 y 20 de la Ley 105 se señala que las entidades del orden nacional y territorial tienen, dentro de sus funciones y responsabilidades, la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a su cargo, para lo cual establecerán las prioridades correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, es de suma importancia adelantar las obras tendientes a Territoriales creados en el PND-2018-2022; así mismo, el Instituto Nacional de Vías ha priorizado realizar el proyecto  “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,  GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: TAME - ARAUCA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0” cuya ejecución es imprescindible para adelantar obras de infraestructura que propendan por el transporte de los habitantes, ya que se hace necesario contar con una infraestructura adecuada para la recepción, distribución y salida de pasajeros e insumos incluyendo carga, por lo cual se está solicitando la ratificación de Vigencias Futuras para las vigencias 2022- 2030.

El proyecto cuenta con Estudios y Diseños existentes del corredor, de conformidad con lo establecido en la ley 1682 del 22 noviembre de 2013.

- IMPACTOS Y BENEFICIOS

Con el desarrollo de las obras en el corredor vial mencionado se benefician la comunicación de carga y pasajeros satisfaciendo los requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de la vía, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente específicamente en este importante corredor vial del país.

| Rentabilidad Social, Competitividad y Conectividad |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promedio facturación Mensual ingresa a la economía 2022-2030(millones) | No. de habitantes beneficiados | Empleos generados | Índice de pobreza multidimensional | Índice de competitividad departamental | Aumento del índice de conectividad nacional | Disminución Anual en costos de operación (millones) |
| $525 | 177.700 | 4.732 | 26.1% | 3.8% | 0,09% | $2.364 |

- METAS

A continuación, se presentan las metas que le llevarán a cabo con los recursos solicitados:

Vigencia 2022

| Producto | Actividad | Departamento | Sector | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Meta | Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vía primaria mejorada | Realizar los estudios y diseños para el mejoramiento de la vía. | Arauca | Tame - Arauca | Estudios y consultorías realizadas | Número | 1,00 | $ 714.000.000 |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión predial para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Predios adquiridos | Número | 7,00 | $ 54.444.444 |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | - | - | - | $ 2.000.000 |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA. | Número | 0,01 | $ 6.300.000 |
|  |  |  |  | *Medidas Ambientales Ejecutadas | Número | 5,00 |  |
| Vía primaria mejorada | Ampliar la sección transversal de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Vía con sección transversal ampliada | Kilómetros | 1,14 | $ 4.827.795.571 |
| Vía primaria mejorada | Implementar Protocolos de Bioseguridad | Arauca | Tame - Arauca | Protocolos de Bioseguridad Implementados | Unidad | 1,00 | $ 101.028.750 |
| Vía primaria mantenida | Realizar Mantenimiento Periódico | Arauca | Tame - Arauca | Vía primaria con mantenimiento periódico | Kilómetros | 1,29 | $ 1.294.431.235 |
| TOTAL 2022 |  |  |  |  |  |  | $ 7.000.000.000 |

Nota 3: * Estructuración PAGA (Social y Ambiental). Aprovechamiento Forestal. Levantamiento de Veda. Ocupación de Cauce.

Vigencia 2023

| Producto | Actividad | Departamento | Sector | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Meta | Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión predial para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Predios adquiridos | Número | 7,00 | $ 54.444.444 |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | - | - | - | $ 20.000.000 |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA. | Número | 0,10 | $ 63.000.000 |
|  |  |  |  | *Medidas Ambientales Ejecutadas | Número | 4,00 |  |
| Vía primaria mejorada | Ampliar la sección transversal de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Vía con sección transversal ampliada | Kilómetros | 0,99 | $ 4.177.758.274 |
| Vía primaria mantenida | Realizar Mantenimiento Periódico | Arauca | Tame - Arauca | Vía primaria con mantenimiento periódico | Kilómetros | 0,98 | $ 978.996.734 |
| TOTAL 2023 |  |  |  |  |  |  | $ 5.294.199.452 |

Nota 4: * Compensaciones por aprovechamiento forestal. Compensaciones por ocupación de cauce                                                    Compensación por levantamiento de veda. Informe trimestral PAGA (Socioambiental)

Vigencia 2024

| Producto | Actividad | Departamento | Sector | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Meta | Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión predial para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Predios adquiridos | Número | 7,00 | $ 54.444.444 |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | - | - | - | $ 20.000.000 |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA. | Número | 0,10 | $ 63.000.000 |
|  |  |  |  | *Medidas Ambientales Ejecutadas | Número | 4,00 |  |
| Vía primaria mejorada | Ampliar la sección transversal de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Vía con sección transversal ampliada | Kilómetros | 1,03 | $ 4.307.215.135 |
| Vía primaria mantenida | Realizar Mantenimiento Periódico | Arauca | Tame - Arauca | Vía primaria con mantenimiento periódico | Kilómetros | 1,01 | $ 1.008.366.813 |
| TOTAL 2024 |  |  |  |  |  |  | $ 5.453.026.392 |

Nota 5: * Compensaciones por aprovechamiento forestal. Compensaciones por ocupación de cauce                                                    Compensación por levantamiento de veda. Informe trimestral PAGA (Socioambiental).

Vigencia 2025

| Producto | Actividad | Departamento | Sector | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Meta | Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión predial para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Predios adquiridos | Número | 7,00 | $ 54.444.444 |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | - | - | - | $ 20.000.000 |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA. | Número | 0,10 | $ 63.000.000 |
|  |  |  |  | *Medidas Ambientales Ejecutadas | Número | 4,00 |  |
| Vía primaria mejorada | Ampliar la sección transversal de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Vía con sección transversal ampliada | Kilómetros | 1,06 | $ 4.440.556.662 |
| Vía primaria mantenida | Realizar Mantenimiento Periódico | Arauca | Tame - Arauca | Vía primaria con mantenimiento periódico | Kilómetros | 1,04 | $ 1.038.618.212 |
| TOTAL 2025 |  |  |  |  |  |  | $ 5.616.619.318 |

Nota 6: * Compensaciones por aprovechamiento forestal. Compensaciones por ocupación de cauce                                                    Compensación por levantamiento de veda. Informe trimestral PAGA (Socioambiental).

Vigencia 2026

| Producto | Actividad | Departamento | Sector | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Meta | Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión predial para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Predios adquiridos | Número | 8,00 | $ 62.222.224 |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | - | - | - | $ 20.000.000 |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA. | Número | 0,10 | $ 63.000.000 |
|  |  |  |  | *Medidas Ambientales Ejecutadas | Número | 4,00 |  |
| Vía primaria mejorada | Ampliar la sección transversal de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Vía con sección transversal ampliada | Kilómetros | 1,08 | $ 4.570.115.618 |
| Vía primaria mantenida | Realizar Mantenimiento Periódico | Arauca | Tame - Arauca | Vía primaria con mantenimiento periódico | Kilómetros | 1,07 | $ 1.069.776.010 |
| TOTAL 2026 |  |  |  |  |  |  | $ 5.785.113.852 |

Nota 7: * Compensaciones por aprovechamiento forestal. Compensaciones por ocupación de cauce                                                    Compensación por levantamiento de veda. Informe trimestral PAGA (Socioambiental)

Vigencia 2027

| Producto | Actividad | Departamento | Sector | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Meta | Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | - | - | - | $ 20.000.000 |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA. | Número | 0,10 | $ 63.000.000 |
|  |  |  |  | *Medidas Ambientales Ejecutadas | Número | 4,00 |  |
| Vía primaria mejorada | Ampliar la sección transversal de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Vía con sección transversal ampliada | Kilómetros | 1,13 | $ 4.773.798.032 |
| Vía primaria mantenida | Realizar Mantenimiento Periódico | Arauca | Tame - Arauca | Vía primaria con mantenimiento periódico | Kilómetros | 1,10 | $ 1.101.869.303 |
| TOTAL 2027 |  |  |  |  |  |  | $ 5.958.667.335 |

Nota 8: * Compensaciones por aprovechamiento forestal. Compensaciones por ocupación de cauce                                                    Compensación por levantamiento de veda. Informe trimestral PAGA (Socioambiental)

Vigencia 2028

| Producto | Actividad | Departamento | Sector | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Meta | Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | - | - | - | $ 20.000.000 |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA. | Número | 0,10 | $ 63.000.000 |
|  |  |  |  | *Medidas Ambientales Ejecutadas | Número | 4,00 |  |
| Vía primaria mejorada | Ampliar la sección transversal de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Vía con sección transversal ampliada | Kilómetros | 1,17 | $ 4.919.501.134 |
| Vía primaria mantenida | Realizar Mantenimiento Periódico | Arauca | Tame - Arauca | Vía primaria con mantenimiento periódico | Kilómetros | 1,13 | $ 1.134.925.192 |
| TOTAL 2028 |  |  |  |  |  |  | $ 6.137.426.326 |

Nota 9: * Compensaciones por aprovechamiento forestal. Compensaciones por ocupación de cauce                                                    Compensación por levantamiento de veda. Informe trimestral PAGA (Socioambiental)

Vigencia 2029

| Producto | Actividad | Departamento | Sector | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Meta | Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | - | - | - | $ 40.000.000 |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA. | Número | 0,20 | $ 126.000.000 |
|  |  |  |  | Medidas Ambientales Ejecutadas | Número | 1,00 |  |
| Vía primaria mejorada | Ampliar la sección transversal de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Vía con sección transversal ampliada | Kilómetros | 1,18 | $ 4.986.578.830 |
| Vía primaria mantenida | Realizar Mantenimiento Periódico | Arauca | Tame - Arauca | Vía primaria con mantenimiento periódico | Kilómetros | 1,17 | $ 1.168.973.551 |
| TOTAL 2029 |  |  |  |  |  |  | $ 6.321.552.381 |

Nota 10: * Compensaciones por aprovechamiento forestal. Compensaciones por ocupación de cauce                                                    Compensación por levantamiento de veda. Informe trimestral PAGA (Socioambiental)

Vigencia 2030

| Producto | Actividad | Departamento | Sector | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Meta | Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | - | - | - | $ 38.000.000 |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA. | Número | 0,19 | $ 119.700.000 |
|  |  |  |  | *Medidas Ambientales Ejecutadas | Número | 2,00 |  |
| Vía primaria mejorada | Ampliar la sección transversal de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Vía con sección transversal ampliada | Kilómetros | 1,22 | $ 5.149.457.050 |
| Vía primaria mantenida | Realizar Mantenimiento Periódico | Arauca | Tame - Arauca | Vía primaria con mantenimiento periódico | Kilómetros | 1,21 | $ 1.204.042.950 |
| TOTAL 2030 |  |  |  |  |  |  | $ 6.511.200.000 |

Nota 11: * Informe trimestral PAGA. Cierre ambiental

Metas Totales

| Metas Totales Vigencia Futura |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto | Actividad | Departamento | Sector | Nombre Indicador | Unidad de Medida | Meta | Recursos |
| Vía primaria mejorada | Realizar los estudios y diseños para el mejoramiento de la vía. | Arauca | Tame - Arauca | Estudios y consultorías realizadas | Número | 1,00 | $ 714.000.000 |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión predial para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Predios adquiridos | Número | 36,00 | $ 280.000.000 |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | - | - | - | $ 200.000.000 |
| Vía primaria mejorada | Realizar gestión social y ambiental para mejoramiento de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA. | Número | 1,00 | $ 630.000.000 |
|  |  |  |  | Medidas Ambientales Ejecutadas | Número | 32,00 |  |
| Vía primaria mejorada | Ampliar la sección transversal de la vía | Arauca | Tame - Arauca | Vía con sección transversal ampliada | Kilómetros | 10,00 | $ 42.152.776.306 |
| Vía primaria mejorada | Implementar Protocolos de Bioseguridad | Arauca | Tame - Arauca | Protocolos de Bioseguridad Implementados | Unidad | 1,00 | $ 101.028.750 |
| Vía primaria mantenida | Realizar Mantenimiento Periódico | Arauca | Tame - Arauca | Vía primaria con mantenimiento periódico | Kilómetros | 10,00 | $ 10.000.000.000 |
| TOTALES |  |  |  |  |  |  | $ 54.077.805.056 |

- CRONOGRAMA

A continuación, se presenta el cronograma contractual y precontractual de las licitaciones, las cuales iniciarían en el año 2021:

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |
| --- | --- |
| ACTIVIDAD | FECHA |
| Solicitud de Vigencias Futuras | Octubre 2021 |
| Etapa Precontractual | Diciembre 2021 - Marzo de 2022 |
| Ratificación Vigencias Futuras | Enero - Febrero 2022 |
| Adjudicación y Legalización De Contrato | Marzo 2022 |
| Etapa Contractual | Abril de 2022 a Julio de 2030 |

- PRESUPUESTO

| PRESUPUESTO DE OBRA |  |
| --- | --- |
| ITEM | VALOR |
| EXPLANACIONES | $ 599.352.000 |
| BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS | $ 11.925.200.000 |
| PAVIMENTOS ASFÁLTICOS | $ 22.588.757.000 |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES | $ 3.401.165.671 |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD | $ 174.676.473 |
| TRANSPORTE | $ 946.140.000 |
| SUBTOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS | $ 39.635.291.144 |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) | $ 3.198.196.414 |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA | $ 118.905.873 |
| VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRAS | $ 42.952.393.431 |
| VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) | $ 313.882.875 |
| SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA | $ 43.266.276.306 |
| TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 714.000.000 |
| GESTIÓN SOCIAL (Incluye IVA 19%) | $ 200.000.000 |
| GESTIÓN PREDIAL (Incluye IVA 19%) | $ 280.000.000 |
| GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) | $ 630.000.000 |
| VALOR IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) | $ 87.528.750 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO OBRA | $ 45.177.805.056 |

| PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA |  |
| --- | --- |
| ITEM | VALOR |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL |  |
| PERSONAL PROFESIONAL | $ 1.375.000.000 |
| PERSONAL TÉCNICO | $ 726.000.000 |
| PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO | $ 208.000.000 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | $ 343.300.000 |
| OTROS COSTOS DE PERSONAL |  |
| Provisión Jornadas 7X24 | $ 3.682.000 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 2.655.982.000 |
| FACTOR MULTIPLICADOR | 2,36 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 6.268.117.520 |
| OTROS COSTOS DIRECTOS |  |
| VIÁTICOS | $ 6.180.000 |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | $ 896.000.000 |
| OTROS COSTOS | $ 276.600.000 |
| PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD | $ 13.500.000 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | $ 1.192.280.000 |
| SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS | $ 7.460.397.520 |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL | $ 18.594.077 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS | $ 7.478.991.597 |
| IVA = 19% | $ 1.421.008.403 |
| COSTO TOTAL INTERVENTORÍA | $ 8.900.000.000 |

| RESUMEN PRESUPUESTOS |  |
| --- | --- |
| VALOR CONTRATO OBRA | $ 45.177.805.056 |
| VALOR CONTRATO INTERVENTORÍA | $ 8.900.000.000 |
| VALOR TOTAL | $ 54.077.805.056 |

Nota 12: El presupuesto detallado se anexa en el módulo de ejecución del Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP).

- ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Las principales actividades del proyecto son:

- Actualización y/o Elaboración de Estudios.

- Gestión Social y Ambiental.

- Explanaciones

- Bases, Subsases y Afirmados

- Pavimentos Asfalticos

- Estructuras y Drenajes

- Señalización y Seguridad

- Transportes

- OBJETO DEL TRÁMITE

El presente trámite tiene como fin solicitar la ratificación de Vigencias Futuras por valor de 54.077.805.056, necesarias para adelantar la contratación de la obra e interventoría tendientes al “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,  GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: TAME - ARAUCA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”, a través del proyecto 2401-0600-101 “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TAME- COROCORO- ARAUCA. TRANSVERSAL CORREDOR FRONTERIZO DEL ORIENTE COLOMBIANO ARAUCA”, en el presupuesto de gastos de inversión del Instituto Nacional de Vías, vigencia 2022 - 2030.

Cordialmente,

GERMAN PEÑA MATEUS

Jefe Oficina Asesora de Planeación

| Elaboró: | DT | Eliana Monsalve |
| --- | --- | --- |
|  | DT | Lilia Del Pilar Peña |
|  | SRN | Nancy Carolina Cortes |
|  | OAP | Leonardo Balaguera |
|  | OAP | Sandra Tapiero |
| Revisó: | OAP | Pilar Cely Andrade |
| Aprobó: |  | German Peña Mateus |
| Fecha: |  | Febrero de 2022 |

Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional.