MATRIZ DE RIESGOS
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO MC-018-2022
Con arreglo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y en los lineamientos del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, respecto del presente proceso de selección, EL MINISTERIO ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos previsibles desde su planeación hasta la liquidación del contrato: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Impacto después del tratamiento
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	General
	Interno
	Planeación
	Operacional
	El Estudio Previo es impreciso en la descripción de la necesidad del bien o servicio objeto de la contratación.
	Las condiciones del proceso no garantizan el suministro del bien o la prestación del servicio que satisface la necesidad de la entidad.  
	2
	3
	5
	Medio
	Entidad  
	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación de los Estudios Previos parte de un equipo multidisciplinario.
	Si 
	1
	2
	3
	Bajo
	Entidad
	En la etapa de planeación del proceso de contratación.
	En la fecha de adjudicación.
	Verificar la calidad del Estudio Previo con expertos y/o un equipo multidisciplinario.
	En la etapa de planeación del proceso de contratación.

	2
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Los bienes entregados o servicios prestados no cumplen con las especificaciones del proceso o son suministrados con retrasos.
	El objeto del contrato no se cumple oportunamente.
	2
	3
	5
	Medio
	Contratista
	Establecer procedimientos para la reposición de productos y sanciones por la entrega de productos diferentes a los contratados y retrasos en la entrega.
	Si
	1
	3
	4
	Bajo
	Entidad
	En la etapa de planeación del proceso de contratación.
	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento.
	Establecer procedimientos para la reposición de productos y sanciones por la entrega de productos diferentes a los contratados y retrasos en la entrega.
	En la etapa de planeación y ejecución del contrato.

	3
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	La entidad designa interventores o supervisores que no son idóneos para realizar el seguimiento de la ejecución del contrato
	La entidad no realiza el seguimiento adecuado a la ejecución del contrato.
	2
	3
	5
	Medio
	Entidad
	Establecer supervisores con conocimientos en el objeto de la contratación. 
	Si
	1
	3
	4
	Bajo
	Entidad
	En la etapa de planeación del proceso de contratación.
	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento.
	Establecer supervisores con conocimientos en el objeto de la contratación. 
	En la etapa de planeación y ejecución del contrato.

	6
	General
	Interno
	Ejecución
	Financiero
	La entidad se retrasa en el pago del contratista.
	El contratista se ve afectado para financiar la ejecución del contrato.
	2
	3
	5
	Medio
	Entidad/Contratista
	Establecer anticipos, pagos parciales y/o establecer como obligación del contratista, cumplir con el contrato mientras se efectúa el pago de las facturas.
	Si
	 1
	3
	4
	Bajo
	Entidad
	Inicio de la ejecución del contrato.
	En la fecha de liquidación del contrato.
	Con la aprobación de los entregables y las facturas.
	Durante la ejecución del contrato.




[bookmark: _GoBack]No obstante lo anterior, durante el termino de observaciones, los posibles oferentes o interesados en participar en el proceso deberán manifestar a la entidad, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos asociados a la ejecución del contrato que puedan afectar el equilibrio económico del mismo de conformidad con lo expresado por el artículo 863 del código de comercio, según el cual, las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen.

En consecuencia, la Entidad no aceptará reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles por el contratista que afecten dicho equilibrio económico y que no hayan sido manifestadas por el mismo.





