[bookmark: _GoBack]MATRIZ 3 
RIESGOS

[Las entidades estatales no están obligadas a exigir garantías en los procesos de contratación de mínima cuantía. Si la entidad estatal decide exigir garantías como consecuencia del riesgo del proceso de contratación y del sector económico al cual pertenecen los posibles oferentes deberá incluir la presente matriz]

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.


Matriz de riesgos





















	Código
	CCE-EICP-FM-34
	MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

	Versión No.
	1
	






	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	
Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	




















1
	General
	Externo
	Selección-Ejecución
	Riesgo Económico - Riesgo Operacional
	Precios por debajo del presupuesto Oficial (por debajo de los ítems del presupuesto oficial o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos materiales, mano de obra, transporte).
	Impacto económico al Contratista
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4
	Riesgo bajo
	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA
	Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual al que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada.
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4
	Riesgo bajo
	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato.
	Gestores y/o supervisores, contratista
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Control de la ejecución de los ítems del suministro con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance de la ejecución. Comités técnicos, seguimiento a informes, requerimientos, escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.
	Mensual

	























2
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgo Económico
	Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las activades objeto del contrato.
	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual.
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3
	Riesgo bajo
	AMBOS
	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual.
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2
	Riesgo Bajo
	Si el insumo es materia prima básica puede afectar la ejecución de contrato mientras se acuerda solución alterna. 
	Gestores y/o supervisores, contratista.
	A la terminación de la ejecución del contrato.
	Atención al comportamiento del suministro o de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.
	Mensual

	


























3
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgo social o político. 
	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, y demás que afecten el orden público.  El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que esta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas (INVIAS como órgano del Estado en armonía con los demás Entes)
	Perdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, interferencia en el desarrollo del proyecto.
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5
	Riesgo Medio
	INVIAS
	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, Solicitud de Gestión Gubernamental para la solución del conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.
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5
	Riesgo medio
	Si los bienes del contratista se perjudican si afecta la ejecución del contrato.
	Gestores y/o supervisores y contratista.
	A la terminación de la ejecución del contrato.
	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, Solicitud de Gestión Gubernamental para la solución del conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.
	Permanente

	


























4
	General
	Interno
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en la ejecución de las actividades, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radios para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria de seguridad industrial y dotación de operarios y trabajadores 

	Impacto negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores. Inconformidad de la obra por parte de la comunidad.
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5
	Riesgo Medio
	PROPONENTE Y/O CONTARTISTA
	El interventor y/o supervisor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras y seguridad industrial. Verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario.
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3
	Riesgo Medio
	Supervisores y/o interventor y contratista.
	SI
	A la terminación de la ejecución del contrato
	El interventor y/o supervisor realiza el estricto de seguimiento del cumplimiento de normatividad vigente para la señalización y del uso permanente y adecuado de los elementos de protección personal por parte de los trabajadores vinculados en la ejecución del contrato.
	Permanente

	


























5
	General
	Externo - Interno
	Ejecución
	Riesgo Biológico 
	Riesgo por la deficiente implementación del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD para el COVID -19, así como del Decreto 531 de 2020, la Resolución 312 de 2019, la Circular Conjunta No. 0000003 del 08 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud, Ministerio de trabajo y Ministerio de Transporte y la Circular Externa No. 2 del 13 de abril de 2020, emitida por el INVIAS.
	Demora en la ejecución de la obra por pandemia en el personal operativo y técnico de los contratos.
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5
	Riesgo alto
	x
	Exigir y verificar el cumplimiento del suministro y disponibilidad de las Dotaciones de Ley y de los Elementos de Protección Personal y de los demás asociados al Riesgo Biológico y  al exigido en el Protocolo de Bioseguridad. Cumplimiento de la participación permanente de un Médico Ocupacional.
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5
	Riesgo Medio
	SI
	Contratista e interventor y/o Supervisor
	A la terminación de la ejecución del contrato.
	Exigir y verificar el cumplimiento del suministro y disponibilidad de las Dotaciones de Ley y de los Elementos de Protección Personal y de los demás asociados al Riesgo Biológico y al exigido en el Protocolo de Bioseguridad. Cumplimiento de la participación permanente de un Médico Ocupacional.
	Permanente






