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ACTA DE COMITÉ NÚMERO 4

CONTRATO 4600093663 DE 2022

SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN




	FECHA:
	24/05/2022
	LUGAR:
	CIOS

	ASISTENTES

	NOMBRE Y CARGO
	FIRMA

	Guillermo Gutiérrez Parra 
	Supervisor del contrato por parte de la secretaría de movilidad
	

	Luis Felipe López Álvarez
	Director de obra de CIVILEC SAS
	



	ORDEN DEL DÍA

	
1. Lectura y aprobación del acta anterior

2. Avance del contrato

3. Suministro de elementos 

4. Reprogramaciones

5. Avance en el mantenimiento de los subsistemas que componen el sistema de gestión de semaforización RMS y las labores de soporte a la operación

6. Elaboración acta de pago No. 4

7. Varios 










	DESARROLLO

	
1. Se da lectura al acta de comité número 3, la cual es aprobada por el supervisor del contrato.




2. Avance del contrato

Durante el cuarto mes del contrato se realizaron las siguientes actividades por parte del equipo de trabajo de CIVILEC S.A.S.:

· Se atendieron todas las novedades presentadas en los controladores semafóricos de la marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC que conforman la red de semáforos de la ciudad y que hacen parte del alcance de este contrato. Los reportes atendidos fueron hechos por personal de la secretaría de movilidad, por el grupo de WhatsApp, por la ciudadanía y por el Sistema de Monitoreo Remoto (RMS). 

Una vez evaluadas las fallas, en su gran mayoría ocasionadas por vandalismo, deterioro del amoblamiento existente y obras de ciudad, las actividades que requerían de la presencia del personal del contrato de mantenimiento fueron reportadas al CIOS.

El reporte completo puede consultarse en el informe mensual de ejecución.

· Se realizaron todas las labores relacionadas con el mantenimiento y limpieza de los equipos marca DYNNIQ-PEEK TRAFFIC que conforman la red de semáforos de la ciudad. Este trabajo, es realizado diariamente por el auxiliar de mantenimiento que hace parte del personal suministrado por CIVILEC SAS. 

Durante este mes las tareas se desarrollaron básicamente en los sectores de El Poblado y Belén. El reporte completo puede consultarse en el informe mensual de ejecución.

· Los reportes de fallas relacionadas con el funcionamiento de intersecciones actuadas tanto por pulsadores peatonales como por mallas detectoras fueron atendidos por los tecnólogos electrónicos. Quienes luego de evaluar el tipo de falla, procedieron a realizar los respectivos ajustes con el fin de recuperar el normal funcionamiento. En los casos en los que el arreglo de los daños no está dentro del alcance de este contrato, se reporta la novedad a los ingenieros del CIOS para que procedan a realizar el requerimiento respectivo al contrato de mantenimiento.

· Se atendieron oportunamente las fallas presentadas en la red de comunicaciones propia y se reportaron los daños cuya solución era responsabilidad del contrato de mantenimiento a los funcionarios de la secretaría de movilidad encargados de dar el trámite correspondiente.
  
Además, se realizaron los reportes y acompañamientos respectivos al personal de tigo - une, cuando los problemas estaban relacionados con los equipos de fibra óptica que conectan los controladores locales con el sistema central.

· Se realizaron todas las reprogramaciones que fueron solicitadas por los ingenieros de planeamiento, pertenecientes a la unidad de prospectiva de la secretaría de movilidad, en los controladores locales de la marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC.

· Se realizaron visitas periódicas a los equipos de control que actualmente se encuentran sin comunicación (LCs sin conexión al control central, ya sea por falta de sistema de comunicación o por fallas de comunicación debidas a daños generalmente ocasionados por vandalismo en el cable utilizado) con el fin de sincronizar manualmente los relojes de los controladores y poder mantener la coordinación de los diferentes corredores viales. Además, de verificar el correcto funcionamiento de las intersecciones.

· Se iniciaron las labores de actualización de las hojas de vida de controladores locales marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC. Esta actividad consiste en ir al controlador semafórico y tomar los datos requeridos, luego de esto, se digitaliza la información, se imprime y por último se deja en la carpeta del equipo dentro del gabinete.





















3. Suministro de elementos

[bookmark: _Hlk73455397]En el mes de mayo (correspondiente al cuarto mes del contrato), no se suministró ningún elemento por parte de CIVILEC





4. Reprogramaciones

En el mes de mayo se realizaron en total 32 reprogramaciones. Las reprogramaciones en su gran mayoría fueron solicitadas por los ingenieros de planeamiento del CIOS, para realizar los ajustes que consideraban necesarios en cuanto a tiempos en diferentes intersecciones de la ciudad.


A continuación, se describen las intervenciones realizadas durante este mes:


	CONTROLADOR
	OBSERVACIONES

	29A05S
	Se modifica el P7 y su entrada en operación en el TOD

	
	

	8965
	Cruce nuevo

	
	

	4817S
	Se crea plan P18 para prueba de ciclorruta 

	
	

	4821S
	Se crean los planos P18 y P19 para prueba de ciclorruta

	
	

	8965
	Se modifican MTR y 6 planos COS 

	
	

	444546
	Se modifican MTR y 6 planos COS 

	
	

	4547
	Se modifica el plano P6

	
	

	4439
	LC nuevo, se configura planeamiento

	
	

	803030A
	Se crean planos P9 y P13 para prueba de paso peatonal mediante tiempos de todo rojo

	
	

	444546
	Se modifica plano P6

	
	

	4547
	Se crea plano P8 de 120s

	
	

	4548
	Se crea plano P8 de 120s

	
	

	5370
	Se modifican MTR y planos COS 

	
	

	474953
	Se modifica la MTR y se crea plan nocturno

	
	

	5267
	Se crea plano P9 y se cambia TOD

	
	

	5567
	Se crea plano P9 y se cambia TOD

	
	

	5667
	Se crea plano P9 y se cambia TOD

	
	

	803030A
	Se modifica el TOD. Se dejan operando los planos P9 y P13

	
	

	745560
	Se ajusta planeamiento y se crea plan nocturno

	
	

	
	

	737453
	Se ajusta planeamiento y se crea plan nocturno

	
	

	70515355
	Se ajusta planeamiento y se crea plan nocturno

	
	

	67A51
	Se ajusta planeamiento y se crea plan nocturno

	
	

	6555
	Se ajusta planeamiento y se crea plan nocturno

	
	

	6559A
	Se ajusta planeamiento y se crea plan nocturno

	
	

	658991
	Se crean nuevos planos COS y se ajustan los existentes

	
	

	6584
	Se crean nuevos planos COS y se ajustan los existentes

	
	

	65677880
	Se crean nuevos planos COS y se ajustan los existentes

	
	

	4547
	Se cambia TOD para que el plano P8 opere de 06:00 a 08:00

	
	

	4548
	Se cambia TOD para que el plano P8 opere de 06:00 a 08:00

	
	

	434647
	Se cambia TOD para que el plano P8 opere de 06:00 a 08:00

	
	

	444546
	Se cambia TOD para que el plano P8 opere de 06:00 a 08:00

	
	

	343507
	Se modifica planeamiento por retiro de SG peatonal

	
	







5. Avance en el mantenimiento de los subsistemas que componen el sistema de gestión de semaforización RMS y las labores de soporte a la operación

· No se presentaron actividades de mantenimiento correctivo en el mes de mayo.

· Se realizó la actualización del sistema operativo Windows Server 2019 del servidor RMS.

· Se realizaron las tareas periódicas de mantenimiento preventivo.

· Se verificó el procedimiento automático de backup de la base de datos

· Se realizaron conexiones remotas al servidor RMS a través de escritorio remoto, para monitorear los servicios de la plataforma.

· Se realizó el mantenimiento semanal de la base de datos de la RMS, según las recomendaciones oficiales de PostGreSQL.

· Se ejecutaron los procedimientos de monitoreo del sistema RMS, los cuales incluyeron la revisión de logs de los servicios CENTRAL, COMMUNICATOR y EMS.

Esta revisión se realiza dos veces al día y permite identificar que el sistema esté funcionando de manera correcta, con transacciones entre la central RMS y los controladores.

· Se realizó respaldo periódico de la máquina virtual (en el sistema XenServer), lo cual permite recuperar rápidamente un estado funcional del sistema, en caso de presentarse una falla que no pueda ser resuelta en corto tiempo.










6. Elaboración acta de pago No. 4

El supervisor del contrato por parte de la secretaría de movilidad y el director de obra de CIVILEC SAS, elaboran el acta de avance de obra ejecutada y el acta de pago No.4, por valor de $ 85.179.333,68 (Ochenta y cinco millones ciento setenta y nueve mil trecientos treinta y tres pesos con sesenta y ocho centavos).

Hasta la fecha, se ha tenido un tiempo de ejecución de 117 días.




7. Varios

El contratista hace entrega de las planillas de pago de la seguridad social del personal que hace parte de este contrato.
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