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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

[La entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato] 

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]
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Matriz de Riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1111
                1
	General
	Interno
	Planeación
	Operacional
	Contratar personas  sin capacidad para contratar
	Afectación en la Ejecución
	Posible
	Moderado
	Moderado
	Alto
	Entidad
	Exigencia de requisitos acordes con el servicio o bien 
	Raro
	Insignificante
	Insignificante
	Bajo
	Si 
	Entidad
	
	
	

	2
	General
	Externo
	Planeación
	Económicos
	Condiciones económicas que afectan el mercado
	Desequilibrio Contractual
	Posible
	Moderado
	Moderado
	Alto
	Ambos
	Análisis ponderados de precios de mercado 
	Raro
	Insignificante
	Insignificante
	Bajo
	Si
	Entidad
	
	
	

	3
	General
	Interno
	Planeación
	Operacional
	Productos que no cumplen con las condiciones técnicas
	Perjuicio Económico
	Posible
	Moderado
	Moderado
	Alto
	Contratista
	Garantías 
	Raro
	Insignificante
	Insignificante
	Bajo
	Si
	Entidad
	
	
	

	4
	General
	Interno
	Planeación
	Operacional
	Precios artificialmente Bajos
	Mala calidad del servicio
	Posible
	Moderado
	Moderado
	Alto
	Contratista
	Análisis de precios de mercado
	Raro
	Insignificante
	Insignificante
	Bajo
	Si
	Entidad
	
	
	

	5
	General
	Interno
	Planeación
	Operacional
	Incapacidad jurídica
	Afectación en la Ejecución
	Posible
	Moderado
	Moderado
	Alto
	Contratista
	Exigencia de requisitos 
	Raro
	Insignificante
	Insignificante
	Bajo
	Si
	Entidad
	
	
	

	6
	General
	Interno
	Planeación
	Operacional
	Criterios no objetivos
	Violación principio de Transparencia
	Posible
	Moderado
	Moderado
	Alto
	Entidad
	Requisitos habilitantes adecuados
	Raro
	Insignificante
	Insignificante
	Bajo
	Si
	Entidad
	
	
	

	7
	General
	Interno
	Ejecución
	Financiero
	Entrega de bienes no  contratados
	Incumplimiento en las metas
	Posible
	Moderado
	Moderado
	Alto
	Contratista
	Seguimiento
	Raro
	Insignificante
	Insignificante
	Bajo
	Si
	Entidad
	
	
	

	8
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento
	Penales Disciplinarias y fiscales
	Posible
	Moderado
	Moderado
	Alto
	Contratista
	Seguimiento
	Raro
	Insignificante
	Insignificante
	Bajo
	Si
	Entidad
	
	
	

	9
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional 
	Orden Público
	Económicas y  financieras
	Posible
	Moderado
	Moderado
	Alto
	Entidad
	Seguimiento
	Raro
	Insignificante
	Insignificante
	Bajo
	Si
	Entidad
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