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ACTA DE COMITÉ NÚMERO 5

CONTRATO 4600093663 DE 2022

SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN




	FECHA:
	30/06/2022
	LUGAR:
	Reunión Virtual

	ASISTENTES

	NOMBRE Y CARGO
	FIRMA

	Guillermo Gutiérrez Parra 
	Supervisor del contrato por parte de la secretaría de movilidad
	

	Luis Felipe López Álvarez
	Director de obra de CIVILEC SAS
	



	ORDEN DEL DÍA

	
1. Lectura y aprobación del acta anterior

2. Avance del contrato

3. Suministro de elementos 

4. Reprogramaciones

5. Avance en el mantenimiento de los subsistemas que componen el sistema de gestión de semaforización RMS y las labores de soporte a la operación

6. Elaboración acta de pago No. 5

7. Varios 










	DESARROLLO

	
1. Se da lectura al acta de comité número 4, la cual es aprobada por el supervisor del contrato.




2. Avance del contrato

Durante el quinto mes del contrato se realizaron las siguientes actividades por parte del equipo de trabajo de CIVILEC S.A.S.:

· Se atendieron todas las novedades presentadas en los controladores semafóricos de la marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC que conforman la red de semáforos de la ciudad y que hacen parte del alcance de este contrato. Los reportes atendidos fueron hechos por personal de la secretaría de movilidad, por el grupo de WhatsApp, por la ciudadanía y por el Sistema de Monitoreo Remoto (RMS). 

Una vez evaluadas las fallas, en su gran mayoría ocasionadas por vandalismo, deterioro del amoblamiento existente y obras de ciudad, las actividades que requerían de la presencia del personal del contrato de mantenimiento fueron reportadas al CIOS.

El reporte completo puede consultarse en el informe mensual de ejecución.

· Se realizaron todas las labores relacionadas con el mantenimiento y limpieza de los equipos marca DYNNIQ-PEEK TRAFFIC que conforman la red de semáforos de la ciudad. Este trabajo, es realizado diariamente por el auxiliar de mantenimiento que hace parte del personal suministrado por CIVILEC SAS. 

Durante este mes las tareas se desarrollaron básicamente en los sectores de Belén y Estadio. El reporte completo puede consultarse en el informe mensual de ejecución.

· Los reportes de fallas relacionadas con el funcionamiento de intersecciones actuadas tanto por pulsadores peatonales como por mallas detectoras fueron atendidos por los tecnólogos electrónicos. Quienes luego de evaluar el tipo de falla, procedieron a realizar los respectivos ajustes con el fin de recuperar el normal funcionamiento. En los casos en los que el arreglo de los daños no está dentro del alcance de este contrato, se reporta la novedad a los ingenieros del CIOS para que procedan a realizar el requerimiento respectivo al contrato de mantenimiento.

· Se atendieron oportunamente las fallas presentadas en la red de comunicaciones propia y se reportaron los daños cuya solución era responsabilidad del contrato de mantenimiento a los funcionarios de la secretaría de movilidad encargados de dar el trámite correspondiente.
  
Además, se realizaron los reportes y acompañamientos respectivos al personal de tigo - une, cuando los problemas estaban relacionados con los equipos de fibra óptica que conectan los controladores locales con el sistema central.

· Se realizaron todas las reprogramaciones que fueron solicitadas por los ingenieros de planeamiento, pertenecientes a la unidad de prospectiva de la secretaría de movilidad, en los controladores locales de la marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC.

· Se realizaron visitas periódicas a los equipos de control que actualmente se encuentran sin comunicación (LCs sin conexión al control central, ya sea por falta de sistema de comunicación o por fallas de comunicación debidas a daños generalmente ocasionados por vandalismo en el cable utilizado) con el fin de sincronizar manualmente los relojes de los controladores y poder mantener la coordinación de los diferentes corredores viales. Además, de verificar el correcto funcionamiento de las intersecciones.

· Se continúan realizando las labores de actualización de las hojas de vida de los controladores locales marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC. Durante este mes se avanzó en la toma de datos en campo y en la digitalización de la información.

· Se realizaron las reconfiguraciones de los controladores locales, solicitadas por el personal de ARSs según las necesidades de cada intersección intervenida. Esta labor incluye la reasignación de las posiciones de entrada en las tarjetas de pulsadores y detectores para la conexión de los equipos correspondientes.


















3. Suministro de elementos

[bookmark: _Hlk73455397]En el mes de junio (correspondiente al quinto mes del contrato), se suministraron los siguientes elementos para los controladores locales marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC:



	[bookmark: _Hlk73455533]ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	
	
	

	1
	Suministro de controlador local Peek Traffic referencia EC-2 para el control de ocho (8) grupos de señales. Incluye una (1) tarjeta de entrada para detectores y una (1) tarjeta de entrada para pulsadores, conexión al control central de semáforos de la SMM, identificación y conexión de pares telefónicos y configuración en el control central.
	1

	
	
	






4. Reprogramaciones

En el mes de junio se realizaron en total 11 reprogramaciones. Las reprogramaciones en su gran mayoría fueron solicitadas por los ingenieros de planeamiento del CIOS, para realizar los ajustes que consideraban necesarios en cuanto a tiempos en diferentes intersecciones de la ciudad.


A continuación, se describen las intervenciones realizadas durante este mes:















	CONTROLADOR
	OBSERVACIONES

	6571
	Se programan planos COS para los diferentes horarios. Ya no opera SA

	
	

	6550
	Se crean 11 posiciones de LDs por instalación de ARSs

	
	

	43A31
	Se crean 6 posiciones de LDs por instalación de ARSs

	
	

	66B65
	Se crean 8 posiciones de LDs por instalación de ARSs

	
	

	82A28
	Se modifican los planos COS existentes

	
	

	4752
	Se crean planos P6 y P12 y se modifican TOD y MTR

	
	

	444546
	Se modifican MTR, TOD y planes P6, P9 y P8

	
	

	444546
	Se crea el plano P10 y se modifica el TOD

	
	

	8747D47DD
	Se modifica planos COS y TOD

	
	

	8747F48A
	Se modifica planos COS y TOD

	
	

	7830
	Se modifica planos COS y TOD

	
	







5. Avance en el mantenimiento de los subsistemas que componen el sistema de gestión de semaforización RMS y las labores de soporte a la operación

· No se presentaron actividades de mantenimiento correctivo en el mes de junio.

· Se verificó el procedimiento automático de backup de la base de datos

· Se eliminan los respaldos de la base de datos con fecha entre septiembre del año 2020 y mayo del año 2021, quedando así respaldo diario de un año entre junio de 2021 y junio de 2022. Esto con el propósito de garantizar espacio suficiente para los backups que se realizan actualmente

· Se realizaron conexiones remotas al servidor RMS a través de escritorio remoto, para monitorear los servicios de la plataforma.

· Se realizó el mantenimiento semanal de la base de datos de la RMS, según las recomendaciones oficiales de PostGreSQL.

· Se ejecutaron los procedimientos de monitoreo del sistema RMS, los cuales incluyeron la revisión de logs de los servicios CENTRAL, COMMUNICATOR y EMS.

Esta revisión se realiza dos veces al día y permite identificar que el sistema esté funcionando de manera correcta, con transacciones entre la central RMS y los controladores.

· Se realizó respaldo periódico de la máquina virtual (en el sistema XenServer), lo cual permite recuperar rápidamente un estado funcional del sistema, en caso de presentarse una falla que no pueda ser resuelta en corto tiempo.

















6. Elaboración acta de pago No. 5

El supervisor del contrato por parte de la secretaría de movilidad y el director de obra de CIVILEC SAS, elaboran el acta de avance de obra ejecutada y el acta de pago No.5, por valor de $ 145.760.241,62 (Ciento cuarenta y cinco millones setecientos sesenta mil doscientos cuarenta y un pesos con sesenta y dos centavos).

Hasta la fecha, se ha tenido un tiempo de ejecución de 147 días.




7. Varios

El contratista hace entrega de las planillas de pago de la seguridad social del personal que hace parte de este contrato.
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