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FORMATO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR FACTORES DE CALIDAD Y/O TÉCNICOS.
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Proceso de Contratación No. 103-00-B-COFAC-BACOF-2022
Ver Capítulo 6 del EDP Formato de Estudios Previos.
Se dará una calificación de máximo CIEN (100) puntos
.
Para tal fin deberá marcar con una X en la casilla correspondiente, de acuerdo a la siguiente tabla:
	ítem
	Especificación Técnica
	Especificación técnica a mejorar
	Puntos

	ÍTEMS: 5.1 

MURO SUPERBOARD (INCUYE 2 CAPAS DE FRESCASA) E= 0,12 MTS.


	(…)

EJECUCIÓN 

1.  Replanteo y trazado en la losa inferior y en el superior de los muros divisorios interiores a realizar.

2.  Colocación de perfiles y canales debidamente fijados y atornillados.

3.  Colocación de los paneles incluyendo las dos capas de frescasa, aplicando con espátula la cinta y masilla sobre las uniones. (Refuerzo en los encuentros).

4.  Replanteo de las cajas para alojamiento de materiales eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de los paneles.

5.  Recibido de las cajas para alojamiento de materiales eléctricos y de paso de instalaciones.


	(…)

EJECUCIÓN 

1.  Replanteo y trazado en la losa inferior y en el superior de los muros divisorios interiores a realizar.

2.  Colocación de perfiles y canales debidamente fijados y atornillados.

3.  Colocación de los paneles incluyendo dos capas de frescasa con una capa intermedia de aislapor, aplicando con espátula la cinta y masilla sobre las uniones. (Refuerzo en los encuentros).

4.  Replanteo de las cajas para alojamiento de materiales eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de los paneles.

5.  Recibido de las cajas para alojamiento de materiales eléctricos y de paso de instalaciones.
	100


NOTAS:
1. El comité técnico evaluador, verificará el contenido del presente anexo, con el fin de determinar el puntaje a asignar, en caso de no indicar una opción, ese ofrecimiento será evaluado con cero (0) puntos.
2. En todo caso los ofrecimientos realizados, serán incorporados al contrato como obligación del contratista una vez sea seleccionado, este y previa verificación de que el proponente seleccionado como contratista los haya ofertado
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puedes ser verificada.

NOTA: Si no se marca con una equis (x) la columna respectiva, la administración en todo caso entenderá que no se hace ningún ofrecimiento, así el formulario este firmado.
________________________________

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489 

Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia. 

www.fac.mil.co

