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ANEXO NO. 3
MATRIZ DE RIESGO
	NÚMERO
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN
	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CALIFICACIÓN MONETARIA
	CATEGORÍA
	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO
	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA
	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO
	PERIODICIDAD CUANDO

	1
	General
	Interno
	PLANEACIÓN / CONTRACTUAL / EJECUCIÓN
	Riesgo Regulatorio.
	Implementación de nuevas normas técnicas/Cambios legales abruptos
	Los bienes solicitados y/o entregados no presentan mejoras tecnologías o cambios de acuerdo con el comportamiento del mercado
	2
	2
	4
	Los sobrecostos no representan más del 2 por ciento (%) del valor del contrato
	Riesgo bajo
	Entidad/Contratista solo en etapa de Ejecución
	Realizar las mejoras a los bienes de acuerdo a las innovaciones del mercado
	1
	2
	3
	riesgo bajo
	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato
	Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución).
	Dentro del término de ejecución del contrato.
	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión 
	Mensual de acuerdo con los informes de supervisión.

	2
	General
	Externo
	EJECUCIÓN
	Riesgos Financieros
	Falta de liquidez/Condiciones financieras adversas
	Disolución obligatoria o voluntaria de la Empresa, Consorcio o Unión Temporal/Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.
	1
	3
	4
	Los sobrecostos no representan más del 2 por ciento (%) del valor del contrato
	Riesgo bajo
	Contratista
	Terminación del Contrato/Ampliar plazo de entrega de los bienes.
	1
	2
	3
	riesgo bajo
	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato
	Contratista
	Dentro del término de ejecución del contrato.
	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión
	Mensual de acuerdo con los informes de supervisión.

	3
	General
	Externo
	EJECUCIÓN
	Riesgo Operacional
	Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos y sistemas de tecnología e información.
	Se pueden presentar fallas operacionales de distinta índole dentro de la ejecución del contrato.
	1
	2
	3
	Los sobrecostos no representan más del 2 por ciento (%) del valor del contrato
	Riesgo bajo
	Contratista
	Ampliar plazo de entrega de los bienes/Subsanar fallas y reponer bienes afectados.
	1
	1
	2
	riesgo bajo
	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato
	Contratista.
	Dentro del término de ejecución del contrato.
	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión
	Mensual de acuerdo con los informes de supervisión.

	4
	General
	Externo
	EJECUCIÓN
	Riesgo Tecnológico
	Fallas u obsolescencia tecnológica
	Los bienes solicitados y/o entregados no cumplen con las necesidades de la Entidad/.
	1
	3
	4
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)
	Riesgo bajo
	Contratista
	Subsanar errores/Ampliar plazo de entrega de los bienes.
	1
	3
	4
	riesgo bajo
	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato
	Contratista.
	Dentro del término de ejecución del contrato.
	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión
	Mensual de acuerdo con los informes de supervisión.

	5
	General
	Externo
	EJECUCIÓN
	Riesgo Operacional
	Inadecuados procedimientos
	En caso de requerirse una adición el contratista no cumple con lo requerido en el contrato.
	1
	2
	3
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)
	Riesgo bajo
	Contratista
	Plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto de la adición /Ampliar plazo de entrega del contrato
	1
	3
	4
	riesgo bajo
	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato
	Contratista.
	Dentro del término de ejecución del contrato.
	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión
	Mensual de acuerdo con los informes de supervisión.

	6
	General
	Externo
	Ejecución
	Ambientales
	Cambio de la normatividad ambiental que aplique a producto o servicio según recomendaciones del fabricante o por disposición legal, o contractual 
	Se afecte la ejecución del contrato por cuanto se requiere el cumplimiento de los aspectos normativos por parte del contratista.
	3
	4
	7
	 
	Alto
	Contratista / Entidad
	Revisión de la normativa aplicable, en caso de exigir permisos, licencias o similares, el contratista deberá realizar las gestiones pertinentes para adelantar dichos tramites sin que se afecte la continuidad del contrato.
	3
	2
	5
	Medio
	NO
	Entidad  
	Durante toda la ejecución contractual
	Desde el momento de la comunicación de la aceptación de la oferta hasta el término de la ejecución contractual
	Revisión de la normatividad ambiental aplicable
	cada vez que se requiera

	7
	General 
	Externo
	Ejecución
	 Económico
	no disposición final de los residuos sólidos reciclados, peligrosos y los que se requieran para protección del medio ambiente
	Que el Objeto del contrato no se cumpla 
	3
	3
	6
	 
	Alto
	Contratista
	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad
	1
	3
	4
	Bajo
	NO
	Entidad  
	Elaboración de estudios de mercado
	hasta la liquidación del contrato 
	En la elaboración y revisión de los estudios previos; y ejecución del contrato
	Previa radicación de los documentos en el área de contratación// informes de supervisión

	8
	General 
	Externo
	Ejecución
	Ambientales
	Falta de elementos de seguridad industrial requeridos para llevar a las actividades o producción, comercialización de productos, según normas sanitarias
	Contaminación de los espacios usados y/o accidentes 
	3
	4
	7
	 
	Alto
	Contratista
	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad
	1
	2
	3
	Bajo
	NO
	Entidad 
	En la etapa precontractual y Durante toda la ejecución contractual
	hasta el término de finalización de la ejecución contractual
	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato
	Cada vez que se requiera

	9
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional 
	Fenómenos climáticos, Incendios forestales, biológicos, patológicos, acción de roedores y animales
	Afectación de la ejecución del contrato
	3
	4
	7
	 
	Alto
	Contratista
	Se establecerán en la invitación pública y estudios previos de manera clara el requerimiento y su cumplimiento 
	1
	2
	3
	Bajo
	NO
	Entidad 
	En la etapa precontractual y Durante toda la ejecución contractual
	Antes y Durante la ejecución del contrato
	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato
	Cada vez que se requiera
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