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CONSULTOR
	
VISION & PROYECTOS SAS

	
NIT
	
900.226.876-0




Por parte de EL CONSULTOR, PEDRO ANTONIO AVILA MONDRAGON, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.533.691, quien actúa en calidad de Representante Legal de VISION & PROYECTOS SAS, identificada con NIT 900.226.876-0, debidamente facultado para suscribir este contrato conforme al Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá del 5 de julio de 2021.

CONSIDERACIONES

1. Se entienden como consideraciones del presente contrato lo indicado en los estudios previos en el acápite: “1. Descripción de la necesidad que la Entidad pretende satisfacer con el proceso de contratación”
2. Mediante Resolución No. 01152 del 29 de junio de 2022 se ordenó la Apertura del Concurso de Méritos Abierto No. 09 de 2022 y la publicación del pliego de condiciones.

3. El día 22 de julio de 2022 se realizó la recepción de ofertas del proceso de Concurso de Méritos No. 09 de 2022, a través de la plataforma SECOP II.

4. El día 12 de agosto de 2022 mediante Resolución No. 01346 de 2022, se adjudicó el Concurso de Méritos No. 09 de 2022, con el objeto de “Realizar la segunda fase del estudio para la definición de la adecuada estructura de la autoridad reguladora para el uso seguro de los materiales nucleares y radiactivos en el territorio nacional, cumpliendo con las recomendaciones internacionales y que se encuentre en línea con toda la reglamentación nacional en la materia. Los lineamientos que se plasmen en los documentos técnicos obtenidos constituyen el objetivo principal del proyecto y la herramienta axial para decidir sobre el esquema más adecuado de autoridad reguladora para Colombia. Lo anterior, en atención al proyecto de inversión "Fortalecimiento de la autoridad reguladora para el uso seguro de materiales nucleares y radiactivos en el territorio nacional" al proponente VISION & PROYECTOS LTDA con NIT. 900.226.876-0, representada legalmente por PEDRO ANTONIO ÁVILA MONDRAGON, identificado con cédula de ciudadanía número 79.533.691; por un valor de CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS MCTE ($173.190.000). 

5. Para el presente proceso existe el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 53022 del 31 de marzo de 2022, con cargo al Proyecto de Inversión denominado “desarrollo de la gestión de la información en asuntos del subsector hidrocarburos. nacional.” Código BPIN C-2106-1900-11-0-2106010-02, expedido por el Coordinador del Grupo de Ejecución Presupuestal del Ministerio de Minas y Energía.

6. Que, las partes citadas anteriormente hemos convenido celebrar el presente Contrato de interventoría, de conformidad con el Código Civil, el Código de Comercio, las normas internacionales y nacionales que regulen la materia, los principios aplicables de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1882 de 2018, sus Decretos Reglamentarios y demás normatividad aplicable.

7. En virtud de lo anterior, las partes acuerdan las siguientes

CLÁUSULAS.

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: “Realizar la segunda fase del estudio para la definición de la adecuada estructura de la autoridad reguladora para el uso seguro de los materiales nucleares y radiactivos en el territorio nacional, cumpliendo con las recomendaciones internacionales y que se encuentre en línea con toda la reglamentación nacional en la materia. Los lineamientos que se plasmen en los documentos técnicos obtenidos constituyen el objetivo principal del proyecto y la herramienta axial para decidir sobre el esquema más adecuado de autoridad reguladora para Colombia. Lo anterior, en atención al proyecto de inversión "Fortalecimiento de la autoridad reguladora para el uso seguro de materiales nucleares y radiactivos en el territorio nacional"

PARAGRAFO PRIMERO: ALCANCE DEL OBJETO: El alcance del objeto consiste en contar con una Consultoría que realice la segunda fase del estudio para la definición de la adecuada estructura de la autoridad reguladora para el uso seguro de los materiales nucleares y radiactivos en el territorio nacional. 
En el año 2021 se adelantó una primera fase en dónde se obtuvieron tres (3) alternativas de estructura de la Autoridad Reguladora (AR) Nuclear de Colombia en un marco temporal corto (5 años), mediano (10 años) y de largo plazo (mayor a 10 años). Adicionalmente se realizó un análisis del sistema de información de la AR en comparación con el Sistema de información RAIS (Regulatory Authority Information System) promovido por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).  
Conforme a lo anterior, se requiere realizar:
1. Una estrategia de fortalecimiento del personal de planta con base a lo establecido en el requisito No 18 del documento técnico GSR parte 1 expedido por el OIEA 
2. Un desarrollo de una ruta de implementación del Sistema de Información de la AR tipo RAIS que incluya los módulos de material objeto de salvaguardias, registro nacional de dosis, inventario tanto de instalaciones (incluyendo equipos de detección y personal) como de materiales radiactivos y nucleares.
3. Un desarrollo y análisis financiero para cada alternativa propuesta en la primera fase que permitan a la AR adquirir una capacidad autárquica y que contribuyan a su sostenibilidad.
4. Una propuesta de estrategias y procedimientos de comunicación mancomunadas con las demás autoridades competentes promulgado una comunicación asertiva. 
5. Los demás resultados obtenidos en el marco del proyecto.
CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR: Corresponde al Consultor entre otras las siguientes obligaciones: 
a. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR

1. [bookmark: _Hlk104816937]Ejecutar el objeto y demás obligaciones del contrato de conformidad con la oferta presentada, el Pliego de Condiciones y los demás documentos que hagan parte integral del contrato, bajo la supervisión de la Coordinación del Grupo de Asuntos Nucleares o por quien designe por escrito el ordenador del gasto del Ministerio de Minas y Energía.
2. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta el supervisor del mismo.
3. Desarrollar la actividad de consultoría de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional y dentro de los lineamientos establecidos por la Ley.
4. Cumplir con lo establecido en este Contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutándolo oportuna e idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones.
5. Exigir al Ministerio la información que considere necesaria, sin perjuicio de las demás revisiones y verificaciones que deba efectuar en cumplimiento del Contrato de Consultoría. 
6. Participar en todas las reuniones y sesiones de trabajo en las que se considere necesaria o conveniente su participación de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.
7. Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Consultoría, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en contratos de esta naturaleza, así como en las previstas en la normatividad aplicable, realizándolo con suma diligencia y cuidado.
8. Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo todo el personal necesario para la ejecución de este Contrato, cumpliendo con las normas civiles, laborales, de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Consultor se obliga a mantener el equipo mínimo de trabajo con los requisitos de formación, experiencia y dedicación exigidos, lo cual podrá ser verificado por parte del MINISTERIO en cualquier momento de ejecución del presente Contrato.
9. Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para la ejecución de este Contrato, incluyendo sedes, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.
10. Documentar la ejecución del Contrato objeto de Consultoría, de acuerdo con todas las comunicaciones que reciba por el MINISTERIO. 
11. Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato objeto de Consultoría. 
12. Cumplir con los plazos previstos en el Contrato.
13. Garantizar que su personal mantenga la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto de Consultoría, de tal forma que la misma no sea revelada a terceros o se utilice directa o indirectamente la información confidencial a la que tengan acceso durante el desarrollo del Contrato (información de investigación, técnica, económica, comercial, clientes, productos). 
14. Presentar al MINISTERIO un plan de trabajo detallado que contenga un cronograma de actividades en el cual se incluya: la metodología aplicable para realizar el levantamiento de la información y análisis de la misma, necesarios para realizar la primera fase de alternativas de estructura de la Autoridad Reguladora Nuclear de Colombia en un marco temporal , así como, las fechas estimadas para las reuniones de trabajo con el personal del Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares y las responsabilidades a cargo del consultor para cada una de las actividades a desarrollar.
15. Presentar al MINISTERIO los informes que sean requeridos conforme al plan de trabajo. En caso de reportarse retrasos en el Cronograma, se deberá presentar las propuestas de ajuste y los correctivos para el cumplimiento. Este informe podrá ser el mismo que se remita para realizar los respectivos pagos siempre que se acredite el cumplimiento del hito que condiciona el pago.
16. Durante el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría, el personal con el que debe contar el consultor podrá ser cambiado únicamente con autorización expresa de la supervisión del contrato, previa presentación por escrito de las razones que le asisten al Consultor para realizar el cambio. Para autorizar el mencionado reemplazo se deberá presentar a la supervisión del contrato, con mínimo tres (03) días calendario de anticipación, la respectiva solicitud para su aprobación. En todo caso, el reemplazo propuesto deberá cumplir con los requisitos mínimos solicitados en los documentos previos que antecedieron a la celebración del contrato, y acreditar la formación académica y la experiencia en iguales o mejores condiciones a la de la persona a sustituir, garantizando en todo caso que ello no impactará ni pondrá en riesgo la ejecución del Contrato de Consultoría. El reemplazo del personal deberá ser sin solución de continuidad. Para el cambio de uno de los miembros de los profesionales que fueron objeto de evaluación dentro de la propuesta, el contratista deberá cumplir no solo con los requisitos exigidos para dichos profesionales relacionados con formación académica y experiencia, sino con aquellos aspectos que hayan sido objeto de evaluación y les haya permitido obtener puntaje.
17. La empresa consultora exigirá a su personal el cumplimiento permanente de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo en materia de dotación de seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social integral, de tal forma que allegue en los informes todos los soportes de dichas afiliaciones y pagos.
18. Informar con la debida oportunidad al supervisor del contrato si se llegare a detectar un posible incumplimiento o negligencia frente a las obligaciones del Contrato objeto de Consultoría. En dicho caso, el Consultor deberá realizar un informe al supervisor del contrato que contenga un análisis de los hechos que soportan el posible incumplimiento de las obligaciones, la enunciación de las obligaciones y normas que presuntamente estarían incumplidas, las consecuencias para el contratista, la cuantificación de los perjuicios y el motivo del incumplimiento a consideración del Consultor. 
19. El Consultor deberá ser eficiente, responsable y leal representante del MINISTERIO, sin perjuicio de su obligación de colaborar para el logro de los fines de la contratación.
20. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Ministerio objeto de la Consultoría y resolverlas oportunamente.
21. Asesorar de manera permanente al MINISTERIO en el desarrollo de las actividades objeto de Consultoría. 
22. Atender los requerimientos del MINISTERIO dentro de los diez (10) hábiles días siguientes contados a partir de la fecha de solicitud. Cuando la naturaleza de la información exigida así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado máximo por diez (10) días hábiles adicionales, para lo cual el contratista deberá realizar su solicitud por escrito dentro del término anterior.  
23. Asumir los gastos correspondientes a salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargos nocturnos, primas, indemnizaciones, vacaciones y demás prestaciones sociales que se causen del personal utilizado en la ejecución del contrato.
24. Vigilar y alertar sobre la posible materialización de los riesgos identificados en este contrato y en el contrato objeto de Consultoría.
25. Asumir todos los costos y gastos, directos e indirectos en que se incurra para la ejecución del contrato.
26. Cumplir con las normas de seguridad industrial aplicables, durante la ejecución del contrato, así como con los protocolos de higiene y bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional o la autoridad competente, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID 19. 
27. El Consultor deberá declarar y garantizar expresamente que no tiene conflicto de intereses alguno para llevar a cabo las actividades establecidas en el contrato y el desempeño de sus obligaciones bajo estricto cumplimiento de los principios de transparencia administrativa y eficiencia presupuestal, así como comprometiéndose a mantener su imparcialidad frente a las mismas. 
28. Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación del MINISTERIO, adoptado mediante la Resolución 4 1194 del 30 de octubre de 2015 o aquella que la modifique o sustituya, en lo relacionado con los deberes generales de los Consultores. 
29. Las demás obligaciones necesarias para cumplir con el objeto del contrato.
30. [bookmark: _Hlk104816952]Las demás que le asigne el supervisor del Contrato. 

b. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONSULTOR
1. Previo a la suscripción del acta de inicio entregar al supervisor del contrato la metodología con la cual realizará la Consultoría del proyecto adjudicado, la cual, deberá contener como mínimo:

a) Objetivo del diagnóstico.
b) Descripción de las actividades a desarrollar. 
c) Etapa de recolección de información necesaria para el desarrollo de la consultoría.
d) Etapa de procesamiento de información (análisis cualitativos y cuantitativos), para lo cual deberá tener en cuenta la cadena de valor, los procedimientos, trámites y funciones del Ministerio como autoridad regulatoria, normatividad aplicable y demás información asociada.
e) Etapa de estructuración de los productos.
f) Etapa de cierre y socialización con la presentación del informe final y recomendaciones del Consultor, el cual deberá contar con la aprobación del supervisor del contrato.

2. Elaborar y suscribir conjuntamente con el Ministerio y el respectivo Contratista el objeto de la consultoría, las actas previstas en el Contrato que deban ser suscritas por el Consultor. 
3. Atender las solicitudes, peticiones, y aclaraciones formuladas por las entidades fiscalizadoras en relación con el Contrato objeto de Consultoría.
4. Llevar y mantener el archivo actualizado de la Consultoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del Contrato de Consultoría y del Contrato objeto de la misma.
5. Constituir las garantías previstas en el Contrato a favor del MINISTERIO.
6. Presentar y mantener su equipo de trabajo completo ante el MINISTERIO cuya conformación, perfil profesional, experiencia y dedicación, conforme las condiciones en las cuales fue adjudicatario.
7. El Consultor, en caso de considerarlo necesario, podrá contratar a personal adicional al exigido con las calidades que se requieran para cumplir a cabalidad con sus obligaciones, sin que ello genere para el MINISTERIO erogación alguna de recursos.

c. OBLIGACIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DEL CONSULTOR
1. Una estrategia de fortalecimiento del personal de planta con base a lo establecido en el requisito No 18 del documento técnico Requisitos generales de seguridad No. GSR Parte 1 expedido por el OIEA.
2. Un desarrollo de una ruta de implementación del Sistema de Información de la AR tipo RAIS que incluya los módulos de material objeto de salvaguardias, registro nacional de dosis, inventario tanto de instalaciones (incluyendo equipos de detección y personal) como de materiales radiactivos y nucleares.
3. Un desarrollo y análisis financiero para cada alternativa propuesta en la primera fase que permitan a la AR adquirir una capacidad autárquica y que contribuyan a su sostenibilidad.
4. Una propuesta de estrategias y procedimientos de comunicación mancomunadas con las demás autoridades competentes promulgado una comunicación asertiva.  
5. Los demás resultados obtenidos en el marco del proyecto.
PRODUCTOS O ENTREGABLES: 
[bookmark: _Hlk104817119]Cinco días calendario después de firmada el acta de inicio el consultor debe entregar un plan de trabajo detallado que contenga un cronograma de actividades en el cual se incluya: la metodología aplicable para realizar el levantamiento de la información y análisis de la misma, necesarios para realizar la segunda fase, así como, las fechas estimadas para las reuniones de trabajo con el personal del Grupo de Asuntos Nucleares y las responsabilidades a cargo del consultor para cada una de las actividades a desarrollar. 
Adicionalmente, se deben entregar cuatro documentos técnicos, dividido de la siguiente manera: 
[bookmark: _Hlk104817180]PRODUCTO 1:  ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL DE PLANTA 
Documento técnico de Estrategia de fortalecimiento del personal de planta con base a lo establecido en el requisito No 18 del documento técnico GSR parte 1 expedido por el OIEA el cuál debe tener como mínimo los siguientes puntos: 
1.1. Número de personas necesarias para el funcionamiento y proyección de la AR. 
1.2. Capacidades y conocimiento que se requiera para cada estructura.
1.3 Perfiles de liderazgo y de compromiso con la gestión de la seguridad física y tecnológica. 
Este documento deberá ser entregado el 31 de agosto del año 2022. 

[bookmark: _Hlk104817199]PRODUCTO 2: RUTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA AR
2. Documento técnico en dónde se desarrolle una ruta de implementación del Sistema de Información de la AR tipo RAIS que incluya los módulos de material objeto de salvaguardias, registro nacional de dosis, inventario tanto de instalaciones (incluyendo equipos de detección y personal) como de materiales radiactivos y nucleares. Esta ruta debe tener como mínimo los siguientes puntos: 
2.1. Un análisis presupuestal teniendo en cuenta la infraestructura necesaria de hardware, software y personal requeridos para tal fin. 
2.2. Un desarrollo multietapas de implementación con base en las necesidades actuales y la proyección de crecimiento. 

Este documento deberá ser entregado el 30 de septiembre del año 2022.

[bookmark: _Hlk104817223]PRODUCTO 3: DESARROLLO FINANCIERO
3. Documento técnico el cuál contenga
Un desarrollo financiero para cada alternativa propuesta en la primera fase que permitan a la AR adquirir una capacidad autárquica y que contribuyan a su sostenibilidad. En dicho análisis se debe tener en cuenta como mínimo los siguientes parámetros para cada alternativa: 
3.1 Costos y gastos, y punto de equilibrio incluyendo depreciaciones los recursos materiales y las amortizaciones. 
3.3 Un plan de inversión, dónde se detalle el punto de financiamiento óptimo. 
3.4 Calcular las razones financieras de cada opción. 
Adicionalmente, este documento de contener un desarrollo de estrategias y procedimientos de comunicación mancomunadas con las demás autoridades competentes promulgado una comunicación asertiva. 

Este documento deberá ser entregado el 31 de octubre del año 2022.

[bookmark: _Hlk104817247]PRODUCTO 4: SEGUNDA FASE DE ESTRUCTURA DE LA AUTORIDAD REGULADORA 

4. Un documento técnico que:
4.1. Unifique los dos documentos técnicos anteriores, el cual contenga todas las correcciones (en el caso que hubiese lugar) realizados a los mismos. 
4.22. Un capítulo de conclusiones en dónde se debe recopilar todas las conclusiones y recomendaciones derivadas de los análisis y evaluaciones realizadas durante toda la consultoría.

Este documento deberá ser entregado el 30 de noviembre del año 2022.

Nota 1: El Ministerio realizará las observaciones a los documentos técnicos que considere pertinentes, las cuales deberán ser resueltas por la empresa consultora dentro de los cinco (5) días siguientes a su recibo. 
Nota 2: Documentación relacionada con la Consultoría: Se debe entregar toda la documentación recopilada con objeto de la Consultoría, en medio magnético.
Nota 3: Actas de Seguimiento: El Consultor debe levantar todas las actas que se generen con ocasión de la ejecución del Contrato de Consultoría.

CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL MINISTERIO. El MINISTERIO se obliga para con EL CONSULTOR a:
El MINISTERIO se obliga para con EL CONSULTOR a:

1. [bookmark: _Hlk104817337]Supervisar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del consultor en desarrollo del presente Contrato, por medio del Coordinador del Grupo de Asuntos Nucleares o quien el ordenador del gasto designe por escrito, como supervisor del Contrato. El MME, quien tendrá las funciones señaladas en el Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía, adoptado mediante Resolución No. 41194 del 30 de octubre de 2015 o aquella que la adicione, modifique, o sustituya, así como las funciones señaladas en la Ley 1474 de 2011 o aquella que la adicione, modifique o sustituya.

2. Poner en conocimiento del Consultor cualquier situación irregular de la que tenga conocimiento en la ejecución de los Sistemas de Información objeto del presente estudio, para que se adopten las medidas necesarias.

3. Suscribir con el Consultor las actas previstas en el Contrato de consultoría, así como todos los documentos que resulten necesarios en desarrollo del contrato de consultoría.

4. Orientar al consultor en relación con la manera de actuar en el evento de presentarse situaciones que comprometan el logro del objeto pactado en el Contrato de consultoría.

5. Aprobar las garantías establecidas en el Contrato de consultoría, una vez constituidas en los términos establecidos en el contrato.

6. Ordenar los pagos a consultor cuando se cumplan las condiciones para su pago.

7. Suspender los pagos al consultor, cuando se presenten situaciones irregulares que a criterio del supervisor del contrato ameriten esta suspensión.

8. Coordinar con el consultor las reuniones que resulten necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.
9. Disponer del recurso humano con el fin de apoyar la ejecución y la supervisión del Contrato presentando oportunamente las recomendaciones, revisiones, correcciones u observaciones necesarias para la correcta ejecución del Contrato.

10. Suministrar la información necesaria que permita cumplir con el objeto del presente Contrato 

11. Presentar oportunamente las reclamaciones a que haya lugar. 

12. Facilitar la liquidación del Contrato en los términos de ley. 

13. Las demás que se requieran para el normal desarrollo del Contrato y de su objeto contractual.


 
CLÁUSULA CUARTA. GASTOS A CARGO DEL CONSULTOR. Serán por cuenta exclusiva del consultor todos los costos directos e indirectos que demande la ejecución del respectivo Contrato de Consultoría, tales como los gastos de administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la consultoría, transportes, equipos, estudios, asesorías, así como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, nacionales y locales, directos o indirectos que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. 
El consultor en el desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, los equipos, materiales, y las respectivas pruebas o visitas para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto de la consultoría, sean realizados en óptimas condiciones, dentro los plazos estipulados, los cuales serán entregados al Supervisor debidamente ejecutados.

Todo impuesto, tasa o contribución directa o indirecta, nacional, departamental o municipal que se cause por razón de la celebración o ejecución, otorgamiento, legalización y pago de este Contrato serán a cargo exclusivo del consultor. En las facturas que presente el consultor al MME, deberá desagregar el valor del IVA según corresponda, de acuerdo con las normas y tarifas vigentes para el mismo en el momento de la acusación de cada pago.

[bookmark: _Hlk104816842]CLÁUSULA QUINTA. PLAZO: El plazo de ejecución será hasta el 15 de diciembre de 2022, a partir de la firma del acta inicio del contrato y, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

CLÁUSULA SEXTA. LUGAR DE EJECUCIÓN. El lugar de ejecución del presente contrato será la ciudad de Bogotá y a su vez se podrá ejecutar a través de mecanismos virtuales.
CLÁUSULA SÉPTIMA. FORMA DE PAGO: El Ministerio pagará el servicio de consultoría de la siguiente manera:

[bookmark: _Hlk104816478]El Ministerio de Minas y Energía pagará al consultor el valor del contrato así:
a. Un primer pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato incluidos todos los impuestos a que haya lugar, previa entrega a satisfacción del PRODUCTO N° 1.
b. Un segundo pago correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato incluidos todos los impuestos a que haya lugar, previa entrega a satisfacción del PRODUCTO N° 2.

c. Un segundo pago correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato incluidos todos los impuestos a que haya lugar, previa entrega a satisfacción del PRODUCTO N° 3.
d. Un último pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato incluidos todos los impuestos a que haya lugar, previa entrega a satisfacción de los PRODUCTOS N° 4.

PARÁGRAFO 1. Todos los entregables y documentación complementaria, deberá ser presentada en formato digital, asegurando acceso permanente al MINISTERIO en la plataforma o dirección que se disponga para tal fin.  

PARÁGRAFO 2. El Ministerio pagará al contratista el valor del contrato, previo recibo a satisfacción, pago que se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la cuenta en el Grupo de Gestión Financiera y Contable de la Subdirección Administrativa y Financiera, acompañados de los siguientes documentos: i) Factura discriminando en forma detallada los conceptos por valor de los bienes y/o servicios efectivamente suministrados y prestados al Ministerio de Minas y Energía, ii) Informe de actividades y/o entrega de productos. iii) Formato Informe de Supervisión y de recibo a satisfacción para autorización de pagos debidamente diligenciado y suscrito por el supervisor. iv) Certificación de paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y al sistema de riesgos laborales y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar, de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable.

El pago al contratista depende de la oportunidad y calidad en la presentación de los documentos y soportes señalados anteriormente y en todo caso, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de los productos pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas.

Sin perjuicio de lo anterior, el pago que se genere en virtud del contrato estará sujeto a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC y a la situación efectiva de los recursos por parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Es importante precisar que los recursos que no puedan ser girados en la presente vigencia, quedarán constituidos como rezago presupuestal, compuesto por las reservas presupuestales y las cuentas por pagar; recursos que cuentan con el 100% del PAC, para efectuar su pago en la siguiente vigencia. 

En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional de los servicios efectivamente prestados. 

Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta que el adjudicatario acredite como propia, mediante certificación expedida por la respectiva entidad bancaria y lo indicado en el formulario SIIF.

CLÁUSULA OCTAVA. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: El Ministerio ejercerá la supervisión y control del contrato de manera conjunta a través del Coordinador del Grupo de Asuntos Nucleares o quien designe por escrito el Ordenador del Gasto, quien deberá en el ejercicio de sus funciones observar lo dispuesto en el artículo 4 y el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, así como las funciones señaladas en el Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía, adoptado mediante Resolución No. 4 1194 del 30 de octubre de 2015 o aquella que la adicione, modifique o sustituya.
El supervisor no podrá adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstas en el contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por el ordenador del gasto y el contratista, mediante la suscripción de las correspondientes modificaciones al contrato.
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato. En ese sentido quien ejerza la supervisión se encuentra facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y es responsable por mantener a la entidad informada de los hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados en conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato.

El supervisor entre otras funciones tendrá las siguientes:

1. Suscribir el Acta de Inicio del Contrato. 
2. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato y exigir su cumplimiento cuando advierta su inobservancia. 
3. Solicitar oportunamente cualquier modificación del contrato e indicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que la justifica.
4. Emitir concepto sobre la conveniencia y viabilidad técnica de cualquier modificación del contrato que solicite. 
5. Revisar los informes periódicos, en el que conste la verificación de la ejecución del contrato conforme lo pactado contractualmente. 
6. Proyectar el acta de terminación y liquidación del contrato, si a ello hubiere lugar y las demás Actas que sean requeridas durante la ejecución del contrato.
7. Verificar el pago de los aportes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y/o aportes parafiscales si a ello hubiere lugar, conforme a los términos del contrato.
8. Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y demás requisitos para efectos de autorizar los pagos que correspondan.
9. Coordinar el recibo a satisfacción de los bienes o servicios contratados. 
10. Responder oportunamente las peticiones que realice el contratista y suministrar la información que requiera en relación con la ejecución del contrato, en coordinación con las áreas que resulten involucradas para el efecto.

	CLASE DE RIESGO
	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO
	VIGENCIA

	Cumplimiento del Contrato
	20%
	Por el plazo de ejecución del contrato y treinta (30) meses más, contados a partir de la fecha de firma del mismo.

	Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
	5%
	Por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de firma del mismo.

	Calidad del servicio
	20%
	Por el plazo de ejecución del contrato y doce (12) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del mismo. 


CLÁUSULA NOVENA. GARANTÍAS: De conformidad con este estudio, para la presente contratación se exigirá el cubrimiento de los siguientes riesgos:



PARÁGRAFO PRIMERO. Es responsabilidad del CONTRATISTA cargar la póliza requerida en el SECOP II, la cual será aprobada por la entidad directamente en la plataforma.
Cuando PARAGRAFO SEGUNDO. la oferta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o aquellas figuras asociativas permitidas en el ordenamiento jurídico colombiano, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes.
CLÁUSULA DÉCIMA. DEBERES EN CUANTO A LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN: Durante la ejecución del presente contrato se deberá observar el cumplimiento de los fines del Estado, la continua y eficiente prestación del servicio, la efectividad de los derechos e intereses de EL MINISTERIO, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, así como la observancia de los principios de transparencia, eficacia, lealtad y buena fe.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: EL CONTRATISTA asume en calidad de empleador la vinculación del personal necesario para la ejecución del presente contrato, en consecuencia, las relaciones patronales se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias y no vinculan al Ministerio en manera alguna. En consecuencia, el CONTRATISTA actuará con total autonomía e independencia administrativa, sin perjuicio de las obligaciones pactadas. Por la naturaleza de este Contrato, no se genera entre EL MINISTERIO y EL CONTRATISTA ni sus subcontratistas ningún vínculo diferente al de éste, quedando aceptada y entendida por las partes la inexistencia de cualquiera de los elementos constitutivos de relaciones laborales, como subordinación, dependencia, prestaciones sociales o pagos diversos del exclusivamente pactado en este Contrato. Lo anterior sin perjuicio de los requerimientos de coordinación propios de la relación contractual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.  FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. INDEMNIDAD: EL MINISTERIO no tendrá responsabilidad alguna en relación con las acciones u omisiones constitutivos de actos de afectación, daño o gravamen que EL CONTRATISTA genere con ocasión a la ejecución del contrato, y defenderá, indemnizará y mantendrá al MINISTERIO indemne de pérdidas, costos, reclamaciones y responsabilidades asociados con el desarrollo de las actividades inherentes y concomitantes al inicio, ejecución, terminación y liquidación del contrato. En desarrollo del contenido de la presente cláusula:

1. EL CONTRATISTA, mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al MINISTERIO de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza: con relación a la ejecución del proyecto objeto del presente contrato, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y/u omisiones del CONTRATISTA, en el desarrollo del mismo. 
2. El CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra EL MINISTERIO, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra EL MINISTERIO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que le sean notificadas o en que se radiquen aquellas, podrá comunicarle la situación por escrito al CONTRATISTA o llamarlo en garantía. 

En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses del MINISTERIO, para lo cual contratará profesionales idóneos que asuman la representación y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere. Si el MINISTERIO estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordarán la mejor estrategia de defensa, o si EL MINISTERIO lo estima necesario, asumirá directamente la misma. 

En este último caso, EL MINISTERIO, descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA, todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos por concepto de gastos de administración, o, si no hubiere saldos pendientes de pago a favor  del CONTRATISTA, EL MINISTERIO podrá proceder al cobro de los valores a que se refiere esta cláusula por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo. 

En caso en el que EL CONTRATISTA no asuma la defensa o EL MINISTERIO no llame en garantía dentro del proceso al CONTRATISTA o no le comunique de la existencia del mismo dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a partir del momento en que fue radicada la reclamación o notificada la demanda, EL MINISTERIO asumirá su defensa, pero el costo de los honorarios de los abogados del proceso y de la condena, si la hubiere, serán descontados de los saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA; si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA o no fuere posible hacer efectiva la garantía, EL MINISTERIO podrá proceder al cobro de los valores a que se refiere esta cláusula por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo.  

PARÁGRAFO ÚNICO: En todo caso, EL CONTRATISTA hará uso del derecho al debido proceso y defensa, en las oportunidades que se le requiera para efectos del cumplimiento de lo aquí estipulado.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES Y PRORROGAS. Se declara expresamente que las cláusulas del Contrato podrán ser modificadas, adicionadas y aclaradas por escrito, previo acuerdo entre las Partes y conforme a las formalidades legales dispuestas para tal fin. 

PARÁGRAFO. Cualquier tipo de modificación, prórroga, suspensión, cesión del contrato deberá radicarse en el Grupo de Gestión Contractual o quien haga sus veces con una antelación no menor a quince (15) días calendario y se tramitará a través de la plataforma SECOP II. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de este contrato se suspenderá por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas ante EL MINISTERIO. Vencido el término de la suspensión continuará corriendo el plazo de ejecución del contrato automáticamente. La suspensión deberá constar en acta suscrita por EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL ORDENADOR DEL GASTO. 

El acta debe expresar en forma clara los hechos ocurridos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, los testigos si los hubo, las medidas adoptadas por EL CONTRATISTA, la diligencia con que actuó y el término por lo menos tentativo de la suspensión. El acta correspondiente deberá suscribirse una vez se hayan presentado los hechos que configuren la fuerza mayor o el caso fortuito y no habrá lugar a reconocimiento alguno por lucro cesante o daño emergente, ni por ampliación del plazo pactado o mayor permanencia del CONTRATISTA. 

PARÁGRAFO PRIMERA. EL CONTRATISTA deberá prorrogar la vigencia de las garantías exigidas de acuerdo al tiempo de la suspensión del plazo de ejecución del contrato.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA. CESIÓN: EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato sin la autorización previa y por escrito de EL MINISTERIO.  Si EL CONTRATISTA es objeto de fusión, escisión o cambio de control, EL MINISTERIO está facultado a conocer las condiciones de esa operación. 

En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a informar oportunamente a EL MINISTERIO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del contrato, EL MINISTERIO exigirá al CONTRATISTA, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en el presente Contrato. Si EL CONTRATISTA, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, EL MINISTERIO puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva y estricta confidencialidad la información que conozca en virtud del desarrollo del objeto del contrato que sea denominada como INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. EL CONTRATISTA dentro del libre ejercicio de la autonomía de la voluntad se obliga de manera expresa y bajo las sanciones de incumplimiento previstas en éste contrato a lo siguiente: 

1. Utilizar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL a que tenga acceso, exclusivamente para los propósitos del siguiente contrato. 
2. No comunicar, no divulgar, no aportar o no utilizar la información confidencial a ningún título frente a terceros ni en provecho propio diferente de los propósitos relativos a este contrato.
3. Permitir el acceso a la información confidencial sólo a aquéllas personas previamente avaladas por el contratante, con exclusividad para los propósitos y actividades relativas a éste contrato. 
4. Expresamente se obliga EL CONTRATISTA dentro del libre ejercicio de la autonomía de su voluntad, a responder por cualquier uso de la información confidencial en forma violatoria de lo acordado en esta cláusula y de las instrucciones impartidas por el contratante en ejercicio de su labor de supervisión del contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL: Los derechos patrimoniales de autor sobre (obra, modelo de utilidad, invención, etc.) que realice EL CONTRATISTA en virtud del presente Contrato de Interventoría, corresponden en su totalidad al MINISTERIO, de conformidad con los artículos 20 de la Ley 23 de 1982 y 10 de la Decisión Andina 351. EL CONTRATISTA conservará los derechos morales de autor contemplados en los literales a) y b) del Artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y b) y c) del Artículo 11 de la Decisión Andina 351. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 183 de la Ley 23 de 1982. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENTA. MULTAS: En caso de presentarse mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, el MINISTERIO, mediante resolución motivada, le impondrá a éste multas diarias y sucesivas por una suma igual al cero coma cinco por ciento (0,5%) del valor del contrato, las cuales sumadas no podrán superar el diez por ciento (10%) del valor del mismo. Estas multas tendrán carácter de conminatorias, y para su aplicación se observará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Una vez concluido dicho procedimiento, se autoriza al MINISTERIO a descontar el valor de las mismas de los saldos pendientes por pagar al CONTRATISTA o hacerlas efectivas con cargo a la garantía que ampara el cumplimiento del contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. PENAL PECUNIARIA: En el evento de presentarse incumplimiento parcial o definitivo de alguna o todas las obligaciones derivadas de este contrato, sin perjuicio de la imposición de multas, el MINISTERIO, mediante resolución motivada, podrá declarar unilateralmente tal incumplimiento e imponer al CONTRATISTA una pena pecuniaria equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin que el pago de la pena extinga el cumplimiento de la obligación principal. La cláusula penal pecuniaria tendrá carácter resarcitorio, y para su aplicación se observará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Una vez concluido se autoriza al MINISTERIO para descontar el valor de la cláusula penal de los saldos pendientes por pagar al CONTRATISTA o hacerla efectiva con cargo a la garantía que ampara el cumplimiento del contrato. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El CONTRATISTA deberá reajustar el valor de la garantía única de acuerdo con la disminución de la cobertura. El CONTRATISTA renuncia a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para efectos de declarar la constitución en mora. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. CADUCIDAD: EL MINISTERIO podrá declarar la caducidad del contrato cuando se constituyan hechos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa su ejecución y evidencien que pueden conducir a su paralización, según lo establecido en los artículos 14 y 18 de la Ley 80 de 1993. Por acto administrativo debidamente motivado EL MINISTERIO declarará la caducidad del Contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA responderá civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros, según lo estipulado en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente contrato, previa autorización escrita de EL MINISTERIO. EL CONTRATISTA debe comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. EL CONTRATISTA debe mantener indemne al MINISTERIO.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA debe  cumplir  todos los  requisitos legales vigentes en materia de  seguridad social y salud en el trabajo desde el inicio de la ejecución del contrato hasta su terminación, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 1409 de 2012 “Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas” y la Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional” y los decretos 723 de 2013 y 1443 2014, y demás normas que rigen la materia. 
EL CONTRATISTA debe dar estricto cumplimiento a la política del sistema de gestión en salud ocupacional en todos y cada uno de los sitios donde esté llevando a cabo el desarrollo del contrato. EL MINISTERIO no se hace responsable ante terceros por el incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las normas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Al presente contrato le serán aplicables las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilateral por parte de EL MINISTERIO, de conformidad con lo señalado en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. PARÁGRAFO: El presente contrato podrá ser terminado de común acuerdo a petición de las partes en cualquier momento, evento en el cual se liquidarán la remuneración del CONTRATISTA teniendo encuentra lo ejecutado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL PRESENTE CONTRATO: Forman parte integral del presente Contrato los siguientes documentos:

1. Estudios y documentos previos.
2. El Pliego de Condiciones y sus Adendas.
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal y aprobación de Vigencias Futuras.
4. Las Garantías y su aprobación.
5. Oferta y sus anexos.
6. Resolución de Adjudicación.
7. Certificado de Registro presupuestal. 
8. Los demás que se generen durante la ejecución del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y DECLARACION DE CONFLICTOS DE INTERESES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestado con la firma del presente Contrato, que no se halla incurso en las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución y la ley y en particular en las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9º de la Ley 80 de 1993. Asi mismo, como en las causales de conflictos de intereses estipulados en la ley 734 de 2002 o aquella norma que lo adicione, modifique o sustituya, y si llegare a sobrevenir alguna, actuara conforme lo prevé el artículo 9º de la ley 80 de 1993.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. RÉGIMEN JURÍDICO: El presente Contrato se regirá por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas vigentes sobre la materia. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. PACTO FRENTE A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS – PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN AL ADOLESCENTE TRABAJADOR: Además de lo aquí dispuesto, el  CONTRATISTA se compromete a no contratar o vincular menores de edad para la ejecución del presente contrato, de conformidad con los pactos, convenios y convenciones internacionales legalmente ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991, el Código de la Infancia y la Adolescencia y demás normas laborales vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños y las niñas. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. MANEJO DE DATOS PERSONALES: EL CONTRATISTA autoriza de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequívoca a EL MINISTERIO para tratar sus datos personales, dentro de las herramientas y sistemas de información que maneja la entidad, en virtud del presente contrato de prestación de servicios. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Se tendrá como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales a que hubiere lugar en desarrollo del presente convenio, las partes se sujetarán a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso (Ley 1437 de 2011) o por aquellas normas que la adicionen, modifiquen o complementen. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.  LIQUIDACIÓN: La liquidación del presente contrato se efectuará dentro del término establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto Ley 019 de 2012. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO EJECUCIÓN Y PUBLICACIÓN: El perfeccionamiento se entiende dado con la firma de las partes. Para su ejecución con la expedición del registro presupuestal expedido por parte del Ministerio y aprobación de la garantía.

Elaboró: Lucia Karolina Olivera Dueñas
Revisó:   Claudia Liliana Martínez Melo
Aprobó: Omar Carmona Arias

NOTA: El presente documento contiene las condiciones complementarias del contrato aprobado por las partes en la plataforma SECOP II y es parte integral del contrato junto con lo estipulado en la citada plataforma. 
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