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	CERTIFICADO DE PROGRAMA
DE NECESIDADES
	Código: F-GPI-10

	
	
	Versión: 03

	
	
	Fecha: 12/06/2020




	Nombre del Proyecto:
	PARQUE DE ARTES Y OFICIOS 

	Entidad o Municipio responsable del proyecto:
	MUNICIPIO DE BELLO

	Fecha de aprobación de programa:
	(Se indica fecha una vez se concerte)



	JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE NECESIDADES

	

El Parque de Artes y Oficios de Antioquia es un proyecto social, educativo y cultural, que responde a una poltiica de insercion social, dirigida a la formacion para el trabajo y el desarrollo humano; que desde el punto de vista cultural resignifique el valor historico de los talleres como testimonio de una epoca pero tambien como un escenario contemporaneo que construye futuro y se inscribe en los requerimientos de desarrollo del mundo actual; que desde el punto de vista urbano recupere el potencial que le genera su localizacion en un area de desarrollo estrategico del norte del Valle de Aburrá, dicho centro pretende configurar un gran foco de espacio público, apoyando las necesidades de áreas públicas de la totalidad del area metropolitana del Valle de Aburrá.


	Soportes técnicos  de la Entidad Competente  (estudios con que cuente el municipio o la Entidad que soporten el programa de necesidades)

	






	Justificación de la población ocupante de los espacios requeridos acorde al sector y/o Municipio donde se ubica

	
El Parque de Artes y Oficios deberá proyectar una imagen arquitectónica y urbana que genere identidad y reconocimiento por parte de la comunidad y se convierta en un referente urbano para la interacción social, la inclusión, la pertinencia y el encuentro ciudadano.
Estudiantes, usuarios, visitantes, población flotante de todas las edades y generos, docentes, 



	
NOTA: La siguiente es una información que se requiere gestionar a este nivel de detalle ya que con estos datos se garantiza el diseño arquitectónico de espacios, diseño estructural por las cargas, diseños eléctricos por el servicio y capacidades de energía y diseños hidrosanitarios por las capacidades y suministro de agua en el edificio. 


	UNIDAD DE ACTUACIÓN  #4.
ARTES ESCENICAS: MUSICA, TEATRO Y DANZA


	
	
	
	

	UNIDAD DE ACTUACIÓN  #4.1
INICIACION PRIMERA INFANCIA
Espacios específicos, población fija, población flotante y áreas aproximadas requeridas.
	Población o cargos fijos en el proyecto
	Población Flotante (De entrada y salida del proyecto
	M2 aprox por espacios

	PRIMER NIVEL
	
	
	

	Ludoteca musical (salón de ensayos)
	
	60
	201.23

	Salón de cuerdas pulsadas + Bodega
	
	25
	50.49

	Salón de cuerdas frotadas + Bodega
	
	25
	50.71

	Salón de teclado 1
	
	10
	24.13

	Salón de teclado 2
	
	10
	22.90

	Baños
	
	
	45.59

	
	
	
	

	SEGUNDO NIVEL
	
	
	

	Salón banda sinfónica + Bodega
	
	50
	86.67

	Salón de ensamble
	
	50
	95.98

	Cubículo pequeño
	
	
	6.04

	Cubículo mediano
	
	
	11.75

	Baños
	
	
	45.59

	UNIDAD DE ACTUACIÓN  #4.2 
DANZA
Espacios específicos, población fija, población flotante y áreas aproximadas requeridas.

	Población o cargos fijos en el proyecto
	Población Flotante (De entrada y salida del proyecto
	M2 aprox por espacios

	PRIMER NIVEL
	
	
	

	Salón de baile
	
	
	262.48

	Bodega de vestuario
	
	
	62.17

	Cuarto de utilería
	
	
	18.08

	Baño vestuarios
	
	
	58.22

	Salón de eficiencia física
	
	
	55.76

	Tienda musical
	
	
	42.89

	
	
	
	

	SEGUNDO NIVEL
	
	
	

	Cubículo pequeño 1
	
	
	6.92

	Cubículo pequeño 2
	
	
	8.20

	Cubículo pequeño 3
	
	
	6.67

	Cubículo pequeño 4
	
	
	6.26

	Cubículo pequeño 5
	
	
	8.55

	Cubículo mediano
	
	
	14.60

	Salón de ensamble
	
	
	50.90

	UNIDAD DE ACTUACIÓN  #4.3 
TEATRO
Espacios específicos, población fija, población flotante y áreas aproximadas requeridas.

	Población o cargos fijos en el proyecto
	Población Flotante (De entrada y salida del proyecto
	M2 aprox por espacios

	SOTANO
	
	
	

	Cuartos técnicos (Aire acondicionado)
	
	
	30.22

	Sala técnica y Estudio de grabación (insonorizado)
	
	
	42.62

	Salón batería 1
	
	1
	7.95

	Salón batería 2
	
	1
	8.24

	Salón batería 3
	
	1
	8.43

	Taller general
	
	
	12.02

	Almacén general
	
	
	12.92

	Bodega general
	
	
	12.45

	Cuarto de basuras – Compactación
	
	
	7.17

	Cuarto de basuras – Reciclaje
	
	
	6.19

	Cuarto de basuras – Separación
	
	
	6.37

	Cuarto de basuras – Lavado de canecas
	
	
	3.28

	Tanque de agua
	
	
	47.92

	Cuarto técnico eléctrico
	
	
	30.58

	Subestación
	
	
	44.13

	Vestier empleados 1
	
	
	8.13

	Vestier empleados 2
	
	
	7.17

	Zona de descanso empleados
	
	
	21.00

	
	
	
	

	PRIMER NIVEL
	
	
	

	Bodega de vestuario
	
	
	33.52

	Vestier / Baños
	
	
	34.28

	Administración escuela de danza y teatro
	
	
	53.53

	Administración escuela de música
	
	
	51.77

	Tienda escuela taller
	
	
	69.90

	Bodega tienda escuela taller
	
	
	6.78

	Salón de Circo
	
	25
	151.39

	Salón de Teatro de sala
	
	18
	53.55

	
	
	
	

	SEGUNDO NIVEL
	
	
	

	Cubículo percusión foklórica 1
	
	4
	9.79

	Cubículo percusión foklórica 2
	
	4
	9.42

	Cubículo de maderas
	
	13
	17.30

	Cubículo de bronces
	
	13
	18.96

	Cubículos de percusión sinfónica
	
	12
	12.32

	Salón de lecto entonación 1
	
	20
	29.71

	Salón de lecto entonación 2
	
	20
	30.81

	[bookmark: _GoBack]Emisora cultural
	
	
	33.98

	Salón técnica vocal
	
	35
	49.24

	Cubículo pequeño 1
	
	
	5.97

	Cubículo pequeño 2
	
	
	5.37

	Cubículo pequeño 3
	
	
	5.73

	Cubículo pequeño 4
	
	
	8.11

	Cubículo mediano 1
	
	
	11.56

	TOTAL Población Flotante (De entrada y salida del proyecto
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PARQUE DE ARTES Y OFICIOS

	Firma y Nombre del Alcalde y /ó funcionario del Municipio responsable del proyecto

	

	Fecha: (Se indica fecha para firma una vez se concerte)
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