- RIESGOS EN LA CONTRATACION ESTATAL

TABLA 1 - MATRIZ DE RIESGOS

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| [Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ etc] | Adecuada escogencia del proceso de selección. | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo] |
| 1.1 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Factores externos que afecten la adecuada escogencia del proceso de selección | Nulidad del proceso | 1 | 1 | 2 | B | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración | 1 | 1 | 2 | B | SI | DIRTECCION CORPORATIVA – DIRECCION DE TICS | ESTRUCTURACION DEL ANALISIS JURIDICO | SOLICITUD DEL CDP POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL AREA | VERIFICACION D E LA NORMA CONTRACTUAL EN RELACION AL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 1.2 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Determinación deficiente de los requisitos de selección habilitantes dependiendo de la modalidad del proceso de selección escogida. | Nulidad del proceso | 1 | 1 | 2 | B | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración | 1 | 1 | 2 | B | SI | DIRTECCION CORPORATIVA – DIRECCION DE TICS | RADICACION DEL ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO | PREVIO A LA RECEPCIÓN DE OFERTAS | VERIFICACION D E LA NORMA CONTRACTUAL EN RELACION AL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 1.3 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Limitación inadecuada de pluralidad de oferentes dependiendo de los requisitos habilitantes. | Nulidad del proceso | 1 | 1 | 2 | B | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración | 1 | 1 | 2 | B | SI | DIRECCION CORPORATIVA – DIRECCION DE TICS | ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO | PREVIO A LA RECEPCIÓN DE OFERTAS | VERIFICACION D E LA NORMA CONTRACTUAL EN RELACION AL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 1.5 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Utilización recurrente de precios históricos como referentes para establecer el valor del proceso. | Alteración de la Ecuación contractual | 2 | 4 | 6 | A | Entidad | Hacer periódicamente una revisión de los precios del mercado antes de realizar el proceso. Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración | 1 | 1 | 2 | B | SI | DIRECCION DE TICS | CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS PRECIOS | PREVIO A LA RECEPCIÓN DE OFERTAS | COTEJANDO PRECIOS HISTORICOS Y DE MERCADO | POR CADA PROCESO |
| 1.6 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y obligaciones específicas | Inadecuada satisfacción de la necesidad | 2 | 4 | 6 | A | Entidad | Ajustar a las normas técnicas a los estándares del mercado colombiano. Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración | 1 | 1 | 2 | B | SI | DIRECCION DE TICS | CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS | PREVIO A LA RECEPCIÓN DE OFERTAS | COTEJANDO PRECIOS HISTORICOS Y DE MERCADO | POR CADA PROCESO |
| 1.7 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Las condiciones del proceso de selección no cuentan con los lineamientos que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre oferentes. | Nulidad del proceso | 2 | 4 | 6 | A | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración | 2 | 4 | 6 | A | NO | DIRTECCION CORPORATIVA – DIRECCION DE TICS | CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS | HASTA LA ADJUDICACION DEL PROCESO | FILTROS INTERNOS Y VERIFICANDO LAS POSTURAS DE LOS POTENCIALES PROPONENTES | POR CADA PROCESO |
| 1.8 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidad de la entidad estatal, cumplir con su misión y coherente con sus objetivos y metas. | Inadecuada satisfacción de la necesidad | 2 | 4 | 6 | A | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración | 1 | 1 | 2 | B | SI | DIRTECCION CORPORATIVA – DIRECCION DE TICS | CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS | HASTA LA ADJUDICACION DEL PROCESO | FILTROS INTERNOS Y VERIFICANDO LAS POSTURAS DE LOS POTENCIALES PROPONENTES | POR CADA PROCESO |
| 1.9 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Adquisiciones inadecuadas que generan detrimentos patrimoniales y sus correspondientes investigaciones. | Detrimentos Patrimoniales contra la Administración | 1 | 1 | 2 | B | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración | 1 | 1 | 2 | B | SI | DIRECCION DE TICS | CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS | HASTA LA ADJUDICACION DEL PROCESO | FILTROS INTERNOS | POR CADA PROCESO |
| 2.1 | General | Interno | Selección | De Estructuración | Falta de capacidad de TRANSMILENIO para adelantar el proceso de selección. | Revocar el proceso de selección | 1 | 1 | 2 | B | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Ordenador del gasto | 1 | 1 | 2 | B | NO | DIRTECCION CORPORATIVA | ESTRUCTURACION DEL ANALISIS JURIDICO | PARA LOS PROCESOS CON CONVOCATORIA PUBLICA HASTA EL ACTO DE APERTURA Y PARA LO OTROS PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO | FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Ordenador del gasto) | POR CADA PROCESO |
| 2.2 | General | Interno | Selección | Procedimental - Evaluación | Seleccionar un contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados por la entidad. | Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar. | 1 | 1 | 2 | B | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Ordenador del gasto – Equipo Evaluador | 1 | 1 | 2 | B | SI | COMITÉ EVALUADOR | RECEPCION DE OFERTA(S) | PARA LOS PROCESOS CON CONVOCATORIA PUBLICA HASTA EL ACTO DE ADJUDICACION Y PARA LO OTROS PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO | FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Ordenador del gasto – Comité Evaluador) | POR CADA PROCESO |
| 2.3 | General | Interno | Selección | Procedimental -Evaluación | Seleccionar a un contratista que este inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad | Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar. | 1 | 1 | 2 | B | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Ordenador del gasto – Equipo Evaluador | 1 | 1 | 2 | B | SI | DIRECCIÒN CORPORATIVA – ABOGADO RESPONSABLE - COMITÉ EVALUADOR | RECEPCION DE OFERTA(S) | PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO | FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Ordenador del gasto – Comité Evaluador) | POR CADA PROCESO |
| 2.4 | General | Interno - Externo | Selección | Procedimental -Evaluación | Seleccionar a un contratista que realice pactos con otros oferentes para engañar a la entidad – Pactos colusorios | Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar. | 2 | 1 | 3 | B | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo - (se debe oficiar a entes de control competentes) Ordenador del gasto – Equipo Evaluador | 1 | 1 | 2 | B | SI | DIRECCION CORPORATIVA – ABOGADO RESPONSABLE - COMITÉ EVALUADOR – POTENCIALES PROPONENTES | DESDE LA PROBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIGOS O INVITACION PARA PROCESOS CON CONVOCATORIA PUBLICA O DESDE LA INVITACIÓN PARA LOS PROCESOS SIN CONVOCATORIA PUBLICA | PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO | FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Subgerente Jurídico – Comité Evaluador) Y OFERENTES | POR CADA PROCESO |
| 2.5 | General | Interno - Externo | Selección | Procedimental -Evaluación | Seleccionar a un contratista previo pactos ilegales entre funcionarios y particulares. | Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar. | 2 | 1 | 3 | B | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo - (se debe oficiar a entes de control competentes) Ordenador del gasto – Equipo Evaluador | 1 | 1 | 2 | B | SI | DIRECCION CORPORATIVA – ABOGADO RESPONSABLE - COMITÉ EVALUADOR – POTENCIALES PROPONENTES | DESDE LA ADJUDICACIÓN PARA PROCESOS CON CONVOCATORIA PUBLICA | PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO | FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Subgerente Jurídico – Comité Evaluador) Y OFERENTES | POR CADA PROCESO |
| 2.6 | General | Externo | Selección | Procedimental -Evaluación | Que se presenten ofertas artificialmente bajas. | Que los contratistas soliciten alteración de la ecuación contractual. | 3 | 4 | 7 | A | Contratista-Entidad | Estudios económicos solidos estructurados por el Área Responsable-Dar aplicación a la Guía para establecer precios artificialmente bajos de Colombia Compra | 1 | 1 | 2 | B | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DIRECTOR DE TIC | DESDE LA DILIGENCIA DE RECEPCION DE OFERTAS EN LOS PROCESOS CON CONVOCATORIA PUBLICA | EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL | FILTROS INTERNOS (Supervisor del Contrato – Jefe del Área que genera la necesidad) | POR CADA PROCESO |
| 3.1 | General | Externo | Contratación | Procedimental | Una vez adjudicado el proceso, el favorecido no suscriba el contrato. | Hacer efectiva la Garantía de Seriedad – Sancionar y Adjudicar el negocio al 2do en orden de elegibilidad. | 1 | 1 | 2 | B | Proponente Adjudicatario | Estudios económicos solidos estructurados por el Área Responsables- El área responsable debe requerir al contratista y la aseguradora para que el adjudicatario suscriba el contrato | 1 | 1 | 2 | B | SI | AREA QUE GENERA LA NECESIDAD – ABOGADO RESPONSABLE – DIRECCION CORPORATIVA | DESDE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA | PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 3.2 | General | Externo | Contratación | Procedimental | Una vez suscrito el contrato, el contratista no allegue las garantías solicitadas o las allegue extemporáneamente. | Hacer efectiva la Garantía de Seriedad – Sancionar y Adjudicar el negocio al 2do en orden de elegibilidad. | 1 | 1 | 2 | B | Contratista | El área responsable debe requerir al contratista y la aseguradora para que alleguen las garantías | 1 | 1 | 2 | B | SI | ABOGADO RESPONSABLE – DIRECCION CORPORATIVA | DESDE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA | PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 3.4 | General | Interna | Contratación | Procedimental | Factores externos que propicien, una vez suscrito el contrato, no se expida el registro presupuestal. | No iniciación de la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | B | Entidad | El abogado responsable debe adelantar los procesos necesarios para adelantar la legalización del negocio | 1 | 1 | 2 | B | SI | ABOGADO RESPONSABLE – DIRECCION CORPORATIVA | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO | PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 3.5 | General | Externa | Contratación | Procedimental | Reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | No iniciación de la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | B | Entidad | El abogado responsable debe adelantar los procesos necesarios para adelantar la legalización del negocio | 1 | 1 | 2 | B | SI | ABOGADO RESPONSABLE – DIRECCION CORPORATIVA – COMITÉ EVALUADOR | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO | PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 4.1.1 | General | Externa | Ejecución | Económico | Fluctuación de precios de insumos, mano de obra, especulación | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | A | Contratista | El contratista deberá realizar un seguimiento económico y financiero estricto que le permita advertir o realizar seguimiento a las alteraciones referidas-Que el supervisor, Interventor del negocio o el jefe del área, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | 2 | 4 | 6 | A | SI | CONTRATISTA – SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL, SIEMPRE Y CUANDO EL MISMO TENGA APROPIACION PRESUPUESTAL |
| 4.1.2 | General | Externa | Ejecución | Económico | Fluctuación de bienes por cuerpo cierto, productos terminados | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | A | Contratista | El contratista deberá realizar un seguimiento económico y financiero estricto que le permita advertir o realizar seguimiento a las alteraciones referidas-Que el supervisor, Interventor del negocio o el jefe del área, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | 2 | 4 | 6 | A | SI | CONTRATISTA – SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL, SIEMPRE Y CUANDO EL MISMO TENGA APROPIACION PRESUPUESTAL |
| 4.1.3 | General | Externa | Ejecución | Económico | Efectos cambiarios negativos | Alteración de la Ecuación Contractual | 4 | 5 | 7 | A | Contratista | El contratista deberá realizar un seguimiento económico y financiero estricto que le permita advertir o realizar seguimiento a las alteraciones referidas-Que el supervisor, Interventor del negocio o el jefe del área, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | 3 | 4 | 7 | A | SI | CONTRATISTA – SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL, SIEMPRE Y CUANDO EL MISMO TENGA APROPIACION PRESUPUESTAL |
| 4.1.4 | General | Externa | Ejecución | Económico | Riesgo de desabastecimiento | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | A | Contratista | El contratista deberá realizar un seguimiento minucioso a sus proveedores, cadena de suministro o cualquier otro factor determinante aplicable que pueda materializar el evento y a partir de esto mantener informado al supervisor o interventor del contrato-Que el supervisor, Interventor del negocio o el jefe del área, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | 2 | 4 | 6 | A | SI | CONTRATISTA – SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL, SIEMPRE Y CUANDO EL MISMO TENGA APROPIACION PRESUPUESTAL |
| 4.2.1 | General | Externa | Ejecución | Social o Político | Riesgo de Cambio de políticas gubernamentales | Alteración de la Ecuación Contractual | 1 | 1 | 2 | B | Contratista - Entidad | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo | 1 | 1 | 2 | B | SI | CONTRATISTA – SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.2.2 | General | Externa | Ejecución | Social o Político | Por alteraciones públicas (Por paros, motines o huelgas) | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | A | Contratista - Entidad | El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo como este riesgo lo afecta o lo puede afectar en el corto y mediano plazo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | 2 | 4 | 6 | A | SI | CONTRATISTA – SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.2.3 | General | Externa | Ejecución | Social o Político | Riesgo por Actos terroristas | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | A | Contratista - Entidad | El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo como este riesgo lo afecta o lo puede afectar en el corto y mediano plazo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | 2 | 4 | 6 | A | SI | CONTRATSITA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.3.1 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Monto de inversión no previsto en el contrato | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | A | Contratista | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo | 2 | 4 | 6 | A | SI | CONTRATISTA – SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.3.2 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Extensión de plazo | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | A | Contratista | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | 2 | 4 | 6 | A | SI | CONTRATSITA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.3.3 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Suscripción del contrato en tiempo diferente | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | A | Contratista | El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | 2 | 4 | 6 | A | SI | CONTRATSITA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.3.4 | General | Externa | Ejecución | Operacional | No cumplimiento del objeto contractual por incidencia de terceros | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | A | Contratista - Entidad | El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | 2 | 4 | 6 | A | SI | CONTRATSITA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.4.1 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Riesgo de iliquidez | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | A | Contratista - Entidad | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo | 2 | 4 | 6 | A | SI | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.4.2 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Riesgos de condiciones financieras por modificación de plazos, tasas, garantías | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | A | Contratista - Entidad | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo | 2 | 4 | 6 | A | SI | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.4.3 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Riesgos de condiciones financieras por cambios en refinanciación | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | A | Contratista | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo | 2 | 4 | 6 | A | SI | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.5.1 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Por cambios en tarifas, planes de ordenamiento territorial, regímenes especiales (regalías, pensiones, acreencias laborales) | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | A | Contratista - Entidad | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo | 2 | 4 | 6 | A | SI | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.5.3 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Por expedición de normas de carácter técnico | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | A | Contratista - Entidad | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio técnico, jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo | 2 | 4 | 6 | A | SI | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.5.4 | Especifico | Interno | Ejecución | Regulatorio | No liquidar el contrato cuando hay obligación legal | No determinar finiquitos negociales | 3 | 2 | 5 | M | Entidad | Fomentar que los supervisores e interventores de la entidad conozcan y apliquen el manual de supervisión e interventoría de la entidad | 2 | 4 | 6 | M | SI | SUPERVISOR E INTERVENTOR -AREA RESPONSABLE | ULTIMO ACTO DE EJECUCIÓN NEGOCIAL | TREINTA MESES DESPUES DEL ULTIMO ACTO DE EJECUCIÓN NEGOCIAL | EN FORMA DIRECTA POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | CON LA EXPIRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO |
| 4.6.1 | General | Externa | Ejecución | De la Naturaleza | lluvias, monzones, sequias, heladas, inundaciones, incendios | Alteración de la Ecuación Contractual | 2 | 2 | 4 | B | Contratista - Entidad | El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | 1 | 1 | 3 | B | SI | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.7.1 | General | Externa | Ejecución | Ambientales | Licencias ambientales | Alteración de la Ecuación Contractual | 2 | 2 | 3 | M | Contratista | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo | 1 | 1 | 2 | M | SI | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.7.2 | General | Externa | Ejecución | Ambientales | Planes de manejo ambiental | Alteración de la Ecuación Contractual | 2 | 2 | 3 | M | Contratista | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo | 1 | 1 | 2 | M | SI | CONTRATISTA- SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.8.1 | Específico | Externa | Ejecución | Tecnológicos | Fallos en las telecomunicaciones | Alteración de la Ecuación Contractual | 2 | 2 | 3 | B | Contratista - Entidad | El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | 1 | 1 | 2 | B | SI | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.8.2 | Específico | Externa | Ejecución | Tecnológicos | Suspensión de servicios públicos | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 2 | 5 | M | Contratista - Entidad | El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | 2 | 3 | 5 | M | SI | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 4.8.3 | Específico | Externa | Ejecución | Tecnológicos | Desarrollos tecnológicos | Alteración de la Ecuación Contractual | 2 | 2 | 3 | M | Contratista - Entidad | El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | 1 | 1 | 2 | M | SI | CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 5.1 | Especifico | Externo | Post Contractual | Regulatorio | No realizar servicios de post venta | Aminoración patrimonial | 2 | 2 | 3 | M | Contratista | El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente | 1 | 1 | 2 | M | NO | CONTRATISTA - SUPERVISOR, INTERVENTOR DEL NEGOCIO O EL JEFE DEL ÁREA | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN O RECIBO A SATISFACCION DEL CUERPO CIERTO | EXPIRACIÓN DEL PLAZO PACTADO PARA ESTE SERVICIO | SEGUIMIENTO DIRECTO DEL SUPERVISOR, INTERVENTOR DEL NEGOCIO O EL JEFE DEL ÁREA | TODO EL RESMINO DEL SERVICIO |

Las fórmulas que utilizará la entidad para la mitigación de riegos serán las siguientes:

| No | Posibles fórmulas de mitigación | Marcar con una “x” |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| 1 | Previo análisis de la entidad, ampliación del plazo de ejecución | X |  |
| 2 | Previo análisis de la entidad, ampliación del presupuesto oficial | X |  |
| 3 | Previo análisis de la entidad, modificación a obligaciones específicas o especificaciones técnicas | X |  |
| 4 | Previo proceso correspondiente, que la ejecución la asuma la compañía aseguradora que amparó el negocio. | X |  |
| 5 | Previo análisis de la entidad, cesión de la ejecución contractual | X |  |
| 6 | Previo procesos correspondiente, declaración de incumplimiento, caducidad, imposición de multas, etc. | X |  |
| 7 | Previo análisis de la entidad, modificar aspectos contractuales como forma de pago, garantías técnicas, etc. | X |  |
| 8 | Previo acuerdo de las partes, Introducir obligaciones contractuales nuevas. | X |  |

9. Área responsable de la adquisición

Aprobó: Jefe de la dependencia Nombre: JERZON CARRILLO PINZON Director técnico de Tecnología de la Información y Comunicaciones Elaboró: Profesional Especializado 06 Nombre: JAVIER ALSONSO CSTAÑEDA PARRA Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones Revisó: contratista –Profesional Administrativo y Contractual Nombre: GLORIA ALEXANDRA GRANADOS NOVOA Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones Revisó: Contratista –Abogada Nombre: Isabel Cristina Cruz M. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

Fecha de elaboración del estudio (12/09/2022):