ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS

Proceso: SEM-XXX-2022 MÍNIMA CUANTÍA

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | E | Externo | Contratación | Operacional | Que el contratista no cumpla con la entrega de las garantías para inicio del contrato | Retraso en el inicio del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Supervisor | Seguimiento por parte del supervisor, de que el contratista entregue en el tiempo establecido las garantías solicitadas en el contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor | Firma del contrato | Entrega de las garantías | A través de correos electrónicos y llamadas al contratista | Cada vez que se requiera hasta que cumpla con lo solicitado |
| 2 | E | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del pago de aportes parafiscales | No se podría efectuar el pago de los servicios prestados | 2 | 4 | 6 | alto | Supervisor | Verificación del supervisor de los documentos de pago. Cada vez que el contratista entregue documentos para pago, el supervisor debe verificar que se paguen los aportes por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | bajo | Si | Supervisor | Desde la entrega de los documentos de pago por parte del contratista al supervisor | Entrega de documentos de pago del supervisor a DECON | Revisión de soportes entregados por el contratista por parte del supervisor | Cada vez que se reciba documentación por parte del contratista para pago. |
| 3 | GENERAL | Externo | Evaluación | Operacional | Falsificación de documentos soporte que garanticen la idoneidad de la prestación del servicio. | No se garantiza la satisfacción de la necesidad | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Verificación por pate del comité evaluador la veracidad de los documentos entregados | 1 | 3 | 4 | bajo | Si |  | Durante la evaluación del oferente | Con la entrega de la evaluación completa del contratista | A través de llamadas y/o consultas en las páginas pertinentes | Una vez con la evaluación |
| 4 | GENERAL | Externa | Ejecución | Operacional | Inadecuado procedimiento en la ejecución contractual | Pone en riesgo la capacitación de los docentes | 3 | 5 | 8 | extremo | Contratista | Informes de supervisión de su desempeño de acuerdo al anexo técnico del contrato. | 2 | 4 | 6 | alto | si | Supervisor | A partir del acta de inicio del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución | A través de informe de supervisión | Mensual |
| 5 | GENERAL | Externa | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato por rebrote de COVID. | Retraso en las actividades | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Informes de supervisión de su desempeño de acuerdo al anexo técnico del contrato. | 2 | 4 | 4 | alto |  |  | A partir del acta de inicio del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución | A través de informe de supervisión | Mensual |
| 7 | GENERAL | INTERNO | SELECCION | FINANCIERO | Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios realizado por el contratista, en cuanto a: equipos de trabajo, Selección de contratista que ofrezca precios artificialmente bajos | ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Dar aplicación a lo establecido en el decreto 1089 y analizar precios artificialmente bajos dentro de la evaluación económica y realizar los requerimientos correspondientes, así como el análisis a las respuestas obtenidas. | 2 | 4 | 6 | alto | SUPERVISOR - INTERVENTOR | Comité economico evaluador | Periodo de evaluacion de las ofertas | Una vez legalizado el contrato, | Se revisan precios ofertados | Una vez con la evaluación |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | REGULATORIO | Expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso luego de celebrado el contrato | ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO | 1 | 4 | 5 | bajo | MUNICIPIO DE CUCUTA | Se debe realizar ajuste al presupuesto del contrato previo analisis del incremento en el valor de la prestación del servicio y disminución de la utilidad esperada del contratista | IMPROBABLE | MENOR | BAJO | SI | SI | SUPERVISION | Cada vez que se presente la necesidad | EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO | A través de informe de supervisión | Mensual |