| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | general | interno | Ejecución | Operacional | Modificación de las normas urbanas POT o procedimientos aplicables a su ejecución | Imposibilidad de realizar el diseño bajo los parámetros inicialmente establecidos | 1 | 2 | 3 | bajo | Contratista/Municipio/Interventoría | Modificación de las especificaciones técnicas | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Contratista/Municipio/Interventoría | Acta de inicio | Una vez se suscriba el correspondiente modificatorio | seguimiento de la vigencia y modificación de las normas | Semanal |
| 2 | Especifica | externo | Ejecución | Operacional | Enfermedad o imposibilidad física de alguno de los miembros del equipo consultor | Afecta la ejecución de uno o varios diseños contratados | 3 | 2 | 5 | medio | Contratista | Cambiar inmediatamente el profesional si fuese necesario, previa aprobación de la interventoría | 3 | 1 | 4 | bajo | No | Contratista /Interventoría | Acta de inicio | Terminación del contrato | Informes del contratista y de la interventoría | Semanal |
| 3 | General | Externo | Planeación | Económico | Inflación | Efectos favorables o desfavorables de la fluctuación de precios de los productos por aumento de honorarios | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Aceptar el riesgo, tener en cuenta la incorporación de costos en el valor de la oferta | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Presentación de la oferta | Terminación del contrato | Supervisar los costos durante la ejecución del contrato | Durante el trámite del proceso y durante la ejecución del contrato |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operativo | Perdida de información generada en formato digital referente al desarrollo de las actividades del contrato, por parte del contratista. | Retraso en la ejecución de las actividades o entrega de productos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Realización de back Up de la información, realizar trabajo de recuperación de información, mayor tiempo de dedicación para el desarrollo de actividades por parte del equipo de trabajo sin que genere costos adicionales al municipio | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del plazo del contrato | Informes escritos por parte del contratista | Mensual |