MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 2 | Especifica | interno | precontractual | Financieros | No responder oportunamente las observaciones realizadas por los posibles oferentes | No haya pluralidad en la presentación de propuestas | Posible | Alto | Alta | Alta | Entidad | Entrega oportuna de las observaciones realizadas por los oferentes al Personal de Gestión Compras y Logística, por parte de la Oficina Jurídica. | Alta | Alto | Alta | No | Oficina Jurídica, personal de Gestión Compras y Logística | Respuesta oportuna a las observaciones realizadas por los posibles oferentes. | Cada vez que se presenten observaciones o solicitudes | Entidad | Entrega oportuna de las observaciones realizadas por los oferentes al Personal de Gestión Compras y Logística, por parte de la Oficina Jurídica. |
| 3 | Especifico | externo | contractual | Económico | Que el proponente seleccionado, no cuente con los recursos financieros suficientes para cumplir con el objeto contractual | Afecta el tiempo de ejecución del contrato | Posible | Alto | Alto | Alta | Contratista | Implementación de requisitos habilitantes que permitan determinar la capacidad financiera del posible oferente | Baja | Alto | Alta | No | Oficina Jurídica | Verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes mediante la evaluación de las propuestas. | En la evaluación de cumplimiento de requisitos de participación | Contratista | Implementación de requisitos habilitantes que permitan determinar la capacidad financiera del posible oferente |
| 4 | General | Externo | Contractual | Operacional | Que el oferente seleccionado no cuente con el recurso humano, y físico suficiente para ejecutar el contrato | Afecta la prestación del servicio | Posible | Menor | Baja | Baja | Contratista | Implementación de requisitos habilitantes que permitan determinar la capacidad organizacional del posible oferente. | Raro | Alto | Media | No | Oficina Jurídica- Gestión Compras y Logística | Verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes mediante la evaluación de las propuestas. | En la evaluación de cumplimiento de requisitos de participación | Contratista | Implementación de requisitos habilitantes que permitan determinar la capacidad organizacional del posible oferente. |
| 5 | Especifico | Interno | Planeación | Económico | Descripción técnica insuficiente o inadecuada de los servicios y suministros a proveer. | Controversias presentadas en la etapa contractual por mala calidad del servicio y los suministros entregados. | Posible | Media | Alto | Baja | Entidad | Redactar correctamente las especificaciones físicas y características técnicas de los servicios de aseo y suministros de cafetería | Alto | Alto | Alta | No | Gestión Compras y Logística | Revisando el contenido de los Estudios y documentos Previos-pliego de condiciones | En la elaboración de estudios previos y pliego de condiciones | Entidad | Redactar correctamente las especificaciones físicas y características técnicas de los servicios de aseo y suministros de cafetería |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Recurso humano no capacitado para la manipulación de químicos o productos de aseo afectando la prestación del servicio | Afecta la efectividad de la prestación del servicio diario. | Posible | Alta | Media | Baja | Entidad | Solicitar Certificaciones de capacitación en el manejo de productos químicos | media | Alto | Alta | No | Oficina Jurídica Y Gestión Compras y Logística | A través de solicitud de documentos que certifiquen las capacitaciones recibidas implementados en los requisitos habilitantes | En la Evaluación de las propuestas | Entidad | Solicitar Certificaciones de capacitación en el manejo de productos químicos |