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ANEXO 2: MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO CON SUS CORRESPONDIENTES DIVISIONES Y SILLAS ERGONÓMICAS PARA LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C., EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7719.
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Probabilidad

Impacto

Valoración Riesgo

Categoría

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo?

Periocidad

¿Cuándo?

1

General Externo

Ejecución

Económico

Cambios en la 

TRM entre la 

fecha de la 

adjudicación y 

la entrega del 

bien y/o 

servicio

Variación en el 

precio del bien 

y/o servicio

3 2 5

Medio

Proveedor

El precio de la 

Oferta no está 

sujeto a 

reajustes y el 

Proveedor debe 

crear sus 

propios 

mecanismo

s de cobertura

3 1 4

Bajo

Si

Proveedor

En la fecha 

de la solicitud 

de cotización

En la fecha 

de pago del 

bien

Seguimiento al 

comportamiento 

de la TRM

Permanente, 

hasta la 

puesta de 

pedido.

2

General Externo

Selección

Operacional

Baja 

participación 

de 

Proponentes

Poca 

competencia 

en la oferta y/o 

proceso 

desierto

2 3 5

Medio

Entidad

Socialización del 

proceso de 

contratación con 

los posibles 

proveedores

1 3 4

Bajo

No

Entidad

Desde la 

planeación 

del Proceso 

de 

Contratación

A la firma 

del contrato

Revisando la 

participación

Permanente 

durante la 

etapa de 

selección

3

Especifico

Externo

Ejecución

Operacional

Incumplimiento 

en el plazo y 

/o lugar de 

entrega e 

instalación de 

los bienes 

adquiridos

Indisponibilidad 

del bien y/o 

servicio 

requerido por 

la Entidad 

Compradora

2 3 5

Medio

Proveedor

Sanciones por 

incumplimiento 

previstas en el 

Contrato

1 3 4

Bajo

Si

Entidad

En la 

redacción de 

los 

Documentos 

del Proceso / 

En la fecha 

de la

adjudicación

Liquidación 

del contrato

Supervisión Permanente

4

Especifico

Externo

Ejecución

Operacional

Deficiencia en 

la atención de 

garantías o 

soporte

Posible 

denegación en 

la prestación 

del servicio

2 2 4

Bajo

Proveedor

Establecer 

procedimiento 

de soporte, 

apoyo jurídico 

aplicación póliza

1 2 3

Bajo

Si

Proveedor

Al recibo a 

satisfacción 

por parte de 

la Entidad

Compradora

Fecha final 

Garantía 

establecida

Supervisión Permanente

5

Especifico

Externo

Planeación Económico

Cuando el 

contratista 

hace un mal 

cálculo de sus 

costos e 

incurre en 

perdidas

Aumento en 

costos de los 

productos o 

servicios a 

proveer

1 3 4

Bajo

Proveedor

Tomar las 

medidas 

necesarias para 

calcular los 

costos 

condiciones 

financieras de 

los recursos 

conseguido s: 

plazos, tasas, 

garantías, 

contragarantías, 

impuestos 

refinanciaciones

, entre otros

1 2 3

Bajo

N

o

Proveedor

En la fecha 

de la 

conformació

n oferta

En la fecha 

de pago del 

Bien

Revisando la 

oferta con todos 

los costos 

directos o 

indirectos

A la fecha 

presentación 

oferta y 

evaluación

Responsable implementar

Fecha estimada inicio 

tratamiento

Fecha estimada en que se 

completa tratamiento

Monitoreo y revisión

Categoría

Asignado a:

Tratamiento/ 

Controles a 

implementar

Impacto 

después del 

tratamiento

¿Afecta ejecución 

contrato?

Descripción

Consecue ncia de la 

ocurrencia evento

Probabilidad

Impacto

Valoración Riesgo

N°

Clase

Fuente

Etapa

Tipo
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