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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO CONSULTORÍA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL PUENTE CALICANTO SOBRE EL RIO GRANDE MUNICIPIO DE CALOTO DEPARTAMENTO DEL CAUCA
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA: 
	
1.1	ALCANCE TECNICO 

[bookmark: _Hlk115800420][bookmark: _Hlk115791141]El alcance consiste en los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL PUENTE CALICANTO SOBRE EL RIO GRANDE MUNICIPIO DE CALOTO DEPARTAMENTO DEL CAUCA, que permitan la definición efectiva de las obras que, garanticen la estabilidad del puente y restauren su estructura con acciones acorde a su tipología y papel histórico y cultural del mismo en el ámbito local y nacional, con soluciones seguras, confiables, durables, arquitectónica y culturalmente acortes a toda la normatividad relacionada con este tipo de bien de interés histórico y cultural al que este puente aplica, permitiendo la preservación de la estructura y la prestación de un servicio luego de la ejecución de las obras. 

[bookmark: _Hlk69650299]Es una obligación del Consultor realizar la investigación, recopilación de información básica y secundaria, adquisición de cartografía y toda aquella documentación técnica, previo al inicio de las actividades para establecer la ruta de trabajo adecuada para cumplir con el objeto del contrato Dentro de esta recopilación se debe incluir información de afectaciones a: las estructuras, redes secas, redes hidrosanitarias  del área de estudio

El Consultor seleccionado, deberá llevar a cabo todas las labores necesarias para entregar al INVIAS los estudios, requeridos, que viabilicen una solución ingenieril en concordancia con la normatividad ambiental vigente, normas INVIAS vigentes al momento de desarrollar la consultoría y los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio.

El Consultor deberá presentar e identificar las posibles fuentes de material, tanto en la zona de influencia directa como indirecta, caracterizando, cubicando y clasificando dicho material. Se debe proponer la posibilidad del aprovechamiento dentro de la solución que se plantee, del material que se encuentra in situ; para tal fin se realizará un trabajo de investigación, combinado con los ensayos de laboratorio necesarios y suficientes, para que contemple esta opción

El Consultor deberá elaborar el Programa de Adaptación a la Guía Ambiental PAGA de acuerdo a la normatividad ambiental vigente y términos de referencia que emita la Autoridad Ambiental, que debe corresponder al objeto y alcance del proyecto ya es el soporte contractual para el seguimiento y control por parte de la Interventoría y el contratante de la futura obra

El consultor de estudios deberá realizar la investigación y evaluación de las áreas con restricciones ambientales con el fin de garantizar la conservación del entorno físico, biótico y social del área del proyecto dentro del análisis requerido para la elaboración del componente ambiental y social.

El consultor será responsable de un adecuado planeamiento, programación, conducción de estudios y en general, por la calidad técnica de todo el estudio, que deberá ser ejecutado en concordancia con las normas, especificaciones y manuales técnicos vigentes al momento de desarrollar los estudios y los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de ingeniería relacionadas con el presente estudio
El Consultor en todo momento deberá atender los requerimientos de información adicional y/o complementaria que efectúe la entidad, por deficiencia de la información falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto.
En el componente ambiental y social, el Consultor de estudios, no solo será responsable de la elaboración de los documentos técnicos y volúmenes correspondientes, sino también, de realizar las consultas, gestiones y trámites pertinentes ante las Autoridades y entidades correspondientes; sin exonerar la responsabilidad del Consultor de Estudios e Interventor, sobre la calidad de los productos elaborados
[bookmark: _Hlk115800636]El Puente de Mampostería sobre Río Grande, “Puente Calicanto”, es un Bien de Interés Cultural del ámbito municipal, no cuenta con declaratorias a nivel departamental ni a nivel nacional”. Sin embargo, todo esto debe ser objeto de revisión, consulta, verificación y de ser el caso, ser tramitados todos los permisos y las acciones necesarias para el desarrollo del estudio y las obras de intervención del puente
La descripción de los alcances del estudio que se hace no es limitativa. El CONSULTOR, en cuanto lo considere necesario, los ampliará o profundizará, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice.

El Consultor seleccionado, deberá llevar a cabo todas las labores necesarias para entregar al INVIAS los estudios y que incluyen los siguientes volúmenes:

	VOLUMEN I
	ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA

	VOLUMEN II
	ESTUDIO PATOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO

	VOLUMEN III
	ESTUDIO DE  ARQUTECTURA Y RESTAURACIÓN

	VOLUMEN IV
	ESTUDIO DE SUELOS Y FUNDACIONES

	VOLUMEN V
	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN

	VOLUMEN VI
	-ESTUDIO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL  

	VOLUMEN VII
	ESTUDIO DE REDES SECAS

	VOLUMEN VIII
	ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGO

	VOLUMEN IX
	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

	VOLUMEN X
	ESTUDIO DE COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

	VOLUMEN XI
	ESTUDIO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

	VOLUMEN XII
	INFORME FINAL



Los volúmenes se desarrollarán teniendo en cuenta lo indicado en los Requerimientos Técnicos, especificaciones técnicas y normatividad vigente; cumpliendo los manuales de diseño, normas de ensayo y auscultación, y especificaciones generales de construcción de carreteras vigentes al momento del Concurso de Méritos. El Consultor deberá tener en cuenta los antecedentes descritos en la descripción de la necesidad, y el objeto y el alcance del proyecto relacionado en el documento de Estudios previos y análisis del Sector.

El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual y conforme al alcance de cada volumen definido en el presente documento Anexo Técnico y en los Requerimientos Técnicos.

La siguiente descripción de los alcances del estudio que se hace no es limitativa. El consultor, en cuanto lo considere necesario, los ampliará o profundizará, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice. 

1.2	LOCALIZACION 
[bookmark: _Hlk115790843]
El proyecto se localiza al norte del departamento de Cauca, conecta el municipio de Santander de Quilichao hasta el Palmira Valle. Esta vía está categorizada como una vía de Primer Orden considerada como Tramo Alterno a la Troncal de Occidente y permite el acceso a municipios del Sur Occidente del departamento del Valle y municipio del Nororiente del Departamento del Cauca. El puente está inscrito en la Ruta Nacional 3105 Santander de Quilichao – Río Desbaratado. Inventariado como Puente Río Grande 08-3105-004-00, sobre el PR 10+0100.

 
[image: ]
Figura 1 Localización del proyecto
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	Figura 1. Puente Calicanto

	Figura 2-colapso julio de 2020




2. INTERVENTORÍA PARA EL PROYECTO DE CONSULTORÍA 
Este proyecto de consultoría contara con interventoría contratada, Con base en la Ley 1474 de 2011 y su artículo 83, la Subdirección de Planificación de Infraestructura de la Dirección Técnica y de Estructuración, ha determinado que se requieren conocimientos especializados, por ende, es necesaria interventoría al proceso. Para el seguimiento será nombrado un supervisor de contrato y gestor del proyecto de la unidad ejecutora. Debido a la complejidad particular. Este proyecto de consultoría contara con interventoría contratada
3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL CONSULTOR Y SU ALCANCE
Las principales actividades para desarrollar en el proyecto como resultado del contrato que se derive del presente Concurso de Méritos se encuentran descritas en el presente documento, en los Estudios y Documentos Previos y Análisis del Sector y Requerimientos Técnicos.

Todas las Actividades realmente ejecutadas en la Consultoría del estudio deben ser previamente aprobadas por la Interventoría, y son de exclusiva responsabilidad del Consultor del estudio y del Interventor. Estas actividades deben desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a los respectivos informes y Actas Mensuales del estudio, y serán revisadas y aprobadas por la interventoría.

Todos los informes, documentos y planos deberán relacionarse en formularios de entrada al Archivo Técnico, de acuerdo con la metodología establecida en el sistema de información del INVÍAS. El Consultor deberá investigar y consultar los estudios y/o diseños existentes, si los hubiese, recopilará y analizará toda la información que represente alguna utilidad para el proyecto. También deberán consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan pertinencia con el puente en estudio. 

El consultor seleccionado, deberá llevar a cabo todas las labores necesarias para entregar al INVIAS los estudios, requeridos, que viabilicen una solución ingenieril en concordancia con la normatividad

ambiental vigente, normas INVIAS vigentes al momento de desarrollar la consultoría y los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio.
Para el desarrollo y ejecución de cada uno de los volúmenes que a continuación se relacionan se deben cumplir con los Requerimientos Técnicos anexos al presente proceso de contratación 

Las actividades que deberá realizar el Consultor son las siguientes: 

VOLUMEN I - ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA

Elaboración de los estudios topográficos, base suficiente para los demás componentes de los estudios y diseños necesarios para determinar las obras más convenientes y acertadas para la restauración y/o reforzamiento y/o repotenciación del puente, teniendo en cuenta los criterios y aspectos de diseño geométrico, geotecnia, estructuras, ambiental, social e hidráulica entre otros.


VOLUMEN II - ESTUDIO PATOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO

El estudio patológico y diagnóstico incluye la reseña histórica del puente, investigación sobre los aspectos constructivos y tipológicos de la estructura, estudio patológico y diagnóstico, planos de calificación, abarcando la evolución cronológica del puente, indagar sobre la información iconográfica de su arquitectura, precisar la información histórica desde la fecha de construcción e investigar exhaustivamente sobre todos los antecedentes, evolución y/o transformaciones arquitectónicas desde su construcción, singularidades y connotaciones de carácter testimonial, documental, social e histórico, así como la evolución en los aspectos constructivos, arquitectónicos, artísticos, etc. y el grado de intervenciones que ha sufrido hasta la fecha. 

Investigación suficiente sobre los aspectos constructivos y tipológicos de la estructura para definir los sistemas constructivos, sus características técnicas y evaluar el estado actual del puente. 

Estudio patológico y diagnóstico, que incluye el estudio de los problemas constructivos que aparecen en el puente, patologías de las lesiones. Se definirá y describirá cada una de las lesiones existentes en el puente a nivel de cimentación, estructura portante, pilas, tajamares, superficie de rodadura o calzada, aproches o aletas, refuerzos ornamentales, barandas y demás elementos que conforman el puente; determinará detalladamente las causas de las patologías y definición de los diferentes tipos y niveles de intervención, así como a los materiales que deben ser utilizados en la solución de estos problemas. 

Se consignará en planos de calificación (plantas, cortes, fachadas), las patologías, las lesiones y sus causas de forma detallada encontradas en el inmueble. 


VOLUMEN III - ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN  

El objetivo general contempla la consignación gráfica del estado actual del puente y definición del proyecto de restauración integral y uso del puente.

El alcance contempla un registro detallado de todos los componentes de la estructura, aledaños y de manera especial, todos los materiales y el estado de las zonas con colapso parcial. Todo a presentar en planos verídicos obtenidos de levantamiento arquitectónico con especificación de materiales, cotas, niveles, plantas, cortes longitudinales y transversales, fachadas, detalles, especificaciones de materiales, y cuadro de áreas. Incluye un registro fotográfico fundamental para el conocimiento del puente, complementario a la información planimétrica, a partir de múltiples tomas en su contexto urbano, entorno, elementos, aspectos que inciden en las problemáticas del puente, elementos añadidos, transformaciones, exploraciones, entre otros aspectos.

Se planteará el proyecto de restauración integral del puente, teniendo en cuenta todas las características constructivas, carencias y evolución del inmueble, lo cual permita a su vez formular un uso adecuado al puente, concertado con el INVIAS, Municipio de Caloto y comunidad interesada, lo anterior será revisado a partir de la evaluación y recomendación técnica multidisciplinar que realice el consultor. Se determinarán las etapas de ejecución y niveles de intervención permitidos.

El Proyecto de Restauración Integral deberá desarrollarse de forma detallada y definida, con el fin de ser ejecutado en obra. Debe contemplar los procedimientos que han de seguirse a nivel constructivo como solución a los problemas actuales y que lleven a su recuperación, puesta en uso y conservación prolongada en el tiempo. La propuesta de intervención debe dirigirse a la protección del bien cultural en su totalidad en los aspectos como, volumen edificado, distribución espacial, sistema estructural portante, elementos arquitectónicos y decorativos que lo componen. 

Se permite el planteamiento de algunas obras de adecuación y la posible inserción de instalaciones especiales que no alteren su configuración formal, características arquitectónicas y decorativas originales, todo esto acorde y sujeto a las aprobaciones que sean necesarias por normativa arquitectónica, cultural, patrimonial, etc., al cual aplique el proyecto. 

El consultor presentará una memoria descriptiva que permita la comprensión del proyecto propuesto. Se incluirán los materiales, las especificaciones técnicas y metodología de intervención y procesos constructivos de obra.

El conjunto de planos del proyecto de restauración integral deberá ceñirse a las normas de presentación expedidas por la Dirección Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura  y/o por las entidades que intervienen en este tipo de restauraciones.

Los estudios estarán sujetos a todos aquellos reglamentos, normas y códigos de carácter técnico establecidos a nivel nacional (Ley de Cultura, CCCSR, Manuales de Patrimonio, etc.) por las entidades idóneas (Sociedad Colombiana de Arquitectos, Sociedad Colombiana de Ingenieros, Ministerio de Cultura, ICONTEC) y las normas, reglamentos internacionales de restauración (Carta de Venecia y las establecidas por la Convención de Patrimonio Mundial, UNESCO, ICOMOS, ICCROM).

Como antecedente la Alcaldía Municipal se señala que “El Puente de Mampostería sobre Río Grande de Caloto, “Puente Calicanto”, es un Bien de Interés Cultural del ámbito municipal, no cuenta con declaratorias a nivel departamental ni de nivel nacional”. Sin embargo, todo esto debe ser objeto de revisión, consulta, verificación y de ser el caso, ser tramitados todos los permisos y las acciones necesarias para el desarrollo del estudio y las obras de intervención del puente.  


VOLUMEN IV - ESTUDIO DE SUELOS Y FUNDACIONES 

El estudio tiene como objetivo general Identificación de la cantidad de las exploraciones y caracterización de los suelos y rocas. Evaluación, análisis y diagnóstico de las condiciones de cimentación y estabilidad existentes en los sitios de aproximación, accesos, ponteadero, apoyos y entorno del puente bajo estudio con el objeto de evaluar la rehabilitación, reforzamiento, y/o repotenciación planteada para el puente y su área aferente.


VOLUMEN V - ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN 

El objetivo general: efectuar los estudios de hidrología, hidráulica y de socavación con el fin de elaborar los diseños necesarios para repotenciar, mejorar y/o rehabilitar la infraestructura, superestructura o terraplenes de acceso en puentes existentes que se puedan mantener en servicio de tal manera que se minimicen las fallas originadas por crecientes con avalanchas, por procesos activos de socavación o por divagación del cauce en la zona de implantación del puente, entre otras causas.

VOLUMEN VI - ESTUDIO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

Objetivo general: Realizar los estudios, análisis y diseños del reforzamiento estructural para las intervenciones que sean requeridas. El consultor deberá realizar los análisis suficientes para identificar y definir los elementos del puente que se requieren reforzar, a partir del estado de la estructura, revisando su condición operacional, sensación de seguridad, vulnerabilidad sísmica de los elementos, así como, las soluciones de las problemáticas o carencias encontradas en el análisis.

VOLUMEN VII - ESTUDIO DE REDES SECAS

Objetivo general: Generar los lineamientos básicos del componente de redes Secas (Energía, Telecomunicaciones y Gas Natural) para el desarrollo de estudios y diseños viales de puentes a cargo del INVÍAS. En su alcance se encuentra la definición de una metodología básica a seguir, recopilación de información secundaría, requerimientos técnicos y conclusiones y recomendaciones. 

VOLUMEN VIII - ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGO

Objetivo general: Anticipar potenciales afectaciones sobre la infraestructura del puente en estudio, de tal forma que se incluya en los diseños de rehabilitación, reforzamiento y repotenciación del puente, las medidas de mitigación, medidas no estructurales y estructurales, prospectivas y correctivas, todas acordes con los resultados y conclusiones de los análisis realizados por las demás especialidades que conforman el proyecto y con las cuales se debe articular y retroalimentar el estudio de riesgos.

El Consultor debe identificar y clasificar los riesgos previsibles que impactaran durante la ejecución del proyecto por la implementación de los diferentes escenarios y alternativas planteadas de rehabilitación, reforzamiento y repotenciación del puente, para elaborar la matriz de riesgos previsibles del proyecto estableciendo en ella un nivel de probabilidad e impacto.

La matriz de riesgos se construirá con el nivel de precisión que lo permita los demás estudios realizados, en especial los de Geología, Geotecnia, Geomorfología, Hidrología, Hidráulica y Socavación e información disponible del proyecto.
VOLUMEN IX - ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

Objetivo general: El objetivo del presente estudio es definir estrategias de sostenibilidad y sus costos asociados, para proyectos de infraestructura de transporte existentes, en armonía con lo establecido en la Política de Sostenibilidad del Instituto, adoptada por la resolución 405 del 13 de febrero de 2020, así como la normatividad y los lineamientos nacionales e internacionales vigente en relación con el desarrollo de Infraestructura Sostenible.


VOLUMEN X - ESTUDIO DE COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

La finalidad del estudio en estos componentes es la entrega de un documento PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental), adaptado al proyecto a ejecutar

Para la formulación del Programa de Adaptación de las Guías Ambientales PAGA, el consultor deberá adelantar la identificación y verificación de las condiciones y particularidades del área de influencia en donde se desarrollarán las obras, para definir los programas que serán aplicados durante la construcción de las obras.

También identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales del proyecto, para establecer las medidas de manejo que apliquen según la localización y alcance, y teniendo como base las contenidas en la Guía del PAGA, proporcionar la información para la oportuna gestión de permisos por uso y aprovechamiento de recursos naturales ante las autoridades ambientales, en cuanto a identificación, estudios y soportes necesarios, requisitos y cronograma ante las Corporaciones Ambientales 

En cuanto al componente social del resultado de la información de caracterización obtenida, se espera de igual manera identificar procesos que faciliten el acercamiento a las comunidades en general. 


VOLUMEN XI - ESTUDIO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Objetivo general: Proporcionar la información de ingeniería necesaria para configurar los Pliegos de Condiciones de la Licitación, estableciendo las Condiciones Técnicas para el desarrollo de los trabajos, así como el Programa de construcción, Cronograma de trabajo, Cronograma de inversión y el Presupuesto estimado para la ejecución de las obras.

VOLUMEN XII - INFORME FINAL EJECUTIVO

Se presentará un informe de todos los volúmenes realizados, de tal manera que le permita al lector como mínimo localizar geográficamente el Puente tramo de vía en estudio, alcance, conocer la importancia socioeconómica y los resultados técnicos más importantes de cada volumen de la consultoría. 

Precisará sobre el servicio que la estructura ofrecerá previo, durante y luego de la ejecución de las obras de restauración, incluyendo todas las recomendaciones en cuanto a señalización y mantenimiento. 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Teniendo en cuenta los trabajos que se pretenden ejecutar en el marco del presente proceso de selección, los cronogramas de ejecución de las consultorías están en función del objeto y alcance del contrato (Actividades a desarrollar, elaboración de estudios) que se pretende celebrar, y del anexo técnico, Requerimiento Técnico, y demás documentos que hacen parte del proceso de selección.
El INVIAS ha establecido las fechas para la entrega final de los volúmenes del proyecto, así como la fecha de inicio de las actividades principales dentro de las FRONTERAS DE TIEMPO establecidas por la Entidad.
Las FRONTERAS DE TIEMPO, serán de estricto cumplimiento para las partes. En caso de presentarse incumplimiento en algunas de estas fronteras, puede acarrear consecuencias económicas, además de interferir con los otros entregables, pudiendo hasta desencadenar en un incumplimiento en la entrega de la totalidad del objeto contractual. En caso de presentarse incumplimiento, el Interventor tendrá la obligación de reportarlo a la entidad, requiriendo las sanciones y multas a que haya lugar; en caso de que no sea reportado por la Interventoría, pero evidenciado por el Instituto, esta última podrá iniciar los trámites de sanciones y multas a que haya lugar, tanto al Consultor de estudios como la Interventoría.
El tiempo total del contrato para este proceso es hasta el 31 de diciembre de 2022
La finalidad de estas FRONTERAS DE TIEMPO es la elaboración de cada uno de los Volúmenes entregables, es propender por un trabajo oportuno dentro de la secuencia lógica de una actividad, que no solo afecta su propio desarrollo si no el de los otros.: 
FRONTERA 1, es el límite en plazo que tiene el Consultor para la entrega a la Entidad de la METODOLOGÍA particular a implementar para la ejecución de cada Volumen, elaborado por el Especialista del área o componente correspondiente, y previamente aprobada por la Interventoría, a través del Especialista del área o componente correspondiente, por lo que las hojas de vida de estos pares de especialistas deberán estar aprobadas con anterioridad. Sin este documento aprobado por la Interventoría, el Consultor no podrá iniciar las actividades propias de ese Volumen.
Esta fecha corresponde a la versión final de la metodología de cada volumen, por lo que es responsabilidad del CONSULTOR la calidad de la información que se entrega al interventor para su revisión, con el fin de que se surta el menor número de versiones preliminares del documento, y es responsabilidad del INTERVENTOR hacer la revisión y observaciones en forma muy ágil y rápida de las versiones preliminares por parte de sus especialistas, garantizando la entrega a la Entidad de la “versión final” de la metodología particular de cada Volumen en los plazos establecidos.
Por lo anterior, la entidad solicita que este documento sea trabajado con el tiempo suficiente para que la Interventoría pueda adelantar y realizar la revisión y aprobación, antes de la fecha establecida como FRONTERA 1 de cada Volumen que hace parte de los entregables. Así las cosas, una vez presentada la metodología por parte del Consultor de estudios a la Interventoría, ésta tendrá un plazo máximo de tres (3) días calendarios para aprobar o solicitar los ajustes técnicos necesarios que sean pertinentes. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del interventor, el Consultor de estudios deberá atenderlo en un término no mayor de dos (2) días calendarios. Este tiempo de presentación de información no deberá superar el plazo establecido por la misma Consultoría como FRONTERA 1 de cada volumen, so pena de incurrir en incumplimiento del contrato. De la misma forma, en caso de presentarse un tercer (3) requerimiento de solicitud de ajuste técnico por parte de la Interventoría, esta última tendrá la obligación de reportarlo a la entidad, requiriendo las sanciones y multas que a haya lugar; y en caso de que no sea reportado por la Interventoría, pero evidenciado por el Instituto, este último podrá iniciar los trámites de sanciones y multas que apliquen, tanto al Consultor de estudios como a la Interventoría.
De otra parte, una vez presentada la metodología por parte del Consultor a la Interventoría, y un término no superior a cinco (5) días calendario, el Consultor de estudios e Interventoría se obligan a que los especialistas y/o profesionales responsables del área o componente respectivo, se presenten y estén físicamente en las instalaciones del Instituto Nacional de Vías. Lo anterior, con el fin de hacer una breve explicación de la metodología presentada, y de la cual se dejará como constancia y evidencia, un Acta de Comité suscrita entre los asistentes. Esta fecha podrá adelantarse, en caso de que se requiera y de común acuerdo entre las partes. Si el consultor incumple con la entrega de la metodología, debidamente aprobada por la Interventoría en la fecha prevista en el cronograma, el Interventor está en la obligación de informar al INVIAS, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha límite establecida en el cronograma para esta actividad, con el fin de que la Entidad de inicio el respectivo proceso sancionatorio de acuerdo lo establecido en la ley y cumpliendo con el debido proceso.
[bookmark: _Hlk5005741][bookmark: _Hlk4760151]El plazo máximo para la entrega al INVIAS con aprobación de la interventoría de las metodologías particulares de los volúmenes será de DIEZ (10) días calendarios, contados a partir de la orden de inicio del contrato de Consultoría. Esta metodología deberá ser elaborada por el respectivo especialista de la Consultoría y aprobada por el especialista de la Interventoría, cuyas hojas de vida deberán ser presentadas y aprobadas con anterioridad. 
[bookmark: _Hlk5005806]Estas metodologías son requeridas con prioridad por la Entidad, con el fin de que se pueda contar con las herramientas e insumos que garanticen, no sólo el éxito del proyecto, sino también, que los trabajos de campo se realicen de manera eficiente, eficaz y efectiva, dentro del plazo establecido en la estructuración del contrato, definido como Frontera 2, y que se considera primordial ejecutar dentro del mismo, la topografía, campaña geotécnica, exploración de suelo, entre otros.
El Consultor de los estudios y diseños, es quién elabora estas metodologías con sus mejores criterios y bajo su total responsabilidad. Los conceptos, observaciones y/o recomendaciones del Interventor, podrán o no ser atendidos por el Consultor de estudios, siempre y cuando no vayan en contravía con la legislación vigente y las normas técnicas aplicables; en caso de que no sea atendido por el Consultor, deberá adelantar las justificaciones y razones técnicas, normativas y/o legales de esta decisión, quedando bajo su cuenta y riesgo, las consecuencias que pudiera acarrear tal decisión.
FRONTERA 2, es el límite en plazo que tiene el Consultor para haber ejecutado y terminado todas las actividades de terreno, como son: topografía, ensayos, perforaciones, apiques, encuestas, monitoreos, muestreos y aquellas otras actividades desarrolladas en campo, y que deben contar con el acompañamiento por parte de la interventoría.
[bookmark: _Hlk5008982]Los trabajos de campo se iniciarán máximo quince (15) días contados a partir de la orden de inicio, previa aprobación de las metodologías relacionadas en la Frontera 1, y tendrá una duración máxima de un (1) mes. Como puede verse, esta FRONTERA 2 no es para cada componente, sino para la totalidad de las actividades que deba desarrollar la Consultoría en campo. Del inicio de los trabajos de campo, es decir Frontera 2, se dejará constancia en Acta de Comité suscrita entre los directores e ingenieros residentes de la Consultoría e Interventoría.
Como puede verse, esta FRONTERA 2 no es para cada componente, sino para la totalidad de las actividades que deba desarrollar la Consultoría en campo.  sólo a partir de la fecha de inicio de esta actividad, de la cual se dejará constancia en Acta de Comité suscrita entre los Ingenieros residentes de campo de Consultoría e Interventoría, se empezará a contar el plazo establecido como FRONTERA 2 y se reconocerán ítems como campamento, transporte, Viaticos,  ingeniero residente de campo.
[bookmark: _Hlk489233774]En los trabajos de campo, el Consultor utilizará equipos que cuenten con tecnología de punta, de manera que se minimicen las incertidumbres y tiempos de medición o exploración. Los equipos deben estar debidamente calibrados presentando a la Interventoría, las constancias de mantenimiento y calibración. Adicionalmente, teniendo en cuenta que se requiere la ejecución de ensayos, estos deberán realizarse en laboratorios acreditados por el organismo competente, como la ONAC, o laboratorios idóneos certificados con las normas ISO/IEC 17025:2005 o ISO9001:2015, o versiones más recientes, que aseguren la adecuada medición e identificación de los atributos técnicos. Los certificados de acreditación o idoneidad deberán ser entregados al Interventor antes de la realización de los ensayos, esto con la finalidad de que la Interventoría tenga aprobado el laboratorio previo al inicio de los trabajos de campo, establecido como Frontera 2. Los ensayos debidamente acreditados dentro del listado de prestación de servicio de dichos laboratorios y que coincidan con la necesidad del proyecto, deben ser los ejecutados si es que así se requiere. De la misma forma, deberán ser georreferenciados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS.
[bookmark: _Hlk18490651]Así mismo, en los trabajos de campo, el Consultor deberá garantizar un rendimiento tal que permita que la definición del preliminar del proyecto sea entregado y aprobado dentro del plazo establecido en la FRONTERA 3 para este entregable.
[bookmark: _Hlk489238526]En caso de que el Consultor, no cumpla con el plazo establecido dentro de la FRONTERA 2 y se requieran adelantar actividades que supere mencionado plazo, la Entidad y/o Interventoría, no reconocerán ningún costo asociado a las labores de campo, los cuales serán asumidos a cuenta y riesgo por parte de la Consultoría de Estudios.
Una vez finalizado el plazo establecido como FRONTERA 2, y máximo dentro del mes siguiente, el Consultor realizará una presentación del estado del proyecto (a cargo del Director de Consultoría) y avance de cada uno de los volúmenes que integran el Grupo 2 (a cargo de cada uno de los Especialistas), y a la cual asistirá de la misma forma, el Director y pares de Especialistas de Interventoría. Estos profesionales y especialistas harán la presentación físicamente en las instalaciones del Instituto Nacional de Vías. La fecha de esta presentación será acordada entre las partes, sin superar el plazo mencionado en el presente párrafo.
FRONTERA 3, es el límite en plazo que tiene el Consultor para la entrega a la Entidad, del respectivo VOLUMEN, previamente aprobado por la Interventoría. 
La Entidad recomienda a la Consultoría, que, durante la elaboración de cada uno de los volúmenes, vaya haciendo entregas parciales a la Interventoría del material trabajado, con el fin de que este proceso de revisión, modificación, complementación o aclaración no se concentre en el último mes del límite establecido en la respectiva FRONTERA 3, de tal forma que se pueda cumplir con esta entrega. Se deberán dejar establecidas fechas de entregas previas o parciales a la Interventoría, dentro de la metodología particular de cada uno de los volúmenes, elaborada por el Consultor y aprobado por la Interventoría.
Una vez impartida la orden de inicio el Consultor deberá establecer las fechas límites de FRONTERA 3 para cada uno de los volúmenes producto del presente estudio, para revisión y aprobación por parte de la interventoría y de la Entidad, garantizando con esto, que todos los volúmenes sean entregados a la Entidad con aprobación de la interventoría en el plazo de ejecución del contrato. 
Durante la ejecución de los contratos, estas fechas límites de FRONTERA 3, podrán ser ajustadas y/o modificadas, previa concertación entre las partes y aprobación final de la Entidad   

Todas las “FECHA MAXIMA DE APROBACION POR LA INTERVENTORÍA DE LOS VOLUMENES” que sean aprobadas, corresponden a fechas de radicados en la entidad, por lo que será de responsabilidad del Consultor e Interventor, coordinar y programar los plazos de entrega parciales y finales de productos y subproductos, para cumplir con las fechas que sean definidas para la FRONTERA 3. De la misma forma, esta fecha corresponde a la versión final de cada uno de los volúmenes, por lo que es responsabilidad de la Interventoría, definir los tiempos y/o plazos que estime necesario para la revisión de versiones preliminares de cada uno de los productos por parte de sus especialistas, garantizando la entrega de la “versión final” de cada uno de los volúmenes dentro de las fechas definidas en la Frontera 3. Todos los productos y/o volúmenes tienen la estricta obligación de contar con la revisión y aprobación de la interventoría.
[bookmark: _Hlk5620656]Así las cosas, una vez presentado el entregable parcial o final del volumen por parte de la Consultoría a la Interventoría, ésta tendrá un plazo máximo de ocho (8) días calendarios para aprobar o solicitar los ajustes técnicos que sean pertinentes. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del interventor, el consultor deberá atenderlo en un término no mayor de ocho (8) días calendario. De la misma forma, en caso de presentarse un tercer (3) requerimiento de solicitud de ajuste técnico por parte de la Interventoría, esta última tendrá la obligación de reportarlo a la entidad, requiriendo las sanciones y multas a que haya lugar; en caso de que no sea reportado por la Interventoría, pero evidenciado por el Instituto, este último podrá iniciar los trámites de sanciones y multas que apliquen, tanto al Consultor de estudios como a la Interventoría.
De la misma forma, esta fecha establecida como FRONTERA 3, corresponde a la versión final de cada uno de los volúmenes, por lo que es responsabilidad del CONSULTOR la calidad de la información que se entrega al Interventor para su revisión, con el fin de que se surta el menor número de versiones preliminares del documento; y es responsabilidad del INTERVENTOR, hacer la revisión y observaciones en forma muy ágil y rápida de las versiones preliminares por parte de sus especialistas, garantizando la entrega a la Entidad de la “versión final” de cada uno de los volúmenes dentro de las fechas definidas en la Frontera 3.
El Consultor de los estudios y diseños, es quién elabora los estudios y diseños, entregables y volúmenes técnicos, con sus mejores criterios y bajo su total responsabilidad. Los diseños detallados son de responsabilidad exclusiva de los consultores y por tanto el contratista de obra, al recibir los mismos, está obligado a ceñirse a los mismos. Los conceptos, observaciones y/o recomendaciones del Interventor, podrán o no ser atendidos por el Consultor de estudios, siempre y cuando no vayan en contravía con la legislación vigente y las normas técnicas aplicables; en caso de que no sea atendido por el Consultor, deberá adelantar las justificaciones y razones técnicas, normativas y/o legales de esta decisión, quedando bajo su cuenta y riesgo, las consecuencias que pudiera acarrear tal decisión.
En ese orden de ideas, el Consultor debe presentar su cronograma de ejecución general y programa de inversiones, de acuerdo a las actividades mencionadas anteriormente, de tal manera que la sumatoria de los plazos parciales asignados directamente por el consultor para las diferentes actividades de cada volumen, no superen el plazo total del contrato. Se debe contar con un cronograma específico para cada una de las áreas de estudio, el cual acompaña la metodología particular de estudios respectiva. Si el Consultor incumple con la entrega del respectivo volumen debidamente aprobado por la Interventoría en la fecha prevista en el cronograma, el Interventor está en la obligación de informar al INVIAS, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha límite establecida en el cronograma para esta actividad, con el fin de que la Entidad de inicio el respectivo proceso sancionatorio de acuerdo lo establecido en la Ley y cumpliendo con el debido proceso. 
Si terminado el plazo contractual la entidad no ha recibido ha satisfacción los productos planteados en cualesquiera de las fronteras, se dará como consecuencia la aplicación de la cláusula penal pecuniaria, sin perjuicios que adicionalmente se tase los daños y perjuicios que ocasione el consultor a falta de entrega del producto objeto de este estudio. Este numeral se complementa con el numeral 13 del presente documento.
5. FORMA DE PAGO
Para la estimación de los presupuestos de las consultorías, dentro de las cuales se ubica este contrato de Estudios y Diseños, el Instituto estima el costo de los servicios de Consultoría teniendo en cuenta un sistema estructurado de cálculo y pago de estos servicios, bajo tres diferentes GRUPOS, así: 
GRUPO 1:  Conformado por los costos del personal fijo mensual cuya participación es indispensable para la dirección, coordinación, supervisión, apoyo y seguimiento (según corresponda) de  las actividades del contrato tanto en terreno como en oficina, afectados por un factor multiplicador. Hacen parte de este grupo el Director de Proyecto, Ingeniero de Estudios, Profesional SIG y dibujante.

GRUPO 2:  Conformado por los costos que de manera porcentual sobre el Valor Básico Total del contrato tiene la elaboración de cada uno de los Volúmenes Técnicos objeto de esta contratación, este peso porcentual es dado por la Entidad y resulta del análisis pormenorizado de la utilización del especialista(s) responsable(s) directamente de la elaboración del respectivo volumen, del Costo mensual de ese(os) especialista(s), del tiempo requerido por este(os) para la elaboración del volumen, todo esto afectado por el Factor multiplicador. La forma de presentación de los Costos de este Grupo, así como los documentos soporte para su pago y demás aspectos relacionados con este segundo Grupo, se encuentran mencionados en el presente documento.
Los pagos porcentuales de cada uno de los entregables en cada volumen, así como el del pago por la entrega del Documento Final de cada Volumen, se establecen en el ANEXO FORMA DE PAGO del PLIEGO DE CONDICIONES.
GRUPO 3: corresponden los otros costos directos relacionados con el contrato, y que son cancelados según comprobante, como son los viáticos, transporte, laboratorios, ensayos, y demás actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto y alcance contractual del proyecto
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
6.1. ASPECTOS AMBIENTALES 

Es obligación del consultor asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental de acuerdo con la metodología y términos de referencia vigentes, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia. El consultor deberá dar cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato de estudios, así como el cumplimiento de la normatividad ambiental

La finalidad del estudio componente ambiental y social es la entrega de un documento PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental), adaptado al proyecto a ejecutar. 

Que de acuerdo con los requerimientos técnicos deben considerar los siguientes capítulos:

CAPITULO 1.	LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO PAGA
CAPITULO 2.	CONTENIDO DEL DOCUMENTO PAGA
CAPITULO 3. 	GESTIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO PAGA 
CAPITULO 4.	FUENTES DE MATERIAL
CAPITULO 5.	PRODUCTOS ENTREGABLES
CAPITULO 6.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
7.1. ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD (NO APLICA)

7.2. APLICACIÓN DE METODOLOGÍA BIM [cuando aplique]
[La Entidad ajustará y desarrollará, en los casos que aplique, las condiciones bajo las cuales se desarrollará el proyecto de consultoría en los escenarios en los cuales sea indispensable la aplicación de la metodología BIM, así como el alcance, las etapas y los softwares requeridos para tal fin, y las condiciones bajo las cuales la Entidad hará el seguimiento al proyecto con la implementación de dicha metodología. 
Así como la demás información que la Entidad considere pertinente al respecto.]
7.3. PLAN O PROGRAMA DE CALIDAD (NO APLICA)

7.4. PLAN O PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Los documentos del proceso de contratación incluyen una matriz de riesgos anexa al en la que se presenta las estrategias para disminuir los riesgos durante la ejecución del contrato.
8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONSULTOR
Para analizar la información del personal del Consultor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico serán verificados por la Entidad 
b) Si el Consultor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.
c) El Consultor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto- Ley 2106 de 2019.
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 
e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se aplicará la equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos contenidos en esta.
f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para verificar el grupo de profesionales que el Consultor relacione, específicamente para acreditar las exigencias mínimas previstas en la sección de “Exigencias mínimas de la experiencia del proponente y la experiencia y formación académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)”.
g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Consultor los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para desarrollar el negocio jurídico pactado y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso de que sea establecido un valor de honorarios de referencia.
h) El Consultor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo. 
i) El Consultor garantizará que los profesionales estén disponibles según su porcentaje de dedicación (físicamente o a través de medios digitales), cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del proyecto de consultoría.
j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos para ella, detallando las razones debidamente que justifican la solicitud de dicho cambio.
El personal relacionado será contratado por el Consultor y su costo debe incluirse dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el Formulario 1 – Propuesta Económica del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Consultor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 
Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto, según su porcentaje de dedicación, hasta que se logre la aprobación del producto de su competencia por parte de la Entidad. 
El Personal Clave Evaluable: 
Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuación: 
	Un (1)
	Director de consultoría 

	Un (1)
	Ingeniero residente de campo y de estudios

	Un (1)
	Especialista estructural


El personal requerido, distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente: 
	[bookmark: _Hlk69839899]Un (1)
	Dibujante 

	Un (1)
	Profesional en Costos y Presupuestos 

	Un (1)
	Profesional Arqueología

	Un (1)
	Profesional Social

	Un (1)
	Profesional Topógrafo

	Un (1)
	Especialista en Geotecnia

	Un (1)
	Especialista en Hidráulica e Hidrología

	Un (1)
	Especialista Estructural

	Un (1)
	Especialista Ambiental

	Un (1)
	Arquitecto

	Un (1)
	Profesional en redes secas

	Un (1)
	Especialista evaluación económica

	Un (1)
	Especialista en Gestión del Riesgo

	Un (1)
	Especialista Sostenibilidad

	
	


a. Requisitos del personal del Consultor
El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 
	Perfil No.
	Cargo
	Título profesional
	Título de posgrado
	Experiencia general
(años mínimos)
	Experiencia específica
(años mínimos)

	1


	DIRECTOR DE CONSULTORÍA.


	Ingeniero Civil y/o de Ingeniero de Transportes y Vías.


	En alguna de las siguientes áreas: geotecnia, estructuras, hidráulica, Gerencia de Proyectos, Gestión de Proyectos, Dirección de Proyectos.

	Mínimo diez (10) años, contados a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos.


	Experiencia especifica: mínimo cuatro (4) años acumulada relacionada, contados entre la fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de ellos: 
1)Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación de servicios que se haya desempeñado como gestor o supervisor, de contratos de consultoría o interventoría de Proyectos Viales.
2)Ejercicio profesional en la empresa privada, como Director de Consultoría o Interventoría para estudios y/o diseños de proyectos viales y/o director de obra y/o interventoría de proyectos viales y/o director de Consultoría o Interventoría de Proyectos Viales.

	2
	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y ESTUDIOS
	Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vías y/o Ingeniero Topográfico
	NA
	Mínimo cuatro (4) años, contados a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos
	Experiencia especifica: mínimo dos (2) años acumulada, contados entre la fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos:
1)Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación de servicios que se haya desempañado como gestor o supervisor de contratos de consultoría o interventoría para estudios y diseños de Proyectos Viales.
2)Ejercicio profesional en la empresa privada, como Ingeniero Residente de campo o Ingeniero de estudios para estudios y/o diseños de proyectos viales y/o Ingeniero Residente de obra y/o interventoría de proyectos viales.


	3
	DIBUJANTE

	Ingeniería Civil o Ingeniería de Transportes y Vías o Ingeniero Geólogo, Geógrafo, o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Forestal o Ingeniero Catastral o Ingeniero Topográfico y/o técnico en dibujo o similar
	NA
	Mínimo dos (2) años, contados a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos
	mínimo un (1) año acumulado, contado a partir de la expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos
1)Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación de servicios que se haya desempeñado como gestor o supervisor de contratos de consultoría o interventoría que incluyan experiencia relacionada con elaboración planos para estudios y diseños de proyectos viales.
2)Ejercicio profesional en la empresa privada como dibujante de AutoCAD. Sólo se considerará la experiencia relacionada con la edición de planos en contratos de consultoría o interventoría para estudios y diseños de proyectos viales

	4
	PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
	Ingeniero Civil y/o de Vías y Transportes y/o Ingeniero Topográfico.
	NA
	Mínimo cinco (05) años, contados a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos
	entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos, mediante la acreditación de mínimo tres (03) proyectos en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos
Ejercicio profesional en la empresa privada como profesional en el área de Costos y Presupuestos habiendo participado en proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o interventoría de obra de proyectos viales antes señalados.
Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación de servicios que se haya desempañado como gestor o supervisor en el área de Costos y Presupuestos, los cuales pueden ser de consultoría o interventoría para estudios y diseños de proyectos de infraestructura vial y/o proyectos de obra o interventoría de obra para proyectos de Infraestructura vial

	5
	PROFESIONAL EN ARQUEOLOGIA

	Arqueología y/o Antropología o tener título en trabajo social y/o licenciatura en ciencias sociales y/o licenciatura en ciencias humanas y/o sociología con maestría y/o doctorado en arqueología
	NA
	Mínimo cinco (05) años, contados a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del presente concurso de méritos
	El profesional deberá contar con la siguiente experiencia específica, la cual debe ser adquirida entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del presente concurso de méritos, mediante la acreditación de mínimo tres (03) proyectos en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos
Ejercicio profesional en empresa privada en proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o interventoría de obra de proyectos viales de los alcances antes señalados, en el ejercicio profesional en el área del componente de arqueología de estudios ambientales o estudios de arqueología en el desarrollo de los proyectos viales.
Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación de servicios que se haya desempañado como gestor o supervisor en área del componente arqueología de estudios ambientales o estudios de flora en proyectos los cuales pueden ser de consultoría o interventoría para Estudios y diseños de proyectos de infraestructura vial y/o proyectos de obra o interventoría de obra para proyectos de infraestructura vial

	6
	PROFESIONAL SOCIAL
	Antropología, Sociología, Trabajo social, Comunicación Social o
Psicología social.

	NA
	Mínimo cuatro (04) años, contados a partir de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos

	
	El profesional deberá contar con la siguiente experiencia específica, la cual debe ser adquirida entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos, mediante la acreditación de mínimo tres (03) proyectos en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos
Ejercicio profesional en la empresa privada como profesional en el área de Gestión Social habiendo participado en proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o interventoría de obra de proyectos viales antes señalados.
Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación de servicios que se haya desempañado como gestor o supervisor como profesional en el área de Gestión Social, los cuales pueden ser de consultoría o interventoría para estudios y diseños de proyectos de infraestructura vial y/o proyectos de obra o interventoría de obra para proyectos de Infraestructura vial


	7
	PROFESIONAL TOPOGRAFO
	Tecnólogo o técnico profesional en topografía, con licencia expedida por el CPNT,  o Ingeniero topográfico, con matrícula profesional vigente, expedida por el consejo profesional de ingeniería-COPNIA.

	N.A
	Mínimo tres (03) años, contados a partir de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos

	
	Experiencia específica acumulado mínimo (2) años como profesional en la disciplina para la cual fue propuesto en proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de la obtención del título y Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales, en el ejercicio profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto.

	8
	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
	Ingeniería Civil y/o Ingeniería de Vías y Transportes y/o Geología y/o Ingeniería Geológica y/o Ingeniería de Minas
	en el área de Geotecnia.
	Mínimo (06) años contados a partir de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos.
	Experiencia especifica acumulado mínimo (2) años como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto en proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de la obtención del título de especialización y/o maestría y/o doctorado y Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales, en el ejercicio profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto

	9
	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA
	Ingeniero Civil, o Ingeniero de Vías y Transportes y/o Ingeniero Sanitario
	en el área Hidráulica y/o recursos hídricos
	Mínimo (06) años contados a partir de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos.
	Experiencia especifica acumulado mínimo (2) años como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto en proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de la obtención del título de postgrado y haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales, en el ejercicio profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto

	10
	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
	Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y Transportes
	en Estructuras


	Mínimo (06) años contados a partir de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos.
	Experiencia especifica acumulado mínimo (2) años como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto en proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de la obtención del título de especialización y/o maestría y/o doctorado y Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales, en el ejercicio profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto

	11
	ESPECIALISTA AMBIENTAL
	Ingeniería Civil y/o Ingeniería de Vías y Transportes y/o Ingeniería Ambiental y/o Ingeniería forestal y/o Ingeniería de Recursos Naturales, y/o Ingeniería de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental y/o Administración Ambiental y/o Biología y/o Ecología
	en el área ambiental
	Mínimo (06) años contados a partir de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos.
	Experiencia especifica acumulado mínimo (2) años como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto en proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de la obtención del título de especialización y/o maestría y/o doctorado y Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales, en el ejercicio profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto

	12
	ESPECIALISTA EVALUACIÓN ECONÓMICA
	Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y Transportes y/o Ingeniero Industrial y/o Economista y/o Administrador de Empresas y/o Administrador financiero

	área
de Gestión de proyectos y/o Gerencia de Proyectos y/o Evaluación de Proyectos y/o formulación de
proyectos.
	Mínimo (08) años contados a partir de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos.
	Experiencia especifica acumulado mínimo (4) años como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto en proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de la obtención del título de especialización y/o maestría y/o doctorado y Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales, en el ejercicio profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto

	13
	ARQUITECTO O INGENIERO  CIVIL RESTAURADOR


	Ingeniero Civil y/o Arquitecto 
	
Especialista en áreas de restauración de Construcción Clasificado como PATRIMONIO 


	Experiencia general (o experiencia profesional): no menor de cinco (05) años, contados entre la fecha de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos
	Experiencia especifica acumulado mínimo (4) años como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto en proyectos de restauración de infraestructura vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de la obtención del título de especialización y/o maestría y/o doctorado y Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales, en el ejercicio profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto

	14
	PROFESIONAL EN REDES SECAS
	Ingeniero Electricista o Ingeniero electromecánico o Ingeniero Eléctrico
	NA
	Experiencia general (o experiencia profesional): no menor de cinco (05) años, contados entre la fecha de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos
	Experiencia específica, la cual debe ser adquirida entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos, mediante la acreditación de mínimo tres (03) proyectos en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos:
a) Ejercicio profesional, habiendo participado en proyectos de infraestructura de transporte de consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos de infraestructura de transporte y/o construcción y/o interventoría de obra de proyectos de infraestructura de transporte antes señalados, en el ejercicio profesional como profesional en redes secas (electricidad, voz y datos). 
b) Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación de servicios que se haya desempeñado como gestor o supervisor en el área de redes secas (electricidad, voz y datos) en el desarrollo de proyectos lo cuales deben ser de consultoría o interventoría para estudios y diseños de proyectos de infraestructura de transporte y/o proyectos de obra o interventoría de obra para proyectos de infraestructura de transporte. 


	15
	ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL RIESGO
	Ingeniería Civil y/o Ingeniería
de Vías y Transportes y/o Ingeniero Topógrafo
	en
Gerencia y/o Gestión de Proyectos y/o Gestión del Riesgo.
	Mínimo (06) años contados a partir de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos.
	Experiencia especifica acumulado mínimo (2) años como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto en proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de la obtención del título de especialización y/o maestría y/o doctorado y Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales, en el ejercicio profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto

	15
	ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD
	Ingeniería Civil y/o Ingeniería de Vías y Transportes y/o Arquitectura
	áreas de sostenibilidad y/o en el área ambiental, 
	Mínimo (06) años contados a partir de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos.
	Experiencia especifica acumulado mínimo (2) años como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto en proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventorías de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o construcción y/o de interventoría de obra de proyectos viales. Esta experiencia se contará a partir de la obtención del título de especialización y/o maestría y/o doctorado y Haber participado en mínimo cuatro (4) proyectos de infraestructura vial de consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales, en el ejercicio profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto



El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el Consultor contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Consultor utilice en la ejecución del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato y fue objeto de observaciones por los interesados en el Proceso de Contratación. 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada. 
9. EXAMEN DEL SITIO O ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA
10 EXAMEN DEL SITIO DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA 
Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores del área de influencia e informarse sobre la forma y características del lugar, localización y naturaleza de la zona y la de los espacios necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, equipos y vías de acceso al sitio y a las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia del proyecto, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto; en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normativa especial que rija en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención, y en general sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 
Asimismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los posibles riesgos previsibles de la consultoría, pues su desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la Entidad. 
11. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN APLICABLE POR EL CONSULTOR 
De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del Consultor todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de los trabajos de campo y demás dispositivos de seguridad, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
[La Entidad deberá incluir o relacionar los permisos, licencias y autorizaciones, o cualquier otro documento que considere necesario para la ejecución del proyecto de consultoría.]
13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
13.1	REUNIÓN TÉCNICA Y VISITA AL PROYECTO
Una vez impartida la orden de iniciación de los contratos de consultoría e Interventoría, y en un plazo máximo de 10 días calendario a partir de la orden de inicio, se deberá programar una reunión inicial de carácter obligatorio, en las Instalaciones de la Dirección Territorial correspondiente, con la asistencia del Director del Estudio y los demás profesionales y/o especialistas que designe la unidad ejecutora, así mismo deberá asistir la Interventoría con el mismo personal relacionado para la Consultoría, el Supervisor del Contrato de Interventoría y el Gestor Técnico del Proyecto.
El objeto de dicha reunión es conocer el personal aprobado previo a la orden de inicio y ratificar las condiciones de ejecución del contrato de acuerdo a lo establecido en los pliegos, forma de pago, seguimiento, presentación de informes y actas de costos, estudios previos, entre otros aspectos, revisar la metodología y cronograma de ejecución del estudio. De dicha reunión se deberá elaborar la correspondiente acta de seguimiento, donde quede establecido todos los aspectos que se determinen en la reunión y en el recorrido en la zona del proyecto.
Previa a la reunión técnica mencionada se efectuará una visita conjunta al sitio donde se realizarán los estudios y diseños con el fin de hacer una inspección y reconocimiento de las condiciones particulares del proyecto para establecer: sus necesidades reales, realizándose dentro de lo posible un video debidamente referenciado y/o fotografías que muestren los sitios a estudiar de acuerdo al alcance del contrato, documentos que serán parte integral del acta, organizar y coordinar los aspectos administrativos, técnicos, financieros y legales, además de definir el procedimiento de entrega y revisión de los estudios y diseños, si aplica para el proyecto; de tal forma, que se propongan de ser necesario los ajustes a la programación de las actividades para la ejecución del contrato, al igual, que fijar los compromisos que de ella surjan.
A esta reunión se citará al Gestor Ambiental y Social, u otras personas relacionadas con el proyecto y se suscribirá por parte de la Interventoría la respectiva acta consignando los compromisos de las partes.
De igual forma a medida que los especialistas sean aprobados y durante la revisión de la metodología para cada volumen, dichos especialistas tanto de la Consultoría como Interventoría, deberán reunirse y de requerirse visitar la zona del proyecto siempre levantar un acta de seguimiento donde queden establecidos todos los aspectos tratados.
Dentro de los cinco primeros (5) días después de la orden de inicio del contrato, el Consultor debe entregar y radicar en la Entidad de manera impresa y digital el Cronograma preliminar de Ejecución, la Metodología preliminar General de Trabajo, el Programa preliminar de Inversiones, el Cronograma de “fecha máxima de entrega de las metodologías de cada volumen aprobadas por la interventoría”, el Cronograma de los Trabajos de Campo, Plan de Cargas y el Programa preliminar Mensual de Actas de Costos y Facturas, (indicando fecha prevista de presentación de cada Acta de Costos, valor básico, IVA, valor de Acta de Costos, amortización y Vr. factura), para todo el proyecto, y las hojas de vida de los Especialistas cuyos Volúmenes Técnicos empezarán sus labores en el primer y segundo mes, los cuales se enviarán inmediatamente a la Interventoría para su revisión y aprobación. El consultor se obliga a entregar y radicar en la entidad en un término no superior a 30 días calendario después de la orden de inicio del contrato la “versión final” de los citados documentos revisados y aprobados por la interventoría.
13.2	COMPROMISO DE LA CONSULTORÍA
Además de las obligaciones contenidas en los documentos contractuales, deberán quedar registrados en el acta para efectos del control y seguimiento de la ejecución del contrato de consultoría, los siguientes compromisos: 
Entrega de los Estudios: El consultor deberá realizar las entregas a la Interventoría de los volúmenes con base en el cronograma de actividades que debe cumplir con los lineamientos del Anexo Técnico y que será establecido por el consultor de los estudios, para que la interventoría pueda revisar y aprobar los estudios dentro del plazo previsto para cada FRONTERA. 
Se establecerá entre el consultor y el Interventoría el compromiso de ajustar el programa de distribución de recursos de la consultoría acorde con el programa de actividades y flujo de caja y la fecha de entrega para sometimiento a la aprobación por parte de la interventoría. La incorporación de recursos de la consultoría estará acorde con las necesidades que vaya demandando la ejecución de las actividades de estudio. Durante la ejecución del contrato, la utilización de los recursos de consultoría será coherente con el desarrollo del estudio. La utilización de los especialistas dependerá de las necesidades propias de cada proyecto según sus características particulares.
Campamento, laboratorio, logística, etc.: Se establecerán compromisos sobre todos los aspectos relacionados con este punto. Se determinarán los compromisos que se requieran y que no están contemplados en los numerales anteriores, contemplando los relacionados con los archivos que debe entregar el consultor.
El documento original del Acta de reunión técnica y documentos soporte (Programa de Inversiones, Programa de consultoría Flujo de Caja, video, etc.,) deberán ser remitidos por el Interventor a la Unidad Ejecutora correspondiente para su control y archivo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma de la misma.
13.3	APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
La Interventoría velará porque los estudios elaborados por el Consultor contengan en detalle los análisis realizados para la ejecución de estos. La Interventoría revisará y aprobará cada uno de los volúmenes de los estudios elaborados por el Consultor, garantizando que contengan todas las actividades necesarias requeridas para garantizar la objeto total del proyecto, de acuerdo con la sensibilidad de éste a las condiciones geológicas, geotécnicas, hidráulicas, hidrológicas, viales, ambientales, sociales, particulares y demás establecidas en el anexo de Requerimientos Técnicos, dentro del plazo establecido para como FRONTERA 3 para cada uno de los volúmenes.
El Interventor, deberá expedir un documento donde deje constancia de que la Interventoría recibió, revisó y aprobó los documentos entregados por el CONSULTOR, y que cumple con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones, relacionado con la aprobación de cada uno de los volúmenes.
13.4	RECIBO DEFINITIVO

Una vez terminado el plazo de ejecución del contrato de consultoría, y que la totalidad de los volúmenes finales que hacen parte de los Estudios y Diseños se encuentren aprobados por la Interventoría, se suscribirá el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de los Estudios y Diseños y se llevará a cabo la entrega y recibo de los volúmenes y planos correspondientes. Si las observaciones y compromisos descritos por parte de la interventoría no son atendidos por parte del consultor, se procederá a efectuar la aplicación de los procedimientos administrativos correspondientes y el siniestro por calidad ante la compañía aseguradora.

Esta Acta deberá contener de manera clara y explícita toda la información técnica que se haya elaborado durante la ejecución del contrato. Esto con el fin de que cuando se requiera una certificación de ejecución se pueda relacionar esta información. La Entidad no expedirá certificaciones de ejecución y acreditación de experiencia con información adicional a la que contenga el acta de recibo suscrita entre el Consultor e Interventor
13.4 NOTAS DEL PRESUPUESTO
1. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los documentos previos, pliego y contrato y las indicaciones pertinentes del manual de interventoría. En el caso que éstas no existan, se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:
1.1. Los costos directos deben estar soportados, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.
1.2.  Los pasajes aéreos se reconocerán únicamente para el director y/o especialistas y otros profesionales, previa autorización de la interventoría, de conformidad con la programación de comités.
1.3.  Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en la resolución que el Instituto a tal fecha tenga vigente. Requieren para su utilización previa autorización de la interventoría, de conformidad con la programación de comités. Para el caso del grupo de interventoría debe tener la autorización previa del supervisor del contrato de interventoría.
1.4.  Utilización real: se reconocerán conforme a la unidad de medida y con la debida presentación de los productos y/o informes correspondientes que cumplan con los requerimientos técnicos propios de la actividad. Se reconocerán de esta manera los siguientes ítems: viáticos de: director, especialistas y otros profesionales, georreferenciación, campamento, edición e impresión de informes. Costo real: se reconocerán los transportes aéreos de: director,  especialistas y otros profesionales, adquisición de cartografía e información de tipo secundario, alquiler de vehículo, edición de informes finales de todos los volúmenes.
1.5. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la interventoría el gasto racional de estos recursos, debidamente justificados según verificación de requisitos, cotizaciones, comprobantes, de acuerdo con la programación aprobada por el interventor, según las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.
1.6.  Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el interventor y/o supervisor del contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato.
1.7. La prima regional, en caso de considerarse, solo aplicará para los meses en que el Ingeniero residente de campo y estudios permanezca en la zona del proyecto
1.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
1.9. En ningún caso el factor multiplicador debe desglosarse. No será necesario desglosar el factor de honorarios toda vez que se entiende incluido dentro del factor multiplicador.
1.10. Las facturas y/o documentos comerciales deben estar a nombre del consultor con quien ha sido firmado el contrato producto del presente concurso, incluyendo en la descripción el objeto del proyecto. Los documentos necesarios para el reconocimiento (s / comprobante de pago) deben cumplir tanto con el código de comercio y el estatuto tributario.
1.11. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir los ítems que la entidad ha establecido para costos directos de personal, costos por volúmenes técnicos entregables y otros costos directos, ni las participaciones totales (mes), ni los valores entregables, ni la utilización total mes indicadas en el formulario 1. Se recomienda que estructure(n) su propuesta económica con el formulario 1 publicado por la entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
1.12. Se recomienda que estructure(n) su propuesta económica con el formulario 1 publicado por la entidad en definitivo para el presente proceso de selección.


En constancia, 11 de octubre de 2022

(Original Firmado)
______________________________________________
JOSE GUILLERMO VILLATE
SUBDIRECTOR ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
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