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ANEXO N° 3
MATRIZ DE RIESGO


	NÚMERO
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN
	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CALIFICACIÓN MONETARIA
	CATEGORÍA
	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO
	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA
	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO
	PERIODICIDAD CUANDO

	1
	General
	Externo
	PLANEACIÓN / CONTRACTUAL / EJECUCIÓN
	Riesgo Social
	Movimientos sociales que podrían bloquear las líneas de suministro.
	Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.
	2
	2
	4
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10%
	Riesgo bajo
	Contratista
	Ampliar plazo de entrega de los bienes.
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	Retrasa el suministro de los bienes generando demoras producto de no contar con elementos.
	Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución).
	Ejecución del contrato.
	Firma del contrato / Recibo de los bienes.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión
	Mensual de acuerdo con los informes de supervisión.

	2
	General
	Interno
	PLANEACIÓN / CONTRACTUAL / EJECUCIÓN
	Riesgo Regulatorio
	Implementación de nuevas normas técnicas/Cambios legales abruptos
	Los bienes solicitados y/o entregados no cumplen con las necesidades de la Entidad /Inseguridad Jurídica y Comercial presente en todo el proceso contractual.
	2
	2
	4
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10%
	Riesgo bajo
	Entidad/Contratista solo en etapa de Ejecución
	Realizar las mejoras a los bienes de acuerdo con las innovaciones del mercado
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	Retrasa el suministro de los bienes.
	Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución).
	Pliegos de condición y Ejecución del contrato.
	Firma del contrato / Recibo de los bienes.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión
	Mensual de acuerdo con los informes de supervisión.

	3
	General
	Externo
	EJECUCIÓN
	Riesgo Financiero
	Falta de liquidez/Condiciones financieras adversas
	Disolución obligatoria o voluntaria de la Empresa, Consorcio o Unión Temporal/Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.
	3
	2
	5
	Impacto del valor del contrato en un 10%
	Riesgo bajo
	Contratista
	Terminación del Contrato/Ampliar plazo de entrega de los bienes.
	2
	1
	3
	Riesgo Bajo
	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.
	Contratista
	Dentro del término de ejecución del contrato.
	Recibo de los bienes.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión
	Mensual de acuerdo con los informes de supervisión.

	4
	General
	Externo
	EJECUCIÓN
	Riesgo Operacional
	Inadecuados procedimientos
	En caso de requerirse una adición el contratista no cumple con lo requerido en el contrato.
	1
	2
	3
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)
	Riesgo bajo
	Contratista
	Plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto de la adición /Ampliar plazo de entrega del contrato
	1
	3
	4
	riesgo bajo
	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato
	Contratista
	Dentro del término de ejecución del contrato.
	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión
	Mensual de acuerdo con los informes de supervisión.

	5
	General
	Externo
	Ejecución
	Ambientales
	Cambio de la normatividad ambiental que aplique al producto o servicio según recomendaciones del fabricante o por disposición legal, o contractual 
	Se afecte la ejecución del contrato por cuanto se requiere el cumplimiento de los aspectos normativos por parte del contratista.
	3
	4
	7
	 
	Alto
	Contratista / Entidad
	Revisión de la normativa aplicable, en caso de exigir permisos, licencias o similares, el contratista deberá realizar las gestiones pertinentes para adelantar dichos tramites sin que se afecte la continuidad del contrato.
	3
	2
	5
	Medio
	NO
	Entidad  
	Durante toda la ejecución contractual
	Desde el momento de la comunicación de la aceptación de la oferta hasta el término de la ejecución contractual
	Revisión de la normatividad ambiental aplicable
	cada vez que se requiera

	6
	General 
	Externo
	Ejecución
	 Económico
	no disposición final de los residuos sólidos reciclados, peligrosos y los que se requieran para protección del medio ambiente
	Que el Objeto del contrato no se cumpla 
	3
	3
	6
	 
	Alto
	Contratista
	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad
	1
	3
	4
	Bajo
	NO
	Entidad  
	Elaboración de estudios de mercado
	hasta la liquidación del contrato 
	En la elaboración y revisión de los estudios previos; y ejecución del contrato
	Previa radicación de los documentos en el área de contratación// informes de supervisión

	7
	General 
	Externo
	Ejecución
	Ambientales
	Falta de elementos de seguridad industrial requeridos para llevar a las actividades o producción, comercialización de productos, según normas sanitarias y de seguridad y salud en el trabajo
	Contaminación de los espacios usados y/o accidentes 
	3
	4
	6
	 
	Alto
	Contratista
	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad
	1
	2
	3
	Alto
	SI
	Entidad 
	Durante toda la ejecución contractual
	hasta el término de finalización de la ejecución contractual
	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato
	Cada vez que se requiera

	8
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional 
	Fenómenos climáticos, Incendios forestales, biológicos, patológicos, acción
de roedores y animales
	Afectación de la ejecución del contrato
	1
	2
	3
	 
	Bajo
	Contratista
	Se establecerán en la invitación pública y estudios previos de manera clara el requerimiento y su cumplimiento 
	1
	2
	3
	Bajo
	NO
	Entidad 
	En la etapa precontractual y Durante toda la ejecución contractual
	Antes y Durante la ejecución del contrato
	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato
	Cada vez que se requiera

	9
	General
	Externo
	Ejecución
	Ambientales
	Falta de licencias y permisos ambientales requeridas para la operatividad del contrato
	Afectación de la ejecución del contrato y posible contaminación de los recursos naturales
	3
	5
	8
	 
	Extremo
	Contratista
	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad, haciendo claridad en el cumplimiento de la normativa que rige para la operatividad de este tipo de labor
	2
	2
	4
	Bajo
	NO
	Entidad 
	En la etapa precontractual 
	Antes del cierre del proceso 
	Revisión de la normatividad ambiental aplicable
	Cada vez que se requiera

	10
	General 
	Externo
	Ejecución
	 Económico
	Inadecuado manejo y/o disposición final de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, así mismo los reciclables.
	Incumplimiento del objeto del contrato y posible contaminación de los recursos naturales
	3
	3
	6
	 
	Alto
	Contratista
	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad
	1
	3
	4
	Bajo
	NO
	Entidad  
	Elaboración de estudios de mercado
	hasta la liquidación del contrato 
	En la elaboración y revisión de los estudios previos; y ejecución del contrato
	Previa radicación de los documentos en el área de contratación/ informes de supervisión

	11
	General
	Externo
	EJECUCIÓN
	Riesgo Tecnológico
	Fallas u obsolescencia tecnológica
	Los bienes solicitados y/o entregados no cumplen con las necesidades de la Entidad/.
	1
	3
	4
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)
	Riesgo bajo
	Contratista
	Subsanar errores/Ampliar plazo de entrega de los bienes.
	1
	3
	4
	riesgo bajo
	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato
	Contratista.
	Dentro del término de ejecución del contrato.
	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión
	

	12
	General
	Externo
	PLANEACIÓN / CONTRACTUAL / EJECUCIÓN
	Riesgo Social.
	Cambios abruptos en la ejecución por medidas ante la pandemia COVID 19
	Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.
	2
	2
	4
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10%
	Riesgo bajo
	Contratista
	Ampliar plazo de entrega de los equitos
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	Retrasa el suministro de los bienes generando demoras producto de no contar con elementos.
	Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución).
	Ejecución del contrato.
	Firma del contrato / Recibo de los bienes por el supervisor
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión
	Mensual de acuerdo con los informes de supervisión.

	13
	General
	Externo
	EJECUCIÓN
	Económicos
	Fluctuación en la tasa representativa del mercado
	Incremento del precio de los elementos que sean importados generando retraso o incumplimiento del contratista
	3
	4
	6
	5%
	Alto
	Contratista
	Reducir la probabilidad de ocurrencia / el
Contratista deberá analizar en la presentación de la oferta económica los posibles incrementos en la tasa representativa del mercado y el impacto en el valor final del contrato. El contratista deberá prever que las cantidades ofertadas sean acordes con su inventario
	3
	4
	6
	BAJO
	Si
	Contratista
	Oferta -Económica y/o Ejecución del contrato
	Terminación contrato
	Oferta económica
	Cuando ocurra el evento
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