En atención a lo consagrado en el Decreto 1082 de 2015, se estimarán, tipificaran y asignaran los siguientes riesgos:

| MATRIZ DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTÓATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD CUANDO |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ANTES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO | 2 | 2 | 3 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ INFORMAR AL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO LAS CONSECUANCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS | 1 | 2 | 2 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE LA ADJUDICACIÓN HASTA LA LEGALIZACIÓN DE LA MINUTA | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | LA NOTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO | MENSUAL |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | FINANCIERO | Ocurrencia de eventos que perjudican el correcto desarrollo de las actividades contractuales; tales como paros de diversas índoles, cierre de vías, problemas de movilidad de materiales y/o insumos por causas externas etc. | QUE EL CONTRATISTA NO PUEDA EXPORTAR O CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE ENTREGA DE los EQUIPOS DEL OBJETO DEL CONTRATO | 1 | 2 | 3 | MEDIO | CONTRATISTA | Debido a que los procesos son externos son casi imposibles de tratar. | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE LA ADJUDICACIÓN HASTA LA LEGALIZACIÓN DE LA MINUT | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | LA NOTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO | MENSUAL |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RIESGOS DERIVADOS DEL BIEN | NO EJECUCION DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | 2 | 2 | 3 | ALTO | ENTIDAD | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA /INFORMES DE SUPERVISION EN DONDE SE REALICE SEGUIMIENTO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES | 1 | 2 | 2 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | TÓRMINACION DEL CONTRATO | LA NOTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO | MENSUAL |

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones