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	I. [bookmark: _GoBack]DATOS GENERALES DEL CONTRATO

	

	NOMBRE CONTRATISTA: 
WILLIAN ALBERTO QUEVEDO RAMIREZ
	No. IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: 79540499
	PROCESO: MISIONAL  MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
	No. PROYECTO O RUBRO PRESUPUESTAL: 3-3-1-16-01-19-
7680-000

	Nº CONTRATO Y FECHA: 
CVP-CTO-395-2022
	PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO: 6 meses
	PERÍODO INFORME: 2 DE Febrero al 1 de
agosto de 2022
	INFORME Nº: FINAL

	Prestar los servicios profesionales en el proceso de evaluación técnica en las viviendas que son objeto de análisis en la etapa de prefactibilidad de los proyectos de mejoramiento de vivienda que se ejecute dentro del marco del Plan Terrazas mediante visitas a territorios, como también, brindar soporte técnico en las diferentes etapas requeridas para la ejecución del mismo.

	II. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES


	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
	AVANCE Y/O PRODUCTOS GENERADO
	REGISTRO DE LA EVIDENCIA DEL PRODUCTO O DE SU AVANCE

	1. Elaborar levantamientos arquitectónicos de Conformidad con los lineamientos definidos por la Dirección de Mejoramiento de Vivienda, utilizando las herramientas tecnológicas, para cada modalidad de intervención.

	1. 50



	1.1 Acta técnico social, levantamientos en Magic Plan
	1.1\\10.216.160.201\vivienda\SOPORTE DE INFORMES CONTRATISTAS\AÑO -2022\MAYO 2022\WILLIAM ALBERTO QUEVEDO RAMIREZ\EVIDENCIAS CTTO 395-2022 AGOSTO\OBLIGACION 1\1.1

	2. Emitir los conceptos técnicos que se requieren en el proceso de pre factibilidad de los proyectos que se ejecutan en el Marco del Plan Terrazas

	2.  Se realizó EN 10 ocasiones con un promedio de 40 predios por recorrido





	2.1 Formulario google de respuesta para la convocatoria al Espacio de Dialogo. 






	2.1\\10.216.160.201\vivienda\SOPORTE DE INFORMES CONTRATISTAS\AÑO -2022\MAYO 2022\WILLIAM ALBERTO QUEVEDO RAMIREZ\EVIDENCIAS CTTO 395-2022 AGOSTO\OBLIGACION 2.






	3.Realizar visitas a territorio para identificar los predios potenciales para el Plan Terrazas..
	3.  60 visitas técnicas

	3.1 Actas de visita Técnica Social.
	3.1\\10.216.160.201\vivienda\SOPORTE DEINFORMES CONTRATISTAS\AÑO -2022\MAYO 2022\WILLIAM ALBERTO QUEVEDO RAMIREZ\EVIDENCIASCTTO 395-2022 AGOSTO\OBLIGACION 3.




	4. Generar el paquete con la información técnica que se requiera para la postulación del hogar al subsidio de         mejoramiento de vivienda en la        modalidad de progresividad ante la SDHT.
	4. 50 levantamientos






	4.1 Documentos de entrega del proyecto; revit, magic plan, Hoja de lista de chequeo, presupuesto
	4.1 \\10.216.160.201\vivienda\SOPORTE DE INFORMES CONTRATISTAS\AÑO -2022\MAYO 2022\WILLIAM ALBERTO QUEVEDO RAMIREZ\EVIDENCIAS CTTO 395-2022 AGOSTO\OBLIGACION 4


	5.  Dar trámite oportuno a todas las consultas y requerimientos que le sean asignados en el marco del Plan Terrazas,
como también asistir a las reuniones a las cuales sea convocado
	5.1  10  reuniones y / o capacitaciones

5.2 160 trámites de vurs y vucs

	5.1. planillas de asistencia


5.2  copias de los documentos requeridos

	4.1 \\10.216.160.201\vivienda\SOPORTE DE INFORMES CONTRATISTAS\AÑO -2022\MAYO 2022\WILLIAM ALBERTO QUEVEDO RAMIREZ\EVIDENCIAS CTTO 395-2022 AGOSTO\OBLIGACION 5.

	6. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean inherentes a la misma
	6.  25 visitas técnicas de curaduría.
	Magic plan, actas de visita técnica, fotografías.
	4.1\\10.216.160.201\vivienda\SOPORTE DE INFORMES CONTRATISTAS\AÑO -2022\MAYO 2022\WILLIAM ALBERTO QUEVEDO RAMIREZ\EVIDENCIAS CTTO 395-2022 AGOSTO\OBLIGACION 6.




	OBLIGACIONES GENERALES: El contratista deja constancia del cumplimiento a cabalidad de las obligaciones generales establecidas en la minuta contractual.
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