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[bookmark: _GoBack]ANEXO 16 - COMPLEMENTO MINUTA DE CONTRATO



	Nombre de la Dependencia:
	SECRETARÍA DE TURISMO

	Nombre del Contratista.
	xxxxxxxxxxxxxx

	Nit del contratista.
	xxxxxxxxxxxxxx

	Representante Legal
	xxxxxxxxxxxxxx

	Cedula de Ciudadanía Representante Legal
	xxxxxxxxxxxxxx

	Numero de Contrato
	1.350.12.13-

	Tipo Contrato 
	CONTRATO DE OBRA




CLAUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: “CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN E INTERVENCIÓN DEL EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS QUE SE ENCUENTRAN ALREDEDOR DEL PARQUE LOS FUNDADORES DE CALIMA EL DARIEN COMO PUEBLO MÁGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL VALLE DEL CAUCA.” Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
	[bookmark: _Hlk106879841]ITEM
	DESCRIPCION
	UND
	CANT.

	1
	PRELIMINARES
	 
	 

	1,01
	Localización y trazado fachadas
	M2
	2764,65

	1,02
	Cerramiento en polisombra verde H=2.10 m
	ML
	442,43

	1,03
	Señalización y elementos de seguridad. incluye cinta de seguridad de 500 ml, 32 conos en PVC para señal de transito h=1.3 m, 2 señalización de pare y siga móviles 60x60, señalización preventiva móviles 60x60, paletas de control de tránsito y personal para control de tráfico. (plan de calidad, ambiental e industrial)
	GBL
	1

	1,04
	Campamento de obra 18 m2
	UND
	1

	1,05
	Suministro y construcción provisional eléctrica
	UND
	1

	1,06
	Suministro y construcción provisional de acueducto
	UND
	1

	1,07
	Desmonte y retiro de avisos y letreros comerciales. Incluye acarreo, disposición y retiro de escombros.
	UND
	16

	1,08
	Desmonte y retiro de toldos/cubiertas livianas en fachadas. Incluye acarreo, disposición y retiro de escombros.
	UND
	16

	1,09
	Preparación de la superficie (rasqueteado, lijado)
	M2
	1075

	1,10
	Limpieza profunda de materiales a la vista con hidrolavadora industrial.
	M2
	267,62

	1,11
	Instalación valla informativa 
	UND
	1

	2
	RESANES/ REPELLOS/ IMPRIMANTES
	 
	 

	2,01
	Resanes localizados sobre fachadas con mortero 1:2 impermeabilizado y estuco relleno para exteriores.
	M2
	267,62

	2,02
	Suministro y aplicación de imprimante con emulsión acrílica a base de agua (sobre fachadas
	M2
	2189,72

	3
	PINTURA FACHADA
	 
	 

	3,01
	Pintura de muro fachada exterior con Koraza o similar según ficha técnica por predio (3 manos)
	M2
	1797,92

	3,02
	Pintura de muro fachada exterior con esmalte o similar según ficha técnica por predio (3 manos)
	M2
	147,8

	3,03
	Pintura de zócalo fachada con Koraza o similar según ficha técnica por predio (3 manos)
	M2
	315,74

	3,04
	Pintura de carteras en puertas y ventanas con Koraza o similar según ficha técnica por predio (2 manos)
	ML
	1772,19

	3,05
	Pintura de cielos en fachada con Koraza o similar según ficha técnica por predio (3 manos)
	M2
	76,06

	3,06
	Pintura de cielos en madera en fachada con esmalte según ficha técnica por predio (3 manos)
	M2
	568,82

	3,07
	Pintura de puertas y ventanas en madera con esmalte según ficha técnica por predio (3 manos)
	M2
	1437,42

	3,08
	Pintura de puertas y ventanas metálicas con esmalte según ficha técnica por predio (3 manos)
	M2
	433,62

	3,09
	Pintura de barandas y/o rejas en madera o metálica según ficha técnica por predio (3 manos)
	M2
	195,76

	3,10
	Pintura de alfajías y cornisas
	ML
	299,82

	3,11
	Pintura bordes de vano madera y metálicas.
	ML
	171,86

	4
	TOLDOS
	 
	 

	4,01
	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 9  
	M2
	3,00

	4,02
	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 30 
	M2
	4,68

	4,03
	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 18
	M2
	3,96

	4,04
	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 17.1
	M2
	6,84

	4,05
	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 17.1
	M2
	6,84

	4,06
	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 15.1
	M2
	3,00

	4,07
	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 15.1
	M2
	3,00

	4,08
	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 15
	M2
	3,00

	4,09
	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 15
	M2
	3,00

	4,10
	Suministro e instalación de toldo + estructura metálica de soporte contra fachada. Según detalle arquitectónico FICHA No. 15
	M2
	3,84

	5
	MATERAS Y ORNAMENTACION
	 
	 

	5,01
	Suministro e instalación de materas en balcones.
	UND
	140

	5,02
	Suministro e instalación "BESITO NUEVA GUINEA" Impatiens hawkeri B9
	UND
	420

	5,03
	Suministro e instalación de tierra vegetal
	M3
	6

	5,04
	Suministro e instalación de piedra decorativa
	M3
	1

	6
	ELEMENTOS DECORATIVOS FACHADAS
	 
	 

	6,01
	Suministro e instalación de letrero en formato circular ø 0,88 m. Soporte en perfil tubular cuadrado CR de 4 x 4 cm anclado a superficie o muro con chazos expansibles. Sistema de anclaje en tubular cuadrado CR de 2 x 2 cm, pernada a la estructura soporte con tornillo de 1/2". Aviso en lámina galvanizada cal 14 pintada en pintura electrostática color dorado y marco o borde cortados según diseño. Letras en relieve cortadas en acrílico con luz led interna.
	UND
	65

	6,02
	Narigueras decorativas FIGURA No.1
	UND
	11

	6,03
	Narigueras decorativas FIGURA No.2
	UND
	11

	7
	ASEO Y VARIOS
	 
	 

	7,01
	Aseo al final de Obra
	M2
	927

	7,02
	Retiro de escombros de cualquier tipo de material, Incluye derechos de botadero. Hasta 20 Km de distancia
	M3
	18



NOTA 1: El ANEXO TECNICO 3 - FICHAS DE IDENTIFICACION DE FACHADAS EL DARIÉN hace parte integral del proceso y de las especificaciones técnicas.
NOTA 2: EL ANEXO TECNICO 4 – TOLDOS hace parte integral del proceso y de las especificaciones técnicas donde se identifica los inmuebles a intervenir con su respectivo Toldo.
NOTA 3: EL ANEXO TECNICO 5 –LETREROS hace parte integral del proceso y de las especificaciones técnicas donde se identifica la homogenización de los letreros de los establecimientos de comercio.
NOTA 4: EL ANEXO TECNICO 6 – NARIGUERAS hace parte integral del proceso y de las especificaciones técnicas donde se identifica los diseños de las narigueras.

CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: El contratista seleccionado en el presente proceso de contratación se obliga con el Departamento del Valle del Cauca – Secretaria de Turismo a:
A) Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, dentro del término y en el sitio señalado en el mismo, Garantizando que los bienes cumplan con las especificaciones, requisitos y calidades pactados. 
B) Organizar y poner a disposición del proyecto los recursos humanos y técnicos requeridos, ofrecidos y apropiados para garantizar el desarrollo del contrato dentro de los más altos parámetros de calidad y cumplimiento en tiempos y costos.
C) utilizar andamios certificados, la certificación deberá ser presentada al supervisor, antes de iniciarse las labores. 
D) Emplear sus conocimientos y recursos para la debida asistencia y apoyo a la Departamento del Valle del Cauca – Secretaria de Turismo.
E) Entregar los elementos en perfecto estado, realizar el cambio de suministro de los elementos que no cumpla con las condiciones técnicas exigidas, o se encuentre en deterioro, o cualquier desperfecto y hacer la instalación de los mismos. 
F) Asumir los gastos de personal, logística, transporte, serán asumidos en su totalidad por el contratista en el lugar señalado por el supervisor.
G) Entregar los implementos de acuerdo con los parámetros y características exigidas en cada uno de los productos. 
H) Elaborar un plan de trabajo, que incluya el cronograma detallado de actividades del contrato, para revisión y aprobación del Supervisor del mismo. En este plan se definirán los propósitos, objetivos, actividades, alcances, productos y los medios logísticos (infraestructura, personal, comunicaciones, plataformas tecnológicas para el manejo de información) necesarios para llevar a cabo el objeto contractual. 
I) Atender todos los requerimientos realizados por el Supervisor del contrato y por el Departamento del Valle del Cauca – Secretaria de Turismo.
J) Presentar el esquema de organización y distribución del equipo de trabajo propuesto. 
K) Dotar a sus expensas al personal para que en las actividades de campo cuenten con los implementos de seguridad mínimos requeridos tales como casco, botas, gafas, protectoras etc.
L) Proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan con miras a la entrega final. En caso de que los elementos, construidos y/o instalados, antes de la entrega final de la obra, así estén recibidos a satisfacción por el supervisor, sufran daños por falta de protección, estos daños serán puestos en conocimiento al supervisor y en caso de necesidad de reparaciones, reconstrucciones o cambio de los elementos, estos estarán a cargo del CONTRATISTA y sin costo alguno para el contratante.
M) Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad industrial de todo el personal que tenga acceso a la obra, ya sea de norma permanente o temporal. 
N) Velar por el cumplimiento de las normas de bioseguridad dispuestas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal.
O) En caso de ser necesario la incorporación, modificación, supresión o aclaración de alguno de los ítems de obra u otro aspecto del contrato, el contratista deberá presentar al supervisor un informe que incluya el análisis detallado de ello, teniendo en cuenta las condiciones de la obra, en todo caso se requerirá de la aprobación del Departamento del Valle del Cauca – Secretaria de Turismo y la suscripción del respectivo documento por ambas partes del contrato en el que conste de manera específica tal situación.
P) Instalar valla informativa de la obra objeto del contrato en concordancia con la normatividad existente, con el visto bueno del supervisor.
Q) Para iniciar el proceso de construcción, el contratista deberá presentar el Plan de Manejo Ambiental correspondiente de la obra considerando aspecto de manejo de aguas, índices de ruido, polvo, contaminación atmosférica y residuos. Este deberá ser aprobado por la supervisión del contrato para poder dar inicio a la obra.
R) El contratista deberá presentar el Plan de Manejo de Transito de la obra a la supervisión, para ser aprobado y dar inicio al proceso.
S) Para el retiro de material: el contratista deberá dispones el material en un botadero oficial avalado por la autoridad ambiental sin costo adicional para la entidad.
T) Elaborar, bajo su responsabilidad las actas de obra, verificando que la información financiera acumulada, las modificaciones a las cantidades de obra aceptadas para el pago, el valor de la obra ejecutada y la información adicional estén correctas, para lo cual anexara un balance general de lo ejecutado.
U) Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de obra, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.
V) Abrir un libro (Bitácora de obra) desde el día que inicien las actividades de obra, en el cual quedaran consignadas todas las observaciones o sugerencias como registros de medidas, cantidades de obra ejecutadas, ensayos de laboratorio, controles de calidad a los materiales, accidentes laborales y en general, las indicaciones e instrucciones que el supervisor de la obra considere necesarias para el normal funcionamiento de las operaciones. Todo aquel que escriba algo en el libro, deberá firmar y colocar la fecha tanto de la anotación como de lo ocurrido. El responsable de llevar al día este diario será el residente de obra o en su defecto la persona que el contratista designe para tal fin, quien está en la obligación de presentarlo al supervisor del contrato. Una vez terminada la obra esta se debe entregar a la entidad.
W) Presentar informes periódicos de acuerdo al plan de trabajo acordado con el supervisor, de las actividades técnicas, financieras, administrativas, jurídicas, etc., desarrolladas en virtud del contrato, anexando los registros documentales, fotográficos y los demás informes que sean requeridos por el Supervisor del contrato. 
X) Las demás que surjan de las obligaciones principales del contrato y que tengan relación con el objeto de la misma.

CLÁUSULA CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($643.858.849) Incluido IVA y todos los costos directos, e indirectos, deducciones, tributos inherentes, estampillas que conlleven la ejecución y liquidación del contrato.
La Secretaria de Turismo del Departamento del Valle del cauca pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en actas parciales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el supervisor y el Secretario de Turismo del Departamento del Valle, acompañadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. 
La Secretaria de Turismo del Departamento del Valle del cauca pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en actas parciales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el supervisor y el Secretario de Turismo del Departamento del Valle, acompañadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. 
A todo pago que se obligue el Departamento del Valle del Cauca – Secretaria de Turismo en virtud del contrato que se celebre, se sujetará a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, el contratista deberá radicar los siguientes documentos:
1. Rut.
2. Factura de proveedor.
3. Certificación bancaria.
4. Copia certificado cámara de comercio.
5. Certificado de aportes a seguridad social firmada por el representante legal o revisor fiscal según el caso (TP del revisor y certificado). 
6. Copia del pago de seguridad social.
7. Copia de cedula del representante legal.

CLÁUSULA QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: EL CONTRATANTE pagará el valor del contrato con cargo al rubro Apropiación Presupuestal No. 1-1001/1118/2-320202005/3710202020010000/PI37-102182/1/1/01/03: LIBRE DESTINACION/SECRET DE  TURISMO/Servicios de la cons/Destinos Turisticos Atrac/Ejecutar las obras d según certificado de disponibilidad presupuestal No. 3500008153 del 03 de junio de 2022 por valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($643.858.849), para la vigencia fiscal 2022. PARÁGRAFO: Para cumplir con las obligaciones fiscales que ordena la ley, EL CONTRATANTE, efectuará las retenciones que surjan del presente contrato, cuando a ello haya lugar, las cuales estarán a cargo del CONTRATISTA. 
CLÁUSULA SEXTA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 1) Conoce y acepta los Documentos del Proceso, documentos previos, pliegos de condiciones, anexos, formatos, etc. 2) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del DEPARTAMENTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes, si fueron solicitadas. 3) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 4) El contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses. 5) El Contratista está al día con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 6) El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 7) El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final del servicio. 8) El contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen del lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 9) El contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a Normativa vigente aplicable, sobre los derechos de los niños.

CLÁUSULA SEPTIMA. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION: El plazo de ejecución del presente contrato será de tres (3) meses desde la suscripción del acta de inicio, sin superar la vigencia y el lugar de ejecución del contrato será el municipio de Calima – El Darién.
CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:
A) Presentar los informes requeridos por el supervisor para el seguimiento de las tareas encomendadas. 
B) Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón del contrato llegue a conocer, obligación que deberá ser cumplida por EL CONTRATISTA aún después de terminado el contrato. 
C) Cumplir con el plazo pactado. 
D) Cumplir con los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes para todo su personal a cargo. 
E) Asumir por su propia cuenta los impuestos, tasas y contribuciones a que este obligado en virtud del contrato. 
F) Constituir las garantías contractuales de acuerdo a las coberturas solicitadas en el contrato. 
G) El contratista deberá tener la capacidad técnica y operativa de prestar los servicios requeridos para la ejecución objeto del contrato. 
H) El contratista será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley. 
I) Suscribir la correspondiente acta de liquidación una vez vencido el plazo de ejecución pactado y dentro de los términos estipulados para tal efecto. 
J) Adoptar las medidas correspondientes y velar para que se cumplan los requisitos y términos contractuales de acuerdo con lo establecido para tal efecto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus respectivos decretos reglamentarios y normas concordantes. 
K) Reportar a EL CONTRATANTE el número de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha de consignar el pago de honorarios derivados de la ejecución del presente contrato. 
L) Prestar sus servicios en pro de la seguridad de la información y los recursos informáticos de la organización. 
M) Toda información o formatos generados por EL CONTRATISTA son propiedad del Departamento del Valle del Cauca. 
N) Dentro de la ejecución de los servicios contratados, el prestador de servicios deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1072 del 2015, en lo referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros: Procurar el cuidado integral de su salud, contar con los elementos de protección personal, informar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, participar en las actividades de Prevención y Promoción, Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST. Igualmente, aquellos contratistas que realicen actividades de alto -riesgo deberán aportar las certificaciones que los avalen en la ejecución de dichos trabajos.

CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO: EL DEPARTAMENTO, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 1) Entregar al CONTRATISTA los diseños de los Logos de la Gobernación y del proyecto al CONTRATISTA. 2) Aprobar el personal presentado por el CONTRATISTA para la ejecución del presente contrato. 3) Ejercer la vigilancia y control a la ejecución del contrato. 4) Pagar las sumas facturadas por el CONTRATISTA en los términos establecidos. 
CLÁUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto del presente contrato, y será responsable por los daños que cause a la parte contratante en la ejecución del presente contrato, ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO: Al contrato le son aplicables las cláusulas de terminación, modificación e interpretación unilateral, en los términos establecidos en los Artículos 15, 16 Y 17 de la Ley 80 de 1993.Las estipulaciones del Contrato y términos de los demás documentos que lo integran se interpretarán en su conjunto. 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. CADUCIDAD: EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DE TURISMO, podrá declarar la caducidad administrativa del Contrato con fundamento en los Artículos 5 y 18 de la Ley 80 de 1993. 
CLÁUSULA DECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA Y MULTAS: En caso de declaratoria de incumplimiento del contrato o de caducidad del mismo, el CONTRATISTA pagará a la Entidad el equivalente hasta de un veinte por ciento (20%) del valor total del contrato que se imputará a los perjuicios que ella reciba, lo cual no excluye que La Entidad pueda también reclamar perjuicios adicionales. En el evento de que el CONTRATISTA presente incumplimiento a las obligaciones del contrato y a su vez LA ENTIDAD encuentre no procedentes las justificaciones que presente el CONTRATISTA ante esa situación, se impondrá a través de resolución motivada multa equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor total del contrato sin que estas sobrepasen el diez por ciento (10%) del valor del mismo. Para estos efectos el Supervisor presentará a LA ENTIDAD un informe motivado (con copia al CONTRATISTA) en donde sustentará la aplicación de la multa respectiva. La Entidad realizará los estudios y análisis del caso y determinará si hay lugar a su aplicación. En ese período, el CONTRATISTA tendrá el derecho de presentar por escrito ante La Entidad (con copia al supervisor) todos los descargos que considere pertinentes, los cuales de igual forma, serán analizados por La Entidad. Todo lo anterior siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. La cantidad total que por concepto de multas deba pagar el CONTRATISTA a favor de la Entidad, podrá ser deducida de cualquier saldo pendiente (actas parciales, acta final, etc.), sin que ello implique que se libera de la responsabilidad de cumplimiento de todos los compromisos adquiridos al firmar o aceptar el contrato. 
CLÁUSULA DECIMA CUARTA. GARANTIAS: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Turismo con ocasión de la celebración del contrato y su liquidación, y los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad, el Contratista deberá constituir por su cuenta y costo, una garantía de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 a favor del Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Turismo, con Nit. 890.399.029-5, que cubra los siguientes amparos: a)	Cumplimiento: Por un monto equivalente al diez por veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la ejecución del contrato y seis (6) meses más, en todo caso, se extenderá hasta la liquidación del contrato. b)	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto equivalente al al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. c) Estabilidad y calidad de la obra     : Por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la obra. d) Garantía de responsabilidad civil extracontractual: El Contratista deberá de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, constituir como amparo autónomo a las garantías una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual que ampare los daños a propiedades o a la vida o integridad personal que se puedan presentar a personas o bienes de terceros, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas, en una cuantía equivalente a Doscientos (200) SMMLV, con una vigencia igual a la ejecución del  contrato y seis (6) meses más. CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS GARANTÍAS: El hecho de la constitución de esta garantía no exonera al contratista de sus responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. De igual manera, el Contratista declarará que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley o en la reglamentación, ni en conflictos de interés. En todo caso el contratista deberá restablecer el valor de las garantías cuando se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por el Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Turismo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la notificación del acto que deje en firme la sanción correspondiente. Adicionalmente, la Entidad aclara que el contrato no genera relación alguna, ni da derecho al cobro de prestaciones sociales propias de un contrato de trabajo. Por lo tanto, no habrá relación laboral entre el Departamento del Valle del Cauca Secretaría de Turismo y el Contratista, toda vez que no existe subordinación ni dependencia. Así mismo, en el evento que el contratista incurra en mora o incumplimiento de alguna de sus obligaciones, se podrán imponer multas de acuerdo con la gravedad del incumplimiento, que en todo caso no podrán superar el 10% del valor total del contrato, sin perjuicio de la sanción penal pecuniaria y demás sanciones de ley. En el evento de concederse prórrogas y/o ampliaciones del plazo para la ejecución del objeto del contrato o adiciones en su valor, será obligación del Contratista actualizar las garantías que amparan el contrato y sus modificaciones hasta la liquidación del contrato. En el evento de que se presenten suspensiones provisionales en la ejecución del contrato debidamente autorizadas por el Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Turismo, el Contratista estará en la obligación de modificar la vigencia de la garantía, de tal forma que el término de vencimiento de la misma se prorrogue por el término que dure la suspensión provisional. En el evento de que por cualquier motivo el Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Turismo haga efectiva la garantía constituida, el Contratista se compromete a constituir nueva garantía en la proporción, por el término pertinente y amparando el riesgo correspondiente. El valor de las primas y demás gastos que demanden la constitución, prórrogas y modificaciones de la garantía serán por cuenta del Contratista.
CLÁUSULA DECIMA QUINTA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA es una entidad independiente del DEPARTAMENTO, y no es su representante, agente o mandatario. El CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del DEPARTAMENTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. El Contratista se obliga a cumplir con el objeto al que se refiere la Cláusula primera del presente Contrato con su propio personal, de forma independiente y autónoma, sin que exista relación de subordinación o dependencia entre este o el personal que emplee y el DEPARTAMENTO. El Contratista es responsable del pago de los salarios, prestaciones sociales, contribuciones y demás cargos de cualquier naturaleza correspondientes al personal que utilice en la ejecución del objeto del presente Contrato.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA. CESIÓN: El CONTRATISTA El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el consentimiento previo y expreso del Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Turismo, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. El Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Turismo, no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de las actividades que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. La Entidad podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.
CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA estará obligada a mantener INDEMNE al DEPARTAMENTO de cualquier reclamación proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del mismo, de sus dependientes o subcontratistas. El CONTRATISTA se obliga a indemnizar al DEPARTAMENTO con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato, por lo tanto, mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El CONTRATISTA también mantendrá indemne al DEPARTAMENTO por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y el Departamento del Valle del Cauca – Secretaria de Turismo con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique y apruebe debidamente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán mediante el empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales, conciliación, amigable composición, transacción y las demás previstas en la Ley.
CLÁUSULA DECIMA NOVENA. PRESTACIONES SOCIALES: De conformidad con el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en ningún caso el presente contrato de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión, generará relación laboral y, por consiguiente, EL CONTRATISTA no tiene derecho a reclamar al Departamento del Valle del Cauca ningún tipo de prestación, de tal manera que la única retribución con motivo de este compromiso es el pago de los honorarios pactados. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. SUPERVISIÓN: EL CONTRATANTE ejercerá la supervisión del Contrato a través del profesional idóneo que designe el Departamento del Valle del Cauca – Secretaria de Turismo y/o directamente por el Ordenador del Gasto cuando no existe designación, quien tendrá a cargo las funciones señaladas en la Ley 1474 de 2011 y en especial: a) Colaborar con el CONTRATISTA para la correcta ejecución del objeto del Contrato. b) Verificar que el CONTRATISTA cumpla las obligaciones previstas en el presente contrato. c) Determinar de acuerdo con los procesos y procedimientos, la oportunidad en que EL CONTRATISTA debe realizar las actividades contratadas. d) En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de sus obligaciones contractuales, adelantar los trámites necesarios para la aplicación de las sanciones contractuales a que haya lugar. e) En los eventos de adición, prórroga, cesión o cualquier modificación del contrato, solicitar el trámite respectivo mínimo con diez (10) días de anticipación a la fecha de vencimiento del contrato para el caso de las adiciones o a la fecha en la cual se pretende suscribir el documento para el caso de las modificaciones. f) Verificar la conformidad de los aportes mensuales sobre salud y pensiones efectuados por EL CONTRATISTA. g) Expedir mensualmente certificado de cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. En el evento en que se observe algún tipo de inconsistencia sobre los aportes de seguridad social, el supervisor deberá adelantar las acciones a que haya lugar, de conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. PARAGRAFO I: El CONTRATANTE se reserva el derecho de exigir al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, copia de los documentos que soportan el cumplimiento de la obligación de efectuar los aportes en salud y pensiones para los periodos en los cuales no se ha realizado el pago. h) Suscribir con el Ordenador del Gasto o su delegado y EL CONTRATISTA las correspondientes actas contractuales a que hubiere lugar y remitirlas al área correspondiente. i) Informar oportunamente al ordenador del gasto o su delegado sobre las novedades que se presenten durante la ejecución del contrato. PARÁGRAFO II: El servidor público que ejerce la vigilancia y control no tendrá autorización para exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen del presente contrato, ni imponer obligaciones distintas a las estipuladas en este Contrato ni exonerarlo de ninguno de los deberes o responsabilidades que conforme al mismo le fueron asignadas. Por lo tanto, no podrá impartir instrucciones al CONTRATISTA que impliquen modificaciones a los términos de este contrato. PARÁGRAFO III: Las órdenes o instrucciones que imparta el servidor público que ejerce la vigilancia y control del contrato al CONTRATISTA, deberán darse por cualquier medio oficial. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante del presente contrato, en forma enunciativa, los siguientes documentos. a) Los Pliegos de Condiciones electrónico, complementos a los pliegos, adendas y anexos. b) El análisis del sector y los estudios previos. c) Informe de Evaluación de las propuestas y los demás documentos que forman parte de la evaluación. d) Resolución de Adjudicación. e) Propuesta del CONTRATISTA. f) El contrato que se suscriba para la obtención de las garantías.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN: La liquidación del contrato se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente. Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de las garantías, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se deberá cumplir con los siguientes trámites: 1. Expedición y aprobación del Registro Presupuestal de Compromiso. 2. Aprobación de las garantías exigidas. 3. Suscripción del Acta de inicio. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. TERMINACIÓN: El presente contrato se podrá dar por terminado en el evento en que se cumpla con el objeto del mismo y antes del vencimiento del plazo estipulado, por mutuo acuerdo entre las partes o por las causales de Ley.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la ley 80 de 1993, Ley 821 de 2003, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, en la Ley 1296 de 2009, ni en el artículo 90 de la 1474 de 2011 y demás normas vigentes, reglamentarias y concordantes. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. CLAUSULA DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1582 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” y sus decretos reglamentarios 1377 de 2013 “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012” y el decreto 1074 de 2015 “Por medio del cual expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y demás normas concordantes el titular de datos por medio de su firma autoriza el tratamiento de sus datos personales consignados en el contrato y demás documentos o formulario que formen parte del proceso contractual; de manera inequívoca, voluntaria, sin vicios de consentimiento como dolo, error o intimidación los cuales serán incorporados en una base de datos responsabilidad del Departamento del Valle del Cauca, siendo tratados con las finalidades descritas en el manual de Políticas y Procedimientos para el tratamiento de datos de la Gobernación del Valle del Cauca. Que puede ejercer sus derechos de acceso, actualización, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a la Gobernación del Valle del cauca a la dirección de correo electrónico contactenos@valledelcauca.gov.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercer. El titular de datos declara haber leído esta obligación y estar conforme con la misma
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. VEEDURÍA: El presente contrato está sujeto a la vigencia y control ciudadano, conforme a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, por lo que se publicará en la página WEB de la Gobernación del Valle y en el SECOP con invitación a los organismos sociales para que ejerzan este control.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIO CONTRACTUAL Y COMUNICACIONES: Para todos los efectos legales y contractuales el domicilio contractual será la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. Para efectos de comunicaciones y notificaciones, a la parte CONTRATANTE – Secretaria de Turismo, se le harán llegar al Palacio San Francisco Piso Mezanine, Santiago de Cali (V); y AL CONTRATISTA en la dirección física y correo electrónico reportado en el SECOP II.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. CLÁUSULA DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD: conforme a la ley 1738 de 2014 que dispuso la vigencia permanente de los artículos 5 y 6 de la Ley 1106 de 2006 EL CONTRATISTA debe de pagar a favor del DEPARTAMENTO una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del presente contrato.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. VIGENCIA: El presente contrato se considera vigente una vez perfeccionado y hasta el momento de su terminación.
		
El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas partes el contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

Proyectó: Susana Arango Rodríguez – Abogada especializada contratista 
Revisó: María Fernanda Botero Porras – Asesora Estratégica contratista
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