MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Contratación | Operacional | No expedición de las pólizas por parte de la Compañía Aseguradora seleccionada, una vez aceptada la oferta | En caso que la compañía seleccionada hubiere sido único proponente, la Entidad deberá adelantar un nuevo proceso de selección. Si en el proceso hay más de un proponente, la Entidad debe analizar la conveniencia jurídica, técnica y económica de adjudicar el proceso al proponente que ocupó el segundo lugar | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | al oferente aceptado | Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación, las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el adjudicatario por la no expedición de las pólizas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, teniendo en cuenta que, si el adjudicatario era único proponente, la Entidad debe adelantar un nuevo proceso de selección. En caso que sea viable adjudicar al proponente calificado en segundo lugar, habría un retraso en la expedición de las pólizas por parte del contratista | Los funcionarios responsables de la elaboración de los documentos del proceso de contratación | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Verificar que la Compañía Aseguradora adjudicataria expida las pólizas dentro de los plazos establecidos en la invitación pública |
| 2 | General | Externo | Selección | Jurídico | No legalización del contrato por parte del contratista antes del inicio de las vigencias de las pólizas contratadas | Retraso en la expedición de las pólizas contratadas | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Al contratista/ A la Entidad Contratante | Establecer claramente en la invitación, los requisitos de legalización y el término para su cumplimiento por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, debido al retraso en la expedición de las pólizas contratadas | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Área de Contratación | Durante la etapa precontractual del proceso y en la invitación pública | Al cumplimiento de los requisitos de legalización por parte del contratista | Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del contratista a partir de la aceptación de la oferta |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Deficiencias operativas o logísticas que perjudiquen la construcción de las señales reductores | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Al contratista | Seguimiento a la ejecución del contrato, controles y comunicación permanente con el contratista para coordinar dichas actividades | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, debido a que genera riesgo no contar con los servicios contratados, incumplimiento del contrato | Supervisor designado por la entidad y coordinador del contratista | Al iniciar el plazo de ejecución. | Al finalizar el plazo de ejecución | Una adecuada planeación de la contratación y vigilancia por parte de la entidad, coordinación entre las partes |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico/Técnico/Económico | Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales | Imposición de sanciones y/o terminación del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | El contratista | Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, por el incumplimiento del contratista de las obligaciones específicas del contrato | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Área de Contratación | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación | Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas | A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Incremento en el precio de materiales, insumos, elementos requeridos para la construcción o instalación de las señales | Cuando por aspectos regulatorios, mercantiles, tributarios, los costos para el contratista incrementan | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Al contratista | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones pertinentes | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, teniendo en cuenta que en caso de que las nuevas regulaciones o condiciones pueden incrementar el valor del servicio y el contratista podría no cumplir con el objeto del contrato | El funcionario responsable de la supervisión | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación | Al vencimiento del plazo de ejecución del contrato | A través de la revisión permanente de las disposiciones regulatorias |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencias en la elaboración, alistamiento, preparación, construcción, instalación de las señales | Cuando por errores o falencias técnicas no se presta el servicio bajo los lineamientos técnicos exigidos o los bienes no cumplen con las condiciones técnicas reglamentarias | 3 | 3 | 6 | Riesgo medio | Al contratista | Seguimiento técnico del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, ya que genera que las señales no cumplan su finalidad, no se ajusten a normas nacionales | El funcionario responsable de la supervisión | Al iniciar la ejecución | Al vencimiento del plazo de ejecución del contrato | A través del seguimiento técnico al contrato |